會議紀錄TT 6/2001

沙田區議會
交通及運輸委員會(二零零一年度)

第六次會議紀錄初稿
日期 : 二零零一年十一月十三日(星期二)

時間 : 下午二時三十分
地點 : 沙田區議會會議室
出席者
楊祥利先生(主席)
       沙田區議會議員


廖韻兒女士(副主席)
         “ 

彭長緯先生


   沙田區議會副主席
陳克勤先生


    沙田區議會議員
陳國添先生                 “

鄭楚光先生

  


    “

張瑞鋒先生




    “

周嘉強先生                 “

朱滿成先生

  


    “

何厚祥先生




    “


何秀武先生




    “

江活潮先生                 “

林康華先生




    “

劉帶生先生




    “
羅光強先生




    “

李子榮先生                 “

李錦明先生




    “

梁志堅先生




    “

梁志偉先生




    “ 

梁國顯先生




    “

梁永雄先生




    “




    

莫偉雄先生




    “
藍玉棠先生




    “
鄧永昌先生




    “

蔡亞仲先生




    “
黃澤標先生




    “
黃國雄先生




沙田區議會議員
黃戊娣女士




    “

楊倩紅女士




    “

易順娥女士                 “

袁貴才先生                 “

區永光先生




 增選委員

鄭啟祥先生




 
 “
馮麗娟女士                 “
劉志成博士




    “
盧燕冰女士                 “
梁凱欣小姐(秘書)         沙田民政事務處行政主任(區議會)2

列席者
	韋國洪先生
	沙田區議會主席

	曾文祥先生
	署理沙田民政事務助理專員

	勵吳麗娟女士
	九廣鐵路公司東鐵部公共事務經理

	馮兆雄先生
	九龍巴士(1933)有限公司經理

(車務)

	溫遠雄先生
	運輸署高級運輸主任(沙田)

	梁超強先生
	運輸署工程師(沙田一)

	陳偉康先生
	運輸署工程師(沙田二)

	莫譚月嫻女士
	房屋署房屋事務經理(隆亨)

	鄭炳泉先生
	沙田地政處政務助理

	何華陞先生
	香港警務處沙田區交通隊主管


應邀列席者
	郭麗英小姐
	九龍巴士(1933)有限公司經理(策劃及發展)

	蕭穎思小姐
	龍運巴士有限公司高級車務主任

	甘澤榮先生
	新界東拓展處總工程師/沙田

	丁紀良先生
	新界東拓展處高級工程師/沙田2

	李大琨先生
	新界東拓展處工程師3

	李犖生先生
	茂盛(亞洲)顧問有限公司副董事

	林祥輝先生
	茂盛環境管理顧問有限公司

高級環境顧問

	鍾婉雯小姐
	茂盛環境管理顧問有限公司

環境顧問

	樊容權先生
	運輸署總運輸主任(駕駛事務)

	鍾贊有先生
	運輸署高級行政主任(駕駛考試)

	容自強先生
	運輸署高級考牌主任(駕駛考試服務)

	梁志恩先生
	米嘉道市場資訊策略(亞洲)有限公司董事

	王耿舒先生
	米嘉道市場資訊策略(亞洲)有限公司副董事


未克出席者
鄭則文先生



  沙田區議會議員
程張迎先生                 “
盧偉國博士                 “
曹宏威博士                 “
何炳羲先生

  

    增選委員

林健華先生                 “
董惠明先生                 “
旁聽者


 
  

	何少蓮女士
	沙田民政事務處高級行政主任(區議會)

	朱鳳珍女士
	沙田民政事務處聯絡主任(東四)主管

	一位新聞從業員
	

	十一位公眾人士
	


	負責人
	
	

	
	歡迎詞

	
	
	

	
	
	主席宣布會議開始，並歡迎各與會者，特別是下列人士出席/列席本委員會二零零一年度第六次會議：


(i) 沙田區議會主席韋國洪先生;
(ii) 暫代李志成先生出席的房屋署房屋事務經理(隆亨)莫譚月嫻女士；

(iii) 接替鄭偉棠先生的運輸署工程師(沙田)二陳偉康先生；

(iv) 接替羅榮生先生的沙田地政處政務助理鄭炳泉先生；

(v) 九龍巴士(1933)有限公司策劃及發展經理郭麗英小姐；

(vi) 龍運巴士有限公司高級車務主任蕭穎思小姐；

(vii) 新界東拓展處總工程師/沙田甘澤榮先生、高級工程師/沙田2丁紀良先生、及工程師3李大琨先生；

(viii) 茂盛(亞洲)顧問有限公司副董事李犖生先生；

(ix) 茂盛環境管理顧問有限公司高級環境顧問林祥輝先生及環境顧問鍾婉雯小姐；

(x) 運輸署總運輸主任(駕駛事務)樊容權先生；

(xi) 運輸署高級行政主任(駕駛考試)鍾贊有先生；
(xii) 運輸署高級考牌主任(駕駛考試服務)容自強先生；

(xiii) 運輸署行政主任(審核和規劃)莫啟明先生；及
(xiv) 米嘉道市場資訊策略(亞洲)有限公司董事梁志恩先生及副董事王耿舒先生。


	
	
	2.
主席表示﹐盧偉國博士、曹宏威博士、何炳羲先生及林健華先生因離港關係，而程張迎先生及董惠明先生因事，均未能出席會議，並已書面向委員會請假。主席詢問委員是否同意上述委員的請假。



	
	
	3.
主席表示﹐會議桌上有下列文件﹕

(i) 文書TT65/2001 補充資料，機場管理局的回覆；及

(ii) 文書TT63/2001 附錄II補充資料。


	
	I.
	通過二零零一年九月十一日會議紀錄
(會議紀錄TT 5/2001已於較早前寄出)


	
	
	4.
上述會議紀錄無須修訂，獲委員會一致通過。

	
	
	

	
	II.
	資料文書



	
	
	5.  委員知悉下列文書的內容:

(i) 沙田區公共房屋及私人機構參建居屋計劃屋苑人口(文書TT 61/2001)
(ii) 關於公眾投訴的進度報告(文書TT62/2001)

(iii) 政府部門就過去會議所議事項提交的資料／回覆(文書TT 63001)
(iv) 九廣東鐵服務報告(文書TT 64001)
(v) 開支科7(交通及運輸)的財政狀況和活動進度(文書TT73/2001)
(陳國添先生、何厚祥先生、江活潮先生、羅光強先生、李錦明先生、梁志偉先生、盧燕冰女士、黃澤標先生及楊倩紅女士於此時到達。)



	
	III.
	提問



	
	
	6. 沙田區議會副主席彭長緯先生問：

	
	
	「新市鎮人口發展迅速，市民對交通服務之需求亦大大增加，沙田區內人口已逾60萬，屯門區人口亦達50萬之多；惟區內缺乏全日行駛貫通兩區的巴士服務，居民需在荃灣轉乘巴士或在上水轉乘火車往來兩區，費時失事，亦加重市民之車費負擔。


此外，來往機場通宵巴士服務不足亦為沙田區居民所關注。事由在八月七日零晨一時正，有居民乘坐飛機由泰國抵港，隨即準備乘坐龍運巴士有限公司的機場"N"線巴士返回沙田住所。當時候車乘客有近一百人之多，唯提供通宵服務的"N42"巴士已於零晨十二時三十分開出，百多名乘客無奈地白白等待數小時，而該名居民在零晨四時始返回住所。


本人就此提問如下： 

(i)
請問運輸署，沙田區有甚麼公共交通工具來往屯門區？現時沙田區共有多少條全日行駛的巴士線來往屯門區？在公眾假期及假日行駛的巴士線又有多少？請詳細臚列其服務時間、行車路線、收費和乘客量。

(ii)
運輸署短期內有何措施改善來往沙田及屯門兩區的交通服務？

(iii)
長遠來說，有關當局會否考慮開辦全日行駛來往沙田及屯門區的巴士服務？

(iv)
請問現時全港有多少條來往機場的巴士線？當中途經沙田區的又有多少條？請詳細臚列其行車路線和班次安排等。

(v)
於凌晨至清晨時分共有多少條巴士線通宵來往機場？其行走路線及班次安排如何及能否配合飛機航班與市民之需求？有關部門會否作出檢討，如增加通宵線的行車班次？」

	
	
	(文書TT 65/2001)


	
	
	7.
運輸署、九龍巴士(1933)有限公司、龍運巴士有限公司及機場管理局的回覆載於文書TT65/2001。



	
	
	8. 彭長緯先生表示，沙田已逾六十多萬人口，而屯門的人口亦達五十多萬，兩區總共有百多萬的人口，雖然兩區居民的交通往來極為頻繁，但兩區之間至今仍沒有直接的巴士服務。此外，現時行駛機場至沙田的通宵巴士路線只有N42號線，而該條路線雖稱為通宵路線，但由機場往沙田方向卻只有一班於凌晨12時20分開出的班次。根據機場管理局的回覆，凌晨零時至二時期間，約有三班兼載乘客的貨運機到達機場，人數約有150人，這表示在該段時間仍有巴士服務的需求，即使客量較低，巴士公司亦應提供巴士接駁服務去配合航班班次。彭先生說，從機場往荃灣的巴士服務可以維持20至30分鐘一班至凌晨5時，但沙田及馬鞍山卻沒有同樣的服務。



	
	
	9.
運輸署高級運輸主任(沙田)溫遠雄先生表示，政府現時的公共交通運輸政策是以鐵路為骨幹，及以接駁巴士服務配合，避免長途巴士路線重疊。沙田居民現時可乘搭43X、48X及49X等巴士路線往荃灣，再轉乘巴士前往屯門，而假日就有263R號巴士路線直接來往兩區。



	
	
	10.
九龍巴士(1933)有限公司經理(策劃及發展)郭麗英小姐表示，該公司是根據運輸署的政策及要求提供巴士服務。對於如何改善沙田及屯門兩區之間的交通，該公司會積極與運輸署研究有關方案。



	
	
	11.
龍運巴士有限公司高級車務主任蕭穎思小姐說，現時N42號從機場開出的凌晨班次，乘客主要是於機場工作的人士，航班乘客則較少，載客率亦十分低，只有約三成，增加班次可能會影響資源上的運用。當出現航班延誤的情況，該公司會因應機場管理局的要求，調配巴士班次以疏導乘客，而航空公司亦會安排巴士服務接載乘客。該公司會留意乘客的需求來決定增加班次的可能性。



	
	
	12.
朱滿成先生表示，他是經營接駁機場地面運輸服務的。據他所知，現時來往機場的E線及N線巴士的乘客量平均只有兩成多，若N42號線的乘客量達三成已屬不俗。政府批出機場巴士專營權予龍運巴士公司，巴士公司就有責任為所有乘客提供服務。既然於凌晨零時至二時期間有航班到達機場，即使乘客量低，巴士公司仍有義務提供班次配合。



	
	
	13.
黃國雄先生詢問通宵巴士服務的定義，及為何只有一班班次亦能稱之為通宵巴士服務。假若巴士公司未能提供居民要求的巴士服務，運輸署會否考慮安排其他巴士公司提供服務。



	
	
	14.
溫遠雄先生回應說，通宵巴士線一般指午夜或過後起始運作的巴士服務路線，其定義與班次並無直接關係。他並回答詢問說，荃灣並無通宵巴士服務直接前往沙田，不過乘客可利用通宵專線小巴第482號線來往荃灣與沙田。



	
	
	15.
最後，彭長緯先生提出下述建議：

「沙田區議會交通及運輸委員會建議運輸署在半年來提供來往沙田至屯門的點到點巴士服務，以及配合航班班次提供機場至沙田的通宵巴士服務。」



	
	
	16. 委員會通過上述的建議。

(郭麗英小姐及蕭穎思小姐於此時離開。)

	
	
	

	
	IV.
	「沙田新市鎮第II階段工程—T3號主幹道」諮詢文件

(文書TT 66/2001)
)

	
	V.
	「沙田新市鎮第II階段工程—九號幹線(沙田段)資料文件
(文書TT 67/2001)


	
	
	17.
新界東拓展處總工程師/沙田甘澤榮先生、高級工程師/沙田2丁紀良先生及工程師3李大琨先生簡介上述兩份文書內容。



	
	
	18.
彭長緯先生表示，九號幹線於2007年通車後，獅子山隧道的行車量/容車量仍達1.2，似乎未能完全紓解現有道路的擠塞情況。此外，他詢問為何2011年的行車量比2007年還要低。他指出，有關工程需時數年，於2007年才能完成，會對居民造成嚴重滋擾，拓展處可否進一步縮短施工的時間。他建議於架空天橋兩旁設置花槽，美化環境。關於消減噪音措施，沙田嶺隧道引道只有其中一段興建封密式隔音屏障，近隧道入口的一段則沒有，他建議將封密式隔音屏障向隧道入口伸延，以減輕噪音對隧道附近兩旁的民居所帶來的影響。此外，車公廟路南北行引道的隔音屏障只是以懸臂式或半封閉式設計，這種設計雖能消減對旁邊民居的噪音影響，但卻會影響對面的民居。



	
	
	19.
何厚祥先生表示，興建九號幹線及T3主幹道路對區內交通起紓緩作用，理當支持。不過，他關注興建工程會對居民造成滋擾，尤其是在兩項道路工程進行期間，馬鞍山鐵路的工程亦會同時間進行，大圍區居民將會遇到更多的滋擾，當中包括噪音及空氣污染問題。政府部門在過去曾指出，沙田花園有24戶民居會因九號幹線的通車而受到超出環境保護署(環保署)標準的噪音影響，因此有需要為該等居民提供額外的隔音設施，他詢問有關的情況是否仍然持續。此外，他認為晚上的交通噪音對沙田花園一帶的居民造成嚴重滋擾，他認為應限制重型車輛於晚上十一時後使用該區附近的道路，包括新建的道路。



	
	
	20.
丁紀良先生回答說，若行車量/容車量比率達1.2的水平，表示有關的道路已出現擠塞的情況，不過，隨著十號幹線及多條鐵路的興建，預計汽車流量將會下降，因此2011年預計的行車量/容車量比率會比2007年的為低。九號幹線的工程將於2003年展開，並於2006年完成主體土木工程，餘下的時間則會進行機電工程及交通管制措施。由於沙田嶺隧道的位置十分接近兩條供水隧道，故需要較長時間來進行挖掘隧道的工程。



	
	
	21.
甘澤榮先生說，由於香港經常會受颱風侵襲，架空天橋上的所有設施均須十分穩固，若加設花槽可能會有危險。不過，該處同意綠化環境，故在天橋柱躉種植攀藤植物。該處已就每一段道路評估新的交通流量對附近造成的噪音影響，若噪音超出環保署的標準，該處必會採取相應的措施，將噪音降至合理的水平。九號幹線的環境評估報告共分三個部分，包括施工前、施工期間及通車後的評估，在評估施工期間的影響時，他們會考慮同時間進行的其他工程所帶來的影響，並提出相應的消減措施。該署已提交環境評估報告予環保署，並取得環境許可證，當中已列明各項工程在施工時所需符合的條件，如使用的機器種類及工作時間等。由於九號幹線的紓緩噪音措施獲得改善，沙田花園所承受的噪音水平亦得以降低至符合環保署的標準。拓展處曾與運輸署討論有關禁止重型車輛使用大埔道的問題，但在公平使用道路的原則下，運輸署認為現階段不適宜禁止重型車輛使用大埔道。不過，在九號幹線通車後，政府各有關部門會留意沙田花園一帶的噪音問題，若問題仍然嚴重，會再考慮禁止重型車輛行駛大埔道的可行性。



	
	
	22.
丁紀良先生表示，該署亦十分關注沙田花園居民所受到的噪音影響，並曾與居民商討有關問題。由於預計九號幹線通車後，原來行走大埔道的車輛會改為使用九號幹線，大埔道的汽車流量將會下降40%，由於九號幹線提供了有效的消減噪音設施，應可減低噪音對沙田花園居民的滋擾。



	
	
	23.
茂盛環境管理顧問有限公司環境顧問鍾婉雯小姐表示，施工期間將會有獨立聘請的環保小組，專責監察工程對周圍環境的影響，及審核有否超出環保署的標準。該小組會直接向環保署及拓展署匯報，並會每月提交一份審核報告，有關報告亦會存放於環保署，供市民查閱。此外，在工地附近會設置空氣及噪音監測站，有關數字亦會列於審核報告內。



	
	
	24.
茂盛(亞洲)顧問有限公司副董事李犖生先生表示，市民可於環保署的網頁查閱有關的審核報告。環保顧問雖然受僱於拓展署，但會獨立執行監察及審核的工作，而受聘的顧問必須有七年或以上的有關工作經驗。



	
	
	25.
何厚祥先生建議拓展署設立居民聯絡小組，定期舉行會議，收集居民的意見，此舉可早一步解決及減輕工程對居民的影響。馬鞍山鐵路工程亦有成立同類型的聯絡小組。



	
	
	26.
彭長緯先生認同何厚祥先生的意見，並建議可邀請區議員加入聯絡小組。

27.
甘澤榮先生回答說，拓展署在展開工程時，必會成立聯絡小組，如現時於馬鞍山進行的T7路工程，該處亦有設立聯絡小組，並與當區區議員保持密切聯絡，聽取居民的意見，以減低工程對居民的影響。此外，甘先生在回應主席的詢問時說，九號幹線收費亭前將設置長約100米的巴士站，提供足夠地方供巴士乘客轉車之用。



	
	
	28.
江活潮先生表示，路政署在進行大埔道擴闊工程中，將會於偉華中心及希爾頓中心一段的大埔道興建密封式隔音屏障，但連接此路的T3路只興建懸臂式隔音屏障，他擔心交通噪音將會集中在這兩組道路的交接處，故建議該段T3路以半密封式隔音屏障興。此外，他詢問拓展署在T3路通車後，若發現交通噪音超出環保署的標準，會否進行補救措施。



	
	
	29.
鄧永昌先生說，根據拓展署提供的圖則，T3路的施工範圍包括美城苑一帶，該處路面狹窄，並不適宜放置施工器材。美田路北行線是由三線行車逐漸縮窄至兩線行車，未來該路於美林將有引路連接至T3主幹道，這樣北行方向就只剩餘一條行車線，實不足以負荷原已十分繁忙的交通流量。關於加建連接碧田街與香粉寮街的行車天橋，現時碧田街是單線雙程行車，加上未來香粉寮將有住宅物業發展，他擔心碧田街將不能應付未來的交通流量，並建議在香粉寮興建交通迴旋處，以改善交通安排。此外，拓展署亦應留意該行車天橋的外形設計，以美化環境。翠景花園一帶將因多條道路的興建而受到交通噪音的影響，他詢問拓展署會否在該處採取消減噪音措施。



	
	
	30.
何厚祥先生表示，是次T3路工程計劃修訂後確能減低對環境的影響，但並未有完全考慮委員及居民過去提出的意見，如美田路在興建T3路引路後將會出現擠塞情況，但拓展署卻沒有考慮擴闊該路。他請拓展署密切關注T3路工程施工期間對居民的影響，特別是於劉百樂中學及鄭榮之中學附近進行的工程應盡量安排於暑假期間進行。於海福花園附近興建的T3路引路是大圍舊區及新翠一帶往T3主幹道的主要通道，交通將十分繁忙，現時評估的噪音音量已接近70分貝，故建議將該引路的隔音屏障由倒L型改為半密封式隔音屏障。他過去曾多次表示不應再將單車引入大圍市中心，故是項工程不應在大圍市中心興建單車徑，而興建的行人天橋亦不應讓單車行駛。據他所知，拓展署曾研究延展美田路近海福花園的行人天橋，他詢問現時的最新決定，以及建議將有關天橋連接至金禧花園的天橋，以方便居民。



	
	
	31.
梁永雄先生詢問T3路的興建會否影響美林往美田路方向的行人過路設施及行人天橋系統，而美田路近美林左轉至大埔道的路口會否被封閉。現時積財里及城河道一帶的交通噪音已相當高，故建議將該段T3路的隔音屏障由倒L型改為半密封式設計。此外，近美桃樓的一段應以密封式設計興建。



	
	
	32.
丁紀良先生回應說，就T3路於偉華中心一段的隔音屏障，該署一直與路政署保持緊密聯繫，確保有關的屏障設計能與大埔道的隔音屏障配合，而噪音水平亦合乎環保署標準。根據環境許可證的條例，該署必須在T3路通車後的一段時間內監察噪音水平，假若噪音水平較預期為高，該署必會進行補救措施。碧田街與香粉寮街之間將會興建一條新的行車天橋，而現有的天橋將會予以擴闊，兩條天橋將會互相配合，組成單向迴旋系統，以配合香粉寮區的住宅物業發展，及紓緩美田路的交通情況。美林往美田路方向的行人天橋將會予以保留，但地面的行人過路設施則會取消，以增加美田路容量及配合新建的單向迴旋設施。該署亦會在美林附近加建行人天橋系統。美田路近美林右轉至T3路引道下的地面行車道路會被取消，但該署會另建一條同樣闊度的道路，美林的巴士路線亦會使用該條新路。



	
	
	33.
茂盛環境管理顧問有限公司高級環境顧問林祥輝先生表示，在評估翠景花園的噪音水平時，已考慮所有新建的道路所帶來的交通流量，並以未來15年內最高的交通流量計算，結果顯示該處的噪音水平仍符合環保署的標準。



	
	
	34.
甘澤榮先生表示，該署亦關注工程對附近學校的影響，故會與承建商商討，在訂定工程計劃時，盡量在長假期間進行學校附近的工程。70分貝是國際噪音標準，現時本港的所有新建道路均以此標準興建。至於延展美田路近海福花園的行人天橋，該署曾與運輸署研究，由於美田路已有不少行人天橋及行人過路系統，因此無需要再延展該天橋。由於收到其他人士的意見，表示希望提供單車徑設施，因此該署計劃於適當的地方興建單車徑。甘先生續說，不是工程範圍內所有地方都會擺放工程材料及機器，部分地方可能因進行渠務工程才納入工作範圍內。



	
	
	35.
何厚祥先生認為，T3路工程的開展是改善大圍整體交通網絡的良機，拓展署應好好把握。大圍單車公園已經關閉，未來的單車停泊處亦將設於大圍公共交通交匯處旁，實無需要在大圍市中心興建單車徑。他對於拓展署取消興建連接海福花園及金禧花園的行人天橋的樓梯及不延展美田路近海福花園的行人天橋感到失望。他請拓展署考慮及跟進其意見。



	
	
	36.
鄧永昌先生表示，美田路若不進行擴闊，未來必會出現擠塞情況。此外，他擔心碧田街與香粉寮街之間現有天橋的結構是否足以容許擴闊及承受車輛行走。



	

	
	37.
梁永雄先生說，香港生活節奏緊張，市民習慣使用地面的行人過路設施，而不願意使用行人天橋，尤其是大圍的行人天橋系統並不連貫，未能方便居民使用。梁先生同樣認為美田路出現擠塞問題，特別是南行方向。



	拓展署


	
	38.
甘澤榮先生回應說，就何厚祥先生在單車徑問題上的意見，他答應與運輸署再作研究。該署在進行橋面擴闊時，必會確保碧田街與香粉寮街之間的現有天橋的架構安全。該署亦有就有關工程進行交通影響評估，計算未來的交通流量，由於T3路主要是將大圍及沙田的交通直接引導致九號幹線，盡量減少大圍區的地面交通負荷，故應可降低美田路的交通流量。甘先生答應與運輸署研究單車徑問題，及將大圍行人天橋系統連繫的可行性。



	拓展署
	
	39.
主席請拓展署再考慮委員就美田路擠塞問題提出的意見，並於稍後回覆。



	
	
	40. 委員會通過支持T3路工程的修訂。

(彭長緯先生、林康華先生、盧燕冰女士、甘澤榮先生、丁紀良先生、李大琨先生、李犖生先生、林祥輝先生及鍾婉雯小姐於此時離開。)



	
	VI.
	「於沙田馬鞍山恆耀街設立掛接車駕駛考試中心」資料文件
(文書TT 68/2001)


	
	
	41. 運輸署高級行政主任(駕駛考試)鍾贊有先生介紹文書內容，並透過會上播放的錄影片段，講述現時安耀街駕駛考試中心的運作情況及擬建的恆耀街駕駛考試中心的考試路線。  




	
	
	42. 陳克勤先生表示，他反對於恆耀街設立駕駛考試中心，因該中心的考試路線會影響馬鞍山的交通，如路線一及三會途經富安花園及亞公角街，但恆德街及恆信街交界的路口現在已經常出現擠塞的情況。此外，亞公角街的交通亦非常繁忙。至於路線二更是途經馬鞍山市中心一帶的主要道路，該區的部分線道已因馬鞍山鐵路工程而封閉，若再容許接受考試及訓練的掛接車行走該區，該區的交通情況將更為惡劣。此外，現時安耀街及建議的源安街駕駛考試中心的考試路線都會經過翠榕橋及沙燕橋，他認為該兩段道路的交通均十分繁忙，若安排接受考試及訓練的掛接車行走，會容易引起擠塞。





	
	
	43. 黃戊娣女士同樣反對於恆耀街設立掛接車駕駛考試中心。她認為馬鞍山是純住宅區，並不適宜設立上述中心，相反，這類中心應設於工業區。假若運輸署在短期內未能找到合適的地點興建考試中心，黃女士同意可於源安街設立臨時的考試中心，但長遠而言，運輸署需在其他地區物色合適的地點興建考試中心，如大埔工業內的地方。



	
	
	44. 李子榮先生同樣反對於恆耀街設立掛接車駕駛考試中心。馬鞍山區本身有不少交通問題，而馬鞍山鐵路的工程對居民已造成很大的滋擾，加上區內不少道路的交通已十分繁忙，如亞公角街及新港城一帶，實不適宜讓考試及訓練的掛接車行走，現時已有三個屋苑反對有關的建議。李先生說，香港應有其他更適合設立掛接車駕駛考試中心的地方，如大埔、屯門或天水圍等地區。



	
	
	45. 梁國顯先生表示，現時安耀街實不適合設立駕駛考試中心，不過，為免影響業界的運作，故才一直容忍有關考試在該處進行。他認為該駕駛考試中心應盡早搬往一個可容納場內考試的地點，由於馬鞍山恆耀街興建駕駛考試中心的建議受到該區居民強烈的反對，運輸署應另覓合適地方，據他所知，大埔工業有合適地點作駕駛考試中心。此外，源安街亦非一個理想的選址，該處鄰近民居及威爾斯親皇醫院，雖然考試車輛的數目不多，但亦有不少訓練車輛行駛，對區內交通、行人及其他駕駛者都會造成影響。為照顧業界的需要，他認為可在源安街設立臨時的駕駛考試中心，但只可屬短期性質，運輸署必須盡快在其他合適地點設立一個場內運作的考試中心。



	
	
	46. 何秀武先生表示，他支持興建場內的掛接車駕駛考試中心，以照顧業界。不過，馬鞍山實在不是適合設立駕駛考試中心的地方，特別是亞公角街的交通十分繁忙，不適宜作為考試路線。


	
	
	47. 鄭楚光先生申報他是掛接車駕駛教師及香港商用車輛駕駛教師協會主席。



	
	
	48. 委員會同意鄭楚光先生在是項議程上有發言及投票權。



	
	
	49. 鄭楚光先生表示，掛接車駕駛考試於路面上進行對考生及其他駕駛者來說都十分危險，故此業界多年來一直要求運輸署設立一個於場內進行的駕駛考試中心，但該署並未有作出實質的行動。據他所知，規劃署已將位於大埔工業的大埔33A區劃作駕駛考試中心的用途，他詢問為何運輸署不利用該地設立掛接車駕駛考試中心。由於安耀街的交通安排將有所變動，駕駛考試不能再於該道路上進行。源安街的車輛流量較少，而駕駛路線亦不會影響香港駕駛學院的車輛，為了照顧業界的需要及保障駕駛教師的生計，他贊成在源安街設立臨時的駕駛考試中心。



	
	
	50. 主席表示，他收到馬鞍山中心及富安花園業主委員會的反對信件。此外，他徵詢了區內居民的意見，表示寧泰路在早上及下午繁忙時間的交通都十分繁忙，不適宜讓考試車輛行駛。此外，亞公角街現時的擠塞情況已十分嚴重，因此，他反對於恆耀街設立掛接車駕駛考試中心。



	
	
	51. 運輸署總運輸主任(駕駛事務)樊容權先生表示，安耀街的環境實在不適合進行掛接車駕駛考試，即使不是受馬鞍山鐵路工程的影響，亦應將駕駛考試中心搬往較安全的地點。由於社會對掛接車司機有一定需求，及保障駕駛教師的生計，該署必須提供駕駛考試的場地。因此，該署一直與地政署商討，要求批出土地設立掛接車駕駛考試中心。地政署已在不同地區尋覓合適的地點，最後建議馬鞍山恆耀街，運輸署在考慮過後，認為該地點亦適合作為掛接車駕駛考試中心，故接納地政署的建議及向委員會提交是項文件。運輸署已多次試行該建議駕駛考試中心的考試路線，而在會上播放的交通情況片段亦是於會議當日的早上拍攝。該署在其他地區設立駕駛考試中心時，都不一定得到居民及區議會的支持，雖然有不同的意見，但經過協商及遷就，最終亦會得到共識。現時，香港共有十多個不同類型車輛的駕駛考試中心。由於安耀街駕駛考試中心將於短期內停止運作，故除了恆耀街的建議外，他亦請委員考慮在源安街設立臨時考試中心的建議，


	
	
	52. 鍾贊有先生表示，現時掛接車駕駛考試最影響路面交通的是基本技術考試，當中包括倒後泊位，分離和重新接合半拖車的程序等，若將上述的考試部分安排在考試中心的場內進行，將可大大減低考試車輛對路面交通的影響。至於路線方面，考試車

輛只會為路面增加每小時一至兩部車輛的流量。關於大埔33A區的用地，該幅土地的面積十分大，原先計劃興建駕駛學院及商用車輛考試中心。不過，商用車輛於近年間的需求減少，導致考試人數下降，該署要再研究是否需要使用一幅如此大面積的土地。



	
	
	53. 沙田地政處政務助理鄭炳泉先生表示，該處曾在多個地區物色合適的地點，除了恆耀街外，暫無其他地點適合設立掛接車駕駛考試中心。



	
	
	54. 江活潮先生提出下述動議：

「沙田區議會交通及運輸委員會反對運輸署將掛接車駕駛考試中心設立於沙田馬鞍山恆耀街。但鑑於掛接車駕駛考試必須繼續進行，為照顧投考掛接車的考生，及其他道路使用者的權益和安全，設立一個場內的駕駛考試中心是刻不容緩的。本會要求運輸署應按城市規劃預留給運輸署的土地，盡快設立掛接車駕駛考試中心。」



	
	
	55. 上述動議獲張瑞鋒先生和議。



	
	
	56. 委員會通過上述動議，並同意將安耀街掛接車駕駛考試中心遷往源安街的建議。

(韋國洪先生、陳國添先生、張瑞鋒先生、周嘉強先生、朱滿成先生、李子榮先生、梁志偉先生、莫偉雄先生、黃澤標先生、黃國雄先生、易順娥女士、樊容權先生、鍾贊有先生及容自強先生於此時離開。)



	
	VII.
	「檢討排頭村的上落客貨區及路線安排」資料文件
(文書TT 69/2001)


	
	
	57. 運輸署工程師(沙田一)梁超強先生簡介文書內容。



	
	
	58. 李錦明先生說，雖然運輸署表示沙田火車站平台巴士總站的使用量已達飽和，不能將排頭村小巴站搬往火車站平台，但他認為運輸署應檢討該處的小巴及的士站安排，將所有小巴線的車站安排於同一個地點。



	
	
	59. 藍玉棠先生表示，雖然運輸署提出多項改善措施，但都只是治標的方法。由於沙田政府合署即將落成，而地政處亦批出附近的一塊土地作為沙田鄉事委員會新會址，加上排頭村獲批准興建41間小型屋宇，故排頭村一帶的交通必會更加繁忙。因此，他建議於新政府合署及新城市中央廣場近山一面加建一條行車通道直出沙田鄉事會路。



	
	
	60. 梁超強先生回應說，現時遇到最大的問題是排頭村上落客貨區的需求龐大，該署曾在上午繁忙時間進行視察，認為上落客貨灣位的長度足夠，但車輛流量則受路面闊度的限制，故會擴闊路面以應付需求。在新政府合署的發展計劃內，亦有預留足夠的地方設立上落客貨區，以應付新增的需求。此外，附近的上禾輋路亦設有長約100米的上落客貨區。開闢新的道路只會增加車輛流量，而不會減輕上落客貨區的負荷。由於受到火車站平台巴士總站的面積限制，不能將所有小巴路線車站安排在同一位置。



	
	VIII.
	運輸署提交的進度報告

(文書TT 70/2001)


	運輸署

路政署
	
	61.
主席表示，大學火車站的公共交通交匯處現時的交通已十分繁忙，他請運輸署及路政署盡快進行改善工程。



	
	
	62.
黃戊娣女士說，九巴曾表示會增加一部雙層巴士行駛87D號線，但現時反而減少了一部巴士行駛。89D號線於恆康街的巴士站於早上六時四十五分已出現人龍，在七時至八時十分的繁忙時間，更有不少市民上不到車。681P號現時只有往中環方向，而沒有返回馬鞍山的服務。此外，她詢問為何85C號於早上行駛的特別路線於早上七時至八時的班次由三班減至一班。



	
	
	63.
何秀武先生表示，現時往機場方向的A41P會駛經富安花園，但他希望返回馬鞍山的路線都會駛經富安花園。



	
	
	64.
運輸署高級運輸主任(沙田)溫遠雄先生表示，該署及巴士公司為了改善馬鞍山區的巴士服務，以配合居民的需要，會進行一連串的巴士服務改動。由於所有的改動不是在同一時間實施，故出現黃戊娣女士所提到如85C及87D號線班次改動的情況，不過，馬鞍山的巴士服務將會於短期內有所改善。關於681P的回程服務，由於受到香港區交通擠塞問題的影響，增加過海巴士服務有一定困難，但巴士公司已積極研究可行的方案。至於A41P號線，從機場返回富安花園的居民可在近馬鞍山崇真中學的巴士站下車。該署不希望巴士線的改動會增加路線的行車時間，但亦會留意青衣的新道路發展，若A41P可利用該區新建的道路而減少行車時間，該署會再考慮安排A41P回程駛經富安花園的建議。



	
	
	65.
運輸署工程師(沙田一)梁超強先生在回應何厚祥先生的詢問時表示，由於沙田金禧花園與富嘉花園之間的未命名通路出現非法泊車的情況，因此將部分路段的南面路旁行車線劃為24小時限制區。整個限制區長約10米，剛是停車場出入口的位置，亦不影響前面的上落客貨位置。該署曾就有關措施作出諮詢，並無收到反對意見。



	運輸署
	
	66.
何厚祥先生表示，該未命名通路是車輛往富嘉花園入口的必經之路，既然將該路的部分位置劃為24小時限制區，近富嘉花園入口處亦應劃作限制區。



	運輸署
	
	67.
主席請運輸署於會後回覆87D號線班次改動的情況。



	
	IX.
	「沙田區公共巴士服務意見調查」報告

(文書TT 71/2001)


	
	
	68.
經過討論後，委員會通過上述調查報告的內容。



	
	
	69.
主席請運輸署及九巴在有關報告完成後，就調查報告內的意見及建議作出回應。



	
	X.
	工作小組報告

(文書TT 72/2001)


	
	
	70. 委員知悉區內交通服務工作小組及道路交通安全運動工作小組的會議紀錄。


XI.
下次會議日期及時間
71. 主席宣布，下次會議將於二零零二年一月八日(星期二)下午二時三十分在沙田區議會會議室舉行。
72. 會議於下午七時十五分結束。
              沙田區議會秘書處
               STDC 13/15/45

二零零一年十二月十日
PAGE  
((

(十八)

