屯門區議會

2008-2009年地區設施管理委員會

第十二次會議記錄

日期：2009年10月6日(星期二)

時間：上午9時39分

地點：屯門區議會會議室

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古漢強先生(主席) | 屯門區議員 | 上午9:00 | 會議結束 |
| 陳文華先生(副主席) | 屯門區議員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 蔣月蘭女士, MH | 屯門區議員 | 上午9:36 | 下午12:29 |
| 蘇炤成先生 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 嚴天生先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳雲生先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:36 | 會議結束 |
| 陶錫源先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 朱耀華先生 | 屯門區議員 | 上午9:36 | 會議結束 |
| 江鳳儀女士 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 吳觀鴻先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳有海先生, MH,JP | 屯門區議員 | 上午9:44 | 下午12:03 |
| 陳樹英女士 | 屯門區議員 | 上午9:36 | 會議結束 |
| 黃麗嫦女士 | 屯門區議員 | 上午9:40 | 會議結束 |
| 李洪森先生 | 屯門區議員 | 上午9:37 | 會議結束 |
| 何杏梅女士 | 屯門區議員 | 上午9:40 | 會議結束 |
| 李桂芳女士 | 屯門區議員 | 上午9:51 | 下午11:30 |
| 林頌鎧先生 | 屯門區議員 | 上午9:44 | 會議結束 |
| 徐 帆先生 | 屯門區議員 | 上午11:10 | 會議結束 |
| 程志紅女士 | 屯門區議員 | 上午9:36 | 會議結束 |
| 龍瑞卿女士 | 屯門區議員 | 上午9:36 | 會議結束 |
| 陳秀雲女士 | 屯門區議員 | 上午10:15 | 會議結束 |
| 林德亮先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 下午12:15 |
| 周錦祥先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 張恒輝先生 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 雲天壯先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 龍更新先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳達之先生(秘書) | 屯門民政事務處一級行政主任(區議會)1 |

列席者

| 張國財先生 | 屯門民政事務處屯門民政事務專員 |
| --- | --- |
| 劉衞銘先生 | 屯門民政事務處屯門民政事務助理專員 |
| 趙錦珍女士 | 屯門民政事務處高級聯絡主任(一) |
| 黃瑞麟先生 | 屯門民政事務處聯絡主任主管(地區設施) |
| 潘 明先生 | 屯門民政事務處高級工程督察 |
| 黃 瑩女士 | 民政事務總署建築師(工程)7 |
| 郭祥勝先生 | 警務處屯門警區警民關係組社區聯絡主任 |
| 李麗芬女士 | 康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界北) |
| 林偉基先生 | 康樂及文化事務署署理屯門區康樂事務經理 |
| 張綺明女士 | 康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理(分區支援) |
| 區惠英女士 | 康樂及文化事務署高級經理(新界西文化事務) |
| 唐東傑先生 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(屯門區) |
| 張慧心女士 | 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務) |
| 梁麗芳女士 | 地政總署屯門地政處高級產業測量師/東及西 |
| 吳嘉麗女士 | 地政總署屯門地政處產業測量師/東 |
| 梁閏興先生 | 地政總署屯門地政處行政助理(地政) |
| 劉長正先生 | 規劃署高級城市規劃師(西部) |
| 李鑾輝先生 | 新鴻基地產公共事務部總監 |
| 張錦祥先生 | 新鴻基地產工程管理部策劃經理 |
| 馮民樂先生 | 新鴻基地產地產策劃及發展部經理 |
| 阮學倫先生 | 新鴻基地產工程管理部助理策劃經理 |
| 譚善恆先生 | 新鴻基地產地產策劃及發展部襄理 |
| 梁志雄先生 | 馬海(建築顧問)有限公司項目經理 |
| 鄭詩韻女士 | 馬海(建築顧問)有限公司建築助理 |
| 劉婉妍女士 | 馬海(建築顧問)有限公司建築助理 |
| 莫鳳軒先生 | 伍秉堅(香港)有限公司助理建築師 |

缺席者

| 劉皇發議員, GBM,GBS,JP | 屯門區議會主席 |  |
| --- | --- | --- |
| 梁健文先生, MH | 屯門區議會副主席 |  |
| 蘇愛群女士 | 屯門區議員 |  |
| 葉順興女士, MH,JP | 屯門區議員 |  |
| 劉智鵬博士 | 屯門區議員 |  |
| 盧民漢先生 | 屯門區議員 |  |
| 陳文偉先生 | 屯門區議員 |  |

|  | 負責人 |
| --- | --- |
| 歡迎詞 |  |
| 主席歡迎各與會者出席地區設施管理委員會（下稱「委員會」）第十二次會議。 2. 主席提醒各委員，如會議上討論的事項涉及其個人利益，應在討論該事項前作出申報。他會根據《屯門區議會會議常規》第39(12)條，決定就某事項披露利益關係的委員可否就該事項發言或參與表決，可否留在席上旁聽，或應否避席。所有作出利益聲明的個案均會記入會議記錄。 |  |
| 委員請假事宜 |  |
| 3. 主席表示，秘書處沒有收到委員的告假申請。 |  |
| 通過會議記錄 |  |
| 2009年8月11日第十一次會議記錄 |  |
| 4. 委員會一致通過上述會議記錄。 |  |
| 續議事項 |  |
| (1) 2009-2010年度屯門區地區小型工程撥款現金流預算 (地區設施管理委員會文件2009年第78號) |  |
| 主席請委員省覽文件。他表示在2009-10年度，截至本年9月，屯門區已支付的地區小型工程撥款約為390萬元。 主席請屯門民政事務專員張國財先生向委員簡介屯門區的小型工程。 |  |
| (2) 屯門區小型工程回顧與前瞻 (地區設施管理委員會第十一次會議記錄第7至11段) |  |
| 屯門民政事務專員張先生簡介報告的內容(詳情載於附件一)。當中提出建議如下： 委派主導議員領導工程項目，減少議決過程達致共識所需的時間。 先定出亮點項目並為項目預留款項，餘下資源才用以推行規模較小的工程；以及為現有的小型工程訂定優先次序。 除亮點工程外，暫緩提出新項目，以便加快處理積壓項目。 參考其他地區，以項目的重要性和效益，而非項目地點作為審批的主要考慮因素。 屯門民政事務專員補充，雖然屯門民政事務處(下稱「民政處」)與顧問公司預計本年度的小型工程撥款達2,200多萬元，但有關工程往往會基於不同因素而有所延誤。他認為，上述的現金流預算偏向樂觀。然而，鑑於十八區的撥款運用情況有所不同，屯門區所有工程最後如能如期完成，他也可經民政事務總署(下稱「民政總署」)調撥其他地區的款項，以支付如期完成工程項目的費用。他表示會於下次會議提供更準確的本年度撥款現金流預算。 委員對報告的意見和提問綜述如下： 顧問公司應向委員會明確表示是否不能應付現有工程項目，以及工程有何問題以致無法進行。 民政處應向委員會講解《推行地區小型工程計劃指引》內有關超額承擔總額的規定，而委員會應討論是否有需要暫緩接納新的工程項目。 委員認同報告指委員會過去較少亮點工程，故委員會應多討論釐定工程優次的準則。另有委員認為委員會並無開放討論如何發展屯門區。 民政處應研究及釐定由工程顧問負責施行工程的範圍。 委員會對工程的複雜程度了解不多，難以決定工程的優次。因此，部門及顧問公司應在提出或接納工程前，向委員會說明有關工程的潛在技術問題。 委員贊同報告的建議及當中的觀察結果。 主席表示，委員會不應花太多時間重複討論某些議題，現階段應商討如何加快工程進度，不宜互相批評。 屯門民政事務專員回應，根據《推行地區小型工程計劃指引》，工程項目的超額承擔款額不得超過該年度獲分配的撥款的200%。有關數字是承擔款額，並不是支出，而屯門區迄今從未發生超支的情況。此外，民政處曾徵詢民政總署可否彈性處理個別地區超額承擔額超出上限的問題，並獲正面的回覆。他解釋，有關指引的重點在於十八區的超額承擔總額不超過獲分配的撥款的200%，因此接受個別地區的超額承擔額超過上限。他又表示，超支的概念相若，重點在於十八區小型工程的總開支不超過總撥款額。現時有些地區仍未充分運用所獲分配的撥款，故委員會無須擔心超支問題。 屯門民政事務專員續稱，他根據過去的會議記錄和觀察所得與委員分享可行的改善方法，希望工程得以順利推行。他相信各委員誠心為區內居民服務，不會只照顧某選區居民的利益。關於亮點工程的問題，其他地區亦有推行類似的工程項目，而《推行地區小型工程計劃指引》也曾提到推行立竿見影的工程的重要性。他認為，區議員較能有效掌握民意，亮點工程的定義應由他們決定，以便更能惠及大眾。他補充，亮點工程一般涉及較複雜的設計元素，宜交由顧問公司負責。他認為個別委員對顧問公司存在誤解，顧問公司已盡力加快工程進度，但有些工程涉及協調多個部門的工作，難以一蹴而就。 至於工程項目的優次問題，屯門民政事務專員表示，亮點工程及小型工程可同時進行，但宜先訂定若干亮點工程，並就其預留資源，以便安排餘下的資源推行小型工程。這不但可有效控制小型工程的數目，並可方便政府部門更有效處理小型工程，避免出現人力資源不足的問題。他希望委員會仔細檢討，並為工程項目定出優次。 主席希望顧問公司在接獲新工程項目時，即研究工程的可行性及是否涉及其他外在問題。 屯門民政事務專員認同主席的意見，並建議在是次會議後暫緩接納新的工程項目，以及制定客觀準則，為現時尚未處理的工程定出優次。有委員贊同暫緩接納新的工程項目，但希望委員會仍會考慮緊急維修或改善工程。 委員會支持《回顧與前瞻》報告的建議，但仍會考慮新的緊急維修或改善工程。 | 民政處 顧問公司 |
| 報告事項 |  |
| (2) 設施及工程工作小組報告 (地區設施管理委員會文件2009年第92號) |  |
| 設施及工程工作小組召集人(亦為委員會主席)表示，工作小組於本年9月7日舉行第十次會議，討論各個現正進行的地區小型工程。討論結果、各工程項目的造價預算及進度詳列於報告第3段的列表。當中第A25、A27、A33、B8、B15、B17、B18及B19項工程的造價預算已更新，並獲工作小組通過。 主席請民政總署黃瑩女士匯報第A24項工程，即「青霞里前油站綠化及美化工程」的進展。 民政總署黃女士表示，該署已就有關工程向環境保護署(下稱「環保署」)取得報告，並將之交予顧問公司研究。 顧問公司梁志雄先生表示已初步研究該報告，獲悉環保署曾就九個泥土樣本進行測試，測試結果皆為可予接受。顧問公司早前已向委員會簡介工程的設計只牽涉美化工程，並不涉及拆卸工程。顧問公司會與屯門地政處(下稱「地政處」)研究是否有需要拆卸建築物及地下設施，以便施工。 主席表示已跟地政處討論有關問題，該處表示環保署的報告已確定可開展工程。 地政處梁閏興先生回應，該處較早前已承諾配合工程並負責拆卸建築物，希望施工時間可與顧問公司配合，減低對市民的影響。 委員對工程的意見和提問綜述如下： 委員支持是項工程，但不理解還原土地工程由地政處負責進行的理據，認為此舉是變相以公帑資助石油公司，該公司應有責任在結束業務後將土地還原。 委員詢問康樂及文化事務署(下稱「康文署」)及有關部門有否把地底藏有油缸的土地改作休憩用地用途的先例。他們對此舉引發的安全問題，以及康文署可否承擔地下設施的維修保養工作，感到憂慮。 地政處已多次向委員會報告，委員會不應重複討論是項議題。 主席表示，早前已討論有關石油公司還原土地的問題，地政處會跟進。 康文署林偉基先生回應，據他所知，現時並未有類似的先例。地底藏有設備的土地一般不宜種植樹木，但仍可種植比較簡單的植物，必要時亦可以花盆進行美化工作。 主席請顧問公司在下次工作小組會議詳盡報告工程的設計及進度，其間如有困難，可與地政處聯絡。他又表示，地政處會根據條例，確定該由石油公司還是其他部門支付清拆地下油缸的費用。 屯門民政事務專員補充，據他了解，一般來說，即使政府以公帑進行有關清拆工程，仍可循民事途徑向租戶索還工程費用，因此不會浪費公帑，但細節尚待地政處研究合約條款及跟進。 有委員表示不接受第B3項工程，即「於屯門河東岸興建釣魚台」的工程。他指出，過往曾收到不少有關垂釣工具阻礙市民的投訴，但始終無法控告有關釣魚人士。現行法例沒有訂明市民不可沿河垂釣，因此興建釣魚台並不能規範市民垂釣的地點，實屬浪費金錢。他建議把有關設施改為活動台。 主席表示，早前在工作小組會議上已了解有關委員的意見。是次會議只是匯報工作小組的工作進度，委員無須複述工作小組已討論的事宜。 康文署唐東傑先生向委員匯報「興建有蓋通道連接屯門中央圖書館至栢麗廣場」及「康文署屯門蝴蝶邨公共圖書館搬遷計劃」的進展。 主席希望康文署與政府產業署、建築署及房屋署加緊溝通，盡快開展工程。 康文署張綺明女士向委員會匯報第B16項工程，即「在黃金泳灘中庭豎立鐘樓」的工程進度。她表示，該署已聯同提案議員及當區議員進行實地視察，議員已同意建築署的設計及鐘樓位置。建築署初步的口頭報價為220萬元，她希望委員會支持及通過這個工程項目。 委員會對是項工程進度沒有意見。 主席表示，「在屯門區興建行人通道上蓋」督導小組於上星期召開會議，其報告已於席上派發。 「在屯門區興建行人通道上蓋」督導小組召集人補充，督導小組已完成實地視察及人流統計工作。該小組以人流作為訂定工程優次的準則，第一期工程的人流數目由583至1247不等。她續報告，第一期工程原包括杯渡輕鐵站天橋底連接商場的兩個選址，但督導小組接納商場發展商信和集團的建議，由該集團斥資設計、興建和負責日後維修保養有關上蓋及鋪設地面。督導小組會與該集團跟進有關工程，但目前尚未就工程費用及完工時間作出預算；有關預算工作及技術研究會交由顧問公司負責。召集人請委員會通過把列表上第1至6項列入第一期工程的範圍。她補充已就列表上第3項與發展商交換意見，發展商表示會研究是否可斥資進行工程。她希望委員會討論是否需要暫緩提出新工程地點及贊成在部分工程地點進行綠化工作。 委員對「在屯門區興建行人通道上蓋」督導小組報告的意見和提問綜述如下： 提出列表上第13及第24項工程的委員表示，他提出工程建議時，政府未有進行全區綠化的計劃，若綠化工作可令環境更協調，他願意延後這兩項工程建議。此外，若全區綠化的範圍包括第13及第24項的工程地點，他希望把兩地興建行人通道上蓋的建議改為進行綠化工作。 有委員不贊成在差不多整個碼頭區興建行人通道上蓋，並認為委員會應目標一致，放棄在人流不多及沒有實際需要的地點進行工程，而轉為支持綠化工作。另有委員表示會向有關居民建議工程以綠化為主，他又提議制訂一套準則，用以衡量興建行人通道上蓋的需要。 有委員表示早前已提議重新檢討有關工程範圍。他認為，除人流以外，選址的環境也應納入考慮之列。另有委員鼓勵以植樹取代興建行人通道上蓋，以免影響景觀。他指出列表上第1項工程的地點比較空曠，可以樹木取代通道上蓋。 顧問公司代表向委員會簡介興建行人通道上蓋工程的最新設計。 有委員希望顧問公司留意列表上第1項工程的設計，認為不應遮蓋寶田邨的標誌。另有委員表示在實地視察當日已提出有關問題，顧問公司提出的工程位置未如理想。 主席請顧問公司避免行人通道上蓋遮蓋寶田邨的標誌。 「在屯門區興建行人通道上蓋」督導小組召集人補充，第一期工程的第4及第6項位處路口，須待確定工程是否受運輸署有關交通條例限制，才可施工。她請當區議員與督導小組跟進寶田邨至良景邨興建行人通道上蓋的工程。 主席請顧問公司在簡介工程設計前確定工程是否涉及其他部門，並告知督導小組。 委員會對第一期工程地點沒有異議。至於開展第二期工程時是否有需要將部分工程改為綠化工程，則交由督導小組跟進及考慮。 顧問公司代表向委員簡介「在元朗公路旁至福亨村段一幅面積頗大的土地興建休憩場地及寵物公園」的最新設計。 有委員提出，有關寵物公園並沒有衞生設施。 顧問公司代表表示，擬建寵物公園的位置鄰近商場，該商場設有公共衞生設施。 有委員查詢海皇路公園改建寵物公園的工程進度。 康文署張慧心女士表示，該署已就工程在公園附近張貼通告，以徵詢公眾的意見。截至本年9月30日，該署並無收到反對意見。另民政處發信徵詢鄰近居民所得的意見，也表示支持有關改建項目。 主席總結，委員會不反對「於屯門區內興建行人通道上蓋工程」的設計，請顧問公司及督導小組繼續跟進項目。另外，委員會通過「在元朗公路旁至福亨村段一幅面積頗大的土地興建休憩場地及寵物公園」工程的設計，請顧問公司跟進。 顧問公司代表向委員簡介「大興北輕鐵站對出休憩處改善工程」的兩個設計方案。 有委員支持方案一，認為太極圈設計新穎，但對該方案的長者設施則有保留。他較欣賞方案二的座椅及卵石徑，認為對長者更有幫助。另有委員建議增加植樹的數目。 顧問公司代表表示可將方案二的座椅及卵石徑取代方案一的長者設施，而工程造價則維持260萬元。 主席總結，委員會請顧問公司考慮有關植樹建議，並通過工程設計。 顧問公司代表簡介「屯門青山灣防坡堤美化工程」的設計及造價。 屯門民政事務專員表示，由於部分設計在技術上有所限制，並涉及徵詢不同部門的意見，因此建議委員先就設計概念及工程造價進行討論，設計細節則留待日後商議。他又建議把這個項目列為亮點工程，相信美化後的防坡堤可成為區內市民及遊人的消閑好去處。 委員對工程設計及造價的意見綜述如下： 除美化以外，建議設計包含活化及經濟價值元素。例如，在設計上配合黃金泳灘，增添以海豚作設計特色的涼亭或燈柱，並可循多元價值方向，配合三聖海鮮街的發展。 支持這個項目。屯門東一帶現有燒烤場、泳灘、酒店、商場及五灣之旅，若加上第27區的工程，確實可成為區內的亮點。建議在設計中加入年青人的浪漫元素，打造一條姻緣路，吸引年青人到訪。 工程涉及甚多部門，建議請區議會主席幫助協調有關工程。 委員會應考慮項目範圍是否容許寵物內進，並顧及安全問題。建議顧問公司研究工程用料可否承受風暴或其他自然現象帶來的影響。 項目位置空曠，應盡量提供遮蔭設施。 這項目應確認為亮點工程，顧問公司應列出工程涉及的政府部門名單，並向委員講解設計概念，讓委員會充分討論。 主席建議委員會討論是否支持這個項目的概念，工程細節則留待振興青山灣工作小組跟進。他表示，委員如對是項工程感興趣，即使並不是上述工作小組的成員，也可出席其會議。 振興青山灣工作小組召集人表示歡迎委員的意見，有關建議可於工作小組會議再作討論。他並歡迎委員出席該小組的會議。 主席總結，委員會原則上通過工程設計及為數約1,200萬元的造價預算。日後預算如有增加，請顧問公司再向工作小組匯報。 (會議後記：振興青山灣工作小組在10月20日舉行會議。顧問公司會根據小組和政府部門的意見修訂設計，以期在稍後舉行的設施及工程工作小組的會議上匯報。) 顧問公司代表向委員會簡介「於屯門徑(若夢園段)加設太陽能燈照明」工程的新增位置設計方案及最新工程造價。 委員會對設計及工程造價沒有意見。 主席續報告，工作小組在本年9月7日的會議上，接納屯門社區會堂中心督導小組的兩項建議，即凡獲屯門區議會贊助的一次過完成活動，其主辦團體如申請使用社區會堂中心，可獲優先處理；以及每星期給予文藝協進會15小時優先使用時段，以助培育人才。 主席宣布，有關建議獲得通過。 顧問公司代表表示，有部門要求在「全面重建榮發里路邊休憩處」的工程的公園加裝電燈，因此預算須增加27萬元。另由於標書已備妥，若要加裝電燈，有關工程將須延期兩個月。 當區議員建議通過在公園加裝電燈的建議。 顧問公司代表表示會與工料測量師研究可否盡快完成工程。 委員會對增撥款項沒有意見，主席請康文署及顧問公司跟進有關工程。 委員會對工作小組報告沒有其他意見。 | 顧問公司、 地政處 康文署、 建築署、 產業署、 房屋署。 顧問公司 顧問公司 屯門區興建 行人通道上蓋 督導小組、 顧問公司 顧問公司 振興青山灣工作小組 康文署、 顧問公司 |
| 討論事項 |  |
| 68. 主席表示，由於討論事項第6項大欖涌兒童遊樂場重置方案涉及多個政府部門及發展商，建議先討論這個項目，委員會沒有異議。 |  |
| (6) 大欖涌兒童遊樂場重置方案 (地區設施管理委員會文件2009年第84號) |  |
| 69. 地政處梁麗芳女士簡介文件。 70. 新鴻基地產有限公司張錦祥先生及李鑾輝先生向委員會簡介計劃設計圖(詳情載於附件二)。 71. 主席向地政處及新鴻基地產有限公司代表查詢就這項計劃向區議會徵詢意見的場合及時間。 72. 地政處梁女士表示，該處沒有就這個方案徵詢委員會的意見。不過，該處曾因應是次換地申請，在本年七月底在屯門鄉事委員會、大欖涌村及大欖聯康新村張貼告示，向居民收集意見，並透過民政處作地區諮詢。該告示通知居民是項換地申請，並說明其中一個方案將涉及擴闊及改善聯康里路旁設施，包括遷移現時位於聯康里的遊樂場。地政處其後收到一項有關遷移該遊樂場的意見，指該處是可供長者休息的中途站。她表示，經協調各部門的意見，在發展商能力範圍下會在設計上加添有關設施。 73. 委員對計劃的意見及提問綜述如下： 委員關注遷移聯康里的遊樂場或會影響大欖涌村的社壇和風水，詢問發展商有否與該村村代表商討是項計劃。 區議會不能代鄉事委員會作出決定。委員會支持改善社區環境的計劃，但若工程須拆除鄉村內的設施，發展商應先跟村代表溝通，然後才徵詢委員會的意見。委員建議發展商在會後與村代表及居民聯絡，他願意以當區區議員身分參與溝通工作。 委員關心公眾利益會否受私人發展項目影響，並支持保留座椅作村民休憩之用。此外，大型發展項目有助改善區內經濟，應對計劃持開放態度，但各方應充分溝通，以解決問題。另有委員認為現不宜追究發展商或部門的諮詢工作是否足夠，委員會應以促進溝通為大前提，為計劃提供不同的意見。 地政處應就反對信作出協調，不應側重發展商的發展，建議該處在會後跟村民商討有關問題。 發展商應與村民及受影響人士商討有關問題，並就有關村長提出的三個問題尋求解決方法。 發展商應聯同村民代表進行實地視察，以決定可否修改有關設計及計劃，達致雙贏的結果。 74. 地政處梁女士回應，社壇位於重置遊樂場附近，不受是次工程影響。該處已接獲運輸署及路政署的初步回應，擴闊後的道路原則上仍是政府道路，將由運輸署管理並由路政署保養維修。 75. 新鴻基地產有限公司李先生表示，自2002年是項工程計劃獲城市規劃委員會(下稱「城規會」)批准後，發展商進行了不少諮詢工作，但他認同有關工作可再作改善，而現階段希望在委員會聽取意見。他又表示曾與村代表通電話，他會聽取各方的意見，設法解決社壇、路口休憩處及通往殯葬區的道路問題，以及讓有關人士知道最新的發展。他承諾將來會進行更多有系統的諮詢工作。 76. 屯門民政事務助理專員劉衞銘先生補充，民政處一直致力協助規劃署及地政處進行地區諮詢工作，並如實向部門反映收集到的村民意見。部分村民亦曾直接將意見交予兩個部門和發展商考慮。 77. 規劃署劉長正先生表示，擴闊聯康里是城規會當日批准有關發展的附帶條件。至於擴闊工程的設計及重置聯康里遊樂場的選址，則由發展商提出。發展商現就發展計劃徵詢區議會的意見，包括是否原則上接受重置聯康里遊樂場的選址。他亦補充，城規會曾在給予規劃許可的信件中，要求發展商繼續與村民磋商。 78. 主席總結，委員會知悉有關安排，他希望發展商與民政處、地政處和村民深入溝通。 79. 有委員認為，除知悉有關發展外，委員會應提供意見，從旁協助。 80. 主席表示，委員會隸屬區議會，會繼續跟進有關項目。 81. 新鴻基地產有限公司李先生感謝委員會積極解決問題。由於大欖涌村附近還有其他鄉村，發展商會進一步跟有關村民磋商。他相信在委員的協助下，問題應可迎刃而解。他認為委員對重置選址原則上沒有意見，稍後會與村民商討具體事項。 82. 主席總結，委員會對方案沒有其他意見。 | 民政處、 地政處、 發展商 |
| (1) 屯門第27區（三聖）地區休憩用地工程計劃的最新進展 (地區設施管理委員會文件2009年第79號) |  |
| 83. 康文署張慧心女士簡介文件，並表示該署已請運輸署考慮是否有需要在休憩用地範圍撥出部分土地以闢設公眾停車場。據運輸署回覆，現時三聖街的停車場已能供應足夠車位。康文署認為，該幅地區休憩用地的面積已由原來的9400平方米縮減至大約6900平方米，供土木工程拓展署提供單車徑配套設施，餘下土地面積有限，實難以加設公眾停車場。 84. 委員會對文件沒有意見，並同意無須加建停車場。 85. 康文署張女士表示，因應委員會在本年8月11日會議的議決，建築署的顧問招標程序已在2009年9月結束。康文署會請建築署考慮盡快重新展開招標程序，並繼續與該署研究興建暸望台的可行性。 86. 主席表示已相約主導議員、海事處及地政處進行實地視察，研究該幅用地附近是否有空間可作停車場之用。 | 康文署 |
| (2) 「屯門第17區(工業城)康樂場地」毗鄰土地的覆檢後的擬建設施 (地區設施管理委員會文件2009年第80號） |  |
| 87. 康文署張女士簡介文件。 88. 有委員指出，天后廟後的用地與第17區發展方向相同，希望該署與委員多加溝通。 89. 委員會對文件沒有意見。 |  |
| (3) 屯門區文康設施工程計劃的最新進展 (地區設施管理委員會文件2009年第81號) |  |
| 90. 康文署張女士簡介文件，並請委員會就文件附件VI「有待覆檢的工程計劃」的工程優次及附件VII「收到有關文康設施工程的建議」，提供意見。 91. 委員的提問及建議綜述如下： 有委員要求康文署就文件附件II第一項工程提供時間表。 關於附件VII第二項工程，規劃署已決定正式把該地的規劃用途改作休憩用地，有關業主希望盡快推行工程，故建議委員會支持康文署盡快決定該地的規劃及發展用途。委員認為，若單車徑附近的設施只為單車使用者而設，難獲其他居民支持，若設置無論是否單車使用者也可使用的設施，則更為居民接受。 康文署應就附件VI第二項工程的地盤甲進行更多公眾諮詢，才決定是否劃作休憩空間，因該地是蝴蝶灣碼頭區附近的最後一幅土地，有民意希望該地留作另一用途。此外，該地盤對面為第16區起卸區，不會吸引太多市民在該處休憩。 92. 康文署張女士回應，民政事務局支持文件附件II所載的第一項工程，即「屯門第14區(兆麟)體育館」工程計劃，並已向建築署發出工程界定書。建築署現就工程進行技術可行性研究及制定時間表。康文署稍後會向委員會交代工程項目的進展。 93. 主席請康文署考慮委員的意見。 | 康文署 |
| (4) 康樂場地改善工程 (地區設施管理委員會文件2009年第82號) |  |
| 94. 康文署張女士簡介文件。 95. 有委員詢問是次會議的工程項目如全部獲得通過，委員會是否有足夠撥款支付工程費用。 96. 屯門民政事務專員回應，委員會如通過所有新增工程項目，而所獲分配的撥款不足以支付工程費用，民政處可要求從其他地區調撥資源以應付所需，也可留待下個財政年度繳付不敷之數。 97. 委員對文件沒有其他意見，主席請康文署繼續跟進工程項目。 | 康文署 |
| (5) 城市景觀優化工程–藍地迴旋處、蔡章閣學校附近的路旁花床、湖山遊樂場及屯門公園 |  |
| (地區設施管理委員會文件2009年第83號) |  |
| 98. 康文署張女士報告已完成的城市景觀優化工程(詳情載於附件三)，並簡介文件。 99. 有委員表示，過去的城市景觀優化工程成效不俗，會支持是次項目。 100. 另有委員表示，屯門公園曾有長者在斜坡上發生意外，她建議在該處加強綠化，並設置圍欄，以免再生意外。 101. 委員會對工程沒有其他意見。 |  |
| (7) 湖山公園外河傍加設圍欄及興建涼亭 (地區設施管理委員會文件2009年第85號) |  |
| 102. 文件提交人簡介文件，並指地政處曾承諾去信渠務署要求加建圍欄。 103. 主席建議秘書處安排文件提交人聯同康文署、民政處及他本人作實地視察。 (會議後記：民政處已於本年10月14日安排實地視察，康文署初步認為工程建議不涉及該署的土地。民政處會去信路政署及土木工程拓展署，了解可否進行工程，稍後會向工作小組匯報。) | 秘書處 |
| (8) 於龍門居與富健花園之間的迴旋處加建行人路上蓋 (地區設施管理委員會文件2009年第86號) |  |
| 104. 主席表示因應網上接獲的市民意見提交這份文件，他並簡介文件內容。 105. 有委員申報是龍門居業主立案法團的主席。他對工程並無異議，但指出擬建的行人路上蓋位於龍門居與富健花園之間的消防通道，因而應就工程徵詢消防處的意見。 106. 主席表示已知悉有關消防問題，並宣布將文件交予屯門區行人通道上蓋督導小組跟進。 | 在屯門區行人通道上蓋督導小組 |
| (9) 改善山景社區會堂舞台可行性研究 |  |
| (地區設施管理委員會文件2009年第87號) |  |
| 107. 文件提交人簡介文件。 108. 有委員認為該舞台過高，不便觀眾欣賞台上節目。 109. 民政處黃瑞麟先生表示，他已與文件提交人作實地視察，根據專業人士的意見，在不影響舞台結構的大前提下，可以研究有關改善工程。 110. 文件提交人建議出標要求顧問公司提交舞台的改善設計圖。 111. 主席總結，待民政處出標及收到設計圖後，會將有關建議交工作小組跟進。 | 民政處、 設施及工程 工作小組 |
| (10) 於屯門設置節日大型擺設及燈飾 (地區設施管理委員會文件2009年第88及98號) |  |
| 112. 民政處黃先生表示，有關在區內設置燈飾的文件共有兩份。該處預計，設置青山灣海鮮街燈飾所需費用為65萬元，另區內七處地方的燈飾工程約需250萬元。 113. 屯門民政事務專員補充，兩項工程的主要目的均為美化區內景觀。 114. 主席表示，委員會去年獲青松觀贊助在蔡意橋附近加設盆栽擺設，市民對此反應不俗，該處更成為鄰近居民的聚集點，因此他希望今年繼續是項工程。 115. 委員對工程建議的意見及提問綜述如下： (i) 多年來，屯門區的燈飾較其他地區零散及遜色，委員會應加以檢討並作改善。 (ii) 鄉事會路沿路有西鐵站、大型商場、圖書館及大會堂，工程宜集中在鄉事會路進行，使之成為亮點。 (iii) 委員會應先通過撥款，稍後再討論選址問題。 (iv) 委員建議由友愛至蔡意橋，途經屯門公園，沿屯門河設置燈飾，因該處是人流較多的休憩場地，適合設置燈飾。 (v) 去年三聖邨的燈飾備受鄰近商戶好評。 (vi) 委員會應集中運用撥款，完成一個整體項目。 (vii) 另有委員認為，在青賢街設置燈飾並不能收到亮點工程的效果，建議改於屯門法院外進行工程。 (viii) 工程宜集中在市中心進行工程。 (ix) 委員會應把兩項工程合併，共撥款300萬元，並於稍後討論設置燈飾的地點。 116. 主席表示，去年委員會擬在區內不同地點設置燈飾，因此燈飾分布比較零散。他歡迎委員就設置燈飾的地點提供意見。他又指出，第88號文件的提交人是委員會，而並非民政處。此外，本年亦會考慮邀請青松觀贊助燈飾工程。 117. 屯門民政事務專員補充，價錢與質量往往成正比，若以沙田或荃灣區的燈飾作參考，250萬元預算可能不足以在七個地點設置燈飾。去年在青賢街設置燈飾，是因為該處有助聚集人流觀看表演及猜燈謎。他建議維持250萬元的預算，並減少工程地點，以集中設置燈飾位置。他會親自監察招標程序，在條款中訂明更高的技術及設計要求，務求以達到技術及設計標準為前提，再以價低者得的原則外判合約。 118. 主席建議將兩項工程合併，合共撥款300萬元，並由委員會主導工程。委員會對有關建議沒有意見，並通過合併工程項目。 119. 主席請秘書處安排為委員舉行非正式會議，以討論工程地點。 (會議後記：有關會議已於本年10月12日舉行，會上通過撥款20萬元，繼續與青松觀合辦燈會及花燈展覽；而民政處會為鄉事會路及市中心一段的燈飾工程進行招標工作，若有餘款，便考慮在青山灣一帶加添燈飾。) | 民政處 秘書處 |
| (11) 改善及美化山景晨運徑工程計劃 (地區設施管理委員會文件2009年第89號) |  |
| 120. 文件提交人簡介文件。 121. 有委員申報是青山寺的理事及青雲觀的司理代表。他認為工程建議可取，儘管或須動用不少資源，仍希望委員會予以考慮。 122. 另有委員表示，早年修復屯門徑時，曾構思分別從東、西、南面，讓屯門連接麥理浩徑，並修復青山徑，使居民晨運時可從蝴蝶灣步往良景邨。他希望委員會循這個方向考慮。 123. 有委員表示，近年晨運活動愈趨普遍，有關建議饒有意義。 124. 主席表示，屯門徑的工程非常成功，令不少市民受惠。西面的青山徑保養不及屯門徑，他希望委員會支持這個項目，並將之交予工作小組再作研究，透過顧問公司徵詢地區人士的意見。 125. 民政總署黃瑩女士表示，該署稍後會安排議員及顧問公司作實地視察，以決定是否將工程交予顧問公司跟進。 | 設施及工程 工作小組 民政總署、 顧問公司 |
| (12) 在屯門區安裝勿泊單車警告牌 (地區設施管理委員會文件2009年第90號) |  |
| 126. 民政處工程部潘明先生簡介文件。 127. 委員表示支持工程項目，但希望有關部門同步執行清理違例停泊單車的工作。 128. 委員會對文件沒有其他意見。 | 跨部門清理單車工作小組 |
| (13) 屯門區綠化規劃 (地區設施管理委員會文件2009年第91號) |  |
| 129. 民政處工程部潘先生簡介文件。 130. 委員對文件的意見及提問綜述如下： 委員查詢民政處從沒計劃在龍門路至美樂花園一段進行綠化工程的原因，並建議把上述地點納入是次工程範圍內。有委員表示曾多次指出龍門路旁的樹木雜亂無章，並建議改善沿路的照明系統。 在市中心設置花盆的原意是綠化環境，下年度應調撥更多資源在更多地點進行綠化工程。 擬進行工程的地點均有實際綠化的需要。 工程範圍可從河傍街擴展至青賢街，連接該處設置燈飾和花盆的位置，使綠化及美化工作更臻完善。 區內不時有花卉淍謝枯萎，有關部門日常應妥善處理花盆及保養植物。 131. 主席解釋，過往由綠化工作小組議決在現址設置花盆，而早年曾有委員提出在置樂一帶進行有關工程，因此現時每年只在該兩處地點設置花盆。他歡迎委員就綠化地點提出建議，如未及在本年通過，也可留待下年進行。他亦指出，現計劃進行工程的地點並非其選區範圍，因此不存在親疏有別的疑慮。他補充，過往曾要求土木工程拓展署在龍門居路邊栽種植物，以美化該區環境。 132. 主席補充，設置花盆前須徵詢路政署及運輸署的意見，他會嘗試跟有關部門溝通，盡可能在青賢街設置花盆。關於植物保養的問題，由於有關工程是一筆過撥款，其他地區亦有類似情況。他建議委員會考慮要求地產商或發展商合作照料有關植物。委員若發現有公物遭破壞，應主動聯絡有關部門。 133. 委員會通過是項工程。 134. 有委員建議，山景社區會堂舞台可行性研究報告完成後，如尚餘撥款，委員會可批准繼續進行有關工程。 | 古漢強委員 |
| 報告事項 (續) |  |
| (1) 社區參與工作小組報告 (地區設施管理委員會文件2009年第92號) |  |
| 135. 工作小組召集人向委員匯報該小組的工作進度。他表示，工作小組雖已通過「多元藝術匯屯門」的撥款申請，但有關督導小組並沒有預留撥款進行是項活動，現須待財務、行政及宣傳委員會(下稱「財委會」)完成中期檢討，才知悉是否有額外資源進行這項活動。 136. 主席宣布，委員會原則上通過「多元藝術匯屯門」的撥款申請，現須待財委會在本月9日進行中期撥款檢討，方可決定是否尚餘撥款舉辦有關活動。他補充，由於是項撥款申請超過10萬元，故須在本年11月3日呈交區議會大會通過作實。 (會議後記：財委會已於本年10月9日原則上通過有關撥款申請，但鑑於先前並無預留撥款，有關申請最終是否獲批款項，須取決於稍後民政總署是否發放額外撥款予屯門區議會。) 137. 社區閱讀督導小組召集人表示，康文署圖書館舉辦的社區閱讀及好書選舉比賽已展開，市民反應相當熱烈。督導小組將安排三個不同團體的代表作評審，並於本年11月7日舉行頒獎禮。本年11月7日及8日將舉行與作家會面的活動，而書展則在本年11月20日至23日舉行，歡迎委員抽空出席。另外，社區閱讀推廣日將於11月28日舉行，當日亦會邀請委員參觀社區及公立圖書館。 138. 委員會對報告沒有其他意見。 |  |
| (3) 屯門區文物工作小組報告 (地區設施管理委員會文件2009年第94號) |  |
| 139. 主席請委員省覽有關報告。 140. 有委員表示，工作小組通過與工商業及房屋委員會轄下的屯門經濟發展工作小組研究拍攝短片及製作有關區內古蹟文物及旅遊景點的短片，他希望委員會予以支持。 141. 另有委員認為應循序漸進，由屯門經濟發展工作小組及工作小組先研究有關問題，才決定是否開展這個項目。 142. 主席表示，委員會不能通過未經工作小組議決的決定，他希望經濟發展小組及工作小組先討論有關問題，再向委員會匯報。 143. 主席宣布，委員會原則上通過工作小組就「印刷《屯門的宗教及廟宇》書籍」提出的撥款申請，有關申請將於本月9日呈交財委會審核。由於是項撥款申請超過10萬元，故須在本年11月3日呈交屯門區議會大會通過作實。 (會議後記：財委會及區議會已分別於本年10月9日及11月3日通過有關撥款申請。) | 屯門區文物 工作小組、 屯門經濟發展工作小組 |
| (4) 康樂及文化事務署於屯門區舉辦的文娛活動暨屯門大會堂使用率匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2009年第95號) |  |
| 144. 主席請各委員省覽有關文件。 145. 委員會對文件沒有意見。 |  |
| (5) 康樂及文化事務署屯門區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2009年第96號) |  |
| 146. 主席請各委員省覽上述文件。 147. 委員會對文件沒有意見。 |  |
| (6) 康樂及文化事務署於2009年7月至2009年12月在屯門區舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2008年第97號) |  |
| 148. 主席請各委員省覽上述文件。 149. 委員會對文件沒有意見。 |  |
| 其他事項 |  |
| 150. 委員沒有提出其他事項。 |  |
| 下次會議日期 |  |
| 151. 議事完畢，主席在下午1時26分宣布會議結束。下次會議於2009年12月8日(星期二)上午9時30分舉行。 |  |

屯門區議會秘書處

日期：2009年11月13日

檔號：HAD TMDC/13/25/DFMC/09