屯門區議會

- 2010-2011年地區設施管理委員會

- 第二次會議記錄

日期：2010年2月2日(星期二)

時間：上午9時43分

地點：屯門區議會會議室

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古漢強先生(主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳文華先生(副主席) | 屯門區議員 | 上午9:37 | 會議結束 |
| 梁健文先生, MH | 屯門區議會副主席 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 蘇炤成先生 | 屯門區議員 | 上午9:40 | 會議結束 |
| 蔣月蘭女士, MH | 屯門區議員 | 上午9:43 | 會議結束 |
| 嚴天生先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳雲生先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 朱耀華先生 | 屯門區議員 | 上午9:37 | 會議結束 |
| 吳觀鴻先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 上午11:55 |
| 陳樹英女士 | 屯門區議員 | 上午9:45 | 會議結束 |
| 黃麗嫦女士 | 屯門區議員 | 上午9:48 | 會議結束 |
| 蘇愛群女士 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 李洪森先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 何杏梅女士 | 屯門區議員 | 上午9:36 | 會議結束 |
| 葉順興女士, MH,JP | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 林頌鎧先生 | 屯門區議員 | 上午9:40 | 上午11:58 |
| 程志紅女士 | 屯門區議員 | 上午9:40 | 下午12:40 |
| 龍瑞卿女士 | 屯門區議員 | 上午10:51 | 會議結束 |
| 陳秀雲女士 | 屯門區議員 | 上午10:21 | 會議結束 |
| 劉智鵬博士 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 下午12:10 |
| 周錦祥先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳文偉先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 張恒輝先生 | 屯門區議員 | 上午9:36 | 會議結束 |
| 雲天壯先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 葉敏芝女士(秘書) | 屯門民政事務處行政主任(區議會)三 |  |  |

缺席者

| 陶錫源先生, MH | 屯門區議員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 江鳳儀女士 | 屯門區議員 |  |  |
| 李桂芳女士 | 屯門區議員 |  |  |
| 徐 帆先生 | 屯門區議員 |  |  |
| 盧民漢先生 | 屯門區議員 |  |  |
| 林德亮先生, MH | 屯門區議員 |  |  |
| 龍更新先生 | 屯門區議員 |  |  |

應邀嘉賓

| 駱潔霞女士 | 康樂及文化事務署總康樂事務經理(社區體育) |
| --- | --- |
| 成麗金女士 | 康樂及文化事務署康樂事務經理(社區體育活動)3 |
| 林秀霞女士 | 規劃署高級城市規劃師/特別職務 |
| 梁麗芳女士 | 屯門地政處署理高級產業測量師/東及西 |
| 吳嘉麗女士 | 屯門地政處產業測量師/東 |
| 李鑾輝先生 | 新鴻基地產公共事務部總監 |
| 劉志遠先生 | 新鴻基地產地產策劃及發展部項目經理 |
| 梁志雄先生 | 馬海(建築顧問)有限公司項目經理 |
| 葉文沖先生 | 馬海(建築顧問)有限公司聯絡經理 |
| 范思古先生 | 馬海(建築顧問)有限公司建築師 |
| 劉婉妍女士 | 馬海(建築顧問)有限公司建築助理 |
| 許瑞麟先生 | 馬海(建築顧問)有限公司建築助理 |
| 胡官帶先生 | 大欖涌村代表 |
| 巴廷明先生 | 康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理 |
| 李民就先生 | 土木工程拓展署高級工程師/海港工程部 |
| 梁從新先生 | 土木工程拓展署工程師/海港工程部 |
| 石恭福先生 | 合樂中國有限公司項目經理 |
| 周 瑩女士 | 合樂中國有限公司項目工程師 |
| 郭志偉先生 | 合樂中國有限公司項目工程師 |
| 郭保羅先生 | 海威行有限公司董事 |

列席者

| 列浩然先生 | 屯門民政事務處屯門民政事務助理專員 |
| --- | --- |
| 趙錦珍女士 | 屯門民政事務處高級聯絡主任(一) |
| 黃瑞麟先生 | 屯門民政事務處聯絡主任主管(地區設施) |
| 潘 明先生 | 屯門民政事務處高級工程督察 |
| 文富榮先生 | 警務處屯門警區警民關係組社區聯絡主任 |
| 黃 瑩女士 | 民政事務總署建築師(工程)七 |
| 張永裕先生 | 康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界北) |
| 王健中先生 | 康樂及文化事務署屯門區康樂事務經理 |
| 張綺明女士 | 康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理(分區支援) |
| 區惠英女士 | 康樂及文化事務署高級經理(新界西文化事務) |
| 唐東傑先生 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(屯門區) |
| 張慧心女士 | 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)2 |

|  | 負責人 |
| --- | --- |
| 歡迎詞 |  |
| 主席歡迎各與會者出席地區設施管理委員會（下稱「委員會」）第二次會議。 - 主席代表委員會感謝已經調任的屯門民政事務助理專員劉衞銘先生過去參與委員會的工作，並歡迎首次出席會議的新任屯門民政事務助理專員列浩然先生出席今次會議。 - 此外，康樂及文化事務署新界北總康樂事務經理李麗芬女士亦已經調任。主席代表委員會感謝李女士過去參與委員會的工作，以及歡迎接任的張永裕先生出席今次會議。 - 主席同時感謝各委員的支持，讓他可以繼續為委員會服務。 - 主席提醒各委員，由於今次會議過程的錄音將會上載到屯門區議會網頁，故請各委員於發言前先舉手，待得到指示後才開咪發言。主席也請各委員關掉手提電話的響鬧裝置及避免在會議期間通話，以免影響會議進行。 - 主席亦提醒各委員，如會議上討論的事項涉及其個人利益，應在討論該事項前作出申報。他會根據《屯門區議會會議常規》第39(12)條，決定就某事項披露利益關係的委員可否就該事項發言或參與表決，可否留在席上旁聽，或應否避席。所有作出利益聲明的個案均會記錄在會議記錄內。 - 就議程安排方面，他表示由於委員會2010-2011年度剛展開，他建議在緊接議程(I)通過會議記錄後，先行處理討論事項第一項「2010-2011年度地區設施管理委員會職權範圍」及第二項「2010-2011年度地區設施管理委員會轄下的工作小組」，然後才處理續議事項。 - 委員會沒有反對意見。 - 由於是次會議討論事項不少，主席請各委員在發言時盡量精簡，避免重複論述，以善用議會時間。 |  |
| 委員請假事宜 |  |
| - 主席表示，秘書處收到江鳳儀委員的告假申請，她隨後會向委員會提交醫生證明書。他續表示，秘書處亦收到徐帆委員因事未能出席會議的通知，並表示委託陳文偉委員代其處理投票事宜。 (會議後記:秘書處已收到由江鳳儀委員提交的醫生證明書。) |  |
| 委員退會事宜 |  |
| - 主席表示，秘書處早前收到劉業強委員的退會通知。 |  |
| 通過會議記錄 |  |
| 2008-2009年第十三次會議及2010-2011年第一次會議的會議記錄 |  |
| - 主席表示，秘書處早前收到民政事務總署(下稱民政總署)就第十三次會議記錄第26段作出的修訂，有關修訂如下: 民政總署黃瑩女士表示，已按委員會要求於招標文件中刪除勞工保險的費用，今次的回標價較上次預算上升約70萬元，有關價格是反映市場數字，而成本上升的原因是工程開辦費用高及工程位置偏遠。 - 委員會對修訂沒有意見，並一致通過經修訂後的2008-2009年第十三次會議及2010-2011年第一次會議的會議記錄。 |  |
| 討論事項 |  |
| (1) 2010至2011年地區設施管理委員會職權範圍 （地區設施管理委員會文件2010年第2號） |  |
| - 委員對文件沒有意見，主席宣布通過文件。 |  |
| (2) 2010-2011年地區設施管理委員會轄下的工作小組 （地區設施管理委員會文件2010年第3號） |  |
| - 主席請委員省覽文件，並請各委員留意，根據《屯門區議會會議常規》第36(2)(a)(i)及(iii)條： - 區議會及每個委員會應在同一時間內在其轄下委出不多於3個 “常設工作小組”(“常設工作小組”的任期須超過八個月)；以及 - 如獲區議會同意，委員會可委出多於3個“常設工作小組”，惟區議會及其委員會轄下的“常設工作小組”的總數，不應超逾委員會總數的3倍(即18個)。 - 他續表示，在2008-2009年，委員會已獲區議會同意，成立文件第2 段所述的4個常設工作小組，他請各委員考慮是否保留有關工作小組，並是否同意它們的名稱及職權範圍；以及訂定各工作小組的任期為兩年。 - 委員一致同意保留委員會文件2010年第3號所列的4個工作小組為“常設工作小組”，它們包括： - 社區參與工作小組 - 設施及工程工作小組 - 屯門區文物工作小組 - 監察屯門市中心段植樹事宜工作小組 - 主席請各委員提名“社區參與工作小組”的召集人，最後接獲一項提名： 獲提名人; 提名人; 和議人. 陳文華; 陳雲生; 李洪森、陳文偉. - 主席宣佈陳文華副主席自動當選“社區參與工作小組”召集人。 - 主席請各委員提名“設施及工程工作小組”的召集人，最後共接獲一項提名： 獲提名人; 提名人; 和議人. 古漢強; 陳雲生; 葉順興. - 主席宣布他本人自動當選“設施及工程工作小組”召集人。 - 接著，主席請各委員提名“屯門區文物工作小組”的召集人，最後接獲一項提名： 獲提名人; 提名人; 和議人. 劉智鵬; 陳雲生; 蘇炤成. - 主席宣布由劉智鵬委員自動當選“屯門區文物工作小組”召集人。 - 最後，主席請各委員提名“監察屯門市中心段植樹事宜工作小組”的召集人，最後接獲一項提名： 獲提名人; 提名人; 和議人. 蘇炤成; 林頌鎧; 黃麗嫦、吳觀鴻. - 主席宣布由蘇炤成委員自動當選“監察屯門市中心段植樹事宜工作小組”召集人。 - 主席表示，秘書處將於會後發信邀請各委員加入工作小組，請各委員踴躍參與及出席工作小組會議。 (會議後記:秘書處已於本年2月3日發信邀請全體委員加入各工作小組。) |  |
| 續議事項 |  |
| (1) 地區小型工程尚待完成的工程項目優次建議 （地區設施管理委員會文件2009年第99、99a及2010年第1及1a號） |  |
| - 主席請各委員省覽文件，並表示根據委員在上次會議內提供的意見，部門及顧問公司已重新為工程估價，亦將部分工程的工程施工或完成日期改為2010-2011年度。 - 委員對文件的意見及提問，綜述如下: - 部分被安排於2010-2011財政年度施工的工程還未有確實工程進度，但委員於上次會議時提出將已有工程時間表的DMW030工程提前於2010-2011財政年度開展的要求則未獲處理。表示不清楚部門根據甚麼準則編排工程的優次。 - DMW031工程目前還未展開，詢問有關工程施工及完工時間。 - 大部分被安排於2010-2011財政年度展開或完成的工程已有工程造價及時間表，但DMW049、DMW067 、DMW073、DMW084及DMW094還未有確實資料，詢問有關工程是否已鐵定納入為本財政年度完成的項目，並希望有關部門於設施及工程工作小組(下稱工作小組)會議上提供有關資料。 - 根據所載工程的施工及完工日期，不少工程項目已延遲，希望部門可以於報告內準確反映有關資料，以免令公眾誤會。 - 表示已就DMW092項工程和民政總署前往實地視察，鑑於民政總署的工作量、現場有大量土地需要平整及項目的迫切性，文件提交人會考慮將有關項目和屯門河美化工程合併，以便一起施工。 - 關注工程是否可依照時間表完成，認為委員會應關注有關進展，並希望各部門可在工作小組內報告所有工程的進展。此外，在確定有關工程次序後，不應再加入新的工程項目。 - 認為工程的進展受人力資源、私人業權、諮詢工作及工程複雜性等多項因素影響，建議部門可根據工程的複雜性，向委員會匯報，令委員明白部門所遇到的困難。 - 顧問公司梁志雄先生表示，就DMW032工程，顧問公司正待環保署落實地底油缸的清拆情況。在取得有關資料後，顧問公司會再檢討工程的時間表。至於DMW030工程，顧問公司正與康樂及文化事務署(下稱康文署)研究工程的設計，若有需要，顧問公司會檢討有關時間表。 - 屯門民政處工程組潘明先生表示，已就DMW031的第二期工程完成招標，現正處理有關檢算工作，預計工程可於本年3月展開，並於本年4月完成。 - 主席表示，在早前舉行的委員會會議上，他已請有關部門將部分工程提早進行，但文件內部分工程的優次卻未有更改，他希望顧問公司及民政處工程組可於工作小組作出跟進。根據過往經驗，他認為應於上半個財政年度做好準備，盡量加快進度，使地區小型工程撥款得以充分運用。委員憂慮工程價格可能會因工程時間延長而上升，他對此表示理解。 - 屯門民政處工程組潘先生續回應，關於DMW049項工程，他原建議該工程於2011-2012年展開，但應委員會的要求，他已將施工時間提前至2010-2011年。他解釋工程進度仍為待定的原因，是有關工程牽涉大量私人土地的業權，而在未取得所有業權人士同意之前，無法訂定準確的施工日期。若委員會堅持訂出工程時間表，他預計工程可於2010年年底進行。 - 主席表示理解有關情況，但由於當區議員已承諾協助取得有關業權同意書，希望民政處工程組盡快跟進。 - 主席表示，若委員對部分工程的進度有意見，可於會議前將有關意見傳真至秘書處，讓他可在工作小組內跟進委員提出的工程項目。他續表示，根據上次會議的決定，委員會暫不接納新的非緊急工程項目建議，委員會會於本年8月的會議上再次檢討工程項目的進度。他承諾會每隔半年檢討工程項目。 | 康文署、 顧問公司 民政處 工程組、 顧問公司、 設施及工程 工作小組 民政處 工程組 各委員、 秘書處 |
| (2) 大欖涌兒童遊樂場重置方案 （地區設施管理委員會第十二次會議記錄第69至82段、地區設施管理委員會第十三次會議記錄第10至17段、附件一及附件二） |  |
| - 主席表示，委員會聯同交通及運輸委員會(下稱交委會)的委員於2009年12月22日到大欖涌村進行實地視察，並與村民舉行會議，會議上地政處及規劃署承諾向委員會提交大欖涌發展項目的改變土地規劃用途及換地申請的歷程表，他請委員參閱文件的附件一及附件二。視察期間，他亦請大欖涌村的村代表向委員會提交與部門來往的有關信件，有關信件及所有由部門提交的文件已於秘書處存檔。 - 他表示，就整個發展項目而言，可供委員會討論的議題只有聯康里兒童遊樂場重置方案。至於有關交通問題，他將提交予交委會繼續跟進。他表示在與村民會議期間，知悉村民反對有關重置方案。 - 此外，主席表示，鑑於早前只有4名委員到場視察，因此，除有關政府部門外，他亦邀請大欖涌村代表胡官帶先生列席會議，讓更多委員能知悉村民的意見。 - 大欖涌村村代表胡先生表示，自1996年城市規劃委員會(下稱城規會)批准發展商新鴻基地產有限公司(下稱發展商)作綜合發展開始，村民一直周旋於地政處、規劃處及民政處之間，他們一直向部門反映村民對發展項目的憂慮。另外，他亦表示，1998年，發展商於村內進行不少違法行為，令村民非常憤怒。另外，他補充，發展商於1996年至2007年約10年來並無履行有關批准條款，他對發展商的誠信存疑。 - 主席強調就委員會的職權範圍而言，委員會只可跟進重置兒童遊樂場方案，他請村代表集中有關方面。至於其他問題，他可根據個別性質，向其他委員會反映。 - 大欖涌村村代表胡先生表示，水務署的道路與兒童遊樂場相連，發展商希望拆卸兒童遊樂場，並擴闊道路。他不理解為何在上次委員會會議上，發展商解釋不會將有關道路私有化，而只是將有關道路交政府處理。他表示，村民關注聯康里兒童遊樂場及遊樂場外的道路安排，因為有關道路是通往不同村落的通道，而遊樂場亦是村內長者及兒童從村外公車站步行回家必經之處。他認為有關安排會造成人車爭路的情況，危害村民的生命。而在道路的問題解決後，他擔心換地發展會吞併村民供奉大皇爺的地點，因此，他請各委員為村民請命，聆聽並接受村民的意見，繼而否決有關兒童遊樂場重置方案。 - 發展商李鑾輝先生回應，由於手頭資料不足，而村代表的提問涉及發展商的聲譽，發展商會調查有關問題，並於稍後以書面回覆委員會。另外，根據會議記錄，委員會希望發展商與村民作深入溝通。他們於上次會議後曾兩度以書信形式邀請村代表面談，進一步向他們解釋發展項目，亦希望消除地區人士對重置兒童遊樂場的疑慮。根據發展商的判斷及顧問公司的研究，他認為拆卸聯康里兒童遊樂場後，在中途位置重置中途站，讓村民休息的方案是可行的。關於道路私有化問題，他表示，在擴闊聯康里後，有關道路會交由路政署負責管理，任何人都可以經該通道出入。關於在發展項目內闢設一條24小時通道，發展商一直希望聯絡村民，務求和他們直接溝通，聆聽他們的意見，以便設計能迎合村民及政府的要求。他續表示，現時的困難是他沒有機會與村民溝通。他曾與村長通電話，認為村長提出供奉大皇爺事宜及通往墓地的道路的問題必定可獲解決。他希望委員會可為發展商及村代表提供溝通的平台。 (會議後記:秘書處於本年3月22日收到發展商的書面回覆，詳情請參閱附件一。) - 發展商劉志遠先生指出，會嚴正徹查村代表所提出的事件，並強調不能容忍發展項目涉及不法行為。 - 主席希望村代表及發展商代表理解委員會的職權範圍。他表示雖可以私人身份為兩方安排商討的機會，但受職權範圍所限，委員會不宜干涉兩方的溝通問題。由於區議會從未邀請村民列席會議，委員才會到大欖涌村與村民會面，聆聽村民的意見。他表示，雖然部門的文件記錄並不詳盡，但文件確已顯示發展商曾與部分村民召開會議，他認為發展商並非沒有與地區人士溝通的平台。他並解釋，當地只有兩條村，分別為原居民村(即大欖涌村)及非原居民村(即聯安新村)，而黃屋村及胡屋村分別是黃姓及胡姓村民聚居的地方；整體來說，鄉事委員會及民政處的登記冊內只載列大欖涌村及聯安新村，希望各委員及部門不要混淆。 - 發展商李先生補充，2005年，發展商因應整體發展與村民會面，但就現時遊樂場方案，發展商並沒有機會與村民溝通。 - 主席表示，根據村民的信件，民政處一直進行協調工作，並根據部門的要求，就地方發展進行諮詢工作，他希望民政處日後能繼續進行協調工作。 - 屯門民政事務助理專員列先生表示，如果雙方願意對話，民政處作為收集民意的部門，樂意協助安排場地，並會邀請所有與發展項目相關的部門參與，加強溝通。 - 康文署張慧心女士引述委員會文件附件二中的附件內，有關規劃申請編號A/TM-SKW/32的第(h)項(即「如申請人所建議，在申請地點闢設公眾休憩用地，並負責相關的維修工程，而有關情況須符合規劃署署長或城市規劃委員會的要求」)，指出該塊由申請人闢設的公眾休憩用地，並不是兒童遊樂場重置方案中的重設選址。此外，根據規劃許可附帶條件，第(h)項的公眾休憩用地是由申請人（發展商）負責管理及維修的。 - 大欖涌村村代表胡先生補充，委員會到村內視察後，村民於2010年1月10日舉行了村民大會，會上全部村民都反對清拆現時位於聯康里的兒童遊樂場。 - 委員對兒童遊樂場重置計劃的意見，綜述如下: - 有關方面溝通不足，希望發展商在會後與大欖涌村村公所直接對話，向村長及村代表詳細解釋發展項目，讓他們了解後再進行協商。認為若問題不能解決，將產生社會問題，亦會影響村內的發展及村民的情緒。 - 委員會強調其職權範圍，只限討論兒童遊樂場重置計劃。他對雙方於上次實地視察後未有溝通，感到莫名奇妙。指出委員會內有部分委員非常熱心，願意為雙方安排直接對話，希望村代表讓發展商進行溝通工作。認為在雙方沒有溝通的情況下，委員會不應於今天決定是否接納有關重置方案，建議留待村民與發展商就兒童遊樂場重置方案溝通後，才作決定。另外，希望民政處為村民及發展商建立溝通途徑。 - 主席理解雙方缺乏溝通，認為發展商應尋求與多方，包括鄉事委員會、村長、村民及當區議員溝通。他承諾會於稍後與民政處繼續跟進，他並希望地政處、規劃署及發展商和村民及村長加強溝通，並建議有關方面就發展項目與鄉事委員會溝通。他續表示，根據委員會的職權範圍，委員會不能討論有關發展項目，建議若有需要，可由環境、衞生及地區發展委員會(環委會)跟進。 - 環委會主席回應時表示，區議會充當協調角色，希望平息事件並達至雙贏的局面。他認為凡事總有解決的方法，只要有適當的溝通渠道，加上互諒互讓，問題定可解決。他表示，若委員會認為有需要，環委會可跟進有關項目。 - 大欖涌村村代表胡先生表示，只要發展商取消有關換地發展項目，他願意與發展商繼續溝通。 - 主席總結，他認同委員的說法，認為委員會應留待有關方面溝通後，再作討論。 (會議後記:民政處已於本年3月11日安排會議，為區議會代表、地政處、民政處、大欖涌村村代表及發展商代表提供溝通的平台。) | 交通及運輸 委員會 民政處 主席、 民政處、 地政處、 規劃署、 發展商 地政處、 規劃署、 發展商、 村代表 |
| (3) 「屯門大會堂的圓形休憩處立體裝置(地標)設計比賽」評審匯報 （地區設施管理委員會文件2009年第112號及第十三次會議記錄第130-136段） |  |
| - 主席表示，委員會在上次會議上已通過有關評審結果及議決暫不考慮採用得獎作品作為屯門大會堂側圓形休憩處地標設計的藍圖。他請各委員就地標的設計進行討論。 - 委員對議題的意見及建議，綜述如下： - 對比賽結果感到可惜，認為顧問公司對雕塑的專業知識不足，建議去信專業設計團體/代表，邀請他們設計有關地標裝置。認為現時內地有不少便宜而美觀的設計，建議可到內地徵求設計，並予以獎勵，可有助提升屯門區的聲譽。有委員附和建議，認為可向全國徵圖。 - 不贊成再次舉辦比賽。認為地標畢竟是區內的標誌，區內人士會更理解本區的需要。建議如有足夠撥款，委員會可自行尋找區內的設計師設計圖案。 - 認為是否豎立地標已不重要，因為屯門市鎮公園、大會堂及法院等已是無形地標，而地標不一定是實物。提出屯門公路入口是一關口，但現時仍未有予人深刻印象的地標。認為比賽牽涉不少人力物力，建議可在該處設立資訊站，發放旅遊、文物及區議會資訊。亦建議可暫時擺放一些易拆式的雕塑。 - 認為區內欠缺特色，因此須豎立地標。區議會有審批權，認為徵求設計時不應採取單一方法，可同時採用不同委員建議的方法。 - 主席希望各委員明白委員會已多次討論有關地標裝置，強調由於委員會將於文娛廣場對出的噴水池位置建造金色海豚像，區內並非沒有地標。他認為不一定須於現時考慮建造地標的圓形休憩處位置豎立地標，並建議可將此議題交工作小組跟進。 | 設施及工程 工作小組 |
| 討論事項(續) |  |
| (3) 「普及體育研究－香港市民參與體能活動模式」研究報告及跟進工作計劃 （地區設施管理委員會文件2010年第4號） |  |
| - 康文署駱潔霞女士簡介文件。 - 主席表示，康樂及文化委員會過去曾討論此項目，他亦曾參與其中。他認為地區層面參與不足，希望署方可改善和地區的溝通。 - 委員會對文件的意見及建議，綜述如下: - 認為中學生的體育課次數比以往少，應加強中小學生的體育基礎訓練，另外，亦應為成人提供社區康體設施，包括場地安排。希望署方可為地區團體提供場地舉辦不同活動，例如太極班。亦有委員建議強制中學每星期設一節體育課，培養青少年運動的習慣。 - 建議分地區進行研究工作。研究指一半市民運動量不足，認為署方就該問題提供的理據不足，認為市民運動量不足的主要原因是工作太繁忙。建議政府推行在職活動，鼓勵及資助商界企業為員工提供每天15至20分鐘的活動時間，認為運動及健體應是生活的一部分。有委員支持有關說法。 - 認為市民的參與取決於活動的形式，表示社區內的市民並非不活躍，一般家庭樂活動，例如燒烤活動等的參與率非常高。詢問署方是否有將類似活動納入研究範圍，建議署方於有關位置加設更多康體設施或提供導師，提供集體體操指導。認為署方應順應市民的生活模式推廣體能活動(例如有屋苑亦仿傚康文署，於屋苑範圍內加設長者健體設施)，建議政府可資助屋苑增設有關體適能設施。認為每一個地區都有不同之處，建議區內作深入調查，並根據本區情況，發展適合屯門區的活動。 - 認為應為市民提供合適的地方進行活動，表示有不少婦女團體由於不能經常租用社區會堂，只可間歇性舉辦舞蹈班。建議署方參考環保署推行廢物分類的方法，資助屋苑增設健體設施，讓市民更積極參與活動。 - 認為文件的出發點良好，但擔心政府是否可提供足夠資源推廣體適能運動。認為社會面對最大的敵人是電腦，應調查市民運用電腦的時間，建議署方在下次進行調查時，將電腦對市民的影響(包括對個人、家庭及社交影響)納入研究範圍。建議區議會組織更多集體活動，讓青少年有更多機會參與康體活動。亦建議區議會為議員提供不同健體設施，讓議員可於會議前後鍛鍊身體。 - 建議區議會以身作則，於會議前安排10至15分鐘，讓議員做運動。另外，有鑑於社區會堂的使用率非常高，建議署方於區內提供活動，讓市民可於署方的場地進行不同活動。 - 認為目前署方提供的活動大多於早上舉行，目標參加者亦以長者、退休人士及主婦為主。希望署方可在晚上及週末為市民提供更多活動，讓在職人士有更多機會參與。另外，希望地政總署考慮放寬批地條款，讓在屋苑內為居民提供健體設施的申請人享有優惠，亦可規定屋苑內設置一定比例的運動設施。 - 主席請康文署駱女士向署方反映委員的意見，並繼續跟進有關項目。 | 康文署 |
| (4) 康樂及文化事務署屯門黃金泳灘- 海沙流失短期改善措施的匯報 （地區設施管理委員會文件2010年第5號） |  |
| - 主席請委員留意文件第7段以下修改部分： “在工程完成後，3號看台前的一段泳灘將重新開放為泳區，而4號看台前的一段泳灘則只開放予遊人作漫步或日光浴之用，該處“不”會設立泳區，以保育水中的軟珊瑚。” - 土木工程拓展署(下稱拓展署)李民就先生介紹匯報內容，並由顧問公司周瑩女士簡介匯報(詳情請見附件二)。 - 委員對匯報的意見及提問，綜述如下: - 支持匯報內的方案，並希望康文署盡快改善問題。詢問有關珊瑚保育問題，亦希望署方向委員匯報是否會在北面沙灘重鋪沙土及改善工程的施工日期。 - 建議於南面沙灘繼續鋪沙。另外，亦關注珊瑚的數量是否可作為取消在該處設立防沙堤建議的理據；認為由於沒有長遠方法阻止海沙的流失，若果理據足夠，認為此舉可減少耗用公帑。亦希望署方進一步建議珊瑚區是否有發展、娛樂、教育及觀賞價值。 - 希望署方修訂第二期措施後，提供防止海沙流失的量化比較，例如流失量及流失速度等數據。亦希望署方提供工程時間表及讓委員知悉是否有需要封鎖泳灘。希望署方匯報永久措施的研究進展。 - 支持文件內容，認為應從環境及資源保護角度出發，若要保護珍貴資源，人工海灘應配合保護環境。認為沙石難以抵受潮汐的影響，只能盡量避免海沙的流失。 - 詢問軟珊瑚出現的原因。 - 認為黃金泳灘面積很大，即使部分區域禁止泳客游泳也不會有大問題，應研究如何保護珊瑚，例如豎立指示牌，禁示船隻於海面行駛等措施，亦希望署方研究如何增加珊瑚，從而吸引遊客前來觀賞。 - 反對搬遷軟珊瑚，要求署方進行鋪沙工程時，需採取措施保護附近的軟珊瑚。 - 應研究辦法幫助第3區的軟珊瑚繁殖，查詢是否可在海中放入岩石，讓軟珊瑚有空間繼續生長。 - 詢問軟珊瑚死亡後，會否影響附近的水質。 - 拓展署梁從新先生表示，黃金泳灘是人造泳灘，因此海沙流失屬自然現象，如要維持人造泳灘狀況良好，則每隔幾年須重鋪海沙。在黃金泳灘南面發現軟珊瑚，表示該區的水質不錯。他解釋由於海沙被沖走後，軟珊瑚生長於突出的岩石上。為了保育發現的軟珊瑚，現建議將第二期的短期工程中臨時護沙堤移到較北面的位置，以避開在第3區的軟珊瑚。他表示，現時第1區發現較多珊瑚，但漁農自然護理署一般不會量化珊瑚，他認為將珊瑚量化只會吸引更多市民前往觀賞，對珊瑚生長沒有好處。他續表示，若委員會通過有關方案，署方會盡快進行工程。由於香港暫未有搬遷軟珊瑚的成功例子，署方不希望搬遷期間導致珊瑚死亡，署方會於稍後與康文署研究長遠的保育問題。 - 海威行有限公司珊瑚專家郭保羅先生向委員簡述現場珊瑚的情況，並由顧問公司郭志偉先生撮譯。在黃金泳灘發現的珊瑚屬軟珊瑚，而在海下灣內生長的品種屬於石珊瑚，因此將黃金泳灘變成另一個海下灣的建議並不可行。他補充，在黃金泳灘曾發現一種軟珊瑚，而數量並不如委員想像般多。另外，這種珊瑚一般依附在硬物上生長，例如石塊，但黃金泳灘內的石塊數量並不多，但發現軟珊瑚，則表示該區的水域適宜該種珊瑚生長。另外，現時並不能保證軟珊瑚遷移的生存率。在香港，珊瑚受到保護，相關部門會盡快解決珊瑚的事宜，以便展開第二期泳灘改善工程。他亦補充，珊瑚死亡後，並不會發出異味。 - 拓展署李先生回應，第二期改善工程施工期間不會封鎖泳灘，避免影響泳客。他亦承諾，施工期間會有相應措施保護現場的軟珊瑚。 - 康文署王健中先生回應表示，在署方所管轄的泳灘及水域範圍內，船隻不准行駛。在重新開放海灘面積方面，初部評估北部的新護沙堤會由現行第3號伸展至第4號救生亭，面積約400至500平方米，但實際面積要留待有關工程完成後才可確定。他續表示，會在臨時護沙堤完工後適當地考慮新的水域位置，盡量確保不會影響軟珊瑚的生長。 - 拓展署梁先生補充，在長期措施方面，署方會根據現時的資料(包括水流及顧問公司的電腦模型)進行研究，但基本方向是不會於現時發現軟珊瑚的地方進行鋪沙工程。此外，署方會與康文署研究如何發展發現軟珊瑚的區域，第二期工程完成後，沙灘將位處於護沙堤以北的位置。 - 主席希望當工程取得進展時，康文署及拓展署可安排委員到沙灘現場視察。 - 康文署王先生表示，稍後會和秘書處聯絡。 | 拓展署、 康文署 康文署、 拓展署 |
| (5) 屯門水上活動訓練基地工程進展 （地區設施管理委員會文件2010年第6號） |  |
| - 屯門水上活動訓練基地督導小組召集人簡介文件。 - 委員對文件的意見及建議，綜述如下: - 贊成撤換原有的顧問公司。認為民政總署有監管不足之嫌，以致工程延誤及工程造價上升，反對以地區小型工程撥款支付額外約70萬元工程費用，並建議由民政總署以額外補貼形式或向顧問公司索償以支付有關費用。為免日後有類似情況發生，請民政處研究建議是否可行。 - 認為委員會在決定應否撤換顧問公司前，應考慮若撤換現時的顧問公司，委員會是否須支付額外費用、是否會引起法律訴訟問題以及工程進度會否受拖延。 - 詢問文件建議接手的馬海(建築顧問)有限公司(下稱馬海)是否須從第一階段開始收費，希望馬海能根據剩餘工程步驟，收取合理費用。 - 詢問民政總署是否可確認原有的顧問公司未能完成工程。另外，亦詢問馬海會否就設計提出修改，導致重新招標。 - 詢問民政總署有否就不明朗因素徵詢法律意見及有關設計的事宜是否可交予馬海跟進，認為此造法風險很高。 - 有關議題已於上次督導小組討論，認為委員會應先達成共識，除非委員會決定撤換工程顧問，否則現時無須要求民政總署處理有關法律問題。 - 屯門水上活動訓練基地督導小組召集人表示，2007年，工程預算撥款約為300萬。其後顧問公司改變設計，因此工程造價由300萬下降至約250萬。現時因建築工程成本上漲，導致回標價上升。 - 顧問公司(馬海)梁先生表示，根據民政總署的資料(當中未包括設計圖)，工程有可能涉及地下勘察及重新設計地基。 - 屯門民政事務助理專員列先生指出，屯門水上活動訓練基地督導小組於2010年1月8日召開擴大督導小組會議。在會議上，小組成員擔心現時的顧問公司未能按時跟進工程的施工，對有關公司能否盡快完成工程存疑。因此議決將工程的餘下部分交由民政總署的工程顧問監督。據他理解，接手的顧問公司的顧問費用會根據尚未完成的程序計算。他並補充，委員會擔憂的索償事宜分兩方面，分別為(1)現有工程顧問就此項工程已完成的工作索取回報；(2)若委員會決定撤換工程顧問，顧問公司是否會基於聲譽受損或其他理由提出索償。據他了解，民政總署會根據所完成工序支付有關費用，委員會亦有權根據其工作表現終止合約，這既是督導小組的共識，亦是民政總署監管顧問公司表現的把關措施。 - 主席表示，擴大督導小組會議上，他對分配顧問費亦表示關注。另外，就有委員建議由民政總署支付額外約70萬元的工程費用，他希望委員會理解，顧問公司的預算造價只是初步估價，並非實際工程費用，認為委員會不應討論由誰人支付有關費用，而應把重點放於工程進度。 - 就督導小組提出有關撤換現有工程顧問的建議，民政總署黃瑩女士回應時表示，根據合約，委員會可於任何階段決定終止有關工程，若因終止合約而引致顧問公司支付額外費用，顧問公司可合理地向民政總署索取有關費用，署方會根據合約作出合理評估，並會向主導部門提出，但顧問公司迄今並未有提出任何索償。 - 主席表示，撤換工程顧問後，新的顧問公司按照工程餘下的階段收取合理費用，委員會對此沒有意見，但由於委員會未能達成一致共識，認為現時不宜決定是否須撤換顧問公司。他請民政總署先處理有關法律問題。他並表示，由於只有其中一間工程顧問的代表列席，認為不宜於是次會議作出決定。他總結，有關工程會交民政總署及民政處繼續跟進，並於督導小組討論後，再交工作小組繼續討論。 (會議後記:在本年3月3日舉行的設施及工程工作小組中，工作小組邀請了屯門水上活動訓練基地督導小組列席會議，討論是否繼續進行工程及工程的移交問題。經表決後，工作小組通過保留工程項目及將工程移給另一工程顧問，而其他跟進工作則交康文署、民政總署及民政處跟進。) | 民政總署、 民政署、 屯門水上活動訓練基地 督導小組 |
| 報告事項 |  |
| (1) 社區參與工作小組報告 |  |
| - 工作小組召集人表示，工作小組於委員會會議前並未有召開會議，他會於下次委員會匯報最新工作進展。 |  |
| (2) 設施工程工作小組 |  |
| - 主席以工作小組召集人的身份報告，在委員會會議前，工作小組並沒有召開會議，但知悉顧問公司已就部分工程進行新的設計。 - 有委員表示，由於委員會已暫緩提交新的工程建議，認為不應於委員會討論新加入的工程項目。 - 民政總署黃女士表示，有關工程已立項，但委員會並未通過有關工程預算，因此，希望委員會可通過工程的預算及通過將工程交顧問公司跟進。 - 工程建議人表示，此項工程已立項，並已安排於2011-2012年開展，認為顧問公司今次的簡介是希望委員會通過有關工程造價，並討論工程是否可提早進行。 - 主席請顧問公司向委員會清晰地報告及回答委員的提問，避免再有誤會發生。他亦請民政處將有關問題向民政總署反映。 - 屯門民政事務助理專員列先生表示，委員希望部門可進一步統籌顧問公司就地區小型工程向委員會匯報內容，他對此表示理解。他建議將顧問公司準備簡介的項目交工作小組詳細討論，並承諾若工作小組認為有需要向委員會收取意見，處方會提早通知秘書處，讓各委員可於會議內更有效地討論工程項目。 - 民政總署黃女士補充，根據指引，工程項目的造價須獲委員會通過，民政總署會於委員會通過有關造價後，向顧問公司發信，請顧問公司繼續跟進項目。她並補充，是次會議內簡介的工程項目並不會影響工程優次的排序。 - 主席表示，根據議會程序，有關部門應先向工作小組交代有關進展。他建議將工程項目交工作小組跟進。他亦表示，若工程有進展或改動，會請民政總署及顧問公司於工作小組會議前通知秘書處，以便安排於工作小組跟進。 - 民政總署黃女士表示，不反對主席的建議，並表示署方會因應主導部門的指示向委員會提出。 - 委員會沒有反對有關建議。 - 另外，有委員希望民政總署及顧問公司留意，有關工程屬於2011-2012年度進行的工程項目，如顧問公司認為有需要更改工程時間表，應知會委員會，讓委員會通過有關更改。 - 另有委員表示，是次簡介並沒有納入議程之內，認為不應於報告事項內要求委員會通過有關工程造價，並建議終止討論。 - 民政處黃瑞麟先生表示，是項工程的主導部門為民政處，處方日後會安排顧問公司於工作小組會議內簡介工程。 | 民政處 民政處 民政總署、 秘書處、 設施工程 工作小組 民政處 |
| (3) 屯門區文物工作小組報告 (地區設施管理委員會文件2010年第7號) |  |
| - 主席請委員會省覽文件。 - 委員對報告沒有意見，主席宣布通過有關文件。 |  |
| (4) 監察屯門市中心段植樹事宜工作小組 (地區設施管理委員會文件2010年第8號) |  |
| - 主席請委員會省覽文件。 - 委員對報告沒有意見，主席宣布通過有關文件。 |  |
| (5) 康樂及文化事務署2010/2011年度文化活動工作計劃及屯門區舉辦的文娛活動暨屯門大會堂使用率匯報〔資料文件〕 （地區設施管理委員會文件2010年第9號） |  |
| - 主席請各委員省覽有關文件。 - 有委員感謝署方清晰匯報大會堂的使用率。他表示曾於屯門區社區會堂/中心督導小組討論有關區內社區會堂使用率接近飽和的問題，建議可利用大會堂剩餘設施，配合優惠場租，讓團體可於大會堂內舉行活動，以減低社區會堂的壓力。他請部門代表向康文署反映有關建議。 - 康文署區惠英女士表示，是次報告載述小型場地使用率的資料。署方每年為小型場地進行兩次公開招租工作，在處理小型場地的訂租申請後，倘有剩餘場地，任何團體／公眾人士可隨時向署方申請租用。由於屯門大會堂屬演藝場地，故與藝術有關的活動獲分配場地的成功率較高。在任何情況下，署方都不會無故任由小型場地空置，浪費公共資源。 - 該委員表示，現時社區會堂的場地供市民免費租用，希望署方也可向租用大會堂場地的團體提供特別優惠。他對將有關場地空置感可惜，希望署方在研究是否可開放予社區團體舉辦活動。 - 區女士回應，根據現行政策，除政府部門和經署方審核的地區團體外，其他團體不可免費使用署方的場地，但署方現時會為於星期一至五早上或下午租用場地的團體提供半價優惠。 - 主席請區女士將委員的意見向署方反映。另外，他亦建議屯門區社區會堂/中心督導小組可把意見整理後，擬備建議書供委員會討論。 | 康文署 屯門區 社區會堂/中心 督導小組 |
| (6) 康樂及文化事務署屯門區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2010年第10號) |  |
| - 主席請各委員省覽席上派發的文件。 - 委員會對文件沒有意見。 |  |
| (7) 康樂及文化事務署於2009年11月至2010年4月在屯門區舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2010年第11號) |  |
| - 主席請各委員省覽上述文件。 - 有委員表示，2009年，鄧肇堅運動場曾舉辦多個由學校主辦的運動會，大量旅遊巴停泊在青松觀路，即澤豐花園的出入口位置。由於該處屬雙線單程行車，擔心若其中一條行車線停泊旅遊巴，其他車輛便會被迫逆線行車，他希望康文署可協調運動場外的泊車設施，使旅遊巴可進入運動場的泊車位置；另外，他亦希望警方可加強檢控。 - 主席請康文署及警方留意有關問題。 - 委員會對文件沒有其他意見。 | 康文署、 警務署 |
| 其他事項 |  |
| - 主席表示，早前接獲由屯門體育會寄給委員會主席的信件，表示希望委員會可協助申請場地以舉辦屯門水上嘉年華2010。來信人表示，為慶祝足球總會打進乙組聯賽榜首位置，希望委員會協助舉辦相關慶祝活動。 - 他表示，會於會後與康文署磋商有關事宜。 | 康文署 |
| 下次會議日期 |  |
| - 議事完畢，會議於下午1時40分結束。下次會議於2010年4月7日(星期三)上午9時30分舉行。 |  |

屯門區議會秘書處

日期：2010年3月22日

檔號：HAD TMDC/13/25/DFMC/10