屯門區議會

2010-2011年地區設施管理委員會

第五次會議記錄

日期：2010年8月10日(星期二)

時間：上午9時36分

地點：屯門區議會會議室

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古漢強先生(主席) | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 陳文華先生(副主席) | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 梁健文先生, MH | 屯門區議會副主席 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 蘇炤成先生 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 蔣月蘭女士, MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 嚴天生先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳雲生先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陶錫源先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 朱耀華先生 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 江鳳儀女士 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 吳觀鴻先生 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 上午11:10 |
| 黃麗嫦女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 蘇愛群女士 | 屯門區議員 | 上午9:50 | 會議結束 |
| 李洪森先生 | 屯門區議員 | 上午9:37 | 會議結束 |
| 林頌鎧先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 徐 帆先生 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 程志紅女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 龍瑞卿女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 劉智鵬博士 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 林德亮先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:37 | 上午11:00 |
| 周錦祥先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 陳文偉先生 | 屯門區議員 | 上午10:20 | 會議結束 |
| 雲天壯先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 龍更新先生 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 葉敏芝女士(秘書) | 屯門民政事務處行政主任(區議會)三 |

列席者

| 列浩然先生 | 屯門民政事務處署理屯門民政事務專員 |
| --- | --- |
| 趙錦珍女士 | 屯門民政事務處高級聯絡主任(一) |
| 黃瑞麟先生 | 屯門民政事務處聯絡主任主館(地區設施) |
| 林文忠先生 | 屯門民政事務處工程督察 |
| 郭祥勝先生 | 警務處屯門警區警民關係組社區聯絡主任 |
| 黃 瑩女士 | 民政事務總署建築師(工程)七 |
| 張永裕先生 | 康樂及文化事務署康樂事務總經理(新界北) |
| 王健中先生 | 康樂及文化事務署屯門區康樂事務經理 |
| 張綺明女士 | 康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理(分區支援) |
| 區惠英女士 | 康樂及文化事務署高級經理(新界西文化事務) |
| 唐東傑先生 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(屯門區) |
| 張慧心女士 | 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)二 |
| 周嘉德先生 | 屯門地政處行政助理(地政) |
| 李鳳鳴女士 | 康樂及文化事務署總康樂事務經理(陸上康樂場地) |
| 黎美玲女士 | 康樂及文化事務署高級康樂事務經理(陸上康樂場地) |
| 巴廷明先生 | 康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理 |
| 許瑞麟先生 | 馬海建築顧問有限公司建築助理 |
| 袁文川先生 | 香港足球總會總幹事 |

缺席者

| 陳樹英女士 | 屯門區議員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 何杏梅女士 | 屯門區議員 |  |  |
| 葉順興女士, MH,JP | 屯門區議員 |  |  |
| 李桂芳女士 | 屯門區議員 |  |  |
| 陳秀雲女士 | 屯門區議員 |  |  |
| 盧民漢先生 | 屯門區議員 |  |  |
| 張恒輝先生 | 屯門區議員 |  |  |

|  | 負責人 |
| --- | --- |
| 歡迎詞 |  |
| 主席歡迎各與會者出席地區設施管理委員會（下稱委員會）第五次會議。 主席提醒各委員，如會議上討論的事項涉及其個人利益，應在討論該事項前作出申報。他會根據《屯門區議會會議常規》第39(12)條，決定就某事項披露利益關係的委員可否就該事項發言或參與表決，可否留在席上旁聽，或應否避席，而所有作出利益聲明的個案均會記錄在會議記錄內。 由於是次會議討論事項不少，主席請各委員在發言時盡量精簡，避免重複論述，以善用議會時間。 |  |
| 委員告假事宜 |  |
| 主席表示，秘書處分別收到陳樹英委員、葉順興委員及陳秀雲委員的缺席通知，表示因事未能出席會議，陳樹英委員並授權黃麗嫦委員代其處理投票事宜，而其他兩名委員則授權龍瑞卿委員代她們處理投票事宜。 |  |
| 通過會議記錄 |  |
| 2010-2011年第四次會議的會議記錄 |  |
| 委員會一致通過2010-2011年第四次會議的會議記錄。 |  |
| 討論事項 |  |
| 主席表示，由於康樂及文化事務署(下稱康文署)代表因事未能依時出席會議，建議將議程「香港足球總會(足總)擬在康樂及文化事務署屯門鄧肇堅運動場舉辦甲組足球賽」押後討論。 委員會不反對有關建議。 |  |
| (1)跟進地區小型工程項目及提交新工程項目的安排 （地區設施管理委員會文件2010年第29號） |  |
| 署理民政事務專員列浩然先生向委員會簡介文件。他表示，於2009年10月6日舉行的第十二次委員會會議上，委員會贊同有關暫緩提交新工程項目的建議，並於今年年中檢討有關安排。在過去9個月內，委員會共完成28項工程；而在本年度跟進的33項工程，總承擔額為5619.5萬元，相等於本年度獲分配撥款的292%。他感謝各委員在該期間給予支持，使有關工程進度有顯著改善。 此外，由於今屆區議會任期將於明年年底屆滿，委員會最後一次會議定於明年8月左右舉行。他建議現時是合適的時間，就下一個財政年度的工程作出規劃。 他理解委員會希望在本屆區議會任期屆滿前提交少量的新工程項目。由於定期合約顧問在明年仍須跟進最少20項工程，因此其承擔能力相對較低；而鑑於屯門民政事務處(下稱民政處)工程部及其他政府工務部門，包括建築署及機電工程署(下稱機電署)負責處理的工程中有大部分將於本財政年度完工，估計民政處工程部可於下年度承擔少量工程項目。 根據處方的檢討，署理民政事務專員列先生建議： 維持暫緩提交由定期合約顧問推行的新項目； 可接納緊急維修工程及少量新的地區改善工程建議。這些工程將交由民政處工程部跟進，然而有關工程的總承擔額不宜超過300萬元；以及 可接納區議會參與管理的康文署場地和民政處轄下的社區會堂進行由政府工務部門擔任工程代理人的維修改善工程。 他續表示，在有關承擔額的限制下，處方期望委員提交以緊急及涉及公眾安全的地區設施改善工程為主的項目(如圍欄、去水渠、重鋪損毀路面等工程)。而基於民政處工程組的技術限制，他希望有關工程建議可符合工程部的承擔能力範圍（即不涉及結構工程、水電器工程及包含過多的設計元素的工程項目）。他亦希望各委員在提交新工程建議時，評估工程的規模能否在會期屆滿前完成，確保委員會對工程進度作出適當的監察。 此外，為更有秩序地處理新建議的工程項目，他建議各委員於本年9月10日前向秘書處提交新的工程建議，民政處工程部會就項目進行初步評估，並會安排委員在委員會或設施工程工作小組考慮有關工程項目的優次安排。他亦表示，為公平起見，秘書處會將各委員在本年9月10日前提交新的工程建議，連同於暫緩提交新工程建議期間收到的7項工程建議一併處理。 有委員表示支持上述的建議，認為委員會應集中處理緊急及涉及公眾安全的地區設施改善工程。 主席請各委員於本年9月10日前將工程建議書交秘書處跟進，他並宣佈通過文件內容及建議。 | 秘書處、 民政處工程組 |
| (2)於屯門區內裝置大型LED顯示屏的運作及內容安排 （地區設施管理委員會文件2010年第30號） |  |
| 署理民政事務專員列先生簡介上述文件。他補充，屯門文娛廣場、蝴蝶灣社區中心及井財街社區會堂的工程已經完成；而政府合署外牆的工程亦已施工，相信於短期內能夠完工。機電署會於下月為民政處安裝中央監察系統，署方會盡快安排系統測試。 他表示，處方收到附近居民的意見，表示基於節能及光污染考慮因素，希望LED顯示屏不會於入夜後長時間運作。因此，處方將根據附近居民的意見及社區會堂/中心的開放時間，決定屏幕的運作時間。而政府合署及文娛廣場的LED顯示屏則會於人流較多的時段開放。 處方建議LED顯示屏的運作時間如下: 地點 LED顯示屏的運作時間 各社區會堂及中心 早上9時至晚上9時 政府合署及文娛廣場 早上9時至晚上8時 參考委員於不同場合所提供的意見及其他地區的現行做法，列先生建議發放的資訊內容可包括區議會會議及活動資料、交通、天氣、避寒避暑中心的開放時間、政府宣傳短片及社區會堂/中心舉行的綜合活動表等資訊。他續表示，在資源許可的情況下，委員會亦可考慮播放經剪輯的香港電台或其他電子傳媒節目。 此外，基於公平原則及管理安排，他建議LED顯示屏只播放與區議會合辦或由區議會贊助的活動資訊，但可酌情考慮播放社區會堂/中心內的服務單位發出的緊急或突發訊息。如委員同意LED顯示屏發放內容的安排，處方於日後接獲非政府機構查詢時，將根據以上原則處理。他並建議在日後檢討LED顯示屏的開放時間及發放內容的安排。 委員就文件內容提出以下的意見及建議: 認為應於假日期間延長開放文娛廣場的LED顯示屏，並贊成處方的建議，認為應只播放區議會合辦的活動。在惡劣天氣的情況下，顯示屏可發放有關活動延期或取消的資訊。 希望透過LED顯示屏讓更多區內區外人士了解區內的情況，希望區議會可拍攝有關文物、古蹟文化及旅遊的短片。 主席表示稍後會就LED顯示屏的發放內容進行檢討，並建議在財務、行政及宣傳委員會(下稱財委會)上討論播放短片的建議。他回應委員對LED顯示屏開放時間的意見，建議將運作時間一律劃為早上9時至晚上9時。 委員對文件沒有其他意見，主席宣佈通過文件的內容及建議，並請民政處制定有關開放時間表。 | 民政處 |
| (3)康樂及文化事務署屯門公共圖書館改善設施工程計劃-更換屯門公共圖書館及自修室空調系統 （地區設施管理委員會文件2010年第31號） |  |
| 康文署唐東傑先生向委員會簡介文件。 有委員關注工程可能對於聖誕節假期期間在自修室溫習的學生造成影響，建議於12月上旬才進行有關工程。 康文署唐先生表示，署方原先計劃在聖誕節期間進行工程，以減少對學生的影響。署方知悉委員的意見，會盡量安排於12月上旬展開工程。另外，署方會於閉館前及閉館期間，廣泛張貼海報，通知學生區內其他自修室的地點。 委員會對文件及工程建議書沒有其他意見，主席宣佈通過是項項目及54萬元的預算工程費用。他並請康文署繼續跟進工程。 | 康文署 |
| (4)在屯門區7間社區會堂/中心的禮堂舞台裝設懸掛活動橫額(背幕)升降設施 （地區設施管理委員會文件2010年第32號） |  |
| 文件提交人向委員會簡介文件。 委員會對工程建議沒有意見，主席宣佈通過工程項目及70萬元的工程撥款，並請民政處繼續跟進工程。 | 民政處 |
| (5)於屯門設置節日大型擺設及燈飾 （地區設施管理委員會文件2010年第33號） |  |
| 主席以文件提交人身份簡介文件內容。 委員會對工程建議書沒有意見，主席宣佈通過是項工程項目及250萬元的工程撥款，並請民政處繼續跟進工程。 | 民政處 |
| (6)屯門區擺設花盆美化工程2010-2011 （地區設施管理委員會文件2010年第34號） |  |
| 民政處工程組林文忠先生向委員會簡介文件。 有委員擔心在缺乏更多撥款的情況下，擴大區內置放盆栽的範圍會令美化效果遜色。 有委員建議集中在鄉事會路擺放較大型的盆栽擺設，以及在行人路旁放置盆栽。亦有委員建議康文署強化現有的區議會盆栽擺設，於春節期間配合委員會的節日燈飾工程。 主席表示，過往有關工程的花種較少，花卉編排亦不慎密，他希望處方本年度可充分運用撥款，增加花卉的數目及選擇色彩奪目的花卉。另外，就擺放大型盆栽擺設的建議，他請康文署運用該署資源，置放盆栽擺設，增添區內的節日氣氛。 康文署王健中先生回應，署方會就現有資源作出適當的安排。若署方需額外的資源以配合增添盆栽及花卉，會考慮沿用去年的做法，稍後向委員會提交撥款建議。 民政處林先生表示，處方會於鄉事會路及青山公路擺放有關花盆。 委員會對工程建議書沒有其他意見，主席宣佈通過工程項目及20萬元的工程撥款，並請民政處工程組繼續跟進工程。 | 康文署 民政處工程組 |
| 報告事項 |  |
| (1)社區參與工作小組報告 （地區設施管理委員會文件2010年第35號） |  |
| 工作小組召集人向委員簡介文件。他報告，工作小組在本年7月15日舉行第三次會議，工作小組備悉各督導小組的工作進度，並通過各督導小組的報告。 他表示，工作小組通過由地區藝術督導小組提交的多份按年度撥款申請。工作小組備悉有關撥款申請的總額約為181萬元，其中81萬元的申請為2011-2012財政年度的預留撥款申請，佔下年度撥款的81%。工作小組亦知悉根據撥款準則，一般地區團體舉辦的訓練班或興趣班為期不可多於3個月，惟區議會夥拍合辦的活動，可獲酌情考慮。 他續表示，督導小組召集人曾於工作小組會議上就上述事宜解釋該4項活動的獨特性，認為有需要以預留來年撥款方式推行活動。工作小組經考慮後通過有關撥款申請。 此外，他表示區議會明白運用撥款時，應遵守審慎理財的原則，在一般情況下，不宜於未獲得下年度撥款前，預先批核下年度活動。惟是次的活動申請性質特別，故工作小組作出特別的考慮，他相信是次申請應該不會為其他同類活動立下先例。 最後，他表示工作小組亦已通過由康體發展督導小組提交的5份撥款申請。 委員會對工作小組呈交的14份撥款申請及工作小組報告沒有意見，主席宣佈委員會原則上通過撥款申請及有關報告，有關撥款申請將於8月13日呈交財委會尋求通過。而當中超過10萬元的撥款申請，將於本年9月7日呈區議會大會通過作實。 (會議後記:上述撥款申請已於本年8月13日舉行的財委會上獲得通過。) |  |
| (2)設施工程工作小組 （地區設施管理委員會文件2010年第36號） |  |
| 主席以工作小組召集人的身份簡介文件內容。他表示，工作小組於本年7月14日舉行第三次會議。工作小組備悉各督導小組的工作進度，並通過各督導小組的報告。工作小組成員討論各個現正進行的地區小型工程。他報告，顧問公司向工作小組簡介B30及B32項工程的可行性研究及最新工程造價，有關研究及造價均獲工作小組通過。 他表示，工作小組知悉本年5月至6月期間，有8項工程已經完成。 有工作小組成員建議將C列表中的部分工程提升至本財政年度跟進。就此，委員會備悉工作小組贊成部門在考慮是否提升工程項目時，必須依照委員會早前訂下的工程次序，以及必須在不影響本財政年度內工程進度的大前提下，委員會方會考慮提升C列表中的工程項目。 主席續表示，委員會曾就部分工程進行實地視察，他詢問委員會是否希望往其他地點視察。 有委員贊成主席的建議，認為早前安排的實地視察，可讓委員獲取經驗，知悉更多工程知識。他建議可視察較大型的工程項目，但認為不須頻密進行有關視察。 主席請民政處協助安排有關視察活動，並透過秘書處邀請委員會出席實地視察。 署理屯門民政事務專員列先生補充，因承辦商收到掃管笏村村民及村長的意見，「在屯門區內鄉村興建牌樓」工程中的掃管笏村牌樓目前暫時停工。處方收到民政事務總署(下稱民政總署)的指示，指其他地區有承辦商在簽約後因工程遲遲未能動工而追討索償。因此，處方已積極聯同主導議員與村長商討，了解他們對工程的意見及憂慮，若稍後時間仍然未能處理有關問題，處方會取消是項工程，避免承辦商向當局追討索償，影響地區小型工程的撥款。他表示，處方稍後會向工作小組作進一步匯報。 主導議員表示，由於村代表對工程的位置有意見，村代表於鄉事委員會、執行委員會及村代表大會中表示會考慮暫時擱置工程，稍後村代表會以書面通知部門有關決定。 主席表示，完成是項工程後，日後區內的牌樓工程將全部以鄉郊小工程方式處理。他請主導議員繼續跟進項目。 委員會對報告沒有其他意見，主席宣布通過工作小組的報告。 | 民政處、秘書處 陶錫源委員 |
| (3)第三屆全港運動會屯門區籌備委員會工作小組報告 (地區設施管理委員會文件2010年第37號) |  |
| 工作小組召集人向委員會簡介文件。他表示，工作小組通過邀請屯門體育會組織地區代表團和中小學學體會出席工作小組的會議。工作小組議決舉辦屯門區啦啦隊選拔賽，並會就有關安排向區議會提交撥款申請。他續表示，工作小組希望財委會可於來年預留撥款供籌辦同類活動之用。 有委員希望工作小組可透過公開選拔，讓區內並非隸屬屯門體育會的團體有機會參與活動及培訓項目。 主席表示，除屯門體育會外，中小學學體會亦代表學界參與是次運動會，認為資源分佈平均。 召集人回應，工作小組日後會研究有關機制，讓更多區內團體參與活動。 委員會對工作小組呈交的兩份撥款申請及工作小組報告沒有意見，主席宣佈委員會原則上通過撥款申請及有關報告，有關撥款申請將呈8月13日舉行的財委會尋求通過。 (會議後記:上述撥款申請已於本年8月13日舉行的財委會上獲得通過。) |  |
| (4)康樂及文化事務署2010/2011年度文化活動工作計劃及屯門區舉辦的文娛活動暨屯門大會堂使用率匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2010年第38號) |  |
| 主席請各委員省覽有關文件。 委員會對文件沒有意見。 |  |
| (5)康樂及文化事務署屯門區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2010年第39號) |  |
| 主席請各委員省覽席上派發的文件。 委員會對文件沒有意見。 |  |
| (6)康樂及文化事務署於2010年5月至2010年10月在屯門區舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2010年第40號) |  |
| 主席請各委員省覽上述文件。 委員會對文件沒有意見。 |  |
| 討論事項 |  |
| (7)香港足球總會(足總)擬在康樂及文化事務署屯門鄧肇堅運動場舉辦甲組足球賽 （地區設施管理委員會文件2010年第28號） |  |
| 主席代表委員會歡迎康文署李鳳鳴小姐、黎美玲女士、巴廷明先生及香港足球總會代表袁文川先生出席是次會議。 康文署李小姐向委員會簡介文件。 委員會對文件內容的意見，綜述如下: 支持文件內容，但希望有關安排不會影響在場內跑步的公眾人士。認為運動場內的座席不足，詢問署方是否計劃加建座席。 希望署方及其他部門運用更多資源推廣地區足球運動。 希望署方可盡量安排球隊於兆麟運動場進行訓練。 認為鄧肇堅運動場的設施殘舊，希望有更多資源改善現時情況。此外，現時運動場附近的交通配套未能滿足公眾需要，有需要加強附近的交通配套，以吸引更多市民參觀賽事。 主席表示，由於本年9月會進行賽事，希望署方可以盡快完成場內改善工程。他表示，區議會關心第16區運動場的發展，希望署方早日完成第16區運動場的建設工程。 康文署李小姐表示，署方首次於屯門區推行此計劃，署方會汲取經驗及改善運動場內的硬件設施。她續回應委員對場地安排的建議，表示此計劃將不會影響運動場日常開放供公眾人士跑步的安排。 香港足球總會代表袁先生恭賀屯門區足球隊成功晉身甲組足球比賽。他表示，計劃實施以來，反應不俗，認為計劃有效促進各區足球運動的發展，亦可培養區內居民對運動的興趣。他續表示，總會為減低對公眾的影響，去年已大幅減少使用草地球場，而鄧肇堅運動場在本年度只會舉行9場足球聯賽及個別淘汰賽，總會會與康文署協調，希望盡量減少對公眾的影響。 主席請康文署就區內足球培訓工作盡量提供意見，並希望署方與香港足球總會保持密切的溝通。 | 康文署 |
| 其他事項 |  |
| (1)香港攝影節2010 |  |
| 主席表示，早前區議會主席收到香港攝影文化協會的來信，該協會希望本區議會把「香港攝影節2010」活動轉介民政總署考慮，以加強多元化社區活動計劃。在本年7月舉行的區議會會議上，議員已就有關議題進行討論，由於席上有議員表示不清楚有關團體的背景及活動內容，區議會議決將議題交本委員會討論，並於稍後向區議會匯報。主席建議將議題交社區參與工作小組討論，並請小組稍後向委員會匯報。 副主席(同時亦是社區參與工作小組召集人)表示，在上一次區議會會議上，議員的主流意見是將同類議題交財委會處理，認為社區參與工作小組毋須跟進。 有委員認為未來或會有更多不同機構希望獲得區議會支持或合辦活動，認為應待財委會研究有關準則後，才決定是否支持是項活動。另有委員贊同此建議。 主席表示贊同委員的意見，待財委會討論後，委員會會再跟進此議題。 |  |
| (2) 邀請派隊參與十八區國際標準賽及拉丁舞大賽 |  |
| 此外，主席表示早前區議會主席收到九龍城區康體會的來信，表示該會會與九龍城區議會聯合籌辦第二屆全港十八區國際標準賽及拉丁舞大賽，並希望本區議會派出代表隊伍參加名為「十八區區議會盃」的比賽。有關活動將於本年9月12日於土瓜灣體育館舉行。 有委員建議區議會先舉行公開比賽，由勝出賽事的團體代表區議會出賽。亦有委員認為時間緊迫，現時未能趕及舉辦相關比賽，故建議選出一位熟悉舞蹈的委員，邀請相關團體以區議會名義出賽。 主席表示，是項活動將不會獲得區議會撥款支持，並希望委員明白時間緊迫，無法進行公開比賽。 經討論後，主席請周錦祥委員聯同龍瑞卿委員及蔣月蘭委員協助統籌活動。委員會對有關安排沒有意見。 |  |
| 議事完畢，會議於上午11時30分結束。下次會議日期將於本年10月5日舉行。 |  |

屯門區議會秘書處

日期：2010年9月13日

檔號：HAD TMDC/13/25/DFMC/10