屯門區議會

2010-2011年地區設施管理委員會

第六次會議記錄

日期：2010年10月5日(星期二)

時間：上午9時39分

地點：屯門區議會會議室

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古漢強先生(主席) | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 陳文華先生(副主席) | 屯門區議員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 梁健文先生, MH | 屯門區議會副主席 | 上午9:33 | 會議結束 |
| 蘇炤成先生 | 屯門區議員 | 上午9:42 | 上午11:46 |
| 蔣月蘭女士, MH | 屯門區議員 | 上午9:52 | 會議結束 |
| 嚴天生先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳雲生先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:42 | 上午11:57 |
| 陶錫源先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 朱耀華先生 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 下午12:05 |
| 江鳳儀女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 下午12:45 |
| 吳觀鴻先生 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 陳樹英女士 | 屯門區議員 | 上午10:24 | 會議結束 |
| 黃麗嫦女士 | 屯門區議員 | 上午9:38 | 會議結束 |
| 蘇愛群女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 李洪森先生 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 何杏梅女士 | 屯門區議員 | 上午9:42 | 會議結束 |
| 葉順興女士, MH,JP | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 李桂芳女士 | 屯門區議員 | 上午11:05 | 下午12:19 |
| 林頌鎧先生 | 屯門區議員 | 上午9:38 | 會議結束 |
| 程志紅女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 龍瑞卿女士 | 屯門區議員 | 上午9:42 | 會議結束 |
| 陳秀雲女士 | 屯門區議員 | 上午9:51 | 會議結束 |
| 盧民漢先生 | 屯門區議員 | 上午9:48 | 上午10:41 |
| 林德亮先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:38 | 會議結束 |
| 周錦祥先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 上午11:24 |
| 陳文偉先生 | 屯門區議員 | 上午9:38 | 會議結束 |
| 張恒輝先生 | 屯門區議員 | 上午9:42 | 會議結束 |
| 雲天壯先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 龍更新先生 | 屯門區議員 | 上午9:33 | 上午10:44 |
| 葉敏芝女士(秘書) | 屯門民政事務處行政主任(區議會)三 |  |  |

應邀嘉賓

| 許曉暉女士 | 民政事務局副局長 |
| --- | --- |
| 陳積志先生 | 民政事務局申辦亞運專責小組副組長 |
| 廖偉城先生 | 民政事務局申辦亞運專責小組助理組長(四) |
| 陳思華先生 | 建築署物業事務經理 |
| 榮大偉先生 | 建築署物業事務經理 |
| 陳思微先生 | 建築署物業事務經理(工程統籌) |
| 區達榮先生 | 建築署高級工程策劃經理(三二二) |
| 李方先生 | 建築署工程策劃經理(三四七) |
| 蘇國基先生 | 瑞安承建有限公司(項目設計師) |
| 曾趣盈女士 | 胡周黃建築設計(國際)有限公司助理建築師 |
| 潘邦輝先生 | 胡周黃建築設計(國際)有限公司合組人 |
| 陳迪生先生 | 呂元祥建築師事務所(香港)有限公司副董事經理 |
| 梁志雄先生 | 馬海(建築顧問)有限公司項目經理 |
| 許瑞麟先生 | 馬海(建築顧問)有限公司建築助理 |

列席者

| 張國財先生 | 屯門民政事務處屯門民政事務專員 |
| --- | --- |
| 列浩然先生 | 屯門民政事務處屯門民政事務助理專員 |
| 趙錦珍女士 | 屯門民政事務處高級聯絡主任(一) |
| 梁伯輝先生 | 屯門民政事務處署任聯絡主任主管(地區設施) |
| 潘 明先生 | 屯門民政事務處高級工程督察 |
| 文富榮先生 | 警務處屯門警區警民關係組社區聯絡主任 |
| 黃 瑩女士 | 民政事務總署建築師(工程)七 |
| 張永裕先生 | 康樂及文化事務署康樂事務總經理(新界北) |
| 王健中先生 | 康樂及文化事務署屯門區康樂事務經理 |
| 張綺明女士 | 康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理(分區支援) |
| 區惠英女士 | 康樂及文化事務署高級經理(新界西文化事務) |
| 唐東傑先生 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(屯門區) |
| 張慧心女士 | 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)二 |
| 周嘉德先生 | 屯門地政處行政助理(地政) |

缺席者

| 徐 帆先生 | 屯門區議員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 劉智鵬博士 | 屯門區議員 |  |  |

|  | 負責人 |
| --- | --- |
| 歡迎詞 |  |
| 主席歡迎各與會者出席地區設施管理委員會（下稱委員會）第六次會議。他並代表委員會歡迎民政事務局副局長許曉暉女士、民政事務局申辦亞運專責小組副組長陳積志先生及民政事務局申辦亞運專責小組助理組長廖偉城先生出席委員會會議。 - 主席提醒各委員，如會議上討論的事項涉及其個人利益，應在討論該事項前作出申報。他會根據《屯門區議會會議常規》第39(12)條，決定就某事項披露利益關係的委員可否就該事項發言或參與表決，可否留在席上旁聽，或應否避席，而所有作出利益聲明的個案均會記錄在會議記錄內。 - 由於是次會議討論事項不少，主席請各委員在發言時盡量精簡，避免重複論述，以善用議會時間。 |  |
| 委員告假事宜 |  |
| - 秘書處沒有收到告假通知。 |  |
| 通過會議記錄 |  |
| 2010-2011年第五次會議的會議記錄 |  |
| - 委員會一致通過2010-2011年第五次會議的會議記錄。 |  |
| 討論事項 |  |
| (1)香港應否申辦2023年亞洲運動會 （地區設施管理委員會文件2010年第41號） |  |
| - 民政事務局副局長許曉暉女士向委員會簡介文件。她表示，近年政府就本港體育事務發展投放大量資源後，香港運動員在各項比賽的成績日益進步。其中，香港運動員在大型運動會取得的成績越見進步，尤其在2009年東亞運動會(下稱東亞運)中，香港運動員藉主場之利，共取得110面獎牌，包括26面金牌；而在亞洲第一屆青年運動會中，香港在42個國家及城市中名列第五。此外，在一些世界賽或區域賽事中，有32名香港運動員在7項運動中排名世界前20名；在亞洲賽方面則有29位運動員在6項運動中排名亞洲前10名；另外，殘障運動員的表現也非常出色；可見本港推動體育活動的方針漸見成效。 - 她向委員會闡述本港推動體育運動的三大方向：(i) 體育精英化，即幫助精英運動員於不同賽事中精益求精；(ii) 體育普及化，即希望透過鼓勵市民多做運動改善健康，從而減低香港醫療開支；及(iii) 體育盛事化，即透過舉辦不同賽事，一方面為香港帶來經濟收益，另一方面加強另外兩個政策的方向。她認為，上述3個政策方向須相輔相成，才可達至政府持續推動體育運動的方針。 - 其後，民政事務局申辦亞運專責小組副組長陳積志先生以投影片向委員會簡介當局申辦亞洲運動會(下稱亞運)諮詢文件的內容 (見附件一)。由2005年開始，政府已於本港不同地區投放超過35億元改善及興建體育設施，假若本港成功申辦亞運，將有助進一步落實本港的長遠體育發展政策。 - 此外，亞運亦可帶來其他益處，包括鞏固香港作為國際金融中心及亞洲國際都會的獨特地位、吸引更多國際大型活動在香港舉行、加强社會凝聚力及公民自豪感等。局方估計亞運可吸引約7萬多名遊客到本港遊覽，並於籌辦期間創造超過1萬個職位。 - 當局初步建議申辦2023年亞運，共舉辦35個運動賽事項目，包括28個指定項目和7個自選項目，包括保齡球、板球、桌球、體育舞蹈、空手道、壁球及武術。 - 委員對香港應否申辦2023亞運會的意見及建議，綜述如下: - 香港足球水平未達標準，認為當局不應由於香港隊在東亞運獲獎，便以為香港足球業有前景。政府對運動員的支援不足，令他們未能在退役後維持生計。有委員表示本港的明星運動員並不單純是本地培訓的成果，大部分精英運動員為內地移居香港的人士。 - 如發展全民體育，則不論是否申辦亞運，都應增加體育場館及投放資源予運動員。另有委員認為屯門區議會可投放更多資源發展推廣地區康體活動。 - 以現時的運動設施及場館，交通配套等而言，擔心香港未能應付亞運比賽期間的需求。又有委員引英聯邦新德里運動會為例，擔心香港沒有能力辦好亞運。也有委員認為局方推動運動的政策不清晰，於體育普及化上落墨不足，令人覺得局方實為籌辦精英盛事。 - 支持申辦亞運，為舉辦亞運而興建及完善的設施可配合香港體育發展的長遠需要，為將來的運動員提供更好的訓練場地，長遠令港人受惠。另有委員認為，籌辦亞運可創造不少就業機會，形成一個多贏的局面。 - 贊同香港須舉辦大型活動，提升香港的國際形象及促進本土經濟。亦有委員認為進步社會不能投放全部資源扶貧。認為申辦亞運是一個進取的概念。 - 相信改善民生和提升市民的文化康樂素質兩者並不存在衝突。另有委員認為應透過舉辦亞運改善市民身體健康，從中減輕醫療負擔。 - 政府有責任向市民解釋公帑的運用是否物有所值，希望政府透過審慎的規劃及籌備，釋除市民的疑慮。另有委員希望局方可提供更詳細的開支清單，向市民解釋舉辦亞運的成本效益問題。 - 認為發展體育是香港人的共同願望，但引廣州舉行的亞運會為例，指出該運動會的總經濟投入超過2000億元，市內人民因交通問題怨聲載道，故認為香港暫時缺乏舉辦亞運的條件。有委員指出亞運所帶來的收益未能應付籌辦亞運的營運開支，認為不能單靠舉辦大型運動會來推動運動發展。 - 現階段反對申辦亞運，認為政府應投放足夠資源於醫療、教育及房屋等民生方面。另有委員提到現時香港有126萬人處於貧窮景況，政府應適當地處理社會現有的民生事項。 - 認為本港的體育事業一直持續發展，香港需要一個目標，使體育事業繼續持續發展。即使未能申請2023的亞運，亦應嘗試申辦2027年的運動會。有委員建議本港將來申辦全國運動會。另有委員認為政府一直投放資源推廣恆常運動的重要性。 - 認為延長諮詢期可讓市民發表更多意見，並希望政府於期間可釋除市民的疑慮。另有意見希望可於屯門區舉辦部分亞運賽事，使區內居民受惠。 - 建議政府定期豁免體育館的場租，認為可有效吸引市民運動。另有委員指出現時葵涌的小型單車場的閒置事宜。 - 民政局副局長許女士回應委員對亞運場地不足的意見。她表示希望透過舉辦亞運帶來的契機，擴展、提升及推進已規劃的場地，改善地區體育設施不足的情況。局方將循以下3個方向為亞運提供場館: - 善用現有的政府及非政府體育場館； - 臨時提升現有場館，當中包括加建臨時座位以符合國際標準，有關設施會於亞運會後移除，而騰出的空間將用以加設籃球場及羽毛球場等場地設施，供市民使用；以及 - 加快研究及推展正在規劃中的康樂體育場館；其中包括提升3個場館的規格，增設副場館和觀眾席。 - 她續表示，如以上3個方案未能應付舉辦亞運的場地需求，局方會考慮爭取與其他城市協辦亞運或租賃其他非體育場地舉辦有關運動會。 - 她回應有關葵涌小型單車場的閒置問題時表示，活動性質存在一定危險性，市民須先參加訓練班，接受相關的技術訓練後，才可於該場地進行有關運動。 - 舉辦亞運可具體配合落實現有體育發展的三個方向。她表示，雖然亞運只維持短短兩個星期，但局方重視的是亞運的前後期，因為亞運可為香港提供一個更好的推展體育發展的平台。她向委員會報告政府用於體育發展的恆常開支。她表示，每年用於體育發展的恆常撥備為10億元，當中的7至8億元投放於地區體育設施的建設；另外1億元則用於精英體育發展，供香港體育學院培訓約900名精英運動員之用；而局方每年亦預留超過2億元，讓不同體育團體及學校用於普及體育計劃。去年局方亦爭取額外資源，透過社區多元化活動基金為地區注入1億8千萬的資金，讓區議會協助在地區推動體育普及化發展。除以上資源外，為達至普及體育的目標，康樂及文化事務署(下稱康文署)每年亦會舉辦不同活動，參與人次超過200萬。 - 主席表示，根據他在社區的經驗，協辦團體往往於協辦大型活動後缺乏持續支援，他希望局方可多投放資源協助協辦團體持續發展。他又認為局方應積極諮詢公眾，到社區收集意見。此外，他認同亞運賽事中欠缺屯門區的參與。 - 民政局副局長許女士回應，現時部門安排借用將軍澳運動場予業餘田徑總會及足球總會作訓練之用，希望為地區團體提供更多支援。至於屯門區的參與事宜，若申辦亞運成功，局方會考慮於屯門第16區運動場舉行部分足球賽事。 - 她續表示，亞運的實際造價為145億元，當中的105億元用作場地提升或擴展，有關設施日後將保留及開放給公眾、社區及體育界使用，其餘32至40億元為營運費用，包括人手、運輸費、資訊科技、選手的膳食和住宿及保安費用等營運經費。她重申，社會上廣泛討論的300億元開支，是已規劃於不同區域建設的場地設施的費用(當中200億元為啟德的綜合運動設施的建設開支)，這300億元的開支實際上與亞運無關；無論香港是否申辦亞運，已規劃興建的設施均會按計劃興建。 - 此外，局方亦關心本港運動員退役後的路向。現時，一般運動員退役後都可選擇繼續學業，擔任教練或從事其他行業。在這方面，局方已和8間大專院校合作，讓獲香港體育學院及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會推薦的運動員到各院校報讀專上學位課程；局方亦積極與不同的私人商業機構聯絡，並已成功為數名學員進行工作配對。 - 她回應多位委員有關改善民生的意見時表示，認同市民的健康是民生的一部分，民生及舉辦亞運兩者可並存。至於有報道指全港六分之一人士為「貧窮人口」，她認同解決「貧窮人口」的治本之法應透過增加經濟機會和就業機會，長遠推動經濟全面發展來解決有關問題；而體育產業是其中一條出路，前提必須令體育產業更多元化，才可以讓更多青少年日後選擇發展與體育有關的事業。 - 有委員將其他國家舉辦大型運動會與香港申辦亞運作比較，她認為兩者不能相比。她解釋，廣州希望透過亞運改造整個城市的基建，而香港的基建及城市規劃已成熟完善。至於有委員擔心香港申辦亞運時會出現英聯邦新德里運動會的尷尬情況，她認為香港舉辦大型活動及國際會議的能力在國際間知名。她又引用新加坡的例子解釋香港申辦亞運的原因：星洲希望透過活動定位為國際會議中心，進一步提升國家的地位，為下一代帶來更多機會。 - 民政事務局申辦亞運專責小組副組長陳先生表示，局方將諮詢期延長至本年12月1日。最後，政府是否申辦亞運，將視乎社會是否支持及立法會財委會是否通過有關撥款。 - 民政局副局長許女士補充，是次延期是由於亞洲奧林匹克理事會將申辦亞運的限期由明年1月30日延至明年2月15日。而為了讓公眾有更多時間詳細討論有關議題及提供意見，局方亦壓縮了內部程序，是項議題的諮詢期延長1個月。此外，局方亦會舉辦一系列的諮詢會，到地區與不同人士交流，希望透過深入討論，局方可將細節與市民分享。 - 最後，她請各委員向市民反映今天的討論，讓公眾可透過多方面的資訊，決定是否支持香港申辦2023年的亞運會。 - 主席表示，委員會並非一面倒反對香港申辦2023年亞運會。委員會代表區議會，認為政府向區議會諮詢是一件好事，而成功主辦亞運會可展示香港籌辦大型活動的能力。委員會相信香港有能力辦好亞運。他認為申辦亞運是一項跨代投資，並非一朝一夕可得到回報。在國際層面上，香港可藉此向世界展現亞洲國際都會的實力，也可提升競爭力；在本地層面上，提升體育場館有助經濟及就業，更為本地運動員及市民提供更佳設施，推動體育發展。政府也應回應社會上有關將公共資源投放在改善民生事宜的意見，但他認為改善民生與跨代投資不存在衝突。改善民生不等於派福利，而舉辦亞運涉及的工程，有助促進經濟及就業，提高香港知名度，吸引遊客訪港。此外，亞運會場地設施也會為本港運動員提供更佳的訓練場地，這些都有助改善民生。他表示，委員會也關注成本效益問題，希望政府在全力籌備申辦亞運的同時，應向市民解釋涉及的成本效益問題，相信透過審慎的規劃和籌備，能回應社會上在這方面的疑慮。 |  |
| (2)康樂場地改善工程 （地區設施管理委員會文件2010年第42號） |  |
| - 主席表示，康文署屯門區康樂事務經理王健中先生即將退休，他代表委員會感謝王先生為委員會作出的貢獻。 - 康文署張綺明女士向委員會簡介文件，預計工程可於本財政年度內完成。 - 委員會對工程建議沒有意見，主席宣佈通過工程項目及105萬1千元的工程撥款，並請康文署繼續跟進工程。 | 康文署 |
| (3) 2010年節慶景觀美化工程 （地區設施管理委員會文件2010年第43號） |  |
| - 康文署張女士以投影片向委員會簡介文件(見附件二)，是項工程預算在本財政年度內完成。 - 康文署王先生表示，作美化用途的植物雖為節慶花卉，但節日完結後，署方仍然會繼續保養有關植物。 - 主席宣佈通過工程項目及31萬元的工程撥款，並請康文署繼續跟進工程。 | 康文署 |
| (4)康樂及文化事務署新接收場地之命名【榮發里休憩用地】 （地區設施管理委員會文件2010年第44號） |  |
| - 康文署張女士向委員會簡介文件。 - 委員會不反對有關命名，主席宣佈通過有關場地命名的建議。 |  |
| (5)屯門河地區美化計劃-康樂及文化事務署轄下場地的美化建議 （地區設施管理委員會文件2010年第45號） |  |
| - 主席代表委員會歡迎建築署物業事務經理陳思微先生、陳思華先生及榮大偉先生出席是次會議。 - 康文署張女士、建築署陳思微先生及顧問公司曾趣盈女士以投影片向委員會簡介文件。 - 有委員詢問，當局會否有措施，配合屯門公園沿河岸近友愛邨附近的行人路及單車徑的設計，如擴闊路徑等，以避免發生意外。她表示，早前已向康文署提出有關建議，但署方未有跟進。 - 康文署王先生表示，署方須深入研究有關建議，而委員所提出的方案是署方考慮的方案之一，署方會於稍後與有關委員跟進上述事宜。 - 建築署陳先生表示，署方會進一步研究委員的建議。 - 另有委員詢問有關興建連接天后廟及屯門公園的行人天橋計劃的進展。 - 民政事務專員張國財先生表示，文件所提及的是康文署轄下場地的美化建議，而委員所提及連接天后廟及屯門公園的行人天橋由香港房屋協會興建，而天后廟廣場則由屯門民政事務處(下稱民政處)及建築署負責，處方預計可於本年11月，就以上兩個項目諮詢區議會。 - 主席請建築署於會後與有關委員及另一位當區議員到現場視察。此外，他請康文署留意路燈的擺放位置，路燈應盡量置於花圃附近或路邊，避免置放於路中心，也希望街燈的距離不宜太近。 - 委員會對文件沒有其他意見，他宣佈通過署方提交的文件內容。 (會議後記：康文署已於10月14日與陳雲生議員、蔣月蘭議員和建築署代表到屯門公園內河邊（屯門西鐵站至友愛邨段）的單車通道進行實地視察。為減低行人與單車相撞的風險，有議員提議在單車通道與行人路之間加建分隔物以分開行人和單車。經研究後，部門認為有關提議不可行，原因如下： - 有關地段設計作屯門公園的緊急通道，如在通道中加建石壆會阻礙緊急車輛的行駛。 - 現時通道兩旁的樹木，均是成熟的大樹，未能移植以提供額外的空間，加建所提議的分隔物。 康文署會繼續研究其他可行的措施，以改善單車通道的使用情況。至於議員提出伸展屯門河岸邊以興建單車徑的建議，因屬康文署以外的管轄範圍，因此需由相關部門研究及跟進。) | 康文署、建築署 |
| (6)「屯門第1區(新圍苑)游泳池場館」工程計劃的最新發展 （地區設施管理委員會文件2010年第46號） |  |
| - 主席代表委員會歡迎建築署高級工程策劃經理區達榮先生、工程策劃經理李方先生出席是次會議。他續表示，工商業及房屋委員會已就第一區泳池的地盤工業安全進行討論，是次委員會主要討論發生工業意外後的工程進展。 - 康文署張慧心女士向委員會簡介文件內容。 - 建築署李先生表示，有關泳池於2009年5月動工，並於本年8月完成所有樁柱工程，接著會繼續進行地下及地面工程，如工程順利，是項工程將於2012年初完成。他表示，本年9月9日發生的工業意外將對工程進展稍有影響。他就工業意外導致的影響向委員會致歉。他續表示，勞工署於本年9月10日已發出暫時停工通知書，香港鐵路有限公司也於同日向承建商暫時收回施工許可證。建築署現積極與其他部門調查肇事原因。建築署已將復工方案交勞工署跟進，希望可盡快安排復工。署方並希望於其他程序中追回停工的時間，盡可能按照計劃於2012年初完成工程。 - 有委員詢問餘下工程是否仍須使用吊機等大型機器。 - 建築署李先生表示，現時仍有少部分程序須使用流動式搬運工具，而完成有關程序後，承建商便會開始安裝天秤，屆時署方會留意有關安全措施。 - 主席請康文署及建築署稍後向委員會或設施及工程工作小組匯報有關事件的調查報告。 (會議後記:秘書處收到康文署的通知，「屯門第1區(新圍苑)游泳池場館」工程已在2010年10月16日開始全面復工，署方會因應委員會及工商業及房屋委員會在本年10月4日舉行的會議上提出的要求，待完成有關事件的調查報告後，再向委員會或設施及工程工作小組匯報。) | 康文署、建築署 |
| (7)「屯門第17區(工業城)康樂場地及毗鄰土地」工程計劃的最新發展 （地區設施管理委員會文件2010年第47號） |  |
| - 康文署張慧心女士向委員會簡介文件。她指出礙於方案二的地盤面積和形狀所限，該處只能發展一個約90米x 45米的足球場。另外，為遷就場地的限制，球場的擺放位置將偏離南北座向。因此，署方認為在該處舉行高規格的正式球賽未必理想，但仍可考慮作訓練場地之用。 - 委員對文件的意見及建議，綜述如下: - 曾徵詢足球教練的意見，有關方面認為將原計劃於地盤甲興建的兩個7人硬地足球場(方案一)改為一個11人人造草地足球場(方案二)，對足球發展較有利。 - 對方案二有保留，認為方案中提供的150個觀眾席不足夠；球場收費將對使用者構成壓力，以及保養草地球場的費用偏高。 - 希望方案一和方案二可獲同時採納，指出現時區內兩類足球場的數目都低於規劃標準。但認為目前維持方案一可更有效解決規劃短缺的問題。 - 認為區內人造草地足球場不足的情況比硬地足球場嚴重，認為方案二較能滿足區內需求。 - 認為現有的人造草地足球場大多建於運動場內，遇上運動比賽便不能使用，故此贊成方案二。 - 對方案一有保留，指出使用硬地足球場的意外損傷情況較嚴重。有委員對此表示贊同。有委員認為硬地足球場舖地的物料已改善，可有效減低球員受傷機會；而且硬地足球場除舉行足球比賽外，亦可舉辦展覽等活動，故此支持方案一。 - 詢問湖山草地足球場的使用率是否已飽和。另有委員詢問區內足球場的使用率。 - 地盤丙內擬建的滑板場鄰近籃球場，希望署方留意有關安全問題。另有建議將地盤丙的園景和涼亭設施改為兒童康樂設施。 - 認為有關顧問報告應諮詢地區體育團體的意見。亦要求提升湖山足球場至真草足球場。 - 康文署張女士表示，署方會與建築署考慮把滑板場的圍網加高，分隔地盤丙內的滑板場及籃球場。 - 她續表示，早前委員會已通過於地盤丙興建滑板場及籃球場設施，由於該地盤範圍只有約3000平方米，認為未有足夠空間加設兒童遊樂設施，然而署方會考慮在地盤乙加入有關設施。 - 回應有委員查詢第16區運動場工程進展，她表示署方現正積極跟進「屯門第16區運動場」工程計劃的前期工作，工程界定書已獲民政事務局審批，建築署現正進行技術可行性研究，當中包括交通影響評估，以及訂出工程的發展時間表。署方會在政府基本工程的資源分配中爭取預留撥款，以便盡早展開進一步的工程籌劃工作。 - 康文署王先生補充，湖山人造草地足球場去年的使用率平均約56%，繁忙時間約83%。此外，署方有計劃將湖山遊樂場的人造草面提升至第三代人造草；若計劃落實，署方會向委員會匯報有關工程時間表。 - 主席表示，知悉收到區內體育團體的意見，普遍認為湖山人造草地足球場使用的人造草不利於足球訓練，因此有關足球場的使用率偏低。此外，他建議署方跟進硬地足球場的保養情況，並與本地足球會深入研究有關問題。 - 有委員建議可考慮提升7人硬地足球場，將硬地足球場提升為草地足球場。 - 他綜合委員的意見，認為署方應根據場地的使用率及有關場地能否與區內其他場地配合來決定所採用的方案。此外，他希望第16區運動場工程盡快施工，以配合本地足球發展。 - 康文署張女士回應表示，署方會積極與建築署跟進「屯門第16區運動場」的進展，並在政府基本工程的資源分配中爭取預留撥款，以便盡快動工。至於在「屯門第17區(工業城)康樂場地及毗鄰土地」工程計劃內方案二建議的11人人造草地足球場，她引述有關推動本地足球顧問研究顧問報告中指出，人造草地比天然草耐用，而且可更頻繁地使用。她表示希望委員會能就地盤甲發展方案表達意見，以便康文署能盡快展開進一步的籌劃工作。 - 康文署王先生補充表示，現時湖山足球場採用第2代人造草，而本區暫時未有應用第3代人造草。署方徵得其他區使用者的意見，受訪者表示歡迎第3代人造草。署方明白真草足球場對使用者而言較理想，但現行資源上未能配合。他續表示，由於人造草比真草更易打理及耐用，人造草球場較真草足球場可為公眾提供多3倍的服務時段。鑑於委員會提出的意見，署方會考慮以真草鋪設第16區運動場。 - 有委員則認為，現時湖山足球場於工餘時間的使用量已飽和，故期望署方興建另一個人造草足球場。 - 經討論後，委員以投票形式表決工程計劃內的地盤甲的發展方案。秘書處表示，陳雲生議員授權龍瑞卿議員投票，而盧民漢議員則授權林頌鎧議員代處理投票事宜。有關投票結果表列如下: 方案一; 方案二. 8票; 14票. - 經表決後，主席宣佈委員會支持方案二，即在工程計劃內的地盤甲提供一個11人人造草草地足球場。 |  |
| 報告事項 |  |
| (1)社區參與工作小組報告 （地區設施管理委員會文件2010年第48號） |  |
| - 工作小組召集人向委員簡介文件。他報告，工作小組在本年9月9日舉行第四次會議，工作小組備悉各督導小組的工作進度，並通過各督導小組的報告。 - 有委員表示，「社區閱讀推廣日2010」活動的申請款項為2萬元，但社區閱讀督導小組剩餘的撥備未能應付是次撥款申請。她與委員會轄下其他督導小組的召集人經初步研究，認為以委員會下其他資源舉辦此活動的做法不可行，但她建議委員會暫時通過2萬元的撥款申請，留待財務、行政及宣傳委員會(下稱財委會)決定是否有其他資源應付多出的4千元款項，如果財委會不支持此撥款申請，她會聯絡有關團體，請它以其他資源取代區議會撥款，繼續舉行活動。 - 委員會不反對是項建議。委員會並對工作小組呈交的其餘2份撥款申請及工作小組報告沒有意見。 - 主席宣佈，委員會通過由工作小組提交的3份撥款申請及工作小組報告，活動分別為「屯門區賀歲盃足球嘉年華」、「屯門區功夫群英會」及「社區閱讀推廣日2010」，3項申請合共225,123元。有關撥款申請將於10月8日呈交財委會尋求通過。而當中超過10萬元的撥款申請，將於本年11月2日呈區議會大會通過作實。 (會議後記:上述撥款申請已於本年10月8日舉行的財委會上獲得通過。) |  |
| (2)設施工程工作小組 （地區設施管理委員會文件2010年第49號） |  |
| - 主席以工作小組召集人的身份簡介文件內容。他表示，工作小組於本年9月6日舉行第四次會議。工作小組備悉各督導小組的工作進度，並通過各督導小組的報告。 - 他續表示，工作小組知悉本年7月至9月期間，已完成3項工程。 - 此外，康文署及建築署已落實「屯門公園小舞台和露天劇場之間加設避雨簾蓬工程」的設計及工程時間表。有關工程預計於本年12月至2011年5月進行。工作小組備悉小舞台和露天劇場將會在工程期間封閉。 - 委員會副主席表示，於青田遊樂場興建的上蓋受居民歡迎，有居民提出意見，希望於該處加設儲物架設施。他詢問康文署是否有資源滿足居民的要求。 - 康文署王先生表示，上述項目中仍餘約3萬元撥款，若委員會支持此建議，署方會與建築署跟進，於合適位置加設儲物設施。 - 委員會不反對該建議，主席請康文署繼續跟進有關建議。 - 另有委員詢問，文件中所列於本財政年度施工的工程是否會如期進行。 - 民政事務總署黃瑩女士表示，不少工程已在施工或正在招標階段。顧問公司亦積極為預計於本年9月施工的工程安排簽約，預計10月可完成簽約程序。 - 民政處工程組潘明先生表示，「於掃管笏村設置避雨亭及加設長椅」已於本年9月8日施工，預計工程可於本財政年度內完成。 - 另有委員查詢「於屯門徑(若夢園段)加設太陽能燈照明」工程的進度。她請部門積極監察承建商的施工程序，避免承建商於完工後於工程地點附近棄置建築廢料。她續表示，有關地點的廢料被泥土覆蓋，承建商並未將廢料運走。她已與食物環境衞生署到現場視察，署方表示現場廢料並非家居廢料，故她推斷有關廢料是承建商留下。 - 民政處工程組潘先生表示，承建商已清理有關工程的建築廢料，並相信現時在山上的建築廢料並非由承建商留下。 - 民政處梁伯輝先生請有關委員向民政處提供有關廢料的圖片，以便部門跟進。 - 顧問公司梁志雄先生報告「於屯門徑(若夢園段)加設太陽能燈照明」的進度時表示，現場部分位置被樹木覆蓋，顧問公司現正跟進有關事宜。 - 有委員詢問在取消福亨村牌樓工程後，「在屯門區內鄉村興建牌樓」工程費用會否相應調整。 - 民政事務助理專員列浩然先生表示，部門會根據工程項目的性質及範圍等建議工作報告內所列的預算造價，並呈交委員會通過。根據一貫做法，部門會於工程完成後更新工程的實際造價，有關實際造價將因應實際的投標價格及工程實際情況而與預算造價有所不同。他相信，上述工程的實際造價會低於現時預算的150萬，未動用的預算撥款將用於本區其他地區小型工程項目。 - 委員會對報告沒有其他意見，主席宣布通過工作小組的報告。 | 康文署 |
| (3)第三屆全港運動會屯門區籌備委員會工作小組報告 (地區設施管理委員會文件2010年第50號) |  |
| - 工作小組召集人向委員會簡介文件。他表示，工作小組會如期進行各項工作，而現時正進行運動員的甄選程序，預計年底前可完成有關工作。 - 此外，他表示，工作小組會就本年12月12日舉行的啦啦隊選拔賽邀請工作小組成員擔任評判，現時已有兩位委員接受邀請。 - 有委員希望工作小組向委員會提供各項甄選活動的評選準則。 - 召集人表示，早前已將有關準則電郵予各區議員，若委員有進一步查詢，可到全港運動會的網頁查閱有關資料。 - 委員會對工作小組呈交的報告沒有其他意見，主席宣佈通過有關報告。 |  |
| (4)康樂及文化事務署2010/2011年度文化活動工作計劃及屯門區舉辦的文娛活動暨屯門大會堂使用率匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2010年第51號) |  |
| - 主席請各委員省覽有關文件。 - 委員會對文件沒有意見。 |  |
| (5)康樂及文化事務署於2010年7月至2010年1月在屯門區舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2010年第52號) |  |
| - 主席請各委員省覽上述文件。 - 委員會對文件沒有意見。 - 康文署王先生補充，關於文件中第8段內的資料，截至本年8月31日，署方種植的灌木數量為141,856棵。 |  |
| (6)康樂及文化事務署屯門區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2010年第53號) |  |
| - 主席請各委員省覽席上派發的文件。 - 委員會對文件沒有意見。 |  |
| 其他事項 |  |
| (1)香港攝影節2010 |  |
| - 主席表示，在區議會通過有關與街外團體合辦活動的原則後，秘書處曾聯絡香港攝影文化協會，該協會表示「香港攝影節2010」活動已定於本年12月舉行，由於時間緊迫，該會已放棄邀請本區議會推薦是項活動予民政事務總署的多元化社區活動計劃。 |  |
| (2)跟進屯順街擴闊路面工程 |  |
| - 主席表示，屯順街正在進行的擴闊路面工程，涉及遷移路面上的一個避雨設施。民政處工程組曾就遷移避雨設施的建議聯絡不同政府部門及公營機構，由於現場地下有大量地底設施，處方建議將避雨設施拆卸。 - 委員會不反對有關建議，主席請民政處工程組繼續跟進有關工程。 | 民政處工程組 |
| (3)「童聲創未來繽紛嘉年華-兒童論壇」 |  |
| - 主席表示，委員會收到仁愛堂的邀請，希望委員會派員出席上述活動，活動詳情可參閱席上派發的文件。 - 副主席建議由主席代表委員會出席有關活動，委員會不反對該建議。 |  |
| (4)屯門區活力專員工作匯報 |  |
| - 委員以屯門區活力專員的身分匯報工作進度。他表示，已代表屯門區於本年7月22日出席活力專員講座。他並於8月8日聯同另一位屯門區活力專員出席全民運動日。 - 他續表示，康文署為委員會準備悉數計步器，讓各委員試用，並希望委員在試用後可在社區鼓勵市民多健步。 - 康文署王先生感謝兩位活力專員協助於社區推廣普及運動的信息。 |  |
| - 會議於下午1時10分結束。下次會議日期將於本年12月7日舉行。 |  |

屯門區議會秘書處

日期：2010年10月25日

檔號：HAD TMDC/13/25/DFMC/10