屯門區議會

2010-2011年地區設施管理委員會

第七次會議記錄

日期：2010年12月7日(星期二)

時間：上午9時35分

地點：屯門區議會會議室

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古漢強先生(主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳文華先生(副主席) | 屯門區議員 | 上午9:33 | 會議結束 |
| 梁健文先生, MH | 屯門區議會副主席 | 上午9:31 | 會議結束 |
| 蘇炤成先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 蔣月蘭女士, MH | 屯門區議員 | 上午9:39 | 會議結束 |
| 嚴天生先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳雲生先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:33 | 會議結束 |
| 陶錫源先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 朱耀華先生 | 屯門區議員 | 上午9:33 | 會議結束 |
| 江鳳儀女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 吳觀鴻先生 | 屯門區議員 | 上午9:31 | 會議結束 |
| 陳樹英女士 | 屯門區議員 | 上午9:40 | 會議結束 |
| 黃麗嫦女士 | 屯門區議員 | 上午9:50 | 會議結束 |
| 蘇愛群女士 | 屯門區議員 | 上午9:56 | 上午10:52 |
| 李洪森先生 | 屯門區議員 | 上午9:39 | 會議結束 |
| 何杏梅女士 | 屯門區議員 | 上午9:52 | 會議結束 |
| 葉順興女士, MH,JP | 屯門區議員 | 上午9:30 | 上午11:09 |
| 林頌鎧先生 | 屯門區議員 | 上午9:31 | 上午10:51 |
| 徐 帆先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 程志紅女士 | 屯門區議員 | 上午9:53 | 會議結束 |
| 龍瑞卿女士 | 屯門區議員 | 上午9:33 | 會議結束 |
| 陳秀雲女士 | 屯門區議員 | 上午10:01 | 會議結束 |
| 劉智鵬博士 | 屯門區議員 | 上午9:31 | 會議結束 |
| 盧民漢先生 | 屯門區議員 | 上午10:35 | 會議結束 |
| 林德亮先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:33 | 會議結束 |
| 周錦祥先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳文偉先生 | 屯門區議員 | 上午10:38 | 會議結束 |
| 張恒輝先生 | 屯門區議員 | 上午9:37 | 會議結束 |
| 雲天壯先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 龍更新先生 | 屯門區議員 | 上午10:01 | 會議結束 |
| 葉敏芝女士(秘書) | 屯門民政事務處行政主任(區議會)三 |

應邀嘉賓

| 許瑞麟先生 | 馬海(建築顧問)有限公司建築助理 |
| --- | --- |
| 李敏慧女士 | 馬海(建築顧問)有限公司建築助理 |
| 陳凱翔先生 | 馬海(建築顧問)有限公司建築助理 |

列席者

| 張國財先生 | 屯門民政事務處屯門民政事務專員 |
| --- | --- |
| 列浩然先生 | 屯門民政事務處屯門民政事務助理專員 |
| 趙錦珍女士 | 屯門民政事務處高級聯絡主任(一) |
| 黃瑞麟先生 | 屯門民政事務處聯絡主任主管(地區設施) |
| 潘 明先生 | 屯門民政事務處高級工程督察 |
| 文富榮先生 | 警務處屯門警區警民關係組社區聯絡主任 |
| 黃 瑩女士 | 民政事務總署建築師(工程)七 |
| 張永裕先生 | 康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界北) |
| 顏紹明先生 | 康樂及文化事務署屯門區康樂事務經理 |
| 張綺明女士 | 康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理(分區支援) |
| 馬錦榮先生 | 康樂及文化事務署高級經理(新界西)文化推廣 |
| 唐東傑先生 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(屯門區) |
| 張慧心女士 | 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)二 |
| 周嘉德先生 | 屯門地政處行政助理/地政 |

缺席者

| 李桂芳女士 | 屯門區議員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 負責人 |
| --- | --- |
| 歡迎詞 |  |
| 主席歡迎各與會者出席地區設施管理委員會（下稱委員會）第七次會議。他代表委員會感謝康樂及文化事務署(下稱康文署)屯門區康樂事務經理王健中先生退休前參與委員會的工作，並特別歡迎首次出席會議的新任康樂事務經理顏紹明先生。此外，他亦代表委員會歡迎首次出席會議的康文署高級經理(新界西)文化推廣馬錦榮先生，馬先生會代替康文署高級經理(新界西文化事務)區惠英女士出席日後的會議。他並代表委員會感謝區女士過去與委員會的合作。 主席提醒各委員，如會議上討論的事項涉及其個人利益，應在討論該事項前作出申報。他會根據《屯門區議會會議常規》第39(12)條，決定就某事項披露利益關係的委員可否就該事項發言或參與表決，可否留在席上旁聽，或應否避席，而所有作出利益聲明的個案均會記錄在會議記錄內。 由於是次會議討論事項不少，主席請各委員在發言時盡量精簡，避免重複論述，以善用會議時間。 |  |
| 委員告假事宜 |  |
| 秘書處沒有收到告假通知。 |  |
| 通過會議記錄 |  |
| 2010-2011年第六次會議的會議記錄 |  |
| 委員會一致通過2010-2011年第六次會議的會議記錄。 |  |
| 討論事項 |  |
| (1) 康樂及文化事務署於2011年4月至2012年3月在屯門區舉辦的康樂體育活動計劃 （地區設施管理委員會文件2010年第54號） |  |
| 康文署顏紹明先生向委員會簡介文件。 主席表示，因應新一屆區議會於2012年開始運作，是次會議審核的康文署申請中，有關2012年1月至2012年3月的申請將獲原則上支持，有關申請仍須待來屆區議會在2012年1月初召開的第一次會議時正式批核。 有委員建議善用本區門球場及草地滾球場，於計劃中加入有關運動項目的比賽，從而帶動上述運動的發展。此外，鑑於區內的傷殘人士數目日益增加，他亦建議署方多舉辦草地滾球活動，增加傷殘人士參與康樂活動的機會。有委員支持舉辦草地滾球比賽的建議，並表示知悉區內有由長者組成的門球隊伍跨區到全港及深圳比賽，並屢次獲獎。 有委員建議將部分撥款投放象棋項目。 康文署顏先生回應表示，署方來年可考慮因應撥款舉辦門球及草地滾球的訓練及比賽。至於象棋活動方面，署方亦已因應委員早前提出的意見，於計劃中加入4項象棋活動。 經討論後，主席宣佈通過有關活動計劃建議及撥款申請，即4,841,705元，用作舉辦2011年4月至12月的活動。而2012年1月至3月的撥款申請，則會留待下一屆區議會第一次會議上批核。 (會議後記:上述撥款申請已於本年12月10日舉行的財委會上獲得通過。) | 康文署 |
| (2) 康樂及文化事務署2011年4月至2012年3月屯門區公共圖書館推廣活動計劃 （地區設施管理委員會文件2010年第55號） |  |
| 康文署唐東傑先生向委員會簡介文件。 有委員表示，社區閱讀督導小組曾就區內居民的閱讀習慣進行調查，發現區內居民大多早出晚歸，因此希望有關方面可加強推廣電子書閱讀的工作。她建議署方可對外發放及推廣電子書目，培養市民在線閱讀的習慣。 此外，有委員詢問社區圖書館的運作會否對署方轄下其他圖書館的藏書量構成影響。 康文署唐先生回應，屯門公共圖書館的藏書量達46萬本，而區內其他圖書館的藏書量亦達20多萬本，署方向社區圖書館借出的圖書數目只佔康文署屯門區公共圖書館的總藏書量的很小部分，因此向社區圖書館提供的集體書籍借閱服務不會對署方轄下的公共圖書館的館藏數目構成重要影響。 主席表示，因應新一屆區議會選舉於2012年開始運作，委員會只可原則上支持康文署申請中有關2012年1月至2012年3月舉辦的活動。該申請須待來屆區議會在2012年1月初召開的第一次會議時正式批核。 委員會不反對計劃內容及撥款申請，主席宣佈通過有關活動計劃建議及撥款申請，即44,144元，用作舉辦2011年4月至12月的活動。而2012年1月至3月的撥款申請，則留待下一屆區議會第一次會議上批核。 (會議後記:上述撥款申請已於本年12月10日舉行的財委會上獲得通過。) |  |
| (3)康樂及文化事務署2010/2011年度協助在屯門區提供地區定期免費文娛節目的建議 （地區設施管理委員會文件2010年第56號） |  |
| 康文署馬錦榮先生向委員會簡介文件。他補充，因應早前社區參與工作小組的建議，署方已將舉行地方戲曲活動的次數由兩次增加至四次。 有委員請康文署留意區議會舉辦的屯門區區節及國慶活動的日期，避免署方擬舉辦的活動與有關活動的舉辦日期重複。 主席表示，因應新一屆區議會選舉於2012年開始運作。因此是次會議審核的康文署申請中，有關2012年1月至2012年3月的申請將為原則上支持，有關申請仍須待來屆區議會在2012年1月初召開的第一次會議時正式批核。 經討論後，主席宣佈通過有關活動計劃建議及撥款申請，即628,749元，用作舉辦來年4月至12月的活動。而2012年1月至3月的撥款申請，則留待下屆區議會第一次會議上批核。 (會議後記:上述撥款申請已於本年12月10日舉行的財委會上獲得通過。) |  |
| (4) 屯門區文康設施工程計劃的最新進展 （地區設施管理委員會文件2010年第57號） |  |
| 康文署張慧心女士向委員會簡介文件。 委員對署方轄下工程計劃的詢問及意見，綜述如下: 詢問「屯門第27區（三聖）地區休憩用地」工程的施工日期。 詢問「改善海皇路公園為寵物公園」工程期間，有關公園的運作安排。寵物公園在設計上，大狗及小狗區是否分隔。 認為「屯門第16區運動場」內的座席數目不足，是區內運動場未能配合舉辦亞洲運動會及國際足球賽事的原因，希望署方可將場內座席增加至8000個，令區內有符合國際比賽用途的運動場館。 認為署方目前可依照計劃於第16區興建運動場館，但委員會可同時去信民政事務局，反映委員會願意配合舉辦亞洲運動會的需要，將上述運動場提升至國際水平。 文件中所述「紅樓公園（青山農場舊址）」內的紅樓及前空地的業權屬私人擁有，但有資料顯示真正列為歷史建築的並非紅樓，而是並非由私人擁有的青山農場。此外，區內的歷史建築項目如達德書院一直沒有具體發展計劃，而紅樓亦因私人業權的問題，遲遲未能發展。她希望署方可因應私人業權的情況修訂上述工程的工程範圍。 康文署張女士回應表示，署方一直就「屯門第27區（三聖）地區休憩用地」的工程計劃與土木工程拓展署(下稱拓展署)互相溝通及協調，若署方的工程計劃的施工時間比拓展署的單車徑工程計劃早，署方會預留有關地方（約2,500平方米）給拓展署興建單車徑設施。建築署預期可於2011年年初前完成聘請顧問公司的程序，署方並會於稍後就工程設計諮詢委員會的意見。 主席請署方整理上述4項工程的資料，並於稍後舉行的設施及工程工作小組會議上匯報。 康文署張女士續表示，「改善海皇路公園為寵物公園」工程可於2010年12月8日施工，署方會於公園附近張貼告示，讓市民知悉工程施工期間公園將暫時封閉的安排。此外，建築署會以寵物玩具劃分不同區域。 (會議後記: 康文署2010年12月10日將海皇路公園交予建築署展開工程，如工程順利，預期於2011年3月完工。) 關於「屯門第16區運動場」工程計劃的有蓋看台座位數目的建議，她指出署方已於2009年就工程計劃的擬建設施諮詢委員會的意見，因應委員會於2009年4月14日的會議上通過的動議，將有蓋看台3500個座位增加至5000個座位，康文署已積極跟進工程計劃的策劃工作。此外，署方亦會研究委員會提出有關「紅樓公園（青山農場舊址）」的建議。 有委員詢問署方現時計劃興建、設有5000個固定座席的運動場是否有足夠空間容納3000個臨時座席。他認為若政府希望透過申辦亞洲運動會提升全港運動設施的水平，便應把新界西北區運動場館列入考慮範圍。 主席表示，委員會早前原則上同意把3500個座席增加至5000個，從而將原先擬興建的地區運動場提升至區域運動場。他認為既然委員會早前已通過有關動議，現時於地區層面上，不宜再三修改署方的設計建議。但他補充，他曾透過不同渠道向政府提出提升上述運動場的建議，希望有關建議可留待民政事務局考慮。有委員認同主席的意見，並相信署方可就運動場內臨時座席的數目靈活處理。 主席提出，現時達德書院的維修工程並沒有諮詢委員會的意見，希望署方可於會後跟進有關工程。 經討論後，主席請秘書處去信民政事務局局長，反映委員會的意見。在地區層面上，他請康文署繼續跟進委員會早前通過的工程範圍及建議。 (會議後記: 秘書處已於本年12月23日去信民政事務局局長，反映委員會的意見。) | 秘書處、康文署 |
| 報告事項 |  |
| (1)社區參與工作小組報告 （地區設施管理委員會文件2010年第58號） |  |
| 工作小組召集人向委員簡介文件。他報告，工作小組在本年11月16日舉行第五次會議，工作小組備悉各督導小組的工作進度，並通過各督導小組的報告。 他續表示，工作小組通過由康體發展督導小組提交有關「屯門區青少年足球賽｣的撥款申請，有關申請撥款額為9400元。 委員會備悉有工作小組成員建議督導小組邀請精於越劇、昆劇及蘇州彈詞等藝術的內地居港人士為區內市民表演。地區藝術督導小組會考慮於「多元藝術匯屯門-社區共融計劃」中加入戲曲環節，並邀請有關人士為活動表演。 此外，委員會知悉「閱讀在屯門2010書展」已圓滿結束，今年書展的人流和預期相若，而商戶的營業額也有增長。由於書展的反應理想，主辦機構初步有意於來年繼續舉行同類型活動。工作小組認同過去兩年書展的成果，並會為來年書展的細節作出相應配合。 委員不反對撥款申請及工作小組報告，主席宣佈委員會通過由工作小組提交的撥款申請及報告。有關撥款申請將於12月10日呈交財委會尋求通過。 (會議後記:上述撥款申請已於本年12月10日舉行的財委會上獲得通過。) |  |
| (2)設施工程工作小組 （地區設施管理委員會文件2010年第59號） |  |
| 主席以工作小組召集人的身分簡介文件內容。他表示，工作小組於本年11月11日舉行第五次會議。工作小組備悉各督導小組的工作進度，並通過各督導小組的報告。 他續表示，由於屯門民政事務處(下稱民政處)工程組就DMW049「修築小坑至紫田村去水渠及堅固路肩」工程只收到少量業權人的同意書，預計可順利進行工程的機會不大，工作小組遂議決暫時擱置是項工程。他請民政處工程組在能力範圍內盡量為居民修築有問題的水渠。 此外，委員會備悉DMW017「建議改善往西鐵一帶行人路環境(即建豐街近輕鐵河田站)」工程的最新預算造價為177萬元。因應工作小組的意見，秘書處已去信路政署，希望署方配合工程，在該工程施工期間同時進行附近的路面重鋪工程，秘書處並已收到署方的正面回覆。 他續報告，工作小組通過採用DMW085「在黃金泳灘中庭樹立鐘樓」工程的最新設計及備悉最新工程造價預算為242萬元。 此外，工作小組通過由屯門區社區會堂/中心督導小組提交的9份有關延長社區會堂/中心開放時間試驗計劃的撥款申請，9份撥款申請的撥款數目合共349,650元。 委員不反對上述9份撥款申請，主席宣佈委員會原則上通過9份撥款申請，有關申請將再上呈本月10日舉行的財委會尋求通過。 (會議後記:上述撥款申請已於本年12月10日舉行的財委會上獲得通過。) 屯門地政處周嘉德先生對報告第3段列表中第13項工程的進度作出修正，有關修訂如下: “此外，為配合有關工程的變動及加快進度，地政處將安排轄下的合約承辦商，盡快分階段展開其餘的工程，預計近兆康苑(毗鄰屯門官立小學兆恆閣的政府土地(即地點編號4BC))的工程可於2010年11月下旬施工。” 有委員表示關注「在屯門大會堂對出的噴水池中心設立海豚地標」設計，擔心地標的重量會否超出大會堂對出平台的承重限制，並詢問顧問公司有否與建築署及屋宇署商討有關設計。 顧問公司許瑞麟先生表示，有關海豚的物料以玻璃纖維為主，而地標的底部則以較輕的混凝土製造。由於兩種物料的重量相對較輕，他認為地標對在屯門大會堂對出平台的結構不會造成影響。此外，有關設計已獲結構工程師及建築署審批，兩者均不反對有關設計。 民政事務總署黃瑩女士表示，上述工程已展開，署方已與場主協商施工的時間及細節。承辦商已將有關設計的物料交顧問公司審批。黃女士在會上展示有關地標的立體彩色模型，供委員會傳閱及參考。 主席表示，會於稍後向建築署查詢有關平台的承重事宜。 有委員表示，收到團體的意見，指租用社區會堂/中心的表格不時更改，令它們難以適應，她希望民政處及屯門社區會堂/中心督導小組跟進有關事宜，也希望民政處可於抽籤後盡快通知有關團體，讓團體可盡早為活動宣傳。 督導小組召集人表示，督導小組一直嘗試簡化申請使用會堂的程序，以免浪費資源。 主席請民政處留意委員的意見。 有委員建議設立條款阻止受惠於「預留社區會堂或社區中心租用時段給兩個團體優先使用計劃」的團體於有關時段內舉辦收費活動。有委員同意有關說法，並指出有團體不但在屯門市中心社區會堂開辦收費訓練班，還於場內售賣舞蹈用品，認為民政處應加強有關監管工作。 督導小組召集人認為只要受惠團體收取的費用全部用作支付導師費用，並沒有從活動中獲取其他利潤，團體向參加活動的人士徵收費用的做法合理。 民政處黃瑞麟先生表示會跟進上述事項，並於有需要時召開督導小組會議，與督導小組商討有關事宜。 委員會對報告沒有其他意見。 | 民政處工程組 民政處 |
| (3) 監察屯門市中心段植樹事宜工作小組報告 (地區設施管理委員會文件2010年第60號) |  |
| 工作小組召集人向委員會簡介文件。 最近有學校對路政署於其學校外擺放5盆補償植樹表示不滿，有委員希望各當區區議員可就補償植樹的位置及詳情諮詢附近居民的意見。 主席補充，各當區區議員已於早前透過路政署知悉有關補償植樹的細節，有關建議在各當區區議員獲悉後亦曾交督導小組討論。 委員會對工作小組呈交的報告沒有其他意見。 |  |
| (4)屯門區文物工作小組報告 (地區設施管理委員會文件2010年第61號) |  |
| 主席請各委員省覽有關文件。 有委員表示，剛在區議會通過的「連接天后廣場及屯門公園的行人橋」的初步設計並沒有配合文物徑的發展，而有關部門亦對橋上置放壁畫導致人流聚集表達關注。她認為工作小組應繼續與有關部門磋商，並建議委員到擬建文物徑的青山徑進行實地視察。 有委員表示，曾於工作小組內建議聘請顧問公司研究發展文物徑的方向，但最終因資源所限而未獲接納。他認為香港房屋協會應與工作小組加強溝通，避免區議會通過的行人橋仿古設計與文物徑展示的概念出現矛盾。 主席知悉工作小組已於早前到有關地點視察，他並請工作小組繼續跟進委員的意見及與有關部門跟進行人橋上置放壁畫的安排。 委員會對文件沒有意見。 | 屯門區文物 工作小組 |
| (5)康樂及文化事務署屯門區2011 / 2012年度文化活動工作計劃及於屯門區舉辦的文娛活動暨屯門大會堂使用率匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2010年第62號) |  |
| 主席請各委員省覽上述文件。 委員會對文件沒有意見。 |  |
| (6)康樂及文化事務署屯門區康樂、體育及休憩設施的管理工作匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2010年第63號) |  |
| 主席請各委員省覽文件。 委員會對文件沒有意見。 |  |
| (7)康樂及文化事務署在屯門區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報〔資料文件〕 (地區設施管理委員會文件2010年第64號) |  |
| 主席請各委員省覽席上派發的文件。 委員會對文件沒有意見。 |  |
| 其他事項 |  |
| (1) 訪問香港工程師學會邀請 |  |
| 主席表示，香港工程師學會早前致函屯門區議會，邀請屯門區議員到訪該學會。翻查過往記錄，去年委員會曾因參與人數偏低而取消上次的訪問行程。 有委員認為與工程師學會的溝通有助委員會理解工程師在地區小型工程方面的工作，贊成委員會接受邀請。 有委員建議邀請有關學會到區議會簡介學會的工作。 經討論後，主席請秘書處與有關機構溝通，邀請它到區議會簡介；若有關學會未能到訪，請秘書處與學會定出區議會訪問日期，並去信邀請委員及屯門區議員參加有關訪問。 | 秘書處 |
| (2) 2011年香港花卉展覽「綠化推廣攤位」 |  |
| 主席表示，屯門區在過去四年皆應康文署的邀請，參加香港花卉展覽「綠化推廣攤位」活動。康文署現再次邀請區議會參加於2011年3月舉行的上述活動，向市民推廣綠化信息。 委員會不反對參加上述活動，主席請民政處及康文署跟進有關事宜。 | 民政處、康文署 |
| (3)屯門體育會 |  |
| 主席請各委員省覽席上派發文件。他並表示，委員會收到屯門體育會來信，反映該會被禁止在鄧肇堅運動場舉行的足球比賽期間擊鼓為足球員打氣。他希望在日後舉行的甲組足球賽事中，委員會可協助取得康文署的批准，讓球迷在場內擊鼓打氣。他曾到場觀看有關賽事，並從場地經理中得悉康文署收到澤豐花園及青松觀路政府宿舍戶主的投訴，因此禁止球迷擊鼓。 有委員表示，委員會應支持體育會的申請，但建議署方須限制球迷吶喊助威的聲量。 有委員詢問署方是否根據條例禁止球迷於場內擊鼓。 有委員認為是次團體反映的問題是場地管理問題，認為不須在委員會層面討論，應由有關部門跟進處理。有委員認為區議會不宜為團體的申請下判斷，應交康文署與有關持份者商討，並從中尋求解決方法。 有委員反映上述運動場的使用量偏高，上述場地經常用作舉辦運動會、足球比賽及嘉年華等活動，活動期間造成的噪音對附近居民，特別是在夜班當值的市民的生活構成影響。他認同委員會過去為場內增設流動的擴音設施的決定，認為有關設施可有效控制音量，並表示在署方為球場設置隔音設施前，不贊成以擊鼓形式為足球員打氣。他希望委員會可諮詢附近屋苑業主立案法團的意見。 康文署顏先生表示，署方於早前與香港足球總會(下稱足總)商討，容許球迷於本年9月25日的首場賽事中擊鼓為球員打氣。康文署引用的條例著眼於避免場內活動對附近居民造成滋擾，當中並沒有條文禁止球迷攜帶鼓樂進場，署方會根據實際情況對主辦單位提出適量勸諭。他續表示，上述賽事進行期間，署方先後收到3宗來自澤豐花園居民的投訴。署方向足總表示收到有關投訴，雙方協議於日後的賽事停止擊鼓活動，並建議以吹氣捧代替擊鼓。 主席認為署方可根據實際情況向主辦機構實施音量控制的措施，並請康文署跟進上述事宜。 康文署顏先生表示，署方每年皆與足總檢討舉辦甲組足球賽事的安排；署方亦會就是次事件與有關持份者進行商討，並會於稍後向委員會匯報有關進度。 | 康文署 |
| (4) 委員會會議安排 |  |
| 主席表示，下次會議日期原定於農曆年初六舉行，參考工商業及房屋委員會的做法，建議將下次會議日期押後至2011年2月15日舉行。 有委員認為委員會應根據早前訂下的會議日期舉行會議。 委員會最後以表決形式贊成將下次會議日期押後一星期，20名委員支持是項建議，2名委員反對，2名委員棄權。 |  |
| 會議於下午11時40分結束。下次會議將於2011年2月15日舉行。 |  |

屯門區議會秘書處

日期：2010年12月14日

檔號：HAD TMDC/13/25/DFMC/10