| 屯門區議會 2008-2009年環境、衞生及地區發展委員會 第十次會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期：2009年7月17日(星期五) |  |  |  |
| 時間：上午9時37分 |  |  |  |
| 地點：屯門區議會會議室 |  |  |  |
| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| 陳雲生先生,MH (主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 林頌鎧先生 (副主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 梁健文先生,MH | 屯門區議會副主席 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 蘇炤成先生 | 屯門區議員 | 上午9:45 | 下午1:00 |
| 嚴天生先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 古漢強先生 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 下午12:30 |
| 陶錫源先生,MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 朱耀華先生 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 下午12:15 |
| 吳觀鴻先生 | 屯門區議員 | 上午9:33 | 下午12:15 |
| 陳有海先生,MH,JP | 屯門區議員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 陳樹英女士 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 黃麗嫦女士 | 屯門區議員 | 上午9:34 | 會議結束 |
| 蘇愛群女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 李洪森先生 | 屯門區議員 | 上午9:36 | 會議結束 |
| 何杏梅女士 | 屯門區議員 | 上午9:34 | 會議結束 |
| 何俊仁議員 | 屯門區議員 | 上午9:34 | 上午11:20 |
| 李桂芳女士 | 屯門區議員 | 上午9:33 | 下午12:05 |
| 徐 帆先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 程志紅女士 | 屯門區議員 | 上午9:36 | 上午11:20 |
| 龍瑞卿女士 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 陳文華先生 | 屯門區議員 | 上午9:36 | 會議結束 |
| 陳秀雲女士 | 屯門區議員 | 上午9:50 | 下午12:35 |
| 盧民漢先生 | 屯門區議員 | 上午10:20 | 下午1:05 |
| 陳文偉先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 張恒輝先生 | 屯門區議員 | 上午9:36 | 上午10:00 |
| 雲天壯先生 | 屯門區議員 | 上午9:33 | 會議結束 |
| 龍更新先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 上午11:45 |
| 關志華先生 | 增選委員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳潔芳女士 | 增選委員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 姜啟邦先生 | 增選委員 | 上午10:00 | 會議結束 |
| 廖文珊女士 (秘書) | 屯門民政事務處一級行政主任(區議會)二 |  |  |

| 列席者 |  |
| --- | --- |
| ### 劉衞銘先生 | 屯門民政事務處助理專員 |
| ### 潘 明先生 | 屯門民政事務處高級工程督察 |
| ### 李家驥先生 | 食物環境衞生署屯門環境衞生總監 |
| ### 林偉基先生 | 康樂及文化事務署副康樂事務經理(屯門)2 |
| ### 佘偉漢先生 | 環境保護署高級環境保護主任 |
| ### 劉長正先生 | 規劃署高級城市規劃師/(西部) |
| ### 梁閏興先生 | 屯門地政處行政助理/地政 |
| ### 駱劍華先生 | 渠務署高級工程師/屯門 |
| ### 李永康先生 | 土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師(11) |
| ### 蘇志豪先生 | 路政署區域工程師/西(特別職務)1 |
| ### 莫達良先生 | 房屋署房屋事務經理/租約(屯門二) |
| ### 吳少良先生 | 屋宇署/食物環境衞生署聯合辦事處(2)專業主任 |
| ### 何秀萍女士 | 土木工程拓展署新界西及北拓展處高級工程師 |
| ### 陳嘉樂先生 | 奧雅納工程顧問公司董事 |
| ### 楊詠珊女士 | 奧雅納工程顧問公司助理董事 |
| ### 林振卓先生 | 奧雅納工程顧問公司項目工程師 |
| ### 謝嘉祈小姐 | 奧雅納工程顧問公司助理工程師 |
| ### 洪松蔭先生 | 香港單車聯會執行委員 |
| ### 盧國中先生 | 渠務署工程管理組高級工程師 |
| ### 曹偉雄先生 | 渠務署工程管理組工程師 |
| ### 萬家明先生 | 渠務署工程管理組工程師 |
| ### 鄧成和先生 | 環境保護署排污基建組環境保護主任 |
| ### 梁家華先生 | 茂盛—茂廸顧問聯營公司項目經理 |
| ### 蕭麗明女士 | 茂盛—茂廸顧問聯營公司項目工程師 |
| ### 勞月儀女士 | 食物環境衞生署助理署長(行動)2 |
| ### 陳巧敏女士 | 食物環境衞生署高級政務主任(行政及發展) |
| ### 郭小玲小姐 | 食物環境衞生署生督察(防治蟲鼠)/屯門 |
| ### 列應祥先生 | 地政總署首席地政主任/新界行動組 |
| ### 麥桂勲先生 | 地政總署總地政主任/新界行動組 |
| ### 區滌寒先生 | 地政總署高級地政主任/新界行動組 |
| ### 缺席者 |  |
| 蔣月蘭女士,MH | 屯門區議員 |
| 林德亮先生,MH | 屯門區議員(請假獲批准) |
| 羅煌楓教授, JP | 屯門區議員 |
| 溫鑑波先生 | 增選委員 |

| I. 開會詞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席歡迎各與會者出席2008-2009年環境、衞生及地區發展委員會（下稱委員會）第十次會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主席提醒各委員，如發現會議討論的事項涉及其個人利益，應在討論該事項前作出申報，主席會根據會議常規第39(12)條，決定曾就某事項披露利益關係的委員可否就該事項發言或參與表決、可否留在席上旁聽及應否避席。所有作出利益聲明的個案均會記錄在會議記錄內。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主席報告，江鳳儀議員退出本委員會。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 此外，主席表示，由於秘書處剛於7月10日收到地政總署有關「改善屯門市置樂區店鋪非法擴展黑點工作計劃」文件，他建議於討論事項第6項完結後，討論有關文件。委員會贊同有關安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. 委員請假事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 秘書報告，林德亮議員因病告假，有關的醫生證明書將於會後補上。根據會議常規，委員會接納他的告假申請。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. 通過上次會議記錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年5月15日第九次會議記錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 既無修訂，委員會通過上述會議記錄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. 討論事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 268RS號工程計劃 － 荃灣至屯門單車徑 (環委會文件2009年第41號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 土木工程拓展署（下稱拓展署）何秀萍女士表示，署方已於本年5月就工程項目展開第二期公眾諮詢，並已參考收集所得的意見，修訂擬建單車徑的最可取走線。何女士、奧雅納工程顧問公司陳嘉樂先生及林振卓先生以投影片（見本會議記錄的附件一）簡介文件內容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 拓展署邀請得前香港單車奧運選手、現任香港單車聯會幹事洪松蔭先生向委員會講解騎單車的安全意識，以及單車徑的安全設計。洪先生的意見綜述如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 現時連接沙田至大埔一帶的單車徑深受市民歡迎，假日期間騎單車人士眾多，發展連接新界西北及新界東北之單車徑將可為騎單車人士提供更多選擇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 很多單車意外都是因為騎單車人士不小心而引起的，香港單車聯會一向著重推廣單車安全意識，並建議政府設立「單車交通安全城」，以數小時簡短課程的形式，教導中、小學生及其他公眾人士騎單車的安全知識及培育他們的興趣，避免發生單車意外及提升騎單車的普及性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 擬建單車徑的走線應著重安全設計，減少與行人或車輛交通的交接處，以減低意外發生的機會及令單車行駛更暢順。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 為響應減少汽車廢氣的排放，單車運動在亞洲及歐洲多國盛行，以單車代步或消閑更是環保生活的一部分；因此，支持是項工程項目，認為擬建的單車徑將有助推動單車旅遊及本地單車運動，並建議擬建單車徑應以沿海走線，讓騎單車人士可沿途欣賞優美的海景。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委員的意見或提問 | 拓展署及顧問公司的回應 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委員會在上次會議中，已反對署方因地勢高低差別，而於青山公路近小欖段，沿冠發街往冠峰街一帶的單車徑採用廻旋型設計，認為大型廻旋型設計的單車徑破壞景觀，與附近環境不協調及須砍伐樹木，而且建造費用高昂。此外，若有騎單車人士於斜道以高速行駛，容易釀成意外，對使用者構成危險。署方於是次修訂建議中，仍保留廻旋型設計，並不尊重委員會的意見。 | 正如在上次會議中已解釋，廻旋型設計的斜度將較有關安全條例的要求更為嚴格，約2.5%，較為平坦，可供騎單車人士安全地使用。採用廻旋型設計的單車徑將附設行人路、樓梯及大型升降機，供有需要的人士使用。 就擬採用的廻旋型單車徑設計，署方早前已聯同路政署及運輸署的代表，一同前往中國肇慶實地視察當地同類型設計，確認設計屬可行及符合安全標準。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反對以廻旋型設計建造冠發街往冠峰街一帶單車徑，建議改以隧道或天橋等設計方式。另有委員建議把走線改以沿青山公路大欖段往掃管笏方向直行，避免行經冠發街、冠峰街一帶，無須建造廻旋型設計、隧道或天橋等大型構築物。 | 青山公路近冠發街一帶現有大型構築物，包括超過10米高的護土牆、隔音屏障、行人路、汽車出入口、油站、私人土地等，沒有足夠空間及土地建造單車徑。因此，經研究後，認為於冠發街、冠峰街一帶採用廻旋型設計是最可取的方法及走線。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委員的意見或提問 | 拓展署及顧問公司的回應 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 詢問擬建的單車徑是否需要徵用位於愛琴海岸對開的一幅曾預留作輕鐵用途的空置土地。現時經常有單車賽車手於掃管笏一帶練習，對居民構成危險，建議單車徑以沿海走線建造。 | 單車徑須建於愛琴海岸側對開的一幅曾預留作輕鐵用途的空置土地上。署方會研究以隧道形式橫過青山公路及與青山公路旁現有行人徑分隔，確保騎單車人士及其他道路使用者安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 康樂及文化事務署（下稱康文署）正進行有關屯門五灣之旅行人徑第二期工程。建議拓展署與康文署協調，配合該工程的施工時間表，避免先後挖掘該段路面，影響有關工程及浪費公帑。 | 署方會與留意有關工程的進展及作出適當的協調。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 擬建單車徑途經青山魚類批發市場及加多利別墅一帶，詢問單車徑會否因影響魚市場運作或阻擋別墅景觀。 | 署方已就單車徑工程項目進行諮詢。加多利別墅位於岸邊較高位置，擬建的單車徑將不會阻擋其景觀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 詢問在三聖廟及錦暉花園一帶建造單車徑時，會否設有行人路。 | 單車徑旁將會沿途設有行人路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經署方修訂的單車徑走線，在三聖墟（即屯門第27區）一段須徵用現時康文署計劃興建地區休憩用地的土地，以建造單車徑匯合中心。建議拓展署及康文署考慮以互容形式設計該休憩用地，例如以地面設匯合中心，上蓋或一樓則設休憩設施等。 | 有關涉及第27區用地的匯合中心設計具有彈性，署方會繼續與康文署磋商及作出協調。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委員的意見或提問 | 拓展署及顧問公司的回應 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 早前署方曾就「連接新界西北及新界東北之單車徑--屯門區部份」工程項目諮詢委員會，並建議於恒福花園旁設置休息處。詢問該休息處與現時擬建的匯合中心，設計及用途會否重複，及會否影響其他不騎單車人士的休憩用地。建議考慮於單車徑匯合中心加入其他休憩設施，例如健身設施，以滿足社區需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 詢問擬建單車徑的用途是以康樂，還是比賽用途為主。 | 單車徑的目的，是為市民提供康樂設施作休憩用途，適合一家大小享用，並非作比賽用途。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 為加快展開工程，建議署方考慮先開展經諮詢後可落實的部分走線路段。有關未能達至共識的走線路段可考慮留待較後時間施工。 | 荃灣至屯門單車徑是連接新界西北及新界東北之單車徑網絡的其中一段。署方是按整段荃灣至屯門單車徑的走線諮詢公眾意見。如走線獲得委員會通過，署方擬於2009年下旬向立法會申請撥款，委聘顧問公司詳細設計及建造整條單車徑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 詢問工程的顧問費用是否佔整項工程費用的10%。 | 署方是按政府既定的程序及守則委聘顧問公司，以確保費用合乎市場價格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 認為署方在改善青山公路時，並未有預留及計劃單車徑工程的土地需要，引致現時要在多處路段，包括青山公路近大欖角段、大欖涌河段、三聖墟近恒福花園段、管翠路等，加建多處高架路結構以建造單車徑，工程將為居民帶來不便，而部分現有設施包括花槽及路旁設施等或要拆卸，造成浪費。 | 考慮到青山公路掃管笏段將來可能展開擴建工程，將現時的單線雙程行車，改為雙線雙程行車，屆時，有關路段的單車徑工程將與上述道路擴建工程一併進行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 詢問於外國的單車徑如何處理途經的路面過路設施，以保障騎單車人士的安全。 | 外國的單車運動發展較成熟，騎單車人士駛至分隔路口時，大多主動停車，讓行人或汽車先橫過。 現時運輸署多以設置減速欄方式，提示騎單車人士停下。署方會因應不同的需要及地理環境，考慮於過路處設置適當的過路形式，包括天橋、隧道或以路面過路等。長遠而言，會加強宣傳騎單車的安全意識。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 就屯門第27區的土地而言，康文署林偉基先生回應表示，署方計劃於屯門第27區一幅休憩用地興建地區休憩設施，該計劃已獲地區設施管理委員會支持，署方亦已獲批撥款並提升該工程至工務計劃（乙類）工程，現正委聘顧問公司就工程進行設計。就拓展署提出徵用部分第27區休憩用地作興建單車徑匯合中心的建議，林先生補充表示，拓展署徵用的土地約佔康文署的工程範圍的一半以上，康文署會繼續與拓展署磋商，如有需要改動署方的地區休憩設施的設計，將提交地區設施管理委員會考慮。 |  |  |  |  |  | 康文署 拓展署 |  |  |  |  |  |
| （會後補註：康文署及拓展署代表已於8月11日地區設施管理委員會會議上，向委員講解最新的設計及改動。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主席補充，康文署原定於屯門第27區有關的土地興建康樂及休憩設施、公眾洗手間等；但現時拓展署擬徵用部分土地作興建匯合中心的單車練習場。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 由於委員會未能一致支持有關廻旋型單車徑的設計，而該設計亦影響單車徑的走線，以及考慮到拓展署計劃將於下一個立法會年度才申請工程撥款，尚有數月時間跟進處理委員會的意見；經討論後，委員會議決於會後聯同拓展署代表，就青山公路小欖段，近冠發街、冠峰街一帶以廻旋型設計單車徑的建議，進行實地視察，以了解該址的地理環境及最可取的單車徑走線。視乎實地視察的情況，如有需要，委員會將於下次會議或考慮召開特別會議，以跟進討論是否支持署方建議的單車徑走線。 |  |  |  |  |  | 拓展署 |  |  |  |  |  |
| （會後補註：委員會已於8月10日進行實地視察。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) 工務計劃工程編號4160DS--屯門污水收集系統第一階段工程 工務計劃工程編號4346DS--屯門污水收集系統改善計劃第一期 小欖污水收集系統 (環委會文件2009年第42號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 渠務署盧國中先生、曹偉雄先生、環境保護署（下稱環保署）鄧成和先生及茂盛--茂迪顧問聯營公司梁家華先生以投影片（見本會議記錄的附件二）簡介文件內容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委員的意見或提問 | 渠務署及顧問公司的回應 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善污水處理設施，有助改善海洋及河流的水質，避免受污水污染，建議署方盡快展開有關工程。此外，屯門東人口不斷增加，詢問有關工程的設施預計可應付的需求。 | 工程預計於2010年分階段展開，並預計於2013年年底完成。是次工程項目的設施，預期可應付至由規劃署預測的2031年人口增長。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小欖醫院已有搬遷計劃，詢問為何仍要興建小欖精神病治療中心污水泵房。 | 按懲教署的資料，小欖精神病治療中心將不包括在搬遷計劃之內，而該處亦沒有污水泵房，故有需要增建。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屯門東青山公路近掃管笏、黃金海岸一帶現時正進行有關食水管改善工程，其後數年亦有不同的大型工程陸續展開，包括新界西北區海水供水計劃樂安排海水抽水站工程、改善污水收集系統工程及建造荃灣至屯門單車徑等；建議有關部門盡早磋商及協調施工安排，以免影響當區交通運作。此外，路政署曾提出有關廣深港高速鐵路的工地安排，包括臨時炸藥倉庫及躉船轉運站，工程涉及青山公路近青發街一帶的交通，但遭區議會反對。 建議渠務署在進行有關工程時，減低對交通的影響，以及盡早通知當區區議員及有關屋苑管理處交通改動的安排。 | 署方曾於去年8月就工程項目的交通安排等諮詢相關居民意見。為免影響交通運作，署方會分階段進行青山公路青發街一帶的工程，每次佔用路面不超過50米。署方亦已於本年5月與水務署、路政署等協調各項工程的施工安排及時間表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委員的意見或提問 | 渠務署及顧問公司的回應 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 署方曾表示會就工程項目的交通安排事宜，與顧問公司、部門代表及居民代表等舉行定期會議，但至今未曾召開會議。 | 在施工期間，署方會要求工程的承建商就封路的安排提交臨時交通管理措施的計劃，給署方考慮，及每月召開一次交通管理聯絡小組會議，交換意見。小組成員將包括警務處交通部、運輸署代表等，並會邀請當區區議員參與。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 詢問「無坑敷管法」的施工安排及交通影響情況。 | 署方會盡量以「無坑敷管法」敷設渠道，以減低開掘路面及對交通的不良影響。「無坑敷管法」主要是於路面兩端挖掘兩個約3米闊的工作井，然後以「頂管」方式，從一個工作井打通至另一個工作井。以「無坑敷管法」施工需佔用一條行車線，所需施工時間相對「明坑挖掘法」為短。採用「明坑挖掘法」施工的工地，署方也會安排在晚上非施工時段，以蓋上鋼板形式，重開路面。如有封路或改道安排，署方會於事前通知當區區議員及有關屋苑管理處。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 青發街及樂翠街的泵房鄰近民居，詢問署方將如何監察泵房可能發出的噪音及臭味，以確保符合有關環保條例的規定。 | 泵房的主要作用是將所收集的污水從低處泵往高位，污水只會在泵房短暫停留，因此，不會產生太大臭味。此外，泵房是以「潛水泵」形式設計，其位置在地面之下，並會以鐵板覆蓋及被石屎建築物外牆包圍，估計噪音低於50分貝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建議署方提供有關泵房的外觀設計，供委員參考。 | 署方已根據《城市規劃條例》第16條，就工程項目向規劃署及城市規劃委員會提交規劃許可申請。署方會於會議後提供有關泵房的外觀設計，供委員參考。 |  |  |  | 渠務署 |  |  |  |  |  |
| （會後補註：由渠務署提供的泵房外觀設計圖見本會議記錄的附件三。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 經討論後，主席總結表示，委員會對工程項目並無異議，但促請渠務署留意有關工程項目的施工安排、路面交通情況、泵房可能產生的噪音及臭味、相關的隔濾設施等，以減低對附近居民的影響。工程規劃及施工期間，署方應與當區區議員保持聯絡，並在工程取得進展時，再向委員會提交報告。 |  |  |  |  |  | 渠務署 |  |  |  |  |  |
| - 鑑於青山公路沿線將有多項大型工程項目陸續展開，對路面情況及交通安排等有一定的影響，委員會議決去信路政署，要求署方統籌各項工程項目，包括施工安排及時間表等，以減低對居民所造成的滋擾。此外，委員會亦議決去信運輸署，要求署方就青山公路沿線的交通，提交監察報告，並就青山公路未來數年的交通情況，作出未雨綢繆的措施。 |  |  |  |  |  | 秘書 |  |  |  |  |  |
| （會後補註：秘書已致函路政署及運輸署。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) 食物環境生署 -- 就改善廣財街市的建議 (環委會文件2009年第43號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 食物環境衞生署（下稱食環署）勞月儀女士簡介文件內容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建議署方研究引入社會企業（下稱社企）、非政府機構或志願團體等，經營部分檔位，特別是售賣鮮活食品，例如各款有機產品，包括有機蔬果、有機魚、健康食品等不同貨品，廣開客源。引入不同社企或志願機構，現有檔戶可繼續經營，不受影響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建議把廣財街市打造為特色主題街市，專門售賣特色食品或調味香料，例如南亞裔食品等，以吸引人流。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 鑑於廣財街市售賣鮮活食品檔位長期空置，表示有關檔位的需求不大，建議把街市改為熟食市場，或於街市內設置熟食中心，既方便居民，又可吸引人流。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 為了吸引商戶於廣財街市經營，有建議以試驗計劃形式，為檔位提供租金優惠或一年免租期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 廣財街市設計較為落後，檔位面積間格細小、車位不足及沒有裝置冷氣設備，建議改善街市環境及設施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 廣財街市附近有超級市場及便利店等，但街市售賣的貨品與該等店鋪不同，加上現時屯門第4B及4C區的居民，大多要前往新墟街市購物，路程較遠，建議保留廣財街市，照顧不同居民的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 假如署方關閉廣財街市，將令現有檔位租戶失去謀生能力，建議檢討租用條款，吸引更多有興趣的人士於廣財街市經營，以增強廣財街市的競爭力，維持運作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 食環署勞女士回應表示，根據《公眾衞生及市政條例》，把廣財街市交由單一社企管理和營運是不可行的；然而，社企仍可競投街市檔位，但不能分租予其他人士。此外，署方已落實調低長期空置檔位的競投底價，分別以6折及8折的競投底價出租空置檔位，以吸引競投人士。現時街市檔戶的租金已達很低的水平，但空置檔位仍然是無人問津。勞女士續稱，公眾街市的主要功能，是為普羅市民提供新鮮食品的主要途徑之一，引入其他行業，例如熟食市場或其他乾貨等，均屬輔助性質。就委員的意見，署方會充分作出考慮，尤其是有關以試驗計劃形式出租檔位給有興趣人士的建議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 經討論後，主席總結表示，基於屯門第4B區一帶居民的實際需要，委員會反對署方關閉廣財街市。委員會認為廣財街市人流較少，主要因為該街市的設施落後、管理模式的限制、檔位間格狹窄等因素。委員會促請署方重新檢討廣財街市日後營運模式，包括考慮打造主題街市，例如調味香料市場、南亞食品市場等，並引入熟食中心，以開拓客源，吸引居民前往購物。主席請署方待日後就廣財街市訂定最新計劃時，再諮詢委員會意見。 |  |  |  |  |  | 食環署 |  |  |  |  |  |
| (4) 要求改善塘亨路排水系統 (環委會文件2009年第44號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員參閱文件及屯門民政事務處（下稱民政處）及渠務署的書面回應。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 文件提交人補充表示，每逢雨季來臨，塘亨路均出現水浸情況，建議屯門地政處（下稱地政處）跟進改善該段路面的排水系統。另有委員表示，受影響的一段塘亨路兩旁雜草叢生，石屎路面鋪設不平，建議部門一併作出改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 地政處梁閠興先生表示，處方已與民政處及渠務署代表進行實地視察，該址地台流出的雨水是造成水浸的主要原因。由於該土地屬私人農地，地政處現正就有關土地契約條款徵詢法律意見，要求土地擁有人作出改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 經討論後，主席請地政處及民政處作出協調及跟進改善塘亨路排水情況。 |  |  |  |  |  | 地政處 民政處 |  |  |  |  |  |
| (5) 關於清拆環熔設施事宜 (環委會文件2009年第45號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 環保署佘偉漢先生簡介書面回應內容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員會認為青洲英坭有限公司（下稱青洲英坭）環保廢物熔化系統試驗計劃已完結，但青洲英坭至今尚未清拆有關設施，備受居民關注。建議青洲英坭應盡快清拆有關設施，該公司亦有責任向環保署及公眾交代清拆工程的進展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 經討論後，委員會促請環保署去信青洲英坭，要求該公司提交清拆工程進度報告。環保署佘先生回應表示，根據青洲英坭的資料，該公司計劃於本年9月展開清拆工程，預期於本年年底完成。佘先生續表示，雖然《環境影響評估條例》並沒有規定工程項目的施工時間，但署方仍會因應委員會的建議，去信青洲英坭要求該公司提交清拆進度報告，以釋委員會疑慮。 |  |  |  |  | 環保署 |  |  |  |  |  |  |
| （會後補註：環保署已致函青洲英坭，有關青洲英坭的書面回應內容見本會議記錄的附件四。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) 要求於青山公路小欖段樂怡街路邊改為休憩用地 (環委會文件2009年第46號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員參閱文件及規劃署及地政處的書面回應。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 文件提交人補充表示，曾收到多名居民投訴，指在青山公路小欖段近樂怡街旁邊一幅被鐵絲網包圍的空置政府土地上，經常有樹木枯枝及垃圾堆積，導致蛇蟲鼠蟻出沒，影響環境衞生及滋擾居民，建議地政處及康文署移除鐵絲網，清理地方，以及考慮把該處改為休憩設施，改善環境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 規劃署劉長正先生回應委員的提問表示，根據《屯門分區計劃大綱草圖編號S/TM/25》，該空置的政府土地與毗連的土地均是劃為「住宅（乙類）」地帶；但該空置的政府土地面積不大，主要是在現有住宅發展外剩餘的路邊政府土地，曾建議用作增設路邊停車位。此外，休憩用地及美化種植均是該土地在大綱圖上經常許可的用途；因此，處方不反對有關美化或休憩用途的建議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 地政處梁閠興先生表示，曾發現有人於該土地非法傾倒建築廢料，因此，地政處架起鐵絲網以防止有關不法行為，署方亦定期安排人員清理雜草。處方並不反對有關美化或休憩用途的建議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 經討論後，委員會認為文件主要目的是要求改善該處的環境衞生，避免雜草叢生，影響居民，因此，把該處改建為休憩設施、加強綠化或增設停車位等建議均可考慮。委員會遂通過把是項議題轉交地區設施管理委員會跟進討論。 |  |  |  |  | 秘書 |  |  |  |  |  |  |
| （會後補註：地區設施管理委員會已於8月11日會議討論是項議題。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) 改善屯門市置樂區店鋪非法擴展黑點工作計劃 (環委會文件2009年第56號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 地政總署列應祥先生以投影片（見本會議記錄的附件五）簡介文件內容。列先生指出，地政總署新界行動組是於2007年9月成立，目的是要協助新界各分區地政處處理積壓的土地管制個案。就置樂地區店鋪非法擴展問題，由於情況嚴重，故建議採取一次性執法行動，以改善置樂區內的環境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主席補充表示，店鋪於門前擴展，非法佔用及影響行人路等問題存在已久，在區內多處地方均有類似情況。置樂區店鋪集中，問題較為嚴重，地政總署故建議聯同各有關部門於置樂區採取一次性改善行動，同時亦藉此機會，清理公眾地方的去水渠，以及在重鋪路面時，考慮加以美化環境。署方已聯絡當區區議員及屯門東南商業協會，加強協調以配合行動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 地政總署列先生表示，依照過往做法，相關的統籌工作是經由地區管理委員會負責的。但考慮到置樂區店鋪門前擴展問題的嚴重情況，加上當中也包括不少地政處積壓的土地管制個案，所以決定由地政總署新界行動組協調各相關部門進行這次行動，以求盡快改善置樂區店鋪非法擴展的情况。在這次行動完成後，新界行動組會對屯門區內其他地區店鋪門前擴展的積壓個案作出檢討，並會因應個別地區的情況，考慮與相關部門再推行類似的改善環境工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 有委員表示，過去地政處曾派遣員工巡視區內店鋪於門前非法擴展或佔用行人通道的情況，若發現有店鋪在裝修時有違例事項，會立即加以勸喻及跟進處理。但現時部門並沒有嚴格執行有關工作，以致店鋪門前非法擴展問題日趨嚴重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 經討論後，主席總結表示，委員會支持是項計劃，並建議地政總署在執行計劃時，同時安排相關部門疏導有關公眾地方的去水渠，及在重鋪路面時加以考慮美化環境。施工期間，應盡量減低清拆過程可能對商戶造成的不便，署方亦應與當區區議員及屯門東南商業協會保持聯絡，加強協調。在有新進展時，再向委員會匯報。地政總署列先生贊同有關安排。此外，委員會建議地政處日後應就打擊店鋪門前擴展情況，加強巡視區內各黑點，在問題開始萌芽階段，便採取適當行動，防止問題轉趨惡化。 |  |  |  |  | 地政總署 地政處 |  |  |  |  |  |  |
| V. 報告事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 食物環境衞生署--加強地區防治蟲鼠宣傳和公眾教育工作(資料文件) (環委會文件2009年第47號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 食環署李家驥總監補充表示，署方已於本年4月1日起，在屯門區防治蟲鼠組增設了一個衞生督察的職位，其主要職責除了加強在區內推動防治蟲鼠工作及運動外，亦會專責處理區內有關防治蟲鼠宣傳和公眾教育的工作，該名衞生督察日後會與各議員及分區委員保持聯絡，以加強協調在區內推動有關工作，李總監並請各議員及分區委員給她支持及提供寶貴意見。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) 食物環境衞生署--二零零九年屯門區深化期滅鼠運動(資料文件) (環委會文件2009年第48號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員省文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) 食物環境衞生署報告 (環委會文件2009年第49號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主席表示，委員會收到友愛商場管理處的信件，信中表示有客貨車非法停泊於友愛邨愛明里，擺賣糧油雜貨。主席建議食環署與房屋署聯絡，跟進處理及加強有關非法擺賣的執法行動。食環署李總監贊同有關安排。 |  |  |  |  | 食環署 |  |  |  |  |  |  |
| - 食環署李總監回應委員提問表示，外判商垃圾車壞車的主要原因是機件問題，非人力可控制，但署方的合約已列明外判商需於指定時間內提供候補車輛。主席補充表示，每逢聖誕及新年期間，垃圾站均會堆滿被棄置的大型傢俱及雜物，建議署方提醒外判商多加留意垃圾車的運作，以改善服務。 |  |  |  |  | 食環署 |  |  |  |  |  |  |
| (4) 有關屯門第十六區用地暨毗鄰土地興建校舍事宜 (資料文件) (環委會文件2009年第50號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員省覽文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) 在屯門第38區發展環保園 － 最新發展(資料文件) (環委會文件2009年第51號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主席表示，環保署將派員出席委員會下次於9月舉行的會議，一同商討有關事宜。 |  |  |  |  | 環保署 |  |  |  |  |  |  |
| - 有委員表示，有居民從報章公告得知，環保園內將有「有機化學工程」運作，並正根據《空氣污染管制條例》徵詢公眾意見。居民關注環保署是否已批出環保園的土地予有關公司及其運作會否影響空氣質素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 環保署佘偉漢先生回應表示，環保署已為環保園的整體發展取得環境許可證。正如文件所述，環保園所有租戶在運作前，須按環境許可證進行「處理工程檢討」及「設計審核」的申請，以確保有關運作符合環境許可證的要求。此外，租戶因應其回收再造項目的內容，如有需要，須按《空氣污染管制條例》申請「指明工序」牌照。該報章公告所述內容，與環保園其中一個租戶的廢食油回收再造成生化柴油計劃有關，因其運作屬「指明工序」。至於有關「指明工序」的空氣污染物排放，須跟隨相關的「最好的切實可行方法」來防止。這方面的標準和規定，已上載至環保署網頁，供牌照申請人及市民參考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) 屯門河水質指數和泳灘水質資料(資料文件) (環委會文件2009年第52號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員省覽文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) 鄉村小工程及鄉郊小工程截至2009年6月的進展報告 (環委會文件2009年第53號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 民政處潘明先生補充表示，文件中鄉村小工程（保養）第6及第8項工程已順利完成，第15項工程的預算費用應修訂為18,000元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) 環境、衞生及地區發展委員會轄下工作小組報告 (環委會文件2009年第54號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i. 屯門環境保護工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工作小組召集人補充，工作小組現正舉辦「最佳清潔員工選舉」，他呼籲各委員協助推廣有關活動，鼓勵合資格的清潔員工參加比賽。此外，為配合政府於7月7日實施的「塑膠購物袋環保徵費計劃」，工作小組擬舉辦環保購物袋設計比賽，讓學生們在用料、設計及環保意識等方面發揮創意，設計實用、方便攜帶及美觀的環保袋。 |  |  |  |  | 屯門環境 保護工作 小組 |  |  |  |  |  |  |
| ii. 街市及違例擺賣工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員省文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iii. 第44區聯用大樓及魚類批發市場工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員省文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iv. 第54區第二號地盤的發展及配套設施工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 有一名身兼工作小組成員的委員認為，工作小組已舉行多次會議討論第54區第二號地盤新屋邨所引致的人流、交通及運輸需求等，但拓展署及有關部門（包括房屋署、運輸署等）代表，並未有正面回應工作小組的建議及訴求，包括於青麟路近紫田路路口擬建的行人天橋設計，居民建議把青麟路的行人天橋連接新屋邨及兆康苑現有商場及停車場等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 她續表示，拓展署負責第二號地盤的土地平整及基礎建設工程，並快將於2009年下旬向立法會申請撥款展開有關青麟路迴旋處至兆康路一段的青麟路擴闊工程。為確保拓展署及有關部門能盡早計劃及妥善處理新屋邨所引致的人流及交通需求問題，她建議委員會去信立法會，要求立法會討論該撥款申請時，須考慮拓展署及有關部門與工作小組的磋商是否已達成共識，否則，應考慮延遲批款，待政府部門重新規劃並與工作小組商討。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工作小組召集人補充表示，就第二號地盤的發展而言，拓展署及有關部門，包括地政總署等，已根據《土地收回條例》，就青麟路及紫田路改善工程的收地事宜，徵得行政長官會同行政會議決定收回有關地段作公共用途，並預算在2010年3月完成清拆及收回土地。他續表示，在工作小組過去的會議中，有委員及兆康苑(第三、四期)業主立案法團代表曾多次就新屋邨引致的人流及交通配套設施等安排提出建議，要求部門聽取工作小組的意見及盡早作出妥善計劃。召集人表示，即使涉及的土地並非在拓展署是次申請立法會撥款的工程範圍之內，署方也應為該區長遠的人流定出完善的設計方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 經討論後，委員會通過該委員的建議，去信立法會反映有關訴求。 |  |  |  |  | 秘書 |  |  |  |  |  |  |
| （會後補註：秘書已於8月3日致函立法會。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v. 屯門區樓宇滲水問題工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工作小組召集人補充表示，工作小組已於6月30日舉行會議，討論屋宇署/食物環境衞生署聯合辦事處（下稱聯辦處）調查區內樓宇滲水個案的成效，及署方入屋調查滲水個案的三個工作階段，分別為第一階段「確定滲水滋擾」、第二階段「基本調查」及第三階段「專業調查」。工作小組認為第二及第三階段的調查中，有部分工序重複，而署方委聘的顧問公司由於權力所限，在第三個階段的工作往往遇到較多障礙，包括需時聯絡以安排入屋調查等，以致影響調查的進度。此外，工作小組亦討論了由聯辦處向委員會提交的報告的形式及內容；並一致通過建議聯辦處除了向委員會提交原有報告外，亦應提供一份有關滲水個案統計數字的資料，以便各委員可更清楚了解聯辦處處理的滲水個案中，各個階段的工作進展。召集人請各委員省文件（環委會文件2009年第55號之附件四）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工作小組召集人續表示，為進一步改善署方調查滲水個案的成效，工作小組建議再次以委員會名義去信發展局及食物及衞生局，要求局方就下列兩方面作出跟進： (i) 由於署方調查滲水個案的第二及第三階段出現部分工序重複，建議將此兩個階段合併，並統一由一個部門專責跟進，以節省處理及調查滲水個案的所需時間。 (ii) 要求局方檢討人力資源的分配，考慮增聘處理滲水個案的員工，及研究措施以減少員工流失，從而提高辦事效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 一名身兼工作小組成員的委員表示，從聯辦處提交的滲水個案統計數字資料可見，完成第三階段調查的個案數字及申請入屋令的個案數字均為零，質疑第三階段調查的進度及成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 經討論後，主席總結表示，工作小組已就如何改善聯辦處調查區內樓宇滲水個案的工作流程、成效及其提交的進展報告內容，作出詳細討論。委員會遂一致通過工作小組的建議，去信發展局及食物及衞生局表達委員會的關注及要求局方改善處理區內樓宇滲水個案的流程。 |  |  |  |  | 秘書 |  |  |  |  |  |  |
| （會後補註：秘書已於7月22日致函發展局及食物及衞生局。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) 截至2009年6月30日的進展報告 (環委會文件2009年第55號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i. 關於屯門區水浸問題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員省覽報告的附件一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 因應報告內大部分工程已經完成，委員會建議渠務署日後只須就有關泥圍及掃管笏段改善河道工程提交進展報告。 |  |  |  |  |  |  |  | 渠務署 |  |  |  |
| ii. 四號泥坑環境監察報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iii. 井頭中村污水收集系統之最新情況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iv. 有關屯門區樓宇滲水報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 委員省覽報告的附件二至四。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. 其他事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屯門民政事務處預防人類豬型流感工作報告 (環委會文件2009年第57號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 屯門民政事務助理專員劉衞銘先生簡述自5月起推行居民參與，注意個人和環境衞生的工作，並表示已參考社區危機處理工作小組早前會議的意見，擬備新一輪防疫工作建議，供委員考慮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 有數名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 本港確診個案數目持續上升，為進一步減低居民受感染的機會，建議加強清潔輕鐵範圍，特別是乘客經常接觸的地方包括扶手等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 張掛海報及橫額有助宣傳社區防疫信息，但數量應適可而止，避免浪費；建議著重訂購防疫物品包括口罩、漂白水等，經各種渠道派發予區內各居民組織及弱勢社群，例如長者院舍、殘疾人士等，加強實際防疫效用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建議訂購獨立包裝的口罩，既衞生又易於分發予居民。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 劉先生感謝區議員的全力支持，並表示處方會採納委員會的意見，以完善區內防疫工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主席總結表示，委員會將去信香港鐵路有限公司及各巴士公司，建議加強清潔輕鐵及巴士車廂，特別是定時消毒車廂內乘客經常接觸的地方包括扶手等，以減低居民感染流感的風險。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （會後補註：秘書已致函香港鐵路有限公司、九龍巴士(一九三三)有限公司、城巴有限公司及龍運巴士有限公司。香港鐵路有限公司、城巴有限公司及九龍巴士(一九三三)有限公司的書面回應見本會議記錄的附件六至附件八。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. 下次會議日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主席表示，環保署將於本年9月14日至17日，安排屯門區議員前往日本出席「日本廢物焚化設施考察團」，並已有多位委員表示會參加考察團。考慮到下次會議原定日期為9月18日，即考察團返港後第一日，恐防行程或航班有所延誤或變更，委員會主席及副主席均建議把下次會議順延至2009年9月25日（星期五）上午9時30分舉行。委員會贊同有關安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （會後補註：秘書已於7月20日致函各委員，通知他們下次會議日期將由9月18日順延至9月25日。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 議事完畢，會議於下午1時42分結束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屯門區議會秘書處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2009年9月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檔案：HAD TM DC/13/25/EHDDC/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |