| 屯門區議會 2010-2011年環境、衞生及地區發展委員會 第十二次會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期：2011年9月7日(星期三) |  |  |  |
| 時間：上午9時33分 |  |  |  |
| 地點：屯門區議會會議室 |  |  |  |
| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| 陳雲生先生,MH (主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 林頌鎧先生 (副主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 梁健文先生,MH | 屯門區議會主席 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 蘇炤成先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 下午12:04 |
| 嚴天生先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 古漢強先生 | 屯門區議員 | 上午9:36 | 下午12:37 |
| 陶錫源先生,MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 朱耀華先生 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 上午11:20 |
| 陳樹英女士 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 黃麗嫦女士 | 屯門區議員 | 上午9:37 | 會議結束 |
| 蘇愛群女士 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 上午10:51 |
| 李洪森先生,MH | 屯門區議員 | 上午9:37 | 會議結束 |
| 何杏梅女士 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 何俊仁議員 | 屯門區議員 | 上午10:45 | 下午12:03 |
| 李桂芳女士 | 屯門區議員 | 上午11:05 | 會議結束 |
| 徐 帆先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 上午10:43 |
| 程志紅女士 | 屯門區議員 | 上午9:37 | 會議結束 |
| 龍瑞卿女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳文華先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 盧民漢先生 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 林德亮先生,MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 上午10:53 |
| 張恒輝先生 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 上午10:43 |
| 雲天壯先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 龍更新先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 下午12:38 |
| 姜啟邦先生 | 增選委員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 梁儉生先生 | 增選委員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 溫鑑波先生 | 增選委員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 曾憲康先生 | 增選委員 | 上午9:31 | 會議結束 |
| 廖文珊女士 (秘書) | 屯門民政事務處一級行政主任(區議會)二 |  |  |
| 缺席者 |  |  |  |
| 蔣月蘭女士,MH | 屯門區議員 |  |  |
| 吳觀鴻先生 | 屯門區議員 |  |  |
| 陳秀雲女士 | 屯門區議員 |  |  |
| 陳文偉先生 | 屯門區議員 |  |  |
| 羅煌楓教授,JP | 屯門區議員 |  |  |
| 關志華先生 | 增選委員 |  |  |
| 應邀嘉賓 |  |  |  |
| 陳耀榮先生 | 環境保護署減廢及環保園組環境保護主任 |  |  |
| 王麗玲女士 | 星達廢料處理有限公司公共關係拓展主任 |  |  |
| 謝業基先生 | 環境保護署評估及噪音組環境保護主任 |  |  |
| 簡頌德先生 | 環境保護署環境基建科高級環境保護主任 |  |  |
| 賴國偉先生 | 環境保護署環境基建科環境保護主任 |  |  |
| 何振賢先生 | 房屋署發展及建築處高級建築師 |  |  |
| 沈國明先生 | 房屋署發展及建築處建築師 |  |  |
| 蘇愛慈女士 | 房屋署發展及建築處規劃師 |  |  |
| 林啟文先生 | 土木工程拓展署土地工程部工程師 |  |  |
| 羅信理先生 | 路政署主要工程管理處高級工程師(屯門路) |  |  |
| 侯廷勳先生 | 路政署主要工程管理處工程師(屯門路) |  |  |
| 李炳權先生 | 艾奕康有限公司董事 |  |  |
| 鄭洽民先生 | 艾奕康有限公司駐地盤高級工程師 |  |  |
| 余漢榮先生 | 艾奕康有限公司駐地盤高級工程師 |  |  |
| 潘偉光先生 | 中國港灣工程有限責任公司副項目經理 |  |  |
| 吳柏鴻先生 | 萬利仕(亞洲)顧問有限公司工程部董事 |  |  |

| 列席者 |  |
| --- | --- |
| 列浩然先生 | 民政事務總署屯門民政事務處助理專員 |
| 潘 明先生 | 民政事務總署屯門民政事務處高級工程督察 |
| 吳平華先生 | 食物環境衞生署屯門區環境衞生總監 |
| 李淑嫻女士 | 康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理(屯門)2 |
| 張繼祥先生 | 渠務署工程師(屯門)5 |
| 徐浩光博士 | 環境保護署高級環境保護主任(區域西)1 |
| 周嘉德先生 | 地政總署屯門地政處行政助理(地政) |
| 蘇偉雄先生 | 房屋署房屋事務經理(屯門)4 |
| 李坤漢先生 | 路政署區域組新界西區域工程師(屯門) |
| 李永康先生 | 土木工程拓展署(新界西及北)工程師/11 |
| 劉長正先生 | 規劃署屯門及元朗規劃處高級城市規劃師(西部) |

| I. 開會詞 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主席歡迎各與會者出席2010-2011年環境、衞生及地區發展委員會（下稱委員會）第十二次會議。 |  |  |
| - 主席提醒各委員，如發現會議討論的事項涉及其個人利益，應在討論該事項前作出申報，主席會根據《屯門區議會會議常規》（下稱會議常規）第39(12)條，決定曾就某事項披露利益關係的委員可否就該事項發言或參與表決、可否留在席上旁聽及應否避席。所有作出利益聲明的個案均會記錄在會議記錄內。 |  |  |
| - 就議程安排方面，由於討論事項第1項「宣傳及推廣減廢回收 － 建立社區回收網絡」與報告事項第4項「環保園第二期土地招標結果」均由環境保護署（下稱環保署）減廢及環保園組負責，主席建議於討論事項第1項之後進行有關報告事項，以便環保署代表可接續報告。此外，主席續表示，討論事項第2項「屯門第五十四區第二號地盤公共房屋發展計劃」與報告事項第11項「第54區第二號地盤的發展及配套設施工作小組報告」有關，為方便委員討論，建議一併處理，房屋署代表其後會緊接簡介報告事項第2項「屯門第十八區公共房屋發展計劃」。委員會同意上述安排。 |  |  |
| II. 委員請假事宜 |  |  |
| - 秘書處沒有收到委員提出的告假申請。 |  |  |
| III. 通過上次會議記錄 |  |  |
| 2011年7月15日舉行的第十一次會議記錄 |  |  |
| - 既無修訂，委員會通過上述會議記錄。 |  |  |
| IV. 討論事項 |  |  |
| (1) 宣傳及推廣減廢回收－建立社區回收網絡 (環委會文件2011年第45號) |  |  |
| - 環保署陳耀榮先生以投影片（見本會議記錄的附件一）簡介文件內容。 |  |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |  |
| - 是項計劃具有教育意義，能推廣社區回收減廢的信息，值得支持。建議署方安排在固定時間於各回收點停泊回收推廣車，以善用資源覆蓋更多地方但無須每日停泊。此外，除了安排於屋苑進行回收外，建議可於街頭進行回收，並於大興花園河傍街一帶增設回收推廣車停泊點，方便區內其他居民。 |  |  |
| - 考慮到回收推廣車流動性高，以及區內大部分屋苑已自設廢物回收及分類設施，建議署方加強於區內鄉郊地方或舊區，例如第4B區、新墟、藍地大街一帶等，增設回收推廣車停泊點。該等地方大多為單幢樓宇，缺乏廢物回收設施。 |  |  |
| - 現時市面回收的物料大多以廢紙為主，支持署方重點回收廢塑膠及廢玻璃。建議署方多與屋苑清潔部聯絡，避免清潔員工誤把回收所得物品當作垃圾，加重堆填區負荷。 |  |  |
| - 回收推廣車計劃只為期一年，未能有效推動社區回收，建議署方延長計劃作持續發展，使居民可養成回收習慣。 |  |  |
| - 署方已推行回收計劃多年，「以物換物」方式只能短期吸引居民進行回收。建議署方訂立長遠有效的減廢措施，包括推行環保基建計劃，即使居民反對興建堆填區及焚化設施，署方應加強宣傳減廢，鼓勵市民進行回收及循環再用，長遠減輕堆填區的負荷，以及仿傚其他國家，立法加強管制廢物處理。 |  |  |
| - 學校在午膳時間派飯及食肆推廣少飯減收一元等計劃均能有效減少廚餘，建議署方加以推廣，以及鼓勵私人屋苑推行廚餘回收計劃。此外，為方便學校推行廚餘回收計劃，使學生能從小養成珍惜食物及減少浪費的習慣，建議署方主動向學校介紹計劃內容及撥款申請的安排，學校無須自行草擬計劃。 |  |  |
| - 大多食肆把廚餘直接棄置，最終被運往堆填區。建議署方與飲食業界聯絡，推行廚餘回收計劃。藍地一帶有食肆棄置大量廚餘，要求署方加強清理及鼓勵食肆推行廚餘回收。 |  |  |
| - 署方資助非牟利團體或非政府機構進行回收計劃，但有關機構欠缺相關經驗，亦與回收業界造成競爭，浪費公帑。知悉署方曾資助非政府機構於第4B區開設回收站，但由於鋪位面積小，回收所得物品往往擺放於街上，影響環境衞生。建議署方集中資助回收業界或有關回收業商會進行回收工作。 |  |  |
| - 署方已在鄉郊一帶擺放三色回收桶，私人屋苑亦有推行回收或「以物換物」計劃。建議署方下一步加強鄉郊「丁屋」羣的廢物回收安排。 |  |  |
| - 環保工作屬生活習慣及社區文化之一，認為署方的回收推廣車計劃為期只有一年，實在太短，以及詢問署方將如何處理回收所得的物品。 |  |  |
| - 建議署方與有關部門商討，提供足夠地方給回收團體存放回收所得的物品。 |  |  |
| - 本港教科書經常改版，但修改內容不多，浪費紙張，建議學校直接提供書本供學生使用，以及減少改版。 |  |  |
| - 主席表示，署方推出的回收推廣車載貨量有限，擔心如回收所得的物品數量多，或會暫時堆放於街道上，影響環境衞生及阻礙行人通道。此外，回收推廣車運作成本高，成本效益或未如理想。他建議參考歐洲城市的安排，在街道上設置具壓碎功能的回收箱，市民可把膠樽等回收品放入箱內，以換取印花，儲存足夠數量後可於超級市場當現金使用。機器可24小時運作，既方便市民又可省卻大量人手。 |  |  |
| - 環保署陳先生的回應綜述如下： |  |  |
| (i) 署方首次推行回收推廣車計劃，視乎計劃的成果，署方擬於下年度申請資源，延續有關計劃。 |  |  |
| (ii) 署方會聯絡有關屋苑，並會把回收推廣車定時定點的停泊資料張貼於海報及上載至署方網頁，供市民瀏覽。 |  |  |
| (iii) 為了增加回收推廣車的效益，署方在首階段會安排在人流較高及可提供泊車位的地方進行推廣。至於舊區及單幢樓宇，署方鼓勵有興趣的非牟利團體申請環境及自然保育基金，租用鋪位開設回收站，以及透過環保大使計劃，向居民推廣環保減廢的信息。 |  |  |
| (iv) 署方推行的回收推廣車計劃旨在推廣環保減廢的信息，同時透過回收市場上價值較低的回收物料，包括廢塑膠、玻璃樽、小型廢電器及電子產品等，協助市民養成環保減廢的習慣，並非與回收業界競爭回收物。 |  |  |
| (v) 署方正多管齊下推行環保政策，包括研究立法推行都市固體廢物收費計劃等。就學校推行現場派飯以減少廚餘方面，除了需要學校配合外，亦視乎學校是否有足夠地方使用，署方會繼續與學校聯絡。 |  |  |
| (vi) 就非牟利團體申請環境及自然保育基金租用鋪位作社區回收站的安排，因應計劃可申請發還的租金設有上限，視乎地區，鋪位面積會有所不同。署方留意到有團體於西環成立面積約500餘呎的回收站，為該區約200幢舊樓提供廢塑膠回收服務，並沒有影響街道環境衞生，效果理想。 |  |  |
| (vii) 就處理廚餘方面，署方已於九龍灣設有廚餘試驗處理設施，以及於大嶼山小蠔灣興建有機資源回收中心。署方亦會透過環境及自然保育基金資助私人屋苑推行廚餘回收試驗計劃。 |  |  |
| (viii) 食物環境衞生署已於三色回收桶張貼告示，提醒市民不得擅取回收桶收集所得的物品，以及呼籲市民注重環境衞生。 |  |  |
| (ix) 署方會把是項計劃回收所得的廢塑膠運往仁愛堂環保園塑膠資源再生中心循環再造，而廢玻璃則會運往行人路磚製造商，用作製造產品的原材料。至於回收所得的小型電器，會交與聖雅各福群會綠色家電環保園，由合資格的註冊技術人員進行檢查、維修及測試，如可再用，會安排轉贈與有需要的人士，如已損壞，則會先分拆零件，然後再分類回收。 |  |  |
| - 經討論後，主席請署方考慮委員的意見，並請署方於明年就是項試驗計劃提交進度報告。 | 環保署 |  |
| V. 報告事項 |  |  |
| (4) 環保園第二期土地招標結果（資料文件） (環委會文件2011年第54號) |  |  |
| - 環保署陳先生簡介文件內容。 |  |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |  |
| (i) 詢問環保園第二期中標的公司或團體與在環保園第一期運作中的租戶是否重複。留意到部分第二期中標者所回收的廢料種類與第一期相同，詢問是否反映第一期面積不敷使用，現有租戶須投標第二期用地，以及有關情況會否影響環保園開拓回收其他廢料種類的計劃，例如廚餘處理等。 |  |  |
| (ii) 市面棄置玻璃樽情況普遍，建議署方把現有三色回收桶改為四色回收桶，以包括回收廢玻璃。 |  |  |
| (iii) 認為非牟利團體的行政費用高昂，而且並非專門進行回收業務，署方容許它們申請環境及自然保育基金資助從事回收工作，浪費公帑。建議處方資助回收業界推行回收工作。此外，詢問處方如何處理回收所得的廚餘。 |  |  |
| - 環保署陳先生的回應綜述如下： |  |  |
| - 第二期中標者與第一期租戶並沒有重複，回收的廢料種類雖與部分第一期的同屬一種物料，但實際回收的物品則有分別，例如廢橡膠輪胎並非膠樽等，因此，不會與第一期租戶造成競爭。 |  |  |
| - 第二期從事回收玻璃廢料的商戶從位於市區的廠房遷往環保園運作。署方會鼓勵政府部門及建築業界多使用含廢玻璃成份的地磚，開拓循環再造物料的市場。 |  |  |
| - 署方已在部分公共屋邨放置回收箱收集玻璃樽。 |  |  |
| - 在第二期的投標中，有投標者遞交有關廚餘處理的投標書，但由於該些建議的整體評分較中標者低，故不獲接納。 |  |  |
| - 署方鼓勵私人屋苑自行安排處理廚餘，廚餘經循環再造後可製成肥料，適用於花圃。 |  |  |
| - 署方留意到非牟利機構大多會夥拍回收行業的人士推行回收計劃，署方會考慮機構的整體計劃，從而揀選合適的投標者。 |  |  |
| - 主席表示，委員會曾於本年初實地視察環保園，以了解租戶的運作，在年中時亦參觀了署方位於九龍灣的廚餘試驗處理設施，視察廚餘的處理工序及了解有關再生材料的出路。主席請署方考慮委員的意見，日後再向委員會匯報環保園第二期的運作進度，以及於日後安排委員會參觀小濠灣廚餘處理中心，讓委員會進一步了解有關署方推行廚餘處理的工作。 | 環保署 |  |
| IV. 討論事項（續） |  |  |
| (2) 屯門第五十四區第二號地盤公共房屋發展計劃 (環委會文件2011年第46號) |  |  |
| V. 報告事項（續） |  |  |
| (11) 第54區第二號地盤的發展及配套設施工作小組報告 (環委會文件2011年第61號之附件二) |  |  |
| - 主席表示剛在會議前收到「關注第54區公屋發展聯席會」（下稱聯席會）致委員會的信件，他同意把有關信件即席派發予各委員參閱。 |  |  |
| - 工作小組召集人報告，工作小組已先後召開了七次會議，討論有關第54區房屋計劃及有關配套設施事宜，並邀請有關地區人士列席會議。在第七次會議上，有列席人士要求列席是次環委會會議，以表達意見。 |  |  |
| - 有委員回應表示，過去，個別專職委員會曾按議題的需要，特別安排邀請有關團體或學校列席會議，建議委員會日後可參考有關安排。另有委員表示於擔任專職委員會主席時，曾因應個別議題邀請持份者，例如學校代表等列席會議，建議委員會日後可按議題的需要，開放會議給持份者直接表達意見。 |  |  |
| - 主席回應表示，早前已知悉有地區人士希望列席委員會會議。然而，委員會已就第54區的公共房屋發展事宜成立常設工作小組，正如工作小組召集人所述，工作小組每次會議均邀請相關的持份者包括地區人士及居民代表等出席會議。持份者透過參與工作小組各會議，已直接向工作小組、議員及有關部門代表充分表達意見。工作小組亦定期向委員會匯報討論內容及地區人士的意見，當區區議員亦加入工作小組參與討論。主席續表示，委員會已多次就是項議題進行討論，並舉辦居民座談會，了解地區人士的訴求。再者，聯席會是日亦已向委員會提交了信件，陳述地區的意見，委員會及工作小組已備悉及掌握地區的意見，並會加以理順居民的訴求。按委員會過去的安排，委員會不宜就是項議題安排有關地區人士列席會議，他請有關地區人士備悉委員會的議事安排。 |  |  |
| - 房屋署何振賢先生簡介文件內容。 |  |  |
| - 工作小組召集人補充，工作小組，特別是兆康苑(第三、四期)業主立案法團代表關注擬建行人天橋的接駁位置，擔心新屋邨居民日後經天橋橫過馬路後，大多會途經兆康苑前往兆康西鐵站、輕鐵站及巴士總站，對兆康苑的居民、管理及維修造成影響。工作小組已多次向房屋署及土木工程拓展署（下稱拓展署）表達意見，建議署方把擬建行人天橋貫通兆康苑（第三、四期）停車場，經商場往兆康西鐵站及輕鐵站方向。其後，房屋署已書面回覆表示，因業權問題，有關建議並不可行。在工作小組會議上，兆康苑代表不滿署方在未經諮詢居民意見的情況下便作結論，要求署方重新考慮兆康苑居民的意見，改善擬建天橋的設計。召集人續表示，兆康苑居民擔心日後新屋邨的居民並不會採用署方的行人走線設計，從四方八面進入兆康苑，而該區現有居民包括紫田村居民等已慣常行經路面前往各車站，他建議署方日後加強呼籲居民使用行人天橋。 |  |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |  |
| - 考慮到兆康苑居民的意見，以及正如聯席會的信件所述，對房屋署就是項公共房屋計劃提交的規劃概念表示反對。署方並沒有回應地區的意見或提供其他設計予居民選擇。如委員會通過署方是次提交的概念圖，日後將難以再作跟進或改善，要求署方盡快理順有關居民的意見。 |  |  |
| - 過去，署方浪費很多時間討論伸延青麟路行人天橋的構思及可行性，其後又提出種種理由拒絕有關建議。署方初時並沒有提及須徵得百分百兆康苑（第三、四期）業主同意的規定，只表示有關建議須把兆康苑（第三、四期）停車場改為行人通道、拆除停車場部分牆身以通往商場、商場外牆須裝設樁柱等。工作小組亦與署方進行多次實地視察。至本年初，署方以書面回覆表示外牆屬公用部分，署方只佔有百分之三的業權，但署方並沒有把有關建議提交兆康苑（第三、四期）業主立案法團討論。認為署方過去有誤導居民之嫌，委員會不應輕易通過署方是次提交的計劃。 |  |  |
| - 曾於工作小組提出建議，但從文件所見，署方並沒有回應工作小組的建議，認為署方漠視工作小組的意見。建議於青麟路擬建廣場對出建造行人天橋，以分散前往乘搭交通工具的人流。以署方現時的設計，居民須繞路前往各車站，該設計並不實際，也不能吸引人流。 |  |  |
| - 兆康一帶包括兆康苑第一至四期及藍地等人口眾多，當局曾承諾增設社區會堂，但沒有具體時間表。房屋署及民政事務總署其後亦曾表示在發展第54區時會興建社區會堂，但是次文件並沒有提及。文件所載列區內其他的社區會堂，距離兆康一帶很遠，未能惠及兆康區居民。詢問署方會否落實於第54區興建社區會堂的計劃，建議署方盡快展開工程，不應只是長期預留土地。 |  |  |
| - 工作小組及聯席會的意見主要是有關新建公共房屋引起的人流問題，日後居民大多取道兆康苑直接前往各車站乘搭交通工具，而兆康苑以開放式設計，建議署方應顧及兆康苑居民的感受，不然有關人流設計或會迫使兆康苑圍封屋苑範圍，並非理想的解決方法。 |  |  |
| - 重申並非反對興建公共房屋，但署方應考慮完善行人通道及行人流向的設計，避免太多新屋邨的居民進入兆康苑。因此，兆康居民建議署方伸延行人通道至兆康苑（第三、四期）停車場，以引領新屋邨人流經停車場及商場，前往各車站乘搭交通工具，也可增加商場使用率，對房屋署而言是一項增值的安排。但與署方進行多次實地視察後，署方仍表示有關建議不可行，並指涉及業權問題。他指當局過去曾因擴充西鐵兆康站，以約十萬元收回兆康苑內一個約二、三千呎的花圃。建議署方考慮收回有關地方以興建行人通道，並諮詢居民及法團的意見，既方便新屋邨居民，又能令兆康居民接受。 |  |  |
| - 建議署方考慮其他行人走線方案，包括(a)興建行人天橋橫過青麟路，然後沿東華三院邱子田紀念中學前往西鐵站；(b)在新建公共屋邨增設輕鐵站，即由輕鐵麒麟站伸延至新屋邨設施大樓下，再前往兆康站；及(c)西鐵站將加建樓梯往兆康苑（第一、二期）斜路，建議在該天橋接駁位置沿輕鐵505線興建架空行人天橋，供居民橫過青麟路前往紫田村方向。 |  |  |
| - 留意到現時第54區第二號地盤的圍網對村民造成不便，有村民更橫越輕鐵505線路軌過馬路。建議署方考慮於圍網範圍內，加設行人通道，方便村民出入。另有委員指紫田村村民可沿紫田路前往過路設施，不遵守交通規則橫越輕鐵路軌過馬路會構成危險，過去該處亦曾發生交通意外。 |  |  |
| - 多謝工作小組過去所作的努力，但對署方沒有深入研究或接納工作小組的意見表示遺憾。認為署方的規劃發展概念並不完善，只預留地方供發展社區設施，並沒有提供工程時間表。將來第54區的新建公共房屋居民會依賴西鐵兆康站的交通樞紐，理解兆康居民的擔憂。因此，署方在推出房屋發展計劃時，應作全面規劃及考慮交通及人流的安排，否則新屋邨居民入伙後，或會造成社區不和諧的情況。 |  |  |
| - 建議署方應就第54區的整體發展藍圖諮詢區議會，包括交通安排、興建社區會堂、學校及街市等設施的選址及時間表，不應分拆項目作諮詢。 |  |  |
| - 建議署方盡快理順當區居民有關行人通道設計的意見，以盡快興建公共房屋。 |  |  |
| (xii) 擔心居民在區議會休會期間應如何向署方表達意見，以及詢問署方會否倉卒展開工程。 |  |  |
| - 屯門民政事務處（下稱民政處）列浩然先生回應表示，正如文件所述，署方已預留土地興建社區會堂設施，他理解委員要求民政事務總署於第54區增設社區會堂，他會於會議後向總署反映有關意見。他表示理解委員及聯席會就完善新屋邨居民前往兆康交通樞紐及人流規劃的建議，但不同意委員就居屋旁興建公共房屋或會造成滋擾等問題的說法。就屯門區而言，常有居屋與公共屋邨毗鄰的情況，以兆安苑與安定邨為例，安定邨的居民經常途經兆安苑往市中心一帶，都未出現滋擾問題。 |  |  |
| - 主席回應表示，正如有委員指出，當年房屋署發展兆康苑時，已規劃社區會堂設施，但直到現時署方發展第54區公共房屋計劃，仍未落實興建社區會堂。此外，主席表示，區內兆安苑、翠寧花園等均設有居民出入口，方便管理，反之，兆康苑採用開放式設計，人流會對屋苑的管理構成問題，例如在公共屋邨違例吸煙，署方可執行扣分制，但如公眾人士在私人屋苑範圍吸煙，兆康苑按公契條文管理屋苑，將無法執行署方的扣分制。主席表示理解兆康苑居民的憂慮，但強調委員會及兆康苑居民並非歧視公共房屋居民，他請署方考慮兆康苑居民的意見，完善有關人流規劃及設計，避免日後造成居民爭執或屋苑管理的矛盾。 |  |  |
| - 有委員表示，當局曾在第51區預留土地興建社區會堂，但至今仍未安排有關工程，而是次文件另提及當局在第54區內預留了土地發展社區設施，她質疑署方長期預留土地，但並沒有落實興建社區會堂的計劃。另有委員表示，地區設施管理委員會曾討論有關增設區內社區會堂設施，就第54區而言，當局應配合公共房屋的發展，一併興建社區會堂。此外，他知悉兆麟苑附近興建中的游泳館日後亦將設有社區中心。有委員補充，現時提出有關改善擬建行人天橋及通道的方案屬可行的方案，而早於規劃兆康一帶時，已確定須興建社區會堂設施，因應新屋邨入伙，需求更見殷切，強調地區的訴求合理。委員會並無提及有關新建公屋會對附近民居造成滋擾，質疑民政事務總署及民政處是否因不欲興建社區會堂而推卸責任。 |  |  |
| - 房屋署何先生回應表示，就委員提及有關行人天橋連接兆康苑（第三、四期）停車場、商場及增設社區配套設施事宜，署方已進行研究和考慮多個方案，亦已聯同多個部門包括拓展署、運輸署及民政處等開會討論，以及出席有關工作小組會議。在工作小組會議中，署方代表已向小組成員、兆康苑（第三、四期）法團代表及紫田村居民代表解釋署方的設計及考慮因素。署方並已致函回應他們的建議及講解有關設計方案。何先生重申，現時署方建議的方案是唯一可行的方案，而其他方案因涉及業權問題，並不可行。就聯席會是次信件提出的意見，署方過去已考慮有關意見，並會於會議後另函回覆。就委員提及有關整體規劃事宜，由於署方現時只接管第二號地盤，因此只會集中處理第二號地盤的房屋發展計劃。 |  |  |
| - 主席總結表示，委員會在過去數年長期跟進屯門第54區的公共房屋發展計劃，並已成立工作小組跟進討論，但房屋署至今提出的建議與當區居民的建議仍有差距。主席重申，委員會及兆康居民均支持屯門第54區的公共房屋發展計劃，而委員會亦理解兆康苑居民擔心日後新屋邨居民的人流將對兆康苑的管理及維修等方面構成影響。 |  |  |
| - 主席續表示，對於房屋署於是次會議上提交的規劃概念沒有考慮委員會轄下「第54區第二號地盤的發展及配套設施工作小組」及兆康苑居民的意見，委員會表示失望，因此，委員會不同意房屋署有關屯門第54區第二號地盤的規劃概念圖。委員會促請房屋署考慮當區居民的意見，以完善有關新屋邨居民前往兆康西鐵站及輕鐵站的行人通道及相關行人天橋的設計。鑑於本屆區議會休會在即，委員會經討論後，議決去信向運輸及房屋局局長及房屋署署長反映意見，促請房屋署於區議會休會期間，繼續與各方持份者，包括聯席會保持溝通，以及在新一屆區議會成立後向委員會提交修訂方案，交代進展。就社區會堂設施方面，主席請民政處列先生向總署反映委員會的意見。 | 房屋署 民政處 |  |
| （會後補註：有關函件已於9月8日發出。） |  |  |
| V. 報告事項（續） |  |  |
| (2) 屯門第十八區公共房屋發展計劃（資料文件） (環委會文件2011年第52號) |  |  |
| - 房屋署何振賢先生簡介文件內容。 |  |  |
| - 何先生回應委員的提問時表示，社區會堂的建造工程預計可於2013年竣工，配合公共房屋發展計劃的預計入伙期。 |  |  |
| IV. 討論事項（續） |  |  |
| (3) 要求採取措施減低皇珠路噪音 (環委會文件2011年第47號) |  |  |
| - 委員參閱文件及路政署提交的書面回應。 |  |  |
| - 主席表示，文件是他本人提交的。早前，交通及運輸委員會（下稱交委會）已就文件進行討論及安排實地視察，路政署亦已跟進改善皇珠路路面的情況。交委會並議決把有關文件轉交環委會討論，以跟進討論有關皇珠路友愛邨對出一段開放式隔音屏改為密封式的建議。主席請環保署謝葉基先生回應文件內容。 |  |  |
| - 環保署謝先生回應表示，環保署已於本年5月聯同路政署及運輸署進行實地視察。早於1996年，當局發展屯門第38區時，已聘請顧問就皇珠路一帶的道路交通噪音進行評估及研究。當時顧問報告已考慮一系列技術限制，如消防要求、隔音屏障會否影響其他道路使用者等因素，並建議在切實可行的情況下，於友愛邨及安定邨一帶，興建一系列密閉式隔音罩及直立式隔音屏障，以減低噪音水平。早前署方亦收到居民投訴，指貨車駛經皇珠路時，貨車拖架因路面不平引起震動而產生噪音。其後，路政署重鋪有關路面，相信已可減低此類噪音的水平。 |  |  |
| - 主席表示，居民的投訴主要來自友愛邨、翠寧花園、豐景園及兆麟苑等。估計考慮到消防及駕駛者的安全等，當年皇珠路的隔音屏障設計沒有採用密封式設計。然而，參考近年五號幹線隔音屏障的設計及相關技術的發展，大部分路面已採用密封式隔音屏障。區內陸續有多項工程展開，包括建造機場連接路、污泥焚化設施，以及環保園第二期的運作等，日後將有更多重型工程車、貨櫃車及旅遊巴等駛經皇珠路，令道路噪音問題日益嚴重。主席請環保署檢討現時皇珠路的噪音情況及隔音屏設計，以及重新研究改善方法及了解居民的意見，並向下屆區議會報告。此外，路政署重鋪路面後，常有路面不平或變形的情況，例如皇珠路、海珠路等，要求路政署留意及作出改善，盡量使用吸音物料。署方表示會考慮委員會的意見。 | 環保署 路政署 |  |
| （會後補註：環保署表示，在會議後再派員到現場調查，並聯絡路政署檢視皇珠路隔音屏障的保養。根據記錄，當年顧問報告建議設置隔音措施時，已考慮現場環境及各項技術限制。現時，因消防通風要求，友愛邨及安定邨對開已設置了切實可行的兩段200多米長密閉式隔音罩，而在屯門鄉事會路上的一段皇珠路兩旁亦設置了約60米長5米高的隔音屏障，已有效減低交通噪音對附近居民的影響。路政署的維修承建商會根據合約規定，巡查快速公路（包括皇珠路之路段）的路面情況及有關隔音設施，並在需要時會進行相應的維修工作。從2010年至今，路政署已重鋪皇珠路有關路段的路面約8,200平方米（約75%），並已安排在2011年年底前重鋪其餘25%的路段，如有不平的沙井蓋，會在重鋪路面時修正。） |  |  |
| (4) 要求在龍門路輕鐵車廠側的巴士站與新屯門中心行人天橋之間的行人通道旁放置高身植物花盆 (環委會文件2011年第48號) |  |  |
| - 民政處潘明先生回應，在會議前已向委員表示，早前從路政署得知該署因應屯門公路擴闊工程，將進行有關樹木補償及移植計劃，包括提供花盆及栽種植物。處方將於會議後聯絡路政署，查詢有關種植計劃是否適用於文件提及的位置。 |  |  |
| - 文件提交人並無意見，主席請處方於會議後再作跟進。 | 民政處 |  |
| （會後補註：路政署已回覆民政處，並指上述地方距離屯門公路擴闊工程範圍太遠，有關樹木補償及移植計劃不適用於該址。） |  |  |
| (5) 要求提供行人橋設計圖 (環委會文件2011年第49號) |  |  |
| - 主席請委員參閱文件及路政署提交的書面回應。 |  |  |
| - 路政署羅信理先生表示，市中心一帶現已拆卸三條行人天橋及建造了兩條臨時行人天橋。是項工程位置鄰近民居，他謹代表署方、工程承建商及顧問公司感謝各議員及居民在工程期間給予支持及忍耐，使工程得以順利展開，他期望各方繼續合作，使餘下工程可順利進行。接著，羅先生及萬利仕（亞洲）顧問有限公司吳柏鴻先生以投影片（見本會議記錄的附件二）簡介有關天橋的設計。 |  |  |
| - 文件提交人表示，行人天橋的整體設計概念應注意採光、通風、治安及行人安全等方面。他擔心兆安、置樂天橋的垂直板面用料以不透光物料為主，在人流較少或夜深時段，或會容易發生罪案。 |  |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |  |
| - 請署方留意天橋物料的反光程度，否則會對鄰近民居造成光滋擾。認為天橋以垂直板面設計好壞參半，雖有美化、增加宣傳板面的作用，但在太陽照射下，天橋垂直面密封，或會難以散熱。 |  |  |
| - 詢問有關行人天橋密封式及懸掛式設計的分佈。 |  |  |
| - 置樂天橋人流使用量高，當中包括長者、使用手推車的人士，詢問除了升降機外，有否預留土地興建扶手電梯。 |  |  |
| - 詢問有關綠化隔音屏障頂部的種植、維修及保養安排。 |  |  |
| - 建議署方留意天橋的設計，避免因加強採光或透光度，而令女士行經天橋時出現「走光」的情況，引起不便。 |  |  |
| - 路政署羅先生及萬利仕（亞洲）顧問有限公司吳先生的回應綜述如下： |  |  |
| - 因應新建隔音屏障的設計須配合路面情況及避免遮擋路牌，部分隔音屏障的天花高度會較高，因此，行人天橋的天花須相應提高。 |  |  |
| - 仁愛、仁政及兆安行人天橋均採用比較開放式的設計，只有部分以垂直板面設計，整體上無阻通風及透光程度。 |  |  |
| - 由於須配合隔音屏障的設計及高度，置樂天橋中間段會採用密封式設計，而天橋兩端，即青海圍及兆安方向則以開放式設計及提高天花高度，有助通風。 |  |  |
| - 天橋兩邊垂直板面採用塑膠物料建造，並不會造成反光或影響民居。署方會在天橋頂部種植花卉及裝設百葉窗，同時具美化及吸熱的作用，有助降温。 |  |  |
| - 各天橋的設計均已包括建造升降機。鑑於置樂天橋人流較高，署方會裝設兩部升降機。由於利寶大廈一帶地方所限，並沒有足夠位置供建造斜道。 |  |  |
| - 有關天橋採用的物料與屯門公路部分路段已增建的隔音屏障物料相若，主要為不反光的綠色塑膠板，頂部則以經加工後不反光的鋁質面板製造。 |  |  |
| - 署方已就日後保養及維修隔音屏障的綠化設計預留款項，並在駐地盤辦事處進行多方面的綠化保養試驗計劃。有興趣的委員可到位於三聖邨對面的地盤辦事處參觀。 |  |  |
| - 署方會留意天橋的設計，避免令女士行經時出現「走光」的情況，以及在當眼的位置例如升降機及樓梯等使用磨砂玻璃。 |  |  |
| - 經討論後，主席請署方考慮委員的意見，以及在有新進展時，再向委員會匯報有關保養綠化設計的事宜。 | 路政署 |  |
| (6) 要求補種樹木（富發里路旁） (環委會文件2011年第50號) |  |  |
| - 文件提交人表示，早前已就有關補種樹木事宜與地政處聯絡，他請處方考慮文件的建議。 |  |  |
| - 屯門地政處周嘉德先生回應，因應委員提出在斜坡編號6SW-A/C92(2) 種植樹木的建議，處方已與路政署聯絡。路政署同意安排於該址種植三棵楓香樹及負責維修保養12個月，其後會交由地政總署斜坡維修組負責日後保養。文件提交人並無其他意見，主席請處方繼續跟進。 | 地政處 |  |
| V. 報告事項（續） |  |  |
| (1) 屯門區主要工程進度報告(截至二零一一年七月三十一日止) (環委會文件2011年第51號) |  |  |
| - 委員省覽文件。 |  |  |
| (3) 屯門空氣監測站的最新進展（資料文件） (環委會文件2011年第53號) |  |  |
| - 環保署簡頌德先生簡介文件內容。 |  |  |
| - 環保署簡先生回應委員的提問時表示，署方規定了監測站的設施及儀器標準。然而，監測站的外觀則可加以美化，以配合附近環境。署方預期監測站可於明年年中進行約一至兩個月的測試後，便可投入運作，監測空氣質素。 |  |  |
| - 主席表示，因應來屆區議會選舉，區議會將於9月15日開始暫停運作，主席請署方把有關監測站的設計，發放新聞稿及上載有關資料至環保署網頁，公開讓市民瀏覽。環保署簡先生同意會把獲相關部門批准的監測站最終設計上載至環保署網頁，並會與署方商討發放新聞稿的建議。 | 環保署 |  |
| (5) 於新界屯門小冷水路安裝閉路電視打擊非法棄置廢物試驗計劃報告 (環委會文件2011年第55號) |  |  |
| - 委員省覽文件。 |  |  |
| - 環保署徐浩光博士補充，是次計劃屬試驗性質，成功檢控的個案約佔整體個案數目六成，署方會檢討是次計劃的成效及提供有關資料給其他各區參考。 |  |  |
| (6) 屯門泳灘水質等級報告 (環委會文件2011年第56號) |  |  |
| - 委員省覽文件。 |  |  |
| (7) 食物環境衞生署報告 (環委會文件2011年第57號) |  |  |
| - 食物環境衞生署（下稱食環署）吳平華總監回應委員的提問時表示，按月捕獲活鼠的數字平穩，署方會要求承辦商加強防治蟲鼠的工作。 |  |  |
| - 另有委員表示，過去每逢區議會選舉之前，各議員須於指定日期前移除已懸掛的街板，署方亦會隨即進行清理，拆掉逾期懸掛的街板。他近日留意到有一名議員在限期後沒有移除街板，而署方只張貼告示要求該議員於一星期內拆除。他認為署方是次處理手法與過往不同，有欠公道，使違規者得以違規進行宣傳。 |  |  |
| - 食環署吳總監回應，就非商業性海報在公眾地方懸掛方面，署方聯同地政總署每星期會進行最少一次聯合清理行動。就委員提及議員的橫額及街板事宜，吳總監表示，所有地政總署曾發出的批准已在本年8月31日前屆滿，署方曾聯同地政總署在9月1日至8日期間進行巡視，並在過期懸掛的橫額及街板上張貼警告信，其後民政處會聯同署方及地政總署採取聯合清理行動。 |  |  |
| - 主席表示，各部門就來屆區議會選舉而清理橫額的做法不一。他留意到地政總署訂定的清理限期為8月31日，但房屋署的清理限期為9月8日。此外，有議員對房屋署所定的清理日期並不知情，造成混亂及引起公眾誤會。為免對選舉造成不公平的情況，主席請民政處向選舉事務處反映有關情況，建議各部門統一有關選舉事宜的安排。 | 民政處 |  |
| (8) 二零一一年屯門區滅蚊運動（第三期）（資料文件） (環委會文件2011年第58號) |  |  |
| - 委員省覽文件。 |  |  |
| (9) 壬辰年屯門區年宵市場簡介（資料文件） (環委會文件2011年第59號) |  |  |
| - 委員省覽文件，並備悉有關安排。 |  |  |
| (10) 鄉村小工程及鄉郊小工程截至2011年8月的進展報告 (環委會文件2011年第60號) |  |  |
| - 民政處潘明先生更新報告內容表示，鄉村小工程（保養）第7項已完成，鄉郊小工程第6項已於8月底展開工程設計，預期將於本年年底動工，工程費用約3,829,000元。 |  |  |
| (11) 環境、衞生及地區發展委員會轄下工作小組報告 (環委會文件2011年第61號) |  |  |
| i. 街市及違例擺賣工作小組 |  |  |
| - 委員省覽報告。 |  |  |
| ii. 第44區聯用大樓及魚類批發市場工作小組 |  |  |
| - 主席表示，工作小組自上次委員會會議至今沒有召開會議。 |  |  |
| - 有委員指工作小組仍有多項事宜有待跟進討論，包括檢討建築署就聯用大樓的整體設計，船隻泊岸時出現「旱船」的情況，以及為何社區會堂於去年12月才落成啟用，但民政處現指有關音響器材未能配合，並要求區議會撥款200,000元更換音響設備等。他建議日後如有類似建築計劃，各議員應加強監察及進行討論，以免有同類事件發生。 |  |  |
| - 主席補充表示，在9月7日舉行的區議會大會會議上，議員已向漁農自然護理署署長反映聯用大樓的情況及表達意見。就社區會堂音響設備事宜，主席請民政處於會議後另作跟進。主席並提醒各議員日後多加留意其他建築項目，以便進行監察及討論。 | 民政處 |  |
| iii. 屯門環境保護工作小組 |  |  |
| - 主席身兼工作小組召集人。他表示工作小組與地方團體合辦的「綠色關愛運動」已於8月順利舉行。 |  |  |
| (12) 截至2011年8月15日的進展報告 (環委會文件2011年第62號) |  |  |
| i. 屯門區雨水排放改善工程及清理屯門河河床淤泥工程 |  |  |
| - 主席表示，皇珠路一帶屯門河淤泥的清理工作由土木工程拓展署（下稱拓展署）負責，他早前已與民政處聯絡，要求拓展署加強清理淤泥，但拓展署至今仍未進行有關工程，他請民政處於會議後再作跟進。 | 民政處 |  |
| （會後備註:拓展署的海港工程部將會如期在2011年12月開始進行皇珠路至杯渡路一帶屯門河淤泥的清理工作，工程預計可於2012年5月前完成。） |  |  |
| ii. 四號泥坑環境監察報告 |  |  |
| - 委員省覽報告。 |  |  |
| iii. 井頭中村污水收集系統之最新情況 |  |  |
| - 委員省覽報告。 |  |  |
| iv. 有關屯門區樓宇滲水報告 |  |  |
| - 有委員詢問屋宇署/食環署聯合辦事處（下稱聯辦處）改善滲水測試技術的進度，以及詢問聯辦處會否申請撥款添置先進器材。 |  |  |
| - 食環署吳總監回應表示，已向總部反映委員在上次會議提出的意見，並獲回覆有關檢討正在進行中。主席請吳總監向總部表達委員會的關注及敦促署方盡快完成有關檢討。 | 食環署 |  |
| - 有委員表示，聯辦處處理區內滲水個案的進度緩慢，尤其在第三階段調查時，屋宇署沒有積極跟進個案，受影響的居民等待個多月仍未收到屋宇署的書面回覆。此外，屋宇署委聘的顧問公司態度惡劣，令受滲水滋擾的居民飽受困擾。另有委員補充，曾收到類似的居民求助個案，認為聯辦處未能有效運作，署方應考慮解散聯辦處，並研究以其他方式處理滲水個案，不應拖延處理個案。 |  |  |
| - 主席總結表示，委員會長期跟進聯辦處處理滲水個案的成效，並已先後多次向局方及聯辦處反映區內情況及表達對聯辦處的意見，惟情況未見改善。早前，屋宇署署長出席區議會大會會議時，各議員亦已向署長表示關注。主席建議委員會去信發展局，再次向局方表達意見，以及對聯辦處的運作成效，特別是屋宇署跟進滲水個案的表現表示失望，並促請局方研究更有效的措施處理有關樓宇滲水的投訴，以提升調查滲水個案的效率。委員會贊同有關安排。 |  |  |
| （會後補註：有關函件已於9月8日發出。） |  |  |
| v. 屯門區水管敷設工程的進度報告 |  |  |
| - 委員省覽報告。 |  |  |
| VI. 其他事項及下次會議日期 |  |  |
| (1) 有關在私人土地傾倒泥土 (環委會文件2011年第63號) |  |  |
| - 主席請委員參閱文件及渠務署的書面回應。由於渠務署已回覆表示會跟進處理受工程影響的地方，主席建議由文件提交人於會議後與渠務署負責人員聯絡，以協調有關村民的投訴。 |  |  |
| - 文件提交人補充，署方委聘的工程承建商於工地旁邊的私人土地上傾倒泥頭，證據確鑿，但署方的書面回應仍指事件在調查中，並不合理，他要求署方按工程合約的條文處理，並加強監管承建商的工序及表現。 |  |  |
| - 另有委員表示，環境局副局長曾於去年向委員會簡介「建議進一步規管在私人土地擺放被棄置的拆建物料」文件，她詢問當局有否落實有關建議，並詢問就是次事件，渠務署所定的工程合約是否列明相關罰則。 |  |  |
| - 渠務署張繼祥先生回應，會於會議後聯絡署方有關工程的負責人員，直接回覆文件提交人以盡快解決問題。此外，署方會按承建商的表現填寫表現報告，非法卸置泥土將影響承建商日後成功投標署方工程項目的機會。 | 渠務署 |  |
| （會後備註: 渠務署有關工程的負責人員已於本年9月9日聯絡有關委員，商討跟進事宜，並於本年10月18日以書面聯絡受卸置泥土影響的業主，提出解決方案。） |  |  |
| (2) 不滿兆康苑再出現地權不清事件 |  |  |
| - 委員會在第十次會議上曾討論上述議題，有委員詢問路政署的跟進情況。 |  |  |
| - 路政署李坤漢先生回應，署方原定於9月1日聯同地政處、運輸署、食環署及香港鐵路有限公司代表進行實地視察，以確定有關地方的業權，但香港鐵路有限公司回覆表示當天須統籌開學日的交通安排，故建議另定視察日期。 |  |  |
| - 主席建議路政署盡快聯絡有關部門及香港鐵路有限公司安排視察，並於區議會休會前初步回覆有關委員。路政署李先生接納有關建議。 | 路政署 |  |
| (3) 下次會議日期 |  |  |
| - 主席表示，是次會議是本屆區議會環委會最後一次會議，他感謝各委員及部門代表在任期內積極參與本委員會的事務，致力為居民服務。 |  |  |
| - 既無其他事項，會議於下午1時13分結束。 |  |  |
| 屯門區議會秘書處 |  |  |
| 日期：2011年12月6日 |  |  |
| 檔案：HAD TM DC/13/25/EHDDC/11 |  |  |