| 屯門區議會 2010-2011年環境、衞生及地區發展委員會 第五次會議記錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期：2010年7月16日(星期五) |  |  |  |  |
| 時間：上午9時45分 |  |  |  |  |
| 地點：屯門區議會會議室 |  |  |  |  |
| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |  |
| 陳雲生先生,MH (主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |  |
| 林頌鎧先生 (副主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |  |
| 梁健文先生,MH | 屯門區議會副主席 | 上午9:30 | 會議結束 |  |
| 蘇炤成先生 | 屯門區議員 | 上午9:45 | 下午1:35 |  |
| 蔣月蘭女士,MH | 屯門區議員 | 上午9:45 | 會議結束 |  |
| 嚴天生先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |  |
| 古漢強先生 | 屯門區議員 | 上午9:45 | 下午1:45 |  |
| 陶錫源先生,MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |  |
| 朱耀華先生 | 屯門區議員 | 上午9:40 | 中午12:00 |  |
| 吳觀鴻先生 | 屯門區議員 | 上午9:40 | 上午11:56 |  |
| 陳樹英女士 | 屯門區議員 | 上午9:44 | 下午2:00 |  |
| 黃麗嫦女士 | 屯門區議員 | 上午9:43 | 會議結束 |  |
| 何杏梅女士 | 屯門區議員 | 上午9:45 | 會議結束 |  |
| 何俊仁議員 | 屯門區議員 | 上午9:50 | 上午10:35 |  |
| 李桂芳女士 | 屯門區議員 | 上午11:30 | 下午2:15 |  |
| 程志紅女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |  |
| 龍瑞卿女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |  |
| 陳文華先生 | 屯門區議員 | 上午9:45 | 會議結束 |  |
| 陳秀雲女士 | 屯門區議員 | 上午10:10 | 會議結束 |  |
| 盧民漢先生 | 屯門區議員 | 上午10:50 | 下午1:00 |  |
| 雲天壯先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |  |
| 龍更新先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 上午11:25 |  |
| 梁儉生先生 | 增選委員 | 上午10:37 | 會議結束 |  |
| 溫鑑波先生 | 增選委員 | 上午9:30 | 會議結束 |  |
| 關志華先生 | 增選委員 | 上午9:30 | 下午1:35 |  |
| 曾憲康先生 | 增選委員 | 上午9:43 | 會議結束 |  |
| 姜啟邦先生 | 增選委員 | 上午9:46 | 會議結束 |  |
| 廖文珊女士 (秘書) | 屯門民政事務處一級行政主任(區議會)二 |  |  |  |
| ### 缺席者 |  |  |  |  |
| 蘇愛群女士 | 屯門區議員(病假獲批准) |  |  |  |
| 李洪森先生 | 屯門區議員 |  |  |  |
| 徐 帆先生 | 屯門區議員 |  |  |  |
| 林德亮先生,MH | 屯門區議員 |  |  |  |
| 陳文偉先生 | 屯門區議員 |  |  |  |
| 張恒輝先生 | 屯門區議員 |  |  |  |
| 羅煌楓教授,JP | 屯門區議員 |  |  |  |
| 應邀嘉賓 |  |  |  |  |
| ### 梁卓偉教授,JP | 食物及衞生局副局長 |  |  |  |
| ### 陳智遠先生 | ### 食物及衞生局政治助理 |  |  |  |
| ### 張綺薇女士 | ### 規劃署屯門及元朗規劃專員 |  |  |  |
| ### 盧錦倫先生 | ### 屯門地政處地政專員 |  |  |  |
| ### 陸偉雄先生 | 水務署高級工程師(顧問工程管理) 4 |  |  |  |
| ### 梁志偉先生 | 水務署工程師(顧問工程管理) 8 |  |  |  |
| ### 仇尹樂先生 | 博威工程顧問公司項目經理 |  |  |  |
| ### 劉 威先生 | 博威工程顧問公司高級工程師 |  |  |  |
| ### 李偉倫先生 | 博威工程顧問公司駐地盤工程師 |  |  |  |
| ### 孔伙耀先生 | 博威工程顧問公司駐地盤工程師 |  |  |  |
| ### 吳華堅先生 | 水務署設計及建設科工程師(建設) 9 |  |  |  |
| ### 古少朗先生 | 水務署設計及建設科工程師(建設) 4 |  |  |  |
| ### 莫卓華先生 | 水務署設計及建設科工程師(顧問工程管理) 9 |  |  |  |
| ### 容浩基先生 | 偉信-CDM聯營有限公司駐地盤高級工程師 |  |  |  |
| ### 杜琪鏗先生 | 路政署主要工程管理處總工程師 |  |  |  |
| ### 陳惠忠先生 | 路政署主要工程管理處高級工程師(屯門路) 3 |  |  |  |
| ### 李開良先生 | 路政署主要工程管理處高級工程師(緩減噪音) 2 |  |  |  |
| ### 侯廷勳先生 | 路政署主要工程管理處工程師(屯門路) 1 |  |  |  |
| ### 李炳權先生 | 艾奕康有限公司董事 |  |  |  |
| ### 鄭洽民先生 | 艾奕康有限公司駐地盤高級工程師 |  |  |  |
| ### 潘偉光先生 | 中國港灣工程有限責任公司副地盤經理 |  |  |  |
| ### 陳世豪先生 | 中國港灣工程有限責任公司高級工程經理 |  |  |  |
| ### 張群達先生 | 萬利仕(亞洲)顧問有限公司董事 |  |  |  |
| ### 吳秉森先生 | 環境保護署高級環境保護主任(評估及噪音) 3 |  |  |  |
| ### 譚錦棠先生 | 食物環境衞生署總監(衞生)2 |  |  |  |
| ### 林俊偉先生 | 屋宇署/食物環境衞生署聯合辦事處專業主任主管 |  |  |  |
| 列席者 |  |  |  |  |
| ### 列浩然先生 | 民政事務總署屯門民政事務處助理專員 |  |  |  |
| ### 潘 明先生 | 民政事務總署屯門民政事務處高級工程督察 |  |  |  |
| ### 李家驥先生 | 食物環境衞生署屯門區環境衞生總監 |  |  |  |
| ### 劉長正先生 | 規劃署屯門及元朗規劃處高級城市規劃師(西部) |  |  |  |
| ### 林偉基先生 | 康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理(2) |  |  |  |
| ### 駱劍華先生 | 渠務署屯門組高級工程師(屯門) |  |  |  |
| ### 張繼祥先生 | 渠務署屯門組工程師(屯門) 5 |  |  |  |
| ### 徐浩光博士 | 環境保護署區域辦事處高級環境保護主任(區域西) 1 |  |  |  |
| ### 周嘉德先生 | 地政總署屯門地政處行政助理(地政) |  |  |  |
| ### 黃逸強先生 | 地政總署屯門地政處高級地政主任(西) |  |  |  |
| ### 潘蕙婉女士 | 房屋署房屋事務經理(租約/屯門) 2 |  |  |  |
| ### 李永康先生 | 土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師(11) |  |  |  |
| ### 李 漢先生 | 路政署新界西區域工程師(屯門) |  |  |  |

| I. 開會詞 |  |
| --- | --- |
| 主席歡迎各與會者出席2010-2011年環境、衞生及地區發展委員會（下稱委員會）第五次會議，以及特別歡迎食物及衞生局（下稱食衞局）副局長梁卓偉教授出席是次會議，向委員簡介討論事項第1項「骨灰龕政策檢討公眾諮詢」文件。 |  |
| - 主席提醒各委員，如發現會議討論的事項涉及其個人利益，應在討論該事項前作出申報，主席會根據《屯門區議會會議常規》（下稱會議常規）第39(12)條，決定曾就某事項披露利益關係的委員可否就該事項發言或參與表決、可否留在席上旁聽及應否避席。所有作出利益聲明的個案均會記錄在會議記錄內。 |  |
| II. 委員請假事宜 |  |
| - 蘇愛群議員因病告假並附有醫生證明書，委員會根據會議常規，同意其告假申請。此外，秘書處收到李洪森議員、徐帆議員、陳文偉議員及張恒輝議員的缺席會議通知。 |  |
| - 就議程安排方面，由於食衞局梁教授須於會議後趕赴出席另一公務，委員會同意先討論第1項議題「骨灰龕政策檢討公眾諮詢」文件。 |  |
| IV. 討論事項 |  |
| (1) 骨灰龕政策檢討公眾諮詢 (環委會文件2010年第31號) |  |
| - 食衞局梁教授簡介文件內容。 |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |
| - 過去，政府並沒有積極解決骨灰龕位的供應問題。從早前區內青松仙苑出售骨灰龕位，市民爭相選購的情況可見，本港的骨灰龕位長期供不應求，以及私營骨灰龕市場發展迅速。支持局方盡快落實政策檢討。 |  |
| - 區內已有不少私營或由慈善團體經營的骨灰龕，其收費不斷上升，建議局方盡快立法設立發牌制度，規管私營骨灰龕，保障消費者利益。此外，認為對於在新法例生效前已存在的骨灰龕，不宜給予過多的臨時豁免，避免未能符合要求的營辦商藉此圖利，以及局方日後難以跟進處理。此外，曾有居民表示已購買私營龕位，擔心該骨灰龕設施未能符合標準而被取締，建議局方加強監管時，同時兼顧消費者的利益。 |  |
| - 重申反對於第46區興建火葬場及骨灰龕，但對局方初步選址曾咀作可供發展骨灰龕用地的建議表示支持。建議局方把第46區有關火葬場及骨灰龕的規劃用途改往曾咀。強調日後必須加強規劃曾咀一帶的交通配套設施，包括考慮擴闊龍鼓灘路，以及於興建西繞道時，加建連接路或分支路接駁至良景、龍鼓灘一帶，以應付日後增加的人流。此外，詢問曾咀日後可建骨灰龕位的數目，並建議由政府負責管理，向市民收取基本費用。擔心倘交由慈善團體管理，或會收取較高費用。 |  |
| - 詢問局方揀選可供發展骨灰龕用地初步選址的標準，以及是否已進行環境影響評估。 |  |
| - 建議引入新概念，優化日後骨灰龕的設計，避免給人陰森恐怖、忌諱的感覺。另詢問設計時，會否兼顧風水的考慮。 |  |
| - 局方建議不同地區都應該承擔發展骨灰龕設施的責任，以應付居民所需，屬可行及理性的方案，也可避免設施過分集中，加重個別地區的交通及配套設施的負擔。 |  |
| - 支持優先編配骨灰龕位予當區有需要的居民，但局方應就詳細的落實方法，作進一步研究及諮詢。 |  |
| - 就當局建議公布私營骨灰龕資料方面，詢問當局日後如何收集有關表一及表二的資料。以往部門並沒有就私營骨灰龕發展計劃諮詢區議會，導致日後每逢春秋二祭，該等設施一帶均會造成交通擠塞，建議局方檢討諮詢機制。 |  |
| - 支持政府推廣其他處理骨灰的方式，包括在海上撒灰、興建紀念花園，以及於現有墳場增建骨灰龕設施。曾有報道指，有市民把先人骨灰放置於葵涌紀念花園，但後來發現有關地方已闢作道路，促請局方加強管理及部門之間的溝通。長遠而言，建議局方考慮改建工業樓宇為骨灰龕設施。 |  |
| - 食衞局梁教授多謝委員會支持局方就骨灰龕政策進行檢討。他表示局方會繼續聽取及考慮委員的建議，並繼續收集公眾對骨灰龕政策的意見，期望透過是次公眾諮詢，凝聚社會共識，協助政府訂立政策方向。他對各委員的提問及建議作出下列回應﹕ |  |
| - 當局在考慮設立發牌制度時，須確保制度在規管範圍及尺度上寬緊得宜，以平衡規管私營骨灰龕及讓業界合理發展兩者之間的需要。 |  |
| - 多謝委員會支持局方建議的初步選址。就交通配套方面，局方會進行交通影響評估，根據初步選址交通網絡可應付的人流，以評估可建的骨灰龕位數目。另一方面，局方會研究能否改善現有的交通網絡及規劃，以增加可以興建的龕位數目，務求以不同可能性作研究，從而得出最合適的方案。 |  |
| - 就環境影響評估方面，因應社會逐步移風易俗的因素及不同宗教的需要，並非所有市民均有燃點香燭及冥鏹的需要。以華人永遠墳場為例，那裡便設有「禁香區」及「化寶區」供公眾選擇。因此，對於「禁香區」及「化寶區」的比例如何劃分，對環境的影響亦有所不同。局方會按《環境影響評估條例》（下稱環評條例）進行評估。 |  |
| - 局方會研究通過園林和建築設計減低對居民的視覺及心理影響。近期，政府於鑽石山增設火葬場及骨灰龕設施時，已加強綠化設計和採取環保措施，而相關骨灰龕設施亦取得國際建築奬項。 |  |
| - 當局在是次諮詢文件中，已初步物色了12幅用地，研究發展骨灰龕是否可行及合適，並期望日後能繼續於其他地區找出合適的土地，達至以地區為本、各區共同承擔骨灰龕設施的目標。 |  |
| - 局方對預留一定比例的骨灰龕位優先編配予當區居民的建議持開放態度。在葵青區議會的討論中（有3幅初步選址位於當區），有議員提出動議，支持將一定比例的骨灰龕位預留給當區居民，但有部分議員提出修訂，建議無須附帶當區居民優先獲編配的條件，最終並獲得通過。局方期望透過是次公眾諮詢，凝聚共識，得出社會最為接受的方案，局方屆時便會以此訂立政策細節。 |  |
| - 當局建議公布地政總署及規劃署已知悉的私營骨灰龕資料，並按文件中所述表一、表二的形式發布兩張私營骨灰龕名單，供市民查閱。市民可透過規劃署熱線2231 5000或其他途徑，查核個別骨灰龕是否符合現時的相關規定，並可以提供一些未被列入表一、表二的私營骨灰龕資料，以便當局跟進及對外公布。 |  |
| - 主席補充表示，「各界關注骨灰龕法案大聯盟」的代表亦有旁聽是次會議及派發信件予各委員參閱。 |  |
| - 經討論後，主席總結表示，委員會支持當局進行骨灰龕政策檢討，並建議當局盡快立法，落實規管私營骨灰龕，並建議當局應以供應公營骨灰龕為主。委員會建議局方審慎處理有關發牌制度、臨時豁免及執法事宜。有關初步選址方面，建議局方充分諮詢當區居民的意見。就屯門曾咀的選址，局方應加強當區的交通配套設施，並在規劃時諮詢區議會的意見。主席補充表示，局方的諮詢期將於2010年9月30日完結，如委員有意見，可於諮詢期內繼續向局方表達意見。 |  |
| III. 通過上次會議記錄 |  |
| 2010年5月28日舉行的第四次會議記錄 |  |
| - 既無修訂，委員會通過上述會議記錄。 |  |
| IV. 討論事項（續） |  |
| (2) 工程計劃第189WC號 - 更換及修復水管工程第4階段 - 屯門區水管工程 (環委會文件2010年第32號) |  |
| (5) 要求加強監管水務工程 (環委會文件2010年第35號) |  |
| - 由於上述兩項議題內容有關連，委員會同意把有關議題合併討論。 |  |
| - 水務署陸偉雄先生和博威工程顧問有限公司劉威先生以投影片（見本會議記錄的附件一）簡介文件內容。 |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |
| - 建議署方就鄉郊地方進行的工程，諮詢屯門鄉事委員會意見，以及委派工程聯絡主任，加強與村民聯絡。 |  |
| - 隨著地區的新發展，鄉郊人口不斷增加，因此，支持更換老化水管及提升供水設施的計劃。建議署方妥善安排工程，盡量減少於施工期間停止供水，以減低對居民造成的影響。 |  |
| - 認為署方過去批出過長的施工期予水務工程承辦商，以致工程進度緩慢，多處路面同時被劃為工程範圍，開掘後又往往沒有工人施工，影響路面交通。 |  |
| - 水務署將於本年8月中封閉部分屯門鄉事會路，進行水務工程；而路政署亦會於屯門公路市中心段展開交通改善工程，有關工程勢必對市中心一帶的交通造成嚴重影響。 |  |
| - 工程後重鋪路面的效果未如理想，在屯門鄉事會路一帶，曾有重鋪的路面在汽車駛過後出現下陷情況，建議署方加以改善。 |  |
| - 建議署方留意受工程影響的樹木情況，確保工程後栽種的樹木能正常生長。 |  |
| - 建議署方考慮於鄉郊鋪設供水沖廁的喉管，減少浪費食水。 |  |
| - 在第一期至第三期的工程期間，井財街與仁政街一帶曾發生多次爆水管事故，認為署方未能有效監管施工安排，以及質疑承辦商聘用未符合資格的工人。 |  |
| - 鑑於有因進行工程而封閉的道路長期被用作存放工程物料，質疑運輸署及有關工程的聯絡小組審批交通改道安排的理據。此外，建議收緊工程的施工期，避免納入估計的雨水期作計算標準，以減少封路的次數及時間。建議聯絡小組設區議員或地區人士代表，以便徵詢居民意見。 |  |
| - 詢問水務工程的水管長度與施工期的關係是否成正比，以及是否與聘用工人的數目有關。 |  |
| - 區內有多個大型工務計劃正進行中，涉及不同部門，包括水務署、渠務署、路政署及土木工程拓展署（下稱拓展署），詢問署方與各部門協調工程的機制，以及建議水務署日後定期向委員會提交工程進度報告。 |  |
| - 詢問署方停止供水的安排；如每日停水8小時，將對居民造成不便。建議分時段停水，避免影響居民的日常生活。 |  |
| - 認為署方並沒有就樂安排海水供水工程計劃的施工安排，作出妥善協調。建議署方加強與居民溝通，諮詢居民的意見。 |  |
| - 水務署陸偉雄先生、莫卓華先生，以及博威工程顧問有限公司仇尹樂先生和劉威先生的回應綜述如下： |  |
| - 署方會考慮委員的意見，加強監管各水務工程的施工期，並與顧問公司研究改善未來工程合約的安排。 |  |
| - 施工期是按路政署發出的掘路許可證而定。在可行的情況下，署方會盡快完成工程，重開路面。署方亦會委派駐地盤工程師監察工程進度，留意工程的施工進展，並確保承辦商安排足夠人手施工。由於新墟一帶正進行無坑掘挖工程，在路面的工程範圍內，未必能察覺工人的工作情況。 |  |
| - 署方會與運輸署、路政署及其他相關部門商討及協調各有關工務工程的時間表及臨時交通改道安排，盡量避免於先後開掘同一路面，以及加強與受水務工程影響的居民及村民溝通。 |  |
| - 署方一直就保護樹木、樹根的事宜，徵詢康樂及文化事務署（下稱康文署）的意見。在完成工程後，署方會提供為期12個月的樹木保養期，確保樹木生長正常，才轉交負責日後保養的部門。 |  |
| - 署方會加強監管工程後重鋪路面的情況。 |  |
| - 根據《建造業工人註冊條例》（第 583 章），承辦商必須聘用已註冊的建造業工人進行建造工作，而註冊制度旨在透過評核建造業工人的技術水平和發出證明書，從而確保建造工程的施工質素。 |  |
| - 經討論後，主席總結表示，委員會支持水務署進行第4階段更換及修復水管工程。惟水務署過去在區內進行的水務工程，施工期頗長及往往有所延誤，影響供水及交通，委員會建議水務署日後應審慎處理及審批工程的施工及掘路時間表，以及預計完工日期，避免批出過長施工期予承辦商，長期影響路面交通。 | 水務署 |
| - 此外，委員會建議署方參考渠務署的諮詢安排，就工程計劃諮詢當區區議員及工程範圍內受影響的居民及法團等，向他們講解工程內容及施工安排，聽取意見，從而盡量作出配合。委員會並請水務署日後派代表列席委員會會議，定期向委員會匯報各水務工程的進度，以及就工程項目與其他部門所作出的協調，確立區議會監察工程進度及協調的角色。水務署陸先生回應表示，會跟進委員會的建議，以及於下次會議提交工程進度報告。 | 水務署 |
| (3) 屯門公路市中心段交通改善工程 - 隔音屏障/隔音罩及行 人天橋的設計 (環委會文件2010年第33號) |  |
| 要求續議：在屯門公路井財街段加建隔音屏 (環委會文件2010年第46號) |  |
| - 主席表示，交通及運輸委員會（下稱交委會）於本年7月9日的會議上，議決把有關「要求續議：在屯門公路井財街段加建隔音屏」的文件轉交委員會討論。由於文件與討論事項第3項內容有關連，委員會贊同把上述兩項議題合併討論。 |  |
| - 主席講述過去交委會及委員會就區內興建隔音屏障事宜的討論，他表示，委員會曾要求署方在區內受噪音滋擾的道路加建隔音屏障，當中包括第46號文件所述，要求在屯門公路井財街段加設隔音屏障的建議。其後，直至路政署計劃於屯門公路市中心段進行交通改善工程，署方才一併研究於工程有關的路段加建隔音屏障。在交委會本年7月9日的會議上，路政署簡介有關道路交通改善工程計劃，當中，路政署代表指出，因應交通改善工程而興建的隔音屏障，將不會覆蓋屯門公路井財街段，路政署強調井財街段加建隔音屏障的工程須按現行加建隔音屏障的政策處理，項目由環境保護署（下稱環保署）負責籌劃，而路政署則屬負責興建隔音屏障的工程部門。 |  |
| - 路政署陳惠忠先生，以及萬利仕（亞洲）顧問有限公司張群達先生以投影片（見本會議記錄的附件二）簡介第33號文件內容。 |  |
| - 環保署吳秉森先生回應第46號文件內容時表示，根據政府2000年訂立的政策，若現有道路的交通噪音超逾70分貝(A)，在資源許可及技術上切實可行的情況下，政府會透過行政措施在此等道路加建隔音屏障以緩減交通噪音。由於屯門公路井財街段的交通噪音水平已超出有關標準，環保署邀請路政署進行研究在屯門公路井財街段加建隔音屏障的可行性。雖然現場環境及交通流量等因素會為加建隔音屏障的工程帶來一定的限制，但路政署完成的技術可行性說明書顯示，於有關路段加建隔音屏障是大致可行的。加建隔音屏障工程所需的撥款與其他工務工程一樣，須透過工務計劃的正常資源分配機制調撥。環保署會因應初步研究的結果，正積極爭取相關的資源調撥，以期盡快開展有關工程。此外，吳先生補充表示，環保署是負責為現有道路加建隔音屏障的工程進行立項的政策部門。 |  |
| - 第46號文件提交人表示，已於早年多次提出於屯門公路井財街段興建隔音屏，當時，該區的法團及居民等亦曾提出要求，並反對路政署在屯門公路市中心段交通改善工程中，沒有把井財街段納入隔音屏工程範圍。他強調，過去曾多次質詢路政署有關井財街段道路噪音的情況及要求增設隔音屏，但路政署一直以環保署的噪音標準，以及工程涉及錦興大廈外用地等理由作推搪之詞。據他所知，其後，錦興大廈業主會曾致函表示，願意借出土地作工程用地，但路政署仍一直迴避處理井財街段噪音及研究興建隔音屏工程的事宜。他對此深感不滿，並質疑署方長期隱瞞井財街段噪音超標的情況。此外，他反對於屯門公路新墟錦興大廈段設置隔音罩出風口。 |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |
| - 屯門公路交通繁忙，長期引起噪音及空氣污染問題。期望署方盡快展開工程，興建具隔音、美化、綠化及環保的隔音屏障、隔音罩，以有效阻隔噪音及改善環境。 |  |
| - 詢問位於屯門市廣場下的屯喜路近巴士站的隔音屏障，是否已納入是次工程項目，詢問署方可否提供有關隔音設施的設計圖。 |  |
| - 擔心行人天橋的設計著重透明的選料，或會對女途人造成不便，建議選用磨砂物料。 |  |
| - 建議署方妥善安排施工程序，盡量避免因進行工程而封閉道路。 |  |
| - 隔音屏障設計應兼顧採光及反光的程度，建議以隔音屏障中間位置作採光用途，兩旁則以綠化設計為主。另建議在隔音屏障兩旁預留一些通透面，以助駕駛者留意隔音屏障外的路面情況。 |  |
| - 在諮詢期間，已反對於屯門公路近麗寶大廈及屯景大廈一段設置隔音罩通風口或天窗。該處鄰近民居，設置通風口將帶來噪音，建議把通風口或天窗改設於屯興路一帶。 |  |
| - 詢問擬建行人天橋除了設置升降機外，是否已預留位置供日後增設行人電梯，以應付日益增加的人流。 |  |
| - 支持第46號文件的建議，於屯門公路井財街段設置隔音屏障，並建議與屯門公路市中心段工程一併進行，避免在日後進行工程及封路，再次對居民造成不便。 |  |
| - 立法會已批准撥款進行屯門公路市中心段工程，建議署方盡快就井財街段向立法會申請額外撥款及安排施工。 |  |
| - 建議環保署按量度所得的噪音水平，於區內相關地方推行興建隔音屏障的工程，不應留待路政署進行道路改善工程時，才考慮一併進行興建隔音屏障的工程。 |  |
| - 理解署方或因資源問題，未能在區內所有受噪音滋擾的道路加建隔音屏障，但建議環保署及路政署應訂立時間表，期望盡快為區內受噪音影響的道路加建隔音屏障。 |  |
| - 路政署陳惠忠先生的回應綜述如下： |  |
| - 位於屯門市廣場下的屯喜路及屯發路將設置垂直隔音屏障，以阻隔屯門公路的噪音，減低在上述路段巴士站或的士上落點的噪音水平。署方可於會議後提供有關設計圖供參考。 |  |
| - 署方在設計天橋圍欄及升降機時，會兼顧女士的考慮，避免選用透明物料。 |  |
| - 署方會繼續向區議會轄下交委會匯報有關工程的臨時交通改道安排。 |  |
| - 署方會考慮隔音屏障物料的採光及反光的效果，並留意隔音屏障內照明的設施，達至環保的效用。 |  |
| - 市中心段兩旁發展密集，沿途有眾多敏感受體。為確保對每一敏感受體的影響在噪音水平及空氣質素上皆符合環評條例的要求，工程內緩解措施的設計，包括半密封式隔音罩頂部開口的分布（下稱「通風口」），均須根據環評條例的規定，通過周詳分析和評估不同方案，才能確立最合適的方案，再經環保署批核環評報告後，方可採用。市中心段工程的各「通風口」位置均經過上述嚴格程序，最終決定採納現時的設計。由於現時的設計已兼顧平衡各項因素和限制，並符合環評條例的要求，故此不宜再作出修訂，以免阻延工程進度。 |  |
| - 署方會在行人天橋的結構設計中預留適當配套，以便在日後有實際需要時，可盡快進行扶手電梯加建工程。 |  |
| （會後補註：路政署已就上文第23(i)段提供設計圖，見附件三。） |  |
| - 經討論後，主席總結表示，委員會支持路政署就屯門公路市中心段交通改善工程，進行有關興建隔音屏障、隔音罩及行人天橋的設計及建造工程，並建議署方於擬建行人天橋時預留足夠位置興建扶手電梯，以應付日益增加的人流；遷移擬設於麗寶大廈、利寶大廈附近的隔音罩通風口，以及留意建造隔音屏障物料的採光及反光程度，避免對附近民居造成滋擾或不便。 |  |
| - 就第46號文件，主席總結表示，文件提交人一直跟進有關屯門公路井財街段路面的噪音問題，惟直至是次會議，環保署代表才明確指出，該署已評估屯門公路井財街段路面的噪音，確認該段道路的噪音水平遠超出署方有關標準，有需要興建隔音屏障，而環保署和路政署的初步研究結果亦顯示，興建隔音屏障的工程屬可行的。由於路政署已就屯門公路市中心段交通改善工程的隔音屏障、隔音罩及行人天橋的設計及建造項目取得立法會撥款，並已展開工程，委員會促請環保署盡快與路政署商討，冀能按後加工程的形式，盡早落實及展開井財街段興建隔音屏的工程，避免居民再受噪音滋擾。委員會要求署方於會議後盡快匯報進展。此外，委員會議決就此去信環保署及路政署，表明立場，並把信件副本送交屯門區議會主席及立法會議員備悉。長遠而言，委員會促請環保署及路政署日後應以積極及務實的態度，於區內其他受噪音滋擾的道路加設隔音設施。 | 秘書 |
| （會後補註：有關信件已於7月21日發出予環保署及路政署。此外，秘書處已於8月10日把路政處提供的書面回覆，以電郵方式發給各委員參閱。） |  |
| (4) 要求加建單車徑圍欄（湖山河畔公園旁） (環委會文件2010年第34號) |  |
| - 文件提交人補充表示，該址曾發生單車撞傷行人的意外。運輸署、路政署及康文署代表已於早前視察環境，並表示可於該處加裝合適的交通輔助設施，提示騎單車人士提高警覺，注意行人出入。期望署方日後亦可於沿湖山河畔公園的單車徑出入口增設有關設施，避免再有單車撞及行人的意外發生。 |  |
| - 主席請運輸署及路政署代表與當區區議員保持聯絡，盡快安裝有關交通輔助設施。 | 運輸署、 路政署 |

| (6) 要求妥善規劃區內骨灰龕設施 (環委會文件2010年第36號) |  |
| --- | --- |
| - 主席請委員參閱文件及分別由規劃署和屯門地政處提交的書面回應。 |  |
| - 主席表示，數日前，各議員均收到一名市民發出的電郵，內容提及一項就私營骨灰龕提出的規劃許可申請，電郵中夾附一封由他本人致城市規劃委員會（下稱城規會）的信件。主席指出，除了其本人外，屯門區議會主席、屯門鄉事委員會，以及有關的村代表等亦有致函支持該規劃申請，但該市民電郵中只夾附他本人的信件，並向傳媒發放。主席表示，在7月15日晚上，亦有電台節目主持人致電向他查詢事件。由於該市民只向外轉發由他本人致城規會的信件，並沒有夾附上述其他人士就該規劃申請發出的函件，主席對該市民的動機表示懷疑，遂翻查有關資料，藉此向各方澄清。 |  |
| - 就他致城規會的信件，主席表示當時他一方面是考慮到區內發生了青松仙苑出售骨灰龕，引致大批市民爭相輪候購買的事件；另一方面，由於骨灰龕設施長期供不應求，而當時政府並未公布有關骨灰龕政策的檢討，以及青山山麓已有不少私營骨灰龕正在營運中，所以他才支持該規劃申請。期望城規會可按法例的要求，加以考慮審批該申請。主席相信，城規會不會因他本人的一封信件，而對該規劃申請作出特別考慮。 |  |
| - 主席續表示，該規劃申請只涉及私人土地，屬鄉郊地方，按現行的法例，申請人只須向城規會提出規劃申請，無須諮詢區議會。故此，委員會過去並沒有就私人提出有關經營骨灰龕的規劃許可申請，進行討論。就骨灰龕設施而言，主席表示，區議會一直持開放態度，大前提是選址必須合適，以及有足夠配套設施及符合相關法例的要求等。 |  |
| - 文件提交人補充表示，該名市民的電郵提及的規劃申請，與主席席上提供，其他人士的函件所提及的規劃申請，有部分並不相同。過去，區議會曾反對於第46區設置火葬場及骨灰龕設施，其中一個原因是要求骨灰龕設施遠離民居，而電郵所提及的骨灰龕位於青山山麓，接近民居、學校，而委員會並未曾進行討論，或有可能持反對意見。再者，電郵夾附的信件，是主席以委員會主席名義發出的，或會引起公眾誤會，以為委員會已曾就有關規劃申請作出討論及有所決定。此外，他詢問署方處理私營骨灰龕規劃申請的程序，以及署方如何避免有營辦者不法經營骨灰龕，以保障購買骨灰龕的消費者。 |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |
| - 詢問如有私營骨灰龕營辦者，在未獲署方或城規會批准下向公眾出售骨灰龕，是否違法。署方是否有機制作出規管或執法，以及詢問有關處理發展私營骨灰龕規劃申請的諮詢機制。 |  |
| - 就發展私營骨灰龕提交的規劃許可申請，規劃署是按法例規定處理，並設公眾諮詢期。署方會發放有關申請的文件，供區議員參閱。如委員就個別規劃申請有意見，應按既定程序向城規會提出，因此，認為委員會不宜就個別申請進行討論。 |  |
| - 建議如發現有非法經營骨灰龕的情況，可交由警方處理。 |  |
| - 社區對骨灰龕的需求殷切，居民應摒除對該等設施的忌諱。建議於社區適當地增設骨灰龕設施，正如其他一般社區設施，供市民使用。 |  |
| - 青山山麓已有很多私營骨灰龕設施，詢問署方如何規劃及處理。明白骨灰龕設施供不應求，但也應尊重受影響居民的意見及憂慮。 |  |
| - 就主席因澄清有關市民的電郵內容，而提供有關區議會主席、屯門鄉事委員會等函件的做法，表示保留。認為主席應先徵詢有關發信人的同意，才於席上提供有關函件作參考。 |  |
| - 建議各議員應審慎處理市民的意見，避免猜測市民的動機。 |  |
| - 規劃署張綺薇女士的回應綜述如下： |  |
| - 就政府提出有關制定或修改分區計劃大綱圖的建議，署方會按法定程序諮詢公眾和區議會意見。而就個別人士提出的規劃許可申請，根據2005年實施的《城市規劃條例》，署方會按法例規定，在為期三星期的公眾諮詢期內，收集公眾意見。 |  |
| - 就個別人士提出的規劃許可申請，署方會於報章刋登告示，列明公眾諮詢限期及提出反對意見的方法。署方亦會透過郵寄、電郵、或傳真方式，向有關人士包括各區議員、鄉議局等發放告示及有關規劃申請的撮要。署方亦會存放有關規劃申請的副本於城規會秘書處、規劃署的資料查詢處，供公眾查閱。此外，各議員亦可查閱存放於屯門民政事務處（下稱民政處）的副本。 |  |
| - 按食衞局剛公布的「骨灰龕政策檢討公眾諮詢」，局方日後將以表一及表二的形式，公布有關私營骨灰龕的資料。 |  |
| - 就部分不符合《城市規劃條例》的私營骨灰龕，署方會按《城市規劃條例》有關執行管制的規定處理。如有需要，地政總署亦會按相關地契條款進行監管。 |  |
| - 該市民的電郵內提及的規劃申請，涉及私人土地，在分區計劃大綱圖內劃為「政府、機構或社區」地帶。因此，有需要向城規會提交規劃許可申請。 |  |
| - 經討論後，主席總結表示，由於委員會就是項議題的討論與食衞局「骨灰龕政策檢討公眾諮詢」議題有關連，他請秘書把是項議題的文件及有關的會議記錄一併交予局方考慮。主席亦促請規劃署及地政總署在局方的政策檢討完成前，繼續按既定程序，就私營骨灰龕進行執管工作。 | 秘書 規劃署、 地政總署 |
| （會後補註：有關文件及會議記錄已交予食衞局，以作考慮。） |  |
| (7) 要求政府研究採用最先進「常温污泥脫水技術」取替原來興建 污泥焚化爐 (環委會文件2010年第37號) |  |
| - 主席請委員參閱文件及由環保署提交的書面回應。 |  |
| - 文件提交人補充表示，其他國家已停止使用焚化設施處理污泥，以及研究新科技處理污泥，包括測試「常温污泥脫水技術」等，建議環保署停止正進行的招標程序，以及要求署方公開有關環境影響評估報告及工程可行性研究報告，以及舉行公眾諮詢會。此外，她續表示，有民間團體於本年7月11日就此舉行諮詢會，並邀請環保署派員出席，惟遭署方婉拒。 |  |
| - 有多名委員表示，委員會一直關注居民健康及空氣質素事宜，惟當局早前在聽取區議會的意見後，仍堅決進行有關工程。在現階段，署方已就有關工程項目進行招標，並預計於2010年下半年批出合約，倘文件提交人就處理污泥設施的方式有新建議，可交予環保署考慮及作進一步研究。此外，就文件提交人建議署方停止招標程序，委員會認為或會涉及招標安排或工程合約的賠償條款，因此，委員會建議文件提交人，如有關於污泥處理新方式的資料及充分理據，可自行考慮提出司法覆核，推翻立法會的決定。 |  |
| - 環保署代表徐浩光博士回應表示，正如署方的書面回應所述，署方在考慮有關污泥焚化設施時，已徵詢香港大學多位專家的意見。烘乾方法比污泥焚化方法產生更多固體灰燼，須佔用大面積的堆填區處理。此外，按署方資料，現時仍有多個先進國家採用污泥焚化方法。 |  |
| - 主席總結表示，由於立法會已批准撥款予署方展開有關污泥處理設施工程項目，而文件提及的「常温污泥脫水技術」仍在測試階段，以及委員會並沒有相關的專業知識，因此，難以就有關技術的可行性作出討論，建議文件提交人把有關技術的進一步資料交予環保署考慮。委員會表示贊同。 |  |
| (8) 關注沙田圓洲角塌樹意外 - 要求「樹木辦」在風季前加強抽查 樹木 (環委會文件2010年第38號) |  |
| - 主席請委員參閱文件及由發展局提交的書面回應。主席表示，據悉，發展局將於短期內公布新進展，局方樂意屆時再向委員會提交補充資料。 |  |
| - 文件提交人補充表示，發展局雖然已於本年7月6日，向區議會大會簡介樹木政策，但從是次局方的書面回應可見，局方轄下的樹木管理辦事處（下稱樹木辦）只著重部門的分工，把部門的園藝科員工改為樹木保養隊伍，未能有效加強檢查及管理樹木。 |  |
| - 有數名委員表示，風季將至，建議有關部門包括康文署及屯門地政處等，加強巡視區內樹木的情況。如發現樹木有問題，應盡快作出跟進。 | 康文署、 屯門地政處 |
| V. 報告事項 |  |
| (1) 屯門第十八區公共房屋發展計劃 (資料文件) (環委會文件2010年第39號) |  |
| - 主席請委員省覽文件，並表示房屋署將於本年底再向委員會匯報進展。 |  |
| (2) 食物環境生署 － 二零一零年屯門區深化期滅鼠運動(資料文件) (環委會文件2010年第40號) |  |
| - 食環署李家驥總監補充表示，署方除了如常執行滅鼠工作外，並會定期在區內推行滅鼠運動，主要目的是於區內加強推行滅鼠宣傳活動，以廣播車及舉辦攤位遊戲等提醒居民和商戶防治鼠患的重要性，署方亦會在運動舉行期間與各屋苑及區議員聯絡，邀請他們協助共同於區內推廣滅鼠活動，期望能同心協力改善區內的環境衞生，防治鼠患。 |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |
| - 建議署方加強督促區內物業管理單位包括房屋署、領匯物業管理有限公司及私人屋苑管理公司等做好滅鼠工作，如有違規，署方應作出警告或檢控。 |  |
| - 建議署方加強於輕鐵月台的底部進行滅鼠工作。 |  |
| - 街市及附近商鋪常放置鐵架或鐵板，容易造成鼠患，建議署方加強宣傳滅鼠工作。 |  |
| - 滅鼠運動有賴各方努力，才能有效根治鼠患。居民、商戶等應時刻注重環境衞生。 |  |
| (3) 食物環境衞生署報告 (環委會文件2010年第41號) |  |
| - 食環署李總監補充表示，署方於是次報告中新增了一項將於2010年9月展開，有關井頭中村公廁的翻新工程，有關工程負責人員的聯絡資料已載於文件內。 |  |
| - 有委員表示，村民歡迎署方把區內旱廁改為水廁及把現有的公廁定期進行翻新工程，期望署方盡快推行餘下的工程，改善環境衞生。另有委員建議，把供傷殘人士使用的洗手間改以趟門形式設計。 | 食環署 |
| (4) 屯門泳灘及屯門河水質報告 (環委會文件2010年第42號) |  |
| - 主席表示，在是次會議前一星期，屯門河再次發現大量死魚，他請環保署徐博士以投影片（見本會議記錄的附件四）簡介報告內容及有關調查的進展。 |  |
| - 此外，主席藉此機會感謝環保署徐博士積極參與委員會轄下屯門環境保護工作小組的工作，並提出多項具體建議。 |  |
| (5) 鄉村小工程及鄉郊小工程截至2010年6月的進展報告 (環委會文件2010年第43號) |  |
| - 民政處潘明先生補充表示，文件所述鄉村小工程第3、4及6項工程均已完成；而第9項工程亦已展開。就第7項，由於投標價超出單一工程項目費用的上限（即60萬元），署方會修改工程的設計，然後再安排重新招標。 |  |
| (6) 環境、衞生及地區發展委員會轄下工作小組報告 (環委會文件2010年第44號) |  |
| i. 街市及違例擺賣工作小組 |  |
| ii. 第44區聯用大樓及魚類批發市場工作小組 |  |
| iii. 屯門環境保護工作小組 |  |
| - 委員省覽文件。 |  |
| iv. 第54區第二號地盤的發展及配套設施工作小組 |  |
| - 工作小組召集人補充表示，工作小組已於本年6月18日及7月13日分別召開會議，並知悉地政總署已張貼有關於8月3日進行清拆的告示。就此，工作小組已把所有工作小組會議記錄交予區議會主席參閱，以便區議會主席考慮致函局方，反映工作小組意見。 |  |
| （會後補註：區議會主席已於7月27日致函運輸及房屋局和發展局。） |  |

| (7) 截至2010年6月30日的進展報告 (環委會文件2010年第45號) |  |
| --- | --- |
| i. 屯門區雨水排放改善工程及清理屯門河河床淤泥工程 |  |
| ii. 四號泥坑環境監察報告 |  |
| iii. 井頭中村污水收集系統之最新情況 |  |
| - 委員省覽報告的附件一至附件三。 |  |
| iv. 有關屯門區樓宇滲水報告 |  |
| - 主席表示，請委員省覽報告內附件四的內容，以及夾附食衞局和發展局的綜合回應。 |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |
| - 就報告第2D項所示，未能找到滲水源頭的個案數字偏高，詢問處方將如何跟進。 |  |
| - 曾有居民反映個案，指聯辦處未能找出滲水源頭，因而結束調查，未能有效跟進個案。 |  |
| - 曾有個案經聯辦處調查多時仍未能找出滲水源頭，令受影響的住戶飽受滲水滋擾。另有個案滲水位置接近電源開關掣，容易造成危險。 |  |
| - 認為聯辦處以35度的濕度作為甄別個案是否需要作進一步調查的基準太寬鬆，居民仍會受滲水滋擾。 |  |
| - 建議處方引入先進儀器及技術進行探測，提高調查個案的效率。 |  |
| - 詢問如引致滲水的單位業戶不合作，拒絕處方職員入屋進行調查，處方何時才會申請入屋令。 |  |
| - 部分個案或因供水喉管的滲漏引致滲水情況，但處方一般不會於供水喉管作色粉測試，詢問處方如何處理。 |  |
| - 申訴專員早前（2008年4月）曾就聯辦處的運作及成效發表報告，詢問署方有關檢討的進度。 |  |
| - 屋宇署/食物環境生署聯合辦事處（下稱聯辦處）林俊偉先生的回應綜述如下： |  |
| - 聯辦處採用非破壞性的方式調查滲水源頭，而色粉測試是有效找出滲水源頭的方法。如處方經調查後，未能確定滲水源頭，處方會與有關住戶保持聯絡，以較長的時間觀察滲水變化，若發現滲水情況有變，會再展開調查，以找出滲水源頭。 |  |
| - 處方會把每個個案的資料存檔。即使暫時未能找出滲水源頭，但若日後有新滲水的情況，處方會翻查有關資料，作出跟進。 |  |
| - 處方是以濕度探測器量度滲水程度，並以35度為展開調查的基準。 |  |
| - 聯辦處有留意市面的新儀器及備有濕度探測器，以助確認滲水滋擾及進行執法。 |  |
| - 署方正就申訴專員的報告進行檢討，研究有關改善部門架構的方法。 |  |
| - 遇到供水喉管的滲漏，處方會進行反水壓測試，以助找出滲水源頭。 |  |
| - 主席請聯辦處在有檢討結果時，再向委員會匯報。 | 聯辦處 |
| VI. 其他事項及下次會議日期 |  |
| (1) 有關良景邨 |  |
| - 主席表示，秘書處收到一名新圍苑居民有關良景邨商場小販擺賣情況的投訴，他請秘書把信件轉介至良景邨管理處、領匯管理有限公司、房屋署及食環署。有關跟進工作將交由街市及違例擺賣工作小組處理。 | 秘書 |
| （會後補註：秘書已於7月22日轉介有關個案。） |  |
| - 既無其他事項，會議於下午3時05分結束，下次會議定於2010年9月17日舉行。 |  |
| 屯門區議會秘書處 |  |
| 日期：2010年8月27日 |  |
| 檔案：HAD TM DC/13/25/EHDDC/10 |  |