屯門區議會

2010-2011年交通及運輸委員會

第十二次會議記錄

日期：2011年9月9日(星期五)

時間：上午9時36分

地點：屯門區議會會議室

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蘇炤成先生 (主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陶錫源先生, MH (副主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 梁健文先生, MH | 屯門區議會主席 | 上午9:30 | 上午10:54 |
| 蔣月蘭女士, MH | 屯門區議員 | 上午9:31 | 會議結束 |
| 嚴天生先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 古漢強先生 | 屯門區議員 | 上午9:41 | 會議結束 |
| 陳雲生先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 朱耀華先生 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 上午11:16 |
| 江鳳儀女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳有海先生, MH, JP | 屯門區議員 | 上午9:33 | 會議結束 |
| 陳樹英女士 | 屯門區議員 | 上午9:34 | 上午10:54 |
| 黃麗嫦女士 | 屯門區議員 | 上午9:38 | 會議結束 |
| 蘇愛群女士 | 屯門區議員 | 上午9:45 | 上午11:40 |
| 李洪森先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:37 | 會議結束 |
| 何杏梅女士 | 屯門區議員 | 上午9:51 | 會議結束 |
| 何俊仁議員 | 屯門區議員 | 上午9:33 | 上午10:54 |
| 李桂芳女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 上午11:03 |
| 林頌鎧先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 程志紅女士 | 屯門區議員 | 上午9:37 | 會議結束 |
| 龍瑞卿女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳文華先生 | 屯門區議員 | 上午9:41 | 會議結束 |
| 陳秀雲女士 | 屯門區議員 | 上午9:52 | 會議結束 |
| 盧民漢先生 | 屯門區議員 | 上午10:26 | 會議結束 |
| 林德亮先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:45 | 上午11:35 |
| 陳文偉先生 | 屯門區議員 | 上午9:38 | 上午10:49 |
| 張恒輝先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 雲天壯先生 | 屯門區議員 | 上午9:37 | 會議結束 |
| 龍更新先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陶偉平先生 | 增選委員 | 上午9:30 | 上午11:04 |
| 沈錦添先生 | 增選委員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 朱順雅女士 | 增選委員 | 上午9:33 | 會議結束 |
| 龐明慧女士（秘書） | 屯門民政事務處行政主任（區議會）二 |  |  |

缺席者

| 吳觀鴻先生 | 屯門區議員 |  |
| --- | --- | --- |
| 徐 帆先生 | 屯門區議員 |  |
| 藍坤銳先生 | 增選委員 |  |
| 吳桂華先生 | 增選委員 |  |

應邀嘉賓

| 鄭綺碧女士 | 路政署橋樑及結構部特別職務組工程師(2) |
| --- | --- |
| 劉詠茵女士 | 屯門地政處署理高級產業測量師/東及西 |
| 梁閏興先生 | 屯門地政處署理總地政主任 |
| 周偉健先生 | 屯門地政處產業測量師/西 |
| 瞿健平先生 | 海事處高級海事主任/客運碼頭 |
| 劉家駒先生 | 海事處海事主任/客運碼頭 |
| 梁貫宇先生 | 奧雅納工程顧問香港有限公司項目經理 |
| 周俊文先生 | 奧雅納工程顧問香港有限公司助理工程師 |
| 周碩華先生 | 龍運巴士有限公司高級車務主任 |
| 陳立本先生 | 香港西北航運快線有限公司營運總裁 |
| 陳伯祥先生 | 香港西北航運快線有限公司碼頭副經理 |

列席者

| 列浩然先生 | 屯門民政事務處屯門民政事務助理專員 |
| --- | --- |
| 呂曉暉女士 | 運輸署高級運輸主任/屯門 |
| 何棣欣女士 | 運輸署工程師/輕鐵 |
| 趙志敏先生 | 運輸署工程師/房屋及策劃/新界西 |
| 李永康先生 | 土木工程拓展署工程師/11（新界西及北） |
| 連健德先生 | 香港警務處署理屯門警區行動主任 |
| 張鑫榮先生 | 香港警務處屯門警區交通隊警署警長 |
| 李 漢先生 | 路政署區域工程師/西（特別職務）1 |
| 周嘉德先生 | 屯門地政處行政助理/地政 |
| 溫惠炎先生 | 九龍巴士（一九三三）有限公司高級車務主任 |
| 胡德輝先生 | 九龍巴士（一九三三）有限公司高級車務主任 |

| 歡迎詞 主席歡迎與會者出席交通及運輸委員會(下稱委員會)第十二次會議，並代表委員會感謝已調職的運輸署工程師/屯門林啟元先生過去參與委員會的工作。此外，警務處屯門警區行動主任李卓榮總督察現正進修，主席歡迎署理屯門警區行動主任連健德總督察出席是次會議。 |  |
| --- | --- |
| - 主席提醒各委員，如發現會議討論的事項涉及其個人利益，應在討論該事項前作出申報，主席會根據會議常規第39(12)條，決定曾就某事項披露利益關係的委員可否就該事項發言或參與表決、可否留在席上旁聽，或應否避席。所有作出利益聲明的個案均會記錄在會議記錄內。 |  |
| - 主席表示，秘書處沒有收到委員的告假申請。 |  |
| 通過交通及運輸委員會於2011年7月8日第十一次會議的會議記錄 |  |
| - 委員會一致通過上述會議記錄。 |  |
| 續議事項 |  |
| 屯門公路重建及改善工程臨時收緊屯門公路的車速限制 |  |
| (交通及運輸委員會文件2011年第25號及第十一次會議記錄第4 至15段) |  |
| - 委員參閱路政署提交的書面回應，已備悉路政署建議的調整方案，對方案沒有意見。 |  |
| 討論事項 |  |
| (A) 屯門區現有行人天橋及隧道提供無障礙通道設施的諮詢 |  |
| (交通及運輸委員會文件2011年第37號) |  |
| - 主席歡迎路政署鄭綺碧女士、奧雅納工程顧問香港有限公司(下稱奧雅納)梁貫宇先生及周俊文先生出席是次會議。 |  |
| - 路政署鄭女士及奧雅納周先生以投影片(見附件一)簡介上述計劃。 |  |
| - 有數名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |
| - 支持整個計劃，並認為可縮短工程合約期。希望署方考慮在新墟段近何福堂輕鐵站的行人天橋(新青街出口)裝設升降機，取代現有的迴旋斜路，以騰出土地設置停車位。他詢問署方井財街仍未安裝升降機的原因； |  |
| - 認為公眾人士會支持上述計劃，建議將屯門市中心“K”出口近輕鐵站擬設升降機的位置向南移，以疏導人流；將屯門市中心“L”出口近的士站擬設的升降機改建於巴士總站天橋的位置，方便殘疾人士前往較常用的巴士站，以及改於近兆康路巴士總站的當眼處加建升降機； |  |
| - 同意殘疾人士多數使用屯門市中心的巴士總站，建議路政署和康樂及文化事務署研究把其中一條樓梯改建為升降機； |  |
| - 認為攜帶行李的市民在使用屯門市中心“K”出口近輕鐵站擬設的升降機時，須穿過輕鐵月台前往B3X 線巴士站或44號線小巴站，十分不便；以及 |  |
| - 希望署方研究在紅橋安裝升降機的可行性。 |  |
| - 路政署鄭女士回應表示，是次諮詢所建議的位置為考慮各種因素後得出的較理想位置，稍後署方亦會全面考慮諮詢各方後所收集之意見。此外，由於井財街加建升降機的工程不屬上述計劃內的項目，她暫未能提供相關資料。 |  |
| - 主席表示，屯門大會堂及附近商場設有升降機，供市民前往巴士總站。另外，他查詢擬於屯門市中心“E”出口重置的巴士站位置。此外，鑑於區議會即將休會，他建議在會後立即於屯門市中心進行實地視察。 |  |
| - 就主席的建議，委員回應如下： |  |
| - 贊成進行實地視察； |  |
| - 認為時間所限及議題的爭議性不大，所以無須進行實地視察。建議署方就委員的建議研究技術及財政上的可行性，並向下一屆委員會提交有關修訂；以及 |  |
| - 重申要求署方考慮在何福堂輕鐵站近新青街和在杯渡輕鐵站東面加建升降機的建議，並提議前往上述地點進行實地視察。 |  |
| - 經討論後，主席總結表示，委員會原則上支持上述計劃，並請路政署考慮委員的建議及聯絡有關組別，以了解井財街工程的進度，然後直接回覆有關委員。 | 路政署 |
| (會後補註：路政署已在會後提供井財街工程的資料予相關委員。此外，第10段提及的實地視察已於會後進行。經討論後，委員會同意署方在有關行人天橋加建無障礙通道設施的建議，並請署方研究將“E”出口附近的小巴站移至巴士站北面，而無須重置巴士站。) | 路政署 |
| (B) 就位於屯門掃管笏掃管笏路及管翠路交界的政府土地的擬議提供替補通道方案 |  |
| (交通及運輸委員會文件2011年第38號) |  |
| - 主席歡迎屯門地政處(下稱地政處) 劉詠茵女士、梁閏興先生及周偉健先生出席是次會議。 |  |
| - 地政處周先生以投影片(見附件二)簡介上述替補通道方案。 |  |
| - 有委員查詢有關「臨時通道」及「替補通道」會否被納入發展商屋苑範圍內的私家路；如是，擔心有關安排會妨礙附近村民使用該條通道。他指出附圖中地段西面對出的地方建有數間房屋，查詢該處居民出入的道路安排。 |  |
| - 有委員表示附近村民已在會議前向她表示同意上述方案。她已建議城市規劃委員會在地契條款內附加條件，規定發展商必須提供上述「臨時通道」及「替補通道」予附近村民使用。 |  |
| - 地政處劉女士回應表示，根據處方記錄顯示，地段大部分範圍(包括地段西面)已被圍封，因此地段西面對出地方的居民並非經該地段出入。此外，劉女士指出發展商和未來的土地承批人須根據地契條款免費提供「臨時通道」及「替補通道」予村民使用。如不遵守，處方可根據地契條款執行相應行動。 |  |
| - 經討論後，主席總結表示，委員會同意上述方案。 |  |
| (C) 要求西繞道北段用隧道形式興建 |  |
| (交通及運輸委員會文件2011年第39號) |  |
| - 委員參閱路政署提交的書面回應。 |  |
| - 文件提交人認為路政署相關工程辦公室應委派代表出席是次會議，質疑署方指建議方案仍有3個出入口的回應誤導。他建議恢復原方案，用隧道形式興建西繞道北段，並保留青山、青田路和皇珠路的出入口，使車輛可直接通過隧道往來港珠澳大橋、赤鱲角和屯門以北的地區及內地。他指出擬議的高架橋方案不但破壞環境，而且青田路的汽車流量會大幅增加，令屯門公路和青山公路的交通擠塞加劇，亦增加附近地區的汽車流量、噪音和空氣污染，對屯門醫院及富泰邨的影響最為嚴重。當青田路交通擠塞時，皇珠路亦會受影響。他表示其他委員提出將青田路附近一段高架橋改為隧道形式興建的建議，廢氣排氣口仍設在屯門市中心，所以只是次方案。他希望委員反對現時的建議，並表示會在進行環境影響評估(下稱環評)諮詢時繼續提出有關建議。 |  |
| - 有委員認為將彩暉花園、叠茵庭及兆康苑一帶的路段更改為隧道形式興建，在技術和財政上可行，可減少對附近居民造成的滋擾。 |  |
| - 有委員表示，陶族居民擔心西繞道經藍地連接港深西部公路的方案會破壞藍地菜市場附近的祖墳、風水和生態，所以反對現時的建議。 |  |
| - 經討論後，主席總結委員會對於路政署相關工程辦公室不委派代表出席是次會議表示遺憾，請路政署李漢先生轉述委員的意見。他亦請下一屆委員會繼續跟進上述議題。 | 路政署 |
| (D) 要求復建10號幹線 |  |
| (交通及運輸委員會文件2011年第40號) |  |
| - 委員參閱運輸署提交的書面回應。 |  |
| - 文件提交人表示，原來的道路規劃理想，10號幹線、屯門公路及全隧道形式興建的西繞道貫通香港島、九龍及屯門以北，起分流作用。隨著10號幹線被否決，以致政府花費龐大資源重建屯門公路，導致現時交通嚴重擠塞，加上將來西繞道北段改用高架橋形式興建，令車輛集中在青田路和屯門公路，令交通擠塞加劇，影響居民生活，所以建議復建10號幹線或其北段，紓緩屯門公路交通擠塞的情況及減輕噪音和空氣污染。此外，他詢問仍未成功回購大欖隧道及西區海底隧道的原因。 |  |
| - 主席更正文件上的資料，表示重建屯門公路的費用是68億，而興建10號幹線的費用則是220億。文件提交人希望日後運輸署能修訂資料及作出更貼題的回應。 |  |
| - 多名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |
| - 希望署方考慮委員的意見，並請下一屆區議員向立法會議員反映居民的訴求。澄清當年屯門區議員一致同意興建10號幹線北段，對於南段則持有不同意見。此外，他認為運輸署只以書面回覆的做法未如理想，希望邀請署方相關組別的代表出席會議進行討論； |  |
| - 對於當年立法會否決興建10號幹線的決定表示遺憾，指出相關款項為10號幹線北段進行環評及詳細設計所需的費用。認為署方應進一步考慮屯門區長遠的交通發展及配套，評估興建第3條機場跑道對交通的影響，並盡快研究復建10號幹線或其北段，以迎合將來交通樞紐西移的趨勢。她建議致函運輸署署長反映居民的訴求； |  |
| - 支持上述建議，希望選址時不影響位於泥圍村的陶族殯葬區； |  |
| - 指出政府須研究回購大欖隧道的安排，認為長遠而言，應規劃多一條公路，以應付未來的人口增長及南北兩地交通融合的需要。希望屯門區議會向新一屆政府提交上述議題；以及 |  |
| - 表示上述建議可改善由內地往來香港市區的交通。認為否決10號幹線對於土地被徵收的居民不公平，亦令原本用以接駁港深西部公路的橋位被擱置，希望政府推出長遠計劃，以善用有關資源。 |  |
| - 經討論後，主席總結表示，委員會希望下一屆區議會爭取多興建一條公路以連接市區，並議決致函運輸署署長反映委員的意見，要求運輸署考慮屯門區長遠的交通網絡發展，復建10號幹線，以及將屯門的鐵路網絡伸延至東涌、赤鱲角和屯門碼頭，並在設計港珠澳大橋時一併研究上述建議。 | 秘書處 |
| (會後補註：文件提交人於9月10日修正有關文件及道歉，見附件三。 有關信件已於9月12日發出予運輸署署長，運輸署的書面回應見附件四。) |  |
| (E) 要求增加雙黃線 |  |
| (交通及運輸委員會文件2011年第41號) |  |
| - 運輸署何棣欣女士指出有關斑馬線前後已設有「之」字線，並已安排為褪色的「之」字線重新上色，減少誤會。 |  |
| - 文件提交人表示，附近商戶及駕駛者認為「之」字線缺乏阻嚇性，建議設雙黃線，提高效用。 |  |
| - 有委員表示有關道路受屯門公路擴闊工程影響，車輛被迫駛進青匯街而造成擠塞，尤以星期六日的繁忙時段更為嚴重，影響商戶和41號線專線小巴的生意及附近居民，所以支持上述建議。他希望運輸署實施良好的交通管制措施，研究加設雙黃線的地點及盡快為褪色的路面標記重新上色，減少交通意外。他亦希望警方加強執法，在設有雙黃線的地方，如龍門區外的位置，檢控違例泊車。另有委員認同檢控及罰款最具阻嚇性。 |  |
| - 運輸署何女士回應表示，根據道路交通條例，不論街道上有否設立禁區，任何人士在行人路、路旁或路肩停泊車輛均屬違法，警方可對違例車輛採取執法行動。而在有關位置加設雙黃線將令車輛不能在街市附近上落客貨，影響商戶，所以須在當區進行諮詢和研究。 |  |
| - 文件提交人表示，現時在有關位置已不能上落客貨，上述建議不會阻礙商戶。他重申許多商戶向他反映「之」字線成效不大，建議在有關位置設雙黃線。 |  |
| - 經討論後，主席請運輸署盡快在有關位置加設雙黃線，以便警方執法。 | 運輸署 |
| (會後補註：承建商已為有關位置褪色的「之」字線重新上色，避免誤會。) |  |
| 報告事項 |  |
| - 工作小組報告 截至2011年8月23日的工作小組進展報告 (交通及運輸委員會文件2011年第42號) |  |
| 屯門對外交通工作小組 |  |
| 要求E33P全日行走 要求改善E33班次及增派半空車服務屯門東南區居民 |  |
| - 主席歡迎龍運巴士有限公司(下稱龍運)周碩華先生出席是次會議。 |  |
| - 龍運周先生指出9月初的調查數據與早前提交予工作小組的數據相若。 |  |
| - 有數名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |
| - 促請運輸署和龍運正視居民的訴求； |  |
| - 表示E33P線巴士全日行走可紓緩E33線巴士增加班次的壓力，建議調查E33線巴士的客源，以評估E33P線巴士的需求； |  |
| - 同意上述建議，認為以E33P線班次的乘客量決定該巴士線應否全日行走不合理； |  |
| - 建議在E33線巴士總站和海珠路尾站調查客源分佈及乘客選乘E33線巴士的原因。指出龍門居、富健花園、新屯門中心和蝴蝶灣的居民常因E33P線巴士的時間限制而改往上述兩個巴士站乘搭E33線巴士，希望得出準確的數據以評估E33P線巴士的需求。他亦建議，若明年龍運仍不增加巴士班次，運輸署應批准邨巴承辦商開辦上述路線，迫使龍運改善服務質素；以及 |  |
| - 希望龍運能分拆有關路線，改為分別直接前往機場或途經東涌往機場，減省市民乘車時間。 |  |
| - 龍運周先生備悉委員的建議，並表示會考慮分配資源的安排。 |  |
| - 運輸署呂曉暉女士表示，龍運須進行調查及考慮調配E33和E33P線巴士的安排，亦會把有關建議納入巴士路線發展計劃。 |  |
| - 經討論後，主席總結表示，要求邨巴承辦商經營上述路線有困難，故促請龍運盡快訂購車輛及增加班次。 | 龍運 |
| 跟進屯門至澳門跨境渡輪服務事宜 |  |
| - 主席歡迎海事處瞿健平先生、劉家駒先生及香港西北航運快線有限公司(下稱西北航運)陳立本先生和陳伯祥先生出席是次會議。 |  |
| - 海事處瞿先生補充，自4月中旬至暑假高峰期，西北航運每天客量由約六七百上升至過千，載客率達百分之五十，經營情況比預期理想。 |  |
| - 有數名委員發表意見或提問，綜述如下： |  |
| - 查詢會否增加班次及延遲尾班船時間，使居民不須改乘其他公司的航班往中環或尖沙咀，轉折回到屯門； |  |
| - 希望西北航運向澳門當局反映居民意見，調節早上7時30分及下午5時30分的班次，此外，在上午10時30分開出的班次，座位供不應求，要求作出安排；以及 |  |
| - 認為早上7時30分的航班方便上班人士，所以應予以保留。此外，查詢西北航運競投澳門氹仔碼頭泊位的進度，亦希望西北航運可提供往珠海和中山的服務。 |  |
| - 海事處瞿先生回應表示，西北航運須與澳門當局商討調動班次及加班安排，如添置夜航設施及訓練職員考取專業資格，以配合政府對夜航的安全要求，處方會配合及協調有關安排。此外，現時澳門氹仔碼頭為一個臨時碼頭，處方得悉該碼頭的工程預計於2013年年中才可完成。 |  |
| - 西北航運陳立本先生表示，公司正計劃加班和開通夜航，由於安排夜航和向澳門當局申請等程序需時，故不便透露未確定的詳情。此外，陳先生表示，有委員未獲同意便向外公布只在會議上向議員公布的航班安排，不希望這個情況再次出現。有委員表示應譴責違反保密協議的委員。 |  |
| - 經討論後，主席總結表示，希望委員自律，並請西北航運考慮委員的意見。 | 西北航運 |
| 屯門區內交通問題工作小組 |  |
| - 主席表示，秘書處已於席上派發報告內第(xii)項，即「警方報告宣傳及檢控違例單車及行人」的資料文件。 |  |
| 建議44區增闢小巴、巴士總站 |  |
| - 有委員指出，建議增闢小巴、巴士總站的主要原因是希望減低在該區發生交通意外的機會，而非如運輸署所指單為配合港珠澳大橋的發展。他表示慧豐園的停車位不足，以致小巴停泊在對出的雙黃線，該路段交通繁忙，小巴、旅遊巴士、起卸貨物的車輛和由停車場駛出的車輛共用狹窄的路段，容易引起交通意外，希望下一屆委員會可續議上述議題。 |  |
| 要求於屯門三聖邨巴士站増設上蓋及背板設施 |  |
| - 主席詢問上述工程的進度。 |  |
| - 九龍巴士(一九三三)有限公司(下稱九巴)溫惠炎先生表示，上述工程仍未獲批掘路許可証。 |  |
| - 主席請路政署李先生向處理掘路許可証申請的小組查詢申請進度。 | 路政署 |
| (會後補註：路政署已向九巴批出有關的掘路許可証，而工程亦已於11月竣工。) |  |
| 要求改善青賢街(屯門河康麗花園段)路面設計 |  |
| - 有委員詢問路政署有關工程及屯門鄉事會路右轉往青賢街屯門診所方向加設箭咀的進度。 |  |
| - 路政署李先生表示，署方已於8月中旬展開工程，按次序進行過路處及馬路擴闊工程，然後更改委員所查詢的路面標記，預計於10月中旬竣工。 |  |
| - 運輸署報告 (交通及運輸委員會文件2011年第43號) |  |
| - 有委員詢問運輸署是否由12月起關閉落馬洲口岸3個月，並遷移的士站。 |  |
| - 運輸署呂女士表示將於會議後回覆有關委員。 | 運輸署 |
| 其他事項 |  |
| - 運輸署呂女士表示，荃灣區將於9月16日舉辦煙火匯演，署方會於晚上6時起在荃灣市中心的路段實施特別交通安排，不會對屯門區巴士線的服務造成影響。 |  |
| - 是次會議是本屆委員會的最後一次會議，主席藉此機會多謝各委員於任內積極參與委員會的事務，並多謝各有關部門及機構一直與委員會緊密合作，致力為居民服務。 |  |
| - 議事完畢，會議於上午11時44分結束。 |  |
| 屯門區議會秘書處 |  |
| 日期：2011年12月5日 |  |
| 檔號：HAD TMDC/15/25/TTC/11 |  |