| 屯門區議會 二零零六／二零零七年交通及運輸委員會 第七次會議記錄 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：二零零六年十一月十日（星期五） |  |  |
| 時間：上午九時三十分 |  |  |
| 地點：屯門區議會會議室 |  |  |
| 出席者 |  |  |
| 蘇炤成先生 | 主席 | 屯門區議會議員 |
| 梁健文先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 嚴天生先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 古漢強先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 李 瑩女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 陳雲生先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 英汝興先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 江鳳儀女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 吳觀鴻先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 陳有海先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 陳樹英女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 黃麗嫦女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 歐志遠先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 戴賢招先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 蘇愛群女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 葉順興女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 李桂芳女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 官東榮先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 林頌鎧先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 徐 帆先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 程志紅女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 龍瑞卿女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 陳文華先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 方麗雯女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 陳秀雲女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 吳桂華先生 | 增選委員 |  |
| 鄭孝強先生 | 增選委員 |  |
| 彭紹光先生 | 增選委員 |  |
| 藍坤銳先生 | 增選委員 |  |
| 陳素賢女士 | 秘書 | 屯門民政事務處行政主任（區議會）二 |

| 列席者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 陳筱鑫先生 |  | 屯門民政事務處屯門民政事務助理專員 |  |
| 楊秀鳳女士 |  | 運輸署高級運輸主任/屯門 |  |
| 馮耀文先生 |  | 運輸署工程師/輕便鐵路 |  |
| ### 林啟元先生 |  | 運輸署工程師/屯門 |  |
| 羅健忠先生 |  | 香港警務處屯門警區交通組警署警長 |  |
| 李雲耀先生 |  | 路政署區域工程師(屯門) |  |
| 李永康先生 |  | 土木工程拓展署新界西土木工程拓展處工程師(新界北) |  |
| 盧志海先生 |  | 屯門地政處行政助理/地政(屯門地政處) |  |
| 溫惠炎先生 |  | 九龍巴士(一九三三)有限公司高級車務主任 |  |
| 楊美雲女士 |  | 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理 |  |
| ### 杜錦標先生 |  | 運輸署總工程師/運輸策劃 |  |
| ### 李欣明先生 |  | 運輸署總工程師/交通工程(新界西) |  |
| ### 林兆康先生 |  | 環境運輸及工務局助理秘書長(運輸) |  |
| ### 黎禹華先生 |  | 海事處海事服務部總經理 |  |
| ### 梁兆墀先生 |  | 海事處高級海事主任/客運碼頭 |  |
| ### 關森康先生 |  | 土木工程拓展署工程師 |  |
| ### 周應淳先生 |  | 路政署主要工程管理處處長 |  |
| ### 黃紹全先生 |  | 路政署高級工程師1/屯門路 |  |
| ### 李魁富先生 |  | 路政署高級工程師2/屯門路 |  |
| ### 尹萬良先生 |  | 路政署主要工程管理處副處長2 |  |
| ### 林潤富先生 |  | 九廣鐵路公司車務營運經理 |  |
| ### 馬絡祥先生 |  | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司項目經理 |  |
| 缺席者 |  |  |  |
| 陶錫源先生 | 副主席 |  | 屯門區議會議員 |
| 蔣月蘭女士 | 委員 |  | 屯門區議會議員 |
| 朱耀華先生 | 委員 |  | 屯門區議會議員 |
| 李洪森先生 | 委員 |  | 屯門區議會議員 |
| 何俊仁議員 | 委員 |  | 屯門區議會議員 |
| 盧民漢先生 | 委員 |  | 屯門區議會議員 |

| 主席歡迎各與會者出席交通及運輸委員會（委員會）第七次會議。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 委員請假事宜 |  |  |
| 2. 主席報告，秘書處沒有收到告假申請。 |  |  |
| 通過2006至2007年交通及運輸委員會2006年9月8日第六次會議記錄 |  |  |
| 3. 主席報告，秘書處沒有收到委員的修訂建議。委員會一致通過上述會議記錄。 |  |  |
| 續議事項 |  |  |
| (a) 截至2006年10月31日的工作小組進展報告 （交通及運輸委員會文件2006年第59號） |  |  |
| 屯門對外交通工作小組 |  |  |
| 4. 召集人報告，工作小組十分關注當局研究重組全港巴士路線的計劃，請運輸署代表回應。運輸署楊秀鳳女士回應，運輸署與巴士公司正在商討重組路線的事宜，目前仍沒有定案，待整理有關巴士路線方案的細節後，便會諮詢相關區議會的意見。 |  |  |
| 5. 若干委員表示，屯門地處偏遠，現時卻只有三條過海巴士線，局部地區也缺乏直接往返市區的巴士線，加上西鐵的轉乘設計欠理想，區內的居民出入甚為不便，因此認為不應該削減屯門區的巴士路線。另有委員指出，現時新界西的巴士服務不足，收費偏高，居民對外交通的需要得不到照顧。還有委員表示，假如署方最終決定削減巴士路線，九巴的營運成本便可以減輕，為此，建議九巴屆時提供票價優惠，以保障乘客利益。 |  |  |
| 6. 有委員認為，假如運輸署決定削減巴士路線，必須同時修改若干巴士路線或開設輔助路線，以確保乘客現時可以使用的服務沒有實質的影響。他建議運輸署參考元朗至大欖及城門隧道巴士線的做法，在屯門增設轉乘站，以免居民過分依賴點到點的巴士線。另有委員要求運輸署在增設轉乘站之前，先考慮延長52X號及252B號路線，將兩條巴士線的總站遷移，以照顧青山公路一帶居民的需要。 |  |  |
| 7. 若干委員指出，運輸署以往的諮詢時間較為倉促，供委員會討論的時間不足，最終委員會的意見得不到充分考慮，因此要求運輸署及早提交有關文件，讓委員在下次委員會會議充分討論，希望運輸署先了解委員會的意見，再與巴士公司磋商及定案。另有委員建議將此議題與來年的巴士服務發展計劃一併討論。 |  |  |
| 8. 運輸署楊女士表示會將各委員的建議向署方轉達，要求署方若決定削減巴士路線前，必定先諮詢區議會。 |  |  |
| 屯門區內交通問題工作小組 |  |  |
| 9. 鑑於屯門跨境渡輪碼頭已投入服務，有委員向運輸署詢問開辦屯門碼頭至大欖涌小巴專線的進展。運輸署楊女士回應說，預計於明年初舉行的交委員會會議中，本署會就該建議專線小巴服務的詳細安排提交諮詢文件。 |  |  |
| 10. 若干委員表示，先前的委員會會議對小巴專線的路線已有共識，不明白為何還要再次諮詢。此外，運輸署早於本年年初表示預計於本年九月招標，但至今仍沒有明確的招標日期，對運輸署一再拖延招標表示不滿。運輸署楊女士表示，鑑於署方得到的數據顯示擬開辦的專線小巴服務的乘客量有限，擔心業界因經營困難而無意競投該建議的專線小巴服務，因此，署方會考慮研究調整現時的專線小巴服務以配合乘客的需要，有關建議方案的細節安排會於稍後舉行的交委會會議滙報及諮詢議員的意見。 |  |  |
| 11. 有委員表示，自從屯門跨境渡輪碼頭的跨境渡輪服務通航後，不少運輸業界人士感到雀躍。據了解，黃金海岸也曾與現時的屯門碼頭小巴專線營辦商磋商修改行車路線的事宜，足見區內對服務有需求。另有委員指出，屯門有不少深具旅遊價值的景點，其中黃金海岸度假區及燒烤場的人流近年皆有增加的趨勢，實在無須擔心客源不足。他認為運輸署日前只聽取九鐵及主要專線小巴營辦商的意見，未有全面了解市民的需要。 |  |  |
| 12. 有委員表示了解沿青山公路以至蝴蝶灣的居民皆希望盡快開辦屯門碼頭至大欖涌的小巴專線。她相信運輸署與營辦商商討採取分拆現有專線的方式，可以節省招標開辦新線所需的時間，委員會也認為可以考慮。運輸署楊女士回應說，署方正在考慮各種不同的方式，包括分拆現有的專線小巴服務，，並計劃於明年初滙報有關的服務詳情、具體安排、實行時間等。 |  |  |
| 13. 若干委員表示，運輸署每半年才為開辦小巴專線服務公開招標一次，如果明年一月才諮詢，恐怕趕不及下次的招標日期，因此要求運輸署按照委員會先前通過的決定，如期為開辦屯門碼頭至大欖涌的小巴專線招標。 |  |  |
| 14. 主席請運輸署積極考慮委員的意見，研究是否可行，儘快將研究結果交給工作小組考慮。 |  | 運輸署 |
| 15. 有委員要求九鐵代表報告有關安裝行人過路提示燈的進展。九鐵楊美雲女士說，九鐵將會在兆禧、良景、建生、新圍、鳴琴等五個輕鐵車站安裝閃燈警報提示器。九鐵會在本年十二月首先在兆禧站安裝提示器，至於其餘四個站因屬政府管理範圍，目前已向有關部門申請安裝工程，，待獲得政府批准後，便隨即在該四個輕鐵站施工。 |  |  |
| 16. 有委員要求當局關注安裝提示器後是否會令行人過路處收窄，構成潛在危險。另有若干委員表示，由於安裝提示器可以保障行人安全，相信有關部門不會反對九鐵的申請，因此要求九鐵於十二月在五個輕鐵站同步安裝提示器，並將安裝工程時間表交給委員會參考。九鐵楊女士重申因其餘四個輕鐵站不屬九鐵管轄範圍，故需等候政府批准後方可動工。 |  |  |
| 17. 有委員表示明白九鐵必須按照一般程序向政府申請批准安裝工程，也理解開展工程的時間或有不同。他認為工作小組必要時可以從中協調，希望令有關部門的審批時間縮短。 |  |  |
| 18. 主席贊同由工作小組負責協調工作，並請九鐵儘快處理有關工程的事宜。 |  | 屯門區內交通問題工作小組及九鐵 |
| 19. 有關在育康街路面髹上黃色方格的工程，有委員認為路政署給予工程承辦商的寬限期過長，影響部分工程的進度。他促請路政署加強監管承辦商，並建議於傍晚施工，以免影響交通。路政署李雲耀先生回應說，署方已向承辦商發出工作指令，工程定於十一月展開，為期約一個月，雨水期已計算在內，署方也會監督工程的進度。 |  |  |
| 后海灣幹線工程工作小組 |  |  |
| 20. 有委員指出，由鰲磡石駛往屯門公路的車輛以及由元朗駛往富泰的車輛在道路交匯點皆須切線，兩條車路同時切線的位置有潛在危險。他在先前的委員會會議上提出過同樣的問題，但路政署至今仍沒有回應，請路政署及運輸署在下次的工作小組進展報告中匯報此事的發展。 |  | 路政署/ 運輸署 |
| 21. 主席表示，先前提出過在后海灣幹線設置電子隧道指示牌的建議，但運輸署尚未回應，希望運輸署積極考慮此建議。運輸署馮耀文先生答應跟進。 |  | 運輸署 |
| (b) 西鐵及輕鐵服務報告 |  |  |
| （交通及運輸委員會文件2006年第60號） |  |  |
| 22. 有委員認為，中秋節延長載客服務時間的措施，並沒有包括鄉郊及跨區的輕鐵服務，此舉沒有照顧兆康站以北地區的居民。她要求九鐵檢討，日後應擴大服務範圍。此外，中秋節期間許多人乘搭K51號巴士，但見不到九鐵派人到車站監督，服務有欠暢順，乘客感到不滿。另有委員認為K51號及K52號巴士在中秋節期間的加班安排並不清晰，希望九鐵下次延長服務時間前，先提交班次及其他服務的詳細資料給區議會參考，並儘早通知市民。九鐵楊美雲女士表示會把意見轉交有關部門參考。 |  |  |
| 23. 有委員指出，最近再次有失明的人在車站月台失足墮下路軌，雖然服務受阻少於八分鐘而無須通報，但事件引起市民關注，希望九鐵儘快改善車站月台的安全措施，例如安裝圍欄，以保障乘客安全。九鐵楊女士表示，九鐵亦有研究在月台安裝圍欄的建議，但以輕鐵的地理環境而言，月台只有三至四米寬，假如增設圍欄，恐怕令乘客的活動空間縮窄，引起不便。她表示九鐵一直積極研究改善月台空隙的可行性，並且會採取一系列的措施，以提高乘客對月台空隙的注意。 |  |  |
| 討論事項 |  |  |
| (a) 要求全面勘察、維修屯門區馬路路面 |  |  |
| （交通及運輸委員會文件2006年第61號） |  |  |
| 24. 路政署李雲耀先生表示，路政署的維修組會定期巡查道路，快速公路每兩天檢查一次，其他道路每星期至每三個月檢查一次不等，每六個月又會來一次詳細檢查。另一方面，過去七個月，路政署重鋪了30,000平方米路面；按照計劃，未來五個月會重鋪90,000平方米路面。 |  |  |
| 25. 有委員表示，龍門路及龍鼓灘路的交通燈前的路面凹凸不平，對小型汽車構成潛在危險，希望路政署儘快重鋪。另有委員指出，屯門鄉事會路獅子會球場附近的道路工程質素較差，完工後不久，路面便下陷。她要求路政署加強監管承辦商的工程質素，並妥善處理路面下陷的問題。主席請路政署積極跟進。 |  | 路政署 |
| (b) 要求開辦富泰經市中心、龍門路至屯門碼頭的交通服務 |  |  |
| （交通及運輸委員會文件2006年第62號） |  |  |
| 26. 委員會得悉九鐵暫時不考慮開辦上述交通服務。 |  |  |
| 27. 若干委員表示，由於富泰邨缺乏區內接駁交通服務，從富泰邨前往屯門區內其他地方需時約45至60分鐘，費時失事，居民感到十分不便，因此要求開辦從富泰邨經市中心、龍門路至屯門碼頭的交通服務。其中有委員建議九鐵考慮重整K58號路線或開辦新路線，接駁居民來往富泰邨與屯門碼頭一帶。 |  |  |
| 28. 主席請運輸署研究委員的建議，並將此議題交給屯門區內交通問題工作小組跟進。 |  | 屯門區內交通問題工作小組 |
| (c) 要求加快進行青麟路擴闊工程 |  |  |
| （交通及運輸委員會文件2006年第63號） |  |  |
| 29. 有委員指出，就青麟路擴闊工程的計劃，土木工程拓展署只諮詢屯門鄉事委員會，卻沒有諮詢兆康苑的居民，不能全面了解公眾的意見。她要求土木工程拓展署先諮詢兆康苑的居民，再提交工程的時間表。 |  |  |
| 30. 土木工程拓展署關先生回應說，屯門第54區第2號地盤的土地開拓及相關的基建工程中，部分青麟路將會擴闊，這工程計劃一直在屯門區議會轄下的環境、衛生及地區發展委員會討論。就這工程計劃，土木工程拓展署已在十月底諮詢過屯門鄉事委員會，署方將會盡快向環境、衛生及地區發展委員會匯報進度及諮詢，並會同時透過屯門民政事務處諮詢有關的公眾及團體，其中包括兆康苑。 |  |  |
| 31. 主席請土木工程拓展署儘快做好諮詢工作，並將此議題交給屯門區內交通問題工作小組跟進。 |  | 土木工程 拓展署 屯門區內交通問題工作小組 |
| (d) 要求特區政府嚴格監督、落實跨境渡輪服務 |  |  |
| （交通及運輸委員會文件2006年第64號） |  |  |
| 32. 主席報告，屯門跨境渡輪碼頭已於十一月三日投入服務。他歡迎環境運輸及工務局（環運局）助理秘書長林兆康先生、海事處海事服務部總經理黎禹華先生、和海事處高級海事主任梁兆墀先生出席是次會議，討論跨境渡輪碼頭服務的問題。 |  |  |
| 33. 委員相繼提出意見，環運局及海事處的代表回應，分述如下： |  |  |
| 委員的意見 | 部門代表的回應 |  |
| 33.1 若干委員指出，環運局及海事處與委員會缺乏溝通，西北航運快線有限公司（承租人）改變服務細節，委員會從來沒有接過通知。他們認為有關部門處理此事可提高透明度。 | 環運局林先生說，政府一直密切留意屯門跨境渡輪碼頭項目的進展，並儘量配合承租人的工作。政府各有關部門定期與承租人召開會議，提醒承租人需注意的事項，就碼頭改建工程給予意見。此外，政府亦有定期向委員會及屯門對外交通工作小組滙報此項目的進展。 |  |
| 33.2 若干委員認為，承租人臨時更改服務細節，包括航線（由往返澳門改為往返珠海）、班次、票價等，與當初的承諾不符，也有違屯門區議會的意願，希望有關部門監管西北航運提供的服務。有委員詢問，西北航運擅自更改服務是否違反合約條款。 | 環運局林先生說，根據政府與承租人間的租約，承租人可營運來往香港至澳門及內地的跨境渡輪航線。由於承租人暫時還沒有得到澳門當局批准，承租人首先開辦珠海線的服務，此安排純屬商業決定。承租人表示正在向澳門當局申請開辦往返澳門的航線。至於票價及航班，同樣屬承租人的商業決定。承租人表示日後會考慮增加班次。 |  |
| 33.3 若干委員質疑當年政府選標的準則，詢問有關部門當時揀選西北航運為承租人的理由，又詢問哪個部門負責草擬合約。 | 海事處黎先生說，政府當時以公開招標的方式邀請業界投標，按照既定的招標程序篩選，篩選結果也獲得中央投標委員會通過。政府是以租約形式讓承租人使用屯門碼頭營運跨境渡輪服務。至於租約則是根據租務經驗較為豐富的政府產業署提供的藍本，再經多個部門磋商後擬定。 |  |
| 33.4 若干委員對於澳門當局拒絕承租人申請的理由存疑。他們擔心即使澳門的氹仔碼頭落成後，也未必預留位置給承租人的渡輪停泊，因此要求環運局與澳門當局加強溝通，協助承租人向澳門申請泊岸權，否則不抹煞要求立法會徹查的可能。 | 環運局林先生指出，一如其他跨境渡輪服務營辦商，承租人有責任向目的港有關當局申請營運許可。香港特區政府不宜介入有關申請事宜。 |  |
| 33.5 有委員表示，現時承租人的渡輪每天只對開四班，不符合成本效益。他擔心該公司最終會因虧蝕而倒閉。另有若干委員認為承租人提供的班次太少，不能滿足乘客的需求，建議開放屯門跨境渡輪碼頭作為中途站，讓從中港碼頭或港澳碼頭開出的航班先經屯門跨境渡輪碼頭接載乘客，再前往澳門。 | 環運局林先生表示，承租人可利用承租的碼頭安排自己的渡輪服務，另一方面也可將靠泊時段分租給其他跨境渡輪服務營辦商。至於是否先從別的地點經屯門碼頭再往澳門，須由承租人自行與有關的公司商討及研究其可行性。 海事處黎先生補充說，數據顯示目前西北航運的航班的平均載客率較中港碼頭及港澳碼頭的航班的平均載客率略高。相信西北航運日後會增加渡輪班次。 |  |
| 33.6 有委員指出，雖然承租人每年繳交約1,600萬元租金，但政府的有關部門，例如海關、入境事務處等，要安排人手在碼頭駐守，估計支出遠超於租金收入。政府一方面以公帑補貼碼頭的運作，另一方面卻沒有要求承租人提供足夠的服務，他認為有浪費公帑之嫌。 | 環運局林先生說，負責碼頭日常運作的部門會因應航班的需求靈活調配人手，有效地運用資源。 |  |
| 有委員補充說，現時承租人與澳門某賭場合作推廣，以套票形式售票，藉此推高載客率。他認為海事處提及的數據不能反映實際的營運情況。 |  |  |
| 34. 經討論後，有委員提出動議如下： |  |  |
| “屯門區議會交通及運輸委員會就西北航運公司和政府各部門在處理屯門至澳門渡船服務中的多番失誤，引起計劃改變和服務延遲，表示強烈不滿和要求儘快解決屯門至澳門的原先航線服務，及發展更多航線，以符合成本和經濟效益。” |  |  |
| 動議人：嚴天生 |  |  |
| 和議人：江鳳儀 |  |  |
| 經表決後，委員會一致通過上述動議。 |  |  |
| 35. 另有委員提出動議如下： |  |  |
| “本會就西北航運現時只提供四班往來屯門至珠海之渡輪服務表示強烈不滿！並要求特區政府責成該公司盡速提供往澳門之全日渡輪服務。如該公司一直未能提供合理之服務，則應研究撤換承租人。” |  |  |
| 動議人：陳樹英 |  |  |
| 和議人：林頌鎧 |  |  |
| 經表決後，委員會以20票贊成，1票棄權，通過上述動議。 |  |  |
| 36. 主席請環運局及有關部門考慮委員會的意見，積極跟進有關跨境渡輪服務的問題。 |  | 環運局 海事處 |
| (e) 要求在屯富路設行人過路處 |  |  |
| （交通及運輸委員會文件2006年第65號） |  |  |
| 37. 有委員指出，許多住在富泰邨的學生要到兆康苑附近的學校上學，也有不少富泰邨的居民日常乘搭西鐵往其他地區，為此要求當局在屯富路設置行人過路處，既可方便居民前往西鐵車站或兆康一帶，也可保障行人過路的安全。 |  |  |
| 38. 主席建議將此議題交給屯門區內交通問題工作小組跟進。工作小組召集人表示，工作小組定於十一月二十三日為其他須跟進的事宜安排實地視察，他建議屆時也為此議題的事宜一併視察。委員會表示贊同。 |  | 屯門區內交通問題工作小組 |
| (f) 建議於湖山路及龍門路加設行人過路設施 |  |  |
| （交通及運輸委員會文件2006年第66號） |  |  |
| 39. 主席建議也將此議題交給屯門區內交通問題工作小組跟進，並列為十一月二十三日實地視察的項目。 |  | 屯門區內交通問題工作小組 |
| (g) 建議在西鐵屯門站巴士站增設上蓋 |  |  |
| （交通及運輸委員會文件2006年第67號） |  |  |
| 40. 有委員建議在西鐵屯門站巴士站裝設上蓋，得悉九鐵也有此計劃，於是要求九鐵提供上蓋的設計及工程時間表給委員會參考。 |  |  |
| 41. 主席建議將此議題交給屯門區內交通問題工作小組跟進。九鐵楊女士答應稍後將有關的資料交給工作小組研究。 |  | 屯門區內交通問題工作小組 |
| (h) 運輸署報告 |  |  |
| （交通及運輸委員會文件2006年第68號） |  |  |
| 42. 主席請各委員省覽文件。 |  |  |
| (i) 屯門公路重建及改善工程 |  |  |
| （交通及運輸委員會文件2006年第69號） |  |  |
| 43. 主席報告，委員會經過多年努力爭取，包括今年與環運局、路政署、立法會新界西議員多次會面及實地視察，要求政府設法解決屯門公路市中心段的交通樽頸問題，有關當局終於有正面的回應。主席歡迎路政署主要工程管理處處長周應淳先生、主要工程管理處副處長尹萬良先生、高級工程師黃紹全先生及李魁富先生、運輸署總工程師杜錦標先生及李欣明先生和茂盛（亞洲）工程顧問有限公司董事馬紹祥先生等出席會議。 |  |  |
| 44. 路政署周應淳先生運用投影片簡介文件(附件)。 |  |  |
| 45. 若干委員要求路政署詳細交代在市中心段擬設隔音屏障的位置及類型。其中有委員指出，路政署沒有計劃在屯門鄉事會路設置隔音屏障，擔心井財街一帶的居民會受噪音影響。又有委員表示，屯門公路整項工程的費用總額為四十多億元，其中三分之一用於隔音屏障，他質疑是否有必要佔如此大筆的花費。另有委員表示，由於在青海圍的一段天橋鄰近民居，因此要求路政署設計隔音屏障時考慮採用不反光物料，以免居民受太大影響。 |  |  |
| 46. 有委員表示，在青海圍加建天橋期間，附近的居民會遇到不便，希望路政署提供詳盡資料，並於施工前先諮詢地區人士。他又要求路政署安排實地視察，解釋工程的細節。 |  |  |
| 47. 有委員表示理解屯門公路荃灣至三聖墟路段工程的困難。另一方面，他要求將鄰近海員訓練中心的大欖路段路面擴闊，此舉既可以增設路肩，也可以同時設置集體轉乘交匯處，方便屯門、元朗、天水圍等新界西北區的居民，同時配合運輸署提倡的巴士路線重整計劃，令居民不致過分依賴點到點的巴士線服務。 |  |  |
| 48. 若干委員支持建造活動的分隔欄，以便屯門公路有交通意外發生時，可以利用中間分隔欄作為一種活動改道措施。假設其中一邊一條行車線封閉，可即時經中間分隔欄臨時改道，借用對面反方向其中一條行車線，以紓緩塞車情況。至於繁忙時間是否利用中間分隔欄改道，則由交通警察臨時決定。 |  |  |
| 49. 另有兩名委員認為上述建議並不可行。其中一人建議沿路肩增設緊急通道，一旦發生交通事故，救護車可以經緊急通道到達現場，避免延誤救援時間。兩人同樣建議在掃管笏路段設置緊急出口，道路使用者可以用來轉往青山公路，藉此紓緩塞車情況。 |  |  |
| 50. 若干委員認為，屯門公路改善工程所費不菲，但發展空間有限，部分路段擴闊後還增添潛在的風險。他們建議以東區走廊為藍本，沿海興建一條新的道路，作為長遠的解決交通問題的方案。 |  |  |
| 51. 有委員表示，由鰲磡石駛往屯門公路的車輛以及由元朗駛往富泰的車輛在道路交匯點皆須切線，而位於富泰苑的深港通道出口只是單線行車，預計使用深港通道的大多數是重型車輛，擔心深港通道通車後容易出現交通擠塞。他建議興建東繞道，連接富泰苑深港通道出口至掃管笏，以起疏導作用。 |  |  |
| 52. 有委員表示，屯門公路市中心段由兩線改為三線後，來往的車輛相應增加，廢氣也隨之增加，恐怕空氣質素受到影響，希望有關部門研究改善辦法。 |  |  |
| 53. 有委員表示曾建議內地深圳西部通道辦公室按屯門公路的接受能力，分階段讓貨車使用。根據估計數字，日後深圳西部通道每天有58,600輛車經過，其中貨車佔40,000輛。現時落馬洲平日有25,000輛貨車經過，預計深圳西部通道啟用後，有四成車輛會分流到深圳西部通道。因此，若干委員擔心，來自后海灣幹線的車輛勢必令屯門公路承受更大的壓力，鑑於整項工程預計到二零一二年才完成，但后海灣幹線定於二零零七年通車，擔心在餘下工程未完成期間，屯門市中心路段的交通會很擠塞。此外，施工期間除了需要警方維持秩序外，運輸署也要更改部分道路標記及交通標誌，涉及問題眾多，恐怕工程受到延誤，希望有關部門採取相應的配套及應變措施，務求配合工程時間表。 |  |  |
| 54. 有委員指出，政府準備將屯門公路市中心路段擴闊為雙程三線行車，採用密閉式屏風系統，假如以上提及的貨車大多數皆選擇屯門公路，經過該路段時容易引起樽塞效應，形成氣壓，對跟隨貨車後面行駛的輕型車輛或電單車產生拉力，有潛在危險。此外，他認為不應該只考慮綠化部分隔音屏障，也應該同時闢設休憩空間，爭取更多街坊諒解支持。另有委員擔心，拆除屯門公路市中心路段的安全島，以便擴闊道路，此舉有造成危險之虞。 |  |  |
| 55. 有委員指出，現時屯門公路只有青田、小欖、深井三個交匯處，鑑於青山公路的擴闊工程快將完成，增設交匯處可以讓駕駛人視乎需要交替使用屯門公路與青山公路，除了方便駕駛人外，也可以起交通分流的作用，因此建議有關部門考慮增設交匯處。 |  |  |
| 56. 有委員表示原則上贊成擴闊屯門公路，但對海韻臺、屯門閣等一帶的民居來說，工程完成後，他們的住所與屯門公路的距離，將會收窄。例如在海韻臺、距離會由現時的13米縮短至8米。因此，倘若財政及設計許可，希望有關部門在該路段興建全封閉式隔音屏障，盡量使附近的居民免受噪音影響。 |  |  |
| 57. 路政署周應淳先生回應各委員的意見如下：（一）關於隔音屏障：路政署一向根據環境影響評估法例來做環境評估，按實際需要採用不同類型的隔音設施，例如垂直式、全封閉式等。預計屯門公路市中心段的隔音屏障建成後，附近民居的音量少於七十分貝。待詳細的設計完成後，將會再次諮詢區議會。（二）關於空氣污染：路政署打算先研究汽車流量增加對空氣的影響，然後採取相應的改善措施。（三）關於施工期間對交通的影響：擬訂工程合約時，有特別針對交通問題的條款，包括緊急應變條款，並會加強管理，可望將工程對交通的影響減至最微。屆時每逢實施臨時交通措施前，必定先諮詢區議會，待議員同意後才施工。（四）路政署會儘快敲定工程時間表。根據目前的構思，青田交匯處的工程預計明年年底展開，二零零九年完成；市中心段的工程預計二零零八年動工，二零一零年完成；快速路段的工程可望於二零零八年動工，二零一二年完成。由於整項工程分多個部分施行，所以需要較多資源。（五）關於臨時交通管理：路政署、運輸署、警務處會成立工作小組，商討臨時交通管理措施，務求盡量減少對市民的影響。（六）關於綠化：在工程範圍內的地方會種植一定數目的樹木。（七）由於快速公路的交匯處必須保持特定的距離，路政署、運輸署、警務處會共同研究在屯門公路增設交匯處的建議是否可行。 |  |  |
| 58. 運輸署杜錦標先生補充回應如下：（一）關於轉乘站：全港各區有多個轉乘站，轉乘站通常設於隧道口，必須有足夠長度供巴士停靠來上落客，也必須有足夠空間設置有上蓋的乘客候車處，要考慮的因素頗多，運輸署需要花時間與路政署研究各委員建議的地點是否可行。（二）關於深港通道通車後，車輛在富泰苑附近的元朗公路路段交匯點切線：全港不少地方有類似的情況，運輸署有足夠經驗，能夠妥善處理；此外，也會在該路段增設道路標記及交通標誌，指示車輛安全切線。（三）關於深港通道的汽車流量：運輸署與內地有關方面聯絡過，據了解，委員提及的汽車流量是二零一五年的流量，並非深港通道通車後的流量。根據規劃署兩年前估計，深港通道通車後的汽車流量約為每天30,000輛次，是基於兩年前過境車輛的增幅估計所得，但過去兩年的增幅逐漸縮小。儘管如此，運輸署依然運用這較為保守的數據來評估屯門公路是否能夠容納深港通道通車後的交通，認為目前的道路設施足以應付通車後的汽車流量。（四）現時的屯門公路寬約10米，足以讓三輛重型車同時經過；工程完成後，屯門公路將加寬至11米，達到國際標準，相信更符合安全要求。 |  |  |
| 59. 有委員指出，過境汽車流量的增幅並沒有放緩跡象，反而每月增加500輛次。他表示明白深港通道通車後跨境進入香港的車輛不會突然大幅增加，但現時選擇經沙頭角、文錦渡、落馬洲過境的車輛，屆時也許會改用深港通道，始終令屯門公路的壓力加重。 |  |  |
| 60. 有委員要求有關部門研究重建屯門公路時，一併研究改建仁愛行人天橋，以便連接鹿苑街與西鐵屯門站，讓附近的居民前往西鐵車站較為方便。 |  |  |
| 61. 經討論後，主席總結說，委員會原則上不反對屯門公路重建及改善工程的計劃，但強調路政署與運輸署研究改善屯門公路時，必須一併研究是否可以在小欖一帶增設轉乘站，及考慮委員的其他意見。 |  | 運輸署 路政署 |
| 62. 運輸署杜先生表示會考慮委員的建議，研究在屯門公路增設轉乘站是否可行。 |  |  |
| 屯門區議會秘書處 |  |  |
| 日期：二零零六年十二月六日 |  |  |
| 檔號：HAD TMDC/15/25/TTC/06 |  |  |