| 屯門區議會 二零零六／二零零七年度交通及運輸委員會 第九次會議記錄 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：二零零七年三月九日（星期五） |  |  |
| 時間：上午九時三十分 |  |  |
| 地點：屯門區議會會議室 |  |  |
| 出席者 |  |  |
| 蘇炤成先生 | 主席 | 屯門區議會議員 |
| 陶錫源先生 | 副主席 | 屯門區議會議員 |
| 梁健文先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 蔣月蘭女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 嚴天生先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 古漢強先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 李 瑩女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 陳雲生先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 英汝興先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 朱耀華先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 江鳳儀女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 陳有海先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 陳樹英女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 黃麗嫦女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 戴賢招先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 蘇愛群女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 李洪森先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 葉順興女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 何俊仁議員 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 李桂芳女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 官東榮先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 林頌鎧先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 徐 帆先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 程志紅女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 陳文華先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 方麗雯女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 陳秀雲女士 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 盧民漢先生 | 委員 | 屯門區議會議員 |
| 吳桂華先生 | 增選委員 |  |
| 彭紹光先生 | 增選委員 |  |
| 藍坤銳先生 | 增選委員 |  |
| 潘世民先生 | 秘書 | 屯門民政事務處行政主任（區議會）二 |

| 列席者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 陳筱鑫先生 |  | 屯門民政事務處屯門民政事務助理專員 |  |
| 楊秀鳳女士 |  | 運輸署高級運輸主任/屯門 |  |
| 馮耀文先生 |  | 運輸署工程師/輕便鐵路 |  |
| ### 趙志敏先生 |  | 運輸署工程師/房屋及策劃 |  |
| 李雲耀先生 |  | 路政署區域工程師(屯門) |  |
| 李永康先生 |  | 土木工程拓展署新界西土木工程拓展處工程師(新界北) |  |
| 盧志海先生 |  | 屯門地政處行政助理/地政(屯門地政處) |  |
| 楊貴權先生 |  | 香港警務處屯門警區交通組警長 |  |
|  |  | (代警署警長羅健忠先生出席今次會議) |  |
| 溫惠炎先生 |  | 九龍巴士(一九三三)有限公司高級車務主任 |  |
| 楊美雲女士 |  | 九廣鐵路公司傳媒及社區聯絡經理 |  |
| 顏婉恰女士 |  | 香港警務處屯門警區總督察 |  |
| 謝志棣先生 |  | 房屋署物業服務經理(物業服務)(屯門及元朗)(二) |  |
| 黃紹全先生 |  | 路政署高級工程師 |  |
| 嚴啟龍先生 |  | 運輸署高級運輸主任/邊界 |  |
| 陳志文先生 |  | 運輸署高級運輸主任/巴士發展 |  |
| 區陽月華女士 |  | 運輸署首席運輸主任(巴士及鐵路) |  |
| 李碧茜女士 |  | 環境運輸及工務局首席助理秘書長(運輸)專責事務 |  |
| 林潤富先生 |  | 九廣鐵路公司車務營運經理 |  |
| 梁漢民先生 |  | 九龍巴士有限公司高級經理策劃及發展 |  |
| 鄧政傑先生 |  | 九龍巴士有限公司主任(策劃及發展) |  |
| 關智偉先生 |  | 龍運巴士公司襄理(車務) |  |
| ### 缺席者 |  |  |  |
| 吳觀鴻先生 | 委員 |  | 屯門區議會議員 |
| 歐志遠先生 | 委員 |  | 屯門區議會議員 |
| 龍瑞卿女士 | 委員 |  | 屯門區議會議員 |
| 鄭孝強先生 | 增選委員 |  |  |

| 主席歡迎與會者出席交通及運輸委員會（委員會）第九次會議。 |  |
| --- | --- |
| - 得悉運輸署署長將出席3月13日屯門區議會會議，委員會一致同意由交委會主席向署長提出以下的議題，即小欖巴士轉乘站計劃、屯門跨境渡輪服務計劃、兩鐵合併後輕鐵、西鐵的票價和服務問題、盡快檢討在巴士路線發展計劃中有關就個別路線增加班次的政策準則、及要求政府盡快在新界西推行大型交通運輸基建計劃。 |  |
| 通過2006至2007年交通及運輸委員會2007年1月12日第八次會議記錄 |  |
| - 委員會一致通過上述會議記錄。 |  |
| 續議事項 |  |
| (a) 兩鐵合併後輕鐵、西鐵的票價和服務問題 |  |
| - 主席報告，立法會議員李卓人先生及周梁淑怡女士分別因身體不適及需要出席旅遊發展局的例會而未能應邀出席今次會議。 |  |
| - 主席補充，收到由立法會秘書處就上述議題的書面回覆。鑑於屯門區議會議員將於本年4月26日於立法會大樓與立法會議員舉行會議，立法會秘書處建議議員屆時可就該議題與立法會議員交換意見。 |  |
| - 環境運輸及工務局(環運局)首席助理秘書長(運輸)特別職務李碧茜女士表示，局方已知悉委員會十分關注上述議題，並已提交書面回覆以回應委員會關注的事項，包括兩鐵合併後的票價安排及監管其服務的情況。 |  |
| - 委員的意見及提問摘錄如下: (a) <<兩鐵合併條例草案>>只於立法會作諮詢並不足夠，建議局方應把該草案作更廣泛的公開諮詢，及於屯門區議會作諮詢及提供該草案的副本，讓委員會了解合併後的實際情況；(b) 關注該草案存有灰色地帶，使合併後的鐵路公司擁有過大權力，削減其提供的交通服務及增加票價；(c) 要求環運局就合併後的服務作出承諾；(d) 要求新界西立法會議員出席委員會會議，並向委員會交代現時兩鐵合併的最新進展及交換意見；及 (e) 爭取於兩鐵合併後在新界西開辦新的交通服務。 |  |
| - 環運局李女士回應指，自2006年4月公佈兩鐵合併的意向後，局方於立法會及此委員會上均已有討論。而立法會<<兩鐵合併條例草案>>委員會已於2006年10月底的會議，邀請有興趣的人士或團體出席公開表達意見。她表示，合併後的鐵路公司將會受到與規管現時地鐵營運大致相同的法律框架約束。有關的法例條文亦會作出適當的修訂，以涵蓋合併後鐵路公司的業務範圍，包括九鐵及巴士服務等。 |  |
| - 主席希望8位新界西立法會議員為屯門區及元朗區的居民爭取利益。主席回應委員的建議，請秘書處再次致函8位新界西立法會議員，邀請他們出席下次委員會會議，以就上述議題進行討論及交代進展，及對6位沒有親自回應的立法會議員表示遺憾。經討論後，有委員提出以下動議： “屯門區議會要求特區政府就兩鐵合併條例草案到十八個區議會進行諮詢及聽取市民意見，並且不應急於在本立法年度強行通過。” | 秘書處 |
| 動議人：陳樹英 |  |
| 和議人：嚴天生 |  |
| - 經表決後，結果為19票贊成，1票棄權。動議獲得委員會通過。 |  |
| - 截至2007年2月28日的工作小組進展報告 （交通及運輸委員會文件2007年第13號） |  |
| 屯門對外交通工作小組 |  |
| - 就屯門區跨境渡輪計劃的事宜，委員的意見如下：(a) 建議邀請海事處及西北航運有限公司(西北航運)派員出席日後所有委員會會議，以便於委員會會議上跟進；(b) 要求西北航運：(i) 於主要節日期間，特別是於臨近的復活節期間增加航班，並於下一次的工作小組會議上交代有關安排；(ii) 與海事處拓展來往其他地區的航線；(iii) 向委員會提供有關爭取澳門泊岸權的最新進展；及 (c) 建議於日後的工作小組進展報告中，列出海事處及西北航運回應的事項及該計劃的最新進展。 |  |
| - 主席回應指，秘書處早前已致函邀請海事處及西北航運派代表出席上一次的屯門對外交通工作小組會議，他們均有派員出席。主席續表示，由於今次會議未有涉及與他們有關的議題，故沒有邀請他們出席今次的委員會會議。但如有需要，委員會可按實際需要邀請海事處及西北航運派員出席委員會的會議。主席另請秘書處致函海事處及西北航運，要求於臨近的復活節期間增加航班，及將屯門對外交通工作小組的會議記錄初稿於委員會席上派發。 | 秘書處 |
| - 有關「小欖巴士轉乘站計劃」的最新進展，路政署主要工程管理處高級工程師黃紹全先生表示，於2006年11月10日的委員會會議後，署方已指示其顧問公司聯絡運輸署及地政署就不同方案作可行性研究。他續表示，初步研究顯示，上述計劃利用位於小欖的臨時貨倉用地作為設立該巴士轉乘站，於工程技術上是可行的，但這結論需要在決定使用上述轉乘站的巴士組合，以及了解該轉乘站的運作要求後，再進行環境及危險倉評估覆核，始可作實。 |  |
| - 運輸署高級運輸主任楊秀鳳女士表示，路政署黃先生提及有關使用該轉乘站的巴士組合，以及其運作要求的事宜已轉交運輸署巴士及鐵路科的同事跟進及研究。由於涉及巴士路線的發展，署方需要較長時間研究有關事項。署方會與路政署保持聯絡。如有任何最新進展，將會向委員會匯報。 |  |
| - 有委員就上述計劃提出以下的意見: (a) 希望路政署能夠提供上述計劃的時間表， 讓各委員了解該計劃的進展；(b) 希望運輸署研究不同巴士公司的長途巴士線可互相轉乘的方案；(c) 建議成立專案委員會跟進該計劃；(d) 要求盡快決定專責該計劃的牽頭政府部門，及 (e) 請運輸署署長於本年3月13日的屯門區議會會議上交代會否於屯門公路改善工程中加入小欖巴士轉乘站。 |  |
| - 路政署黃先生回應指，如署方收到使用該轉乘站的巴士組合及其運作要求後，預計可於兩個月內完成該計劃的可行性研究報告。 |  |
| - 主席建議小欖巴士轉乘站計劃繼續由工作小組跟進，無需成立專案委員會，委員不持異議。主席請運輸署聯絡各巴士公司，以了解哪些巴士線會使用小欖巴士轉乘站，並要求署方繼續跟進。 | 屯門對外交通工作小組 /運輸署 |
| 屯門區內交通問題工作小組 |  |
| - 就建議在輕鐵站加裝訊號燈，有委員表示: (a) 不滿上述議題已跟進多時，但至今於兆禧站安裝第一個閃燈警告提示器的工程尚未完成，及 (b) 該訊號燈未能照顧失明人士的需要，建議加入發聲的裝置， 以提示失明人士將有輕鐵駛近。 |  |
| - 九廣鐵路公司(九鐵)傳媒及社區聯絡經理楊美雲女士表示，兆禧站安裝閃燈警告提示器的工程未能完成，主要由於在晚上作測試時，閃燈影響輕鐵司機，擔心影響行車安全。九鐵現正進行系統的運作測試，待有關測試工程完畢後便會正式啟用。至於另外四個試點，包括良景、建生、新圍及鳴琴站安裝同類裝置的進展情況，她表示會待兆禧站測試完畢以及檢討效果後，再作安排。 |  |
| - 有委員不滿九鐵的解釋，建議九鐵應於兆禧站多作測試，以盡快解決上述問題。主席建議九鐵於訊號燈內加入發聲的裝置，以提示失明人士將有輕鐵駛近，並繼續由屯門區內交通問題工作小組跟進。 | 九鐵 /屯門區內交通問題工作小組 |
| - 就建議於湖山路及龍門路加設行人過路設施，有委員不滿運輸署表示由於在龍門路的西面路旁並沒有行人路，所以不能提供橫過龍門路的行人過路設施。他指出，現時湖山路尚有空間可加設行人過路設施，希望運輸署再作評估。 |  |
| - 就上述第21段事宜，運輸署工程師馮耀文先生表示會向負責同事反映委員會的意見，以便跟進。 | 運輸署 |
| - 就建議加設單車、電單車停泊處，工作小組召集人回應委員的提問，表示工作小組已跟進該議題，包括: (a) 現正安排與其他有關的部門到建議的地點實地視察；(b) 與運輸署及路政署研究於建議的地點加設單車、電單車停泊處的可行性；(c) 請地政處查核有關地點的地權事宜，及 (d) 如該議題有新的進展，召集人承諾會安排於工作小組進展報告中匯報。 |  |
| - 有委員希望了解有關要求擴闊屯門醫院輕鐵站出入口通道的最新進展，並建議把該議題提交到屯門區議會地區設施管理委員會轄下的設施及工程工作小組會議上討論。 | 秘書處 |
| - 屯門民政事務助理專員陳筱鑫先生表示，由於上述議題涉及九鐵及多個部門，而現時尚未有單位表示將會率先統籌，因此，秘書處早前致函要求有關部門就該議題提供初步的意見，並已將有關意見轉交地政署跟進。他建議先了解屯門醫院輕鐵站的地權由那個部門負責管轄，以及該處地底有什麼公用設施後，再轉交予設施及工程工作小組跟進。 | 地政處/ 地區 設施管理 委員會 |
| - 屯門地政處行政助理盧志海先生認為，由於擴闊車站出入口的建議涉及九鐵公司和多個部門，有關建議由屯門民政事務處统籌處理，較為適宜，地政處樂意在土地方面提供資料和意見。 (會後補記 : 屯門地政處於本年四月三日通知屯門民政事務處，有關土地為未批租及未撥用政府土地，以及建議屯門民政事務處向路政署查詢有關地點現時是否由路政署負責維修保養的公眾行人路。) |  |
| - 有關要求改善屯門公路(北行線)新墟巴士站及井財街巴士站，有委員擔心后海灣幹線於本年七月中通車後，於屯門市中心路段會出現交通擁塞，希望運輸署盡快改善新墟巴士站及井財街巴士站的情況。 | 運輸署 |
| - 有關要求檢討輕鐵優先過路權的各處地點，有委員不滿工作小組進展報告中未有提及其他位置(例如：湖翠路、美樂路)的燈位的進展，並表示以上提及的位置的燈位的轉燈時間只有五秒，對該處的交通構成危險，希望運輸署繼續跟進。 |  |
| - 工作小組召集人解釋，工作小組希望以鄉事會路及海珠路作試點，如果成效滿意，才會於其他地點實施。他續表示，現時的情況雖有改善，但尚未令人滿意，希望運輸署繼續跟進。 | 運輸署 |
| - 就「市區及新界區閉路電視系統計劃（設計及建造）」的事宜，主席報告，秘書處已於本年1月29日把運輸署就上述議題提交的補充文件傳真致各委員參閱。各委員沒有反對意見，主席宣布通過上述計劃。 |  |
| 后海灣幹線工程工作小組 |  |
| - 就改善元朗駛往富泰一段交匯點的切線問題，有委員擔心於后海灣幹線通車後可能於上述的切線交匯點出現交通擁塞的情況，希望運輸署再作跟進。 |  |
| - 運輸署馮先生回應指，署方已經就有關問題作出改善建議，並於后海灣幹線工程工作小組上作詳細介紹。工作小組在原則上並不反對有關改善建議。運輸署會在會後將有關圖則傳閱給大會委員作備悉。 |  |
| - 有委員擔心擴闊屯門路市中心段的路面後可能會對屯門路市中心段的交通構成危險，並希望了解有關井財街巴士站延長工程，屯門路於青田交匯處段及屯門市中心段擴闊路面工程的進展。 |  |
| - 運輸署馮先生回應指，就井財街巴士站延長工程，署方將與該區的區議員討論及跟進；至於有關於青田路交匯處段及屯門市中心段由兩線轉三線的工程則現正進行詳細設計，預計分別可於2009及2010年可完成有關兩項工程。 |  |
| (c) 西鐵及輕鐵服務報告 |  |
| （交通及運輸委員會文件2007年第14號） |  |
| - 有委員表示，(a) 不滿輕鐵於星期六及星期日的班次不足，希望九鐵作出改善；(b) 於輕鐵月台上顯示的班次時間不準確，希望九鐵作出改善；(c) 於西鐵及輕鐵服務報告中，有關其服務表現的數據未能反映真實情況，建議於下一次的報告中加入市民對其服務的評價；及 (d) 希望九鐵提供個別地區有關改善輕鐵運作的情況。 |  |
| - 九鐵楊女士回應指，輕鐵的行車班次是按乘客需求而定，並已按星期六及星期日的乘客需求而編定行車時間表，以配合假期居民出外的需求。現時，設於輕鐵月台上的顯示系統是顯示輕鐵行車時間表，並會定點更新資料，但由於輕鐵只是路面交通的其中一個使用者，行車情況會受路面交通影響，九鐵會密切留意顯示屏的準確情況。另外，有關西鐵及輕鐵的服務表現數據，九鐵有既定的準則去衡量其服務表現，有關的準則亦有編印成小冊子供市民參閱，而九鐵亦會每月在車站張貼海報向公眾公布各鐵路的表現情況。至於個別地區改善輕鐵運作情況的事宜，她表示會與個別議員跟進。 | 九鐵 |
| 討論事項 |  |
| (a) 深港西部通道口岸公共運輸交匯處的公共交通服務 |  |
| （交通及運輸委員會文件2007年第15號） |  |
| - 主席歡迎運輸署高級運輸主任(邊界)嚴啟龍先生出席會議。 |  |
| - 運輸署嚴先生遂向委員會介紹上述文件，並表示深港西部通道口岸公共運輸交匯處的面積有限，因而只能提供有限度的公共交通服務，包括兩條專營巴士線(一條往來元朗及一條往來屯門)及一條小巴專線(往來天水圍)。雖然環境有限制，但署方希望在環境限制下，仍可為市民提供其他公共交通服務選擇。於規劃屯門的巴士線時，署方希望該線路可盡量涵蓋屯門區並服務區內人口較多的地區。 |  |
| - 主席表示，由於屯門區內的居民可利用區內的公共交通工具接駁到西鐵屯門站，建議該巴士線應於西鐵屯門站開出，以減少該巴士線需途經的地方及縮短該巴士線所需的行車時間。 |  |
| - 有委員擔心運輸署建議的巴士路線太長，未能吸引屯門區的居民乘坐該巴士線，希望署方: (a) 提供該巴士線的行車時間予委員會參考；(b) 考慮分拆該巴士線為兩條巴士線，以照顧區內各地區居民的交通需要及縮短該巴士線所需的行車時間；(c) 考慮引入回程分段收費；(d) 如該巴士線改於西鐵屯門站開出，署方應考慮降低其收費。 |  |
| - 有委員表示，聯檢大樓的位置較遠離蛇口一帶，對旅客構成不便，建議運輸署向深圳當局要求增加由蛇口至深圳市中心，以及由蛇口至深圳機場的公共交通服務。 |  |
| - 運輸署嚴先生表示，由於深港西部通道口岸公共運輸交匯處的面積有限，故此，署方只能於屯門區提供一條專營巴士線。但他表示會對委員會有關意見作出考慮及研究其可行性。此外，署方會在落實有關專營巴士服務安排後，密切監察有關服務情況，因應實際需求情況，在有需要時調整其服務水平。 |  |
| - 主席要求運輸署修改其建議的專營巴士線，以及提供更多巴士路線方案及其票價安排，並於本年3月23日舉行的第二次特別會議上交代上述事宜。各委員均同意有關安排。 | 運輸署 |
| (會後備註：第二次特別會議已於本年3月26日舉行。) |  |
| (b) 2007-2008年度屯門區巴士路線發展計劃 |  |
| （交通及運輸委員會文件2007年第16號） |  |
| (c ) 要求增加屯門至皇崗及蛇口服務 |  |
| （交通及運輸委員會文件2007年第17號） |  |
| - 主席建議於第二次特別會議上討論上述議題(即文件第16及17號)，委員一致同意。 |  |
| (d) 強烈要求改善富泰邨巴士總站交通問題 |  |
| （交通及運輸委員會文件2007年第18號） |  |
| (e) 要求輕鐵預留地用作擴展富泰巴士總站 |  |
| （交通及運輸委員會文件2007年第19號） |  |
| - 主席表示，考慮到第18號及第19號文件的性質類似，建議一併討論上述兩個議題。 |  |
| - 就使用輕鐵預留地用作擴展富泰巴士總站的事宜，房屋署物業服務經理謝志棣先生表示，輕鐵預留地非署方的管轄範圍。就擴闊巴士總站侯車區及該處的秩序方面，他建議由有關的巴士公司代表回應。而有關打擊非法泊車的問題，他表示署方需要與警方配合。如發現違例泊車，署方的職員會勸籲駕駛者駕車離開。至於改善巴士總站的行人過路設施方面，他表示署方已於一、兩年前改善上述問題，但歡迎各委員就上述事宜提供意見，以進一步改善巴士總站的行人過路設施。 |  |
| - 有委員不滿房屋署代表表示於一至兩年前已改善上述巴士總站的行人過路設施的說法，並 (a) 要求房屋署改善其服務態度；(b) 建議運輸署考慮利用67M及67X巴士站的空間，以擴闊巴士總站侯車區；(c) 建議增加人手以及加設道路指示，以改善該處的交通秩序；及 (d) 如輕鐵的預留用地不再用作發展輕鐵支線之用，建議有關方面可利用該土地作擴闊巴士總站侯車區之用。 |  |
| - 有關利用輕鐵的預留用地作擴闊巴士總站侯車區之用的建議，運輸署高級運輸主任楊秀鳳女士表示，屯門區議會曾討論利用輕鐵的預留用地，以擴建嶺南大學園舍的事宜，而環運局已回覆地政處可利用上述的空間作其他用途，地政署將會再作研究，然後會諮詢運輸署。運輸署會根據其建議的土地用途，就該處的交通配套事宜提供意見。 |  |
| - 運輸署工程師馮耀文先生表示，該巴士總站內的交通管理主要是由房屋署負責，現時也有相關的規例協助房屋署執法，而警方也可於該巴士站的範圍內執法。 |  |
| - 警務處屯門警區交通組楊貴權警長表示，現時處理上述巴士總站內的非法泊車問題主要是由房屋署負責，並有相關的附例賦予房屋署權力於其管轄範圍內執法，而警方只會於上述巴士總站的範圍內出現嚴重擠塞時，或當發現有車輛於斑馬線或控制區內泊車時執法。 |  |
| - 屯門區內交通問題工作小組召集人表示，工作小組早前已跟進上述問題，並到該巴士總站實地考察，發現上述問題已大致改善。 |  |
| - 有委員表示，不滿上述問題未有妥善解決，希望工作小組繼續跟進，以及要求房屋署就該議題向工作小組定期匯報，直至情況滿意為止。委員亦建議運輸署要求地政處如嶺南大學可於輕鐵的預留用地興建新大樓時，能加入交通交匯處，以擴闊上述巴士總站侯車區之用。 |  |
| - 工作小組召集人回應指，有關問題曾於屯門區議會轄下的環境、衛生及地區發展委員會中討論，並於早前收到由環運局的通知，局方表示已把輕鐵的預留用地轉交地政署，而署方正與嶺南大學商討有關事宜，以及表示可利用於嶺南大學將於輕鐵的預留用地興建新大樓時加入交通交匯處，以擴闊上述巴士總站侯車區之用。 |  |
| - 屯門地政處行政助理盧志海先生表示，關於在上述批地計劃中加入交通設施的事宜，處方會在考慮批地計劃的過程中諮詢有關部門的意見。 |  |
| - 有關利用於嶺南大學的新大樓時加入交通交匯處的事宜，工作小組召集人建議等待地政處提供該批地計劃時再作討論。而有關處理上述巴士站內的非法泊車問題方面，他表示工作小組會繼續跟進。 |  |
| - 房屋署謝先生表示，富泰巴士站現由房屋署負責管理，因於私家路執法有困難，但署方會盡力處理。 |  |
| - 主席請秘書處致函要求地政署於批出輕鐵預留用地予嶺南大學以擴建校舍前，應就批地條款先諮詢委員會的意見。主席建議上述議題交由屯門區內交通問題工作小組跟進。 | 秘書處/ 屯門區內 交通問題 工作小組 |
| (f) 建議259B巴士線全日行走 |  |
| （交通及運輸委員會文件2007年第20號） |  |
| - 主席表示，考慮到第20號及第16號文件的性質類似，建議於第二次委員會特別會議上一併討論上述兩個議題，委員一致同意。 |  |
| (g) 要求改善青山公路(由三聖至黃金海岸一帶)的交通安全設施 |  |
| （交通及運輸委員會文件2007年第21號） |  |
| - 文件提交人建議運輸署於上述地點加裝堅固的防撞欄，並要求警方加強巡邏及防止超速的問題，以避免交通意外發生。 |  |
| - 運輸署工程師趙志敏先生表示，署方已於上述地點加上慢駛的字樣，以提醒司機減速，並已諮詢不同部門及有關人士的意見。至於加設防撞欄方面，署方正在研究有關建議。 |  |
| - 主席表示，上述議題交由屯門區內交通問題工作小組跟進。 | 屯門區內 交通問題 工作小組 |
| (h) 高度關注西鐵火警事故:強烈要求加強西鐵乘車安全 |  |
| （交通及運輸委員會文件2007年第22號） |  |
| - 主席報告，秘書處已於席上派發九鐵的書面回覆，供委員省覽。 |  |
| - 有委員建議收到由九鐵提交的調查報告後，委員會應再跟進。委員亦建議九鐵應檢討及改善其危機處理的技巧及其服務質素；及應於發生緊急事故時安排更多接駁巴士線，以疏導人流。 |  |
| - 主席建議待九鐵就上述事故提交調查報告後，再於委員會跟進。 |  |
| (i) 要求政府介入徹查八達通扣錯數事件 |  |
| （交通及運輸委員會文件2007年第23號） |  |
| - 主席報告，秘書處已於席上派發金融管理局（金管局）及八達通卡有限公司的書面回覆。 |  |
| - 有委員不滿金管局及八達通卡有限公司就上述議題的書面回覆，並質疑於今次事件中只發現市民被扣多數是否存在人為的因素。他建議金管局應繼續跟進，如有需要，應將事件轉交警方調查；及建議八達通卡有限公司應提供更簡便的查核交易的服務，例如網上查核服務，以方便市民查核其八達通卡的交易記錄。 |  |
| - 主席請秘書處致函邀請金管局及八達通卡有限公司派員出席下一次的委員會會議，以交代上述議題的進展。 | 秘書處 |
| (j) 運輸署報告 |  |
| （交通及運輸委員會文件2007年第24號） |  |
| - 委員會省覽有關文件。 |  |
| 下次會議日期 |  |
| - 既無其他事項，會議於下午2時14分結束。下次會議日期為2007年5月11日。 |  |
| 屯門區議會秘書處 |  |
| 日期：二零零七年三月九日 |  |
| 檔號：HAD TMDC/15/25/TTC/07 |  |