屯門區議會

2010-2011年交通及運輸委員會

第三次會議記錄（初稿）

日期：2010年3月12日(星期五)

時間：上午9時34分

地點：屯門區議會會議室

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蘇炤成先生 (主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陶錫源先生, MH (副主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 梁健文先生, MH | 屯門區議會副主席 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 蔣月蘭女士, MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 下午12:33 |
| 嚴天生先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 古漢強先生 | 屯門區議員 | 上午9:45 | 會議結束 |
| 陳雲生先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 朱燿華先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 上午11:50 |
| 江鳳儀女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳有海先生, MH, JP | 屯門區議員 | 上午9:34 | 會議結束 |
| 陳樹英女士 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 黃麗嫦女士 | 屯門區議員 | 上午9:33 | 會議結束 |
| 蘇愛群女士 | 屯門區議員 | 上午9:34 | 會議結束 |
| 李洪森先生 | 屯門區議員 | 上午9:40 | 會議結束 |
| 何杏梅女士 | 屯門區議員 | 上午9:44 | 會議結束 |
| 何俊仁議員 | 屯門區議員 | 上午9:33 | 上午11:35 |
| 李桂芳女士 | 屯門區議員 | 上午10:57 | 下午12:40 |
| 林頌鎧先生 | 屯門區議員 | 上午9:33 | 會議結束 |
| 徐 帆先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 程志紅女士 | 屯門區議員 | 上午9:32 | 會議結束 |
| 龍瑞卿女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 下午12:42 |
| 陳文華先生 | 屯門區議員 | 上午10:07 | 會議結束 |
| 陳秀雲女士 | 屯門區議員 | 上午10:07 | 會議結束 |
| 盧民漢先生 | 屯門區議員 | 上午9:48 | 下午12:43 |
| 陳文偉先生 | 屯門區議員 | 上午10:05 | 下午2:35 |
| 張恒輝先生 | 屯門區議員 | 上午9:34 | 下午1:15 |
| 雲天壯先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 龍更新先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 下午12:00 |
| 陶偉平先生 | 增選委員 | 上午9:30 | 下午12:42 |
| 沈錦添先生 | 增選委員 | 上午9:30 | 下午1:42 |
| 藍坤銳先生 | 增選委員 | 上午9:30 | 下午2:05 |
| 吳桂華先生 | 增選委員 | 上午9:30 | 下午12:48 |
| 朱順雅女士 | 增選委員 | 上午9:33 | 下午12:43 |
| 潘世民先生 (秘書) | 屯門民政事務處行政主任(區議會)二 |  |  |

缺席者

| 吳觀鴻先生 | 屯門區議員 |  |
| --- | --- | --- |
| 劉智鵬先生 | 屯門區議員 |  |
| 林德亮先生, MH | 屯門區議員 |  |

列席者

| 列浩然先生 | 屯門民政事務處屯門民政事務助理專員 |
| --- | --- |
| 楊秀鳳女士 | 運輸署高級運輸主任/屯門 |
| 勞紹強先生 | 運輸署工程師/輕便鐵路 |
| 林啟元先生 | 運輸署工程師/屯門 |
| 趙志敏先生 | 運輸署工程師/房屋及策劃/新界西 |
| 李永康先生 | 土木工程拓展署工程師11/新界西及北 |
| 黃學詩先生 | 香港警務處屯門區行動主任 |
| 黃國華先生 | 香港警務處屯門警區交通隊警署警長 |
| 陳 瀾先生 | 路政署區域工程師/西(特別職務)1 |
| 梁閏興先生 | 屯門地政處行政助理/地政(屯門地政處) |
| 溫惠炎先生 | 九龍巴士(一九三三)有限公司高級車務主任 |
| 龔樹人先生 | 城巴營運貳部經理 |

應邀嘉賓

| 賴俊儀女士 | 運輸及房屋局首席助理秘書長(運輸)6 |
| --- | --- |
| 馮國明先生 | 海事處總經理/海事服務 |
| 譚佩華女士 | 運輸署高級運輸主任/巴士發展(新界) |
| 呂曉暉女士 | 運輸署高級運輸主任(鐵路1) |
| 周嘉德先生 | 屯門地政處行政助理/工程組(屯門地政處) |
| 吳峻基先生 | 環境保護署環境保護主任(流動污染源)41 |
| 梁漢民先生 | 九巴高級經理(策劃及發展) |
| 鄧政傑先生 | 九巴主任(策劃及發展) |
| 吳志惠先生 | 路政署高級工程師2/屯門路 |
| 李瑞焯先生 | 艾奕康工程顧問公司駐地盤總工程師 |
| 余漢榮先生 | 艾奕康工程顧問公司駐地盤高級工程師 |
| 張永明先生 | 中國建築工程（香港）有限公司工程經理 |
| 陳嘉洛先生 | 偉信顧問集團有限公司交通工程師 |
| 郭小明先生 | 香港鐵路有限公司高級工程經理(物業) |
| 王珊珊女士 | 香港鐵路有限公司公共關係經理(工程項目及物業) |
| 鄧子堅先生 | 香港鐵路有限公司助理工程經理 |
| 李鑾輝先生 | 新鴻基地產發展有限公司公共事務總監 |
| 伍則堅先生 | 新鴻基地產發展有限公司策劃總監 |
| 沈學雄先生 | 新鴻基地產發展有限公司副策劃經理 |
| 何紹南先生 | 弘達交通顧問有限公司合夥人 |
| 黃耀輝先生 | 香港機場管理局2號客運大樓及公眾區運作總經理 |
| 沈朝暉女士 | 香港機場管理局2號客運大樓及公眾區運作(候任)總經理 |
| 鍾浩文先生 | 香港機場管理局公共事務經理 |

| 主席歡迎與會者出席交通及運輸委員會（委員會）第三次會議，並歡迎運輸署高級運輸主任(鐵路1)呂曉暉女士及屯門地政處高級地政主任(工程組)周嘉德先生出席今次會議。呂女士及周先生將會分別接任運輸署楊秀鳳女士及屯門地政處梁閠興先生的職務。此外，主席報告，秘書處於本年1月8日收到劉業強委員退出委員會的通知。 |  |
| --- | --- |
| 通過交通及運輸委員會2010年1月8日第二次會議的會議記錄 |  |
| - 委員會一致通過上述會議記錄。 |  |
| 續議事項 |  |
| (D) 縮短屯門公路巴士專線時段 |  |
| （交通及運輸委員會文件2010年第4號及第二次會議記錄第10至14段） |  |
| - 主席報告，秘書處已把運輸署就該議題提交的屯門公路車輛流量數據，連同其他議題的書面回覆一併傳真予各委員參閱。他續表示，根據有關數據，於早上7時30分至7時45分及8時45分至9時正行走屯門公路的巴士及重型車輛總數分別是281架次及325架次，而屯門公路於早上8時正後的車輛流量開始上升。因此，他認為縮短現時屯門公路巴士專線時段（即由早上7時30分至9時正）至建議的專線時段（即由早上7時45分至8時45分）是可行的。考慮到委員會經已就該議題作詳細討論，他建議署方研究上述建議的可行性，並決定應否實施有關建議。即使日後實施有關建議，他亦同意署方可因應屯門公路的實際交通情況，局部實施或取消上述建議巴士專線時段。 |  |
| - 接著，各委員就該議題發表的意見，綜述如下： - 有部分委員認為，署方應向委員會簡介取得上述數據的背景資料，例如：進行統計車輛流量的日期及當日天氣情況等，並分析委員會的建議是否可行； - 詢問署方為何只提供青山公路(青龍頭段)九龍方向的車輛流量數據，認為署方應提供由小欖至深井的車輛流量數據予委員會參考； - 認為於早上8時45分至9時正期間，巴士及重型車輛的數量不少，加上大部分乘客均於上述時段上班，擔心於取消該段巴士專線時段後，若屯門公路發生交通事故，便會影響這批乘客，建議考慮縮短巴士專線時段至由早上7時45分至9時正。另有委員認為署方應審慎考慮該建議，以免影響本區居民； - 指設立巴士專線時段是為了保障乘坐巴士的屯門居民能夠準時到達市區，免受屯門公路的交通事故影響。他認為設立巴士專線時段確有實際需要，建議於屯門公路改善工程完成後，才考慮應否縮短巴士專線時段。就此，有委員認為屯門公路改善工程與上述建議無關，建議主席考慮就上述建議進行表決，有部份委員則不贊成進行表決的建議； - 建議研究調整巴士專線時段為由早上7時45分至9時正或由早上7時30分至8時45分，而不應調整為由早上7時45分至8時45分； - 認為署方應開放小欖交匯處，讓青山公路的居民前往市區；及 - 建議警方提供於現時巴士專線時段內，屯門公路發生的交通意外數據予委員會參考。 |  |
| - 運輸署趙志敏先生回應時表示，署方是分別於本年1月5日，1月15日及1月21日統計屯門公路車輛流量數據，當時天氣晴朗，交通暢順。署方是根據在上述日期的觀察，制定的士及私家車的平均載客量。另一方面，署方希望透過青山公路(青龍頭段)九龍方向的車輛流量數據，讓委員知悉由小欖至深井的車輛流量。有關數據顯示，屯門公路車輛流量較為穩定。由早上7時30分至9時正期間，巴士流量佔屯門公路的整體流量約15%。而巴士流量於早上8時30分後開始減少。最後，他請警方代表向委員會提供有關屯門公路發生的交通意外數字。 |  |
| - 接著，警務處黃國華先生表示，於2009年期間，於屯門公路發生的交通意外共有430宗。於巴士專線時段內(即由早上7時30分至9時正) 發生的交通意外共有76宗，佔全日交通意外總數約17.7%。 |  |
| - 就主席及有委員詢問警方於處理交通意外的所需時間，以及涉及有人受傷交通意外的數據，警務處黃國華先生表示，於屯門公路發生的430宗交通意外中，涉及有人受傷的交通意外共206宗，而於現時巴士專線時段內涉及有人受傷的交通意外共36宗。另一方面，警方一般可較快處理不涉及有人受傷的交通意外，而詳細的資料則未能提供。 |  |
| - 警務處黃學詩先生補充，若交通意外不涉及有人受傷，現場警務人員一般可較快處理意外現場及指揮交通。由於每宗交通意外的情況及其對交通的影響各有不同，故警方無法提供有關處理交通意外所需時間的資料。 |  |
| - 經討論後，主席認為委員會不宜就上述建議進行表決。他請署方研究上述建議巴士專線時段是否可行，並由其決定是否實施。 |  |
| 討論事項 |  |
| (A) 2010 - 2011年度屯門區巴士路線發展計劃 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第11號) |  |
| - 運輸署譚佩華女士簡介「2010 - 2011年度屯門區巴士路線發展計劃」（下稱計劃）的內容，詳情見第11號文件。回應譚女士的簡介，各委員提出的意見如下： - 認為計劃內提出的建議巴士服務調整未能照顧屯門區居民的實際交通需要及考慮本區的人口增長因素； - 由於西鐵的路線設計未能配合屯門區居民的交通需要，以及現時巴士車費較鐵路票價便宜，故認為以鐵路為骨幹的運輸政策不適用於屯門區，以致大部屯門區居民選擇乘坐巴士往市區。因此，署方應改善現時接駁西鐵的公共交通服務，以及提供轉乘優惠，以吸引更多居民轉乘鐵路往市區； - 要求長途巴士不設企位，保障乘客的安全； - 要求署方提供九龍南線通車後的乘客量數據予委員會參考，以了解乘車模式的轉變； - 建議召開特別會議，並請署方屆時向委員會講解該計劃之「制定路線發展計劃的原則」中，如何制定有關增減巴士班次或服務，以及調整巴士路線的載客量要求；及 - 指署方曾承諾增加九巴67M線及67X線的車輛，惟至今尚未實施。故要求署方儘速實施上述安排。 |  |
| - 經討論後，考慮到該計劃涉及多條巴士路線，主席建議稍後安排特別會議，以便討論該計劃。委員會一致同意上述安排。 |  |
| 【會後補註：上述特別會議已於本年3月30日舉行。】 |  |
| (B) 要求公共巴士為殘疾人士提供票價優惠 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第12號) |  |
| - 委員就該議題發表的意見，綜述如下： - 對九巴提供的書面回覆表示失望。有部份委員指出，現時政府已為專營巴士公司提供燃油補貼及廠房上蓋發展等優惠。此外，現時巴士票價較鐵路票價便宜，巴士服務具有競爭力，加上現時殘疾人士的人數遠低於長者的人數，故他們認為提供殘疾人士車費優惠不會對巴士公司的財政狀況構成壓力，反而有助增加巴士的乘客量，九巴應履行其社會責任，為殘疾人士提供車費優惠； - 建議九巴參考港鐵的做法，為持有殘疾人士證的人士提供票價優惠。另有部份委員建議九巴可在特定的日子或非繁忙時間，提供殘疾人士車費優惠；及 - 建議把九巴的書面回覆轉交社區服務委員會轄下醫療及復康服務工作小組跟進，並邀請巴士公司的代表匯報於巴士車輛提供「低地台」配套設施的進展。 |  |
| - 就九巴的書面回應，九巴梁漢民先生補充，現時公司經已於巴士車輛為殘疾人士提供「低地台」配套設施，以及為長者提供票價優惠。考慮到提供上述車費優惠及配套設施需要一定的資源，加上公司的收入亦因與鐵路服務的競爭而日漸減少，公司將會審慎研究委員會的意見。 |  |
| - 接著，城巴龔樹人先生亦表示，為照顧殘疾人士的交通需要，公司亦採取與九巴相近的做法，例如：於巴士及巴士站加設方便殘疾人士的配套設施。他續表示，公司必須保持財政穩健，以面對現時競爭環境帶來的各種挑戰。因此，公司現階段未有計劃提供殘疾人士票價優惠。 |  |
| - 經討論後，主席請巴士公司研究委員會的意見。 |  |
| 【會後補註：九巴的書面回覆經已於會議後轉交社區服務委員會轄下醫療及復康服務工作小組跟進。】 |  |
| (C) 運輸署2010-2011年度交通及運輸工作計劃 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第13號) |  |
| - 運輸署楊秀鳳女士向委員會簡介第13號文件的內容，並指署方亦因應委員會的要求，於該文件內提供港鐵及九巴於本年度計劃興建候車上蓋的資料。詳情見第13號文件的第8(ii)段及第9(iii)段。另她補充，署方曾與城巴商討有關於輕鐵麒麟站側的巴士站加設候車上蓋的建議，惟該處的空間未能配合候車上蓋的設計，故城巴未能落實該建議。 |  |
| - 接著，委員提出以下意見： - 認為署方應統籌各巴士公司候車上蓋的設計及規格，並根據各巴士站的候車乘客量，決定候車上蓋大小。另有委員希望城巴再次考慮於置樂花園(OK便利店外)巴士站及輕鐵麒麟站側的巴士站加設候車上蓋，以及重新排列輕鐵麒麟站側巴士站內。各巴士站的次序。他也請署方考慮延長近景峰輕鐵站的巴士站及兆麟巴士站的候車上蓋；請署方盡快處理九巴就三聖巴士站加設候車上蓋提交的申請；以及請署方提供於湖景路巴士站加設候車上蓋的施工日期； - 希望署方積極考慮為汽車交通燈號加設倒數提示裝置； - 指井財街因進行道路工程而需要封路，惟期間未有發現有工人於上址進行工程。他認為此舉影響上址的交通，希望有關方面督促該工程的進度。另有委員希望署方向委員會提供於第13號文件第4段提及的小型工程之預計完工時間。最後，有委員希望署方解決現時屯順街的交通問題； - 要求其餘20部新輕鐵車廂盡快投入服務，並建議港鐵研究是否需要額外購買新輕鐵車廂，配合乘客需求； - 建議港鐵增購西鐵車廂，加密班次，並於車廂內增設扶手，配合於九龍南線通車後的乘客量增長；及 - 就專線小巴服務方面，有委員表示：(i) 署方應就取消專線小巴43D線的服務諮詢委員會的意見，並保留該線；(ii) 專線小巴41線於假日期間途經新屯門中心及華都花園後經已滿座，以致其他乘客未能登車，希望署方於假日加密班次；以及(iii) 建議專線小巴營辦商於小巴站加設候車上蓋。 |  |
| - 運輸署楊女士回應時表示： - 有關協調各巴士公司的巴士站候車上蓋設計方面，署方會統籌各巴士公司建議的候車上蓋設計。至於延長巴士站候上蓋的事宜，各巴士公司一般會因應各巴士線的情況而自行決定。最後，她請相關巴士公司考慮於第17(a)段提及的巴士站加設候車上蓋的建議； - 就有委員關注屯順街的交通問題，據了解，路政署現正於上址進行較大型的道路改善工程，當中涉及改善小巴及的士的上落客位置，以及客貨車卸貨的位置，相信該工程有助解決上述交通問題； - 有關取消專線小巴43D線服務的事宜，署方透過屯門民政處諮詢區內相關人士及團體，希望取得更多意見。而該諮詢尚在進行中。雖然署方亦收到保留該線的意見，考慮到該線每天只有約200名乘客，營運十分困難，但署方會一併考慮委員會及諮詢時收集的意見。此外，署方亦會向相關小巴營辦商，反映有委員希望小巴站加設候車上蓋的意見；及 - 有關為交通燈號加設倒數提示裝置的事宜，她請署方的工程師研究有關意見。至於第17(d)段提及的事宜，她建議於討論第18號文件時一併跟進。 |  |
| - 經討論後，主席請署方考慮委員會的意見。 |  |
| (D) 屯門公路大欖段臨時交通管制措施 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第14號) |  |
| - 路政署吳志惠先生、艾奕康工程顧問公司(下稱顧問公司)李瑞焯先生及余漢榮先生分別向委員會講解屯門公路重建及改善工程－大欖段將會進行三項工程的背景及有關工程的臨時交通管制措施。詳情見第14號文件及附件1。 |  |
| - 接著，委員就拆卸近大欖橋的現有架空標誌的工程(下稱工程)提出以下意見： - 建議署方將該工程的預計完工時間由早上提前6時正至早上5時正，以確保早上往市區的交通不受工程影響； - 指出很多屯門居民因於星期六外出消遣而夜歸，建議有關方面於星期六以外的日子進行該工程。於施工前，署方及承建商必須確保所有往屯門的巴士均經過封路的範圍，然後才可實施封路措施； - 建議署方亦於西九龍走廊及汀九橋提供上述工程的封路消息予駕駛者，提早透過傳媒發放封路消息。此外，署方亦可透過屯門民政處轉交封路的資料予屯門區議員的辦事處，以便通知居民； - 查詢該工程應變措施的詳情，並希望署方提供有關資料予委員會知悉；及 - 建議署方向秘書處提供該工程的緊急聯絡電話，以便委員有需要時直接聯絡承建商。 |  |
| - 顧問公司余先生回應委員的意見時表示： - 公司知悉屯門居民多於星期六外出消遣，故只會選擇於星期一至星期四的其中一個凌晨進行上述工程。實施封路的時間（即早上1時30分）是經公司與巴士公司商討後而制定的。除九巴N260線、龍運N30線、城巴N962線、專線小巴47S線、48S線及49S線將會受封路影響外，大部分經屯門公路往屯門的巴士線經已於上述時間前進入屯門。公司將會與巴士公司保持聯絡，並請其提供於封路當日，行經封路範圍的最後一班巴士的車牌，並於確定有關巴士經已離開工程範圍後，才會實施封路安排； - 有關發放封路消息方面，公司將會提前於屯門公路上設置一些標誌，讓駕駛者知悉有關消息。就於青馬大橋及汀九橋提供有關消息的建議，考慮到其道路的限制，公司將會與青馬大橋及汀九橋的管制站商討，以橋上的電子顯示屏提供有關消息；及 - 公司已制定該工程的應變措施，警方及運輸署亦就該措施提供意見，並已獲得交通改道委員會通過。考慮到應變措施的內容涉及大量工程技術的資料，故未有安排於席上講解有關詳情。為確保工程順利進行，公司已要求承建商準備後備工程器材，以及於進行工程的前一天檢查所有器材。若發現有任何問題，該工程將會另作安排。於工程進行當日，公司將會派員監察整個工程，並會與承建商現場負責人因應工程進度，決定屆時將會進行的工序，確保解封時間無誤。公司及承建商亦希望可於早上5時前完成該工程。 |  |
| - 經討論後，主席請有關方面考慮委員會的意見。 |  |
| (E) 有關西鐵屯門站物業發展項目公共交通運輸交匯處的運作及公共交通服務安排 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第15號) |  |
| - 主席請委員會參閱席上派發，由新鴻基地產發展有限公司（下稱新鴻基），港鐵及運輸署就上述議題一同提供的書面回覆。 |  |
| - 新鴻基李鑾輝先生先請弘達交通顧問有限公司何紹南先生向委員會分析杯渡路及海傍街交界路口的交通情況。詳情見上述書面回覆。接著，新鴻基李先生指出，估計杯渡路巴士或小巴總站出口的交通流量(包括巴士及小巴)為每小時130架次，而此出口最高可應付的交通流量為每小時約230架次，而且該處轉變交通燈號的週期為約90秒，相信車輛需要等候最多一個轉變交通燈號的週期便可駛出杯渡路。因此，他認為屯門站公共交通運輸交匯處（下稱室內交匯處）正式啓用後，杯渡路將不會出現交通擠塞。最後，他補充，室內交匯處的設施是由新鴻基按地契的要求及標準所提供，並由政府接收和運輸署負責管理。 |  |
| - 接著，運輸署楊女士表示： - 室內交匯處將會於本年3月14日正式啟用，屆時位於近聖公會聖西門呂明才中學的露天屯門站公共運輸交匯處（下稱露天交匯處）內的一段仁政街將會封閉，而由室內交匯處駛出的車輛將不會經仁政街往屯門鄉事會路。而室內交匯處啟用後的公共運輸服務安排見書面回覆；及 - 有關把使用露天交匯處的公共交通服務分階段遷入室內交匯處的建議，由於弘達交通顧問有限公司就杯渡路及河傍街交界路口的容量分析亦顯示其可應付預計的交通流量。署方認為公共運輸服務不需要分階段遷入室內交匯處。 |  |
| - 就有關方面的回應，多名委員提出的意見，綜述如下： - 由於現時杯渡路交通繁忙，有部份委員擔心室內交匯處正式啓用後，因很多公共車輛往河傍街路口進出室內交匯處，引致杯渡路交通擠塞。此外，他們亦擔心室內交匯處啓用初期發生混亂。因此，他們建議：(i)分階段把使用露天交匯處的公共交通服務，遷入室內交匯處，而43系列小巴則不遷入室內交匯處；及(ii)由室內交匯處正式啓用後兩星期，暫緩封閉仁政街，以便於室內交匯處出口發生交通事故時，室內交匯處的車輛仍可從河傍街經仁政街（將會封閉的路段），轉入屯門鄉事會路，以免室內交匯處及杯渡路出現交通癱瘓； - 有部份委員反對運輸署取消位於屯門鄉事會路南行（近仁政街及德政圍）的港鐵506線巴士站及屯門鄉事會路北行近聖公會聖西門呂明才中學的港鐵K51線巴士站，認為此舉對離開仁愛街市的長者構成不便，要求署方保留上述兩個巴士站；及 - 強烈不滿署方未有於室內交匯處正式啓用前，就其運作及有關安排諮詢委員會的意見。 |  |
| - 對於有委員提出於室內交匯處正式啓用後兩星期，暫緩封閉仁政街的建議，新鴻基李先生對委員會的關注表示理解，並指公司原則上同意，在室內交匯處正式啓用首兩星期內，當室內交匯處發生緊急事故時以仁政街作為緊急通道，以便室內交匯處內的車輛可經河傍街及仁政街，進入屯門鄉事會路。此外，河傍街近西鐵屯門站F出口附近的鐵欄亦可因應當時情況及部門（例如：運輸署及警方）的意見而開放，以便疏導交通。 |  |
| - 運輸署楊女士回應時表示，由於露天交匯處的土地（包括被封閉的一段仁政街）將會一併收回，故署方認為把露天交匯處的公共交通服務分階段遷入室內交匯處的建議並不可行。 |  |
| - 經討論後，主席希望有關方面考慮委員會的建議。至於不搬遷於屯門鄉事會路北行近聖公會聖西門呂明才中學的港鐵K51線巴士站的建議，他請署方向港鐵反映委員會的意見。 |  |
| 【會後補註：為了解上述公共運輸交匯處啟用後的運作情況，主席應委員的要求，決定於本年3月16日早上7時正到此視察。視察當日，該交匯處運作暢順。當時有委員及警務處代表表示，位於杯渡路近西鐵屯門站C1出口外的港鐵506線及K58線巴士站的位置並不理想，建議把有關巴士線遷入該公共運輸交匯處，以免影響杯渡路及交匯處的交通。運輸署表示會跟進有關建議。】 |  |
| (F) 屯門客運碼頭的未來方向 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第21號) |  |
| - 運輸及房屋局賴俊儀女士向委員會簡介第21號文件中，局方建議於標書內加入訂定基本渡輪服務水平的條款，希望中標承租人日後能夠於屯門客運碼頭提供更理想的服務。詳情見第21號文件。有關第21號文件第8(iii)段的建議條款，她補充，該項條款規定中標承租人必須在一定期限內取得營運澳門渡輪服務的營運准照及相關航線許可，並須在規定時間內開航。由於澳門未必會在截標前批出新一輪的營運准照及相關航線許可，局方將會與律政署研究如何要求投標人提供可證明其經已初步符合取得營運澳門航權的資料。此外，局方亦會與澳門相關部門討論相關細節。另一方面，考慮到中標承租人需要一定時間，向澳門當局申請營運澳門渡輪服務的營運准照及相關航線許可，加上澳門渡輪服務是由澳門當局負責審批，局方認為於標書內不宜訂下確實時限，但局方會於行政上與澳門當局作出配合。委員會對局方的建議不持異議。 |  |
| - 就運輸及房屋局賴女士的簡介，委員提出以下意見： - 考慮到港珠澳大橋將會興建，擔心渡輪營辦商因此而無意參與競投。若然沒有營辦商願意投標，希望局方考慮第16號文件提及的綜合方案； - 詢問局方會否於租約期滿前及獲悉西北航運快線有限公司（下稱西北航運）無意繼續經營後，才進行招標程序； - 詢問局方會否考慮只邀請個別有能力渡輪營辦商參與競投；及 - 希望局方考慮於標書的條款中，加入屯門客運碼頭可作為澳門航線的中途站的條文，以充分利用該碼頭。 |  |
| - 運輸及房屋局賴女士回應時表示，於今次會議前一星期，局方曾書面通知西北航運，並向其表達局方將會重新進行招標。到目前為止，西北航運未有提出任何意見。至於只邀請個別渡輪營辦商參與競投的建議，局方擔心此舉可能會導致一些未被邀請但有意參與競投的渡輪營辦商無法參與競投。於進行公開招標時，局方將會書面通知所有跨境或本地渡輪營辦商。 |  |
| - 經討論後，委員會對局方的建議不持異議，主席請局方考慮委員會的意見。 |  |
| (G) 屯門碼頭往機場、澳門的綜合方案 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第16號) |  |
| - 該文件提交人擔心渡輪營辦商因現時已有屯門至東涌的渡輪服務而無意參與屯門至赤臘角渡輪服務的競投。因此，他希望機場管理局(下稱機管局)及有關方面考慮第16號文件內建議的綜合方案。 |  |
| - 機管局黃耀輝先生回應時表示，海天客運碼頭位於機場禁區內，只可為過境旅客在香港國際機場下機後或上機前提供跨境渡輪服務。讓本地旅客一同使用該碼頭的建議並不可行。 |  |
| - 就機管局黃耀輝先生回應，有委員認為，只要有關方面於海天客運碼頭加設清關設施，便可配合落實綜合方案。鑑於屯門至澳門的渡輪服務將會重新招標，建議有關方面考慮上述綜合方案，作為最終未能開辦屯門至澳門渡輪服務的後備方案。另有委員表示，由屯門經機場往澳門的旅客不多，擔心綜合方案提及的渡輪服務可能難以經營。 |  |
| - 就於海天客運碼頭進行清關手續的建議，運輸及房屋局賴女士表示會把有關建議轉交相關政府部門研究。 |  |
| - 經討論後，主席請有關方面考慮委員會的意見。 |  |
| (H) 要求258P巴士行經兆康 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第17號) |  |
| (I) 要求新輕鐵車廂盡快投入服務 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第18號) |  |
| 報告事項 |  |
| (A) 工作小組報告 |  |
| 截至2009年12月21日的工作小組進展報告 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第19號) |  |
| (B) 運輸署報告 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第20號) |  |
| - 因時間關係，有委員建議把第17號、18號、19號及20號文件安排於第１１段提及的第一次特別會議上討論。經討論後，委員會一致同意上述安排。 |  |
| 其他事項 |  |
| - 既無其他事項，會議於下午2時40分結束。下次特別會議日期將會容後通知。 |  |
| 屯門區議會秘書處 |  |
| 日期：2010年4月19日 |  |
| 檔號：HAD TMDC/15/25/TTC/10 |  |