屯門區議會

2010-2011年交通及運輸委員會

第七次會議記錄

日期：2010年11月12日(星期五)

時間：上午9時38分

地點：屯門區議會會議室

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蘇炤成先生 (主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陶錫源先生, MH (副主席) | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 梁健文先生, MH | 屯門區議會副主席 | 上午9:30 | 下午11:29 |
| 蔣月蘭女士, MH | 屯門區議員 | 上午9:48 | 會議結束 |
| 嚴天生先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 古漢強先生 | 屯門區議員 | 上午9:39 | 下午12:26 |
| 陳雲生先生, MH | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳有海先生, MH, JP | 屯門區議員 | 上午9:39 | 會議結束 |
| 朱耀華先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 下午12:01 |
| 陳樹英女士 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 吳觀鴻先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 下午11:47 |
| 黃麗嫦女士 | 屯門區議員 | 上午9:40 | 下午12:53 |
| 蘇愛群女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 何杏梅女士 | 屯門區議員 | 上午9:40 | 會議結束 |
| 李洪森先生 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 何俊仁議員 | 屯門區議員 | 上午10:28 | 下午1:06 |
| 李桂芳女士 | 屯門區議員 | 上午10:29 | 下午12:01 |
| 林頌鎧先生 | 屯門區議員 | 上午9:35 | 會議結束 |
| 程志紅女士 | 屯門區議員 | 上午9:33 | 下午12:46 |
| 陳文華先生 | 屯門區議員 | 上午9:38 | 會議結束 |
| 龍瑞卿女士 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 陳秀雲女士 | 屯門區議員 | 上午9:48 | 會議結束 |
| 陳文偉先生 | 屯門區議員 | 上午10:04 | 會議結束 |
| 盧民漢先生 | 屯門區議員 | 上午9:49 | 下午12:05 |
| 雲天壯先生 | 屯門區議員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 張恒輝先生 | 屯門區議員 | 上午9:33 | 上午11:41 |
| 龍更新先生 | 屯門區議員 | 上午9:31 | 上午11:47 |
| 藍坤銳先生 | 增選委員 | 上午10:21 | 會議結束 |
| 吳桂華先生 | 增選委員 | 上午9:35 | 下午12:37 |
| 沈錦添先生 | 增選委員 | 上午9:34 | 下午12:01 |
| 朱順雅女士 | 增選委員 | 上午9:30 | 會議結束 |
| 潘世民先生 (秘書) | 屯門民政事務處行政主任(區議會)二 |  |  |

缺席者

| 江鳳儀女士 | 屯門區議員 |  |
| --- | --- | --- |
| 徐 帆先生 | 屯門區議員 | (請假獲同意) |
| 林德亮先生, MH | 屯門區議員 |  |
| 陶偉平先生 | 增選委員 |  |

列席者

| 列浩然先生 | 屯門民政事務處屯門民政事務助理專員 |
| --- | --- |
| 呂曉暉女士 | 運輸署高級運輸主任/屯門 |
| 何棣欣女士 | 運輸署工程師/輕便鐵路 |
| 林啟元先生 | 運輸署工程師/屯門 |
| 趙志敏先生 | 運輸署工程師/房屋及策劃/新界西 |
| 李永康先生 | 土木工程拓展署工程師11/新界西及北 |
| 黃學詩先生 | 香港警務處屯門區行動主任 |
| 簡振強先生 | 香港警務處屯門警區交通隊署理警署警長 |
| 陳 瀾先生 | 路政署區域工程師/西(特別職務)1 |
| 周嘉德先生 | 屯門地政處行政助理/地政(屯門地政處) |
| 溫惠炎先生 | 九龍巴士(一九三三)有限公司高級車務主任 |
| 龔樹人先生 | 城巴營運貳部經理 |

應邀嘉賓

| 廖皓愷先生 | 路政署港珠澳大橋香港工程管理處總工程師 |
| --- | --- |
| 文景良先生 | 路政署港珠澳大橋香港工程管理處署理高級工程師 |
| 候廷勳先生 | 路政署主要工程管理處署理高級工程師3(屯門路) |
| 黃鎮健先生 | 路政署主要工程管理處工程師7(屯門路) |
| 陳庭輝先生 | 艾奕康(亞洲)工程顧問有限公司助理董事 |
| 李瑞綽先生 | 艾奕康(亞洲)工程顧問有限公司駐地盤總工程師 |
| 余漢榮先生 | 艾奕康(亞洲)工程顧問有限公司駐地盤高級工程師 |
| 潘偉光先生 | 中國港灣工程有限責任公司副地盤經理 |
| 石文華先生 | 萬利仕(亞洲)顧問有限公司董事(交通及公路部) |
| 梁賜強先生 | 香港鐵路有限公司對外事務高級經理 |
| 辜偉祺先生 | 香港鐵路有限公司署理行車經理(輕鐵) |
| 唐瑞芯女士 | 香港鐵路有限公司助理公共關係經理/對外事務 |

| 主席歡迎與會者出席交通及運輸委員會(下稱委員會)第七次會議。另他亦歡迎暫代現正休假的警務處張鑫榮先生出席今次會議的簡振強先生。 |  |
| --- | --- |
| 委員請假事宜 |  |
| - 秘書處收到徐帆委員因身體不適而未能出席今次會議的告假申請，並提交醫生證明書。另徐委員授權陳文偉委員代為處理席上的投票事宜。根據《屯門區議會會議常規》第42(1)條，委員會同意徐委員的告假申請。 |  |
| 通過交通及運輸委員會於2010年9月10日第六次會議的會議記錄 |  |
| - 委員會一致通過上述會議記錄。 |  |
| 討論事項 |  |
| 屯門公路市中心段交通改善工程設計及建造(合約編號：HY/2009/03) - 永久遷移屯仁街油站對出巴士站位置的設計方案及其他臨時交通措施 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第55號) |  |
| - 於路政署侯廷勳先生向委員會簡介該文件的背景資料後，主席表示，該文件涉及永久遷移屯仁街油站對出巴士站位置的設計方案，以及3個臨時交通措施，包括：臨時取消位於玫瑰花園附近的巴士站(通宵路線)、屯門公路支路往杯渡路的臨時交通措施，以及拆卸仁愛行人天橋斜路期間的臨時交通安排。為了有系統地進行討論，他建議按該文件的次序，續一討論上述四個事項。委員會一致同意上述安排。 |  |
| (i) 永久遷移屯仁街油站對出巴士站位置的設計方案 |  |
| - 當艾奕康(亞洲)工程顧問有限公司(下稱顧問公司)余漢榮先生講解上述方案的詳情(詳情見附件1)後，有委員希望有關方面把文件內提及的巴士站盡量遷移至杯渡路橋底，方便候車乘客及免除為其加設上蓋。 |  |
| - 顧問公司余先生表示理解委員的意見。他指出，署方及顧問公司已把該站盡量遷移至杯渡路橋底，但同時亦要顧及附近的隔音屏障位置及橋底的花槽。因此，文件內建議的遷移位置已盡量滿足上述因素。 |  |
| - 接著，路政署侯先生指出，為回應屯門區內交通問題工作小組在 2010年7月19日提出的意見，承建商在設計擴闊屯門公路時亦建議上述遷移巴士站。由於建議的巴士站位置與刊憲時的設計不同，須就有關設計上的修訂進行刊憲。為免影響屯門公路市中心段工程的進度，刊憲上述修訂須於2011年1月進行，如刊憲時沒有收到反對意見，承建商才會落實有關修訂方案。署方希望委員會同意有關方案，以便盡快進行刊憲。 |  |
| - 經討論後，主席表示，委員會支持署方進行上述遷移巴士站的工程。另他建議有關方面就工程細節自行與有關委員商討。 |  |
| (ii) 臨時取消位於玫瑰花園附近的巴士站（通宵路線） |  |
| - 當顧問公司余先生講解完畢後(詳情見附件1)，有委員建議於進行隔音屏障工程期間，臨時設置該站於井財街近竹園區神召會庇護工場對出的位置。另他建議署方於工程完成後，永久設置在上述建議位置。 |  |
| - 顧問公司余先生表示，署方及顧問公司曾研究於屯門公路設置臨時巴士站的可行性，但基於車站的位置及其安全考慮而最終擱置上述方案。由於使用該站的兩條巴士線均行經斜路上杯渡路橋，現建議的永久巴士站重置於近杯渡路橋斜路附近的位置。而該站的巴士線不會與現時使用屯仁街油站對出巴士站的巴士線重疊。就委員於第9段建議重置巴士站的位置，他擔心於該處加設隔音屏障後未有足夠空間重置該站，但署方及顧問公司會研究有關建議。 |  |
| - 就上述重置巴士站的建議，有委員提出以下意見： - 擔心把現時該站永久重置於近杯渡路橋斜路附近後，有關巴士於轉出該站時有機會對其他車輛構成危險，建議把該站第9段重置於建議的位置或於較遠離杯渡路橋斜路的位置；及 - 建議修訂九巴N30線及N260線的路線(由藍地迴旋處入青山公路，經富泰、景峰及何福堂中學後轉入杯渡路橋)，以照顧受影響的乘客。 |  |
| - 顧問公司余先生回應時表示會研究於第11(a)段的建議。至於第11(b)段的建議，有關巴士線須經過12個交通燈位，估計其行車時間會因此而增加6分鐘，但他會與運輸署研究上述建議的可行性。 |  |
| - 經討論後，主席表示委員會同意署方臨時取消位於玫瑰花園附近的巴士站的安排，並希望有關方面考慮於第11段提及的建議。 |  |
| (iii) 屯門公路支路往杯渡路的臨時交通措施 |  |
| - 當顧問公司余先生講解完畢後(詳情見附件1)，委員提出以下意見： - 有部份委員歡迎為杯渡路橋斜路增加一條右轉的行車線及縮細該路口的安全島，但擔心工程進行期間對該處的交通影響，建議有關方面於進入該斜路前加設足夠的交通指示牌，以及延長於該斜路右轉的交通燈號時間。另有委員指於農曆年及冬至期間行經上址的車輛較多，希望有關方面於實施上述臨時交通措施期間多加留意該處的車流，以免出現交通擠塞；及 - 建議有關方面提供臨時交通管理聯絡小組(下稱聯絡小組)評估該臨時交通措施對上址交通影響的資料予委員會參考，並詢問有否準備其他應變措施。 |  |
| - 顧問公司余先生回應時表示： - 工程承建商會於進入杯渡路橋斜路前，加設足夠的交通指示牌，讓駕駛者於工程進行期間知悉該臨時交通措施。而設置有關交通指示牌的位置亦曾諮詢警方及運輸署的意見。若有需要，署方及顧問公司可再要求工程承建商增加交通指示牌； - 署方及顧問公司曾就延長於該斜路右轉的交通燈號時間與運輸署商討。署方及顧問公司會於剛實施該臨時交通措施監察其運作情況，有需要時便會請運輸署調整該交通燈號的時間，但具體安排需要與運輸署商討；及 - 有關實施該臨時交通措施對該處交通的影響，署方及顧問公司曾委託獨立交通顧問公司進行研究，並統計於該斜路左轉及右轉的汽車流量。該顧問公司保守估計實施該臨時交通措施後的車龍約為70米長。另他表示，該臨時交通措施會於通過測試後才正式實施，並會於實施期間監察運作情況。 |  |
| - 警務處黃學詩先生表示會與出席該聯絡小組的警方代表聯絡，然後再作回覆。 |  |
| - 接著，運輸署林先生亦表示，他是上述聯絡小組的成員。而該聯絡小組負責審核各項道路工程的臨時交通安排。他指出，聯絡小組曾參考該處的交通流量數據，並認為該臨時交通措施可以嘗試。於實施臨時交通措施前，工程承建商需要先進行實地測試，以了解其成效，然後於確定其運作暢順後才可進行有關工程。若於測試期間出現問題，承建商需要立即停止實施該臨時交通措施及開展有關工程。因此，署方相信上述做法已能有效確保該臨時交通措施不會對交通帶來不良的影響。 |  |
| - 經討論後，主席表示委員會同意該臨時交通措施。 |  |
| (iv) 拆卸仁愛行人天橋斜路期間的臨時交通安排 |  |
| - 當顧問公司余先生講解完畢後(詳情見附件1)，有部份委員認為有關方面建議的替代路線太長，不便長者及傷殘人士，並認為無需要為了興建臨時行人天橋而拆除現時仁愛行人天橋。有委員建議： - 於仁政街行人天橋加建斜道，取代興建臨時行人天橋； - 於仁愛行人天橋加建輪椅升降台，並透過相關團體向長者及傷殘人士派發操作該升降台的鑰匙，讓其自行使用該升降台； - 向仁愛行人天橋附近的3間安老院及文件內提及的使用者(少於10名)，諮詢對上述替代路線的意見；及 - 建議向上述受影響人士提供乘坐復康巴士的使用劵。 |  |
| - 顧問公司余先生回應時表示： - 為配合擴闊屯門公路工程，現時仁愛行人天橋須拆卸及重置。而拆除仁愛行人天橋的斜道是為了盡早興建永久行人天橋之用，並非為興建臨時行人天橋的柱躉之用。上述工程已於以往的委員會會議上匯報； - 署方及顧問公司亦曾考慮於第19(b)段提及的建議，但擔心其安全性及保險的問題，故需要審慎研究有關建議的可行性；及 - 署方及顧問公司曾分別於本年9月15日、10月16日至17日及11月9日至10日於仁愛行人天橋進行調查，並嘗試查詢行經上址的長者及傷殘人士有關使用該橋的習慣，惟他們不願意透露有關詳情。最後，他希望委員會先原則上同意進行拆除現時仁愛行人天橋斜路的工程，署方及顧問公司會繼續研究工程期間受影響人士的安排。 |  |
| - 經討論後，主席表示，委員會同意有關方面開展拆卸仁愛行人天橋斜路的工程，但希望他們能積極研究委員會的建議，以照顧長者及傷殘人士的需要。另他亦請有關方面能夠盡量縮短於上址興建永久行人天橋的時間。 |  |
| (B) 屯門西繞道工程項目 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第56號) |  |
| - 主席表示，屯門區議會已於本年11月2日的會議上同意當局以屯門路方案(即方案7)作為西繞道的走線。然而，議員希望當局能在工程設計方面盡量減少對居民帶來的環境及噪音影響，並邀請路政署出席委員會會議，聽取委員會對屯門路方案的意見，以完善設計。接著，他請路政署廖皓愷先生簡介屯門路方案的內容，然後再由顧問公司陳庭輝先生講解方案7的詳情。詳情見附件2。 |  |
| - 當講解完畢後，委員提出以下意見： - 有委員表示反對方案7的走線，認為其會對屯門區構成嚴重的影響。他指出，該方案只有一個於青田交匯處的入口，無法應付由屯門公路及元朗公路帶來的交通流量。若該交匯處發生交通意外時，有關路段便會癱瘓； - 認為方案7的青田路隧道出口會排出廢氣，並隨風吹向附近民居、屯門醫院，以至屯門市中心，他詢問署方如何解決該方案帶來的空氣污染問題。另有委員建議署方把該出口向東移，以盡量靠近屯門公路，並考慮於屯門醫院附近興建封閉式的隔音屏障，以減低該出口對附近民居的影響。此外，有委員詢問該隧道的排氣塔位置； - 擔心方案7的西繞道高架道路會引致噪音問題，影響附近的民居。另有委員表示，於當局尚未有意興建西繞道前，青田路附近的建生邨及大興邨一直受噪音困擾，他曾要求於建生邨側近青田路興建隔音屏障，但署方最終未有考慮。他認為西繞道會增加青田路的交通流量，當局是有責任於西繞道工程前盡快於上址興建隔音屏障； - 要求署方於施工期間與相關當區區議員保持聯絡，以便就空氣及噪音等問題交換意見，盡量減低工程的影響； - 建議署方考慮把由望后石至青田交匯處的一段以高架道路方式興建，以節省工程費用。而青山公路段則可改以隧道方式興建，相信此舉無須為受影響路段加設隔音屏障；及 - 希望署方於施工期間留意受影響路段的交通情況，特別是青田交匯處，並研究屆時的臨時交通安排，確保有關路段的交通暢順。 |  |
| - 路政署廖先生回應時表示： - 就第23(a)段的事宜，他澄清方案7共有3個入口，包括：(1) 由港深西部公路於亦園附近直接連接屯門西繞道北段的高架道路；(2) 經屯門公路北段進入青田路交匯處的入口；(3) 以及南面於望后石的隧道入口，在此可再選擇前往屯門至赤臘角連接路或現有的龍門路及龍富路； - 就第23(b)段提及的排氣塔位置及空氣污染的問題，他指出，方案7的青田路隧道於南及北面共有2個排氣塔。北面的排氣塔是設於菠蘿山上，而且主水平基準超過80米。而南面的排氣塔則設於隧道出口。故署方相信上述兩個排氣塔排放的廢氣對屯門區的影響較少； - 就第23(c)段提及的問題，署方會確保該項目符合《環境影響評估條例》的要求，於有需要的位置加設隔音屏障，確保噪音水平不會影響附近民居；及 - 署方亦歡迎於第23(d)段提出的建議，於施工期間與相關的區議員保持緊密聯絡，以便收集各方對有關工程的意見。 |  |
| - 接著，顧問公司陳先生亦表示： - 就第23(b)段提及把該隧道出口向東移並盡量靠近屯門公路的建議，他指出，由震寰路以東的隧道出口，經青田路連接至屯門公路的一段屯門西繞道屬高架道路，橫跨青松觀路及屯門河。車輛亦可選擇北行往青山公路、元朗公路或南行往屯門公路。他續表示，震寰路以西的屯門西繞道是以隧道方式興建，該隧道出口須接駁現有道路，而接駁點與青松觀路的距離已相當接近。為了利用青田交匯處以全面發揮交通路線轉換功能，現時建議的隧道出口已是最接近屯門公路的可行位置； - 於第23(e)段的建議亦曾作出研究。就屯門西繞道北段而言，他指若以隧道方式興建北段，近青田交匯處附近的公園需要作出大改動，亦要搬遷附近的行人天橋，而且該隧道更要跨越在屯門公路地下的多條地下箱型暗渠，加上屯門公路南行線及青山道之間現有一個小斜坡，故此沒有足夠空間以隧道方式興建屯門西繞道北段，並以半開放式道路接駁現有的青田交匯處。至於以高架道路方式興建屯門西繞道南段的建議，他指出，該段是相當接近青山村及楊小坑村一帶，對上址民居有一定影響。此外，該高架道路亦需要於較高的位置越過龍富路，加上上址的地質較適合興建隧道，故未有採納第23(e)段的建議；及 - 就第23(f)段提及的意見，他表示於工程進行期間會實施有效的臨時交通改道措施，更會密切留意青田交匯處於繁忙時段的交通情況，並會盡量利用於上址附近的斜坡作為工地，希望可減低工程對青田交匯處交通的影響。 |  |
| - 經討論後，主席請署方及顧問公司考慮委員會的意見，並盡量就方案7作出可行的修訂，另請署方於作出修訂後向委員會匯報。 |  |
| (C) 要求：改善青賢街(屯門河康麗花園段)路面設計 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第57號) |  |
| - 運輸署林先生就上述文件作出以下回應： - 指康麗花園西南面在青賢街的禁區經已部份取消，車輛可於該處作短暫等候及上落客貨。此外，於上述路段分別設有一個貨車泊位，4個私家車泊位，以及一個不准等候的上落客貨區。考慮到現時青賢街的交通流量尚未飽和，署方相信已能滿足大部分駕駛者的需求； - 有關縮窄青賢街南端西面行人路以擴闊及拉直河傍街北行進入青賢街輕微彎位的建議，從交通管理角度而言，現時由河傍街西行右轉入青賢街被視作主要車路，由河傍街北行進入青賢街的車輛需要先讓路予該主要車路的車輛。如把上述輕微彎位拉直，署方擔心會導致駕駛者感到混亂，以為右轉車輛需要讓路予直行車輛。他續表示，若委員會認為有需要拉直上述彎位，並同時改變現時交通管理模式，署方須再作研究，及 - 根據觀察，大部分車輛於青賢街及屯門鄉事會路的路口左轉，沿青賢街直行及右轉入屯門鄉事會路的車輛則較少。現時，沿青賢街直行及於青賢街左轉入屯門鄉事會路的車輛是共用青賢街左線行駛，導致不必要的交通擠塞。為此，署方建議進一步優化青賢街路口的行車模式，把青賢街右線改為沿青賢街直行及於青賢街及屯門鄉事會路的路口右轉的車輛使用，以減低青賢街左線的交通擠塞問題。有關文件內提及的第4項建議，署方擔心此舉除縮窄該行人路的空間外，亦會導致於該處右轉的彎位半徑不足，令車輛轉彎有困難。 |  |
| - 接著，文件提交人重申取消於青賢街車位的建議，以配合未來車流的增長。此外，他亦指河傍街北行駛入青賢街的轉彎空間不足，使巴士及旅遊巴行駛過時有困難，希望署方考慮縮窄青賢街行人路以擴闊行車路的彎位。 |  |
| - 經討論後，主席請運輸署自行與文件提交人作實地視察，以便跟進。 | 運輸署 |
| (D) 要求關注及解決康寶路貨櫃車阻塞交通問題 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第58號) |  |
| - 就上述議題，警務處黃先生表示： - 永健貨櫃有限公司分別於屯門寶田區(即A場)及文件內提及的位置(即B場)擁有2個貨櫃場。B場於本年10月1日啟用，佔地約2萬平方尺，設有2部用作處理貨櫃的吊臂，並由3名職員管理該貨櫃場。B場主要是處理來自東方航運航線的貨櫃，而其貨櫃交收時間是由早上8時30分至下午6時30分； - 自B場啟用至今，警方共收到10個投訴，大部份是於上午提出。當時，警方已通知本區的巡邏隊及交通隊的警務人員密切留意上址附近的交通情況； - 警方發現，由於B場沒有預約交收貨櫃的時間，以致有大量貨櫃車於早上7時左右便於康寶路等候進入B場交收貨櫃，導致該路出現交通擠塞；及 - 警方希望從不同的渠道解決B場交收貨櫃時導致康寶路的交通擠塞問題，包括：與B場負責人聯絡，並建議其與有關貨櫃車業界商討以預約方式，分批交收貨櫃的安排；經屯門地政處確定B場的地權，而處方表示其屬私人擁有；以及致函規劃署，以確定該處有否違反土地用途。 |  |
| - 接著，委員提出以下意見： - 指出現上述交通擠塞問題是因各有關部門(例如：地政總署，規劃署，運輸署等)協調及監管不足所致，認為只由警方處理並不公平，建議有關部門考慮採用發牌制度，並於批地作貨櫃場前評估各方面影響，然後才發牌予有關申請者，相信會更有效避免上述問題。此外，有委員認為運輸署亦有需要改善康寶路的交通擠塞問題；及 - 建議運輸署擴闊康寶路及其行人路，並為該行人路加設圍欄，以保障行人的安全。 |  |
| - 就委員的意見，運輸署何棣欣女士回應時表示： - 署方十分關注康寶路的交通情況，並歡迎警方的建議，勸籲貨櫃場負責人在運作上作出適當的安排，以預約方式分批交收貨櫃； - 署方經視察後發現，出入貨櫃場的交通頻繁，於下午繁忙時段(即約下午2時至3時期間)，平均有3部貨櫃車於路上等候進入貨櫃場。這是由於貨櫃場出入口只可容許一部車行駛，不能同時容許兩部貨櫃車同時進出。此外，署方亦發現在出入口處，由於路面的闊度有限，貨櫃車在轉出時須佔用對面行車線甚至行人路；及 - 署方認同委員於第31(a)段提及的發牌制度，認為能夠於有關土地使用申請獲批准之前評估其對交通的影響，並將出入口設計的要求及適當的交通改善措施納入條款內，這是有效的規管方法。但她補充，由於署方現階段未有資料顯示規劃署曾就B場的土地使用諮詢本署在交通運作上的意見，故署方已於委員會會議前就此致函查詢規劃署，相信規劃署需要一定時間才可作出回覆。署方會跟進有關事宜，並於收悉有關資料後向委員會匯報。 |  |
| - 此外，警務處黃先生亦表示，警方會繼續密切留意康寶路的交通情況，並會根據現行交通法例執法。另他強調，警方只能夠向B場負責人建議採用預約方式，分批交收貨櫃的安排，但卻無權力規管其做法。 |  |
| - 經討論後，主席請運輸署考慮委員會的建議，並請警方繼續監察康寶路的交通情況，以及與B場負責人聯絡，商討以預約方式分批交收貨櫃的安排，希望可解決上述交通擠塞問題。 |  |
| (E) 要求提升行車天橋防撞欄效能 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第59號) |  |
| - 路政署陳瀾先生表示，上述文件已轉交署方轄下有關部門跟進。自本年10月23日於機場酒店外行車天橋發生旅遊巴士墮橋的意外後，立法會及有關團體亦關注此事。而署方亦曾於早前就此出席立法會會議，跟進此事。考慮到署方現階段正在整理有關資料，署方會稍後就此提供書面回覆予委員會參閱。 |  |
| - 最後，考慮到署方尚在準備有關資料，主席建議於下一次會議上續議該議題。委員會一致同意上述安排。 |  |
| 【會後補註：由於路政署已就該議題提出書面回覆，故主席同意於下一次會議上不繼續該議題。文件提交人亦同意上述安排，但希望路政署向委員會提供現正使用L3及L4等級防護欄的行車天橋名單予委員會參閱。秘書處已把該書面回覆已傳閱予各委員參閱，以及向路政署反映文件提交人的意見。】 |  |
| (F) 查詢小巴加價申請 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第60號) |  |
| - 運輸署呂女士就上述文件作出以下回應： - 於收到有小巴營辦商(下稱營辦商)提出的加價申請後，署方一般會先要求營辦商提供詳細營運資料及數據，以分析其財務狀況及審視其建議加幅。於完成有關分析並與營辦商確定其建議加幅後，署方便會透過有關民政事務處，諮詢相關區議會及地區人士的意見。她續表示，署方會盡量提高及採用透明度較高的方式，讓上述人士知悉營辦商及署方的建議加幅，以便其提供意見； - 署方是於本年4月上旬收到專線小巴40號的加價申請。署方根據有關的數據及財務分析，調低其建議加幅，然後於本年8月份透過屯門民政事務處，諮詢屯門區議會、委員會增選委員及地區人士的意見。經考慮諮詢期間所收集的意見後，署方於本年10月上旬經屯門民政事務處通知上述人士，該線的車費將於本年10月中旬作出調整，加幅為$0.3元，及 - 截至今日為止，署方暫未收到有小巴營辦商提出的加價申請，故未能向委員會提供有關資料。 |  |
| - 就有部份委員認為署方於收到加價申請後，便應於委員會會議上進行意見收集，運輸署呂女士回應時表示，署方已備悉委員的意見。若日後收到加價申請並與營辦商確定加幅後，署方會考慮於委員會會議上收集各委員的意見。 |  |
| - 經討論後，主席請署方考慮委員會的意見。 |  |
| (G) 新輕鐵車廂服務安排 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第61號) |  |
| (H) 有關新輕鐵車廂投入服務情況 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第62號) |  |
| (I) 要求改善輕鐵新車廂的扶手設計 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第63號) |  |
| (J) 要求改善輕鐵班次不均問題 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第64號) |  |
| - 主席表示，考慮到第61號文件的內容與第62號、第63號及第64號文件相關，建議一併討論上述四份文件。委員會一致同意有關建議。接著，他先請港鐵梁賜強先生向委員會簡介第61號文件的內容。 |  |
| - 接著，委員提出以下意見： - 指現時新車廂的吊環式的扶手太高，不便長者及兒童使用，加上扶手柱不足，希望港鐵考慮改善新車廂的扶手設計及增加扶手的數量。另有委員建議調整新車廂座位的斜度； - 指輕鐵614線及614P線班次不足，而且班次時間不平均，使乘客感到不便，故建議港鐵考慮因應現時乘客的乘車模式，調整有關路線的班次時間，並考慮投放新車廂的資源到上述路線； - 認為為第一及二期車廂現代化及有關提升工程需時較長，擔心影響整體輕鐵服務，希望港鐵盡量縮短上述工程的所需時間； - 詢問港鐵分配新輕鐵車廂的準則，安排單卡及雙卡行駛的準則，以及輕鐵班次時間的服務指標。此外，有委員希望港鐵提供各輕鐵路線的載客量數據，讓委員會更了解整體的載客量情況； - 指輕鐵505線有一部新車廂因於本年9月9日發生的意外而損毀，詢問港鐵會否考慮暫時安排預留作日常調配的其中一部新車廂(即第14或第15部新車廂)行駛該線，以維持班次水平；及 - 希望506可恢復以輕鐵行走。 |  |
| - 經討論後，主席請港鐵考慮委員會的意見，盡量改善輕鐵的服務，以配合乘客的交通需要。 |  |
| (K) 要求落實搬遷美樂行人路輕鐵電箱 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第65號) |  |
| - 港鐵唐女士就上述文件作出以下回應： - 文件內提及的電箱主要用作控制龍門路至屯門碼頭一帶輕鐵月台的電力設施及訊號系統。公司理解有關委員的意見，由於搬遷電箱會有機會對上述設施及系統的運作帶來風險，故公司必須審慎考慮；及 - 公司一直就該議題與運輸署聯絡。署方曾與公司車務部代表作實地視察，以商討重新編排電箱附近各巴士站，希望採用其他更快捷有效的方法，令有關巴士站的人流暢順。 |  |
| - 接著，有委員表示： - 指該議題經已跟進多時，認為搬遷有關電箱已能夠解決巴士站人流的問題，無法接受重新編排各巴士站的建議措施，及 - 指曾於2009年7月30日屯門西南分區委員會會議(下稱分區委員會)上要求港鐵搬遷有關電箱。於本年2月3日，港鐵表示已與運輸署及有關方面作實地視察，惟對港鐵表示不會搬遷有關電箱的回應表示遺憾。分區委員會曾於本年4月至9月的會議上一直跟進此事，並就港鐵的回覆予以讉責。雖然他歡迎港鐵及運輸署提出其他解決該電箱阻礙巴士站人流的方案，但不會完全支持。另他指出，分區委員會已於本年9月16日成立專責委員會跟進此事，他亦會向該會匯報今次委員會會議上聽取的回應。最後，他希望港鐵最終考慮搬遷有關電箱。 |  |
| - 經討論後，主席建議把該議題交由屯門區內交通問題工作小組跟進。 | 屯門區內交通問題工作小組 |
| 報告事項 |  |
| (A) 工作小組報告 |  |
| 截至2010年10月26日的工作小組進展報告 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第66號) |  |
| 屯門對外交通工作小組 |  |
| 有關開辦往落馬洲支線管制站公共交通交匯處的公共交通服務 |  |
| 增辦屯門至落馬洲小巴服務 |  |
| - 運輸署呂女士表示，考慮到不同持份者對開辨由屯門至落馬洲支線管制站公共交通交匯處的公交服務有不同意見，署方現正評估乘客需求及其乘車模式的轉變，以及考慮有關意見。 |  |
| - 接著，有部分委員希望盡快提供上述服務，並認為署方應從公眾利益的角度，決定以哪種公共交通工具提供上述建議服務，不應只考慮持份者的利益。 |  |
| - 主席報告，委員會剛收到由專線小巴、旅遊巴士及過境巴士司機聯席有關反對於星期六，日及公眾假期開辦一條由屯門至落馬洲支線管制站公共交通交匯處的巴士服務的函件。他已請秘書處於席上派發該函件，並請各委員參閱。他續表示，考慮到署方尚未就屯門至落馬洲支線管制站公共交通交匯處的公共交通服務作出決定，建議請署方研究有關建議，並暫不討論上述兩個議題。 |  |
| 有關龍運E33P線的服務 |  |
| - 運輸署呂女士報告，龍運已安排於本年11月份增加E33P線的巴士數目。為配合早上繁忙時段的乘客需求，該線將會於早上7時正增加一班車，屆時該線於早上6時50時及7時10分的班次將會改為於早上6時45時及7時15分開出。上述安排預計於本年11月下旬實施，署方將於稍後向委員會提供有關資料。 |  |
| 有關52X線行車路線調整及分段收費事宜 |  |
| - 有委員不同意於報告的最新進展內指該線的分段收費起始站由長沙灣道怡閣苑遷往怡靖苑的建議，認為這與其建議於欽州街作為分段收費起始站的建議效用不同，希望作出修訂。另有委員表示曾就取消該線行經欽州街的一段車程向其乘客作意見調查，發現大部分乘客支持上述建議，希望署方考慮。 |  |
| 有關屯門跨境渡輪碼頭的招標事宜 |  |
| - 就有委員建議以委員會名義致函查詢當局有關屯門客運碼頭的招標結果，主席報告屯門對外交通工作小組曾致函查詢上述事宜，當收悉有關書面回覆後便會傳閱予各委員參閱。 |  |
| 屯門區內交通問題工作小組 |  |
| 有關於杯渡路506巴士站加設巴士彎的事宜 |  |
| - 運輸署林先生表示： - 署方已因應屯門區內交通問題工作小組的要求，於席上派發就上述巴士彎的設計圖則予委員會參閱，歡迎提供意見； - 該巴士彎是根據早前實地視察時收集的意見而設計的。而該彎位可供兩部巴士同時停泊。為了解決因加設該彎位導致附近行人路收窄的問題，署方會徵用受影響行人路附近的種植位置，以及附近一行單車泊位的空間，作為擴闊上述行人路之用。署方將會於近輕鐵天橋下行人路側的另一個種植位置，重置上述單車泊位，及 - 由於該彎位位置與連接西鐵屯門站物業項目至屯門市中心的行人天橋 “落腳點”有機會重疊，以及該彎位毗鄰輕鐵高架路軌的柱礅及與現時屯門公園緊急車輛通道出入口位置十分接近，署方會分別諮詢屯門地政處、港鐵及康樂及文化事務署的意見後，才能確定該彎位的設計。 |  |
| - 就有委員希望有關方面可加設配合該彎位的上蓋，港鐵唐女士回應時表示，公司知悉現時該站的使用量，以及對巴士站上蓋的訴求。她會向有關同事反映上述意見，並請其在可行的情況下，盡量與運輸署作出適當的配合。 |  |
| - 經討論後，主席建議該議題繼續於屯門區內交通問題工作小組跟進。 | 屯門區內交通問題工作小組 |
| (B) 運輸署報告 |  |
| (交通及運輸委員會文件2010年第67號) |  |
| 有關專線小巴140M線的服務 |  |
| - 有委員指出，該線於平日上午11時30分的班次乘客眾多，建議署方考慮延長其服務時間。另她指曾有乘客投訴未能於該線的中途站(例如：青衣西路及愛琴海岸)上車，特別是於繁忙時段。她建議署方研究該線開辦特別班次，解決有關問題。 |  |
| - 運輸署呂女士回應時表示，署方備悉委員的意見，並會安排調查及研究有關數據，以跟進有關事宜。 |  |
| - 經討論後，主席指該線乘客眾多，希望署方考慮延長該線的服務時間。 |  |
| 其他事項 |  |
| 要求規劃及改善蔡意橋交通 |  |
| - 主席報告，屯門區議會轄下屯門區發展及規劃工作小組於本年10月15日的會議上議決致函運輸署署長，希望署方審慎考慮該小組就上述事宜的建議，待署方提供進一步的資料後才於本委員會跟進。屯門區發展及規劃工作小組已於本年10月27日致函運輸署署長，要求作出跟進。 |  |
| - 既無其他事項，會議於下午1時28分結束。下次會議日期為2011年1月14日。 |  |
| 屯門區議會秘書處 |  |
| 日期：2010年12月7日 |  |
| 檔號：HAD TMDC/15/25/TTC/10 |  |