大埔區議會

交通及運輸委員會2007年

第五次會議記錄

| 日期﹕ | 2007年9月13日(星期四) |
| --- | --- |
| 時間﹕ | 上午9時35分 |
| 地點﹕ | 大埔區議會秘書處會議室 |

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 關永業先生 | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 區鎮樺先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 上午11時05分 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午10時05分 | 上午11時25分 |
|  | 張國耀先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林祿榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李志成先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英議員,JP | 委員 | 會議開始 | 上午11時25分 |
|  | 李友偉先生 | 委員 | 會議開始 | 上午11時20分 |
|  | 李耀斌太平紳士,BBS | 委員 | 上午9時50分 | 下午12時35分 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 下午12時30分 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 上午11時30分 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 上午9時45分 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 易健卿女士 | 委員 | 會議開始 | 下午1時05分 |
|  | 陳鋕漒先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳國強先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 秦漢煬先生 | 委員 | 上午10時55分 | 會議完畢 |
|  | 李永成先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 溫興財先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 歐瑞婷小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者：

|  | 黎瑞玲小姐 | 傳媒及社區聯絡經理／九廣鐵路公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 林潤富先生 | 車務營運經理／九廣鐵路公司 |
|  | 胡銘基先生 | 策劃及發展經理／九龍巴士(一九三三)有限公司 |
|  | 張志寶先生 | 高級車務主任／九龍巴士(一九三三)有限公司 |
|  | 何豐怡小姐 | 署理高級運輸主任(大埔)／運輸署 |
|  | 胡廣明先生 | 工程師(大埔)／運輸署 |
|  | 梁樹人先生 | 工程師(大埔)／運輸署 |
|  | 歐陽效成先生 | 區域工程師(大埔)／路政署 |
|  | 林日明先生 | 高級工程師／主要工程管理處／路政署 |
|  | 區展倫先生 | 高級工程師／主要工程管理處／路政署 |
|  | 陳庭輝先生 | 項目經理／安誠—奧雅納—博威聯營顧問公司 |
|  | 李敬康先生 | 工程師／安誠—奧雅納—博威聯營顧問公司 |
|  | 蕭緯儉先生 | 大埔區交通組主管／警務處 |
|  | 鄧日輝先生 | 署理高級工程師(大埔及北區)／新界西及北拓展處／土木工程拓展署 |
|  | 陳玉好小姐 | 副房屋事務經理／大埔區租約事務管理處／房屋署 |
|  | 潘太平太平紳士 | 民政事務專員／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 張潔華小姐 | 民政事務助理專員／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 何美智小姐 | 候任民政事務助理專員／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |
|  | 張詠絲小姐 | 聯絡主任(4)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |

請假者：

|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 溫學濂先生 | 委員 |  |  |
|  | 張超平先生 | 委員 |  |  |
|  | 李偉文先生 | 委員 |  |  |
|  | 黃淑芬女士 | 委員 |  |  |

缺席者：

|  | 林 泉先生 | 委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

開會詞

主席歡迎與會者出席會議。

2.	主席宣布以下事項：

(一)	歡迎大埔民政事務專員潘太平先生。

(二)	歡迎候任大埔民政事務助理專員何美智小姐。

(三)	歡迎大埔民政事務處新任行政主任(區議會)1歐瑞婷小姐，歐小姐將接替已調職的張沛鈴小姐擔任本委員會的秘書。

(四)	土木工程拓展署新界西及北拓展處高級工程師(大埔及北區)廖振新先生因休假未能出席會議，由署理高級工程師鄧日輝先生代表出席。

3.	主席報告，以下委員已去信區議會秘書處請假：

| 委員 | 原因 |
| --- | --- |
| 鄧光榮先生 | 因離港 |
| 溫學濂先生 | 因事 |
| 張超平先生 | 因事 |
| 李偉文先生 | 因工作 |
| 黃淑芬女士 | 因工作 |

委員會根據《大埔區議會常規》第31(15)條，批准上述委員的申請。

I.	通過交通及運輸委員會2007年第四次會議(12.7.2007)記錄
(大埔區議會文件TT 32/2007號)

4.	上次會議記錄的修訂建議已臚列於上述文件中。席上並無委員提出其他修訂建議。上次會議記錄按文件所載修訂後，作實通過。

II.	續議交通及運輸委員會2007年第四次會議(12.7.2007)事項
(大埔區議會文件TT 33/2007號)

(一)	“舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程”的進展
(第7至第13段)
(大埔區議會文件TT 33a/2007號)

5.	主席歡迎路政署主要工程管理處高級工程師林日明先生和高級工程師區展倫先生，以及安誠－奧雅納－博威聯營顧問公司項目經理陳庭輝先生和工程師李敬康先生出席是次會議。

6.	跟進“舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程”工作小組(下稱“工作小組”)召集人文春輝先生報告，工作小組於本年9月10日舉行第四次會議，會上路政署的代表表示，上述工程的第一期計劃於本年10月重新刊憲，預計工程將於2008年下半年展開，而第二期工程預計將於第一期工程動工後約一年展開。工作小組支持第一期工程按照提交的工程規劃圖進行。

7.	林日明先生表示，路政署已委託顧問公司研究在大窩西支路興建一道橫跨鐵路的行車天橋連接大窩東支路的可行性，並正安排與有關的村代表到顧問公司初步建議的選址實地視察。在未來數月，路政署將進行更詳細的研究以確實有關建議是否可行和處理相關問題，待完成更詳細研究後，路政署會再向交通及運輸委員會匯報。

8.	陳庭輝先生以電腦投影片向委員介紹文件，而投影片影印本亦有派發給委員作參考(附件)。陳庭輝先生表示文件的附圖所顯示建議之隔音屏障的外觀只作參考，其形式尚未落實。他續稱其實工作小組於9月10日的會議也有對隔音屏障的設計給予意見，認為半圓形的隔音屏障成本高，維修又困難，不宜使用。委員備悉文件內容。

9.	委員的意見和提問如下：

(i)	黃容根議員表示，林村河至寶雅苑的一段道路並未設置隔音設施，以紓緩噪音滋擾；而計劃於寶雅路斜路興建的隔音屏障又不會延長至林村河。他詢問路政署會否計劃把有關的隔音屏障延長。

(ii)	陳國強先生認為應保留翠榕橋和翠榕橋西附近山丘的樹木。他詢問路政署，有關的清拆及重建工程會否對樹木構成影響、是否曾進行環境影響評估，以及當局會如何處置該處的樹木。

(iii)	李永成先生詢問，路政署能否進一步調整御峰豪園前的隔音屏障的高度至四米。

(iv)	陳笑權先生感謝路政署聽取民意，將御峰苑前的隔音屏障的高度由三米改至四米。

10.	林日明先生表示，在寶雅苑一帶設置隔音屏障的事宜由路政署另一組同事負責。路政署會就上述兩項工程作出協調，待有進一步資料時再另行進行諮詢。至於把御峰苑前面的隔音屏障加高至四米，則是根據《環境影響評估條例》而決定。

11.	陳庭輝先生的回應如下：

(i)	路政署計劃在新建的大埔太和路橋與第十五號A橋之間興建長達數百米的隔音屏障的原因，是考慮到噪音主要源自吐露港南北行的主要車流，而於該處興建隔音屏障能最有效減低石古壟和錦石新村一帶居民所受到的噪音滋擾。

(ii)	顧問公司已為工程範圍內的樹木進行普查，研究永久擴闊工程會否為附近樹木帶來影響。當局希望盡量在原址重建和擴闊翠榕橋和翠榕橋西，以把對周圍的樹木的影響減至最低。工程進行期間，每道橋的旁邊將興建一道臨時行車天橋，以確保車輛繼續通行。在工程進行期間亦會盡可能減低工程對樹木的影響。

(iii)	關於噪音評估的問題，顧問公司會按地區性劃分評估的範圍，每次評估數百米的地方。根據整體評估結果，顧問公司決定將御峰苑前一段地勢較低的路段的隔音屏障加高至四米；但由於定慧寺前的一段路段的隔音屏障的工程須在現有的護土牆上進行，故把該處的隔音屏障的高度維持在三米。

12.	主席指出，當局並無計劃在黃容根議員提及的大埔太和路北行前往吐露港公路的一段道路興建隔音屏障。他請有關方面積極考慮在該路段興建隔音屏障。

13.	文春輝先生回應有關在大埔太和路北行前往吐露港公路的一段道路興建隔音屏障的問題時表示，工作小組於上次會議已提出希望有關方面跟進該要求，但由於專家報告指石古壟和錦石新村一帶的樓房較矮，加上橋身有一定的高度，故無須興建隔音屏障保護該帶居民。工作小組已將有關的討論內容記錄在案，以作日後處理投訴的參考。

14.	其他委員的意見和提問如下：

(i)	黃容根議員表示，他一再關注林村河至寶雅苑一段路段的隔音屏障問題，是由於車輛在寶雅路的一段斜路上斜時會產生大量噪音，對寶雅苑居民影響極大。工作小組過去一直爭取在寶雅苑前加設隔音屏障，並把隔音屏障延長至斜路上方。他對現時放棄了有關計劃的方案表示失望。他認為交通及運輸委員會應再次建議有關方面把該路段納入興建隔音屏障的方案內。

(ii)	陳鋕漒先生向委員會申報利益，表示他居於寶雅苑一個位於30樓、面向擬議工程的施工範圍的單位。他反對評估報告指車輛上斜時發出的噪音不會對居民構成影響的說法。

(iii)	李耀斌先生同意寶雅苑居民對在林村河至寶雅苑一帶加設隔音屏障有確切的需要，但鑑於路政署已表明該路段並不屬於吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程的涵蓋範圍，隔音屏障應否伸延至寶雅路斜路的上方和伸延至何處方為合理的問題，交由環境、房屋及工程委員會繼續跟進會較為合適。

(iv)	黃容根議員表示，於工作小組的會議上，陳鋕漒先生向當局表示應該將寶雅苑前的隔音屏障延長至林村河邊，而路政署向寶雅苑居民進行有關隔音屏障的諮詢時，居民亦知悉有關決定。然而，現時的方案卻剔除了相關部分，而當局亦沒考慮為該路段設置任何隔音設施，對此他表示不滿。

15.	陳庭輝先生表示，有關方面評估噪音對居民的影響時，會整體考慮多條道路對地區的影響。以石古壟和錦石新村為例，他們會考慮吐露港公路、大埔太和路和其他道路對該處居民的影響。在現時的方案中，當局把資源集中放在吐露港公路，是基於吐露港公路的車流最多。當局在收集委員的意見後，或可考慮其他有關設計的可行方案。

16.	文春輝先生不同意顧問公司把資源集中於吐露港公路的做法。他表示，就文件的附圖三所示，擬設於近康樂園一帶的隔音屏障的位置與康樂園相距甚遠，而且兩者之間相隔一條鐵路，顧問公司尚且擬安裝一段隔音屏障；而就石古壟和錦石新村一帶的隔音屏障，工作小組於上次會議並無要求顧問公司剔除有關的隔音屏障，只是表示對有關問題保留意見。他續建議於林村河至寶雅苑的一段路段加裝隔音屏障，以免有關問題阻延工程刊憲及動工時間。

17.	黃碧嬌女士指出，《環境影響評估條例》規定當局須以隔音屏障把噪音保持在一定分貝以下，但顧問公司應留意設置的位置的附近有否民居，以確保隔音屏障發揮最大效用，而非只用來保護附近的雀鳥和樹木。就文件的附圖二所示，第十三號A橋和第十五號A橋沿路均設有隔音屏障，然而民居聚集的石古壟至寶雅苑一段路段反而沒有隔音屏障保護。她促請路政署和顧問公司把隔音屏障設於有確切需要的地方，以免區議會日後須承擔通過現時方案的責任。

18.	主席詢問委員是否同意文春輝先生提出，要求路政署和顧問公司在林村河至寶雅苑的一段路段加裝隔音屏障的建議。

19.	委員的意見和提問如下：

(i)	黃容根議員表示，路政署既然尚未就有關工程向立法會財務委員會申請撥款，便應把上述的建議納入方案內，免得申請撥款時遭到居民反對。他續稱，由於上述一段道路確實為居民帶來極大的噪音滋擾，因此他反對路政署不在該處加裝隔音屏障。

(ii)	陳鋕漒先生就上述一段道路未有設置隔音屏障表示反對。

(iii)	陳國強先生質疑顧問公司是根據什麼數據進行評估。他要求顧問公司提供數據，支持他們放棄在寶雅苑前設置隔音屏障，以及在吐露港公路近元洲仔設置一段較短的隔音屏障的決定。他續詢問運輸署和路政署，假如居民有訴求，是否可以循其他途徑爭取於寶雅苑前的上斜路段加設隔音屏障。

(iv)	李永成先生希望擬建於御峰豪園前的隔音屏障能加高至最少四米，與御峰苑的隔音屏障相同。

20.	林日明先生表示，現時提交委員會討論的方案是根據《環境影響評估條例》的要求而設計的。路政署會在收集委員的意見後，要求顧問公司研究其他有關設計的可行方案。

21.	陳庭輝先生回應表示，根據《環境影響評估條例》，在元洲仔近大王爺廟附近有一處對噪音感應強的地方，過去在進行元洲仔以南的公路擴闊工程時已在該處設置了隔音屏障；現在吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程亦同樣須在該處加建隔音屏障。一般來說，對噪音感應強的地方是民居聚集或學校等地方，但元洲仔的情況較為特殊，於工程進行時須特別留意。

22.	他續稱，顧問公司在考慮御峰豪園前的隔音屏障的高度時，須兼顧道路本身的高低和收地等問題。御峰豪園內多幢樓宇均較路面低，因此隔音屏障所需的高度亦相對較低。在設計該段道路的隔音屏障時，顧問公司考慮了整體可行性的問題及居民的意見後，決定在御峰豪園前一段斜坡加設八米高的隔音屏障，連接毗鄰定慧寺前三米高的隔音屏障。

23.	委員的意見和提問如下：

(i)	陳國強先生再次詢問運輸署和路政署可否在吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程以外，另外爭取在寶雅苑前的上斜路段興建隔音屏障。此外，他要求顧問公司向委員提供有關在元洲仔的對噪音感應強的地方的詳細書面資料。

(ii)	黃容根議員表示，元洲仔附近現已建有一段白色隔音屏障，而在現時的計劃中，該處將再加裝兩道隔音屏障。他詢問顧問公司，將來是否以三道不同顏色的屏障來劃分連接該路段的不同道路。他表示，不少大埔居民不滿吐露港公路的隔音屏障，其中對吐露港公路出口往大埔工業一段的隔音屏障的不滿尤甚。該處的屏障有如隧道一般，大大減低駕駛者的駕駛樂趣。他要求有關方面重新評估設置隔音屏障的位置。此外，他詢問顧問公司，上述對噪音感應強的地方是否為雀鳥聚集的地方。最後，他表示擬建的大埔太和路橋的一段彎位並無隔音設施，但在拐彎轉上公路後的一段道路將設置一道短短的隔音屏障。他希望有關方面考慮延長該路段的隔音屏障至大埔太和橋的彎位。

(iii)	李友偉先生希望路政署和顧問公司在大光園學校和石古壟一帶設置隔音屏障。

24.	文春輝先生表示，他已與路政署代表實地視察大光園學校一帶，並已聽取該處居民的意見，由於大光園學校位於吐露港公路之下，因此結論是無須在該處設置隔音屏障。

25.	其他委員的意見和提問如下：

(i)	李永成先生希望顧問公司交代上述在元洲仔的對噪音感應強的地方的資料。此外，他表示，有御峰豪園的高層住戶向他反映，表示希望隔音屏障的高度盡可能增加至四米。

(ii)	陳鋕漒先生向委員會申報利益，並表示他以太和居民協會主席的身分，要求區議會秘書處於會後提交有關吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程的詳細會議記錄。

26.	林日明先生的回應如下：

(i)	路政署願意和委員會充分合作，並會詳細考慮委員所提出的意見，希望工程得以順利推行。

(ii)	希望委員理解有關方面在設計道路時，須考慮整個地區的地勢高低、距離遠近等因素。正如文春輝先生提及大光園一帶的情況，該處地勢的高低，對設置隔音屏障設置的位置、高度及覆蓋範圍也有一定影響。

(iii)	就寶雅苑上斜路段設置隔音屏障的問題，路政署亦會要求顧問公司研究其他有關設計的可行方案，若有進一步資料將會提交委員會。署方希望吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程能盡快落實，以疏導區內交通，並強調假如第一期工程再有延誤，現時的道路未必足以應付區內交通的發展，同時亦會阻延第二期工程的展開。

27.	陳庭輝先生的回應如下：

(i)	元洲仔是雀鳥聚集的地方，屬保育範圍，在該處進行工程須與環境保護署協調。

(ii)	黃容根議員提及的元洲仔附近幾道仿如隧道的隔音屏障，是因應整體設計的安排而得出的結果，此外，顧問公司曾到元洲仔大王爺廟一帶實地視察和與古物古蹟辦事處商討。現有方案考慮把隔音設施盡量設於遠離大王爺廟的地方。因此，顧問公司在設計上作出了相應調節，藉著把隔音設施集中建於近舊政務司官邸附近的道路交匯處，加上現有吐露港公路南段的隔音屏障，為該範圍提供保護。

28.	主席請路政署於刊憲前，經區議會秘書處通知委員有關工程設計的修改。

(會後補註：路政署已於本年10月15日，透過區議會秘書處向委員分發修訂後的工程規劃圖。)

(二)	大埔綜合大樓一帶及大埔墟的交通安排及改善措施
(第5至第6段)

29.	梁樹人先生報告，鄉事會街連接大光里位置加設交通燈過路設施的工程已完成。運輸署會密切留意新的交通運作情況，並會因應從運頭街兩邊轉入鄉事會街的交通流量，調整燈號的轉換時間。

30.	他續稱，運輸署仍然就鄉事會街違例泊車及的士在交通燈前後上落客阻塞交通的情況，接獲零星投訴。現時交通燈過路設施的工程已完成，運輸署會將該處劃為禁區的時段延長，杜絕違例泊車的情況和減輕警務處(下稱“警方”)的工作量。運輸署現正考慮不同方案，準備分階段實施。原有的上午7時至晚上7時的禁區時段將延長至上午7時至午夜12時。而現時鄉事會街由巴士站至大埔社區中心一段，以及由大埔浸信會至寶鄉街一段均不設禁區時段，運輸署準備將兩段路面於上午8時至10時及下午5時至7時劃為禁區。假如在上述時段以外，違例泊車的情況嚴重至導致交通擠塞，該署不排除會將上述路面在上午7時至晚上7時皆劃為禁區。梁先生邀請委員就上述方案提供意見。

31.	委員的意見和提問如下：

(i)	李國英議員表示，在大埔綜合大樓前設置交通燈過路設施後，鄉事會街一帶的交通情況大為改善。他續提出以下各點供運輸署考慮：

(a)	運頭街轉入鄉事會街的兩組燈號同時放行車輛的安排，紓緩了由廣福道轉入運頭街的車龍。然而，鄉事會街仍然出現擠塞，原因除了是運輸署提及的違例泊車的問題外，上下班／上下課時巴士班次增多及停站亦加劇了擠塞情況。他希望運輸署在審視鄉事會街的交通情況時把上述問題列為考慮因素。

(b)	就運輸署提出劃分禁區時段的方案，李議員指出上午是鄉事會街一帶商鋪的卸貨時間，他希望運輸署實施有關方案前充分諮詢商戶與道路使用者。

(c)	李議員提及日前在鄉事會街發生的一宗長者被捲入車底的交通意外，表示希望運輸署正視該處過路設施不足的情況，並建議該署在大埔社區中心和臨時停車場之間增設橫過寶鄉街的燈號過路設施。

(d)	在早上繁忙時間，鄉事會街近寶鄉街的交通燈過路處，經常聚集了很多行人等候橫過馬路，造成阻塞行人路的情況；他建議運輸署把該處的等候橫過馬路的位置由兩米加長至三米，方便行人。

(ii)	陳國強先生指出，現時大埔綜合大樓對出巴士站和對面大埔浸信會外的禁區線是並排的。他建議運輸署將大埔浸信會外的禁區線延長至最少與一輛巴士的長度相若。他表示當有巴士停站時，假如鄰線有車輛停泊在黃線之前，有關車輛的司機理論上並無違反交通條例，但卻阻礙了後面的車輛前進。此外，陳先生指出，由於寶鄉里經常有違例泊車的情況，尤其是食物環境衞生署(下稱“食環署”)的合約清潔承辦商的車輛，因而大大減低貨車司機駛進該處卸貨的意欲。他希望警方跟進上述情況。

(iii)	溫興財先生向委員會申報利益，表示他本身為的士司機。他指巴士站後面的小巴站對開的路面並非禁區，該處經常有貨車停泊和卸貨，造成交通阻塞。

32.	梁樹人先生的回應如下：

(i)	有關劃分禁區時段的方案，運輸署會按照既定程序，在完成計劃書後諮詢受影響的商戶和當區的居民，待收集意見後才考慮實施。

(ii)	運輸署已落實在大埔社區中心與臨時停車場之間的寶鄉街的行人過路處，加設行人過路燈和過路線，並已請路政署展開有關工程。

(iii)	運輸署亦留意到利用近寶鄉街的交通燈過路設施橫過鄉事會街的人流愈來愈多，該署會研究等候過路位置的闊度，並會一併考慮交通燈的擺設及附近商鋪和樹木的位置，稍後再向委員交代有關的進展情況。

(iv)	有關禁區線長度的問題，運輸署會將委員的意見納入上述的計劃書內，一併諮詢商戶和市民。

33.	陳笑權先生表示，鄉事會街的過路情況在設置過路設施後大為改善。他讚揚運輸署為該段路面制訂了得宜的長遠策略，在酒樓後面劃出一個大型避車處，供貨車卸貨。至於停泊在大埔浸信會入口處對開馬路的車輛確實阻礙貨車轉入避車處卸貨，因此，他希望上述劃分禁區時段的方案能盡快落實，並請運輸署在落實方案後觀察是否有需要把有關路面劃為全日禁區。此外，陳先生贊成盡快擴闊鄉事會街近寶鄉街的交通燈過路設施的等候過路位置。

34.	蕭緯儉先生表示，警方已向食環署了解有關合約清潔承辦商的車輛在寶鄉里違例停泊的事宜。食環署表示該些車輛只會於交更時在該處短暫停留。警方已表明若他們長時間在該處停留而影響交通，便會採取檢控行動。

35.	李國英議員表示有泮涌居民投訴，指有貨車司機在寶鄉里卸貨後未有立即駛走貨車，導致該處長期有貨車停泊。居民從寶鄉里前往泮涌時，經常要由貨車之間步出馬路，容易發生危險。他重新建議在寶鄉里劃出指定貨車卸貨區，並規定貨車停泊不得多於半小時。

36.	主席請警方跟進上述情況。

37.	鄭俊平先生表示有居民投訴，指大埔綜合大樓停車場出入口對出的運頭街的中央分隔線為雙白線，該名市民曾在該處轉入停車場時遭警方檢控。他建議警方在有關路口改劃虛線，讓駕駛者能在沒有違例的情況下進入停車場。

38.	主席詢問林日明先生，現時法例是否容許駕駛者在駛進停車場時橫越雙白線。

39.	林日明先生回應表示，若駕駛者轉入的路口是停車場出入口，橫越雙白線並不違反法例。

40.	鄭俊平先生表示會與有關居民跟進上述事件。

41.	其他委員的意見和提問如下：

(i)	李國英議員指出，一般駕駛者的理解是車輛不可橫越雙白線。他建議運輸署把雙白線的其中一條實線改為虛線，以便駕駛者易於分辨。

(ii)	陳笑權先生贊同李國英議員的意見，認為一般駕駛者都不敢橫越雙白線以轉入路口。另外，他詢問梁樹人先生有關實施禁區時段的確實時間表。

(iii)	區鎮樺先生詢問，根據委員以上的討論，是否表示駕駛者無論轉入或轉出大埔綜合大樓停車場，都不可橫越雙白線，包括不可由大埔綜合大樓停車場右轉往火車站方向。

42.	梁樹人先生表示，除非有路牌特別指示，否則駕駛者在駛入支路或路口時橫越雙白線並不違反交通規例。但他表示有駕駛者利用法例的縫隙，在路口調頭而橫越雙白線，那便違反了交通規例。他表示，駕駛者駛出大埔綜合大樓停車場可以右轉往火車站方向。

43.	主席憂慮假如按照委員上述的建議，在該處改劃一邊為實線，一邊為虛線的雙白線，會否引起另外一些不必要的誤會。現時該處的交通指示已相當清晰，可以無須作出任何更改。

44.	梁樹人先生回應陳笑權先生的提問，表示已收悉委員對於實施禁區時段的意見，運輸署會根據既定程序向市民諮詢。假如沒有收到市民反對的意見，便會落實有關措施。

45.	陳國強先生建議尋求專業人士的意見，查明有關的橫越雙白線的交通規例。他憂慮假如更改現時的雙白線，或有駕駛者會在該處調頭，以致構成更大危險。他請警方就有關的橫越雙白線的交通規例給予書面解釋。

46.	主席表示駕駛者於考取駕駛執照時應已了解所有交通規則，無必要逐一解釋。

(三)	“建議在廣福橋附近加設行車橋事宜”
	(第14段)

47.	梁樹人先生報告，根據初步的交通評估，現時寶鄉橋至南運路一帶的交通流量正常，現階段的交通理據未足以支持在廣福橋以外多興建一道行車橋。此外，現正在安富道和南盛街進行的渠務工程影響到部分居民，運輸署收到少量投訴，但經過協商後已獲圓滿解決，希望工程能盡快完成，有助紓緩該處的交通。長遠而言，運輸署會繼續監察有關情況，並會在有需要時採取適當的交通措施。

48.	李國英議員表示，早在兩屆以前的議會已開始討論和爭取在廣福橋附近加設行車橋的事宜，該項建議並得到居民和商界的支持，認為有助區內的整體發展。但當時由於油污可能引起環保的問題而擱置建議。對於運輸署表示現時沒有足夠交通理據支持有關建議，李議員指出，廣福道曾發生水管破裂而導致整個大埔墟交通陷入癱瘓的事件。就推動大埔本土經濟而言，他表示現時仁興街至石古壟一帶的發展空間有限，由於大埔區內可供開發的土地已相當有限，假如不闢建更多的行車通道，大埔區難再有發展的空間。此外，在臨時街市舊址闢設停車場的目標之一，是提供大型旅遊車停泊位，讓接載遊客前往文武廟和火車博物館的旅遊車停泊；但有關的停車位現時的使用率偏低，相信是由於旅遊車前往停車場時仍然須經過廣福道，途中狹窄的彎位並不容易讓大型車輛通過。他指出，在廣福橋附近加設行車橋將有助改善交通流量和提高停車場的使用率，希望運輸署再詳細研究有關建議。

49.	梁樹人先生表示，運輸署在考慮是否加設行車橋時，純粹從交通理據衡量，希望委員理解。

50.	李國英議員不接受運輸署指有需要時才制訂解決方案的做法，並批評該署的前瞻性不足。他希望有關方面慎重考慮上述建議。

51.	主席指出，交通及運輸委員會過去曾舉行特別會議，會上運輸署曾提交圖則供委員討論。他希望該署不要放棄討論有關議題，繼續改善區內交通，以應付將來可能進一步增加的交通流量。

52.	梁樹人先生表示，運輸署是根據現時大埔區內已定下的發展計劃進行評估，以科學化的方法計算模擬的交通流量。該署現在所作的模擬測試已收集至2016年的數據，相信已具有相當的前瞻性。此外，他表示，運輸署亦會就着區內規劃的改動，適當調整有關數據。

53.	林祿榮先生表示，當初議會建議在廣福橋附近加設行車橋，除了為應付交通流量外，更重要是為了救援服務的需要。現時，廣福道若出現交通擠塞，救援車輛便很難進入仁興街一帶，若在廣福橋附近加設行車橋便能解決上述問題。他希望運輸署考慮上述建議時，不單考慮交通流量，同時更應考慮到救援服務的需要。

54.	主席希望運輸署在收集委員的意見後，繼續推動興建上述行車橋的工作。

(四)	有關要求改善第24區附近的巴士上落客站和改善聖公會阮鄭夢
	芹小學附近的行車彎位的事宜
	(第15至第33段)

55.	主席歡迎渠務署排水工程部工程師蕭偉忠先生、茂盛(亞洲)工程顧問有限公司工程師蔡泉先生和中國港灣必高聯營公司工程師薛悅強先生出席會議。

56.	薛悅強先生表示，在廣福對出巴士站進行的渠務改善工程於7月展開，最初預計在9個月內，即在明年2、3月完成工程。鑑於工程對該處居民造成相當不便，工程公司與顧問公司正努力加快工程進度，希望最快於本年11月中完成有關工程，然後立即展開位於迴旋處過路處的下一階段工程。

57.	梁樹人先生報告，早前建議的將行人路和單車徑互調，並加闊行人路的工程已交由路政署跟進。現時路政署正與渠務署洽談工程的銜接問題，以避免出現工程重複和影響竣工日期的情況。

58.	委員的意見和提問如下：

(i)	陳國強先生歡迎渠務署加快工程的進度。他請該署盡快重開巴士站附近的一段路面，以方便巴士乘客前往巴士站乘車。此外，陳先生表示施工範圍附近以往一直有幾棵大樹，但目前已被移走，他詢問該署會否保留該些樹木。最後，陳先生指出現有的過路位置只有大約一米闊，他詢問該署可否將該過路位置加闊。

(ii)	黃碧嬌女士提出以下各點意見及問題：

(a)	她詢問渠務署何時可將已完成工程的路面平整。

(b)	她建議渠務署在工程完竣後，無須重新裝置分隔行人路和單車徑的欄杆，以免路政署展開工程時，要再次拆除欄杆。

(c)	黃女士就陳國強先生關注的樹木問題回應表示，她於工程開始前已知悉渠務署必須移走該處的樹木，以方便工程車輛進出。

(d)	既然該處樹木已被移走，她建議運輸署和路政署可考慮順勢擴闊廣宏路連接迴旋處的行車路面，以紓緩該處在繁忙時間的嚴重擠塞情況。

(e)	她請渠務署把巴士站附近的施工範圍內的帆布移走，方便巴士乘客前往巴士站乘車。

59.	薜悅強先生回應陳國強先生的提問表示，他們希望於11月月中至月底解封上述路段。就觀察所得，施工範圍附近有三棵樹會對工程造成阻礙，渠務署已向康樂及文化事務署提出申請，要求移走該三棵樹。在得到有關方面批准前，該署絕不會對該三棵樹採取任何行動。

60.	蕭偉忠先生表示，他們於上次會議後已就黃碧嬌女士提出的擴闊廣宏街連接迴旋處的行車路面的建議，去信運輸署反映委員的有關意見。運輸署回覆表示該署的代表將於是次會議作出回應。此外，就黃女士提出的有關行人路和單車徑分隔欄杆的建議，該署與路政署協商後，已決定負責重鋪文件附圖所示藍色部分的行人路，而橙色部分的單車徑將交予路政署進行工程。至於分隔行人路和單車徑的欄杆，該署會再和路政署商討配合，避免出現須再次拆除的情況。

61.	區鎮樺先生提及早前到上述施工範圍實地視察時，有委員建議擴闊巴士站上蓋，以增加更多等候巴士的空間，而有關建議將留待下屆區議會討論。然而，渠務署和路政署的工程將於本年12月底完竣，若擴闊巴士站上蓋的工程在明年進行，該處屆時便將再次成為工地。他建議現在一併考慮擴闊巴士站上蓋的工程。

62.	梁樹人先生表示，受到迴旋處的設計所限，同一時間只能有兩輛車駛入迴旋處，而現時廣宏街連接迴旋處的路段已是雙線行車，因此該處無法再進行擴闊工程。此外，交通及運輸委員會過去幾次的會議已充分討論有關要求改善第24區附近的巴士上落客站和改善聖公會阮鄭夢芹小學附近的行車彎位的事宜。基於行車道的限制，上述巴士站已無空間可供擴闊，唯一能夠擴闊的只有行人路上巴士站的範圍，讓乘客有更寬敞的空間等候巴士。

63.	其他委員的意見和提問如下：

(i)	陳鋕漒先生建議運輸署在迴旋處旁加設一條分支路，讓車輛可從廣宏街直接轉出吐露港公路，而無須駛入迴旋處。

(ii)	區鎮樺先生明白第24區附近再沒有地方可供擴闊巴士站，他所指的純粹是擴闊巴士站上蓋。他詢問是否可與九龍巴士(一九三三)有限公司(下稱“九巴”)商討，將有關工程連同路政署／運輸署的工程一併進行。

64.	張志寶先生表示會向九巴內負責管理上蓋的資產管理部反映委員的意見，現階段無法就有關建議表達意見。

65.	主席請九巴與運輸署在進行有關工程時互相配合，盡量減低對居民的影響。

(五)	有關在“大窩西支路之天橋底巴士站增設行人過路設施”的建議
	(第39至第40段)

66.	胡廣明先生表示，他早前已和張國耀先生向泰亨的村長和村代表解釋改善該處交通的中期措施，他們將在參考有關資料後回覆運輸署。至於改善另外兩處位於南華甫和大窩的交通的中期措施，路政署表示將在短期內展開前期工作，待工程展開後再向委員會匯報進度。

67.	張國耀先生表示，大窩西支路沿路各村的村長已同意運輸署的建議，接受設置斑馬線過路設施的中期計劃。他代表各村長感謝運輸署的協調和配合。

68.	主席請運輸署繼續推動工程的發展。

(六)	“林錦公路交通改善建議”
	(第73至第76段)

69.	胡廣明先生報告，在林錦公路交匯處興建一條新支路的工程已開始施工，工程將於明年年初完成。至於林錦公路近坑下莆路口的工程已於6月完竣，現時運作良好。

70.	張國耀先生讚揚運輸署處理有關工程極具效率和妥善。現時該處已足夠讓60座位的大型旅遊車駛入。

(七)	“關注吐露港公路交通意外頻生問題”
	(第112至第118段)

71.	蕭緯儉先生表示，吐露港公路白石角科學園至康樂園一段，在2007年7月份的意外數字為57宗，比6月份的60宗少3宗，8月份的數字為41宗，明顯較前兩個月為低。交通意外的成因主要是跟車太貼、駕駛人士切線時不小心或突然切線。

72.	他續稱，在本年8月24日舉行的新界北減低交通意外委員會會議上，委員亦非常關注吐露港公路的交通意外問題。警方會靈活調派人手巡邏，並採取低容忍度的執法政策，一旦發現有駕駛者違規便會進行檢控。此外，警方亦與有關部門研究如何改善路面防滑和去水的效能，同時會在該路段增加交通標誌，提醒駕駛者有關的速度限制。

73.	黃容根議員表示，有駕駛者向他反映，進入吐露港公路後不同顏色的隔音屏障有時會影響他們的視線，他請有關部門檢討有關問題。

74.	主席請警方備悉上述意見，與運輸署研究有關道路設施的改善建議。

75.	陳鋕漒先生表示，他在駕車時經常被後面的車輛趨前迫近。他詢問除了交通警員和警車巡邏，以及未有裝上錄影帶的攝錄機外，警方還有什麼方法對付超速的駕駛者。

76.	蕭緯儉先生表示，上述情況的駕駛者可能已屬不小心駕駛，除了由警方檢控外，受影響的司機可向警方的交通雜項調查組提出投訴，由該組跟進有關案件。如有足夠證據，警方同樣會控告駕駛者不小心駕駛。

77.	梁樹人先生表示，運輸署和警方相當關注吐露港公路發生的交通意外情況，早前已進行數次實地視察，發現路面的情況良好。運輸署技術人員在進行初步評估後，認為路面情況不俗，但該署為安全着想，將會進行更多路面測試。此外，路政署亦將進行路面測試，在交通意外數字較高的路面測試是否有車輛容易打滑的情況，並會定期翻新路面。運輸署會繼續密切留意吐露港公路的情況。

78.	主席表示，天雨路滑向來都發生較多交通意外，不過，委員會亦憂慮路面的設計會否容易導致交通意外。

(八)	有關“要求盡快落實加建大埔火車站旁的士站上蓋”的事宜
	(第41至第62段)

79.	梁樹人先生報告，大埔墟火車站旁的士站的排隊輪候情況大致暢順；就委員關注的加建上蓋和加設排隊線事宜，運輸署考慮到地權的問題，有關工程須在九廣鐵路公司(下稱“九鐵”)的範圍施工，該署須小心研究有關問題。至於加建的士站上蓋的建議，運輸署考慮到該建議未有足夠的交通理據支持，因此暫不考慮在該處加建上蓋。

80.	張潔華小姐表示，在交通及運輸委員會上次的會議上，委員否決在九鐵原有的簷篷下加設懸臂式的上蓋，因普遍認為此建議作用不大。大埔民政事務處(下稱“民政處”)已於本年8月20日去信九鐵，要求該公司考慮在大埔墟火車站大樓簷篷邊緣加設懸臂式上蓋，延伸至1號線的士站，以便利於的士站上落的乘客。由於簷篷屬九鐵資產，有關工程必須由該公司協助進行。民政處亦建議九鐵考慮在現時大埔墟火車站的翻新工程上作出配合，興建有關上蓋；惟九鐵回覆暫時未有上述計劃。張小姐重申，如要興建一個覆蓋全部三線的士站的大型上蓋，所需的工程費必定超出民政處小規模環境改善工程的撥款的上限。

81.	黎瑞玲小姐表示，她已把委員在上次會議上表達的意見和民政處的信件呈交管理層考慮。基於地權和資源分配的問題，九鐵暫無意在簷篷邊緣加設懸臂式上蓋。由於的士站屬政府土地，假如政府計劃在該處展開工程，而有關設施又連接九鐵範圍，則九鐵願意在收到有關的詳細建議後，提供進一步的意見。

82.	委員的意見和提問如下：

(i)	李永成先生表示，的士站上蓋的工程比較大型，他明白有關方面需要較長時間磋商。然而，李先生認為在的士站地上加設輔助乘客排隊的劃線有確切的需要，以便乘客更有秩序排隊登車。上述工程相對容易，他詢問九鐵和運輸署是否難以推行如此簡單的工程。

(ii)	任啟邦先生表示，早前收到九鐵印製的一本有關落馬洲支線的小冊子，書中介紹九鐵在興建支線期間克服了不少困難。委員會現時不過建議九鐵在簷篷邊緣加設懸臂式上蓋，以延伸至第一個的士站的上蓋，任先生認為有關工程在技術上的困難不大。委員會歡迎政府和商界合作，並希望九鐵不要輕易否定上述建議，而是應該積極和有關政府部門協商。他表示，有關方面不應以技術、地權和政策等作為藉口，九鐵在其他車站的部分工程也牽涉不同政府部門，上述的士站的工程不應構成極大的困難。

(iii)	陳國強先生建議委員會待九鐵與地鐵公司合併後，繼續爭取在上址加建的士站上蓋。

(iv)	陳笑權先生堅持爭取在上址興建大型上蓋，以便利市民。他希望九鐵積極考慮，並與有關政府部門協商，盡快落實工程。

(v)	溫興財先生代表的士業界感謝委員會爭取興建的士站上蓋。他表示明白現階段難以成功爭取在該的士站興建大型上蓋，但希望有關方面可考慮興建橫跨三線的士站的行人上蓋，便利乘客登車。

(vi)	羅舜泉先生表示，上述議題在2004年已跟九鐵商討過，當時九鐵表示有關工程牽涉到地權和業權的問題而暫時擱置，但表示會與現正進行的車站翻新工程一併考慮。由於上述工程的受惠市民大多是九鐵的乘客，他希望九鐵仔細考慮上述建議。他支持陳笑權先生繼續爭取在上址興建的士站上蓋。

(vii)	陳鋕漒先生請有關方面清楚交代上址的地界問題，同時詢問可否動用區議會小額工程的撥款，進行上述工程。

(viii)	區鎮樺先生建議留待下屆區議會撥款進行上述工程。

83.	梁樹人先生指出，運輸署的工作方針一向務實，會盡可能推動工程進行。運輸署會繼續研究在的士站地上加設排隊輔助線建議所引伸的相關法律問題，稍後再向委員會交代有關情況。至於加建上蓋的問題，梁先生建議把的士站移入現有的九鐵簷篷覆蓋的範圍內，但有關改動將把的士站移入九鐵的地界範圍，運輸署會與九鐵進一步商討上述建議可行性。

84.	羅舜泉先生指出，上址於多年前已設有一個以石棉瓦建造的上蓋，但後來不知何故被拆除。

85.	黎瑞玲小姐表示，九鐵經常收到不同政府部門要求在九鐵的範圍內進行工程，九鐵亦樂意和有關部門協調。她重申，因為地界和資源分配的問題，九鐵暫時未有計劃在上址興建的士站上蓋。對於委員在會上表達的意見，九鐵已備悉並記錄在案。假如運輸署或民政處考慮在九鐵範圍內進行工程，九鐵願意磋商和協調。

86.	李永成先生表示，他發現2號線的士站的上蓋已相當殘舊，希望有關方面盡快互相配合，落實有關在的士站地上加設排隊輔助線的工程。就梁樹人先生提出把的士站移到九鐵簷篷的覆蓋範圍內的建議，他詢問九鐵可否承諾會盡量配合，並與有關部門研究上述建議的可行性；若九鐵在現階段已排除上述建議的可行性，他亦請九鐵的代表明示。

87.	梁樹人先生重申，運輸署會積極考慮在的士站地上加設排隊輔助線的建議。他澄清，運輸署不可進入非政府地界範圍的地方施工，與九鐵是否許可無直接關係。就把的士站移入九鐵簷篷的覆蓋範圍內的建議，該署會研究工程的可行性，假如初步認為可行，會於稍後預備圖則，提交交通及運輸委員會討論。

88.	主席的意見如下：

(i)	在的士站地上加設排隊輔助線，未必須進入九鐵物業範圍內施工，運輸署可考慮加設一條排隊輔助線及豎立路面標記，清楚指示乘客在標誌前面登車。有關工程未必涉及九鐵的範圍，但已足以有效改善的士站的排隊秩序，希望有關方面盡快落實上述工程。

(ii)	就加設排隊欄杆的事宜，委員會於上次會議已充分討論。有關工程各有利弊，委員會同意暫時把有關方案擱置。

(iii)	興建一個足以覆蓋三線的士站的上蓋，對市民最為有利。委員會提出在九鐵簷篷外加設的懸臂式上蓋的工程較為容易，所涉及的地權、工程資金和維修等權責問題雖然有相當難度，但並非不能解決。他促請有關方面努力磋商，共同解決問題。

89.	黎瑞玲小姐就運輸署提出，把的士站移入九鐵簷篷覆蓋範圍內的上述建議作出回應，表示九鐵須待收到運輸署有關建議的圖則後，再作詳細研究。

90.	主席補充，在的士站候車的乘客在雨天時，一般會移到九鐵的簷篷下候車，最需要上蓋遮蓋的只是登車的幾米範圍。因此，不論是從九鐵簷篷延伸出來遮蓋1號線的士站的懸臂式上蓋，還是把的士站移入九鐵簷篷覆蓋範圍內，相信都作用有限；只有橫跨三線的士站的上蓋方能真正便利市民。

III.	九廣東鐵及馬鐵服務報告(2007年7月至8月)
(大埔區議會文件TT 34/2007號)

91.	黎瑞玲小姐介紹文件。委員備悉文件內容。

92.	陳鋕漒先生提及委員在上次會議上，要求九鐵提供有關乘客墮軌的數據和乘客被夾在月台與列車之間空隙的數據。他詢問九鐵有否準備相關資料。

93.	黎瑞玲小姐表示，由於須遷就使用九鐵路軌的不同車種，包括本地的列車、直通車和工程車等，因此月台與列車之間出現較闊的空隙。她指出，現時乘客墮軌的情況相對較少，較多發生的反而是乘客衝門的情況，九鐵會以教育的方式改變乘客的習慣。九鐵希望先裝設月台伸縮系統。關於安裝月台幕門的事宜，九鐵目前必須先解決月台空隙問題，方能進一步研究安裝月台幕門的可行性，當中的原因在交通及運輸委員會上次會議已向委員解釋。

94.	陳鋕漒先生表示，委員會一直爭取安裝月台幕門，而非月台伸縮系統。

95.	主席請委員翻閱委員會以往的會議記錄，指九鐵堅持先安裝月台伸縮系統，是為了避免將來安裝月台幕門後，乘客可能會忽略月台與列車之間的空隙而意外墮軌。因此，九鐵必須先行解決月台與列車之間空隙過闊的問題。他請九鐵提交早前有關安裝月台伸縮系統的新聞稿供陳鋕漒先生參考。

96.	陳鋕漒先生重申，委員會請九鐵安裝月台幕門在先，而非月台伸縮系統。

97.	黎瑞玲小姐表示，九鐵決定先安裝月台伸縮系統完全是技術和安全的考慮，與乘客墮軌數字無關。九鐵在決定是否安裝月台幕門前，必須先解決月台空隙的問題，以避免出現乘客被困在月台空隙與幕門之間，對乘客會構成極大危險。因此，九鐵必須先解決月台空隙過闊的問題，並決定於本年年底前在羅湖站試驗月台伸縮系統，假設試驗成功及乘客反應良好，便會把系統推展至其他有需要的車站。因此，九鐵將在月台伸縮系統的試驗計劃完成後，再評估有關安裝月台幕門的方案。

98.	主席引述近日內地一宗乘客被夾在月台幕門與列車之間的意外，贊同九鐵小心研究有關月台空隙的問題。

99.	其他委員的意見和提問如下：

(i)	李耀斌先生表示，他明白月台空隙過闊的問題屬先天性。現時在沒有月台幕門的情況下，乘客較容易留意到列車與月台之間的空隙；但安裝月台幕門後，乘客未必會注意列車與月台之間的空隙，因此反而容易失足掉進空隙內，釀成更大危險。他同意九鐵應一併處理月台空隙的問題，但相信技術上不會有太大困難，希望九鐵在羅湖站試驗後，盡快把有關系統推展至其他車站，並展開安裝月台幕門的工程。

(ii)	陳笑權先生表示，委員會堅持爭取在九鐵沿線安裝月台上蓋和月台幕門，希望九鐵備悉委員意見。

(iii)	黃容根議員強調安全的重要性。他請九鐵就羅湖站的月台伸縮系統測試計劃提交時間表，向委員會交代在月台伸縮系統成功後，何時會全線安裝月台幕門。他不希望待九鐵與地鐵公司合併後，方推行有關工程。

(iv)	陳國強先生表示，現時不載客列車駛經九鐵沿線車站時，不同車站會有不同做法；有些車站會不停廣播提醒候車乘客，有些車站並無有關廣播。他希望九鐵向員工發出清晰指引，說明不載客列車駛經車站時的處理方法。

100.	林潤富先生表示，九鐵現時已有明確指引指示月台長如何處理上述情況，他相信員工執勤時會遵守有關指引。他表示，陳國強先生如發現任何車站在上述情況下不作任何廣播，可直接與他聯絡或致電九鐵熱線投訴。

IV.	路政署(大埔區)過去兩個月內完成及未來三個月內的交通改善項目及時間表
(大埔區議會文件TT 35/2007號)

101.	主席請委員備悉上述文件內容。

102.	區鎮樺先生表示，路政署於天雨過後填補地面凹陷的工作效率令人滿意。然而，區內仍然有部分凹凸不平的地面未及填補。他請路政署督促外判商多加留意，以及加強路面的檢查和維修，減低路面受巴士駛經和冷縮熱脹的影響。

103.	主席請區鎮樺先生在發現區內的道路凹凸不平時，直接通知路政署的人員。

104.	黃容根議員詢問路政署，文件所載的第10項工程，即在汀角路廣福橋旁建造的斜路的確實位置。

105.	歐陽效成先生表示，有關工程將在大埔政府合署對開行人路進行，把一段梯級轉為斜路。

106.	黃容根議員詢問可否擴大該處停泊單車的位置。

107.	胡廣明先生表示，一直有居民反映意見，指使用手推車或嬰兒車的居民途經該處時，不能使用梯級而必須繞道單車徑，容易發生危險，該署因此決定將該處梯級改為斜路。

V.	建議71K巴士路線全面空調化及加強服務
(大埔區議會文件TT 36/2007號及TT 36a/2007號)

108.	李志成先生介紹上述文件。委員備悉文件內容。

109.	胡銘基先生和何豐怡小姐報告運輸署的書面回應。委員備悉文件內容。

110.	委員的意見和提問如下：

(i)	黃容根議員表示，委員會在上次會議已就有關議題進行討論。會上，委員普遍要求71K號線盡快全面採用低地台巴士，方便傷殘人士。他感謝民政處與委員在實地視察後，在雅麗氏何妙齡那打素醫院(下稱“那打素醫院”)外的71K號線巴士站加裝了長木供候車市民使用。黃議員希望九巴加快步伐把71K號線全面空調化。當市民享受到較優質的服務時，他不反對九巴適度調節車資，但幅度不應過高。他請運輸署敦促九巴跟進上述建議。

(ii)	羅舜泉先生表示，九巴去年錄得理想的盈餘，因此應致力改善服務質素。他明白在面對通脹的情況下，九巴有需要調高車資，但幅度不應高如現在提出的百分之九，超出可接受程度。

(iii)	黃碧嬌女士表示，71K號線只是在區內不同屋苑之間提供點到點服務。假如九巴獲准加價百分之九，71K號線的車資將相應調高至4.2元或4.3元，加幅遠超過合理水平。她建議即使九巴獲准加價，九巴也應該凍結71K號線的車資，維持在建議全面空調化後3.9元的水平。此外，她表示有居民向她反映，希望專線小巴28K號線設分段收費。她請運輸署研究有關建議的可行性，以為居民多提供一個選擇。

(iv)	易健卿女士表示，從富亨開出的71A號線現時仍然全線採用非空調巴士，她較早時已向運輸署建議把71A號線全面空調化，但基於車資方面的考慮，該署只承諾於擬訂明年的巴士路線發展計劃時考慮納入有關建議。她支持71A和71K號線全面空調化的建議。

(v)	任啟邦先生表示，大埔區人口老化的問題逐漸浮現，很多長者和輪椅使用者須前往那打素醫院。而71K號線是現時唯一途經該醫院的巴士線。目前只有巴士和的士可以接載輪椅使用者，假如巴士已接載了一位使用輪椅的乘客，另一位輪椅使用者便不能成功登車，而須等候下一班次。假如下一班次是非空調巴士，輪椅使用者便須再等候下一班次，總候車時間便超過半小時，對該名乘客造成極大不便。他希望運輸署考慮有關巴士線的票價時，兼顧行車路線的特殊性，以服務為首要考慮。

(vi)	李永成先生相信，市民普遍對巴士全面空調化不會有太大異議，值得商榷的地方在於車資方面的問題。他認為九巴提出百分之九的加幅不可接受。

111.	主席請運輸署就黃容根議員提出把71K號線全面空調化提前至本年內實施的建議作出回應。

112.	何豐怡小姐表示，按照原訂的2007-08年度巴士路線發展計劃，九巴建議於明年才把71K號線餘下兩部普通巴士更換為空調巴士，倘若提前實施該項目，巴士公司便需要額外資源，或者在現有資源上作出相應的調配。因此，71K號線是否能提前全面空調化須視乎九巴的資源調配。

113.	黃容根議員希望運輸署督促九巴積極跟進上述建議。

114.	胡銘基先生表示，把巴士線全面空調化需要額外資源，九巴須詳細研究有關建議的可行性。

115.	陳鋕漒先生建議九巴待天氣轉熱才把71K號線全面空調化。

116.	對於九巴在巴士路線發展計劃內提出全面空調化後的71K號線的車資為3.9元的建議，主席詢問委員是否同意盡快落實該建議。

117.	其他委員的意見和提問如下：

(i)	黃容根議員贊成上述建議，並表示居民應可接受車資的適度調整。他表示，71K號線在全面空調化後將可使用更多低地台巴士行走，方便傷殘人士使用巴士服務。

(ii)	陳鋕漒先生補充，委員會應改為爭取71K號線全面採用低地台巴士。

118.	主席希望有關方面接納上述建議，盡快把71K號線全面空調化。

(會後補註：71K號線已於本年11月1日開始，全線以低地台空調巴士行走。)

VI.	工作小組報告

(一)	大埔區道路及交通安全運動工作小組

119.	秘書歐瑞婷小姐報告，工作小組以“齊關注(共警醒”為主題，聯同警方新界北總區道路安全組在本年8月5日舉辦“單車安全宣傳日”，向市民宣傳有關駕駛單車的安全信息。工作小組決定在本年9月舉行一系列與大埔區小學校長會合辦，大埔警區警民關係組及新界北總區交通部協辦的學界比賽，並在明年年初舉辦學界比賽、有關單車安全的宣傳活動和學界比賽頒獎典禮暨嘉年華，以加強宣傳道路及交通安全的重要性。

(二)	改善大埔區內迴旋處交通安排專責小組

120.	召集人張國耀先生報告，專責小組會於適當時候召開會議，跟進有關廣福邨附近的迴旋處的設計的事宜。

(三)	跟進大埔區公共巴士服務工作小組

121.	召集人任啟邦先生報告，工作小組於本年9月5日召開第三次會議，主要討論事項如下：

(i)	工作小組基於轉乘優惠不全面、轉車不便和沒有理想替代服務的理由，反對運輸署提出取消九巴70號線的建議。

(ii)	工作小組確認接納九巴72號線全面空調化的建議，並提出有關71K、71B和71A號線的改善服務建議。

(iii)	就運輸署建議新增的一條前往清河邨，途經北區醫院和那打素醫院的小巴路線，工作小組提出了有關減低車資、設立分段收費、更改路線照顧更多居民、增加班次、增加車輛分配及長者優惠等建議。運輸署表示會考慮建議的可行性，並會在制定小巴的營運詳情後進行招標。有關的小巴路線預計於明年年中開辦。

(iv)	就E41號巴士線的服務事宜，工作小組備悉龍運巴士公司不能為偶爾上升的客量而增加班次，但在特別情況下，巴士公司會考慮增加特別班次。

(v)	就九巴307號線的服務事宜，運輸署和兩家經營該路線的巴士公司表示，由於客量未達標準，加上政府對行經港島區繁忙地帶的車輛數目有嚴格管制，因此現時未考慮於早上繁忙時間增加班次。

(四)	跟進“舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路
	／粉嶺公路擴闊工程”工作小組

122.	主席代召集人文春輝先生表示，工作小組的工作已在會議上討論有關議題時詳細報告。

VII.	其他事項

123.	張潔華小姐表示，下屆區議會選舉的提名期由本年10月2日開始，提名表格以先到先得的形式處理。有關的提名表格和選舉活動期間發還宣傳經費的申請須交往大埔區議會秘書處。大埔區議會秘書處的辦公時間為星期一至五上午9時至下午5時及星期六上午9時至中午12時。公眾查冊也會安排在大埔區議會秘書處進行。

VIII.	區議會換屆選舉的休會安排

124.	主席表示，下一屆區議會選舉已定於本年11月18日舉行。為確保每位候選人能夠公平競選，民政事務總署署長決定區議會由接受提名日即2007年10月2日起至2007年12月31日暫停運作。因此，大埔區議會及其屬下委員會的會議及活動將於本年10月2日至12月31日期間暫停。

125.	主席多謝各委員、增選委員及政府部門代表過去四年的工作及貢獻。

126.	全體委員多謝政府部門代表過去四年的工作及貢獻。

127.	張潔華小姐代表大埔民政事務專員潘太平先生及各政府部門代表多謝委員會主席及各委員過去四年的工作及貢獻。

128.	議事完畢，會議於下午1時20分結束。

大埔區議會秘書處

2007年9月