(修訂版)

大埔區議會

地區設施管理委員會

2008年第一次會議記錄

日期﹕2008年1月17日(星期四)

時間﹕上午9時30分至上午11時20分

地點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員,SBS,JP | 主持人 (議程第一部分) 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 上午9時34分 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英議員,JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 上午9時40分 (因出席區議會正副主席每月例會) |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃詩琪小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 潘太平太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 何美智小姐 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 麥治齊先生 | 康樂事務經理／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 副康樂事務經理／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 李美玲女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 劉漢偉先生 | 高級工程師(白石角)／土木工程拓展署 |
|  | 植樹強先生 | 署理地政專員／大埔地政處／地政總署 |
|  | 張仁初先生 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 鄺鄺碧雲女士 | 高級房屋事務經理／北區、大埔及將軍澳／房屋署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

第一部分

## I.	大埔區議會主席致歡迎辭

大埔區議會主席張學明議員歡迎委員出席地區設施管理委員會的首次會議，並主持會議的第一部分，即地區設施管理委員會主席及副主席選舉。待新任主席及副主席選出後，會議將由新任主席接手主持。

## II.	選舉地區設施管理委員會主席及副主席

2.	黃詩琪小姐簡述委員會主席及副主席的選舉程序。

3.	張學明議員宣布地區設施管理委員會主席提名結束後，只有張學明議員獲提名競選地區設施管理委員會主席一職，提名人是文春輝先生，和議人是陳笑權先生和朱景玄先生。張議員宣布他自動當選地區設施管理委員會主席。

4.	與會者恭賀張學明議員當選地區設施管理委員會主席。

5.	張學明議員宣布地區設施管理委員會副主席提名結束後，只有何大偉先生獲提名競選地區設施管理委員會副主席一職，提名人是文春輝先生，和議人是黃碧嬌女士和朱景玄先生。張議員宣布何大偉先生自動當選地區設施管理委員會副主席。

6.	與會者恭賀何大偉先生當選地區設施管理委員會副主席。主席張學明議員主持會議的餘下議程。

7.	主席歡迎委員出席會議，並介紹將定期出席委員會會議的政府部門代表如下：

(i)	大埔民政事務專員潘太平先生；

(ii)	大埔民政事務助理專員何美智小姐；

(iii)	康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界東)周志文先生；

(iv)	康樂及文化事務署大埔區康樂事務經理麥治齊先生；

(v)	康樂及文化事務署大埔區副康樂事務經理(分區支援)李淑嫻女士；

(vi)	康樂及文化事務署圖書館高級館長(大埔區)李美玲女士；

(vii)	土木工程拓展署總工程師(白石角)陳耀明先生；但陳先生因事未能出席會議，由高級工程師(白石角)2劉漢偉先生代表出席；

(viii)	地政總署署理地政專員(大埔地政處)植樹強先生；但植先生因事未能出席會議，由行政助理／地政(大埔地政處)張仁初先生代表出席；

(ix)	房屋署高級房屋事務經理(北區、大埔及將軍澳)鄺鄺碧雲女士；

(x)	大埔民政事務處高級行政主任(地區管理)葉鎏新先生；

(xi)	大埔民政事務處高級工程督察徐益權先生；

(xii)	大埔民政事務處聯絡主任(7)王惠芳女士；以及

(xiii)	大埔民政事務處高級行政主任(區議會)劉君偉先生。

8.	委員根據《大埔區議會常規》第7(1)條，批准在會議議程所載的，每個議程項目的擬議討論時間，並且通過每名議員就某一議題參與討論或辯論的最高次數為三次，以及每次發言的時限為三分鐘。

第二部分

## III.	推行地區小型工程計劃

(大埔區議會文件DFM 7/2008號)

9.	主席歡迎民政事務總署助理署長(2)夏鎂琪女士出席會議。

10.	夏鎂琪女士以電腦投影片介紹推行地區小型工程計劃(下稱“計劃”)的詳情。

11.	委員提問及發表意見如下：

12.	對於計劃的規則訂明，在一個財政年度內，獲批准的工程的成本總額最多不得超過每年獲分配的撥款的200%，委員詢問，假設工程的預算開支達到該年的撥款額的200%，是否表示區議會在三年內不能再推行其他工程；屆時，區議會是否可以運用未來的撥款推展新的工程。此外，如區議會未能盡用該年度的撥款，可否把餘款結轉到下一年使用。

13.	夏女士回應表示，政府每一年都會撥出新的款項，供地區推展新的工程。鑑於部分工程項目推行需時，某些工程會跨年度進行，而有關的工程費用亦可能會在不同財政年度支付，政府的政策是希望控制每年的現金流量，使每年度應付予已展開及當年度展開的工程的開支總數，必須盡量接近每區該年度獲分配的撥款，以免出現超支或未能盡用預算撥款的情況。而該年度餘下未用的撥款並不能結轉到下一年使用。

14.	有委員詢問，計劃的涵蓋範圍是否包括涉及私人土地的工程。另外，工程的涵蓋範圍是否包括其他非主導部門(如房屋署、香港房屋委員會(下稱“房委會”)及領匯管理有限公司(下稱“領匯”)等)轄下的管理範圍。如工程涉及其他部門所管轄的土地，協調方面的工作將由哪個單位負責。

15.	夏女士回應表示，由於計劃的範圍限於小型工程，每項工程的撥款上限為2,100萬元，因此，計劃的範圍並不包括涉及收地的工程。而涉及其他部門轄下的管理範圍，如工程計劃屬地區小型工程，一般而言屬此計劃的涵蓋範圍之內，但屆時仍需就每項計劃的詳情再作個別研究是否屬此計劃的涵蓋範圍。至於與其他部門協調方面的工作，將由工程計劃的主導部門負責。

16.	有委員追問，如工程因為涉及私人土地而最終無法推行，政府有否政策處理該情況。

17.	夏女士回應表示，如某些工程因涉及收地而不能展開，主導部門會盡量協助，例如考慮將工程計劃轉交其他工務部門，透過法例賦予該部門的權力進行收地工作；主導部門則會就個別情況盡量協助。

18.	有委員表示擔心計劃內用以支付工程計劃的維修保養及管理開支的額外撥款，未必足夠應付區議會日後推展的所有新工程計劃的維修開支，並詢問政府部門會否承擔工程計劃的維修管理開支。

19.	夏女士回應表示，政府在設計計劃時亦關注有關問題，亦明白由於資源有限，委員提及的情況是有可能出現的。由於每項工程計劃的情況不同，某些工程計劃(如興建公園)所需的維修及管理等經常開支可能較多；但某些比較小型的工程，所牽涉的經常開支相對較少。在考慮經常開支的性質的時候，對於某些性質的經常開支，如水電費、清潔費用等不能由地區小型工程整體撥款支付的開支，區議會才考慮使用維修保養的額外撥款來支付，至於其他開支則考慮是否能用地區小型工程撥款支付。根據過往經驗，政府的一般工務工程的經常開支平均為工程項目的建設開支總額的百分之五，而計劃中1,500萬元的額外撥款，亦是整體撥款3億元的百分之五。委員在考慮工程計劃的經常開支時，可以該工程計劃預算的建設開支的大約百分之五為參考，如發現經常開支超過工程項目建設開支總額的百分之五，則顯示該工程計劃的經常開支比一般工程計劃的為多。另外，政府估計，計劃在推行初期應不會有太大的問題，但政府亦會密切留意情況，日後如發現維修保養的額外撥款不足以支付工程計劃的經常開支，便會考慮透過機制向中央申請撥款。

20.	有委員詢問，計劃訂明每項工程的開支上限為2,100萬元，假設大埔區議會通過撥出2,000萬元在第6區興建公園，工程計劃涉及的管理及維修開支是由主導部門，即康樂及文化事務署(下稱“康文署”)支付還是由整體撥款支付。

21.	夏女士回應表示，以興建公園為例，該類設施屬康文署的工作範圍，康文署將擔任工程的主導部門，負責安排工程完成後設施的維修保養事宜。至於工程完成之後的經常開支，如水電費及聘請管理員等經常開支，應由額外撥款支付。

22.	有委員擔心計劃訂明的18個月的工程規劃時間，未必足夠完成工程計劃的規劃工作而最終導致工程計劃終止。

23.	夏女士回應表示，民政事務總署並不會採取“一刀切”的方式，終止在18個月內仍未完成規劃的工程計劃。而為了控制工程進度，防止個別工程遇到不合理的拖延，該條文是讓項目經理可以酌情終止在18個月內仍未達招標或施工階段的項目。

24.	主席總結表示，夏女士已就委員對計劃內容所提出的疑問一一作答，並表示那是一項新的計劃，計劃內容未能在一次會議上完全交代和了解；他希望日後能在會議上與部門多作溝通，遇到問題及不清晰的地方時再作澄清。他並多謝夏女士出席是次會議。

## IV.	採納《大埔區議會常規》及《大埔區議會議員及區議會轄下委員會成員操守指引》

(大埔區議會文件DFM 1/2008號)

25.	主席報告，大埔區議會於2008年1月8日的會議上，通過採用《大埔區議會常規》及《大埔區議會議員及區議會轄下委員會成員操守指引》。主席請委員備悉及遵守常規和操守指引的條文。

## V.	大埔區議會屬下委員會2008年3月至12月的會議時間表

(大埔區議會文件DFM 2/2008號)

26.	主席請委員備悉地區設施管理委員會2008年3月至12月的會議日期，並準時出席地區設施管理委員會的會議。

## VI.	採納《大埔區議會撥款準則》

(大埔區議會文件DFM 3/2008號)

27.	主席報告，大埔區議會於2008年1月8日的會議上，通過採用上述撥款準則。主席請委員備悉準則的內容。

## VII.地區設施管理委員會須跟進的事項

(大埔區議會文件DFM 4/2008號)

28.	主席請委員備悉文件。

(一)	大埔新文娛中心

29.	主席請委員備悉上述文件(大埔區議會文件DFM 4/2008號)內容。主席詢問委員是否按照上屆文娛康體委員會的做法，請部門代表就上述議題每六個月(即3月及9月)匯報進展。委員同意上述安排。

(二)	在大埔船灣已關閉的堆填區興建高爾夫球場

(大埔區議會文件DFM 4a/2008號)

30.	主席請委員備悉文件內容。主席詢問委員是否按照上屆文娛康體委員會的做法，請部門代表就上述議題每四個月(即1月、5月及9月)匯報進展。委員同意上述安排。

(三)	大埔區第33區體育館擬建設施

31.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)呂永清先生。呂先生為是項及下一項跟進事項出席會議。

32.	呂永清先生報告，建築署將於2月完成為有關工程招聘顧問公司的工作，預計顧問公司將於2月開始草擬工程的初步設計概念圖。稍後，康文署將聯同建築署會就初步設計概念圖諮詢委員會，開展進一步的籌劃工作。

33.	委員提問及發表意見如下：

(i)	委員詢問有關設計圖、整項研究及動工的正式時間表，並請康文署加快進度。

(ii)	委員詢問初步設計圖會否加入附近交通環境的設計(如的士站、單車上落處及綠化環境設計等)。

34.	呂先生回應表示，建築署於下月完成為有關工程招聘顧問公司的工作後，便可以訂出初步設計概念圖完成的時間表。建築署會要求顧問公司盡快完成初步設計概念圖。預計初步設計概念圖於本年年中可以完成，其後康文署會聯同建築署再次諮詢委員會。至於動工及完工的時間，建築署在現階段仍然預計體育館於2009年年中動工，2011年年底完成。至於體育館附近交通環境的設計，呂先生表示，體育館的設計已包括康體設施及相關的配套設施；在建築工地範圍以外的交通環境設計，則不在建築署的初步設計概念圖的範圍內。不過，體育館工地範圍內周邊的綠化，仍可納入考慮範圍之內。

35.	有委員回應表示，康文署應與相關部門或運輸機構協調，詳細考慮交通設施的配套安排，如興建天橋／隧道連接富善邨，以及預留巴士站／的士站的位置等，以方便市民前往第33區的體育館。

36.	主席總結表示，相信政府在興建如第33區的體育館般大型的設施時，必定會安排其他交通配套配合，惟他希望政府考慮委員的意見。按照上屆文娛康體委員會的做法，康文署會就上述議題每半年(即1月及7月)匯報進展。主席希望康文署盡快完成初步設計圖，讓委員可於3月或5月的會議上就初步設計圖提供意見。

(四)	在大埔龍尾發展泳灘工程計劃

(大埔區議會文件DFM 4b/2008號)

37.	主席歡迎康文署呂永清先生及土木工程拓展署高級工程師黃志斌先生為上述跟進事項出席會議。

38.	呂永清先生報告，康文署及土木工程拓展署在2007年12月14日出席了城市規劃委員會屬下鄉郊及新市鎮規劃小組委員會會議。鄉郊及新市鎮規劃小組委員會已批准把泳灘納入汀角分區計劃大綱圖，稍後會把有關安排刊憲。另外，土木工程拓展署已為工程完成了環境、交通和渠務影響評估。康文署、土木工程拓展署及建築署亦就環境影響評估報告，出席了環境諮詢委員會屬下環境影響評估小組2007年12月17日的會議；其後又應邀在2008年1月14日出席環境諮詢委員會會議。環境諮詢委員會表示有條件接納泳灘工程的環境評估報告。

39.	黃志斌先生補充，環境諮詢委員會將於1月底以書面形式確認有條件接受環境評估報告。由於在過去兩個月的諮詢期內，環境諮詢委員會收到公眾人士提出反對意見及有公眾人士指龍尾其生態價值，據悉該委員會已將決定權交予環境保護署(下稱“環保署”)署長。環保署署長在整理公眾人士的意見後，會決定土木工程拓展署是否須為環境評估報告提供進一步資料。如環保署署長認同環境評估報告的結論，可直接批出環境許可證。相反，土木工程拓展署需提交補充資料，如發現有值得保育的物種，土木工程拓展署須草擬詳盡的遷徙計劃。據了解，委員會亦要求在泳灘運作前，需與渠務署跟進鄰近村屋進行的污水渠接駁工程，確保該工程已達至環境評估報告預期的情況。在泳灘運作的首兩年內，須定期進行水質監測，以確保水質適合游泳。

40.	邱榮光先生補充，在環境諮詢委員會1月14日的會議上，有多名包括區議會主席、副主席、區議員、區內團體的代表等地區人士遞交請願信，表達對工程的支持。當日的會議上，就發展龍尾泳灘的議題的討論相當激烈，各方面的意見亦有被採納及考慮，相信環境諮詢委員會提出有關的條件是公平的決定，亦平衡了保護環境的真實需要及聽到公眾的聲音。

41.	主席總結表示，請委員備悉上述政府部門及邱榮光先生的報告。大埔區議會的代表在會議當日亦遞交了一封以全體區議員名義發出的信予相關的委員會，以表達對計劃的意見。他相信計劃會如期進行。

## VIII.	康樂及文化事務署在大埔區內設施管理的匯報

(大埔區議會文件DFM 5/2008號)

42.	康文署總康樂事務經理(新界東)周志文先生以電腦投影片介紹大埔區內的設施管理事務的詳情，並表示稍後將安排區議員參觀康文署轄下的設施及提供服務的情況，以加深區議會對地區文康設施及服務的了解。

(會後記：康文署已於本年2月20日安排區議員參觀康文署轄下的設施及提供服務的情況，亦早已透過大埔區議會秘書處分發“康樂及文化事務署大埔區康樂事務及體育設施簡介”小冊子供各區議員參考，以進一步加深區議會對地區文康設施及服務的了解。)

43.	有委員詢問，在區議會於2008年起落實參與管理康文署轄下的設施及服務後，文康設施的租借政策會否改變。

44.	麥治齊先生回應表示，由於設施的租用政策涉及的層面很廣，特別是牽涉到體育總會的體育推廣政策，康文署會負責協調各方面的需要，地區辦事處會將區議會的意願向總部反映。然而，目前尚未收到總部會有重大改變文康設施政策的指示，但據悉總部會為地區的康樂體育政策作出適當準備和調整。

45.	主席要求康文署向委員分發是次介紹大埔區內設施管理事務的投影片的硬複本，供委員參考。委員同意上述安排。

(會後記：康文署早已於日前將有關大埔區康樂服務簡介的投影片的硬複本，透過大埔區議會秘書處跟進分發供各委員參考。)

## IX.	大埔區公共圖書館推廣活動計劃

(大埔區議會文件DFM 6/2008號)

46.	康文署圖書館高級館長(大埔區)李美玲女士介紹文件。

47.	委員同意撥款13,600元予康文署，以供推行“2008年4月至2009年3月大埔區公共圖書館推廣活動計劃”。

## X.	成立工作小組

48.	主席表示，根據地區設施管理委員會的職權範圍，建議設立兩個工作小組，分別是“地區工程工作小組”和“設施管理工作小組”。主席請委員就應否設立上述兩個工作小組或成立新的工作小組發表意見。委員同意設立上述兩個工作小組。

49.	主席表示，由於地區設施管理委員會是一個全新成立的委員會，相信工作小組日後的工作量會相當大，責任亦非常重。因此，他建議暫時懸空上述工作小組的主席一職，待下次會議才推選以上工作小組的主席職位。委員同意上述安排。

50.	主席接着表示，秘書處將會向委員派發表格，供委員在表格上填寫有意加入的工作小組。他呼籲委員踴躍加入各個工作小組。

## XI.	其他事項

有關地區設施管理委員會銀行戶口的事宜

51.	主席請委員考慮以地區設施管理委員會的名義開立支票活期存款帳戶，並由委員會主席、副主席和各工作小組主席共同持有帳戶。

假如作出上述安排，日後簽發支票時，須要由主席或副主席，以及有關的工作小組主席其中兩人同時簽署，支票方為有效。委員同意上述安排。

## XII.	下次會議日期

52.	下次會議訂於2008年3月13日(星期四)上午9時30分舉行。

53.	議事完畢，會議於上午11時20分結束。

大埔區議會秘書處

2008年3月