大埔區議會

地區設施管理委員會

2008年第四次會議記錄

日期﹕2008年7月22日(星期二)

時間﹕上午9時30分至上午11時50分

地點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員,SBS,JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午10時20分 | 上午11時30分 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 上午9時40分 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英議員,JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士, MH | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 上午10時20分 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃詩琪小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 潘太平太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 何美智小姐 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 李美玲女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 張定中先生 | 工程師(3)(白石角)／土木工程拓展署 |
|  | 張仁初先生 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 區美蓮女士 | 房屋事務經理／租約(大埔)／房屋署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

缺席者：

|  | 黃俊煒先生 | 委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 開會辭

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2008年第四次會議，並宣布房屋署房屋事務經理／租約(大埔)區美蓮女士代表房屋署高級房屋事務經理(北區、大埔及將軍澳)鄺鄺碧雲女士出席會議。

2.	主席報告，委員黃俊煒先生因事未能出席會議。他已去信秘書處請假。根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請，因此，上述委員的申請不獲批准。

## I.	通過地區設施管理委員會2008年第三次會議(15.5.2008)記錄

## (大埔區議會文件DFM 26/2008號)

3.	主席報告，秘書處沒有收到上次會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂建議。上次會議記錄無須修訂，通過作實。

## II.	2008至2009年度獲批的地區小型工程計劃進度報告
(大埔區議會文件DFM 27/2008號)

4.	主席報告，地區設施管理委員會在2008年5月15日的會議上，通過推行四個工程項目，包括大埔區歡迎標誌、推動奧運耀大埔、社區會堂／社區中心改善工程，以及康樂及文化事務署地區小型工程計劃。地區工程工作小組已於2008年6月26日舉行會議。會上，大埔民政事務處(下稱“民政處”)、康樂及文化事務署(下稱“康文署”)及合約顧問的代表就上述項目匯報進度。主席請委員備悉文件內容。

(一)	大埔區歡迎標誌及推動奧運耀大埔(第二期)

## (大埔區議會文件DFM 27a/2008號)

5.	主席歡迎以下人士就大埔區歡迎標誌及推動奧運耀大埔(第二期)兩個工程項目出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)3李百怡女士；

(ii)	葉福全建築工程師樓地產發展顧問有限公司項目建築師陳玉安先生；

- 湯瑪士顧問工程有限公司項目經理譚偉倫先生；

- 阿特金斯顧問有限公司總工程師吳礎堅先生；以及

(v)	杜志成父子有限公司董事歐掌財先生及項目測量師李志強先生。

(A)	大埔區歡迎標誌

6.	陳玉安先生以電腦投影片匯報大埔區歡迎標誌工程計劃的進度，並介紹有關的設計概念和展示兩個設計方案，包括擬設於廣福道迴旋處及林錦公路交匯處，以立體帆船形狀為設計的標誌，以及擬設於其他八個現有歡迎標誌的地點，以金屬葉片形狀設計的許願樹、海浪、鐵路及回歸塔圖案等。

7.	李志強先生簡述大埔區歡迎標誌工程計劃的財政預算分配如下：

| 工程地點 | 數量 | 方案 | 粗略 預算費用 | 2008至09年度 粗略現金流量預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 廣福道迴旋處 | 1套 | 連照明設施 | 888,000元 | 256,000元 |
| 林錦公路交匯處 | 1套 | 連照明設施 | 888,000元 | 256,000元 |
| - 大埔尾(沙田邊界) - 大埔尾(大埔邊界) - 林村(近嘉道理農場) - 大埔滘 - 新娘潭路 - 西沙路近凱琴居 (西貢邊界) - 西沙路近凱琴居 (沙田邊界) - 黃石碼頭 | 8個 | 方案1 (不連照明設施) | 2,242,000元 (每個280,250元) | 648,000元 (每個81,000元) |
|  |  | 方案2 (連照明設施) | 3,104,000元 (每個388,000元) | 895,000 (每個111,875元) |
| 總計(如採納方案1)： |  |  | 4,018,000元 | 1,160,000元 |
| 總計(如採納方案2)： |  |  | 4,880,000元 | 1,407,000元 |

8.	委員發表的意見及查詢綜合如下：

(i)	委員支持擬設於廣福道迴旋處及林錦公路交匯處的歡迎標誌的設計。有委員詢問上述兩個地點的歡迎標誌可否採用不同的設計，並建議以林村許願樹為構圖設計其中一個標誌。有委員則認為上述兩個地點的歡迎標誌採用相同的設計會較一致，並可突出大埔區的地標。

(ii)	由於推動奧運耀大埔(第二期)工程計劃會於廣福道迴旋處及林錦公路交匯處加上發光二極管燈飾，有委員詢問可否把兩項工程合併，因為整體效果會較為配合，以及或可因此而減低工程的成本。

(iii)	有委員要求顧問公司提供歡迎標誌擬使用的物料及有關的維修保養資料。

(iv)	有委員認為以金屬葉片形狀設計的標誌雖然較現有的標誌新穎，但未必配合大埔的自然環境。相反，現有的歡迎標誌更具大埔鄉郊傳統特色，且亦不算殘舊，將所有標誌更換反而浪費。

(v)	有委員表示，有需要控制燈飾開關的時間，避免浪費資源。

9.	陳玉安先生回應表示，廣福道迴旋處及林錦公路交匯處的歡迎標誌可以採用兩個不同的設計，惟他認為採用相同的設計較一致，可給市民留下深刻的印象。至於推動奧運耀大埔(第二期)工程計劃中，於廣福道迴旋處及林錦公路交匯處加設發光二極管燈飾的項目，是可以合併至上述工程內，委員可以加以考慮。

10.	陳玉安先生續表示，工程顧問現時報價的物料是鍍鋅鋼板。有委員表示，不銹鋼會較耐用，長遠可減低維修保養的開支。陳玉安先生回應表示，由於希望以不同顏色配合立體帆船形狀設計的標誌(例如採用藍色表達水的圖案)，如採用以焗上不同顏色的不銹鋼為物料，工程造價會較高，所以他們建議兩個迴旋處／交匯處的標誌以焗油的鍍鋅鋼為物料。其他八個金屬葉片形狀設計的歡迎標誌則可以以不銹鋼為物料，但顏色相對較少。主席要求工程顧問於會後提供使用上述兩種物料的報價及維修保養等資料，供委員考慮。

11.	經討論後，委員會通過於廣福道迴旋處及林錦公路交匯處設置歡迎標誌及有關的設計。至於其他八個歡迎標誌，委員會議決暫時擱置更換現有的標誌，留待下年度再作考慮。

(B)	推動奧運耀大埔(第二期)

12.	陳玉安先生簡述工程計劃的設計概念並展示四個設計方案，包括擬設於九龍坑行人天橋約25.3米長，2.5米高的圖案、擬設於吐露港公路白石角天橋約28米長，1.5米高的圖案、擬設於大埔公路(大埔尾)較小型的圖案，以及擬於廣福道迴旋處及林錦公路交匯處，設置以較簡單的燈飾作配襯的大埔歡迎標誌。根據現時的情況，如委員會通過上述方案，預計工程於2009年1月中動工，2009年6月中完成。

13.	李志強先生簡述推動奧運耀大埔(第二期)工程計劃的財政預算分配如下：

| 工程地點 | 數量 | 粗略 預算費用 | 2008至09年度 粗略現金流量預算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九龍坑行人天橋 | 1套(約25.3米長，2.5米高) | 1,693,000元 | 489,000元 |
| 吐露港公路白石角天橋 | 1套(約28米長，1.5米高) | 1,645,000元 | 475,000元 |
| 大埔公路(大埔尾) | 1套 | 471,000元 | 136,000元 |
| 廣福道迴旋處 | 1套 | 157,000元 | 45,000元 |
| 林錦公路交匯處 | 1套 | 157,000元 | 45,000元 |
| 總計： |  | 4,123,000元 | 1,190,000元 |

14.	有委員擔心，於天橋設置大型燈飾會構成交通安全的問題。另有委員擔心，長期於天橋設置燈飾的保險問題。陳玉安先生回應表示，關於在公路設置燈飾的安全問題，工程顧問會徵詢運輸署的意見。另外，相信區議會亦會控制燈飾開關的時間，避免浪費資源，且以往區議會亦會於節日期間設置燈飾，故相信問題不大。

15.	有委員認為工程造價太高，以往區議會於特別節日期間，設置燈飾的工程造價遠比是項發光二極管燈飾工程為低；惟為節日而設的燈飾每次在節日過後均須拆除，委員考慮到環保的問題，才會提出是項工程建議。

16.	有委員補充，上述工程計劃建議原是推廣2008北京奧運工作小組的推廣奧運的項目之一。當時的構思是希望燈飾的圖案可以轉換，以配合不同節日的主題，並希望趕及於8月前完成，以慶祝奧運。惟現時的設計並不能轉換圖案，且亦趕不及於奧運期間完成。鑑於工程造價高昂，委員會須審慎考慮應否推展是項工程計劃。

17.	劉君偉先生請委員備悉，根據委員會上次會議的決議，2008至2009年度工程項目財政預算的約1500萬元撥款分配為撥款約700萬元推行社區會堂／社區中心改善工程、約300萬元推行大埔區歡迎標誌工程計劃、約300萬元推行康樂及文化事務署地區小型工程計劃，以及約200萬元推行其他地區工程項目建議。上述推動奧運耀大埔(第二期)工程計劃及由康文署主導，建築署負責推行的推動奧運耀大埔(第一期)工程計劃，均列入其他地區工程項目約200萬元的撥款分配中，故委員會須考慮上述超出工程預算的工程有可能須運用下一年度的撥款並分期推行的問題。

18.	經進一步討論後，委員會議決擱置推行推動奧運耀大埔(第二期)工程計劃，但考慮改為於林村河兩岸設置燈飾的工程，並請工程顧問提交初步資料，供委員會下次會議考慮。

(二)	推動奧運耀大埔(第一期)

19.	主席歡迎建築署屋宇裝備工程師趙俊渟先生為上述議程出席會議。

20.	趙俊渟先生簡述設計概念和燈具安裝方法及位置。他表示，安裝的燈飾將盡量避免影響香港回歸紀念塔(下稱“回歸塔”)的木製系統及骨架。燈具物料方面，建築署會採用可調色半導體燈具和射燈，以及參考“幻彩詠香江”的設計，可轉換顏色及自動控制開關。此外，由於大埔海濱公園上空屬於飛機航道的範圍，建築署會研究可於遠處觀看而又不會影響飛機航線的燈飾，並會徵詢民航處的意見。如委員會通過上述方案，預計工程可於2009年1月底完成。工程預算如下：

粗略報價：約270萬元

- 2008至2009年度現金流量預算安排- 約200萬元

- 2009至2010年度現金流量預算安排- 約70萬元

21.	陳笑權先生補充，工程的經常開支包括電費及維修費用。如以燈飾每晚開啟四小時及全年開啟共300天計算，全年電費約為6萬元，而每年的維修費用則約為15萬元。

22.	有委員表示，有需要控制燈飾開關的時間，避免浪費資源及影響區內人士進行觀星活動。經討論後，委員會通過上述於大埔海濱公園的回歸塔安裝燈飾的工程計劃建議、工程預算及有關現金流量預算安排。

(會後記：康文署已向民政事務總署總部(下稱“總部”)申請上述工程的預算、經常性開支及維修保養費用撥款，現正等待總部發放有關撥款令。)

(三)	社區會堂／社區中心改善工程

## (大埔區議會文件DFM 27b/2008號)

23.	王惠芳女士匯報社區會堂／社區中心改善工程的進度。王女士表示，民政處已於地區工程工作小組6月26日的會議上，向工作小組成員簡報有關大埔社區中心、運頭塘鄰里社區中心及富亨鄰里社區中心的改善工程項目；民政處亦已就成員於會議中提出的各項建議，與建築署及機電工程署共同研究及商討，並作出有關修訂，詳情載於會議文件。工程預算如下：

粗略報價：約777萬元

- 2008至2009年度現金流量預算安排- 約455萬元

- 2009至2010年度現金流量預算安排- 約322萬元

24.	委員會備悉並通過上述社區中心改善工程的進度報告、工程預算及有關現金流量預算安排。

(四)	康樂及文化事務署地區小型工程計劃

## (大埔區議會文件DFM 27c/2008號)

25.	胡錦貴先生匯報康樂及文化事務署地區小型工程計劃的進度。胡先生表示，康文署已於地區工程工作小組6月26日的會議上，向工作小組成員簡報有關康樂及文化事務署地區小型工程計劃，包括工程的設計、細項、預計時間、現金流量預算安排和相關維修保養及經常性開支撥款的安排，並已獲得地區工程工作小組的支持。康文署根據以下兩方面，即地區重點綠化項目及現有設施核心服務在安全、保安、節能和符合有關法例要求上的需要，考慮推行其中11項屬高優次的工程。工程預算如下：

粗略報價：約238萬元

- 2008至2009年度現金流量預算安排- 約191萬元

- 2009至2010年度現金流量預算安排- 約47萬元

26.	委員會備悉並通過上述工程計劃的進度報告、工程預算、有關現金流量預算安排和相關維修保養及經常性開支撥款的安排。

## III.	續議地區設施管理委員會2008年第三次會議(15.5.2008)事項
(大埔區議會文件DFM 28/2008號)

(一)	大埔區第33區體育館工程的最新進展

## (大埔區議會文件DFM 28a/2008號)

27.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生為上述跟進事項出席會議。

28.	黃文傑先生介紹文件。由於大埔區第33區體育館的地盤位處煤氣廠法定1 000米的諮詢區和石油氣儲存站法定150米的諮詢區內，建築署現正積極進行初步工程設計及風險評估，而風險評估報告初稿已交予機電工程署評論，其後會把報告呈交潛在危險設施土地使用規劃和管制協調委員會審議。因該風險評估報告的結果可能影響大埔區第33區體育館發展計劃的規劃和設計，故建築署會在完成該風險評估報告的審議程序後，向大埔區議會介紹該發展計劃的設計方案。

## 29.	有委員詢問第33區體育館工程計劃及上述風險評估報告的審議程序的時間表。黃文傑先生回應表示，建築署暫時未能提供有關資料；如有進一步資料，康文署將向委員報告。主席要求康文署於會後提供有關資料供委員會參考。

## (會後記：建築署已於7月底將上述風險評估報告交予機電工程署審議，其後建築署把報告呈交潛在危險設施土地使用規劃和管制協調委員會審議，預計於10月底有結果。)

(二)	在大埔龍尾發展泳灘工程計劃

## (大埔區議會文件DFM 28b/2008號)

30.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生及土木工程拓展署高級工程師黃志斌先生為上述跟進事項出席會議。

31.	黃志斌先生介紹文件。有關龍尾泳灘工程的前期籌劃工作，環境諮詢委員會(下稱“環諮會”)在2008年1月14日的會議上表示有條件接納環境影響評估報告。因應環諮會的要求，土木工程拓展署已委託顧問公司於2008年2月至6月在龍尾進行額外的生態調查，該調查已經於6月底完成。土木工程拓展署現正整理調查所得的數據，並會於2008年8月把調查結果整理為補充資料，報告將提交環境保護署(下稱“環保署”)署長考慮。

32.	根據文件，土木工程拓展署已在2008年2月6日根據《前濱及海床(填海工程)條例》、《道路(工程、使用及補償)條例》及《水污染管制(排污設備)規例》將工程刊憲，刊憲期於2008年4月6日結束。刊憲結束後，土木工程拓展署共收到20封反對工程的信件。土木工程拓展署其後向反對者了解他們的反對原因，其中12封反對信件已經撤回，另外的八封反對信件尚在處理中。有委員詢問，未撤回反對信的人士中是否包括漁民代表，以及他們反對的理據為何。

33.	黃志斌先生回應表示，20封反對工程的信件中，包括17封來自一所中學的學生、兩封來自漁民代表及一封來自環境及自然保育基金會。有關17封來自學生的反對信，土木工程拓展署已向有關學生簡介工程，最後並獲學生同意撤回其中12封反對信；由於部分學生仍然認為龍尾泳灘工程會影響生態環境，因此，尚有五封反對信並未撤回，土木工程拓展署現正積極跟進。此外，在區議員的協助下，土木工程拓展署已成立跨部門小組與遞交兩封反對信的漁民代表磋商，有關的漁民代表已口頭表示將會撤回反對信，惟他們須獲漁民同意及收集其簽名，才能提交正式的撤回反對信的回覆。不過，土木工程拓展署至今尚未收到有關撤回反對信的書面回覆。此外，環境及自然保育基金會表示須待環保署署長批准有關額外的生態調查結果，才會考慮是否撤回反對信。

34.	主席總結表示，按照現時的情況，相信工程正朝良好的方向發展。委員會希望政府部門能夠積極配合，讓龍尾泳灘工程盡早落實。

## (三)	大埔第6區鄰舍休憩用地

## (大埔區議會文件DFM 28c/2008號)

35.	黃文傑先生介紹文件。康文署在2002年7月10日就工程擬議發展範圍諮詢大埔區議會文娛康體委員會(下稱“文康會”)。文康會經詳細討論及考慮後，通過的擬建設施包括兩個籃球場／一個排球場、有蓋休憩處及園景地方、長者健身角及卵石步行徑，以及輔助設施。由於當時政府財政緊絀，有關工程計劃須暫時擱置。康文署已經覆檢工程的發展範圍，建議可以按文康會當時通過的擬建設施進行。黃文傑先生並請委員再就上述的擬建設施提供意見。在財政及技術許可的情況下，康文署會盡量考慮和採納委員的意見，並展開進一步的籌劃工作。

36.	委員備悉報告內容。主席總結表示，委員會備悉康文署目前須先完成兩項在大埔區優先推行的工程計劃(即“在大埔龍尾發展泳灘”及“大埔第33區體育館”)的初步籌劃工作，並請康文署在完成有關工作後盡快展開第6區的工程計劃的籌劃工作。

## IV.	2008至2009年度地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 29/2008號、DFM 29a/2008號及DFM 29b/2008號)

37.	主席報告，地區設施管理委員會在2008年5月15日的會議上，通過把所有獲得相關委員會通過的建議書，先交由地區工程工作小組進行初步討論及定下緩急次序，然後才交由委員會在7月份的會議上審議。他聯同地區設施管理委員會副主席及區議會轄下其他四個委員會的主席，已於2008年6月12日舉行會議，詳細討論工程的審批準則。他請委員備悉大埔區議會文件DFM 29a/2008號的內容。另外，地區工程工作小組於2008年6月26日舉行會議，審議了大埔區議會文件DFM 29/2008號所載，合共21項獲得相關委員會通過的工程計劃，以及按“高”優次(建議工程可全速推行)、“中”優次(有關工程可能涉及技術上問題或財政預算可能超出本年度撥款額，須交主導部門研究可行性，以期望盡快推行)及“低”優次(暫時未有迫切需要推行)三個等級，初步定下各項工程計劃的緩急次序。他請委員就上述21項工作小組的建議進行討論。

38.	有委員表示，有關文件第1項“廣福公園融和為寵物公園工程”，鑑於工程複雜性不大及大埔區內缺乏供飼養寵物人士使用的設施，建議把工程的優次提升至“高”；委員並詢問康文署，路政署現正進行的吐露港公路擴闊工程會否影響上述工程的進行。胡錦貴先生回應表示，康文署已就“廣福公園融和為寵物公園工程”於日前與相關部門及有關倡議人作實地考察，並請建築署就倡議人提出工程擬建範圍、設施及有關細節，作進一步探討該工程的可行性和相關的跟進工作。

39.	有委員表示，委員會應審慎考慮應否發展寵物公園。就文件第4項“梅樹坑遊樂場部分融和為寵物公園工程”，梅樹坑公園附近居民對建議亦有不同意見，且並非大部分居民均歡迎寵物公園的建議。但有委員補充，工作小組已考慮上述問題，故建議待試行把廣福公園發展為寵物公園後，才再考慮是否於梅樹坑遊樂場推行有關建議。

40.	經討論後，委員會決定將“廣福公園融和為寵物公園工程”的工程優次提升至“高”。

41.	就文件第7項“要求在林村鄉川背龍、新屋排、沙壩、担水徑及大埔梅樹坑入口加設系統化郵箱”的工程，工程的倡議人陳灶良先生提出修訂建議，以加入塘上村下村為其中一個工程地點。委員會通過有關修訂建議。

42.	有委員表示，希望在文件第21項“火車站連接富雅花園至運頭街行人通道上蓋加上深色3M膠”工程的工程範圍加上燈光照明。該委員表示收到不少市民投訴，指有關通道近富雅花園的位置較陰暗，若再加上3M膠，光線不足的問題將會更加嚴重。何大偉先生回應表示，工作小組在上次會議曾討論上述問題，並建議先在部分陽光照射最猛烈的位置加上深色3M隔熱膠紙，而非為整條行人通道上蓋加上深色3M隔熱膠紙。有委員同意選擇在部分陽光照射最猛烈的位置加上深色3M隔熱膠紙，以觀察成效，其後如認為有需要，才再考慮是否加上燈光照明。

## 43.	徐益權先生表示，民政處工程組已聯絡3M隔熱膠紙供應商，研究上述工程的技術可行性，惟有關供應商回覆，他們可提供的膠紙適合貼於玻璃上，但行人通道上蓋的物料卻是塑膠。該公司現正研究其他方法，稍後會於其中一段上蓋作試驗，以觀察效果。

## 44.	有委員提議，可參考新興花園行人通道上蓋的工程，以油漆代替隔熱膠紙。另有委員表示，民政處工程組進行有關工程時，應考慮保持行人通道的美觀。

## 45.	經討論後，委員會通過工作小組的建議，先在部分陽光照射最猛烈的位置加上深色3M隔熱膠紙，以觀察效果，並請民政處工程組跟進有關安排及考慮委員的意見。

## 46.	黃文傑先生請委員備悉大埔區議會文件DFM 29b/2008號。就三項被地區工程工作小組定為“中”優次的工程，包括文件所載的第6項“於下白牛石村提供休憩花園”、第15項“於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園”及第16項“於大埔船灣洞梓興建休憩公園”的工程，請委員考慮訂出以上3項地區小型工程的先後次序，康文署會根據既定程序展開籌劃工作，包括與地政總署及規劃署商討有關土地使用權及土地規劃用途等問題，以及與有關工程倡議人進行實地視察和定出工程的發展範圍和面積，然後請民政事務總署聘用的顧問公司進行工程的可行性研究、估價及草擬設計方案。當有關資料備妥後，康文署將向委員會報告及請委員會審議有關工程建議的造價及設計，以期早日進行興建工程。委員備悉有關安排。

## 47.	主席總結表示，連以上修訂／輕微修訂在內，委員會通過按照地區工程工作小組的建議，推行文件所載的21項工程項目進行。

## V.	有關“要求康文署將安邦路休憩處劃作禁煙區”的建議
(大埔區議會文件DFM 30/2008號)

48.	主席歡迎機電工程署高級工程師魏照藩先生就是項議程出席會議。

## 49.	胡錦貴先生報告，康文署自2007年1月1日起已把大埔區內大部份公園及休憩處列為全面禁煙或只容許在指定範圍（吸煙區）吸煙的場地，但考慮到場地的實際使用情況，部份場地包括安邦路休憩處並未列為上述兩類場地。該署在新安排實施後不時到安邦路休憩處視察情況，了解到有不少有吸煙習慣的居民及來自附近商場和食肆員工均使用該可吸煙場地，期間曾有居民團體就該設施旁邊石油氣儲存庫的安全問題表示關注，該署諮詢機電工程署有關大埔轄區下鄰近安邦路休憩處及廣福公園的石油氣儲存設施的專業意見。機電工程署已表示該等石油氣儲存設施的設計符合氣體安全條例的標準，而石油氣儲存缸藏於地下的混凝土室中，因此在該設施以外的安邦路休憩處及廣福公園吸煙並不會影響石油氣儲存設施的安全，所以該署在檢討後認為有需要保留該休憩處為可吸煙場地。惟該署近日分別收到區議員、附近居民和團體對安邦路休憩處的安排提出的意見，表示關注該設施附近石油氣儲存庫的安全問題，並要求於安邦路休憩處實施全面禁止吸煙安排。考慮到附近居民的憂慮及強烈要求，該署現建議將安邦路休憩處列為全面禁止吸煙場地，以平衡區內居民的需要。有關詳情載於大埔區議會文件DFM 31/2008號內。

50.	委員會同意上述將安邦路休憩處列為全面禁止吸煙場地的安排。

## VI.	康樂及文化事務署2008年5月及6月大埔區內設施管理的匯報
(大埔區議會文件DFM 31/2008號)

51.	胡錦貴先生匯報2008年5月及6月大埔區內設施管理的事務，並就新或即將接管的設施建議命名，即為位於大埔林村圍頭村的圍頭村休憩處、大埔社山路的社山休憩處、大埔洞梓路的洞梓路休憩處和大埔營盤下的營盤下休憩處命名、於上述四個新或即將接管的設施和於洞梓苗圃社區園圃實施全面禁止吸煙安排，以及取消廣福公園內鄰近石油氣儲存庫的吸煙區，將園內設有指定吸煙區的數目由3 個減至2個的建議等事宜，徵詢委員會的意見。

52.	委員會備悉上述康文署的建議及相關安排，並就報告內其他設施管理的事宜提問，內容綜合如下：

- 有委員詢問，大埔海濱公園露天劇場舞台向中央水景前方左側加建兩根旗桿的工程能否趕及在本年國慶日(10月1日)前完成，以及區內團體可否申請於國慶日進行升旗活動。

- 有委員詢問康文署新或即將接管的四個設施內的蔭棚有否兼具作避雨的用途。

- 有委員詢問大埔中央廣場改善工程內，重設棋檯設施的安排。

53.	胡錦貴先生回應表示，按照建築署預計的進度，大埔海濱公園露天劇場舞台向中央水景前方左側加建兩根旗桿的工程應該可以如期於8月完成，可供在本年國慶日進行升旗活動。至於委員所指的四個新或即將於大埔民政事務處轄下接管的休憩設施，康文署在該新設施進行改善工程時，會參考委員的意見。另外，有關大埔中央廣場重設棋檯的設施，由於建築署正跟進訂購有關物料，康文署會與建築署緊密聯繫及跟進相關工作。

## (會後記：於大埔海濱公園加建旗桿工程進度一事，由於建築署正跟進訂購有關物料的工作，如有進一步的資料，康文署便會向委員會滙報。此外，建築署已於本年7月底前完成安置大埔中央廣場棋檯的設施。)

## VII.	工作小組報告

(一)	地區工程工作小組

54.	何大偉先生報告。地區工程工作小組已於本年6月26日舉行2008年第一次會議。會上，成員跟進及討論的項目，包括2008至2009年度獲批的地區小型工程計劃進度報告，以及2008至2009年度地區小型工程計劃建議。工作小組就有關項目所提出的建議，已詳列於委員會會議議程第II項及第IV項的會議文件上。他感謝各成員的努力，讓21項工程得以順利獲評定緩急次序及獲得推展。

(二)	設施管理工作小組

55.	朱景玄先生報告，設施管理工作小組已於本年6月20日舉行2008年第一次會議。會上，成員跟進及討論了以下設施管理事宜：

(i)	大埔運動場使用的編配問題

工作小組成員就三項事宜進行討論，包括大埔足球會轄下青少年訓練及大埔地區足球隊獲分配的場地、香港足球總會擬於大埔運動場舉辦賽事，以及大埔運動場草地的保養問題。康文署表示會繼續積極配合地區足球隊的訓練及相關團體於大埔運動場籌辦不同程度的足球活動／比賽，如香港足球總會於新球季在大埔運動場舉辦賽事；此外，該署亦會於相關配套設施上作出配合，當中包括場地分配及設施的質素。由於場地分配的問題比較複雜，工作小組成員同意授權由康文署及工作小組主席跟進，研究如何改善大埔運動場的場地管理事宜。

(ii)	建議大埔墟體育館增加摺椅事宜

康文署表示，由於大埔墟體育館的儲物室空間有限，再加添摺椅的建議並不可行。鑑於現時大埔墟體育館內供團體租用場地時使用的座位共有900個，包括看台上的600個座位及膠椅300張，工作小組同意，康文署無須為大埔墟體育館額外購買摺椅。

(iii)	檢討大埔區社區中心／社區會堂的租用準則

有成員提出，有需要檢討現時社區中心／社區會堂的場地使用申請程序及準則。民政處與工作小組成員將於委員會會議當日下午2時30分舉行會議，以研究改善方案。

(iv)	大埔區內設施管理的匯報

工作小組通過，民政處及康文署須定期於工作小組會議上匯報社區中心／社區會堂及大埔文娛中心的使用及管理的事宜。

(會後記：由於大埔文娛中心並非大埔區議會參與管理的地區設施，故康文署已取得設施管理工作小組主席的同意，無須於設施管理工作小組匯報有關使用及管理事宜。惟康文署仍會繼續於大埔區議會轄下漁農工商、旅遊及文娛康體委員會匯報大埔文娛中心的文化活動及設施使用的情況。)

## VIII.	地區設施管理委員會2008年7月至12月的會議時間表
(大埔區議會文件DFM 32/2008號)

56.	主席報告，由於本年地區設施管理委員會的會議日期經常與區議會正副主席會議日期重疊，故建議修訂委員會2008年7月至12月的會議日期。委員備悉經修訂的會議日期。

## IX.	其他事項

(一)	有關“要求康文署於大埔海濱公園設立‘名人林’”的建議

57.	余智榮先生請委員會考慮於大埔海濱公園內，劃出土地設立“名人林”，在其內種植樹木及展示介紹大埔區名人事迹的資料，作為大埔區的旅遊景點，並邀請名人到訪大埔。經討論後，委員會認為較難就“名人”或“名事”釐清定義，故決定將上述建議記錄在案，暫時無須作進一步的跟進工作，將來如有需要，再作考慮。

(二)	有關“新塘村要求翻新球場及加添供長者輔助晨運伸展設施及兒童活動設施”的建議

58.	主席表示，上述工程建議獲漁農工商、旅遊及文娛康體委員會於7月18日會議上通過。由於上述申請在過了本年度地區小型工程的截止日期後才提交，原則上委員會應於下一年度討論；但鑑於本年仍有足夠撥款，故建議列入本年的工程名單內，並於本年推行。委員會同意上述安排。

## X.	下次會議日期

59.	下次會議訂於2008年9月16日(星期二)上午9時30分舉行。

60.	議事完畢，會議於上午11時50分結束。

大埔區議會秘書處

2008年9月