大埔區議會

地區設施管理委員會

2008年第五次會議記錄

日 期﹕2008年9月16日(星期二)

時 間﹕上午9時30分至上午11時35分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員,SBS,JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午10時08分 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英議員,JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 上午9時45分 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃詩琪小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 何美智小姐 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 李美玲女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 張定中先生 | 工程師(3)(白石角)／土木工程拓展署 |
|  | 張仁初先生 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

缺席者：

|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 開會辭

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2008年第四次會議，並宣布房屋署日前向秘書處提出申請，表示由於委員會的職權範圍暫時不會涉及房屋署的工作範疇，故房屋署代表將不會定期出席委員會會議，惟在有需要時或在委員會邀請下，該署將派代表出席會議。

2.	主席報告，委員黃容根議員因事未能出席會議。他已去信秘書處請假。根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請，因此，上述委員的申請不獲批准。

## I.	通過地區設施管理委員會2008年第四次會議(22.7.2008)記錄

## (大埔區議會文件DFM 33/2008號)

3.	主席報告，秘書處沒有收到上次會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂建議。上次會議記錄無須修訂，通過作實。

## II.	地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告
(大埔區議會文件DFM 34/2008號)

4.	主席歡迎以下人士就上述議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)3李百怡女士；

(ii)	葉福全建築工程師樓高級建築師陳玉安先生；

(iii)	阿特金斯顧問有限公司董事韋世昶先生；

(iv)	湯瑪士顧問工程有限公司董事譚偉倫先生；

(v)	杜志成父子有限公司項目測量師李志強先生；以及

(vi)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生。

5.	主席請委員備悉文件內容。主席表示，2008/09年度獲批的地區小型工程撥款額為1,474萬元。截至2008年7月22日地區設施管理委員會第四次會議，委員會合共通過34項工程項目；至目前為止已承擔約1,900萬元的工程預算，2008/09年度的預算現金流約為1,051萬元，即本年度尚有約400萬元現金流可供推行工程。就此，他聯同大埔民政事務處(下稱“民政處”)及康樂及文化事務署(下稱“康文署”)於會前商討其他工程方案，期望可盡量善用本年度餘下的撥款。

6.	主席續表示，由康文署主導的工程建議，包括在寶鄉街進行的美化工程，工程預算約為20萬元；於西沙路迴旋處花床進行的美化工程，工程預算約為10萬元；以及預留約25萬元供康文署為轄下大埔區的康樂和休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程的備用金。

7.	至於由民政處主導的工程建議，徐益權先生表示，民政處現有的鄉郊小型工程計劃內，其中三項工程可運用地區小型工程撥款推行，包括於大埔西貢北高塘建造涼亭，工程預算約為35萬元；於大埔下坑建造涼亭，工程預算約為40萬元；以及於大埔上碗窰建造蔭棚式涼亭，工程預算約為45萬元。另外，民政處建議預留約20萬元，為以往在區議會小規模改善工程項目下設置的設施進行翻新工程。

8.	主席表示，上述工程建議均可讓普遍居民受惠，請康文署及民政處於會後提交工程計劃書，並請秘書處以傳閱文件的形式徵詢委員的意見，以盡快推行工程。另外，由於本年度的撥款尚有餘款，主席歡迎各位委員繼續提交工程計劃書。

9.	主席續報告，地區工程工作小組於2008年8月19日舉行第二次會議，討論34項已獲通過的工程項目。有關工程的進度詳列於會議文件的附件二。主席並請民政處、康文署及合約顧問的代表就文件所載的34項工程項目匯報進度。

(一)	由合約顧問擔任工程代理人的工程項目

(A)	大埔區歡迎標誌
		(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(1)項)

10.	陳玉安先生報告，上述工程按工程時間表所訂的進度進行，預計可於2009年1月動工。

(B)	於林村河設置燈飾工程建議
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(5)項及大埔區議會文件DFM 34a/2008號)

11.	陳玉安先生介紹六個地點的燈飾設計，包括(1)錦石橋、(2)錦和橋、(3)太和橋、(4)廣福橋、(5)寶鄉橋及(6)太和橋及廣福橋之間林村河兩旁。預計工程於2009年5月動工，約需六個月時間完成。每組燈飾的粗略報價如下：

|  | 工程地點 | 方案 | 粗略預算費用 | 2008至09年度 粗略現金流量預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 錦石橋 | — | 1,011,000元 | 98,000元 |
| 2 | 錦和橋 | — | 1,065,000元 | 102,000元 |
| 3 | 太和橋 | — | 1,065,000元 | 102,000元 |
| 4 | 廣福橋 | — | 1,291,000元 | 124,000元 |
| 5 | 寶鄉橋 | — | 1,099,000元 | 106,000元 |
| 6 | 太和橋及廣福橋之間林村河兩旁 | 方案1 (不連大埔區議會標誌) | 1,557,000元 | 150,000元 |
|  |  | 方案2 (連大埔區議會標誌) | 2,302,000元 | 222,000元 |
| 駐地盤工程監督費用 |  |  | 481,000元 | — |
| 總計(如採納方案1) ： |  |  | 7,569,000元 | 682,000元 |
| 總計(如採納方案2) ： |  |  | 8,314,000元 | 754,000元 |

12.	有委員認為錦石橋的人流較少，建議改為在聖公會阮鄭夢芹小學球場對開天橋設置燈飾。不過，亦有委員支持保留於錦石橋設置燈飾。

13.	有委員認為工程造價太高。另外，委員認為既然工程顧問已收取工程估價的19.2%作為顧問費，不明白為何還要額外收取駐地盤工程監督費用。李百怡女士回應表示，根據民政事務總署去年就地區小型工程計劃招標的條款，工程內有關駐地盤工程監督費用並不包括於工程顧問的顧問費用內。主席表示，相信其他區議會亦同樣對民政事務總署與工程顧問簽訂的合約內，有關駐地盤工程監督費用的事宜抱有疑問，故建議由區議會副主席於區議會正副主席會議上提出上述問題。

14.	經討論後，委員會通過分兩期在建議的六個地點進行設置燈飾的工程，並決定先於三道有上蓋的天橋，包括錦和橋、太和橋及廣福橋進行第一期工程；其餘兩道天橋，包括錦石橋和寶鄉橋，以及太和橋和廣福橋之間林村河兩旁的工程，則於下一年度推行。另外，就太和橋及廣福橋之間林村河兩旁的燈飾設計，委員會通過採納方案2，即連大埔區議會標誌的設計方案。

(C)	大埔火車站外的士站加建上蓋工程
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(12)項及大埔區議會文件DFM 34b/2008號)

15.	陳玉安先生報告，地區工程工作小組通過上蓋設計方案為“E”字型設計，即於三個的士站加建上蓋，另加建一個橫跨三個的士站末端的上蓋。預計工程於2009年5月動工，約需9個月時間完成，工程預算約為300萬元。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	大埔區社區中心／社區會堂改善工程
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(2)至第(4)項)

16.	王惠芳女士報告，於地區工程工作小組會議上，成員就工程項目所用的物料樣本及色板，給予意見。建築署現就成員揀選的物料進行採購工作。

(B)	由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(6)至第(11)項)

17.	主席請委員備悉文件內第(6)至第(11)項由民政處工程組跟進的工程項目的進展。有委員詢問文件第(11)項，有關“火車站連接富雅花園至運頭街行人通道上蓋加上深色3M膠”工程的最新進展。徐益權先生報告，民政處已聯絡3M隔熱膠紙供應商，並將於短期內在其中一段上蓋貼上膠紙作試驗，屆時會請委員給予意見。

(C)	西貢北約十四鄉西徑村斜路重鋪行車通道
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(13)項)

18.	王惠芳女士報告，民政處已向地政總署及運輸署查詢有關的土地資料，得知有關地點為政府土地。不過，水務署將於該工程範圍進行工程，民政處正向水務署了解有關工程的時間表及工程範圍等資料。另外，由於上述工程涉及一道斜坡，民政處現正就工程諮詢土木工程拓展署。

(D)	泰亨新圍連接康樂園路之緊急通道工程
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(14)項)

19.	主席報告，民政處於地區工程工作小組會議上表示，該處會就上述工程徵詢有關部門的意見。在收集初步意見後，民政處會把工程交由合約顧問進行可行性研究。主席表示，由於據初步估計，上述工程可能涉及龐大的工程造價，相信區議會本年未必能夠推展是項工程，因此建議將工程優次改為“低”，將來再作考慮。

20.	有委員表示，由於由民政事務總署聘請的工程顧問的報價，遠高於村民聘請個別工程顧問提交的顧問報告的報價。如負責工務的決策局接受該顧問報告，民政事務總署是否接受該顧問報告。主席回應表示，按照地區小型工程計劃的規定，委員會建議的工程項目只能夠交由民政事務總署聘請的工程顧問推行。至於民政事務總署是否接受由其他工程顧問提交的顧問報告，相信其他區議會亦可能遇到同樣問題，故建議由區議會副主席於區議會正副主席會議上提出上述問題。

21.	經討論後，委員會通過上述安排。

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	於大埔海濱公園回歸塔安裝燈飾
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(15)項)

22.	黃文傑先生報告，民政事務總署總部已於9月上旬就上述工程批出意向書及撥款令予康文署，康文署隨即安排轉發給建築署和通知該署，以便建築署跟進有關工作。康文署將於2008年9月16日晚聯同建築署、民政處及有關倡議人，於大埔海濱公園回歸塔進行模擬燈飾示範測試。如一切順利，預計工程可於2008年10月動工，2009年1月完工。

(B)	康樂及文化事務署地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(16)至第(26)項及大埔區議會文件DFM 34c/2008號)

23.	胡錦貴先生請委員備悉有關康文署2008/09地區小型工程計劃一覽的文件內容。有關文件第(16)項“美化工程”，有地區工程工作小組的成員在上次會議上表示，希望康文署於林錦公路迴旋處花床及廣福道迴旋處花床進行的美化工程，可與民政處主導的“大埔區歡迎標誌”工程配合。康文署已跟民政處聯絡，惟得悉“大埔區歡迎標誌”工程預計於明年才進行，故康文署獲得工作小組支持，在本年第三季盡快完成上述兩處的美化工程，以善用本年度的現金流。另外，康文署已收到民政事務總署總部發出有關工程的撥款令及意向書，康文署隨即已通知建築署及向該署轉發有關工程的撥款令和意向書以進行工程。

(C)	廣福公園融和為狗公園工程
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(27)項)

24.	胡錦貴先生報告，康文署已聯同建築署、路政署及有關倡議人商討工程的細節，包括狗公園擬建範圍、設施及有關安排等。建築署已完成狗公園的工程概念設計草圖，現提交予委員考慮。邱榮光博士補充，他已與康文署、路政署及建築署進行實地考察，相信路政署現正進行的吐露港公路擴闊工程並不會影響上述工程的進行。另外，只有部分廣福公園的地方被納入狗公園的範圍。

25.	胡錦貴先生續報告，是項工程的預算約為20萬元，而2008/09年度的現金流約為15萬元，工程約需三個月時間完成。

26.	有委員認為有需要研究狗公園的配套設施，包括過路設施及公園內廁所設施等。經討論後，委員會通過工程的預算及概念設計，以便康文署和建築署能展開是項工程。就委員提出的配套設施，則有待狗公園工程完成及開放後再作檢討。

(D)	開闢24區土地為休憩用地
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(28)項)

27.	主席表示，根據康文署提交的文件，“房屋署8月21日回覆康文署，該署仍有意在該幅土地興建公共房屋，故此，康文署目前未能將該幅土地發展為休憩用地”。就此，民政處已向房屋署了解情況，房屋署最後表示放棄於該幅土地發展公共房屋。黃文傑先生報告，房屋署於9月12日通知該署及民政處，表示會放棄於第24區發展公共房屋，故康文署將繼續跟進發展第24區部份土地為休憩用地的建議。

(E)	於運頭塘邨自然教育徑加設健身設施
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(29)項)

28.	黃文傑先生報告，康文署已就是項工程諮詢路政署，惟得悉路政署將於2009年年初至2012年第三季，於自然教育徑一帶進行吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程(第一期)，運頭塘邨自然教育徑在該道路擴闊工程進行期間可能會被關閉。故此，康文署有需要配合路政署的道路擴闊工程，稍後進行發展該幅土地。

(F)	新塘村要求翻新球場及加添供長者輔助晨運伸展設施及兒童活動設施
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(30)項)

29.	黃文傑先生報告，康文署將聯同民政處及有關倡議人於9月17日到新塘村進行實地考察及商討工程的範圍。

(會後記：康文署聯同民政處及有關倡議人已於9月17日到新塘村進行實地考察及商討工程的範圍。康文署已向大埔地政署及規劃署查詢有關的土地資料。)

(G)	要求於下白牛石村提供休憩花園、要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園、要求於大埔船灣洞梓興建休憩公園及西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園
(大埔區議會文件DFM 34/2008號第(31)項至第(34)項)

30.	黃文傑先生報告，就文件第(31)至第(34)項被委員會列為“中”優次的工程，地區工程工作小組要求康文署先行與有關政府部門研究工程建議的可行性，因此暫時未有需要邀請民政事務總署聘用的合約工程顧問參與籌劃工作。康文署已向大埔地政處及規劃署查詢與上述四項工程有關的土地資料。

## III.	續議地區設施管理委員會2008年第四次會議(22.7.2008)事項
(大埔區議會文件DFM 35/2008號)

(一)	在大埔船灣已關閉的堆填區興建高爾夫球場
	(大埔區議會文件DFM 35a/2008號)

31.	委員備悉文件內容。

(二)	大埔新文娛中心

32.	李美玲女士報告，康文署已收到主席於4月10日的來信，提出在大埔區興建新文娛中心的事宜。由於興建及營運文娛中心涉及高昂的工程費用及長遠的財政承擔，政府為了確保資源得以妥善運用，在規劃新設施時，必須審慎考慮各項有關因素，包括地區各界的訴求、現有設施及其使用率、區域性文化設施的布局，以及相關的文化政策等。現時寶湖道的預留土地在大埔分區計劃大綱草圖上獲劃為“政府、機構或社區”用途地帶。該署現正評估新界東地區對文化表演設施的整體需求，以及大埔區現有表演場地的使用情況。待上述評估完成後，康文署會與政府其他部門磋商，並於稍後就有關土地的發展建議諮詢區議會。

33.	主席表示，大埔區議會爭取興建新文娛中心已二十多年，以往基於種種原因，計劃一直停滯不前。為免計劃再受阻延及浪費土地資源，他將約見康文署署長商討有關事宜，希望當局能就是否興建新文娛中心，盡快給予明確的方向。他會在與康文署安排會議後，通知委員出席會議。

(三)	在大埔龍尾發展泳灘工程計劃
	(大埔區議會文件DFM 35b/2008號)

34.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生及土木工程拓展署高級工程師黃志斌先生為上述跟進事項出席會議。

35.	黃志斌先生介紹文件。土木工程拓展署委託顧問公司額外進行的生態調查，已於2008年7完成。與環保署商討後，認為有需要再次向環境諮詢委員會(下稱“環諮會”)匯報最新資料，土木工程拓展署現整理有關文件，供環諮會於11月或12月的會議考慮。另外，有關工程刊憲的反對信件，現時已有13封反對信件撤回；若提交餘下八封反對信的團體堅持不肯撤回信件，工程計劃將會呈交行政會議討論。上述的工程計劃原來預計於2009年年初動工，2011年年初完成，但因現時須處理有關的反對意見和環評審批程序，工程的發展時間表會於稍後重新訂出。

36.	主席總結表示，就環諮會於11月或12月舉行會議，他建議於會後商討進一步的跟進行動，讓公眾人士收到支持計劃的信息。

## IV.	康樂及文化事務署在大埔區內設施管理的匯報
(大埔區議會文件DFM 36/2008號)

37.	胡錦貴先生請委員備悉文件。委員並沒有其他提問。

38.	主席感謝康文署為大埔運動場進行改善工程、及積極回應香港足球總會於該運動場籌辦新球季的甲組足球聯賽，不但進一步提升該場地的質素，亦使大埔的地區足球隊能夠以主隊身份在該場地迎戰其他甲組隊伍。

## V.	工作小組報告

(一)	地區工程工作小組

39.	何大偉先生報告。地區工程工作小組已於本年8月19日舉行2008年第二次會議。會上，工作小組跟進獲批的地區小型工程計劃的進度；有關的進度已於議程第2項討論，而上述議程夾附的文件上，亦詳列工作小組的建議。他感謝各成員的參與及表達意見，以及各政府部門積極跟進成員提出的建議。

(二)	設施管理工作小組

40.	朱景玄先生報告，設施管理工作小組已於本年8月28日舉行2008年第二次會議。會上，成員跟進及討論了以下設施管理事宜：

(i)	康樂及文化事務署大埔區流動圖書館服務及“便利圖書站─社區圖書館伙伴計劃”

康文署代表於會上報告了大埔區流動圖書館服務的使用狀況，以及簡介“便利圖書站─社區圖書館伙伴計劃”的運作模式。

就大埔區流動圖書館服務的使用狀況，鑑於大元邨及安浩里流動圖書站上午的服務時段的使用率偏低，為善用公共資源，工作小組成員建議取消上述兩個流動圖書館服務站的上午服務時段，改為於上午時段在運頭塘邨及西貢北設置流動圖書館服務站。康文署將跟進有關建議。

(ii)	檢討大埔區社區中心／社區會堂的租用準則

工作小組繼續跟進有關“檢討大埔區社區中心／社區會堂的租用準則”的事宜。鑑於會議當日的出席人數較低，而社區中心／社區會堂的租用準則又比較複雜，他建議由民政處安排另一次會議，跟進有關改善方案。

41.	有委員表示，工作小組會議出席人數低，以致未能討論上述社區中心／社區會堂的租用準則。主席呼籲各位委員積極參與會議，以盡快解決問題。

## VI.	申請區議會撥款
(大埔區議會文件DFM 37/2008號)

42.	主席報告，地區設施管理委員會於2008年1月17日的會議上，通過撥款13,060元供康文署舉辦大埔區公共圖書館推廣活動計劃。由於計劃內部分活動的開支須在下一個財政年度支付，康文署現就修訂該項撥款申請的款額提出申請。委員接納康文署上述的申請。

## VII.	其他事項

43.	漁農工商、旅遊及文娛康體委員會主席表示，有該委員會的委員提出，大埔綜合大樓平台的棋枱設施設計欠佳，導致長期使用該設施的市民出現腰背不適甚至受傷的情況，請有關部門跟進。

44.	主席請秘書處聯絡大埔綜合大樓管理委員會跟進。

## VIII.	下次會議日期

45.	下次會議訂於2008年11月18日(星期二)上午9時30分舉行。

46.	議事完畢，會議於上午11時35分結束。

大埔區議會秘書處

2008年10月