(修訂版)

大埔區議會

環境、房屋及工程委員會2008年

第五次會議記錄

日 期：2008年9月10日(星期三)

時 間：下午2時30分

地 點：大埔區議會秘書處會議室

出席者：

|  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陳笑權先生 | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 林 泉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 下午4時40分 |
| 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 下午2時40分 |
| 何大偉先生 | 委員 | 會議開始 | 下午5時 |
| 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 羅舜泉先生 | 委員 | 下午2時40分 | 會議完畢 |
| 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 鄧光榮先生, BBS | 委員 | 下午2時35分 | 下午4時10分 |
| 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 下午3時15分 |
| 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 下午2時40分 |
| 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 鍾天培先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 李觀松先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 李錦松先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 李永強先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 伍志華先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 曾國豐先生 | 委員 | 會議開始 | 下午5時20分 |
| 鄧 龍先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 邱仕生先生 | 委員 | 會議開始 | 下午4時45分 |
| 易新來先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 袁善本先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 何倩婷小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者：

|  | 陳漢添先生 | 工程師4(新界西及北)／新界西及北拓展處／土木工程拓展署 |
| --- | --- | --- |
|  | 吳國英先生 | 高級環境保護主任(區域北)／區域辦事處(北)／大埔／ 環境保護署 |
|  | 徐碧霞女士 | 大埔環境衞生總監／大埔環境衞生辦事處／食物環境生署 |
|  | 張仁初先生 | 行政助理／地政(大埔地政處)／地政總署 |
|  | 麥偉強先生 | 屋宇裝備工程師(物業服務)(大埔、北區、沙田及西貢)(3)／房屋署 |
|  | 黃金波先生 | 副康樂事務經理(大埔區)(2)／康樂及文化事務署 |
|  | 黃夢麟先生 | 高級督察(行動)／大埔警署／警務處 |
|  | 潘太平太平紳士 | 大埔民政事務專員／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 何美智小姐 | 大埔民政事務助理專員／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 張漢華先生 | 工程督察2／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 鄧冠瑩小姐 | 行政主任(發展)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

缺席者：

|  | 黃俊煒先生 | 委員 |
| --- | --- | --- |

開會辭

主席歡迎委員出席環境、房屋及工程委員會2008年第五次會議，並報告以下事項：

(i)	新任大埔民政事務處行政主任(區議會)1何倩婷小姐接替鄭琛奇小姐擔任委員會秘書。

(ii)	委員黃俊煒先生因事未能出席會議。他已向秘書處提交缺席通知。根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請。按照上述常規，黃先生的申請不獲批准。

# I.	通過環境、房屋及工程委員會2008年第四次會議(16.7.2008)記錄

(大埔區議會文件EHW57/2008號)

2.	秘書處已將上次會議記錄的修訂建議臚列在上述文件，席上並無委員提出修訂建議。上次會議記錄按文件所載作出修訂，並通過作實。

# II.	續議環境、房屋及工程委員會2008年第四次會議(16.7.2008)事項

(大埔區議會文件EHW58/2008號)

(一)	大埔區物色新公屋用地－進度報告

(環境、房屋及工程委員會2008年第四次會議記錄第4至第14段)

3.	主席歡迎房屋署高級建築師(28)馮永強先生和規劃師(24)莫國忠先生，以及規劃署沙田、大埔及北區規劃專員許惠強先生出席會議。

4.	馮永強先生報告有關工作的進展時表示，房屋署代表已於9月1日聯同環境、房屋及工程委員會委員和規劃署及大埔民政事務處(下稱“民政處”)的代表前往大埔醫院後方的政府用地進行實地視察；該署亦承諾就於上址興建公屋的建議作進一步研究。馮永強先生表示，規劃署代表於視察當日指出，有關土地現被劃作“政府、機構或社區”用途，如用作發展公屋，便須先把土地改劃為“住宅”用地。另外，除公屋用途外，醫療、宗教等用途亦在規劃署的考慮範圍內，但現階段尚未有定案。房屋署須先得到規劃署的同意，把該幅土地劃作住宅用途，才能進行更深入的研究及報告。該署初步估計，如能落實發展公屋，以現有地盤面積和2.1倍地積比率計算，該幅土地將可供興建約1 100個單位；若把地台降低並把毗鄰小部分“綠化地帶”計算在內，將可增加地盤面積，但亦只能多建約300個單位。除高昂的基建費用外，降低地基須額外興建大面積的護土牆，因而將使建築費用進一步增加；於公屋發展而言，並不合乎成本效益。若要增加建屋量並改善項目的成本效益，則必須放寬現有的2.1倍地積比率的限制。該署將繼續與規劃署就該方面進行商討。除大埔醫院後方的政府用地外，規劃署和房屋署將繼續積極在大埔區內物色其他適合興建公屋的土地。

5.	委員發表意見和提問如下︰

(i)	有委員表示，有關興建新公屋的研究已進行了七至八年，實地視察當日有很多委員出席並贊成利用大埔醫院後方的政府用地發展新公屋。有委員質疑房屋署經常表示會積極在大埔區內物色其他適合興建公屋的土地，其實是不希望利用大埔醫院後方的政府用地發展新公屋。

(ii)	有委員對房屋署的進度報告表示遺憾。他希望部門之間能互相合作，於有關土地興建公屋。委員指出，大埔區有興建新公共屋的迫切需要，儘管有宗教團體希望發展該幅土地，但政府應以大眾利益為依歸。委員同時希望房屋署訂定時間表，交代物色新公屋用地的進度。

(iii)	有委員指出，大埔區議會一致同意利用大埔醫院後方的政府用地發展新公屋，但房屋署對在該選址興建公屋似乎不太積極。有委員質疑，房屋署未有積極行動的主要理由為有關土地現被劃作“政府、機構或社區”用途；但該署之前卻建議於同被劃作“政府、機構或社區”用途的寶湖道土地興建公屋。另外，委員詢問房屋署釐訂單位數目的計算準則為何，並希望該署解釋為何大埔醫院後方的政府用地只能供興建約1 400個單位，而面積比該幅土地小的大埔第1區的土地卻可用於興建過千個單位。委員希望房屋署在考慮成本效益之餘，更須考慮公眾利益。

(iv)	對於把在大埔醫院後方的政府用地用作醫療、宗教等用途，有委員希望政府能從社區需要的迫切性作考慮，並交代有關宗教及醫療的用途是否具迫切性，並具體說明有關發展的設施。

(v)	有委員詢問能否提高地積比率以降低建築成本。

6.	馮永強先生回應如下︰

(i)	房屋署承諾就在大埔醫院後方的政府用地興建公屋的建議作進一步研究，暫時所提供的資料只為初步評估。據該署理解，該幅土地若沒有更合適的用途，便可改為住宅用地。

(ii)	有關成本效益方面，受地積比率所限，若擴大地盤面積，初步估計只能額外提供約300個單位；至於其他土地，由於地積比率達四至五倍，可建單位數目可增加一倍。該署會繼續與規劃署商討及研究，並承諾於下次會議提交更詳細的報告。

7.	許惠強先生回應如下︰

- 大埔醫院後方的政府用地在分區計劃大綱圖上被劃為“政府、機構或社區”用地，土地原來預留供大埔醫院進行擴建及興建職員宿舍之用。數年前，大埔區出現人口傾斜，當時大埔區議會已強烈要求政府在區內興建公屋，希望申請分戶的公屋居民無須移居天水圍及元朗。當時規劃署曾建議把該幅土地改作公屋用地，但後來由於沒有再作跟進，該幅土地仍然維持為“政府、機構或社區”用地。鑑於該幅土地的原來用途目前仍然維持沒變，有宗教及醫療團體提出申請使用該幅土地，但據了解地政總署至今仍未處理有關申請。如要在該幅土地發展公屋，可向城市規劃委員會(下稱“城規會)要求把該幅土地改劃為住宅用地。因此，在大埔醫院後方的政府用地發展公屋在規劃工作上並沒有大衝突。

- 有關地積比率的問題，大埔區的地積比率一般為三至四倍。地積比率決定發展密度的倍數。土地的地積比率越高，發展項目在交通、人流及通風方面的影響便越大。規劃署曾與房屋署商討將發展密度降低，但在進行可行性研究之前，地積比率尚未決定。若提升地積比率，則對該地盤的配套要求亦會相應增加，令工程費用上升。因此增加地積比率未必提升成本效益。大埔醫院後方的政府用地連綠化地帶的面積約四公頃，較一般標準公屋地盤的十公頃小，所以就成本效益及配套方面，房屋署需要時間考慮。

8.	委員第二輪發表的意見和提出的問題如下：

(i)	有委員指出，有關興建公共屋的議題自上屆區議會至今已討論多年，因此質疑房屋署何時才可完成研究。

(ii)	有委員表示，大埔醫院後方的政府用地符合房屋署物色公屋用地的條件。首先，選址獲區議員支持；委員會成員一致贊同於該地興建公屋；其次，在成本效益方面，房屋署不應將興建大型公共屋的成本效益套用在大埔區的新建公屋上。大埔區興建公屋的原因是區內六條公共屋老化，區內長者不想與子女分開住在不同區域，希望申請分戶遷往小型單位，然後將現有單位交予子女一家居住。因此，區內需要的是二至三人的小型單位。如集中興建小型單位，有關土地可提供的單位數目應可增加，使整個發展項目合乎成本效益，並切合市民的需要。

(iii)	有委員詢問，為何現時報告的地積比率為2.1倍。

9.	許惠強先生回應表示，地積比率不一定為2.1倍。因大埔區的地積比率一般為三至四倍，因此規劃署建議房屋署嘗試按兩倍地積比率進行可行性研究。

10.	主席表示，委員一致贊成於上述地點興建公屋，同時希望放寬地積比率，並在有需要時降低地盤的地台高度及擴闊地盤。由於有關地盤附近的居民並無提出反對，工程亦不影響鳳園生態，因此希望房屋署重點研究在上述地盤發展公屋。

11.	馮永強先生回應表示，房屋署副署長於9月1日聯同委員會委員前往有關地盤實地視察，顯示房屋署具誠意發展該地盤。馮先生指出，在平地興建公屋與在沒有基建的高地上興建公屋的成本效益會有所不同，房屋署需要更多時間研究解決方法，研究完成後會向委員交代結果。該署同時亦會尋找其他可行的地方興建公屋。

12.	委員最後一輪發表的意見如下︰

(i)	有委員表示，房屋署可以繼續物色土地興建公屋，但在找到其他土地之前，應積極就大埔醫院後方的政府用地進行規劃及研究、處理有關的成本效益問題，並同時考慮公眾利益。

(ii)	有委員指出，太陽報在8月30日報道房屋署表示大埔醫院後方的政府用地鄰近鳳園，興建公屋的計劃或有變數。從報道可見，房屋署並無誠意在該幅土地發展公屋。

(iii)	有委員認為，大埔區六條公共屋旁均建有居屋，以增加成本效益，委員因此建議爭取恢復興建居屋。

(iv)	委員要求房屋署就興建公屋的計劃訂出時間表，不能無限期進行研究。

13.	馮永強先生回應表示，房屋署需要四至六個月時間進行研究，然後再向委員會報告。房屋署屆時會提交更詳細的資料和不同的設計予委員會討論。

14.	潘太平先生表示，物色土地興建公屋乃部門及區議會的共同願望。現時焦點集中所在的大埔醫院後方的政府用地雖然受規劃、發展成本及其他使用者等因素所限制，但有關部門並無否定在該處發展公屋的可能性。為增加會議效率，潘先生建議有關部門於再下一次會議才再作報告，屆時可就單位數目、樓層數目及設計提供具體的資料供詳細討論。

15.	主席總結討論，表示給予房屋署四至六個月進行研究，在再下一次會議上續議有關事項。他希望房屋署聽取委員意見，集中研究在大埔醫院後方的政府用地興建公屋。

(二)	北區污水收集系統第二階段第一期

(大埔區議會文件EHW 58b/2008號)

(環境、房屋及工程委員會2008年第二次會議第34段)

16.	主席歡迎渠務署高級工程師湯健成先生和工程師謝冠鴻先生出席會議。

17.	湯健成先生介紹文件。

18.	委員備悉報告內容。有委員表示，鄉郊地區的居民對進行工程表示歡迎。自工程展開以來，部門與居民一直互相配合。委員對報告指徵收土地的工作不會早於2012年前完成感到詫異，因為是項工務計劃項目已籌劃多年，發展局曾對新界鄉議局表示工程沒有問題。委員質疑為何地政總署在進行新界西的工程時抽調該署負責新界東工程的人手，但現在進行新界東的工程卻不把人手調回來。

19.	湯健成先生回應時澄清，鄉村污水收集系統工程尚未獲撥款進行，政府須在刊登憲報後才能進行收地。至於南面污水幹渠工程則會於10月提交立法會審議。湯先生同時表示，渠務署正與地政總署磋商，希望盡快分階段進行收地，以期於2012年1月前完成全部收地工作。該署會繼續跟進，務求能提早完成收地，讓工程順利展開。

20.	張仁初先生回應表示，能否加快收地受多個因素影響。大埔地政處於本年2月初收到是項工程的修訂圖，工程修訂後污水收集系統能接駁至每家每戶，方便村民；但與此同時，工程所涉及的私人土地則由原來的三百多個私家地段增至約1 700個。過往數據顯示，該署每年約處理四百五十餘個收地個案，因此預計到2012年方能完成所有的收地工作。為加速收地進度，大埔地政處已於早前向地政總署要求增加人手。

21.	委員第二輪發表的意見和提出的問題如下：

(i)	有委員表示，他體諒大埔地政處同事工作繁重及面對人手不足的問題，認為地政總署人手調配欠靈活，委員因此要求地政總署增加人手。

(ii)	有委員表示，在收地過程中測繪處工作進度緩慢，往往要三個月至半年時間處理個案。

(iii)	有委員表示，一直有聯同渠務署諮詢受影響的村民。委員擔心，延長收地時間會引起村民很大反響，因此有需要再約同渠務署向村民再次解釋。

(iv)	有委員建議可將收地工作外判，加快收地進度。

(v)	有委員建議可先刊登憲報及進行工程，以加快工程進度。

22.	湯健成先生回應澄清，該1 700個地段包括約800個位於九龍坑及約800個位於林村的地段，該署一直與地政總署商討及跟進有關的收地數目。湯先生感謝委員認同該署工作。有關刊登憲報方面，該署須待地政總署製成圖則方能刊登憲報。

23.	張仁初先生回應表示，測繪處需要不同資料來製作圖則，如地值、土地性質、是否涉及牌照等資料，因此工作需時，一般需要半年時間進行有關工作。大埔地政處亦曾與測繪處溝通，希望該處加快進度。

24.	主席請部分委員於會後約見測繪處，並表示上述工程基本上已獲上屆區議會通過和獲鄉郊人士大力支持。

(三)	6818TH號工務工程大埔太和路隔音屏障加建工程報告最新進展

(大埔區議會文件EHW 58c/2008號)

(環境、房屋及工程委員會2007年第五次會議第11至第31段)

25.	主席歡迎路政署總工程師(主要工程1-3)周進華先生和工程師(緩減噪音)3朱偉麟先生、環境保護署高級環境保護主任(評估及噪音)2呂兆衛先生及萬利士(亞洲)顧問有限公司董事張群達先生和工程經理吳柏鴻先生出席會議。

26.	周進華先生及張群達先生介紹文件。

27.	委員發表意見和提問如下︰

(i)	有委員表示，新設計的隔音屏障可減少砍伐及移植太和邨段的樹木，對環境有好處。鑑於太湖花園段的隔音屏障採用半封閉式設計，並以透明非吸音物料製造，隔音屏障只會反彈聲音而無吸音作用，委員因此詢問噪音會否反彈至對面馬路。委員同時詢問，寶雅苑段的隔音屏障在新設計下，該處的樹木是否可予保留還是須予移植他處。

(ii)	有委員表示收到太湖花園第二期居民的意見，表示擔心治安問題。委員詢問在新的半封閉式設計下，一旦發生交通意外，救援工作可如何進行。委員希望路政署在設計上考慮如何從外面進入馬路及馬路上的人如何逃生。委員詢問路政署有否諮詢太湖花園第二期的居民和向他們講解新設計的內容，讓居民了解有關情況，以減少民憤。目前，太湖花園第二期的居民對計劃的反響頗大。

28.	周進華先生回應如下︰

(i)	路政署在設計時已考慮到透明物料並無吸音作用的問題。該署屆時將在隔音屏障的下方設置綠化牆，幫助吸音。

(ii)	為進行寶雅苑段的隔音屏障工程，該處的樹木將無可避免須予移植。路政署將會和寶雅苑居民商討，儘量將受影響的樹木移植到寶雅苑的範圍內。此外，該署將在現有斜坡進行美化工程，以改善環境。

(iii)	有關太湖花園第二期居民的意見方面，該署及其他政府部門都收到居民的信件，上次會議上各區議員亦曾反映他們的意見，該署已給予書面回覆。該署已因應收集得的居民意見，在設計上作出改善，使隔音屏障的外觀及居民所擔心的安全問題得以改善，應可消除居民的顧慮。若居民想進一步了解有關的設計或對設計有任何意見，該署願意向居民解釋。

29.	主席表示，有關部門應正視反對的聲音，如有需要應盡量改善有關設計。

30.	潘太平先生表示，他希望藉是次會議向各委員交代有關民意的情況。正如顧問公司所述，是項隔音屏障工程計劃分為數部分，其中最具爭議的為太湖花園段的工程，當中兩派對立的意見壁壘分明，因此有需要向委員交代。太湖花園分為第一及第二期，民政處分別收到兩期業主委員會的信件。第一期的住戶為噪音受害者，因此第一期業主委員會強烈要求隔音屏障工程盡速進行；而第二期部分位置背向受噪音影響的範圍，並非直接受害者，但他們對工程有一系列的關注，包括環境、燈光、安全問題等，因此第二期業主委員會強烈反對工程。第二期業主委員會並一再去信民政處投訴及反對，而民政處已就他們提出的各項關注逐一以書面回覆，希望給予居民滿意的答覆；不過，第二期業主委員會仍不斷去信各部門表達意見。是項工程將於本年年底刊憲，他們可在刊憲期間再次提出申訴及反對，政府會按程序處理。政府部門並未收到市民就工程所涉及的其他路段的隔音屏障提出反對意見，當區區議員亦支持有關工程。民政處預計在太湖花園段的工程方面，對立雙方仍然會堅持己見。請各委員備悉民意情況。

31.	委員第二輪發表的意見和提問如下︰

(i)	有委員表示，他於過去一年時常被太湖花園的居民詢問隔音屏障何時興建，他們並表示多年來備受噪音滋擾，精神飽受困擾。委員則只能向居民表示政府現正規劃興建隔音屏障的工程。委員指出，很多太湖花園第一期的居民希望盡快興建隔音屏障，委員因此希望委員會知悉住在馬路旁的居民的痛苦，並希望興建隔音屏障減低他們所受的噪音滋擾。

(ii)	有委員表示，太湖花園第二期的居民憂慮治安和外觀問題。他認為外觀方面難以評論，但治安方面路政署可考慮安裝閉路電視系統或自動報警系統，讓市民可按掣報警及監察環境，以令太湖花園第二期的居民安心。有關的措施應該可以理順反對聲音。

(iii)	有委員表示看不到為何有治安問題。因為隔音屏障的位置靠近行人路，而非太湖花園外牆，賊人難以從隔音屏障爬入太湖花園；即使賊人爬入太湖花園，受影響的只是第一期的居民，而非第二期的居民。顧問公司可以就上述情況向居民解釋並給予數據支持。委員相信現時警力足夠，警方的巡邏工作也足夠，且大埔區的治安很好，希望其他委員與太湖花園第二期的居民溝通，請他們相信警方的能力。

(iv)	有委員表示在了解情況後覺得反對者極之自私。反對者可能因為工程令景觀變得不太好而提出反對，但數據證明受害者日夜受噪音影響，因此他支持進行隔音屏障工程。

(v)	有委員同意上述委員的意見，並表示不明白第二期的居民為何反對在第一期旁興建隔音屏障。委員表示不敢說反對者提出反對是因為自私或有其他原因，但覺得他們似乎干涉他人生活，似乎連別人拜神上香或唸經祈禱都要干涉。現時受噪音影響的是第一期的居民而非第二期的居民，第一期的居民要求興建隔音屏障，第二期的居民竟然反對，完全不合邏輯。委員特別讚賞路政署在修改設計一事上有誠意。他認為新設計富時代感，並看到該署盡力按居民的意見修改設計，值得讚賞。委員認為有關的照明安排亦須取得平衡，雖然隔音屏障會對行人路的照明造成影響，但不能本末倒置地增加照明度，否則第一期低層的居民便會受光滋擾。他因此建議路政署小心設計光線方向。

(vi)	有委員表示，是項議題已橫跨兩屆區議會。他認同路政署所作出的修改，並會嘗試接納看看能否改善噪音問題。委員認為須聆聽少數人的聲音，但亦要顧及大多數人的利益，要有果斷的決定，因此他個人支持以新設計興建太湖花園段、寶雅苑段及太和邨段的隔音屏障。有關燈光和行人安全方面，委員指印象中不太多人使用太湖花園旁擬建隔音屏障路段的行人路。因為太湖花園為中產物業，不少住客以私家車代步；即使步行出入屋苑也多數取道內街而非單車徑旁的行人路。雖然如此，亦須顧及使用該行人路的市民的需要。委員建議，不論興建隔音屏障與否，都應研究是否有需要改善該行人道的照明，希望民政處聯同其他部門研究該處的照明是否足夠。此外，路政署亦應考慮在興建隔音屏障後，屏障會否阻礙救援工作。他認為盡快減低噪音滋擾民居是現在首要處理的工作。

(vii)	有委員表示，是項議題已於上屆區議會作深入討論。路政署在隔音屏障的設計，包括外觀顏色、物料和高度、照明、安全、空氣質素、綠化及隔音屏障對環境的影響等問題均加以深入考慮。興建隔音屏障的主要原因是現在有許多居民受噪音滋擾；但反對者並不受噪音滋擾，而是因某些原因而反對。委員會不是不聆聽市民聲音，但不應因為一小撮人的聲音而影響整體大眾的利益。委員亦同時表示，政府為了維持和諧、不想引起衝突，因而在很多工程上都照顧周到，遷就了少數人的意見，例如大埔綜合大樓上落電梯、活化四里計劃及龍尾泳灘等工程，都因小部分人的利益而作出修改或延遲推行。委員表示，希望能兼顧不同聲音但不希望因為少數人而影響大眾利益，因為很多人都只顧自身利益；政府部門或議會應以大眾利益作考慮，同時盡可能照顧少數人的利益，但不應因此而放棄計劃。他希望政府日後施政時能關注上述情況。

(viii)	有委員認為，少數人的聲音須聆聽，不過要先看看意見是否合理。委員會就上述隔音屏障議題已分別在2007年3月、5月、7月進行了三次討論和表決，其後因區議會選舉延後討論。委員表示，他於2001年至2003年居於太湖花園第一期，知道該區治安良好，但自早上學生上課至下午5時，卻不斷受到來自學校打鐘、廣播、體育課及後面運動場的噪音滋擾，居民要日夜關閉窗戶和開冷氣。委員曾與前任當區聯絡主任往太湖花園第一期及第二期的單位入屋視察，並向第二期的居民解釋他們關注的美觀問題，但遭受不禮貌對待。從資料所見，太湖花園第一期約有1 700戶，第二期則有約600至700戶，委員認為屬少數人的第二期居民的聲音須聆聽，但亦要視乎意見是否合理。委員指出，太湖花園段的隔音屏障根本對該屋苑第二期的居民沒有影響，不明白他們為何提出反對。

(ix)	有委員表示，其實上屆區議會已就是項議程通過決議，是次會議只就隔音屏障的設計給予意見，委員會不應再浪費時間就居民的意見進行討論。民政事務專員已就民意的情況作出說明及會加以處理。委員查詢半封閉式隔音屏障的高度，並表示擔心在秋天時，隔音屏障旁樹木的落葉會影響隔音屏障的觀瞻及難以處理隔音屏障上的枯枝落葉。

32.	張群達先生回應表示，由於該處設有路牌，隔音屏障的高度為八米。為特別針對落葉問題，會加強隔音屏障的排水能力。路政署在進行日常檢查及維修時會清理屏障上的落葉。

33.	有委員澄清表示，剛才只針對屏障設計給予意見，並非討論是否興建隔音屏障。

34.	主席總結表示，路政署在是次委員會會議上報告刊憲工作的進度及隔音屏障的最新設計。在現有噪音政策下，若噪音超過70分貝，各部門都會支持興建隔音屏障。主席綜合委員的意見，並表示委員會並無改變立場，繼續支持此工程計劃按既定程序和時間表推行。主席多謝部門代表出席是次會議。

(會後記：環境保護署補充，根據紓減現有道路對附近居民的噪音影響的行政措施，若噪音超過70分貝，在資源許可及技術上切實可行的情況下，政府會考慮在有關路段興建隔音屏障。)

# III.	北區及吐露港區域污水收集、處理及排放設施工程第一部份－污水收集系統擴建工程

(大埔區議會文件EHW 59/2008號)

35.	主席歡迎渠務署顧問工程管理部高級工程師黃緒勤先生和工程師梁瀚雲先生、環境保護署排污基建組環境保護主任黃守邦先生，以及茂盛—茂迪顧問聯營公司項目經理陳英健先生、項目工程師徐紹榮先生和設計工程師鄧焯鈞先生出席會議。

36.	黃緒勤先生及徐紹榮先生介紹文件。

37.	委員備悉文件內容，並發表意見和提問如下︰

(i)	有委員詢問，大元污水泵房的機電裝置在建成後會否產生噪音，影響附近民居。此外，委員表示發現大埔太和路和南運路附近的隧道有臭味，擔心該處的污水渠出現滲漏問題，因此詢問是次污水收集系統擴建工程會否處理有關事項。

(ii)	有委員表示鳳園路一段管道所在的路面頗狹窄，他詢問會否在該路段採用無坑道挖掘法。如採取分段式開坑挖掘法，在工程進行時如何應付交通流量。

(iii)	有委員關注廣福橋一段管道的工程會否妨礙居民使用廣福橋。

38.	徐紹榮先生回應如下：

(i)	是次工程並不包括大元污水泵房，但會改善田心污水泵房的現有設施，以應付未來的污水流量。有關工程不會增加噪音及對環境的影響。

(ii)	由於鳳園新發展項目的私人發展商將自行鋪設污水渠，因此渠務署無須在鳳園路進行污水收集系統擴建工程。

(iii)	位於廣福橋的渠務工程將在廣福橋公園單車停泊處向河對面以無坑道挖掘技術進行，施工期間將不會影響廣福橋使用者。

39.	黃緒勤先生回應表示，他會於會後聯絡委員，並會聯同渠務署操作維修部及環境保護署的同事，就隧道有臭氣的問題往現場視察。

40.	委員第二輪發表意見和提問如下︰

(i)	有委員續問，鳳園路的工程是否已經取消，以及鳳園附近村落的污水如何處置。

(ii)	有委員詢問，在以無坑道挖掘技術於汀角路進行工程時須否封路。

41.	徐紹榮先生回應如下：

(i)	鳳園路污水渠改善工程已經取消。由於私人發展商將自行鋪設污水渠，現有污水渠已足夠應付現在及將來鳳園三條村落的污水排放量，因此不須進行擴建工程。

(ii)	在進行汀角路的工程時會設立豎井。豎井會佔據一條行車線，但無須封路。

42.	主席總結表示，委員會支持進行工程，但希望渠務署在2009年4月動工前一個月知會當區區議員及讓各委員備悉，以便他們解答市民查詢。

43.	徐紹榮先生補充，渠務署會在施工期間成立聯絡小組與當區區議員或相關團體協商，在達成共識後方進行工程。

# IV.	食物環境衞生署小販發牌政策檢討

(大埔區議會文件EHW 60/2008號)

44.	主席歡迎食物環境衞生署小販及街市組高級總監盧少峰先生及大埔區環境衞生總監徐碧霞女士就是項議程出席會議。

45.	盧少峰先生介紹文件。

46.	委員備悉文件內容，並提問如下︰

(i)	有委員表示，政府太遲檢討政策。根據現時的政策檢討，政府建議只保留現有大排檔；但大埔現在已無大排檔，流動小販亦只有很少。

(ii)	有委員表示，小販發牌政策不應一刀切，而應視乎地區特色。委員分別以近年行人專用區的攤檔擺賣情況、大埔四里和翠屏花園附近在過節時的小販擺賣，以及以前大埔馳名的橋頭雞粥為例，說明支持保留地區特色，發展本土經濟。

(iii)	有委員認為有需要在大埔墟保留有農村特色的小販。有委員以天光墟為例，表示希望政府能大膽構思，學習外國在指定時段、指定地點設立流動小販攤檔。有委員建議政府批准露天食肆及酒吧在大埔海濱公園長廊及水陸墟的位置，每星期經營兩至三晚，以推動本土經濟。

(iv)	有委員認為大埔綜合大樓二樓的大排檔深受市民歡迎，但由於枱子太小，因而出現商戶違例加枱的情況。委員認為政府應放寬規管，令大排檔有生存空間。

(v)	有委員表示，希望政府藉是次小販發牌政策檢討，將市面上非現金交易的流動易拉架攤檔納入規管範圍。

47.	盧少峰先生回應如下︰

(i)	小販問題複雜，社會上有不同意見。食物環境衞生署(下稱“食環署”)在呈交立法會的文件中，主要提及的市民意見包括關注有關的環境衞生問題及保留並設立新市集。

(ii)	該署建議強化區議會在地區的小販發牌及管理角色，並請區議會按地區需要向政府提出意見。

(iii)	易拉架攤檔方面，該署稍後會有相應行動。

48.	有委員續問食環署如何強化區議會角色。

49.	盧少峰先生回應表示，政府初步建議區議會可就重新分配小販攤位和大排檔的承繼及轉讓問題給予意見。政府在綜合各區區議會就小販發牌政策檢討的意見後，會再就強化區議會角色的建議向立法會匯報。

50.	有委員再追問有關諮詢的工作是在整個發牌計劃推出前進行，還是在發出每個牌照時諮詢區議會。

51.	盧少峰先生回應表示，以大排檔為例，不同大排檔對附近的環境衞生有不同程度影響。該署初步建議就個別大排檔的繼承及轉讓事宜諮詢區議會，因為區議員對當區居民的了解較深。

52.	主席提醒委員應慎重考慮有關建議。

53.	委員第二輪發表意見和提問如下：

(i)	有委員對政府就個別發牌事宜諮詢區議會的建議有保留。委員指出，如建議得到落實，將引來商業中心及街市商戶投訴區議會。

(ii)	有委員表示原則上支持政府將權力下放予區議會，但指出現時區議會的支援不足，未能對發牌與否作出評估。

(iii)	有委員表示希望食環署積極跟進易拉架攤檔問題。

(iv)	有委員表示，食環署在文件中採用了一些含糊字眼。他希望食環署在制訂發牌規則時能採用清晰明確的字眼。

54.	盧少峰先生補充，該署初步建議在維持現有固定攤位總數的情況下，向新經營者發牌，讓他們經營空置攤位以及牌照的有效期為三至五年。

55.	主席表示，委員會支持政策檢討的大方向，但對有關的細節有保留。主席多謝盧少峰先生出席會議解釋有關的政策檢討內容。

# V.	食物環境衞生署大埔區環境衞生辦事處報告

(大埔區議會文件EHW 61/2008號)

56.	主席請委員備悉文件內容。

57.	委員備悉報告內容，並沒有提出問題。

# VI.	大埔區環境管制工作小組進度報告

(大埔區議會文件EHW 62/2008號)

58.	張仁初先生介紹文件。

59.	委員備悉報告內容，並沒有提出問題。

# VII.	工作小組報告

環境保護活動及跟進單車停泊問題工作小組

60.	工作小組主席邱榮光博士報告各項活動計劃的推行情況。

(一)	“世界環境日2008”活動

61.	工作小組應環境保護運動委員會邀請，參與“世界環境日2008”活動。區議會已於7月初獲得該會撥款30,000元，資助舉辦“愛大埔，少用膠袋”活動。由於工作小組須在8月份舉辦其他活動，以及立法會選舉將在9月份舉行，工作小組因此沒有足夠時間為上述活動進行籌備工作。在獲得委員會批准後，工作小組現把上述活動押後至10月舉行。

(二)	與漁農自然護理署合作出版書籍事宜

62.	工作小組繼續處理與漁農自然護理署合作出版書籍的事宜。

(三)	大埔愛護燕鷗日暨海岸清潔

63.	“大埔愛護燕鷗日暨海岸清潔”活動已順利於8月16日舉行。當日天氣非常良好，有接近240人參加。活動中，專家導賞員詳細講解保護燕鷗的工作和措施，讓參加者能認識及觀賞燕鷗和學習如何保護燕鷗，參加者並進行清潔海岸的工作。活動非常成功。

(四)	跟進單車停泊問題

64.	工作小組會繼續跟進有關問題，並會：

(i)	考慮增設單車停泊處；

(ii)	由成員組成問卷設計小組進行普查，從而與單車使用者溝通；

(iii)	建議有關部門規管單車停泊位的使用權；

(iv)	考慮是否設定單車停泊處的清理日。

65.	鄧冠瑩小姐報告，民政處、大埔地政處、食環署及大埔警署於2008年8月4日進行了一次清理違例停泊單單行動。有關部門於行動前張貼了1 135張告示，並在行動中充公了117部單車。民政處將於10月進行另一次聯合行動。

66.	主席建議民政處就有關行動去信區議員時清楚表明是否邀請區議員出席，以免引起誤會。

# VIII.	其他事項

有關鄉郊枯樹、病樹的處理事項

67.	主席報告，委員會接獲大埔鄉事委員會來信，表示康樂及文化事務署(下稱“康文署”)的職員在大埔樟樹灘鄉砍伐了該村一棵風水樹，破壞該村風水。

68.	請委員備悉信件的內容。

69.	黃金波先生交代事件，指有關的樹木位於樟樹灘兒童遊樂場內，由康文署管理及護理。2008年8月22日至23日於八號及九號烈風或暴風信號生效期間，強風將部分樹幹吹斷，壓毀場內部分設施。該署經部門樹木專家深入研究後發現該樹有很多地方已經枯萎，屬於高危樹木，若不從速修樹便有機會隨時倒塌。為保障當地村民及公眾的安全，該署認為有必要盡快進行修樹。黃金波先生表示，於2008年9月3日曾就修樹一事致電該區區議員，區議員建議該署聯絡該村村長，惟當時村長要求不要修剪或砍伐該樹，該署為尊重村長意見，因此已暫緩進行修樹的行動。黃金波先生澄清，該署並沒有砍伐該樹，只是將已嚴重枯萎並可能會隨時塌下來的枝幹修剪及移除，並會繼續密切監察該樹的健康狀況。部門樹木專家於9月5日再次到樟樹灘兒童遊樂場檢查，發現該樹部分枝幹接近50%的地方已枯死，並認為已到達非常危險的地步。同時當日該署亦分別收到兩宗市民投訴，要求該署立即處理該樹。該署因應情況迫切，為顧及公眾安全，認為有需要盡快移除危險枝幹部位，便隨即於翌日早上進行有關移除危險枝幹的工作。其後村長到場要求即時停止修樹，該署因危險枝幹已經移除，因此亦暫緩有關修樹的工作。

70.	委員發表意見和提問如下:

(i)	有委員表示，該村村長認為修樹不能倉卒，要求必須開會後才行動，當時已安排開會商討有關安排，但康文署卻提前砍樹，此舉對村長不尊重；同時當晚不幸有長者仙遊，令村民不滿康文署的行動。委員指出，在鄉村修樹要進行拜神儀式，甚至須在附近重新種樹。委員詢問康文署日後如再有同類事情會如何處理。

(ii)	有委員表示，康文署即使要砍樹都要顧及新界原居民的傳統習俗，希望該署與原居民互相配合及互相尊重。

(iii)	有委員指該樹在2005年曾修枝，質疑康文署有否定期檢查並治理該樹。

71.	黃金波先生回應表示，該署尊重當地村民傳統習俗，對該樹亦有定期檢查。該署過住曾對該樹作出疏枝處理，以減輕樹身的負重。

72.	主席表示，當時曾提醒康文署於處理大樹時必須知會村代表，並須先獲得其同意和由村民進行傳統儀式後方可砍樹。是次事件乃一次不幸的誤會。

73.	委員第二輪發表意見和提問如下：

(i)	有委員表示認同康文署工作量大，但若有任何行動牽涉鄉郊地方，該署都應致電有關的村長，以避免類似糾紛。

(ii)	有委員認為康文署可以砍樹，但須事前做好溝通工作。委員建議康文署恆常與村長會面，報告樹木的問題，若要修樹可請村長協助進行。

74.	黃金波先生回應表示該署同意並承諾日後在處理鄉郊樹木時會再加強與有關區議員、村代表及村民溝通。

75.	何美智小姐補充表示，是次不幸事件顯示出溝通的問題。她希望康文署明白處理鄉郊樹木時，村代表的指示非常重要，鄉郊樹木應用鄉郊辦法處理。若部門須聯絡村代表，民政處會全力協助。

# IX.	下次會議日期

76.	主席宣布下次會議將於2008年11月12日(星期三)下午2時30分舉行。

77.	議事完畢，會議於下午5時50分結束。

大埔區議會秘書處

2008年10月