(修訂版)

大埔區議會

地區設施管理委員會

2009年第一次會議記錄

日 期﹕2009年1月20日(星期二)

時 間﹕上午9時30分至上午11時正

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員,SBS,JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 上午10時28分 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午10時25分 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 上午10時20分 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 上午9時40分 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 上午9時50分 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃詩琪小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 何美智小姐 | 署理大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 李美玲女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 張定中先生 | 工程師(3)(白石角)／土木工程拓展署 |
|  | 任世寧先生 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

請假者：

|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

開會辭

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2009年第一次會議，並報告委員黃容根議員因身體不適未能出席會議及黃議員已去信秘書處請假。委員會根據《大埔區議會常規》第51(1)條，批准他的申請。

I.	通過地區設施管理委員會2008年第六次會議(18.11.2008)記錄

(大埔區議會文件DFM 1/2009號)

2.	主席報告，秘書處沒有收到上次會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂建議。上次會議記錄無須修訂，通過作實。

II.	地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告
(大埔區議會文件DFM 2/2009號及DFM 2a/2009號)

3.	主席歡迎以下人士就上述議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)4陳麗娟女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(iii)	葉福全建築工程師樓高級建築師陳玉安先生；以及

(iv)	葉福全建築工程師樓建築助理沈凜堅先生。

4.	主席請委員備悉載於DFM 2/2009號文件內有關地區小型工程撥款的使用情況。主席並請大埔民政事務處(下稱“民政處”)、康樂及文化事務署(下稱“康文署”)及合約顧問的代表就文件所載的工程項目匯報進度。

(一)	由合約顧問擔任工程代理人的工程項目

(大埔區議會文件DFM 2/2009號附件2第(1)至第(6)項)

5.	陳玉安先生報告，文件第(1)項“大埔區歡迎標誌”工程計劃正按工程時間表所訂的進度進行，該項工程的招標程序現正進行中。文件第(2)項“於林村河設置燈飾工程(第一期)”的工程細部設計工作現正進行。至於文件第(4)項“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”，陳玉安先生於席上提交上蓋的模型及物料樣本供委員參考，並歡迎委員提出意見。

6.	有委員擔心擬建的上蓋與大埔墟站簷篷的交接部分可能在天雨時漏水。陳先生回應表示，他們會於設計上留意有關問題。陳先生續表示他們現正進行工程的細部設計工作。

7.	主席請合約顧問留下上述上蓋的模型及物料樣本供委員參考，如委員有其他問題，可於會後向合約顧問提出。

8.	黃文傑先生報告，康文署已聯同民政處、合約工程顧問及工程倡議人於2009年1月9日就文件第(5)項“開闢24區土地為休憩用地”工程計劃會面，討論工程的初步設計及預算。此外，康文署亦已就第(6)項“新塘村翻新現有的半個籃球場及加添供長者輔助晨運伸展設施及兒童活動設施”的工程，聯同民政處、合約顧問及工程倡議人於2009年1月12日及16日會面，討論工程的初步設計及預算。合約工程顧問現因應工程倡議人的建議進一步修訂上述兩項工程的初步設計，俟有結果，康文署會儘快向委員會或地區工程工作小組匯報。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 2/2009號附件2第(7)至第(11)項)

9.	王惠芳女士報告，文件第(7)至第(9)項有關三個社區中心的改善工程現正進行中。運頭塘鄰里社區中心已完成的工程項目包括二樓、三樓及四樓大堂更換地磚和牆身鋪上鋁板工程。地下大堂的工程將於2月初動工，而禮堂安裝投影暨音響設備工程已於2009年1月中動工。富亨鄰里社區中心已完成的工程
項目包括地下大堂男、女洗手間的工程。由於地下大堂及會議室現正進行工程，地下大堂更換地磚和牆身鋪上鋁板工程將於農曆新年後動工，以及禮堂和外牆的改善工程亦將於2月初動工。大埔社區中心已完成的工程項目包括洗手間的改善工程，於大堂、禮堂、會議室、有蓋操場、籃球場及外牆的改善工程亦將於2月動工。上述三個社區中心的改善工程的進展順利。

10.	王惠芳女士續報告，民政處已於2008年12月19日就文件第(10)項“大埔社區中心安裝LED屏幕工程”向建築署及機電工程署發出工程的撥款令及意向書，現正進行工程的籌備工作，預計工程將於4月動工，6月底完竣。至於文件第(11)項“社區會堂及社區中心會議室設施改善工程”，王女士表示，預計工程將於2月初至3月初動工。

11.	有委員建議民政處或其他相關部門，考慮現時在大埔綜合大樓外的設施是否需要隨著大埔社區中心即將安裝LED屏幕而進行相關改善工程。

(B)	由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 2/2009號附件2第(12)至第(24)項)

12.	主席請委員備悉文件內第(12)至第(24)項由民政處工程組跟進的工程項目的進展情況。徐益權先生報告，第(14)至第(16)項、第(18)及第(19)項工程已經動工；第(12)、第(13)、第(20)、第(21)及第(24)項工程將於農曆新年後獲安排陸續動工，工程進展順利。

(C)	西貢北約十四鄉西徑村斜路重鋪行車通道
(大埔區議會文件DFM 2/2009號附件2第(25)項)

13.	王惠芳女士報告，民政處稍後將安排工程倡議人與合約工程顧問公司及有興趣的委員進行實地視察，以便合約工程顧問公司稍後進行技術可行性研究。

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	於大埔海濱公園回歸塔安裝燈飾
(大埔區議會文件DFM2/2009號附件2第(26)項)

14.	康文署的代表以投影片播放有關燈飾測試的情況。陳笑權先生報告，各工程倡議人和康文署、建築署及民政處的代表曾分別於2008年5月23日及9月16日在大埔海濱公園舉行會議，分別就燈飾設計及設置模擬燈飾進行討論。工程其後已於2008年11月3日展開。工程倡議人聯同有關部門的代表已於2009年1月16日在大埔海濱公園進行燈飾測試。於燈飾測試時，建築署的代表簡介擬安裝的燈飾及其運作模式，包括五種運作模式，所有模式每次運作需時合共約七分鐘。他們對建築署安裝的燈飾、工程的進度及燈飾測試時的效果均感滿意。此外，經建築署及各有關單位的努力，工程已於1月19日完成。為配合大埔區議會贊助的“大埔萬家慶新春活動委員會”節日燈飾活動，他與各工程倡議人建議提前於1月20日開啟大埔海濱公園的燈飾。

15.	委員會備悉上述報告，並通過上述提前於1月20日開啟燈飾的建議。

(B)	由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 2/2009號附件2第(27)至第(42)項)

16.	李淑嫻女士請委員備悉文件所載，有關康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃的進度摘要。就第(27)項“美化工程”，康文署已於林錦公路迴旋處的花床及廣福迴旋處的花床上種植時花以替換聖誕花，以增添節日的喜慶氣氛及美化環境。在有關節日過後，康文署預計會設置形態較佳的灌木以取代有關的時花，以便將有關的經常性開支減至最低，同時又能達到美化環境的效果。至於第(28)項“於林村放馬莆進行美化工程”，民政處已於2009年1月14日將位於林村放馬莆的工程場地移交康文署，該署已於日前在原先的相關位置進行美化工程。此外，建築署已於2009年1月5日展開第(34)項“於大明里廣場沿水景外圍安裝欄杆”的工程。就第(35)項“於南運路休憩處出入口設置矮柱及碰撞閘”，建築署已於2008年11月1日展開工程，並於12月30日完工。另外，第(39)項“美化工程(寶鄉街中央分隔帶花床及西沙路迴旋處花床)”，康文署已於相關的花床上種植時花以替換聖誕花，以增添節日的喜慶氣氛及美化環境。在有關節日過後，康文署預計會設置形態較佳的灌木以替換有關的時花，以便將有關的經常性開支減至最低，同時又能達到美化環境的效果。

17.	有委員建議在進行上述美化工程時，在「寶鄉街中央分隔帶花床」加上大埔區議會的標誌。李淑嫻女士回應表示會跟進研究這建議的可行性。

(會後記：就有關委員建議於大埔寶鄉街中央分隔帶花床設置大埔區議會的標誌，康文署已於農曆年前跟進相關工作。)

(C)	要求於下白牛石村提供休憩花園、要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園、要求於大埔船灣洞梓興建休憩公園及西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園
(大埔區議會文件DFM 2/2009號附件2第(43)項至第(46)項)

18.	黃文傑先生報告，就以上文件第(43)至第(46)項被委員會列為“中”優次的工程，因應地區工程工作小組要求，康文署經與有關政府部門研究有關工程建議的可行性。若地區工程工作小組將有關工程的緩急次序提升至"高"優次，康文署將會邀請合約工程顧問公司進行工程的可行性研究、工程估價及設計等工作(詳情見大埔區議會文件DFM40/2008號)。

III.	2008至2009年度地區小型工程計劃建議
(大埔區議會文件DFM 3/2009號)

19.	主席請委員備悉文件內容。秘書處收到一項由朱景玄先生及鄭俊平先生倡議的新工程建議，即“大元邨空地座椅加建上蓋”。該建議已獲相關委員會 “環境、房屋及工程委員會”於1月14日的會議上通過支持。

20.	主席表示，由於是項工程是首項獲得相關委員會支持在房屋署管轄範圍內進行的工程項目，委員在考慮是否通過上述工程的同時，應考慮委員會日後是否接納其他在房屋署轄下地方進行的小型工程，向區議會提出的地區小型工程計劃撥款申請。

21.	委員發表意見如下﹕

(i)	有委員表示，根據是項地區小型工程計劃，區議會撥款是可用於在房屋署轄下的地方進行工程；但亦有委員表示，委員會應審慎考慮，擔心批准是項工程會成為先例。

(ii)	有委員表示，房屋署轄下屋邨設施的工程應以房屋署的經費推行。另有委員表示，他早前曾提出於南運路的長椅加建上蓋的工程建議，該地段並非房屋署的管轄範圍，惟委員會最終因資源問題而擱置該建議，他希望委員會能公平審議每項工程。

(iii)	有委員表示，委員會應就每項工程的情況獨立考慮。地區工程工作小組亦曾在會議上就是項工程進行討論。大元邨屬於舊型屋邨，該屋邨的長椅並沒有設置上蓋，可是該屋邨卻有住戶從高空擲物的問題。房屋署本亦希望以該署的資源為長椅加設上蓋，惟根據該署的資源分配情況，相信有關計劃需要數年才可以完成。因此，他請委員會將是項工程視作特殊情況處理。

22.	經討論後，委員會通過上述工程。

IV.	續議地區設施管理委員會2008年第六次會議(18.11.2008)事項
(大埔區議會文件DFM 4/2009號)

(一)	在大埔船灣已關閉的堆填區興建高爾夫球場

(大埔區議會文件DFM 4a/2009號)

23.	委員備悉文件內容。

(二)	在大埔龍尾發展泳灘工程計劃

(大埔區議會文件DFM 4b/2009號)

24.	主席歡迎以下人士就上述議程出席會議：

(i)	康文署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(ii)	土木工程拓展署高級工程師／海港工程部黃志斌先生；

(III)	土木工程拓展署工程師岑毅雄先生；

(iv)	建築署高級工程策劃經理余麗嫺女士；及

(v)	建築署工程策劃經理程胡惠玲女士。

25.	黃文傑先生介紹文件。環境保護署(下稱“環保署”)署長於2008年11月21日根據《環境影響評估條例》有條件批准有關的環境影響評估報告，有關的條件包括要求項目倡議人採取進一步的預防措施以縮減該工程的範圍，尤其是泳灘附近停車場的面積及工程的覆蓋範圍，以進一步盡量減低該工程可能對生態環境造成的影響。於城市規劃委員會(下稱“城規會”)2008年12月3日的會議上，城規會就《汀角分區計劃大綱草圖編號S/NE-TK/14》刊憲後所收到的申述及意見進行了聆訊，決定不接納該等反對的申述。土木工程拓展署根據《前濱及海床(填海工程)條例》、《道路(工程、使用及補償)條例》及《水污染

管制(排污設備)規例》將龍尾泳灘工程刊憲。在《前濱及海床(填海工程)條例》刊憲期內收到的反對信中，有11封反對信在有關條例規定的法定期限屆滿前(即2009年1月6日)仍未獲撤銷，因此該些反對信將會被呈交行政長官會同行政會議考慮，以決定是否批准有關填海工程。康文署已經因應環保署署長的批准條件，覆檢“在大埔龍尾發展泳灘”工程的範圍，而土木工程拓展署與建築署亦已相應覆檢有關工程的布局。黃先生請委員參考附件所載，有關在大埔龍尾發展泳灘工程計劃經覆檢後的工程範圍設施，其中的最主要變動包括新的泳灘大樓位置和公眾收費停車場的私家車停車位由100個減至大約70個及旅遊巴士停車位由10個減至3個。

26.	程胡惠玲女士以投影片介紹工程的新布局概念包括泳灘大樓新的位置及縮小後的停車場設計，並徵詢委員會的意見。黃志斌先生補充，如上述的布局概念獲得委員會通過，土木工程拓展署將會申請環境許可證以展開工程。

- 委員會備悉上述報告並通過有關工程經覆檢後的新布局概念。

V.	康樂及文化事務署香港公共圖書館延長開放時間計劃
(大埔區議會文件DFM 5/2009號)

28.	主席歡迎康文署圖書館總館長(營運及電腦)任健鵬先生就是項議程出席會議。

29.	李美玲女士介紹文件，表示行政長官於2008年5月10日舉行的地方行政高峰會上宣布政府決定增撥資源，延長康文署轄下33間主要及分區圖書館的開放時間至每週約70小時，以加強圖書館的服務及回應市民對延長公共圖書館開放時間的訴求。康文署在詳細研究延長開放時間所需的額外人手及財政開支，以及配合和平衡現有可運用的資源後，建議統一全港33間主要及分區公共圖書館的開放時間模式，並把開放時間延長至每週一律開放7天共71小時；圖書館附設的學生自修室在非考試期間的開放時間亦會相應增加，而在考試期間仍會按現行安排實行特別開放時間。李女士並表示文件上已詳列33間主要及分區公共圖書館的現行開放時間及新開放時間。

30.	在新的開放時間安排下，大埔公共圖書館現時每週四的休館日將會取消，改為在中午12時至晚上8時開放，上午則進行清潔或保養維修工作；而星期六的開放時間將延長一小時，由上午9時至晚上7時，改為上午9時至晚上8時，讓市民有更多機會及更充裕的時間使用圖書館的設施和服務。藉着增加開放時間，應可有效地提升圖書館的服務以滿足各階層人士對資訊、自學進修和善用餘暇的需求，亦可增強閱讀風氣。

31.	在新開放時間下，全港主要及分區公共圖書館將一週開放七天和採用一個統一的開放時間模式，有關安排可讓市民更容易掌握圖書館的開放時間。同時，圖書館由週一至週六每天均開放至晚上8時的安排，既可以方便上班人士在工餘時段享用圖書館服務，也能夠增加家長進行親子閱讀的機會。因應上述新開放時間的計劃，康文署會按既定程序增聘人手及安排各項服務合約，以及增加或調整各項配套服務以配合新的開放時間。此外，康文署現正諮詢員工及向各區區議會匯報有關計劃的安排。由於進行上述籌備工作需時，康文署將於2009年4月1日在33間主要及分區公共圖書館全面實施新的開放時間。

32.	委員備悉及支持上述圖書館延長開放時間計劃。

VI.	康樂及文化事務署在大埔區內設施管理的匯報
(大埔區議會文件DFM 6/2009號)

33.	胡錦貴先生請委員備悉文件。委員並沒有提出問題。

VII.	工作小組報告

(一)	地區工程工作小組

34.	黃詩琪小姐報告，地區工程工作小組已於2008年12月22日舉行2008年第四次會議。會上，工作小組跟進了獲批的地區小型工程計劃的進度，有關的工程計劃進度已於議程第2項討論，而工作小組的建議亦已詳列於該討論事項的有關會議文件內。

(二)	設施管理工作小組

35.	朱景玄先生報告，設施管理工作小組於2008年12月19日舉行2008年第四次會議。會上，成員跟進及討論了以下的設施管理事宜：

(一)	大埔區社區中心／會堂禮堂及會議室冷氣調節問題

工作小組早前去信環境局，要求該局豁免社區中心／會堂內的禮堂及會議室遵守把冷氣恆常温度設定於25.5度的水平的規定。環境局回覆表示，同意民政處可視乎實際情況，如在舉行參與人數較多及運動量較大的活動時，酌情調低冷氣温度。民政處日後將按實際情況酌情調節社區中心／會堂的冷氣温度。

(二)	圖書館延長開放時間計劃

工作小組最近收到康文署圖書館職員的電郵，表示擔憂康文署未能提供足夠的額外人手推行圖書館延長開放時間計劃，以及會加重他們的工作量。根據李美玲女士上述報告大埔公共圖書館的情況，工作小組相信康文署能作出適當處理。

(三)	大埔區內設施管理的匯報

民政處代表向工作小組報告過去兩個月大埔區社區中心及社區會堂的使用情況及管理事宜。

VIII.	申請區議會撥款

(大埔區議會文件DFM 7/2009號)

36.	委員同意撥款14,786元予康文署，以供推行“二零零九年四月至二零一零年三月大埔公共圖書館推廣活動”。

IX.	其他事項

(一)	主席就興建新文娛中心一事與民政事務局會面的報告

37.	主席報告，委員會曾在上兩次會議討論有關興建新文娛中心一事，並通過由他本人約見康文署或民政事務局官員商討有關的事宜，以期政府能就是否興建新文娛中心給予明確的答覆。他已於日前與民政事務局副秘書長、康文署副署長及相關人員會面，惟得悉政府在完成文娛中心的需求評估後，決定擱置於大埔興建新文娛中心。此外，於當日會議上，有關官員已承諾不會改變寶湖道地皮現有規劃的用途，並將繼續保留作文娛／康樂設施之用。委員會須於日後的會議上，重新討論寶湖道地皮的用途及提升現有文娛中心的設施等問題，他並請委員表達意見。

38.	委員發表意見如下﹕

(i)	大部份委員均支持保留寶湖道地皮的現有規劃用途，以供設置文娛康樂之用。有委員認為應繼續爭取於寶湖道地皮興建大埔新文娛中心，個別委員則認為寶湖道地皮可用作興建酒店、球場、多層停車場等設施。

(ii)	有委員建議將擬於大埔第33區興建的體育館移至寶湖道地皮。委員認為第33區的位置太偏遠，如體育館移至寶湖道地皮，相信可讓更多大埔居民受惠。多位委員表示贊同。

(iii)	有委員表示，康文署應派員出席委員會會議，就新文娛中心及大埔寶湖道地皮的用途正式向區議會交代政府的立場。

39.	經討論後，委員會議決去信民政事務局及康文署，要求政府不要改變寶湖道地皮在大埔分區大綱草圖上的現有規劃用途，以及邀請該署派員出席委員會下次會議，正式向區議會交代政府就興建新文娛中心及大埔寶湖道地皮的用途的事宜。

(二)	大埔區空置校舍用作文娛康體活動場地

40.	鄭俊平先生表示，為紓緩大埔區文娛康體活動場地不足的情況，建議考慮利用大埔區的空置校舍。主席回應表示將上述議題轉交漁農工商、旅遊及文娛康體委員會跟進。

IX.	下次會議日期

41.	下次會議訂於2009年3月17日(星期二)上午9時30分舉行。

42.	議事完畢，會議於上午11時正結束。

大埔區議會秘書處

2009年2月