大埔區議會

地區設施管理委員會

2009年第二次會議記錄

日 期﹕2009年3月17日(星期二)

時 間﹕上午9時30分至上午11時27分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員,SBS,JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午10時51分 | 上午11時25分 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 上午9時43分 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 | 會議開始 | 上午10時53分 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃詩琪小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 潘太平太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 何美智小姐 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 李美玲女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 黎沛良先生 | 工程師(3)(新界西及北)／土木工程拓展署 |
|  | 任世寧先生 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

缺席者：

|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 |  |  |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 |  |  |

## 開會辭

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2009年第二次會議，並宣布黎沛良先生已接替張定中先生出任土木工程拓展署工程師3(新界西及北)一職和會出席委員會今後的會議。

## I.	通過地區設施管理委員會2009年第一次會議(20.1.2009)記錄

## (大埔區議會文件DFM 8/2009號)

2.	秘書處已將上次會議記錄的修訂建議臚列在上述文件內，席上並無委員提出修訂建議。上次會議記錄按文件所載修訂後，通過作實。

## II.	地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告
(大埔區議會文件DFM 9/2009號及DFM 13/2009號)

3.	主席歡迎以下人士就上述議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)3李百怡女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(iii)	杜志成父子有限公司項目工料測量師李志強先生；

(iv)	葉福全建築工程師樓高級建築師陳玉安先生；

(v)	葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士；

(vi)	葉福全建築工程師樓屋宇設備工程師賴廣迎先生；以及

(vii)	萬迪有限公司張文華先生。

4.	主席請委員備悉載於DFM 9/2009號文件內有關地區小型工程撥款的使用情況。主席並請大埔民政事務處(下稱“民政處”)、康樂及文化事務署(下稱“康文署”)及合約工程顧問公司的代表就文件所載的工程項目匯報進度。

(一)	由合約顧問擔任工程代理人的工程項目

(大埔區議會文件DFM 9/2009號附件2第(1)至第(6)項)

5.	陳玉安先生報告，文件第(1)項“大埔區歡迎標誌”工程的招標程序已完成，顧問公司已將建議交予民政事務總署，待該署完成審核工作後，工程便會展開。文件第(2)項“於林村河設置燈飾工程(第一期)”，因應委員於工作小組會議上的要求，陳玉安先生於席上向委員展示燈飾的樣板。至於文件第(4)項“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”，該公司現正為有關上蓋進行細部設計，並將在橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會2009年4月的會議上簡報。

6.	委員的意見和提問綜合如下：

(i)	有委員詢問LED燈飾的壽命、日後更換的情況及防水性能為何；委員同時詢問在林村河設置的是否同一款燈飾。

(ii)	有委員詢問日後能否為燈飾安裝節能裝置；委員亦關注燈飾可能造成光污染，影響附近居民。

(iii)	有委員詢問上述三項工程的施工日期。

7.	張文華先生表示，LED燈飾有五萬小時70%亮度保證，以每天使用12小時算，燈飾壽命長達11年，其後燈飾會漸漸變暗，直到有需要更換為止。張先生表示，可以為燈飾安裝時間掣或感光掣以達到節能效果。

8.	陳玉安先生表示，“大埔區歡迎標誌”工程可望於3月展開，“於林村河設置燈飾工程(第一期)”則預計於5月至6月展開。

9.	委員的第二輪意見和提問綜合如下：

(i)	有委員關注有關燈飾的保養問題，詢問燈飾如損壞後多久才會獲得維修。

(ii)	有委員詢問燈飾的每年經常開支由哪部門／機構負責，以及經常開支包括什麼項目。

(iii)	有委員認為，燈飾非為照明用途，所以應採用較低光亮度，並同時將射燈的照射角度調校向下，以減低光污染。委員詢問燈飾可否在安裝後再調較光亮度，同時建議應設置時間掣，以於深夜時段自行關燈。

(iv)	有委員表示，五萬小時的燈飾壽命可以接受，並詢問合約內有否保用條款，列明燈飾具有的質素保證。

10.	陳玉安先生表示，區議會可決定亮燈時間及在燈飾安裝後把燈飾調校至合適的光度。射燈方面，陳先生表示會把射燈的角度調校至射向橋身及牆身，以不影響民居。有關保養方面，民政事務總署的合約一般包括12個月保養期，而所有LED燈飾的標書內均會列明須提供三年保養的要求。

11.	主席補充表示，會在有關設施的每年經常開支中，預留5%作保養開支。

12.	黃文傑先生報告，有關文件第(5)項“開闢24區土地為休憩用地”的工程，合約工程顧問公司已完成初步設計及修訂預算。他請合約工程顧問公司的代表向委員會詳細介紹資料。

13.	陳玉安先生利用電腦簡報向委員簡介“開闢24區土地為休憩用地(大埔元洲仔)”文件。

14.	委員的意見和提問綜合如下：

(i)	有委員表示，合約工程顧問公司已按工程倡議人要求更改設計及縮減地盤面積，以減低工程造價，因此，現時的設計原則上可予接納。委員又指出，在新的設計中，公園向內縮減三米以擴闊行人路，但現時未能確定行人路在擴闊工程完竣後，會由哪個部門負責日後的維修管理。

(ii)	有委員詢問，工程涉及砍伐或移植的樹木數目為何。

(iii)	有委員認為公園南面出口鄰近巴士站，可考慮在南面出口附近的花槽位置加設長椅供長者候車之用。

(iv)	有委員表示，行人路上蓋的造價估計高達340萬元，因此質疑是否有需要在公園內設置行人路上蓋，並表示對有關建議持保留態度。

(v)	有委員表示，若把在公園內設置有蓋行人道的項目刪除，是項工程計劃值得支持。

15.	陳玉安先生回應如下：

(i)	可與路政署及康文署舉行會議，商討擴闊後的行人路的維修保養問題。

(ii)	有關樹木方面，待工程確定進行後，工程顧問公司會安排進行樹木測量，然後根據測量結果，擬備砍伐及移植樹木的方案，以提交地政總署審閱，從而確定可砍伐的樹木。初步估計，第24區內的銀合歡樹可予砍伐，其他健康良好的樹木將會盡量保留。

(iii)	在公園內設立有蓋行人路的原意，乃是為了方便市民避雨，該設計用以取代原來計劃在聖公會阮鄭夢芹小學外增建的有蓋行人路。

16.	主席表示，由於是項工程尚未在地區工程工作小組會議中討論，因此建議將是項工程交由地區工程工作小組跟進及詳細討論。

17.	黃文傑先生報告，有關文件第(6)項“新塘村翻新現有的半個籃球場及加添供長者輔助晨運伸展設施及兒童活動設施”的工程，合約工程顧問公司正因應倡議人於2009年3月12日提交的建議進一步修訂設計及預算，並預計會於地區工程工作小組下一次會議上匯報經修訂的設計及預算。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 9/2009號附件2第(7)至第(11)項)

18.	王惠芳女士報告，文件第(7)至第(9)項有關三個社區中心的改善工程已大致完成。運頭塘鄰里社區中心的禮堂及會議室已於3月16日重新開放給市民及團體使用。為安全起見，該鄰里社區中心的禮堂投射設備的開關掣將會加上前蓋，而放置音響設備的機櫃亦會加裝圍板，以作保護。富亨鄰里社區中心的禮堂及會議室已於3月16日重新開放給市民及團體使用。為安全起見，該鄰里社區中心的禮堂投射設備的開關掣將會加上前蓋，而放置音響設備的機櫃亦會安裝圍板，以作保護；禮堂的改善工程與冷氣改善工程則同時進行。民政處已與建築署商討全面重鋪該禮堂地板工程事宜，預計將於2010年1月1日至2月5日進行全面重鋪禮堂地板工程，費用由建築署負責支付。民政處亦正與建築署商討將該禮堂的光管改為較節能的T5光管是否可行，而該鄰里社區中心尚未完成的油漆工程將會繼續進行。此外，大埔社區中心外牆油漆工程及地下升降機大堂重鋪地磚工程已經完成；禮堂地板更換工程已經動工，而籃球場圍網更換工程及籃球場側的有蓋行人通道工程亦進展順利。為善用2月至4月的封場時間，建築署會安排將籃球場髹油、地台維修及其他維修項目在封場期間與改善大埔社區中心的工程一併進行。

19.	王惠芳女士續報告，就文件第(10)項“大埔社區中心安裝LED屏幕工程”，由於大埔社區中心外牆的保養工作屬建築署負責，而在外牆安裝LED屏幕關乎外牆的結構，機電工程署現正擬備屏幕的安裝位置的圖則及有關的載重負荷資料，供建築署審核。

20.	王惠芳女士續報告，就文件第(11)項“社區會堂／社區中心會議室設施改善工程”，富亨鄰里社區中心及運頭塘鄰里社區中心的會議室工程已經完成。為安全起見，上述鄰里社區中心會議室的投射設備的開關掣將會加上前蓋，而放置音響設備的機櫃亦會加裝圍板，以作保護。大埔社區中心會議室的電線導管工程已經完成；會議室的音響及投射設備將於3月23日開始安裝。至於廣福社區會堂、富善社區會堂、大元社區會堂及太和鄰里社區中心的會議室工程預計於4月13日至19日進行。

21.	委員的意見和提問綜合如下：

(i)	有委員表示，希望大埔社區中心外牆的LED屏幕工程能配合東亞運動會的舉行時間完成，以讓市民欣賞有關的比賽片段。委員詢問“大埔社區中心安裝LED屏幕工程”會否延誤。

(ii)	有委員表示，大埔綜合大樓外現有的一棵小樹長大後會遮擋居民觀看LED屏幕的視線，因此建議移植該樹。

22.	王惠芳女士回應表示，民政處正積極與建築署及機電工程署研究及跟進，務求讓工程盡快進行。

23.	主席表示，考慮到樹木會遮擋居民的視線，因此同意移植該樹。

(B)	由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 9/2009號附件2第(12)至第(23)項)

24.	主席請委員備悉文件內第(12)至第(23)項由民政處工程組跟進的工程項目的進展情況。徐益權先生報告，所有工程均如期進行；第(19)、第(20)及第(30)項工程已順利完成，其餘工程則會於3月底完成。

(C)	西貢北約十四鄉西徑村斜路重鋪行車通道
(大埔區議會文件DFM 9/2009號附件2第(24)項)

25.	王惠芳女士報告，民政處已於2009年2月19日安排地區工程工作小組主席、工程倡議人與合約工程顧問公司進行實地視察。合約工程顧問公司現正進行技術可行性評估及研究。

(D)	大元邨空地座椅加建上蓋
(大埔區議會文件DFM 9/2009號附件2第(25)項)

26.	徐益權先生報告，民政處正根據房屋署提供的資料進行報價工作，同時將會安排工程倡議人進行實地視察，以確定加設上蓋位置。

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	於大埔海濱公園回歸塔安裝燈飾
(大埔區議會文件DFM 9/2009號附件2第(26)項)

27.	黃文傑先生報告，大埔海濱公園回歸塔的燈飾已於2009年1月20日啟用。

(B)	由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 9/2009號附件2第(27)至第(42)項)

28.	李淑嫻女士報告有關工程自地區工程工作小組2月18日會議後的進展情況。就第(30)項“康文署富亨體育館一樓走廊照明系統改善工程”，建築署已於2008年12月8日展開工程，並已於2009年2月20日完成工程。至於第(36)項“於完善公園加設休憩處，以及於觀景台設置鐵閘和翻新外牆”工程及第(37)項“於完善公園更換出入口欄杆”工程，建築署已於3月9日展開工程。另外，有關第(39)項“美化工程(寶鄉街中央分隔帶花床及西沙路迴旋處花床)”，康文署已於日前在寶鄉街的中央分隔帶花床栽種灌木以替換有關的時花，以便將有關的經常開支減至最低，同時達到美化環境的效果。就第(42)項“大埔區轄下體育館改善工程”，機電工程署已於2月14日在大埔區內康文署轄下體育館展開改善工程，工程並已於2月24日完竣。

(C)	要求於下白牛石村提供休憩花園、要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園、要求於大埔船灣洞梓興建休憩公園及西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園
(大埔區議會文件DFM 9/2009號附件2第(43)項至第(46)項)

29.	黃文傑先生報告，就上述文件內第(43)至第(46)項被委員會列為“中”優次的工程，康文署已因應地區工程工作小組要求，向有關政府部門索取有關的土地及規劃資料。若地區工程工作小組將有關工程的緩急次序提升至“高”優次，工作小組可以考慮是否邀請合約工程顧問公司就工程展開技術可行性研究、工程估價及設計等籌劃工作。

30.	主席表示，本財政年度將於3月31日完結。他感謝各政府部門協助，委員會悉數用盡本年度地區小型工程撥款。根據本年的經驗，主席建議把下年度工程建議書的截止收集日期提前至2009年4月24日，以便委員會於5月份的會議討論有關個案，讓工程得以盡快展開。主席表示，委員仍可於截止日期後繼續提交建議書，惟有關建議將視作申請2010/2011年度的撥款處理。

## III.	大埔區文化表演設施
(大埔區議會文件DFM 11/2009號)

31.	主席歡迎以下人士就上述議程出席會議：

(i)	康文署總經理(新界文化事務)周蕙心女士；

(ii)	康文署高級經理(市場推廣及策劃)3葉家禮先生；

(iii)	康文署署理高級經理(新界東)陳志明先生；

(iv)	康文署總康樂事務經理(新界東)周志文；以及

(v)	民政事務局總行政主任(文化)葉佩貞女士。

32.	主席表示，大埔區議會多年來一直爭取於寶湖道地皮興建文娛中心，惟該工程計劃一直停滯不前。委員會曾在上兩次會議跟進有關事宜，並決定交由主席約見康文署或民政事務局官員商討有關事宜，以期政府能就是否興建新文娛中心給予明確的答覆。他希望能藉是次會議，清楚了解政府的現行政策，並希望政府交代是否興建新文娛中心，以盡快解決問題。

33.	周蕙心女士介紹文件。她表示，大埔區現有一個已使用二十多年的大埔文娛中心。政府過去為該文娛中心進行了多次設施提升及改善工程，但由於該文娛中心須與毗鄰的大埔官立中學(下稱“大埔官中”)共用中心的設施，該文娛中心可供公衆使用的時段因而有所限制。康文署最近得悉大埔官中有可能在未來數年分階段停辦，至2012/2013學年只餘下三班學生，屆時大埔文娛中心將無須再與大埔官中共用設施。康文署認為可藉此契機考慮全面提升該現有文娛中心的設施，使其達更高專業水平，以提供優質的設施供市民享用。她準備了電腦投影片簡報，以向委員會介紹該文娛中心過去二十多年來的提升改善工程，以及該署初步建議於該文娛中心進行的大規模的設施提升工程項目。

34.	主席表示，希望政府部門代表先向委員交代政府的政策，以及會否興建新文娛中心，以便委員會進行下一步討論。如政府決定不會興建新文娛中心，委員會才可研究其他解決方案，包括提升現有文娛中心的設施。

35.	葉佩貞女士回應表示，政府一直關注大埔區對文化表演設施的需求。由於興建及營運文娛中心涉及高昂的工程費用及長遠財政承擔，政府為了確保資源得以妥善運用，在規劃新設施時，必須審慎考慮各項有關因素，包括地區各界的訴求、現有設施及其使用率、區域層面的文化設施布局，以及相關的文化政策等。由於大埔文娛中心須與毗鄰的大埔官中共用中心的設施，該文娛中心可供公衆使用的時段因而有所限制，而有關安排亦局限了提升該文娛中心設施的可行性。大埔官中的停辦，可為大埔文娛中心提供一個契機，以提高中心設施的水平。在善用資源的原則下，希望委員會考慮於寶湖道地皮興建其他更切合市民需要的社區文化設施，以取代擬興建的新文娛中心。

36.	主席表示，區議會就興建新文娛中心一事已爭取二十多年，如非區議會一再要求，政府亦未會告知擱置興建新文娛中心的決定。他認為政府處理興建新文娛中心一事所採取的拖延態度難以接受。不過，既然政府最終把擱置興建新文娛中心的決定告知委員，他重申委員會上次會議的決議，即要求政府保留寶湖道地皮的現有規劃用途，以供設置文娛康樂設施之用。另外，他認為未必適合於是次會議討論康文署提出的，於大埔文娛中心進行的設施提升工程計劃。他請委員發表意見。

37.	委員發表意見如下﹕

- 多位委員均對政府擱置興建新文娛中心的決定表示遺憾。另多位委員支持保留寶湖道地皮的現有規劃用途，以供設置文娛康樂設施的建議。

- 有委員表示，現有文娛中心現已不時進行設施提升工程，政府不應以大埔官中停辦提供了提升現有的文娛中心設施的契機為理由，擱置興建新文娛中心。另有委員表示，區議會應堅持於寶湖道地皮興建新文娛中心，並在有關的發展計劃加入其他元素，例如自修室、活動室等，以把有關地皮用作綜合性發展。

- 有委員表示，政府以藉大埔官中停辦來提升現有文娛中心設施的言論，傷害了大埔居民的感情。另有委員表示，在大埔官中宣布停辦的敏感時期，曾有家長質疑政府因欲收回大埔官中的土地而提早殺校。他相信所有委員均不希望區議會讓人誤以為有份促成大埔官中停辦。

- 有委員表示，委員會應積極考慮將原計劃於大埔第33區興建的體育館移至寶湖道地皮的可行性。至於現有文娛中心的設施提升工程，委員希望可以把該文娛中心提升為多用途的綜合場地，而非純粹表演場地；但上述設施提升工程必須在不影響現有學生學習及家長的心情下進行。

38.	主席綜合上述委員意見，並建議委員會去信康文署，表示區議會對政府擱置興建新文娛中心的意向，感到非常遺憾，並要求康文署署長與大埔區議會舉行特別會議，交代政府擱置興建新文娛中心一事。此外，主席建議委員會在信中要求政府保留寶湖道地皮的現有供設置文娛康樂設施的規劃用途，並請政府積極考慮將擬於大埔第33區興建的體育館移至寶湖道地皮的建議是否可行，以及在提升現有的文娛中心設施之餘，考慮設置其他附帶設施，如興建較現代化的社區中心供市民使用。

39.	委員第二輪發表意見如下﹕

- 委員贊同將擬於大埔第33區興建的體育館移至寶湖道地皮的建議。

- 有委員表示，從康文署就擬於大埔第33區興建體育館的工程提交的進度報告來看，他質疑上述工程未必能如期於2009年年中動工。

- 委員同意主席約見康文署署長的建議。另有委員建議應同時邀請民政事務局局長或副局長出席會議。

40.	潘太平先生表示，就主席提出興建社區中心的建議，民政處早前已向民政事務總署爭取於大埔區興建第八個社區會堂／中心，現正等待總署的回覆。鑑於大埔區現有的七個社區會堂／中心的使用率非常高，以及出現老化的情況，他對取得總署的同意感到樂觀。至於地點方面，委員會可考慮把社區會堂／中心建於寶湖道地皮，因寶湖道地皮面積廣闊，且將文康設施及社區中心設施集中於同一地點可起互相配合的作用。此外，若能與運輸署、路政署等相關部門配合，他相信寶湖道地皮日後可成為大埔區的交通樞紐及人流暢旺的地點。

41.	主席總結表示，秘書處將去信邀請康文署署長及民政事務局局長出席委員會的特別會議，以商討與興建新文娛中心、於大埔第33區興建的體育館以及寶湖道地皮的用途有關的事宜。

## IV.	續議地區設施管理委員會2009年第一次會議(20.1.2009)事項
(大埔區議會文件DFM 10/2009號、DFM 10a/2009號及DFM 10b/2009號)

(一)	大埔區第33區體育館工程的最新進展

(大埔區議會文件DFM 10a/2009號)

42.	上述事項已在委員會討論議程第III項“大埔區文化表演設施”時一併討論。

(二)	在大埔龍尾發展泳灘工程計劃

(大埔區議會文件DFM 10b/2009號)

43.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生及土木工程拓展署高級工程師／海港工程部黃志斌先生出席會議。

44.	黃文傑先生介紹文件。為了訂立確實的工程發展時間表，有關部門已於2月舉行會議。若所有有關行政及技術上的程序能順利進行及獲得通過，有關工程最早可於2009年年底動工，2012年年初完成。黃志斌先生補充，康文署已將上次會議通過的，把停車場車位縮減至70個的方案提交環境保護署，以申請環境許可證。由於土木工程拓展署在去年年初根據《道路(工程、使用及補償)條例》刊憲的方案為100個停車場車位，房屋及運輸局認為可能須再為工程計劃刊憲。土木工程拓展署現正諮詢律政司的意見，以期可獲授權先按舊的方案進行收地工作，並同步進行修訂設計方案，以確保工程可於2009年年底動工。

45.	有委員詢問，重新刊憲會否引起反對聲音，以致拖延工程的進度。黃志斌先生回應，上次刊憲的反對聲音主要集中於根據《前濱及海床(填海工程)條例》進行的工程對生態的影響。由於道路工程及停車場車位的設置是在現有的土地上進行，對環境及生態的影響不大，他相信應無充分的理據對有關安排提出反對。

## V.	大埔區文康設施工程計劃的進展
(大埔區議會文件DFM 12/2009號)

46.	黃文傑先生請委員備悉文件內容。他表示，康文署會繼續積極跟進“在大埔龍尾發展泳灘工程”、“大埔第33區體育館”及“大埔第6區鄰舍休憩用地”等三項工程的前期籌劃工作。委員備悉上述報告。

## VI.	康樂及文化事務署在大埔區內設施管理的匯報
(大埔區議會文件DFM 14/2009號)

- 胡錦貴先生請委員備悉文件。委員並沒有提出問題。

## VII.	工作小組報告

(一)	地區工程工作小組

48.	何大偉先生報告，工作小組已於2009年2月18日舉行2009年第一次會議。會上，工作小組跟進獲批的地區小型工程計劃的進度。工作小組的建議已詳列於委員會議程第II項的討論文件內。

(二)	設施管理工作小組

49.	朱景玄先生報告，設施管理工作小組於2009年3月4日舉行2009年第一次會議。會上，成員跟進及討論了以下設施管理事宜：

(i)	大埔文娛中心的冷氣調節問題

50.	工作小組早前去信環境局，成功向該局爭取放寬社區中心／會堂內的禮堂及會議室的冷氣恆常温度須設定於25.5度的規定。由於大埔文娛中心同樣有温度過高的問題，故工作小組將再次去信有關部門，要求容許康文署按大埔文娛中心的實際情況，如舉行參與人數較多及運動量較大的活動，酌情調低冷氣温度。

(ii)	有關運頭塘鄰里社區中心的管理事宜

51.	由於運頭塘鄰里社區中心是大埔區內唯一一個由非牟利團體管理的社區中心，工作小組擔心有關安排會導致不公平現象的問題。民政處代表於會議上解釋，該社區中心的場地租用申請是由民政處負責審批，管理團體仁愛堂並沒有優先租用權利。

(iii)	圖書館延長開放時間計劃

52.	圖書館延長開放時間計劃將於4月1日實施，圖書館已於2月底開始進行宣傳活動。另外，大埔公共圖書館亦於2月22日起提供一項新的“特快歸還服務”。市民欲歸還的書籍如尚未過期，便可直接將書籍投入新設的還書箱。新設施可減省使用者排隊的時間，從而提供更快捷的服務。

(iv)	大埔區內設施管理的匯報

53.	民政處代表向工作小組報告過去兩個月大埔區社區中心及社區會堂的使用情況及管理事宜。

## VIII.	其他事項

54.	委員並沒有提出其他事項作討論。

## IX.	下次會議日期

55.	下次會議訂於2009年5月19日(星期二)上午9時30分舉行。

56.	議事完畢，會議於上午11時27分結束。

大埔區議會秘書處

2009年4月