大埔區議會

地區設施管理委員會

2009年特別會議記錄

日 期﹕2009年4月28日(星期二)

時 間﹕上午10時正至上午11時20分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員,SBS,JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 會議開始 | 上午10時45分 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 上午10時55分 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 上午10時14分 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 上午10時18分 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 上午10時18分 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 上午10時13分 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃詩琪小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 潘太平太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 何美智小姐 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 李美玲女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |

請假者：

|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

缺席者：

|  | 陳灶良先生 | 委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 |  |  |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 |  |  |
|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 |  |  |
|  | 鄧友發先生 | 委員 |  |  |

## 開會辭

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2009年特別會議，並報告土木工程拓展署工程師4(新界西及北)黎沛良先生及大埔地政處行政助理(地政)任世寧先生因事未能出席是次會議。

2.	主席報告，委員黃容根議員因病未能出席會議。委員陳灶良先生、黃俊煒先生及鄧光榮先生則因事未能出席會議。他們已去信秘書處請假。根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請，因此，黃容根議員的申請獲得批准，而陳灶良先生、黃俊煒先生及鄧光榮先生的申請不獲批准。

(會後記：委員鄧友發先生因身體不適未能出席會議，他已於會前去信秘書處請假，惟由於他未有提供醫生證明書，故委員會未能同意他的缺席申請。)

## I.	發展大埔新文娛中心及大埔寶湖道地皮的使用

## (大埔區議會文件DFM 16/2009號)

3.	主席歡迎以下人士就上述議程出席會議：

- 民政事務局副秘書長(3)蘇錦成太平紳士；

- 康樂及文化事務署助理署長(演藝)廖昭薰女士；

- 康樂及文化事務署總行政主任(策劃事務)2簡達成先生；

- 康樂及文化事務署總經理(新界文化事務)周蕙心女士；

- 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

- 民政事務總署高級行政主任(2)馮國鴻先生；

- 建築署高級工程策劃經理321周瑞榮先生；

- 建築署工程策劃經理364胡耀祖先生；及

- 環科顧問有限公司副董事林俊華博士。

4.	主席表示，地區設施管理委員會在上次會議上，通過由委員會去信民政事務局及康樂及文化事務署(下稱“康文署”)，表明區議會對政府擱置興建新文娛中心的意向，感到非常遺憾，並要求民政事務局及康文署高層官員與大埔區議會舉行特別會議，交代政府擱置興建新文娛中心一事，以及商討在大埔第33區興建的體育館和寶湖道地皮的用途的事宜。

5.	蘇錦成先生表示，政府一直關注大埔區對文化表演設施的需求。現時大埔區設有一個文娛中心，供文化表演之用。另外，區內的七個社區中心／社區會堂中，部分可供小型演出之用。鑑於興建及營運文娛中心涉及高昂的工程費用及長遠的財政承擔，每個文娛中心都需要經常有演藝團體租用和大量觀眾來支持營運，政府為了確保資源得到妥善運用，在規劃新設施時，必須審慎考慮各項有關因素，包括地區各界的訴求、現有設施及其使用率、區域性的文化設施的佈局，以及相關的文化政策等。因應新界東居民對文化表演設施的殷切需求，經詳細考慮各項有關因素後，政府認為可以在新界東鐵路沿線地點興建一座跨區社區文化中心，以滿足包括大埔在內的新界東各區居民的需求。該新界東跨區社區文化中心將建於北區，原因包括：(1) 北區現有的大會堂較大埔文娛中心早建成，且可容納的座位較少；(2) 北區預留作文娛中心用途的地皮面

積較大和毗鄰香港鐵路東鐵綫粉嶺站，公共交通更為便利，且地點鄰近邊境，有利吸引內地的觀眾；(3) 在比較大埔區及北區的人口分布及增長情況後，政府認為北區人口增長較大埔迅速；(4) 大埔文娛中心有較大的演奏廳，且可以藉進行改善工程，使其達到更高的專業水平。

6.	蘇錦成先生續表示，政府明白大埔居民對文康及社區設施的需求，而在提交予委員會供在上次會議討論的文件中，政府亦曾向委員會介紹有關提升大埔文娛中心設施的構思。康文署可於委員會以後的會議再向委員介紹有關大埔文娛中心設施提升工程的最新進展，並邀請各委員提出意見。康文署會參考委員會的意見，就有關改善工程的範圍進行研究，並促使有關改善工程盡快落實，全面提升大埔文娛中心的設施，以提供優質的文化及表演設施，滿足大埔居民的需要。此外，政府亦已知悉委員會就寶湖道地皮的用途的訴求，政府會繼續保留寶湖道地皮作社區文娛／康樂設施之用。蘇先生歡迎委員就會議文件所詳述的，於寶湖道地皮提供的體育館及社區會堂等設施發表意見。

7.	簡達成先生補充，康文署亦收到區內居民的意見，建議除在寶湖道地皮設置上述的體育館及社區會堂等設施外，還在餘下的土地興建一個硬地足球場，供居民享用。因此，康文署亦請委員考慮上述建議。

8.	委員的問題及發表的意見綜合如下：

- 委員對政府以於北區興建跨區社區文化中心為由，擱置於大埔興建新文娛中心的決定表示遺憾。有委員表示，如政府希望加強市民的本土文化意識及推動市民多參與藝術康樂活動，便不應只集中資源發展西九龍文化藝術區，而應同時顧及地區的需要。

- 有委員詢問如將擬建的體育館由大埔第33區遷移至寶湖道地皮，會否延遲體育館的落成日期。

9.	簡達成先生回應表示，由於地盤位置、車輛出入口及地質等因素各有不同，而寶湖道工程計劃將會同時包括一所社區會堂及一個硬地足球場，因此若將擬建的體育館由大埔第33區遷往寶湖道地皮，原訂體育館的發展時間表便有需要順延。

10.	主席補充表示，大埔第33區的體育館原定於2009年動工。

11.	有委員詢問工程的時間表及現有臨時停車場的租約資料。簡達成先生回應表示，倘擬建的體育館內的擬建設施沒有重大的修訂，便無須因更改選址而需要全部重新進行規劃；至於新的社區會堂及硬地足球場，則需時進行規劃。康文署會盡快與建築署進行工程技術可行性研究，探討將上述工程分階段進行，以加快進度。如一切順利，初步估計工程預期於2012年年初／中動工，2014年完成。至於臨時停車場的租約問題，他暫時未能提供租約的確實到期日的資料，但有關土地將會請大埔地政處於施工前向臨時租用者收回。一般來說，長期的臨時租約條款內會列明終止租約的通知期為三個月。他稍後會向大埔地政處查詢有關資料，以配合工程的進行。

12.	委員第二輪發表的意見綜合如下：

- 多位委員表示支持將原定於大埔第33區興建的體育館遷移至寶湖道地皮，以及於寶湖道地皮興建社區會堂及硬地足球場，惟他們都希望康文署可加快工程的進度。

- 有委員表示未能接受擬建的體育館的工程因遷址而須延遲至2012年才動工的安排。他傾向支持維持於大埔第33區興建體育館的安排。此外，他擔心交通配套未能配合，因而不贊成將體育館、社區會堂及足球場建於同一地點，並建議於大埔賽馬會泳池的舊址興建社區會堂。

- 根據文件，將來體育館會提供70個停車位。有委員表示，現時東昌街的入口較窄，且現有的車流已非常繁忙，因此擔心體育館落成後會加重當區已十分繁忙的交通的負荷。他詢問政府會否制訂其他交通配套安排。另外，他詢問大埔文娛中心提升工程的規模。

- 就文件提及因中華煤氣有限公司(下稱“煤氣公司”)拒絕提供資料，導致潛在危險設施土地使用規劃和管制協調委員會未能支持大埔第33區的體育館工程，有委員質疑煤氣公司是否有權不提供該些資料。另外，他建議加強新的社區會堂的設施及把禮堂的座位數目由450個增至700個。

13.	廖昭薰女士回應表示，大埔文娛中心提升工程涉及大埔官立中學停辦後，該校舍日後是否會拆卸或有否其他發展項目的因素；但如情況許可，康文署希望盡快把該設施提升工程交予建築署進行可行性研究。至於提升項目將包括後台的空間、儲物的空間、座位安排、音響及燈光設備等。

14.	簡達成先生回應表示，根據建築署提供的資料，大埔第33區體育館地盤由於鄰近石油氣儲存站，未必適合興建可容納大量觀眾及吸引較多人流的設施，康文署因而建議可考慮於該土地興建其他吸引較少人流的設施。至於在大埔賽馬會泳池舊址興建社區會堂的建議，如委員會贊成該建議，他們會請民政事務總署研究建議的可行性。

15.	馮國鴻先生回應表示，擬建社區會堂內多用途禮堂的座位數目是根據《香港規劃標準與準則》訂定，故此只能維持原定的450個座位。

16.	主席綜合委員的意見並總結表示，委員會議決要求民政事務局及康文署於地區設施管理委員會5月或7月的會議上提交以下資料供委員會考慮：

- 擬建於寶湖道地皮的設施的工程時間表及流程。有關的設施包括由大埔第33區遷移至寶湖道地皮的體育館、一所大埔新社區會堂及一個硬地足球場；

- 大埔文娛中心的設施提升工程計劃；以及

- 積極考慮並回應委員提出的建議，包括於大埔賽馬會泳池的舊址興建社區會堂／體育館／足球場的建議，以及寶湖道地皮日後的交通配套安排等問題。

17.	蘇錦成先生回應表示，政府會根據委員會的意見提供擬建於寶湖道地皮的設施的工程時間表及流程，供委員會考慮。此外，康文署亦已準備向委員會介紹擬於大埔文娛中心進行的設施提升工程計劃，並歡迎委員提出意見。至於將來擬建於寶湖道地皮的設施的詳細設計及交通配套安排等，政府將會於日後繼續諮詢委員會的意見。

18.	議事完畢，會議於上午11時20分結束。

大埔區議會秘書處

2009年6月