大埔區議會

地區設施管理委員會

2009年第五次會議記錄

日 期﹕2009年9月22日(星期二)

時 間﹕上午9時30分至上午11時10分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員,GBS,JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 上午9時40分 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午10時15分 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英太平紳士,BBS | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 上午9時45分 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 上午11時05分 | 會議完畢 |
|  | 黃詩琪小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 潘太平太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 黎旨軒先生 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 李美玲女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 梁麗芳女士 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

缺席者：

|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 |  |  |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 |  |  |

## 開會辭

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2009年第五次會議，並報告土木工程拓展署黎沛良先生和委員黃俊煒先生因事未能出席是次會議。主席續稱，雖然黃俊煒先生已去信秘書處請假，但根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請，因此，黃俊煒先生的申請不獲批准。

## I.	通過地區設施管理委員會2009年第四次會議(28.7.2009)記錄

## (大埔區議會文件DFM 33/2009號)

2.	主席報告，秘書處已將上次會議記錄的修訂建議臚列在上述文件內。席上並無委員提出修訂建議。上次會議記錄按文件所載的建議修訂後，通過作實。

## II.	地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告
(大埔區議會文件DFM 34/2009號)

3.	主席歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；

(ii)	康樂及文化事務署行政主任(策劃事務)7簡燕嫺女士；

(iii)	葉福全建築工程師樓高級建築師陳玉安先生；

(iv)	葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士；以及

(v)	杜志成父子有限公司項目測量師李志強先生。

4.	主席請委員備悉載於DFM 34/2009號文件內有關地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程的進度。2009/10年度獲批的地區小型工程撥款額為1,761萬元。截至2009年9月，委員會已承擔約3,873萬元的工程預算，當中包括23項已完成的工程，以及42項進行中或將會推行的工程。2009/10年度的預算現金流約為1,688萬元。有關地區小型工程撥款的使用情況詳列於會議文件的附件1。此外，地區工程工作小組已於8月20日舉行2009年第四次會議，討論已獲通過的工程項目的進度。有關工程的進度詳列於文件的附件2。主席並請大埔民政事務處(下稱“民政處”)、康樂及文化事務署(下稱“康文署”)及合約工程顧問公司(下稱“工程顧問”)的代表就文件所載的工程項目匯報進度。

(一)	由合約顧問擔任工程代理人的工程項目

(大埔區議會文件DFM 34/2009號附件2第(1)至第(7)項及DFM 34a/2009號)

5.	陳玉安先生就有關工程報告進度如下：

- 文件第(1)項“大埔區歡迎標誌”工程

上述工程正在進行中。由於工程承建商的工作進度和施工素質均未如理想，他已向承建商發出第四封警告信，而該承建商的表現在9月已有所改善。鑑於出現上述情況，他估計工程將會延遲約四星期完竣；

- 文件第(2)項“於林村河設置燈飾工程(第一期)”

上述工程已於2009年9月14日展開，預計於2010年1月14日完成；

- 文件第(4)項“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”

工程顧問已於2009年9月18日邀請承建商投標。預計上述工程可在同年10月底動工；

- 文件第(5)項“開闢24區土地為休憩用地”

工程顧問已聯同當區區議員及康文署的代表進行實地視察，並正根據收集得的意見修改公園的設計圖；

- 文件第(6)項“新塘村翻新現有的半個籃球場”

工程顧問現正根據康文署和民政處的意見修改籃球場的設計圖，並預計上述工程可於2009年10月底進行招標；及

- 文件第(7)項“西徑村斜路行車通道改善工程”

工程顧問已獲悉地形測量和樹木評估的結果，並正為上述工程進行設計工作和評估該工程對附近斜坡的影響。

6.	陳玉安先生利用電腦簡報向委員介紹擬於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建的上蓋的細節，並於席上向委員展示平頂式蔭棚的模型。他表示，該工程的預算總開支(包括顧問費用及駐地盤工程監督費用)約40萬元。他預計工程可於2010年4月展開，同年8月完成。

7.	有委員指出上述工程的駐地盤工程監督費用為7萬元，佔總工程開支逾17%，且高於工程的顧問費用，因此詢問有關駐地盤工程監督費用的詳情。

8.	陳玉安先生回應表示，駐地盤工程監督的費用包括兩位分別負責監督地盤內的建築工程和電器工程的人員的薪酬，每位監督人員的薪酬(包括約滿酬金)約為4萬元。由於工程顧問在2010年4月會同時進行約四至五個工程項目，而監督人員亦可同時監督多個工程項目，因此，他預計於南運路南行及北行的小巴站加建上蓋工程的駐地盤工程監督費用不會高於7萬元。陳先生強調，7萬元的駐地盤工程監督費用只是一個預算數額，工程顧問屆時會以實報實銷的方式向民政事務總署收取有關費用。

9.	主席表示，由於檢討工程顧問收費的工作應由民政事務總署負責，所以上述問題不宜在是次會議上討論。

10.	主席表示，工程顧問已提供拱頂式和平頂式蔭棚的設計供委員考慮。他請委員就蔭棚款式表達意見。有委員表示，鑑於平頂式蔭棚的功能較多和遮蔭效能較強，因此支持設置平頂式設計的蔭棚。

11.	經討論後，委員會通過撥款40萬元，供於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建平頂式蔭棚。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	大埔社區中心安裝LED屏幕工程
(大埔區議會文件DFM 34/2009號附件2第(8)項及DFM 34b/2009號)

12.	王惠芳女士請委員備悉DFM 34/2009號文件附件2第(8)項及DFM 34b/2009號文件所載的“大埔社區中心安裝LED屏幕工程”的進度。她表示，建築署已核准LED屏幕的結構圖，並會負責LED屏幕的電源工程，而機電工程署則會進行安裝和測試屏幕的工作。由於大埔社區中心現時沒有安裝公共天線系統及其他相關的配套設施，所以民政處已於9月中和建築署到現場視察，商討安裝公共天線系統的安排。建築署初步估計在大埔社區中心安裝公共天線系統所需的費用為48,000元，如需同時安裝高清電視解碼器，則額外所需的費用約為2,000元。王女士續稱，她已就安裝LED屏幕期間須暫停大埔社區中心的供電系統的運作一事與建築署和大埔社區中心的租戶聯絡。如獲委員會支持，有關工程可於2009年9月26日(星期六)下午5時至10時進行。此外，機電工程署的承辦商現正安排LED屏幕組件的安裝工作，並預計有關的安裝工作可於2009年11月初完成，其後會進行屏幕的測試工作。為善用LED屏幕設備，委員會可考慮在工程完成後利用LED屏幕播放即時新聞。王女士表示，“大埔社區中心安裝LED屏幕工程”的預算每年經常開支約為153,000元，她並向委員介紹載於DFM 34b/2009號文件附件一的收費電視和免費電視初步的服務計劃、內容條款和收費等資料。

13.	委員的提問及意見綜合如下：

- 有委員詢問153,000元的預算每年經常開支是否包括收費電視台的月費；

- 有委員關注在LED屏幕播放新聞報道節目內的廣告是否合法的問題；

- 多位委員支持在LED屏幕播放無綫電視的24小時互動新聞台的節目，因為該電視台不收取月費，能減低政府支出。另外，有委員提出鑑於無綫電視的收視率較高、擁有東亞運動會開幕禮的播放權及其24小時互動新聞台能與市民互動，因而認為該電視台的節目較能迎合大眾的需要。但亦有委員認為亞洲電視的節目較好看，並表示雖然亞洲電視沒有24小時播放的新聞台，但由於有關的LED屏幕每天只播放8小時的節目，故委員會不應以無綫電視設有24小時互動新聞台為由，而不考慮播放亞洲電視的節目。

- 有委員認為基於公平的原則，應同時考慮播放兩家免費電視台，即無綫電視和亞洲電視的節目；

- 有委員詢問無綫電視的24小時新聞台的最短合約期為何；及

- 有委員表示，委員會可考慮先播放免費電視台的新聞節目，待LED屏幕的運作順暢後，才再於下一次會議討論與哪一家電視台簽訂合約。

14.	潘太平先生回應表示，在LED屏幕播放新聞報道節目內的廣告應該不會牴觸任何法例。不過，為慎重起見，他會與就使用LED屏幕播放商業廣告的做法徵求民政事務總署總部的意見。他指出，在約15萬元的預算每年經常開支中，約14萬元為每年恆常保養LED屏幕的費用，另外約1萬元為按LED屏幕每日播放8小時節目計算的電費開支，該預算開支並不包括播放收費電視節目的月費。

15.	王惠芳女士回應表示，是項LED屏幕工程可望於11月初完成。如委員會可在是次會議建議播放哪一家電視台的節目，她便會隨即與有關的電視台商討合約細節和安排電視台的人員進行實地視察，以解決技術性及訊號接收的問題，以便盡快讓市民享用LED屏幕的服務。有委員詢問若是次會議通過播放無綫電視的節目，但日後轉為播放亞洲電視的節目，在技術上是否可行。王女士回應表示，她須向機電工程署查詢有關做法在技術上是否可行。

16.	經討論後，主席總結表示，委員會請民政處於會後與無綫電視及亞洲電視商討有關的服務詳情及合約細節。如兩者的差異不大，委員會原則上支持在LED屏幕播放無綫電視24小時互動新聞台的方案。

(B)	有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 34/2009號附件2第(9)至第(11)項)

17.	王惠芳女士報告，有關DFM 34/2009號文件第(9)至第(11)項所載述的社區中心／會堂的改善工程，民政處現正與機電工程署準備有關的申領撥款文件。一俟申請獲得批准，建築署和機電工程署便會安排採購和安裝的工作。

(C)	由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 34/2009號附件2第(12)至第(28)項)

18.	徐益權先生報告，所有由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃的進度大致正常，有關詳情已臚列於會議文件內。

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 34/2009號附件2第(31)至第(37)項)

19.	李淑嫻女士報告，由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃的進度詳情已詳細臚列於會議文件內。康文署已於2009年8月26日的地區工程工作小組會議上匯報有關工程的進展，而該署的工程代理部門亦正跟進相關工程，目前未有新資料可作補充。如有進一步消息，康文署將向委員匯報。

(B)	要求於下白牛石村提供休憩花園、要求於大埔船灣洞梓興建休憩公園、西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園及要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園及要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個“公眾籃球場”
(大埔區議會文件DFM 34/2009號附件2第(38)至第(42)項)

20.	簡燕嫺女士報告，就文件第(38)至第(42)項所載述的工程，康文署已聯同工程顧問和工程倡議人進行實地視察，工程顧問現正進行初步的設計工作和編製有關的工程預算。

## III.	續議地區設施管理委員會2009年第四次會議(28.7.2009)事項
(大埔區議會文件DFM 35/2009號及DFM 35a/2009號)

(一)	在大埔龍尾發展泳灘工程計劃

(大埔區議會文件DFM 35a/2009號)

21.	簡燕嫺女士報告，土木工程拓展署稍後將正式向環境保護署申請環境許可證。土木工程拓展署已就與發展大埔龍尾泳灘相關的道路工程的修訂方案刊憲，而反對期亦已於2009年7月28日屆滿。該署在反對期內收到一項反對意見，並已聯絡有關人士以作調解。如有關的反對意見未能得到解決，該署便會把與該道路工程有關的圖則、計劃和反對的意見提交行政長官會同行政會議審議，以考慮是否批准有關的道路設計方案。若方案獲得行政長官會同行政會議批准，土木工程拓展署及建築署便會盡快展開進一步的設計工作。

## IV.	“大埔第1區寶湖道體育館、社區會堂及足球場”工程計劃的最新進展及覆檢後的修訂擬建設施
(大埔區議會文件DFM 36/2009號)

22.	簡燕嫺女士介紹文件，並就文件內容徵詢委員的意見。她指出，因應委員會所提出的寶貴意見，康文署初步計劃在該體育館的擬建範圍內提供約30個私家車、電單車、旅遊巴士及政府車輛的停泊位及約30個單車停泊位。此外，為配合公眾的需要，該署建議在體育館範圍內提供無線上網設施。至於在寶湖道地皮設置11人足球場一事，她表示，建築署已再次研究在該地皮興建一個11人足球場的可行性，並認為由於受地形所限，該地皮不足以供在發展有關的設施之餘同時發展一個南北座向的11人足球場，因此該署建議委員會考慮發展兩個南北座向的7人足球場。簡女士續稱，經覆檢後的足球場擬建設施包括兩個南北座向的7人硬地足球場、設有100個座位的有蓋觀眾席及輔助設施，包括洗手間、更衣室、貯物室等。據康文署了解，社會服務委員會在2009年9月9日的會議上，原則上不反對醫院管理局(下稱“醫管局”)和社會福利署在寶湖道地皮設置相關設施，康文署建議委員會考慮是否能夠將社會福利署擬建的設施置於體育館大樓內，並劃出寶湖道部分地皮給醫管局設置社區醫療服務中心。

23.	黃碧嬌女士澄清，社會服務委員會在9月9日的會議上，並沒有就在寶湖道地皮加入醫管局和社會福利署的設施提出傾向性的建議。該委員會只曾詳細討論醫管局和社會福利署擬建設施的服務範圍，並支持醫管局和社會福利署在大埔區內加強服務。

24.	主席請委員就康文署的建議，即在寶湖道地皮發展兩個南北座向的7人足球場以取代一個南北座向的11人足球場，以及在寶湖道地皮興建的體育館的範圍內提供約30個私家車、電單車、旅遊巴士及政府車輛的停泊位及約30個單車停泊車位發表意見。

25.	委員的意見綜合如下：

- 有委員指出，由於不少市民反映大埔區的停車位不足，加上市中心只剩下寶湖道地皮可用作發展停車位，因此在寶湖道地皮設置30個供私家車、電單車、旅遊巴士及政府車輛使用的停車位並不足夠應付市民的需要。該委員建議最少在寶湖道地皮內提供100個私家車停泊位；

- 有委員擔心，若在寶湖道地皮加入醫管局和社會福利署的有關設施，則康文署計劃在該地皮設置的車位數目和該地皮附近的交通配套便不足以應付市民的需要；

- 有委員請康文署詳細列出分別供私家車、電單車、旅遊巴士及政府車輛停泊的停車位的數目；

- 有委員支持將一個11人足球場改為兩個南北座向的7人足球場的建議。不過，委員要求康文署不要在兩個7人足球場之間設置阻隔設施，以及建議把足球場觀眾席的座位由100個增至300個，以便日後在該場地舉行大型活動，例如年宵市場；

- 有委員建議康文署考慮採用石屎以外的物料興建7人足球場；

- 有委員認為寶湖道地皮的發展應以文康設施為先。如該地皮在興建有關文康設施後仍有空間，他不反對在該處設置醫管局和社會福利署的設施。否則，醫管局和社會福利署可考慮在大埔區內其他地方設置有關的設施；

- 有委員贊成將社會福利署建議的設施設於擬在寶湖道興建的體育館大樓內，以節省政府的土地資源；

- 有委員認為醫管局和社會福利署的設施應盡量遠離學校。由於寶湖道地皮附近有兩所小學，若醫管局和社會福利署在該處興建相關設施，便應在設施內安裝良好的隔音設備，而設施的外牆亦應盡量採用美觀的設計。

26.	主席總結表示，委員均贊成盡早展開“大埔第1區寶湖道體育館、社區會堂及足球場”工程。委員會支持將一個11人足球場改為兩個南北座向的7人足球場的建議，另建議康文署研究於寶湖道地皮設置不少於100個停車位，及把足球場觀眾席的座位增至300個。至於醫管局和社會福利署建議設置的醫療及社福設施，委員會同意如寶湖道地皮在興建體育館、社區會堂及足球場後仍有空間，則有關部門可繼續研究在該地皮同時設置上述設施。

27.	簡燕嫺女士感謝委員提出意見。她表示，康文署會盡快和建築署研究興建兩個南北座向的7人足球場及輔助設施的細節，以及請建築署盡快研究在寶湖道地皮設置不少於100個停車位的方案。

28.	主席回應表示，由於寶湖道地皮已規劃為文康用地，所以不應因為設置社會福利署和醫管局的設施而影響“大埔第1區寶湖道體育館、社區會堂及足球場”工程的進度。他要求康文署立即全速展開在該地皮興建康樂設施的設計工作，另建議政府善用地皮的地積比率，將地皮剩餘的空間劃出供醫管局及社會福利署研究獨立發展有關設施，以免延誤文康設施的發展進度。

29.	黃碧嬌女士補充，社會服務委員會在9月9日的會議純粹討論了社會福利署和醫管局在大埔區內的服務，並沒有討論上述兩個部門和機構應否在寶湖道地皮內興建相關設施的問題。此外，她已在該會議上要求有關部門將議題交由委員會或區議會討論，由全體區議員作出決定。

## V.	康樂及文化事務署檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排
(大埔區議會文件DFM 37/2009號)

30.	李淑嫻女士介紹文件。她表示，康文署在檢討後建議將馬窩休憩處、大埔滘公園及大埔滘花園指定為全面禁止吸煙的場地。自最新修訂的《吸煙(公眾衞生)條例》於2007年生效以來，康文署一直有適時徵詢委員對設立指定吸煙區和禁煙安排的意見，並因應實際情況檢討和修改有關安排，以切合公眾所需。鑑於馬窩休憩處、大埔滘公園及大埔滘花園的吸煙場地或場地內的吸煙區的使用率相對較低，所以康文署建議將上述三個公眾遊樂場地指定為全面禁煙場地，有關建議的詳情已臚列於文件內。康文署會在取得各委員的支持後跟進有關建議。

31.	主席認為，康文署提出增加區內的全面禁煙場地的建議，實屬禁煙過程的進步表現。有委員詢問，康文署將文武廟花園劃為指定可吸煙的場地前有否進行充分諮詢。他並指出，雖然文武廟花園現時被劃為指定可吸煙的場地，但花園內卻設有“不可吸煙”的標誌。李淑嫻女士回應表示，康文署過往曾就把文武廟花園劃為指定可吸煙的場地一事進行諮詢，該署會於會後跟進委員提出上述花園內設有“不可吸煙”標誌的意見。主席請康文署派員到文武廟花園視察，如發現花園內設有“不可吸煙”的標誌，便須盡快移除該標誌。

(會後補註：康文署的人員於會後立即再到文武廟花園巡視。惟該署人員只在該場地內看到早前設於該場地內，標示場地並不禁煙的標誌，並沒有發現委員所提及的“不可吸煙”標誌。該署人員並隨即向有關委員匯報上述的巡視結果。)

32.	有委員表示，康文署以吸煙場地或吸煙區的使用率的高低為是否將該場地劃為禁煙場地的準則並不恰當。該署應該考慮個別場地的性質是否適合劃作指定全面禁煙場地。事實上，立法會議決在康文署轄下的遊樂場地設立指定吸煙場地和吸煙區，目的是為了在人口老化的地區內提供合適的場地給長者吸煙。因此，他認為在設有兒童及體育設施的場地內，例如汀太路兒童遊樂場及頌雅路兒童遊樂場設立吸煙區的做法便違背了有關政策的精神。他續指出，大埔區內共有26個總面積達二千平方米或以上的動態場地(即設有兒童及體育設施的場地)，但其中超過40%的場地卻設有吸煙區，有關安排實在不合理。他希望康文署盡量在休憩和動態場地內，特別是設有兒童及體育設施的場地，減少吸煙區的數目，以提高市民對吸煙危害健康的意識。

33.	經討論後，委員會通過支持將馬窩休憩處、大埔滘公園及大埔滘花園指定為全面禁止吸煙場地的建議。委員會請康文署檢討將大埔區內15個設有指定吸煙區的公眾遊樂場和文武廟花園劃為全面禁止吸煙場地的需要，並於六個月後向委員會匯報檢討結果。

## VI.	康樂及文化事務署在大埔區內設施管理的匯報
(大埔區議會文件DFM 38/2009號)

34.	胡錦貴先生請委員備悉文件。委員並沒有提出問題。

## VII.	工作小組報告

(一)	地區工程工作小組

35.	何大偉先生報告，工作小組已於2009年8月20日舉行2009年第四次會議。工作小組在會上跟進了獲批的地區小型工程計劃的進度，有關詳情已於議程第II項討論，而上述議程的會議文件亦詳列了工作小組的建議。

(二)	設施管理工作小組

36.	黃詩琪小姐報告，設施管理工作小組已於2009年8月25日舉行2009年第四次會議。會上，成員跟進及討論了以下設施管理事宜：

(i)	大埔區內設施管理的匯報

37.	民政處代表向工作小組報告在2009年7月及8月大埔區社區中心及社區會堂的使用情況及管理事宜。各社區中心及會堂設施的維修及保養情況均屬正常。

(ii)	流動圖書館服務站服務時間

38.	工作小組在去年的會議上曾建議將原設於大元邨的流動圖書館服務站的上午服務時段改為設於運頭塘邨。康文署已因應工作小組的要求作出適當的調配安排，在運頭塘邨設立流動圖書館服務站。新服務站的服務時間已於2009年9月15日實施，而大元邨的流動圖書館服務站亦已於同日更改服務時間。

39.	潘太平先生表示，現時太和鄰里社區中心一樓有一個空置的房間，面積約44平方米，內有水電供應和附空調設備。民政處過往一直按民政事務總署的要求，開放該房間供市民使用。他指出，大埔校園驗毒試行計劃將於2009年年底推行，而大埔區內的一個非政府機構－路德會青欣中心將被指派負責上述計劃。該中心曾向民政處表示，他們預計將須處理和跟進與校園驗毒試行計劃有關的事宜和個案，但他們現有的地方卻不敷應用，因此希望民政處能提供地方給該中心用作為推行計劃的辦公室。潘先生表示，民政處經詳細考慮後，認為上述的空置房間適合借給該中心作有關用途，而民政事務總署亦原則上同意把上述的空置房間借給該中心使用。

40.	潘太平先生續表示，民政處因應該中心的要求，計劃由2009年10月開始，以免租的形式將上述房間借給該中心作為臨時辦公室，為期一年。該中心將會承擔使用該房間的所有費用，包括水費和電費。民政處會於2010年10月檢討大埔校園驗毒試行計劃的進展和成效，屆時會再考慮是否繼續將該房間借予路德會青欣中心。

41.	有委員表示，現時有不少市民使用太和鄰里社區中心的其他設施。他希望路德會青欣中心在使用上述房間作臨時辦公室時，不會影響使用該中心其他服務的人士。潘太平先生表示，民政處會與路德會青欣中心溝通和協調。

42.	經討論後，委員會通過將太和鄰里社區中心一樓的空置房間暫借給路德會青欣中心作為臨時辦公室，以便該中心進行與大埔校園驗毒試行計劃相關的工作。

## VIII.	其他事項

(一)	有關檢討地區小型工程計劃－聘用合約工程顧問公司的政策

43.	潘太平先生表示，民政事務總署擬於現有工程顧問的合約屆滿前，就他們的工作表現和與委員的合作關係進行全面檢討，務求進一步改良地區小型工程計劃的運作模式。為此，民政事務總署指示各區民政事務專員與區議員舉行會議，以聽取區議員對現行的地區小型工程計劃的意見。潘太平先生表示，他希望在2009年10月與有興趣討論有關事宜的委員舉行會議，就工程顧問在過去一年半的表現進行全面檢討，然後向民政事務總署轉達委員的意見。民政處將就有關會議發信給各委員，並為有興趣的委員登記及安排會議。

(二)	立法會議員與大埔區議會議員舉行的會議及午餐聚會

44.	主席報告，立法會邀請大埔區議會議員於12月10日星期四出席會議及午餐聚會，時間為上午10時45分至下午12時45分。主席請委員備悉有關安排。

(會後補註：秘書處接獲立法會通知，表示上述會議現改期於2010年6月舉行。)

## IX.	下次會議日期

45.	下次會議訂於2009年11月17日(星期二)上午9時30分舉行。

46.	議事完畢，會議於上午11時10分結束。

大埔區議會秘書處

2009年10月