(修訂版)

大埔區議會

環境、房屋及工程委員會2010年

第四次會議記錄

日 期：2010年7月14日(星期三)

時 間：下午2時30分

地 點：大埔區議會秘書處會議室

出席者：

|  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陳笑權先生 | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 林 泉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 下午5時34分 |
| 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 下午4時51分 |
| 何大偉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 下午4時42分 |
| 李國英太平紳士,BBS | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 羅舜泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 鄧光榮先生, BBS | 委員 | 會議開始 | 下午3時24分 |
| 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 黃俊煒先生 | 委員 | 會議開始 | 下午2時55分 |
| 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 下午4時50分 |
| 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 鍾天培先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 李觀松先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 李錦松先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 李永強先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 伍志華先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 邱仕生先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 易新來先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 何倩婷小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者：

|  | 李國彬太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 黎旨軒先生 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 黃廣善先生 | 大埔區環境衞生總監／大埔區環境衞生辦事處／ 食物環境衞生署 |
|  | 馬素娟女士 | 衞生督察(防治蟲鼠)／大埔區環境衞生辦事處／ 食物環境衞生署 |
|  | 施玉嬋女士 | 大埔分區助理指揮官(行動)／大埔警署／香港警務處 |
|  | 黃夢麟先生 | 行動及支援小隊隊長／大埔警署／香港警務處 |
|  | 黎沛良先生 | 工程師4／新界西及北拓展處／土木工程拓展署 |
|  | 區梅冰女士 | 環境保護主任(區域北)14／大埔區域辦事處(北)／ 環境保護署 |
|  | 梁麗芳女士 | 行政助理(大埔地政處)／地政總署 |
|  | 麥偉強先生 | 物業服務經理／物業服務(大埔、北區、沙田及西貢)(3)／ 房屋署 |
|  | 陳碧卿女士 | 副康樂事務經理(大埔區)(2)／康樂及文化事務署 |
|  | 鄧冠瑩小姐 | 行政主任(發展)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

缺席者：

|  | 周國榮先生 | 委員 |
| --- | --- | --- |
|  | 劉志成先生 | 委員 |
|  | 馬家強先生 | 委員 |
|  | 任萬全先生 | 委員 |

開會辭

主席歡迎各與會者出席會議，並代表環境、房屋及工程委員會恭賀以下人士：

(一)	陳志超先生獲頒授榮譽勳章；

(二)	李煌添先生獲頒授榮譽勳章；以及

(三)	陳灶良先生獲頒授行政長官社區服務獎狀。

2.	主席歡迎大埔民政事務專員李國彬先生、食物環境衞生署大埔區環境衞生總監黃廣善先生、警務處大埔分區助理指揮官(行動)施玉嬋女士出席會議，並報告以下事項：

(i)	環境保護署高級環境保護主任吳國英先生未能出席會議，由環境保護主任區梅冰女士代表出席。

(ii)	委員周國榮先生、馬家強先生、劉志成先生及任萬全先生因事未能出席會議，他們已向秘書處遞交缺席通知。根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請。按照上述常規，上述四位委員的申請不獲批准。

## I.	通過環境、房屋及工程委員會2010年第三次會議(12.5.2010)記錄

(大埔區議會文件EHW 36/2010號)

3.	秘書處沒有收到上次會議記錄的修訂建議，席上並無委員提出修訂建議。上次會議記錄無須修訂，獲委員會通過作實。

## II.	更換及修復水管工程第4階段
(大埔區議會文件EHW 37/2010號)

4.	主席歡迎水務署工程師黃月華小姐，以及博威工程顧問有限公司項目經理仇尹樂先生、工程師劉啟進先生、駐地盤高級工程師梁炳富先生和駐地盤工程師吳家康先生就是項議程出席會議。

5.	黃月華小姐及劉啟進先生介紹EHW 37/2010號文件。

6.	委員備悉文件內容，並發表意見和提問如下︰

- 有委員對工程表示支持，但建議經常發生水管爆裂的地方例如寶鄉街、安邦路及大埔墟能獲優先處理。

- 有委員支持是項工程，但為盡量減少工程對商戶、行人、車輛流量的影響，以及減少在聲音和塵埃方面的滋擾，委員要求水務署在進行任何工程前，先跟當區區議員及商戶磋商，然後才落實施工的日期、時間及地點。

- 有委員詢問以無坑修復水管法維修的水管的供水量會否減少，以致供水不敷所需。另外，委員亦建議設置更為清晰的交通改道指示，以及加快在繁忙地方的工程進度，以減少對居民的影響。

- 有委員指出，有西貢北的居民投訴水管陳舊及生鏽，他詢問水務署有否計劃更換西貢北的水管。

- 有委員指出，大埔區有很多水管經過鄉郊的私人土地，他請水務署解釋該署會怎樣處理業主拒絕該署人員進入私人土地維修水管的情況。

- 有委員表示，在進行工程的四天前才發出暫停供水通知的時間太少，他建議在更早的時間發出通知，讓商戶尤其是食肆可作充足準備。另外，委員亦建議在廣福道及大埔太和路的較前段位置放置指示牌，提醒駕駛人士道路前方有維修工程。委員同時建議加強監察工程承辦商的施工進度，以免出現工程進度延誤，甚至工程擱置的情況。此外，委員指出大埔太和路和寶鄉橋交界經常有水管爆裂，希望該處的水管能優先獲得處理。

- 有委員建議水務署向環境保護署(下稱“環保署”)申請延長每天的施工時間，以加快工程的進度，減少對居民的影響。另外，委員建議水務署在工程完竣後，清楚重髹馬路上的白線，以免道路的白線不清晰而造成危險。委員亦稱讚工程聯絡人十分盡責，能協助委員解決問題。

- 有委員指出近大埔中心安祥路及安慈路交界的水管經常爆裂，他詢問那一帶的水管是已更換還是未有更換的計劃。另外，委員建議水務署與政府其他部門協調，以免多項工程同時進行而造成交通擠塞。

- 有委員詢問有否方法可遙距監察水管滲漏和爆裂的情況，以便預早維修。

- 有委員對是項工程表示支持，但認為工程時間太長。他希望水務署能盡量縮短工程的時間，以減少對居民的滋擾。另外，委員亦建議水務署更密切地監察承辦商的工作，以防因路面鐵板鋪設不善而釀成交通意外及製造噪音，滋擾居民。

7.	黃月華小姐回應如下：

- 關於水管更換及復修的時間表，水務署會根據水管老化的情況、爆裂滲漏的記錄，以及對居民的影響等因素而安排更換或修復水管的次序。而第四期工程正處於勘察及設計的階段，若委員認為某些地區需獲優先處理，可與水務署聯絡，以便跟進。

- 整項工程原計劃於20年內完成，但水務署於2005年重新評估工程所需的時間後，將整項工程的時間縮短了五年，即計劃於2015年完工。第四期工程預計最快可於2011年動工。

- 關於監察工作方面，水務署及顧問工程公司會聽取委員的意見，密切監察承辦商的工作，以確保承辦商跟從水務署及顧問工程公司的指引，沒有無理停工。另外，水務署亦會要求顧問工程公司聯絡各委員及商戶，以商討進行工程的時間表。

- 若有需要，水務署會盡量安排延長白天的工作時間，但若涉及噪音管制問題，須先向環保署申請。

8.	仇尹樂先生回應如下：

- 委員所提及的急需優先處理的地方，大部分已納入工程的第二期或第三期。例如大埔寶鄉街及安邦路的工程於第三期進行，安祥路及安慈路交界的工程於第二期進行。第二期工程，預計於2011年年底完工。

- 顧問工程公司會特別注意委員所提到的地盤無故停工及鐵板鋪設不善的問題。仇先生並指出，基於工序關係，當地盤正處於水管測試的階段時，容易令公眾誤會地盤無故停工。顧問工程公司相信與公眾保持良好的溝通，問題可容易解決。

- 至於無坑修復水管法的問題，於舊水管內加入聚乙烯管雖然會減少水管面積，但由於聚乙烯管的磨擦系數較低，供水量反而有可能會增加。

- 水務署已成立防漏組，在水管上加設防漏測漏儀器，以監察水管滲漏的情況。

- 承辦商會在路面的鐵板周邊鋪置沙包，以確保行車安全。

9.	主席總結表示，委員會支持第四期更換及修復水管工程。委員會要求水務署於施工期間設立清晰的標誌、公布施工的時間及發送通知書給當區區議員及有關的村代表。

## III.	大埔白石角填海區供水計劃第二階段

(大埔區議會文件EHW 38/2010號)

10.	主席歡迎水務署高級工程師程啟明先生和工程師湯詩燕女士，以及艾奕康有限公司工程師趙崇德先生就是項議程出席會議。

11.	程啟明先生及湯詩燕女士介紹EHW 38/2010號文件。

12.	委員備悉文件內容，並發表意見和提問如下︰

- 有委員認為擬建食水管道的路線經過大埔市中心，對居民滋擾太大，他提出三個替代方案供水務署考慮。第一，水管可依吐露港公路鋪設，以減少對居民的滋擾。第二，水管可盡量繞山路鋪設。第三，水管可依半春園沿路鋪設，盡量避免經過大埔市中心。

- 有委員認為是項方案的水管路線對居民滋擾太大，除非水務署能解釋其他方案並不可行，否則他不能接受方案。他表示數年前曾建議水管可沿林村河或鐵路橋墩鋪設，以減少對居民的滋擾。他請水務署解釋是次諮詢方案中的水管鋪設路線與幾年前諮詢方案中的水管鋪設路線一樣的原因。

- 有委員指出，建議的水管敷設路線同時屬吐露港公路擴闊工程第一期第二段的工程範圍，該處因而會有大量工程車輛出入。他建議水務署聯絡當區區議員及運輸署，採取配合措施，以免阻塞交通。

- 有委員以大埔墟居民身分反對是次方案，認為工程十分擾民。另外，委員亦詢問水務署沒有採納委員在2002年的諮詢工作中所給予的建議的原因。

13.	主席表示，鑑於大部分委員反對是次計劃，他建議水務署先參考以往的會議記錄及委員的意見，再諮詢委員會。

14.	程啟明先生再次解釋是項工程的詳情。

15.	委員就程啟明先生的解釋發表以下的意見：

- 有委員表示不認同漢家路路線會比大埔墟路線更擾民。

- 有委員表示擬建的路線十分擾民，認為水務署應有足夠的技術採用遠離大埔市中心的水管鋪設路線。他建議水務署聽取及尊重委員於該署2002年的諮詢工作中所提出的意見，修訂有關方案，然後再諮詢區議會。

- 有委員要求終止是項會議議程。

16.	主席建議水務署聯絡當區區議員重新商討是項工程的路線，並就終止是項會議議程的建議，詢問委員的意見。

17.	有委員表示不贊成再次前往實地視察，他建議水務署參考委員於該署2002年的諮詢工作中所提出的意見，重新規劃路線。

18.	主席總結表示，大埔白石角填海區供水計劃第二階段不獲委員會通過。委員會建議水務署聯絡當區區議員重新商討是項工程的路線後，再諮詢區議會。

## IV.	二零一零年大埔區滅鼠運動深化期
(大埔區議會文件EHW 39/2010號)

19.	主席歡迎食物環境衞生署衞生督察馬素娟女士就是項議程出席會議。

20.	馬素娟女士介紹大埔區議會文件EHW 39/2010號。

21.	委員備悉文件內容，並發表意見和提問如下︰

- 有委員指出大埔第24區的空置土地在近日剪草後鼠患嚴重，她詢問有何辦法跟進該個問題。

- 有委員指出深灣附近一帶鼠患嚴重，有老鼠咬破魚網進食剩下的魚餌，他建議食物環境衞生署(下稱“食環署”)在該處進行滅鼠工作及在進行滅鼠工作後通知當地的村長。

- 有委員指出食環署於兩個月內在大埔墟街市進行了九次滅鼠行動，但在泮涌村只進行了一次。由於泮涌村鄰近大埔墟街市，在大埔墟街市進行多次滅鼠工作會令泮涌村的鼠患問題更加嚴重，他希望食環署能加強泮涌村的滅鼠工作。

- 有委員建議食環署於滅鼠前先聯絡當區區議員，以了解鼠患黑點的位置，令滅鼠行動更有成效。另外，委員亦指出有居民投訴運頭塘邨近河邊的草叢鼠患嚴重，他希望食環署加強在該處巡邏，票控餵飼野鴿、野貓及野狗的居民，以防鼠患問題惡化。

22.	黃廣善先生回應如下：

- 食環署會與有關部門接洽，在大埔第24區的空置土地進行滅鼠行動。

- 食環署已於6月在深灣進行滅鼠行動，未來亦會繼續在該處進行滅鼠行動。

- 食環署了解泮涌村的鼠患情況，未來會加強該處的滅鼠工作。

- 食環署未來會加強於運頭塘邨的滅鼠行動。

- 食環署在進行滅鼠工作前，會先聯絡當地村民及村代表，了解鼠患黑點的位置。

23.	有委員稱讚食環署的滅鼠工作有進步，他希望食環署未來會加強監察外判承辦商，進一步改善滅鼠工作。

24.	有委員補充表示，由於深灣的村民會飲用山水，因此他要求食環署於該處進行滅鼠行動前，必須通知當地村民及村代表，以防居民飲用受鼠餌污染的食水。

## V.	食物環境衞生署大埔區環境衞生辦事處報告
(大埔區議會文件EHW 40/2010號)

25.	主席請委員備悉報告內容，委員並沒有提出意見或問題。

## VI.	骨灰龕政策檢討公眾諮詢
(大埔區議會文件EHW 43/2010號)

26.	主席歡迎食物及衞生局副局長梁卓偉教授和助理秘書長(食物)3季桑女士、規劃署高級城市規劃師鄭禮森女士及大埔地政處大埔地政專員李建毅先生就是項議程出席會議。

27.	梁卓偉教授介紹EHW 43/2010號文件。

28.	委員備悉文件內容，並發表意見和提問如下︰

- 委員認為正式立法所需的兩至三年時間太長，他建議政府加快立法以解決市民的需要。委員又認為諮詢文件中表一和表二的定義含糊，將來容易引起爭議。委員表示，政府給予違規骨灰龕場兩年寬限期會容易造成混亂。他詢問若有關的骨灰龕場兩年後仍不符合標準，政府的處理方法為何。就把骨灰從未有繳交管理費的骨灰龕位撤出的建議，委員表示反對，認為該做法對一般中國人來說難以接受。

- 有委員贊成盡快立法規管骨灰龕場，但反對取消永久性的骨灰龕場。他建議擴建現有的骨灰龕場，以解決市民的需要。委員又詢問政府不立法取締諮詢文件中表二所述的違規骨灰龕場的原因為何。

- 有委員認為現時違規骨灰龕場對市民十分滋擾，贊成盡快立法規管，但建議立法須一刀切，以免違規骨灰龕場於兩年寬限期內設置更多骨灰龕。另外，委員認為政府應考慮處理安放在違規骨灰龕場的骨灰的方法。委員建議先推行自願交還骨灰龕位計劃及反對將骨灰從未有繳交管理費的骨灰龕位撤出的建議。由於天主教或基督教的儀式不涉及燒香化寶，對居民滋擾較少，委員建議先設置天主教或基督教的骨灰龕場。委員表示贊同於工業樓宇內設置骨灰龕場的建議。鑑於房屋署轄下的工廠大廈不涉及業權問題，委員建議政府於房屋署轄下的工廠大廈設置骨灰龕場。

29.	梁卓偉教授的回應如下：

- 對於加強規管私營骨灰龕，政府責無旁貸。有關政府部門會根據其權限及相關的法例和行政措施，處理私營骨灰龕事宜。

- 由於骨灰龕政策包括建議的私營骨灰龕發牌制度尚處於諮詢階段，未獲得立法會通過，所以政府未能承諾表一或表二所界定的骨灰龕將來是否可獲發牌照。

- 自願交還骨灰龕位的措施一向都存在，但自願交還骨灰龕位的後人不多。

- 最近有市民重新提出為骨灰龕設施設置使用年限的意見，因此政府再次就該建議諮詢市民。政府了解有委員對是項建議有所保留。

- 現時房屋署轄下的工廠大廈租用率頗高，因此對於在該類工廠大廈設置骨灰龕的建議，政府須考慮有關租戶的利益。

- 立法工作涉及多個程序，包括進行諮詢、整理意見、草擬法例及提交立法會審議條例草案等，需時進行。政府希望通過是次諮詢凝聚社會共識，為政府制訂政策提供民意基礎。

30.	鄭禮森女士表示，根據《城市規劃條例》，規劃監督執行管制的權力只限於發展審批地區圖所涵蓋的地方，例如新界鄉郊的地方。至於其他地方，例如大埔新市鎮，則由市區土地政策條例及其他條例監管。

31.	李建毅先生表示，大埔地政處是會根據批地條款來採取契約執行行動。由於有關的私人土地大多數為舊地契或經已遺失，大埔地政處須先徵詢法律意見才考慮採取契約執行行動。倘法律意見確定有關地契是不容許該些土地作骨灰龕用途，大埔地政處會採取適當的契約執行行動。

32.	委員第二輪的發問及意見如下：

- 有委員建議政府監督現時被列入諮詢文件表二的骨灰龕場於立法期間作出改善，使之於立法完成後可達到法定的標準，以保障已安放先人骨灰於表二所界定的骨灰龕場的後人。

- 有委員建議政府於立法期間要求所有骨灰龕場登記，以了解現有骨灰龕場的數目及營運的情況。

- 有委員詢問政府會提供什麼參考資料，協助消費者選擇骨灰龕場。

33.	梁卓偉教授的回應如下：

- 為加強保障消費者，政府建議公布地政總署及規劃署已知的骨灰龕場的資料，例如某骨灰龕場是否符合土地契約及法定地政和城市規劃規定及是否有積極的跟進行動等資料。消費者在購買私營骨灰龕位時應謹慎行事。

- 根據建議，私營骨灰龕名單除開列個別私營骨灰龕的基本規劃及土地契約資料外，還會根據實際情況載列其向地政總署及城規會遞交規範化申請的情況及城規會過去就相關土地用途所作的決定。

34.	主席歡迎食物及衞生局就骨灰龕政策進行諮詢，以及欣悉政府明白和了解骨灰龕的需求，希望政府繼續進行諮詢及制定政策。另外，委員會對諮詢文件所載的12個骨灰龕場的選址沒有特別意見，建議政府諮詢當區居民。

## VII.	大埔區環境管制工作小組進度報告
(大埔區議會文件EHW 41/2010號)

35.	梁麗芳女士介紹EHW 41/2010號文件，委員並沒有提出意見或問題。

## VIII.	工作小組報告

— 環境保護及研究單車停泊問題工作小組

36.	邱榮光博士就工作小組的工作報告如下：

(一)	樂活大埔－“綠”樂在家

本年度工作小組與嘉道理農場暨植物園合辦上述活動，藉舉辦為期三個月的公眾展覽，展示及推廣家居綠化，並藉家居有機種植活動推動參加者培養低碳生活習慣。為此，工作小組申請區議會撥款49,780元以籌辦上述活動(詳情見大埔區議會文件EHW 42/2010號)。

(二)	視察港鐵大埔墟及太和站擬擴建單車停泊處地點

為物色更多合法單車停泊處的視察活動已於7月2日進行。當日工作小組的部分成員和大埔地政處及運輸署的代表一同進行實地視察。工作小組初步考慮兩個建議地點，分別為大埔墟鐵路站旁空地和鄰近太和鐵路站的空地位置。

工作小組預計於下次會議再深入探討在上述兩個地點設置單車停泊處的可行性。

37.	黎旨軒先生報告，大埔民政事務處(下稱“民政處”)、運輸署、大埔地政處、食環署及大埔警署於2010年6月25日採取了一次聯合清理單車行動。有關部門於行動前張貼了331張告示，並在行動中充公了96部單車。民政處將於2010年8月安排採取另一次跨部門聯合清理單車行動。

## IX.	申請區議會撥款

(大埔區議會文件EHW 42/2010號)

38.	主席表示，嘉道理農場暨植物園計劃與環境保護及研究單車停泊問題工作小組和大埔環保會合辦“樂活大埔—‘綠’樂在家”活動，並申請區議會撥款49,780元。上述撥款申請獲得委員會通過，並獲豁免各項支出上限。

## X.	其他事項

39.	邱榮光博士表示，多元化社區活動工作小組與大埔環保會將於2010年8月7日(星期六)合辦名為“樂活大埔生態地質文化遊歷及訓練”活動。邱博士歡迎各委員報名參加。

## XI.	下次會議日期

40.	主席宣布下次會議將於2010年9月15日(星期三)下午2時30分舉行。

41.	議事完畢，會議於下午5時39分結束。

大埔區議會秘書處

2010年8月