大埔區議會

交通及運輸委員會2010年

第四次會議記錄

| 日 期﹕ | 2010年7月16日(星期五) |
| --- | --- |
| 時 間﹕ | 下午2時30分 |
| 地 點﹕ | 大埔區議會秘書處會議室 |

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文春輝先生 | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 下午3時20分 | 下午4時 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 區鎮樺先生 | 委員 | 下午2時40分 | 會議完畢 |
|  | 陳鋕漒先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 張國慧先生 | 委員 | 會議開始 | 下午4時10分 |
|  | 黎建民先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 啤先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃元生先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何倩婷小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者：

|  | 黎旨軒先生 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 何豐怡小姐 | 高級運輸主任(大埔)／運輸署 |
|  | 盧杰慧女士 | 工程師／大埔一／運輸署 |
|  | 張秉權先生 | 工程師／大埔二／運輸署 |
|  | 温東盛先生 | 大埔警區交通隊主管／香港警務處 |
|  | 鍾兆文先生 | 區域工程師(大埔)／路政署 |
|  | 陳玉好女士 | 副房屋事務經理(5)／租約(大埔)／房屋署 |
|  | 張志寶先生 | 高級車務主任／九龍巴士(一九三三)有限公司 |
|  | 胡銘基先生 | 策劃及發展經理／九龍巴士(一九三三)有限公司 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

缺席者：

|  | 周國榮先生 | 委員 |
| --- | --- | --- |

# 開會詞

主席歡迎與會者出席會議，並代表交通及運輸委員會恭賀以下人士：

(i)	陳志超先生獲頒授榮譽勳章；

(ii)	李煌添先生獲頒授榮譽勳章；以及

(iii)	陳灶良先生獲頒授行政長官社區服務獎狀。

2.	主席報告以下事項：

(i)	運輸署工程師張秉權先生接替胡廣明先生列席委員會今後的會議。

(ii)	土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師黎沛良先生因事未能出席是次會議。

(iii)	委員周國榮先生因事未能出席是次會議，他已於會前去信秘書處請假。根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請。按照上述規定，周先生的申請不獲批准。

# I.	通過交通及運輸委員會2010年第三次會議(14.5.2010)記錄

(大埔區議會文件TT 31/2010號)

3.	秘書處沒有收到上次會議記錄的修訂建議，席上並無委員提出修訂建議。上次會議記錄無須修訂，獲通過作實。

II.	續議交通及運輸委員會2010年第三次會議(14.5.2010)記錄

(大埔區議會文件TT 32/2010號、TT 32a/2010號及TT 32b/2010號)

(一)	“舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程”的進展

4.	主席請委員備悉由路政署向委員會提交的進度報告，並表示將於上述工程的第二期工程刊憲期後再召開工作小組會議跟進上述工程。

5.	委員同意上述安排，並無發表意見或提問。

(二)	建議在廣福橋附近加設行車橋事宜

6.	盧杰慧女士報告，運輸署已決定就建議在廣福橋附近加設行車橋事宜進行顧問研究，該項研究除考慮行車流量數據外，亦會考慮從其他角度檢視上述建議。現時，盧女士正向部門申請利用本年度的剩餘撥款進行上述研究，預計9月份會知悉結果。若成功申請撥款，盧女士預計可於本年年底至明年年初招標聘請顧問，以進行研究。

7.	主席表示，立法會建議大埔區議會就在廣福橋附近興建行車橋一事進行研究，大埔區議會於2010年7月6日的會議上決定就上述議題進行研究，並交由交通及運輸委員會負責討論有關研究的安排及細節。

8.	委員的意見及提問綜合如下︰

(i)	有委員對運輸署進行顧問研究表示歡迎，又詢問該署會從什麼角度進行研究，會否包括本土經濟及交通網絡等因素。委員認為委員無須立刻決定是否由大埔區議會聘請顧問進行研究，而可先與運輸署的顧問研究比較，再考慮區議會自行進行研究的費用、所需的時間及對興建行車橋的幫助。

(ii)	有委員認為進行顧問研究浪費時間及金錢，認為運輸署只須決定是否興建該行車橋。委員又詢問上述研究會由運輸署還是大埔區議會出資進行。

(iii)	有委員表示明白立法會議員希望協助大埔區議會爭取在廣福橋附近興建行車橋，惟數據上必須反映興建行車橋的需要性，因此立法會建議大埔區議會進行研究，以便日後向立法會及有關部門提交報告。委員同意委員會成立工作小組專責跟進上述議題，而聘請研究顧問的事宜及有關的數據蒐集工作可留待日後再作討論。

9.	盧杰慧女士表示，是次提出的多角度研究乃新嘗試，運輸署正蒐集有關資料。該署預計顧問研究需時九個月至一年時間進行，因此該署若在9月份獲得撥款，顧問研究最快會於明年年底有初步結果。至於“多角度研究”所包括的因素，盧女士表示會於下次會議再作匯報。

10.	主席表示，立法會建議大埔區議會進行研究，考慮除交通流量的其他因素，以便立法會有更多資料支持在廣福橋附近興建行車橋。在大埔區議會7月6日的會議上，主席張學明議員將有關議題交由委員會跟進，由委員會成立工作小組聘請專業人士或學者進行有關研究，並由秘書處預留或申請超額撥款約40萬元至100萬元，以進行上述研究開支。

11.	經討論後，委員會通過成立“建議在廣福橋附近加設行車橋工作小組”，並由委員會副主席譚榮勳先生擔任工作小組主席。主席請秘書處發信邀請全體區議員及委員會委員加入工作小組。

(三)	大埔綜合大樓一帶及大埔墟的交通安排及改善措施

12.	盧杰慧女士報告，運輸署曾於2010年6月10日與委員會委員及的士業界代表在鄉事會街進行實地視察。運輸署已按照視察後的意見製作模擬圖則供委員會參考。根據新建議，現有的巴士站將向前遷移四米，並在巴士站的後方設置的士上落客點。運輸署認為方案在的士從業員守法的情況下可以試行，但該署擔心若有的士在上落客點後等客，會對鄉事會街的交通構成負面影響。

13.	主席表示，根據實地視察後的新建議，鄉事會街左線會被劃為上午7時至午夜12時“不准停車”限制區(下稱“禁區”)，以及現有的巴士站會向前遷移和在巴士站後方設置的士上落客點。主席表示，如上述方案獲席上委員一致通過，便可以付諸實施。

14.	委員的意見及提問綜合如下︰

(i)	有委員以的士業從業員身分表示，的士業界認同上述方案，又表示如果有的士司機在上落客點排隊等客，警務處可以執法。

(ii)	有委員表示，由建議的的士上落客點至大光里行人過路處的距離只有約六輛的士的長度。委員擔心在的士排隊落客或有市民排隊等車的情況下，鄉事會街的交通負荷會因此上升；若情況嚴重，甚至會出現擠塞至運頭街的車龍。此外，委員表示明白的士業界的強烈訴求，但委員會須同時考慮其他道路使用者的需要。另委員質疑，即使試行效果不理想也未必能取消有關的交通安排。

(iii)	有委員表示上次會議記錄顯示，委員會支持在巴士站前方設置的士上落客點，他不理解新方案將的士上落客點設在巴士站後方的原因。委員擔心若的士上落客點有的士停靠，須靠站的巴士便須先切入右線，繞過的士後再駛回左線巴士站上落客；那樣，巴士或未能完全駛回左線而出現部分車身佔用右線的空間。屆時，鄉事會街的交通將更為擠塞。因此，委員不贊成新方案。

(iv)	有委員認為在制訂鄉事會街的交通安排時須平衡的士、巴士、小巴及乘客的需要，更要確保道路安全暢順。委員同意委員會應集體決定，而並非由個人承擔，因此建議試行新方案兩至三個月，期間委員可觀察鄉事會街的交通情況。委員若發現鄉事會街右線交通受阻的情況嚴重，委員會可即時檢討甚至取消有關交通安排。

(v)	有委員認為鄉事會街為雙線單程行車路段，如果右線並沒有車輛停泊，交通理應暢順無阻。

(vi)	有委員詢問運輸署除諮詢的士業界外，有否同時諮詢其他公共交通工具的業內人士。

15.	盧杰慧女士表示，按照目前的設計，擬設的的士上落客點與巴士站之間有兩米距離，應該足夠讓巴士完全靠站上落客。

16.	張志寶先生表示，從巴士運作角度而言，鄉事會街的汽車流量高，增設的士上落客點必會加劇交通阻塞的情況。張先生又同意巴士在鄉事會街切線的機會增加，因而會更容易出現靠站困難的情況。

17.	温東盛先生表示，從警務處的管理角度而言，的士上落客點往往難於管理，並容易造成交通擠塞的情況。如果把的士上落客點設在巴士站後方，執法會更為困難。因此，警務處贊成將的士上落客點設在巴士站前方。警務處在實施新安排的期間會加派警員執法。

18.	主席表示，現時運輸署的方案乃綜合實地視察的討論後提交委員會討論的建議。主席指出，委員會已就鄉事會街的交通問題討論了接近兩年，而每次會議又會出現不同的分歧，因此，主席建議提出兩至三個方案，讓運輸署充分諮詢持份者後再作決定。

19.	委員的第二輪意見及提問綜合如下︰

(i)	有委員建議試行上次會議所討論的方案三個月，期間如交通沒有受到負面影響則繼續實行。

(ii)	有委員認為，現時提出的方案乃委員會前往實地視察後所得出的建議，委員會應尊重有關建議，否則討論只會停滯不前。委員同意鄉事會街有不同類型的車輛使用，贊成先進行諮詢，收集意見後再作決定。

(iii)	有委員認為委員會在實地視察當天已表達了贊成在鄉事會街巴士站後方設置的士上落客點的意見，惟現時委員會卻反對上述安排。

(iv)	有委員認為，在無論於鄉事會街巴士站前方或後方設置的士上落客點的方案均有問題的情況下，除非加建停車彎供巴士停站，否則應該以不變應萬變。

(v)	有委員表示他早年曾建議在鄉事會街加建停車彎，惟因有關安排未能符合消防條例的規定，即無法確保大埔綜合大樓外有足夠通道而未能實行。委員重申他反對在鄉事會街設置的士上落客點，並建議將的士上落客點連同小巴站一併安排在寶鄉街大埔社區中心側的位置。

(vi)	有委員認為至今並無委員大力支持方案的原因，是委員評估到設置的士上落客點後的嚴重性，因此他不希望委員會倉促決定，否則日後將自討苦吃。

(vii)	有委員建議“把的士上落客點安排在寶鄉街大埔社區中心側”的建議一併列入諮詢範圍內。委員認為應盡量善用運頭街及寶鄉街的巴士／小巴站位置，的士乘客如認為社區中心距離大埔綜合大樓太遠，可以着的士繞到大埔綜合大樓後門才下車。

(viii)	有委員表示，討論是項議程的原因乃由於鄉事會街交通擠塞，希望加強有關道路的管制。因此，委員贊成“把的士上落客點安排在寶鄉街大埔社區中心側”的建議。

(ix)	有委員認為討論鄉事會街交通的同時，應一併研究容許廣福道向太和方向的車輛左轉駛入寶鄉街前往大埔墟的建議。他認為該建議能減少使用運頭街及鄉事會街的車輛，以及能更有效利用大埔社區中心側的位置作公共交通交匯地，從而減輕鄉事會街的交通負荷。

20.	黎旨軒先生	表示民政處樂意協助運輸署進行地區諮詢，並建議在諮詢文件內列明由於現時的士在原來上午7時至下午7時的禁區位置上落客對乘客構成危險，因此提出方案改善有關情況。黎先生希望運輸署進行諮詢時闡明委員會及公共交通運輸業界對各個方案曾提出不同意見，務求讓持份者對方案有更清晰的了解。

21.	主席同意將上述由委員提出的建議交由運輸署諮詢當區區議員、市民及其他持份者。主席重申，委員會並非反對的士業界提出的方案，進行諮詢的目的是希望有關的持份者更了解各方案的利弊。主席又要求運輸署在諮詢文件內列出各方案的利弊，並在諮詢結束後再行決定鄉事會街的交通安排。

22.	主席表示，鄉事會街乃大埔墟的交通大動脈，因此從來不贊成在該道路設置任何交通工具的上落客點。主席建議，“建議在廣福橋附近加設行車橋工作小組”可考慮在顧問研究中一併研究鄉事會街及大埔墟的交通情況。

(四)	跟進設立大埔墟鐵路站邨巴上落客點

23.	盧杰慧女士報告，運輸署已接獲屋宇署的回覆，表示新達廣場巴士總站的有關地台屬大廈結構的一部分。因此，如欲進行平整工程，便須由屋宇結構專業人員更改圖則及進行計算。現時，運輸署正向屋宇署查閱地台的結構圖則，並尋求其他部門協助。運輸署會於下次會議再向委員會匯報最新進展。

24.	有委員詢問運輸署的跟進工作進度緩慢的原因。

25.	盧杰慧女士表示，由於新達廣場已落成多年，屋宇署尋找圖則需時，如要更改圖則更須詳細研究其可行性。

26.	主席及委員接納運輸署的解釋，請運輸署繼續跟進上述事宜並於下次會議匯報進展。

(五)	白石角發展計劃基礎設施工程第2D階段—L3號及L7號道路臨時交通安排

(大埔區議會文件TT 32b/2010號)

27.	主席歡迎土木工程拓展署工程師歐偉雄先生、安誠工程顧問有限公司駐地盤高級工程師戴樂兒先生，以及承建商-保華-協力聯營李捷恆先生就是項議程出席會議。

28.	歐偉雄先生及李捷恆先生介紹文件。

29.	有委員詢問行車天橋可於何時啟用。

30.	李捷恆先生表示工程的完工日期為2011年5月。

31.	主席表示上述工程已接近尾聲，委員會最關注的是工程對道路安全的影響，因此希望承建商注意安全，並加強清理導致路面濕滑的積水。

# III.	路政署(大埔區)過去兩個月內完成及未來三個月內的交通改善項目時間表

(大埔區議會文件TT 33/2010號)

32.	主席請委員備悉上述文件內容。

33.	有委員表示，政府早於一年多前已決定展開文件第(24)項工程，富亨邨業主立案法團亦已同意進行上述工程，以加強保障行人橫過頌雅路時的安全。委員詢問樹木遷移申請一事的進展及有關工程的動工日期為何，並要求路政署在下次會議提供工程時間表供委員參閱。

34.	張秉權先生表示，須遷移樹木的工程一般需要運輸署、路政署和康樂及文化事務署開會商討有關安排。

35.	鍾兆文先生表示，據了解上述工程的樹木遷移申請已獲批准，有關部門正在申請掘路許可證。

36.	有委員表示，文件第(22)項工程的進展情況與半年前的報告所述的一樣，委員希望了解有關工程的最近情況。

37.	主席請有關部門於會議後直接回覆該委員。

38.	主席表示委員會於3月份的會議上曾要求在新娘潭路工程完結後進行實地視察，他希望有關部門跟進上述安排。

39.	鍾兆文先生表示，於3月份的會議後運輸署在新娘潭路有進一步的改善工程，即文件第(12)項的工程。路政署建議於工程在8月份完成後再一併進行視察，而運輸署將作出有關的安排。

40.	主席表示，他希望會有媒體報道委員會前往新浪潭路實地視察一事，藉以提醒道路使用者注意交通安全。

# IV.	工作小組報告

(一)	大埔區道路及交通安全運動工作小組

41.	陳灶良先生報告，工作小組已於2010年6月9日召開本年度第一次會議，並於會上討論本年度擬舉辦的活動。工作小組擬於本年度舉辦的活動包括：

(一)	大埔區道路及交通安全宣傳運動

(二)	學界道路安全比賽

(三)	大埔區道路及交通安全運動嘉年華

此外，工作小組將與救世軍及警務處新界北總區交通部合辦一項有關長者道路安全的活動，以推動區內長者注意道路安全。

42.	工作小組將繼續跟進上述各事項，並向委員會匯報有關進度。

43.	席上並無委員提問或發表意見。

(二)	跟進大埔區公共巴士服務工作小組

44.	黃碧嬌女士報告，工作小組已於本年6月10日召開本年度第三次會議，主要討論事項如下：

(i)	跟進增加307／307P號線的服務

運輸署和巴士公司於2010年6月28日起加強307P號線的服務。工作小組表示歡迎，並對加車後的班次安排表達意見。會後，運輸署向工作小組提供經修訂的307P號線服務改善時間表，而新班次安排亦已如期實施。

(ii)	跟進“建議增加73及373號線於早上繁忙時間的班次”

運輸署表示，九龍巴士(一九三三)有限公司(下稱“九巴”)會安排微調73號線的班次，務求加強繁忙時間的服務，以方便乘客。工作小組主席建議運輸署為73及373號線進行客量調查，再於下次會議向工作小組匯報。

(iii)	跟進“建議加強九巴71K班次”

運輸署表示，客量調查結果顯示71K號線的最高載客量約48%，未達加車標準。運輸署會與九巴商討，希望加強班次的穩定性。工作小組成員認為運輸署可檢討現行的路線安排，並於下次會議向工作小組提交資料後再作跟進。

(iv)	要求28K專線小巴更改行車路線由駛經大埔公路沙田段改為源禾路

工作小組希望運輸署在處理專線小巴28K號線有關分段收費的技術性問題後，安排該線小巴改行源禾路，以方便前往中國旅行社沙田分社辦理回鄉證的大埔區居民。

(v)	爭取小巴於非繁忙時段提供長者優惠

運輸署表示，大埔區目前部分專線小巴路線(如502、25A、25B及25K號線)設有長者優惠，運輸署已聯絡和邀請營辦商為其他路線提供長者優惠，但均被營辦商以經營困難為由而拒絕。工作小組建議當區區議員直接聯絡專線小巴營辦商爭取長者優惠，同時請運輸署提供現時設有長者優惠的專線小巴路線的資料及收費詳情。

工作小組將繼續跟進上述各事項，並向委員會匯報有關進度。

45.	席上並無委員提問或發表意見。

46.	主席表示，感謝工作小組及運輸署的努力，由本年7月11日起成功加開專線小巴20A號線，以每半小時一班循環線形式來往鳳園，方便村民及遊客。

(三)	跟進“舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程”工作小組

47.	主席報告，跟進“舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程”工作小組將於該擴闊工程第二期工程刊憲期後再召開會議。

48.	席上並無委員提問或發表意見。

# V.	申請區議會撥款

(大埔區議會文件TT 34/2010號)

49.	主席報告，大埔區小學校長會擬於本年度與大埔區道路及交通安全運動工作小組合辦2010至2011年度大埔區道路及交通安全宣傳運動及學界道路安全比賽，並分別申請區議會撥款24,000元及10,000元。此外，該工作小組現又擬舉辦2010至2011年度大埔區道路及交通安全運動嘉年華，並申請區議會撥款70,000元。

50.	委員沒有就上述撥款申請提出反對意見。主席表示，上述三項申請均獲得通過，並豁免各項支出上限。

# VI.	其他事項

(一)	有關要求改善九巴74K及專線小巴20K班次的信件

51.	主席請委員備悉由邱榮光博士提交的信件。主席又表示委員會於會議前一天亦收到一名市民就上述路線提出意見的信件，請委員同時備悉有關信件內容。

52.	何豐怡小姐表示，運輸署會與巴士公司研究改善上述路線的假日服務。

53.	胡銘基先生表示，九巴會就三門仔的乘客需求進行乘客調查，並與運輸署研究改善上述路線的服務。

54.	主席建議將上述議題交由跟進大埔區公共巴士服務工作小組跟進。

(二)	建議於各巴士總站加設電子顯示屏

55.	譚榮勳先生介紹信件內容。

56.	有委員表示希望九巴在短期內針對班次較為疏落的路線，在未有電子顯示屏的情況下以告示形式通知乘客下班車的開出時間。

57.	何豐怡小姐表示，運輸署歡迎巴士公司改善巴士總站設施，該署會促請巴士公司研究及加裝電子顯示屏。

58.	張志寶先生表示會向九巴有關部門反映委員的意見，並於稍後回覆委員會。

59.	主席建議將上述議題交由跟進大埔區公共巴士服務工作小組跟進。

(三)	有關西貢北十四鄉水浸問題

60.	有委員表示，自西沙公路開通以來，十四鄉部分村落在大雨期間均受到公路的水渠影響，雨水會直接由山上的西沙公路水渠沖入村內。委員希望有關部門可協助跟進。

61.	主席請該委員於會後向秘書處提交有關信件及照片以協助跟進。

(四)	有關大埔公路路面凸起問題

62.	有委員表示，大埔公路往王肇枝中學的十字路口路面凸起，影響行車安全。委員希望有關部門加強巡查及改善有關情況。

# VII.	下次會議日期

63.	交通及運輸委員會的下次會議將於2010年9月17日(星期五)下午2時30分舉行。

64.	議事完畢，會議於下午4時23分結束。

大埔區議會秘書處

2010年8月