大埔區議會

地區設施管理委員會

2010年第二次會議記錄

日 期﹕2010年3月16日(星期二)

時 間﹕上午9時30分至上午11時35分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員,GBS,JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午11時15分 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 上午9時50分 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 會議開始 | 上午11時45分 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 孫逸怡小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 李國彬太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 黎旨軒先生 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 李美玲女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 梁麗芳女士 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |

缺席者：

|  | 李國英太平紳士,BBS | 委員 |
| --- | --- | --- |

## 開會辭

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2010年第二次會議，並報告土木工程拓展署黎沛良先生和委員李國英先生因事未能出席是次會議。主席續稱，雖然李國英先生已去信秘書處請假，但根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請，因此，李國英先生的申請不獲批准。

## I.	通過地區設施管理委員會2010年第一次會議(19.1.2010)記錄

## (大埔區議會文件DFM 7/2010號)

2.	主席報告，秘書處沒有收到上述會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂建議。上述會議記錄無須修訂，通過作實。

## II.	地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

## (大埔區議會文件DFM 8/2010號)

3.	主席歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(iii)	葉福全建築工程師樓高級建築師陳玉安先生；

(iv)	葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士；及

(v)	杜志成父子有限公司項目測量師李志強先生。

4.	主席請委員備悉載於DFM 8/2010號文件內有關地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程的進度的報告。2009/10年度獲批的地區小型工程撥款額為1,761萬元。截至2010年3月，委員會已承擔約5,017萬元的工程預算，其中包括32項已完成的工程，以及43項現正進行或將會推行的工程。2009/10年度的預算現金流約為1,464萬元，有關金額約佔2009/10年度地區小型工程撥款的百分之八十三。地區小型工程撥款的使用情況詳列於會議文件的附件 1。此外，地區工程工作小組已於2010年2月12日舉行了2010年第一次會議，討論已獲通過的工程項目的進度。有關工程的進度詳列於文件的附件 2。主席並請大埔民政事務處(下稱“民政處”)、康樂及文化事務署(下稱“康文署”)及合約工程顧問公司(下稱“工程顧問”)的代表就文件所載的工程項目匯報進度。

(一)	由工程顧問擔任工程代理人的工程項目
(大埔區議會文件DFM 8/2010號附件2第(1)至第(12)項)

5.	陳玉安先生報告，就文件第(1)項“大埔區歡迎標誌”工程，工程的承建商正在準備設置在林錦公路迴旋處的歡迎標誌的材料，有關材料將於3月底運抵香港，預計於林錦公路迴旋處設置歡迎標誌的工程能於三個星期內完成。就文件第(2)項“於林村河設置燈飾工程(第一期)”，預計於2010年3月底或4月初能為其中兩座橋的燈飾完成永久供電系統。餘下一座橋的供電工程將稍為延遲。陳先生續表示，其他工程的進展大致順利。

6.	委員的提問及意見綜合如下：

- 多位委員表示，位於廣福迴旋處的大埔區歡迎標誌的設計不理想，並對標誌的質素感到失望。有委員認為該標誌的高度未如理想；

- 有委員要求工程顧問日後向委員介紹工程時提供詳細的設計藍圖及其他資料，以便委員能在工程的前期更清楚了解工程完成後有關設施或裝置的模樣，以及讓委員能更有效地就工程提出意見。

7.	陳玉安先生回應表示，在設計大埔區歡迎標誌時，由於考慮到標誌的安裝地點為迴旋處，因此將標誌的高度定為五米，以便乘車人士觀賞。工程顧問對有關歡迎標誌的手工亦感到不滿意，並已要求承建商繼續改善有關標誌的質素。

8.	經討論後，主席總結表示，委員均不滿意上述歡迎標誌的質素。由於廣福迴旋處及林錦公路迴旋處位於通往大埔的要道上，因此若標誌質素欠佳，會影響大埔的形象。他請工程顧問繼續密切跟進改善“大埔區歡迎標誌”外觀的工作，並於日後在工程的審議階段，向委員會提供更多有關工程的資料。主席指出，委員會不排除考慮使用額外的撥款，進一步改善上述兩個迴旋處的環境。

9.	主席表示，鑑於“林村河設置燈飾工程(第一期)”已經大致完成，地區工程工作小組於本年2月的會議上建議工程顧問盡快展開“於林村河設置燈飾工程(第二期)”。委員會同意立即展開是項工程。

10.	主席表示，就文件第(12)項“要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園”，工程顧問須就工程範圍內的一幅斜坡進行結構測量。工程顧問預計有關測量工作所需的費用最高為三萬元。委員會議決撥款三萬元供進行有關的測量工作。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 8/2010號附件2第(13)至第(14)項)

11.	王惠芳女士報告，大埔區社區中心／社區會堂的改善工程的進度已臚列於會議文件內，會上未有新資料需要補充。

(B)	由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 8/2010號附件2第(15)至第(33)項)

12.	徐益權先生報告，所有由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃的進度大致正常，有關詳情已臚列於會議文件內。徐先生表示，所有工程的進展順利，會上未有新資料需要補充。

13.	主席表示，地區工程工作小組於2010年2月的會議上議決將由民政處跟進的三項工程，包括文件第(31)項“林村河行人徑座椅加建可避雨上蓋”、文件第(32)項“泰亨凹仔至新圍行車通道及排水渠道工程”及文件第(33)項“申請建造蝦地下村行車通道及貫通黃漁灘通道作循環通道”的優次級別由“中”提升至“高”。委員一致通過地區工程工作小組將上述三項工程項目由“中”優次提升至“高”優次的決定。

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 8/2010號附件2第(34)至第(38)項)

14.	李淑嫻女士報告，由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃的進度詳情已臚列於會議文件內。康文署已於2010年2月12日的地區工程工作小組會議上匯報有關工程的進展，而該署的工程代理部門亦正跟進相關工程。康文署於會上未有新資料需要補充。

(B)	要求於白牛石下村提供休憩花園、要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園、要求於大埔船灣洞梓興建休憩公園、西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園、於林村鄉水窩村興建休憩花園、開闢達運路旁草地作休憩用地及要求於泰亨鄉興建五人球場工程
(大埔區議會文件DFM 8/2010號附件2第(39)至第(43)項)

15.	黃文傑先生報告，因應地區工程工作小組於2010年2月12日將文件第(41)項至第(43)項工程的優次級別由“中”提升至“高”的決定，康文署正安排就上述工程進行實地視察。如委員會沒有異議，康文署將會邀請工程顧問參與進一步的策劃工作。

16.	委員會通過地區工程工作小組的決定，即將文件第(41)項“於林村鄉水窩村興建休憩花園”、文件第(42)項“開闢達運路旁草地作休憩用地”及文件第(43)項“要求於泰亨鄉興建五人球場工程”三項工程由“中”優次提升至“高”優次。

17.	就文件第(42)項“開闢達運路旁草地作休憩用地”，有委員表示，由於該工程只涉及在休憩公園內加建座椅、檯、兒童遊戲設施及長者健身設施等較為簡單的工作，因此他認為無須邀請工程顧問參與是項工程。該委員續表示，康文署已向區議會申請撥款以進行“健體／遊樂場設施”設置工程。他請康文署研究能否運用該筆撥款以進行“開闢達運路旁草地作休憩用地”工程的部分項目，例如在休憩公園內加建兒童遊戲設施及長者健身設施等。

18.	黃文傑先生回應表示，根據民政事務署的「推行地區小型工程計劃指引」，建築師主導的定期合約顧問及工料測量定期合約顧問負責推行由康文署主導，在新場地進行的工程。他續表示，「開闢達運路旁草地作休憩用地」屬於一項新的休憩公園工程計劃。

19.	主席表示，自2008年提升大埔區議會管理地區設施的職能以來，康文署作為其中一個主要的合作伙伴，與區議會的合作相當良好。惟據他理解，部分由康文署擔當主導部門的工程未能如期推展，相信與推行這些新的地區小型工程過程當中須時作出磨合有關。他希望康文署能留意及密切跟進有關工程的進展。

20.	主席續表示，2009至2010年度地區小型工程的預算現金流只佔該年度撥款約83%。為能更有效善用地區小型工程的撥款，主席希望各有關政府部門能從速進行由其擔當主導部門的工程項目。如在推行工程上遇到困難，他請各部門向委員會或地區工程工作小組提出，以便促使工程能盡快完成。主席並請地區工程工作小組密切監察地區小型工程的進度，而區議會亦會在適當時候向民政事務總署反映在推行地區小型工程時遇到的問題。

## III.	就大埔區地區小型工程申請挖掘准許證的程序

(大埔區議會文件DFM 9a/2010號及DFM 9b/2010號)

21.	主席歡迎下列人士就是項議程出席會議：

(i)	路政署高級維修工程師／東北伍家聲先生；

(ii)	路政署高級工程師(公用設施工程)黃肇信先生；

(iii)	路政署工程師／挖掘准許證管理系統佘天翔先生；

(iv)	民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；

(v)	葉福全建築工程師樓高級建築師陳玉安先生；及

(vi)	葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士。

22.	黃肇信先生表示，自《土地(雜項條文)條例》於2004年生效後，任何機構，包括政府部門，如欲在未批租土地上進行掘路工作，便須向路政署或地政總署申請挖掘准許證。路政署於2009年8月更新其挖掘准許證管理系統(下稱“系統”)，挖掘准許證的申請程序其後便有所改變。他請佘天翔先生向委員介紹文件及講解現行的挖掘准許證的申請程序。

23.	佘天翔先生利用電腦簡報介紹文件。他表示，路政署在2009年8月推行新系統的目的是為了提高簽發挖掘准許證的效率和透明度，以及使系統更容易使用。他接着向委員簡介系統的運作模式、挖掘准許證的申請流程、各部門處理挖掘准許證申請的服務承諾和申請登記的時間要求，並且介紹路政署為加快處理區議會地區小型工程的挖掘准許證申請而採取的特別措施，包括為來自民政事務總署的申請人提供額外培訓、為民政事務總署開設存款帳戶，以減省每次申請挖掘准許證的繳費時間及為民政事務總署申請人提供一站式支援等。

24.	主席表示，政府每年都會撥款給各區區議會推行地區小型工程，而區議會的目標是在每個財政年度完結前，善用該年的撥款，以改善社區環境。根據佘先生的報告，整個挖掘准許證的申請流程需時約二至三個月完成；若工程位於主幹道，申請人更須在預計動工日之前六個月完成登記，即每個挖掘准許證的申請需時約六至九個月完成。若在申請過程中遇到阻滯，有關申請所需的時間便會更長。主席指出，申請挖掘准許證所需的時間太長，導致涉及掘路工作的地區小型工程出現延誤，使區議會難以善用每年的相關撥款。

25.	主席續表示，據他理解，現時政府部門及商業機構均須按照上述的程序申請挖掘准許證。他認為委員會不宜於是次會議討論有關程序套用於商業用途的工程的情況，並請委員就現行的挖掘准許證申請流程對區議會推行地區小型工程的影響發表意見。

26.	委員的意見和提問綜合如下：

(i)	多位委員表示，路政署處理地區小型工程的挖掘准許證申請的時間過長，情況令人無法接受；有委員則對部分地區小型工程因路政署處理挖掘准許證申請的效率未如理想而有所延誤的情況，表示遺憾；

(ii)	有委員表示，路政署以往為處理挖掘准許證申請所訂定的服務承諾為60至90天；但路政署自從引入新系統後，卻沒有就處理有關申請制定同等清晰的服務承諾。他希望路政署能就地區小型工程的挖掘准許證申請，制訂清晰的服務承諾，以便區議會監察工程的進度和撥款使用情況，以及讓工程代理人能擬訂更準確的工程時間表；

(iii)	有委員表示，區議會推行地區小型工程的目的是為了改善地區環境和服務市民。小型工程一般較為簡單，往往只會涉及非行車路面，如行人路或單車徑，甚少須於主幹道或行車路面進行掘路工作，故相關的工程影響亦較小。有別於商業機構的掘路工程，區議員亦會密切監察區議會推行的地區小型工程的掘路工作的進度，讓該些改善民生的工程得以盡快完成。他認為路政署應該盡力配合有關工程，縮短區議會就有關工程申請挖掘准許證所需的時間；

(iv)	有委員建議路政署改變系統的設定，以簡化各區區議會就地區小型工程申請挖掘准許證的程序，並且與其他申請分開，獨立處理18區區議會就地區小型工程提交的挖掘准許證申請；

(v)	有委員表示，雖然佘天翔先生講解了挖掘准許證的申請程序，亦認同申請人須就工程與施工期及位置相近的掘路工作作出協調，把工程對市民的影響減至最小。不過工程顧問在實際申請挖掘准許證時卻遇到不少阻滯。他講述工程顧問就“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”申請挖掘准許證的經歷，指出工程的準備工作已經完成，所有部門亦透過諮詢和跨部門會議通過有關安排，惟路政署卻表示在4月底才可簽發挖掘准許證。該委員表示，路政署有必要加快簽發挖掘准許證的程序；

(vi)	有委員對路政署為加快處理區議會地區改善工程的挖掘准許證申請而採取的特別措施表示失望，認為有關措施的作用不大。該委員同時講述工程顧問就“於林村河設置燈飾工程(第一期)”申請挖掘准許證所遇到的問題，包括系統未有及早通知申請人申請未被接納，以及系統未能顯示所有須協調的工程。他指出上述情況反映系統尚未完善，以及未能充分協助申請人盡快完成申請。他請路政署檢測和改善系統；及

(vii)	有委員建議邀請路政署派代表出席日後的委員會會議，並由該代表直接處理或跟進關於地區小型工程的挖掘准許證申請的審批工作。

27.	伍家聲先生回應表示：

- 挖掘准許證的部分申請步驟可以同步進行，以節省整個申請流程所需的處理時間；及

- 路政署會與民政處和工程代理人緊密合作，以減省申請挖掘准許證的時間。舉例說，由於“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”涉及於交通要道進行掘路工作，因此所需的臨時交通安排會較為複雜。在該個案中，工程顧問直接與警務處和運輸署開會，商討臨時交通安排，大大減省了申請挖掘准許證的時間。

28.	佘天翔先生補充表示，路政處會於會後詳細研究工程顧問就“於林村河設置燈飾工程 (第一期)”在申請挖掘准許證時所遇到的問題。

29.	主席表示，自從新的挖掘准許證申請流程推出後，涉及掘路工作的地區小型工程的進度已大受影響。主席指出，路政署署長於大埔區議會2008年11月的會議上表示，路政署與區議會是緊密的合作伙伴，並會盡力支持與區議會有關的事項。他請秘書處致函路政署，反映委員會對挖掘准許證的申請程序的不滿，並向路政署表明，就區議會推行的地區小型工程而言，有關的申請流程令工程難以如期展開，情況令人難以接受。主席請秘書處在致路政署的信中，建議該署分開處理各區區議會就地區小型工程提交的挖掘准許證申請，並把委員於是次會議上所表達的意見和建議告知路政署，供該署考慮。

(會後註︰秘書處已就區議會地區小型工程申請挖掘准許證的程序致函路政署署長。)

30.	主席續表示，若他發現其他地區的區議會在就地區小型工程申請挖掘准許證時也面對同樣的問題，他不排除會聯同全港各區的區議會主席約見路政署署長，共同商討有關問題的解決方法。

## IV.	2010至2011年度地區小型工程建議書

(大埔區議會文件DFM 10/2010號)

31.	主席表示，秘書處合共收到61份2010至2011年度地區小型工程計劃的建議書。該61項工程已分別於相關委員會2010年3月份的會議上討論。

32.	地區工程工作小組將於2010年4月的會議討論其中50個獲相關委員會通過支持的工程項目，並為工程項目排列緩急優次。

## V.	續議地區設施管理委員會2010年第一次會議(19.1.2010)事項
(大埔區議會文件DFM 11/2010號、DFM 11a/2010號、DFM 11b/2010號及
DFM 11c/2010號)

(一)	康樂及文化事務署檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排

(大埔區議會文件DFM 11a/2010號)

33.	李淑嫻女士表示，康文署就在公眾遊樂場地內設立指定吸煙區的安排進行檢討的資料已臚列於文件內。她續表示，康文署自2006年起至2009年間曾就在大埔區內設立指定吸煙區的事宜，諮詢大埔區議會轄下相關的委員會及工作小組，有關措施在地區推行至今大致獲得市民接受。該署一向以循序漸進方式，就減少大埔區內設有指定吸煙區的場地提出建議，以便能在區內提供合適的場地設立指定吸煙區，藉以照顧長者的需要；此外，康文署亦不會在“兒童遊樂場／遊戲處”和“運動設施及動態康樂設施”的範圍以內或接近有關場地或設施的範圍設立指定吸煙區。

34.	李淑嫻女士續表示，現時運頭角道休憩處為指定可吸煙的場地，而運頭角遊樂場、全安路花園、頌雅路兒童遊樂場及汀太路兒童遊樂場為設有吸煙區的場地。鑑於上述指定吸煙場地或場地內吸煙區的長者使用率相對較低，康文署因此建議將上述地點指定為全面禁煙場地。上述建議除尊重及配合委員會的意見外，更能切合市民的需要。

35.	李淑嫻女士指出，如委員會接納上述建議，大埔區內康文署轄下的公眾遊樂場地禁止吸煙範圍的總面積會由約578 107平方米增至約579 747平方米，即區內77個公眾遊樂場地的禁止吸煙範圍佔總面積的百分比將由99.29%增至99.58%，而設立為指定吸煙場地或場地內設有指定吸煙區的公眾遊樂場地的總面積則會由4 109平方米減至約2 469平方米，即把在上述77個場地的可吸煙範圍佔總面積的百分比由0.71%減至0.42%。如落實上述建議，大埔區內康文署轄下全面禁止吸煙的公眾遊樂場地將由58個增至63個，而指定可吸煙的場地將由4個減至3個，以及設有指定吸煙區的場地則由15個減至11個。李女士續表示，區內康文署轄下公眾遊樂場地中全面禁止吸煙場地、指定可吸煙場地和設有指定吸煙區場地，以及有關建議的總表已臚列於文件的附件六至附件九。康文署會在諮詢各委員後跟進上述建議的有關安排。此外，康文署計劃以兩年時間透過循序漸進方式減少大埔區公眾遊樂場地內的指定吸煙或設立“吸煙區”的場地，以達致全面禁煙的目標，惟大前提是考慮照顧長者的實際需要及尊重委員會的意見。

36.	主席贊同康文署應採用彈性及靈活的方式，逐步達到大埔區公眾遊樂場地全面禁煙的目標。他續表示，由於區議員比較了解地區人士對於吸煙區的需求，因此他請康文署於日後繼續就減少大埔區公眾遊樂場地內的指定吸煙或設立“吸煙區”場地諮詢委員會。

37.	有委員對康文署逐步將大埔區公眾遊樂場地指定為全面禁煙場地的目標表示支持。就康文署將運頭角道休憩處、運頭角遊樂場、全安路花園、頌雅路兒童遊樂場及汀太路兒童遊樂場指定為全面禁煙場地的建議，該委員表示，由於現時不少市民已習慣在上述的公眾遊樂場地吸煙，所以她請康文署於上述場地的當眼位置掛設大型橫額，告知市民該處為非吸煙區，並且於上述場地在實施禁煙措施初期，彈性處理違反禁煙條例的市民，給予市民足夠時間適應新措施。

38.	李淑嫻女士回應表示，若上述建議得到委員會的支持，康文署會將禁止吸煙的橫額及指示牌懸掛於相關的地方，以便市民識別禁止吸煙的地方。

39.	委員會支持康文署將運頭角道休憩處、運頭角遊樂場、全安路花園、頌雅路兒童遊樂場及汀太路兒童遊樂場指定為全面禁煙場地的建議。

(二)	在大埔船灣已關閉的堆填區興建高爾夫球場

(大埔區議會文件DFM 11c/2010號)

40.	主席請委員備悉文件。主席表示，政府打算把已關閉的船灣堆填區發展為九洞高爾夫球場及相關訓練設施，現時有關計劃的進度令人滿意。環境保護署(下稱“環保署”)已於2009年10月底發出提交意向書的邀請，並於2009年10月30日及11月6日在報章上刊登該邀請的公告。另外，地政總署與環保署亦於2009年11月20日在船灣堆填區舉行了簡布會及實地考察。其後，環保署收到多份表示有意發展高爾夫球場的意向書。地政總署與環保署現正審閱所收到的意向書，以及為日後的短期租約公開招標工作擬備招標文件。

(三)	在大埔龍尾發展泳灘工程計劃

(大埔區議會文件DFM 11c/2010號)

41.	黃文傑先生報告，康文署已因應在工程地盤範圍內設置20至30個單車停泊位的建議，申請修訂相關的地盤發展範圍。環保署已大致同意土木工程拓展署提交的環境影響評估報告的內容。土木工程拓展署會向環保署正式申請環境許可證，以便展開工程的進一步籌劃工作。康文署和有關工程部門會盡快展開相關的跟進工作，如一切順利，預期工程可於2011年展開，2013年完成。

42.	委員的意見和提問綜合如下：

- 有委員表示，是項工程計劃是行政長官在2005年1月發表的施政報告中宣布會優先展開的市政工程之一，但至今該計劃仍在研究階段。他請康文署解釋工程進度未如理想的原因；

- 多位委員表示，不少大埔區的居民非常關注工程計劃的進展；

- 多位委員對龍尾泳灘的完工日期由2012年夏季延遲至2013年一事表示遺憾，並要求康文署勿再推遲工程的完竣日期；

- 有委員對工程於2011年才展開，2013便可完成的計劃提出疑問。他請康文署提供詳細的工程時間表予委員參考；

- 多位委員要求康文署提供具體的規劃圖，以便委員就工程計劃提供意見；

- 有委員建議成立獨立的工作小組，以監察在大埔龍尾發展泳灘工程計劃的進度；及

- 有委員建議康文署研究在龍尾泳灘設置多層式單車停泊位的可行性。

43.	主席表示，大埔區議會多年來一直爭取在大埔龍尾發展泳灘，而大埔區內的學界、環保團體和鄉事組織等亦團結一致，全力支持是項工程計劃。主席續表示，是項工程計劃已遭多番延誤，他不希望是項工程計劃最終會如興建大埔新文娛中心的工程計劃般被擱置。康文署有責任向區議會交代是項工程計劃的進展，並保證工程的完工日期，即2013年，不會再被推遲。

44.	主席指出，是項工程計劃曾因種種原因而作出輕微的修訂，例如增加單車停泊位的數量，但由於有關修訂並不影響工程的主體設計，因此他認為工程的進度不應因為上述修訂而受到影響。主席續表示，政府於2009至2010年度的財政盈餘為138億元，因此他亦希望康文署不會以資源不足為由，再次令工程的進度受到阻延。

45.	主席總結表示，委員會在現階段暫不會就工程計劃提出更改或添加新設施的建議。他請康文署按現時的計劃為工程制訂詳細及清晰的工程時間表和規劃圖，並於委員會2010年5月的會議上向委員提供有關資料。委員會將在該會議探討有否需要成立獨立的工作小組，以監察在大埔龍尾發展泳灘工程計劃的進度。

## VI.	康樂及文化事務署在大埔區內設施管理的匯報
(大埔區議會文件DFM 12/2010號)

46.	胡錦貴先生請委員備悉文件。

47.	主席表示，康文署於新春期間在大埔區內的當眼位置及主要道路種植了時花，大埔區議會收到不少市民，包括來自其他地區的遊人的意見，對有關時花表示讚賞。主席對康文署的美化工程表示讚賞，並期望大埔區議會繼續與康文署保持緊密的合作伙伴關係。

48.	就康文署在大埔區內設施管理的匯報，委員的意見和提問綜合如下：

- 有委員表示，在2010年1月及2月份，廣福球場及廣福公園足球場的使用率分別僅為53.33%及62.82%。他請康文署詳述兩個人造草場的使用情況；

- 有委員指出，民政事務局局長曾表示政府會增加對足球發展的支援。有見大埔運動場草地足球場的使用率於過去兩個月均為100%，他詢問民政事務局會否於大埔區內增建足球運動的設施；

- 有委員表示，大埔運動場壁球場的使用率偏低。他詢問康文署會否進行宣傳活動以增加該壁球場的使用率，或改變場地的用途，以善用資源；及

- 有委員詢問康文署在計算有關文件附件一所載的大埔區主要體育設施的使用率時，有否把有關設施因進行維修而關閉的時間包括在內。

49.	胡錦貴先生的回應如下：

- 廣福球場及廣福公園足球場於繁忙及非繁忙時間均會開放供市民使用。一般而言，人造草地足球場其整體的使用率通常不能達到100%的水平，而有關設施的使用率(包括繁忙及非繁忙時段)若超過60%，尚算理想；

- 康文署於2009年經諮詢委員會後，將大埔運動場草地足球場每月提供的使用節數由60節減至40節。由於大埔運動場草地足球場的開放時段較廣福球場及廣福公園足球場少，因此，大埔運動場草地足球場的使用率會相對較高；

- 有關大埔運動場壁球場的使用情況，經康文署過往作出的跟進工作，現時的使用率亦已相對地增加；惟為了能更有效地善用資源，康文署會繼續開放有關壁球場作其他用途，如乒乓球等其他活動；及

- 若場地需要關閉進行維修保養的工作，則在計算場地的使用率時，不會包括該些關閉的時段。

50.	有委員表示，他收到不少市民的意見，表示在租用足球場時遇到困難。他詢問康文署，廣福球場及廣福公園足球場於非繁忙時間會否開放給市民租用。委員續表示，他早前向康文署建議在廣福球場附近加設十多個停車位，以方便球場的使用者。他詢問康文署上述建議的進展如何。

51.	胡錦貴先生回應表示，康文署十分歡迎市民於非繁忙時間使用足球場，並一直積極鼓勵市民於繁忙時間開始前一至二小時開始使用場地，以增加球場在非繁忙時間的使用率。有關於廣福球場附近加設十多個停車位的建議，由於擬設停車位的位置並非康文署的管轄範圍，康文署已將上述建議轉交運輸署考慮。

52.	主席提議將於廣福球場附近加設十多個停車位的建議交由交通及運輸委員會研究及跟進。他續表示，一直以來，康文署的代表均會向地區設施管理委員會匯報大埔區內該署轄下設施的管理事宜。主席請康文署的代表日後在委員會轄下的設施管理工作小組會議向工作小組匯報上述事宜，並由該工作小組就匯報的事宜進行詳細討論。

## VII.	工作小組報告

(一)	地區工程工作小組

53.	何大偉先生報告，工作小組於2010年2月12日舉行2010年第一次會議。會上，工作小組跟進獲批的地區小型工程計劃的進度，有關詳情已於議程第II項討論，而上述議程的會議文件亦詳列了工作小組的建議。

54.	有委員建議，若委員提交的工程建議所涉及的工程地點位於其他委員的選區，工程倡議人應該在提交有關工程建議書前知會當區區議員，以免當區區議員被市民問及有關工程建議時對建議一無所知，出現尷尬的場面。主席表示，由於每位委員的處事方法不同，因此不宜在是次會議就有關事宜作定論。不過，若委員提交的工程建議書涉及的工程地點位於其他委員的選區，則有關委員可以考慮在提交有關工程建議書時送交一份副本給當區區議員，以供備悉。

(二)	設施管理工作小組

55.	朱景玄先生報告，設施管理工作小組已於2010年2月26日舉行了2010年第一次會議。會上，成員跟進及討論了以下設施管理事宜：

(i)	大埔區內設施管理的匯報

56.	民政處代表向工作小組報告過去兩個月大埔區社區中心及社區會堂的使用情況及管理事宜。各社區中心及會堂的設施維修及保養情況正常，須予維修的設施的工程亦已獲跟進。工作小組成員亦就改善大埔區社區中心及社區會堂的安全性和舒適度提供了具體的意見，民政處正在跟進有關建議。

(ii)	有關檢討大埔區社區中心／社區會堂申請須知的事宜

57.	工作小組就《大埔區社區中心／社區會堂申請須知》（下稱“須知”）進行檢討，並且支持兩項修訂建議，包括將《須知》第28條修訂為“申請人／團體如欲於活動舉辦前更改申請書上的活動用途，須於最少6個工作天前以書面通知本處，以便作出適當安排。若申請人／團體未能於上述時限內通知本處及／或提供合理解釋，該人士／團體下一季度的申請將不獲考慮”，以及將第29條修訂為“申請人／團體如欲取消已獲批准的場地，須於最少6個工作天前以書面通知本處，以便作出適當安排。若申請人／團體未能於上述時限內通知本處及／或提供合理解釋，該人士／團體下一季度的申請將不獲考慮”。有關修訂建議將在獲得委員會通過後始正式生效。

(iii)	使用大埔社區中心外牆的LED屏幕播放短片的申請規則

58.	為善用資源，工作小組鼓勵區內團體利用大埔社區中心外牆的LED屏幕宣傳區議會支持／贊助的活動，以及請秘書處研究於該屏幕顯示區議會會議時間表的可行性。

59.	委員會通過上述修訂《須知》第28及29條的建議。

## VIII.	其他事項

(一)	立法會議員與大埔區議會議員舉行的會議及午餐聚會

60.	主席表示，立法會邀請大埔區議會於6月3日(星期四)出席會議及午餐聚會。主席請委員預留時間出席會議，並請委員建議討論議題，供於上述會議中討論。

61.	主席表示，由於現行政策不允許收地以進行鄉郊小工程，因而導致有關工程的進度未如理想。主席建議由鄧光榮先生或文春輝先生於上述會議中提出是項討論議題。委員會通過上述討論議題。

(二)	市民對林村河燈飾耗電量的關注

62.	王惠芳女士報告，民政處於2010年3月初接獲政府熱線1823轉介市民就林村河燈飾開啓時間的查詢個案。該市民表示，林村河的燈飾以往於農曆正月十五後便會拆除，但他留意到本年農曆新年的燈飾至今仍然保留並於晚上開啓，他希望知道作出是項安排的原因。王女士續表示，她已聯絡該名市民，並向他解釋，位於太和橋、廣福橋及錦和橋的燈飾是永久的裝置，而且屬委員會推行的地區小型工程之一，她並已向該名市民解釋設置有關燈飾的目的。該名市民對有關燈飾的耗電量表示關注，他希望民政處向委員會反映他的關注，並且請委員會重新考慮是否需要每晚開啓有關的燈飾。

63.	主席表示，區議會於往年的大節日均會斥資在林村河的行人橋上設置臨時燈飾，然後於節日過後拆除有關燈飾。委員會經詳細考慮後，決定利用地區小型工程撥款於香港回歸紀念塔、太和橋、廣福橋及錦和橋等大埔地標安裝固定的燈飾，以減省每年裝拆的開支。委員會曾就設置於香港回歸紀念塔的燈飾的開啓時間進行討論，並且決定只於重要節日及週末期間開啓有關燈飾。然而，委員會未就設置於太和橋、廣福橋及錦和橋的燈飾的開啓時間進行討論。主席請王惠芳女士提供有關燈飾的耗電量的資料，供委員參考。

64.	王惠芳女士回應表示，若有關燈飾的開啓時間為每日下午6時至午夜12時，每晚每座橋的燈飾所需的電費約為15元。

65.	主席表示，雖然開啓有關燈飾所涉及的資源不多，但由於有市民希望委員會從環保的角度考慮開啓燈飾的安排，因此他請委員就太和橋、廣福橋及錦和橋的燈飾的開啓時間表達意見，並且於是次會議上達成共識。

66.	委員表達的意見綜合如下：

- 有委員表示，大埔的居民普遍有早睡早起的習慣，因此他建議將有關燈飾的開啓時間由下午6時至午夜12時改為下午6時至下午10時；另有委員表示，大埔的居民於週末通常會較晚回家，因此建議民政處於週末及公眾假期時，延遲燈飾的關燈時間；另有委員表示，現時下午6時的天色依然光亮，因此建議將燈飾的啓動時間由下午6時延遲至下午7時；

- 多位委員認為只在週末及公眾假期開啓燈飾，能使燈飾更具特式及新鮮感；

- 多位委員建議劃一燈飾於週一至週五及週末的開啓時間；

- 有委員表示，不少市民對有關燈飾的效果有正面的評價，而他相信區內不少市民均支持每晚開啓有關燈飾。委員續表示，有關燈飾的耗電量並不高，而且能夠有效美化環境，因此，他認為不應因為個別市民的意見而改變現時的燈飾開啓時間；

- 有委員表示，其他地區，例如沙田區的燈飾均每日開啓；另有委員表示，委員會應該仿傚內地部分大城市，例如上海的做法，只在週末及公眾假期開啓市內的燈飾，以減少污染的問題；

- 有委員表示，基於環保理由，可考慮縮短每日開啓燈飾的時間，以及於區內種植更多樹木作碳補償；及

- 有委員建議康文署研究能否使用環保能源，例如利用太陽能發電為有關燈飾供電。

67.	經討論後，主席建議民政處於每日晚上7時至晚上11時開啓設置於太和橋、廣福橋及錦和橋的燈飾，並以試驗形式實行一段時間。主席亦請各委員在試行期間收集市民的意見，在有需要時再交由委員會檢討燈飾的開啓時間。委員對有關安排並無異議。

(三)	民建聯及公民黨至地區設施管理委員會的信件

68.	主席表示，他於會前收到民主建港協進聯盟就爭取興建連接太和火車站至大埔體育館行人路的上蓋的信件，以及公民黨就大埔2010至2011年度地區小型工程計劃建議的信件。主席續表示，有關信件已置於桌上供委員參閱，並請委員備悉信件內容。

69.	席上並無委員提問或發表意見。

## IX.	下次會議日期

70.	委員會的下次會議訂於2010年5月18日(星期二)上午9時30分舉行。

71.	議事完畢，會議於上午11時35分結束。

大埔區議會秘書處

2010年5月