大埔區議會

2010年度第五次會議記錄

日 期﹕2010年9月7日(星期二)

時 間﹕上午9時35分至12時05分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者：

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文春輝先生 | 署理主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 區議員 | 上午10時47分 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英太平紳士, BBS | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧光榮先生, BBS | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 區議員 | 上午9時50分 | 上午11時34分 |
|  | 黃碧嬌女士 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 劉君偉先生 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

請假獲准者：

|  | 張學明議員, GBS, JP | 區議會主席 |
| --- | --- | --- |
|  | 黃容根議員, SBS, JP | 區議員 |

列席者：

|  | 李國彬太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 黎旨軒先生 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 劉日雄先生 | 大埔區副指揮官／香港警務處 |
|  | 陳耀明先生 | 總工程師／新界1(新界西及北)／土拓署 |
|  | 李建毅先生 | 大埔地政專員／地政總署 |
|  | 梁麗芳女士 | 行政助理／地政(大埔地政處)／地政總署 |
|  | 許惠強先生 | 沙田、大埔及北區規劃專員／規劃署 |
|  | 黃廣善先生 | 大埔區環境衞生總監／食物環境衞生署 |
|  | 胡錦貴先生 | 康樂事務經理／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 楊馬玉玲女士 | 總運輸主任(新界東)／運輸署 |
|  | 梁王秀薇女士 | 大埔及北區福利專員／社會福利署 |
|  | 鍾國星先生 | 高級房屋事務經理(北區、大埔及將軍澳)／房屋署 |
|  | 陳輔民先生 | 總學校發展主任(大埔)／教育局 |
|  | 張麗華小姐 | 高級聯絡主任(1)／大埔／民政事務總署 |
|  | 陳漢鈞先生 | 高級聯絡主任(2)／大埔／民政事務總署 |
|  | 林佩施女士 | 一級行政主任(區議會)／大埔／民政事務總署 |

由於區議會主席張學明議員未能出席是次會議，故由區議會副主席文春輝先生擔任署理主席(下稱“主席”)，主持會議。

宣布

主席歡迎區議員及部門代表出席會議，並宣布以下事項：

(一)	香港警務處大埔區指揮官蘇錦棠先生因事未能出席是次區議會會議，由副指揮官劉日雄先生代表出席。

(二)	房屋署物業管理總經理(大埔、北區、沙田及西貢)陳升惕先生因事未能出席是次區議會會議，由高級房屋事務經理(北區、大埔及將軍澳)鍾國星先生代表出席。

(三)	張學明議員及黃容根議員分別因身體不適及立法會事務未能出席會議，並已向區議會秘書處遞交缺席通知。根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議而缺席區議會會議。經考慮上述常規，區議會批准張議員及黃議員的請假申請。

## I.	香港郵政署長與大埔區議會議員會面

(大埔區議會文件73/2010號)

2.	主席代表區議會歡迎香港郵政署長張雲正太平紳士出席大埔區議會會議。主席又歡迎以下兩位陪同張署長出席會議的香港郵政人員：總經理(管理事務)陳玉芬女士及署理總經理(門市業務)黃文浩先生。

3.	張雲正署長簡介香港郵政的工作，主要內容如下：

(一)	不少鄉郊居民仍依賴信函與外地親友保持聯繫，是香港郵政十分重要的客戶羣。服務這些地區的郵差都須具備一些技能，例如騎單車、馴服狗隻等，其中不少更已和街坊建立了深厚的情誼。

(二)	張署長指出上述會議文件已詳列大埔區郵政設施的分佈及居民和區議員對服務表現的意見。

(三)	香港郵政當前面對的挑戰是主體業務結構性改變：本地郵件數量在電子媒體與社交網站日漸普及和帳單電子化影響下逐年下降，但電子商貿興起卻使不少內地商企利用香港作為出口貨品的轉運站，加上不少本地中小企亦正透過網購平台與海外客戶進行交易，推動國際郵件業務。

(四)	在這宏觀情況下香港郵政採取的應對措施包括(a)利用覆蓋全港的派遞網絡開拓小型電子產品配送服務；(b)以龐大零售平台承接更多現時由金融機構提供的增值服務；(c)把握內地與香港不斷加強的連繫提供更多中港快遞服務；(d)配合電子商貿的發展，為網上經銷商推介貨件送遞及代收費用等附加服務；(e)積極開拓跨境通函服務，幫助香港商企進軍內地市場。

4.	關永業先生提出以下意見：

(一)	郵政局的郵票售賣機只接受硬幣付款，而硬幣的流通量已大不如前，市民使用該些郵票售賣機時都倍感不便，還不時面對機件故障的情況。他建議香港郵政與時並進，改用可接受“八達通”卡付款的郵票售賣機。

(二)	香港郵政近年開始停止接受市民以信用卡支付郵費，理由是避免有人利用信用卡付款進行套取現金的活動。他認為，由於有關風險乃由銀行而非香港郵政承擔，所以上述理由並不成立。使用信用卡套取現金已是市民生活常見的理財方式，如上述的套現方式有問題，政府應禁止使用信用卡，而非停止以信用卡付款的消費模式。因此，他建議香港郵政積極考慮恢復接受市民以信用卡支付郵費。

(三)	各郵政局的服務時間都是上午9時30分至下午5時正。上班或上學的市民都無法在下班或下課之後使用郵政局提供的服務，其中包括一般郵遞服務和其他增埴服務如繳費和包裹速遞等。他認為新界地區的上班族和學生對郵政局的服務有確切需求，因此，他建議將郵政局的服務時間延長，使更多市民受惠。具體而言，他建議郵政局將周一至周五的開放時間延至下午6時正；周末的開放時間延至傍晚5或6時正；進而在周日及公眾假期提供半天服務，以方便市民大眾。

5.	陳志超先生提出以下意見：

(一)	他認同香港郵政將郵政服務多元化和因應時勢靈活轉型的策略。他請張署長介紹香港郵政在發行電子認證方面的現況和展望。

(二)	在電子認證方面，由於銀行等金融機構正加強電子交易的保安措施，電子證書的保安功能的重要性似乎會相對降低。他請張署長解釋香港郵政如何在激烈的競爭下，維持電子證書的競爭力。

(三)	他建議香港郵政參考“八達通”卡的經驗，研究如何利用身分證晶片所載的資料，開拓新的郵政服務項目。

6.	任啟邦先生提出以下意見：

(一)	他讚揚在大埔區的香港郵政人員盡心盡力為市民解決關於郵政服務方面的疑難。

(二)	有不少市民投訴分區郵政局的聯絡電話經常接不通，市民往往須撥香港郵政總部的熱線電話，由該總部轉駁才可聯絡到分區郵政局的人員。他的議員辦事處曾在寄發通函前，聯絡郵政局以便將通函的實物樣本送交有關人員批核時，亦遇到類似的情況。他促請香港郵政發放更多關於分區郵政局的聯絡資料，以方便該區的居民直接向有關分局的人員查詢或尋求協助。

(三)	雖然本地郵遞業務正走下坡，但相信網上採購發展不單為國際郵遞業務帶來商機，本地的郵遞服務需求亦會因而增加。他建議香港郵政多接觸開設網上商店的機構，從而開拓更多商機。

(四)	他促請香港郵政考慮在各郵政局開設繳付信用卡帳款的服務，以方便市民處理有關信用卡的帳單。

7.	張雲正署長回應如下：

(一)	香港郵政的電子證書業務前景不太理想，原因包括(a)香港人口量難以產生經濟效益；(b)市場上解決電子交易保安問題的方案繁多，電子證書無法成為主流選擇；(c)市民因日常生活中極少機會應用內藏於新身分證的電子證書而在有效期屆滿時決定不繼續持有。香港郵政是電子證書服務的法定提供者，有關業務現已由外判承辦商經營，惟情況仍強差人意。

(二)	他贊同在網上發放更多資料，方便市民透過不同渠道與分局聯絡。關於檢視通函一事，最佳方法仍是讓有關人員直接檢視實物以確定能否放入住宅大廈的信箱，但他同意檢討現行安排。

(三)	“樂滿郵”網站以往只局限於銷售郵票和相關紀念品，現已開放予本地中小企推廣電子器材、健康食品、服裝等。香港郵政也致力與境外機構合作，例如為泰國郵政代售榴槤月餅、為新西蘭郵政代售花粉、蜂蜜產品，因品質有保證而深受網上購物者歡迎。

(四)	香港郵政正積極與銀行商討承接部份櫃位服務，其中主要包括繳交如保險及強積金等費用，並樂意把繳交信用卡帳款加入考慮範圍內。

(五)	香港郵政計劃在全港170多部郵票售賣機加裝設備，方便市民使用“八達通”付款。至於以郵資標籤代替郵票的建議，軒尼詩道郵政局及長沙灣電子商貿中心已試行使用“自助投寄站”，讓市民以八達通付款後取得郵資標籤張貼在包裹上，容後或會推展至其他服務。

(六)	張署長認為，延長分局開放時間以整體營運角度來說難度頗高，但把開放時間延後卻會使習慣在上午使用服務的市民不滿。至於周日及假日，現時只有中環郵政局、尖沙咀郵政局和機場郵政局提供服務，香港郵政會研究在新界區加設一間分局的可行性。

(七)	香港郵政曾嘗試規定金額在300元以上的交易才可以使用信用卡付款，但被批評有違合約條款。鑑於向信用卡發行商繳付的手續費不斷增加，只有將信用卡付款安排限制於定價較有彈性的“特等服務”(如特快專遞)，並同時撤銷付款金額須在300元以上的限制。所有透過網上使用郵政服務的客戶現已可使用信用卡付款，香港郵政也會考慮在較繁忙的分局加裝八達通付款裝置，方便市民處理金額較小的交易。

8.	主席讚揚香港郵政為鄉郊居民提供的郵遞服務。他表示，有關派遞員工不辭勞苦、勤奮可嘉，更與村民建立深厚情誼。張署長表示無遠弗屆的本地派遞網絡及誠懇親切的服務態度都是香港郵政的優勢。市民讚譽也給予員工莫大鼓舞，成為他們長年辛勤工作的動力源頭。

## II.	通過大埔區議會2010年度第四次會議(6.7.2010)記錄

(大埔區議會文件74/2010號)

9.	秘書處並無收到上次會議記錄的修訂建議。區議員也沒有在會議上提出任何修訂建議。上次會議記錄無須修訂，獲區議會通過作實。

## III.	通過大埔區議會2010年度特別會議(26.7.2010)記錄

(大埔區議會文件75/2010號)

10.	秘書處收到一項由食物環境衞生署(下稱“食環署”)提出的修訂建議，詳情載於上述文件。區議員沒有在會議上提出任何修訂建議。上述特別會議記錄按有關建議修訂後，獲區議會通過作實。

## IV.	續議大埔區議會2010年第四次會議(6.7.2010)事項

11.	是次會議並無續議事項。區議員亦沒有在會議上提出任何續議事項。

## V.	要求各部門清理林村河及大埔河淤泥垃圾之事宜

(大埔區議會文件76/2010號及76a/2010號)

12.	主席歡迎下列部門代表就上述議程出席是次會議：渠務署高級工程師／大埔戴尚信先生、高級工程師／排水工程4朱依望先生和工地工程師劉達明先生，以及土木工程拓展署(下稱“土拓署”)高級工程師／維修1唐成基先生和工程師／維修1D譚建生先生。

13.	任啟邦先生介紹76/2010號文件的內容。他促請有關部門跟進以下事項：(a)林村河在大埔市中心的河段在暴雨期間曾出現滿溢的情況，請渠務署和有關部門加強清理河道上的淤泥和垃圾，以改善河道的排洪能力；(b)上次暴雨帶來的洪水把大量沙石和大型垃圾沖到林村河的河道，請有關部門向區議會闡明部門之間如何分配有關的河道清理工作；以及(c)請各有關部門盡快組織一次大規模的河道清理行動，以免類似的水災事件再次發生。

14.	戴尚信先生介紹76a/2010號文件的內容，重點如下：

(一)	林村河及大埔河的淤泥垃圾清理工作主要由渠務署、土拓署轄下的海港工程部及食環署三個政府部門負責。清理工作涉及的物件可分為兩大類：第一類是散布於河道上的垃圾雜物，例如單車、油桶等；第二類是從河道上游沖到下游的淤泥。渠務署和食環署負責定期清理河道上的垃圾雜物，食環署負責清理在水面漂浮的垃圾，渠務署則負責清理河道上其他較大或較重的垃圾。至於河道上淤泥，則由渠務署和土拓署負責清理。以林村河為例，兩個部門的分界在廣福橋，而大埔河則以大埔公路進入大埔的橋段作為分界。渠務署負責漲潮時潮水所及範圍以外的河段，土拓署則協助渠務署用海事工程機器清理堆積在漲潮時潮水所及範圍內河段的淤泥。政府內部已有指令詳細列明不同部門之間的分工安排，所以關於林村河和大埔河的淤泥垃圾清理工作，上述三個部門之間的分工已十分明確。

(二)	關於7月暴雨事件後渠務署清理淤泥垃圾的工作進度，戴先生報告，事件發生後三至四天，渠務署的承辦商已清理所有堆積在達運道橋底下面的淤泥。渠務署也督促承辦商清理其後在沙埔仔村發現的垃圾。渠務署已指令承辦商在林村河和大埔河進行大型的淤泥清理工作。由於有關工作須使用特別的重型機械，渠務署特地從其他地區調動兩艘浮躉，以便展開淤泥清理工作。按照目前的進度，村村河和大埔河的大型淤泥清理工作可望在本年10月底完成。

15.	唐成基先生表示，土拓署負責清理河道下游的淤泥，該署會密切監察河床的淤泥堆積情况，如淤泥高出疏浚行動線，即會安排進行相關的疏浚工程。該署亦會做好兩手準備，在某些堆積高點上先進行驗泥的工作，並將淤泥的檢測結果送交環境保護署(下稱“環保署”)審批，以便決定傾倒淤泥的方法。這樣，當淤泥高於疏浚行動線時，該署便能立刻清理及傾倒淤泥。

16.	黃廣善先生表示，食環署負責清理漂浮在河道水面的垃圾。該署的承辦商每星期進行一次清理行動，每次為期兩天。在有需要時，該署會增加清理次數，例如近日發現河面上出現大量垃圾和魚屍，食環署便指派承辦商立即進行清理行動。

17.	陳灶良先生表示，張學明議員聯同其他區議員曾經提交地區小型工程建議書，建議加強林村河的淤泥清理工作。此外，有關部門亦定期清理在河道上漂浮的垃圾。他重申防洪工作的重要性，也曾多次向有關部門提出有關防洪工程的意見，並經常與渠務署人員一起實地視察，希望工程能早日完成。至於淤泥清理工作方面，他建議渠務署與倡議清理淤泥的區議員多作溝通和協調，以免工作重複。

18.	余智榮先生促請渠務署修補河道兩旁破損的河堤，以免淤泥垃圾堆積於上述破口。

19.	羅舜泉先生指政府部門的承辦商近日在大埔河兩岸剪草後沒有及時清理堆放在大埔河兩旁的雜草和樹枝。他認為該些雜草和樹枝如不及早清理，會在暴雨時被沖到河裏，淤塞河道，造成更嚴重的災害。

20.	陳笑權先生表示，本年7月22日的暴雨造成沙埔仔村水災事件，區議會在7月26日召開緊急會議，與各有關部門商討災後的善後工作，他藉是次會議向各有關部門致意。他接着代受災村民促請渠務署盡快公布事件的調查報告，揭露事件的真相，還災民一個公道。他又向區議會匯報沙埔仔村水災後善後工作的進展。他表示，災民的緊急經濟援助、房屋及徙置等問題，基本上已一一獲妥善處理。據悉發展局已委託香港大學專家對渠務署調查報告進行獨立審計，他期望該個調查的分析和結論會更具公信力。另大埔河沙石淤泥的清理工作已經展開，預計可望在9月之內完成。

21.	任啟邦先生促請土拓署盡快在本年內清理林村河下游一段的淤泥。該段河道位處大埔區市中心，不少居民都期待政府盡快展開清理工作，以免附近一帶再度因暴雨而成為澤國。他要求該署因應水災事件的特殊情況，縱然堆積的淤泥尚未達至需要清理的標準，仍破例在本年內進行一次特別的清理工作，以向市民展示該署為民紓解困憂的決心。

22.	黃碧嬌女士表示，她所屬的政黨曾在7月28日去信發展局要求政府交代大埔區多項河道改善工程的詳情和進度。根據發展局的回覆，負責保持街道排水渠道暢通的主要部門包括渠務署、土拓署和路政署。根據回覆中由渠務署提供的資料，大部分有關渠務工程最快只可在下一雨季前進行，但明確的工程時間表則付之闕如。她對此深感失望，並要求渠務署向區議會提交一個明確羅列各項渠務工程竣工日期的時間表。黃女士亦希望渠務署可更主動向區議會交代有關渠務工程的進度。

23.	李國英先生表示，他自2000年當選區議員以來，一直與渠務署跟進富善街遇到大雨時經常出現的水浸問題。經渠務署多年的努力，情況的確有所改善。7月22日一場罕見的暴雨，使富善街再次出現前所未有的水浸情況，水位高至及膝甚至及腰。他建議有關部門採取以下改善措施：(a)加強清理河流和排水道的淤泥垃圾。有關部門應該定期進行清理行動，不應待淤泥堆積情況達標才作清理；(c)加強預防水浸的工作，在天文台預測未來幾天可能會有大雨時，有關部門便應做好準備，及早巡查區內各水浸黑點並採取清理行動，確保排水系統有效運作。

24.	關永業先生表示，林村河下游附近的居民經常發現河床堆積淤泥和垃圾，更聞到從河床傳出的異味。他經常接到居民的投訴，也曾多番要求土拓署進行清理工作。經過7月的水災事件後，該署仍未採取任何清理行動，確實令居民感到失望和氣憤。如勿論淤泥垃圾堆積是否河水氾濫的成因，水災過後淤泥垃圾堆積的情況更為嚴重是不爭的事實，有關部門卻尚未採取任何行動，實在難以令市民相信政府在認真處理問題。他促請各有關部門認真跟進區議員和市民多年來提出的訴求，盡快清理堆積在林村河下游的垃圾和雜物，包括單車、車輪、鐵馬及渠蓋，解決異味和河道排洪能力受影響的問題。

25.	林泉先生表示，最近的水災事件顯明，治水工作如有失當，會帶來不良後果，輕者可影響日常生活、使環境衞生變差、造成財物損失，重者可導致人命傷亡，因此政府不能輕忽處理河道和渠道的排水問題。他注意到廣福邨內的排水渠，即使沒有大雨發生，也會出現水流倒湧至地面的情況。有關現象可能表示排水渠的排水效能正在減弱。因此，他促請渠務署跟進上述情況，把防洪排水的工作徹底做好，避免再發生不幸事件。

26.	戴尚信先生回應如下：

(一)	感謝陳灶良先生經常與渠務署人員商討林村河整治工程的詳細安排和提供很多寶貴意見。渠務署正在林村河進行河道改善工程，預期有關工程完竣後，林村河附近一帶的水浸問題會有明顯改善。有關林村河若干支流進入鄉村範圍的問題，大埔民政事務處(下稱“民政處”)所召集的跨部門聯絡小組正在跟進。渠務署會和該小組密切聯繫，共同商討和研究如何解決問題。

(二)	渠務署已知悉大埔河河堤崩塌一事。由於修補工程的規模頗為龐大，渠務署已要求有關承辦商盡快修補有關河堤。首要的修補工作是加固已鬆脫的堤圍部分，以免情況繼續惡化。至於大規模的維修工程，則有待下一旱季重型機器和浮躉可調配到有關地點時，方可展開。

(三)	關於大埔河河邊近運頭塘邨雜草堆積的問題，他強調已剪除的雜草應立即清理，不應棄置在河邊，以免阻礙水流。渠務署會跟進調查，如發現是該署的承辦商所為，渠務署會作出懲處。

(會後補註：跟進後，渠務署證實該署承辦商曾在大埔河河邊剪除雜草。渠務署已向有關承辦商發出書面警告。)

(四)	渠務署會繼續與陳笑權先生保持緊密聯絡，跟進沙埔仔村水災後的清理工作。渠務署已在給陳先生的覆函中表明，該署已責成有關承辦商盡快進行清理工作。

(五)	發展局已將黃碧嬌女士所提及的信件交予渠務署參閱，亦已督促渠務署和有關部門跟進該信件提出的事情。渠務署已定期向發展局提交報告，匯報跟進工作的進展，黃女士應可放心。可以在短期內展開的工作，例如清理工作，已全部完成。至於需時較長、涉及特別設計或工程技術的工作，則會在明年雨季來臨前完成。

(六)	關於富善街的水浸問題，李國英先生已正確指出有關情況已有所改善。渠務署有計劃改善區內一些舊區街道的排水能力，富善街位處低窪地段，所以很容易發生水浸的情況。為解決該問題，渠務署已在富善街附近的林村河畔加設泵房將積水抽走，又在富善街設置截洪引水渠。泵房工程已完成，而引水渠工程則在進行中，但會在下一雨季來臨之前完成。屆時，在水泵和引水渠同時發揮功用之下，富善街水浸的情況可望大大改善。

(七)	關於防患未然的意見，渠務署已指示承辦商定期巡查林村河和大埔河，如發現垃圾淤塞河道，承辦商有責任立即進行清理工作，如被發現沒有履行上述職責，承辦商便會遭渠務署發信警告。渠務署會監督承辦商，以確保有關服務的質素。

(八)	渠務署已採取措施保持排水渠暢通。該署每隔五年會利用閉路電視檢查區內所有排水渠，如發現損壞或淤塞情況便會立即進行維修及清理。全面檢查之間的五年期間，渠務署會就區內的排水渠進行規模較小的檢查，如揭開渠蓋時發現有淤塞物，便會即時清理。

(九)	如有單車、車輪、鐵馬等重型垃圾掉進河床，有關的清理工作由渠務署負責。由於垃圾體積並非龐大，而使用重型起重機進行清理的費用會十分高昂，渠務署人員於是在浮艇上以類似垂釣的方式將有關物件鈎離河床。但上述方法往往不能奏效，渠務署只好等待進行大型工程時才一併清理該類垃圾。雖則如此，渠務署會繼續研究更有效的方法，以便該署人員在發現該類垃圾後，從速將之清理。

27.	譚建生先生回應如下：

(一)	土拓署有派員到林村河和大埔河進行定期的巡查。最近的一次巡查在本年7月26日的下午退潮時檢視過有關潮汐河段，初步發現並無大量沈積物堆積在潮汐河段至超越疏浚行動線。譚先生又解釋，該署所採用的淤泥清理方法與渠務署的方法有很大的差別。該署在河口進行的淤泥清理工程為大型的“疏浚工程”，其中包括一些渠務署無法用小型機械進行的清理工程。疏浚工程須動用大型的挖泥船，所涉及的淤泥數量以萬立方米計，挖得的淤泥會被運送至指定的海上傾卸設施傾倒。按照有關法例的要求，土拓署須對淤泥樣本進行生物及化學的檢驗，以查核淤泥受污染的情況，然後向環保署提交報告。環保署會根據淤泥的受污染程度將淤泥分類，以決定挖出淤泥的棄置地點，有關程序約需時六至八個月完成。土拓署在收到環保署的淤泥傾倒許可證後，才可清挖及傾倒淤泥。

(二)	土拓署會根據渠務署制定的河道疏浚手冊，在河床水平到達疏浚行動線時進行疏浚工程。土拓署的疏浚工程每次會大約挖走數萬立方米的淤泥，工程完竣後河床的水平必會大大降低至遠低於疏浚行動線，因此在完工後至少數年內在同一地點並無再進行疏浚工程的需要。為跟進任啟邦議員的建議，該署正在有關河床進行詳細的河床水平測量以確定河床水平是否已到或接近疏浚行動線，為爭取時間，亦先行同時安排沉積物的生物及化學測試。如測量結果顯示河床水平即使只接近疏浚行動線，該署仍會酌情考慮依照任啓邦議員的意見，在該署負責的一些有需要的河段，展開疏浚工程。

(三)	有關淤泥對河流排洪能力的影響，渠務署有詳細的研究。河堤邊特別容易堆積淤泥，因為河堤上堆有河堤圍邊石以維持河堤結構穩定，該等圍邊石由碎石堆成，碎石之間的空位容易積藏淤泥河堤邊的淤泥數量即使不多，但混和圍邊石而露出的部分也會予人堆積如山的感覺，這些少量在河堤圍邊石積藏的淤泥不會影響河流排洪能力。為免影響河堤的結構穩定，該署不能因此而挖走圍邊石與淤泥的混合物。縱使面對上述限制，該署依然重視任先生提出的意見，會與渠務署一同商討及研究疏浚工程的需要性。

28.	黃廣善先生回應如下：

(一)	破樹和剪草的工作並不屬於食環署的職責範圍。由於有關樹枝和雜草被棄置於河的兩邊，屬於渠務署負責清理的範圍，相信渠務署會跟進該事件。

(二)	關於關永業先生指林村河近大埔中心的渠口位置發現渠蓋等雜物一事，食環署較早時已去函通知渠務署跟進有關清理工作。

(三)	食環署會與其他部門通力合作，清理河道上的垃圾。如發現垃圾不屬於食環署的工作範圍，該署會通知有關部門跟進。

29.	任啟邦先生表示，他得悉土拓署已經着手進行驗泥，並希望該署提交時間表，向區議會交代有關工程的動工日期。此外，他詢問土拓署上一次在林村河河口進行疏浚工程的日期。

30.	主席詢問土拓署現時有關的淤泥傾卸區是已經額滿還是空間不足，以致不能繼續供該署傾倒從疏浚工程挖得的淤泥。

31.	譚建生先生回應如下︰

(一)	土拓署曾於2006年在大埔河進行疏浚工程，為期半年；亦於2001年在林村河進行疏浚工程。他強調，根據該署2009年5月所進行的“河床水平測量”的結果，林村河的河床水平距離有關疏浚行動線尚有一段距離，由於河床兩側圍邊石托高兩側沈積物的關係，一般肉眼的觀察可能會發覺河床兩側有某些高點，但並不代表河床整體高度已到達影響河道排洪能力的水平，而個別的河床兩側高點的堆積物亦不足以影響河流的排洪能力。

(二)	關於海上傾卸淤泥設施是否已額滿的問題，屬於環保署和土拓署海上傾倒設施委員會所負責的範圍。區議員如需要上述資料，他會將有關要求轉達該署有關組別的同事跟進。據他所知，海上傾卸淤泥設施對海上生態環境有重要的影響，所以在本港境內該類設施的供應都非常緊張，然而，海港工程部已獲得足夠的配額以傾倒未來兩年從河道疏浚工程所挖出的淤泥。

32.	經主席同意，余智榮先生在會議上提出動議，該動議獲陳灶良先生和議。動議內容如下：

“	大埔區議會要求各政府部門盡快於大埔河及林村河的中下游進行大規模加強清理淤泥及垃圾行動，以改善(河道的)排洪能力及避免日後出現水浸的情況。”

33.	經表決，區議會以23票贊成通過上述動議。主席及兩位請假的區議員沒有參與是次投票。

34.	主席代表區議會感謝渠務署、土拓署及食環署一直以來協助清理大埔河及林村河的淤泥和垃圾。他記得渠務署劉家強署長於2010年7月26日區議會特別會議上曾承諾該署會向區議會提交關於7月22日大埔區水災事件的調查報告，以向受災的村民作交代。由於該調查報告尚未完成，他促請渠務署盡快完成該調查報告，向區議會交代事件的真相，以還災民和罹難者一個公道，並且妥善跟進改善區內河道的工作。主席又向多位在水災事件中協助災民的區議員致謝，並呼籲各區議員不分黨派、團結一致，發揚關愛精神，為市民解決各種民生問題。

## VI.	呈交區議會審閱的地區管理委員會報告

(大埔區議會文件77/2010號)

35.	區議會備悉上述文件的內容。與會的部門代表並無補充。

## VII.	大埔區議會委員會及工作小組報告

(大埔區議會文件78/2010號)

漁農工商、旅遊及文娛康體委員會

36.	漁農工商、旅遊及文娛康體委員會於2010年7月16日舉行2010年第四次會議。區議員備悉報告內容。區議會備悉“2010大埔城鄉共融迎中秋”將於2010年9月18日舉行。朱景玄先生呼籲區議員預留時間參加該活動。

環境、房屋及工程委員會

37.	環境、房屋及工程委員會於2010年7月14日舉行2010年第四次會議。區議員備悉報告內容。

社會服務委員會

38.	社會服務委員會於2010年7月14日舉行2010年第四次會議。區議員備悉報告內容。

交通及運輸委員會

39.	交通及運輸委員會於2010年7月16日舉行2010年第四次會議。區議員備悉報告內容。

地區設施管理委員會

40.	地區設施管理委員會於2010年7月20日舉行2010年第四次會議。區議員備悉報告內容。

大埔區議會2008-2009年工作簡報編輯工作小組

41.	朱景玄先生報告，工作小組的工作進展順利，預計可在9月底派發上述工作簡報。

多元化社區活動工作小組

42.	朱景玄先生報告如下：

(一)	大部分工作小組邀請地區團體合辦的多元化社區活動的籌備工作均已展開。

(二)	工作小組供地區團體自行籌辦多元化社區活動的撥款尚有餘款可供申請。工作小組會於9月舉行的會議中審批第二批撥款申請。

43.	朱景玄先生報告，香港攝影文化協會早前致函區議會，要求區議會向民政事務總署推薦該會就“香港攝影節2010”向該署提交的“加強多元化社區活動”撥款申請。區議會獲悉有關要求後，議決委託多元化社區活動工作小組跟進有關事宜。工作小組在2010年7月23日會議上聽取該會代表介紹該計劃。工作小組原則上支持該計劃，但仍須待秘書處與民政事務總署進一步了解關於擔任該計劃的支持機構／推薦撥款機構的角色和責任，才作最後決定。經了解後，工作小組現建議區議會支持上述活動，並向民政事務總署推薦有關該活動的“加強多元化社區活動”撥款申請。

44.	區議會通過工作小組的上述建議。

## VIII.	申請區議會撥款

(大埔區議會文件79/2010號及83/2010號)

45.	秘書介紹83/2010號文件的內容。經討論後，區議會議決通過該文件所載建議，即將“地區康體活動”帳項的超額撥款(最高批款額)由1,100,000元增加至1,300,000元，使該帳目下有足夠撥款，供區議會和漁農工商、旅遊及文娛康體委員會審批有關撥款申請。

46.	秘書介紹79/2010號文件的內容。經討論後，區議會議決如下：

(一)	通過撥款209,310元予大埔體育會，以供舉辦大埔體育會2010-2011年度10公里長跑比賽，並且豁免活動財政預算中若干開支項目的資助上限；

(二)	通過撥款98,086元予大埔體育會，以供舉辦大埔體育會2010-2011年度體育活動周年綜合頒獎典禮，並且豁免活動財政預算中若干開支項目的資助上限；

(三)	通過有關“大埔各界慶祝中華人民共和國成立61周年紀念”活動的修訂撥款申請。

47.	此外，79/2010號文件載有會議前的兩個月內獲區議會及其屬下委員會通過的撥款申請及修訂撥款申請。區議會備悉有關詳情。

## IX.	申請多元化社區活動撥款

(大埔區議會文件80/2010號及82/2010號)

48.	秘書介紹80/2010號文件的內容。經討論後，區議會議決通過撥款780,000元予新界社團聯會社會服務基金有限公司，以供該團體與多元化社區活動工作小組在區內合辦“關愛共融齊分享”活動。區議會備悉文件所載三項已獲區議會撥款資助的活動更改詳情。上述文件也載有會議前的兩個月內獲區議會及多元化社區活動工作小組通過的撥款申請及修訂撥款申請。區議會備悉有關詳情。

49.	秘書介紹82/2010號文件的內容。區議會通過該文件所載有關“樂活大埔生態地質文化遊歷及訓練”活動的修訂撥款申請。

## X.	其他事項

(一)	香港國際創價學會申請發展靈灰安置所

(大埔區議會文件81/2010號、81a/2010號及81b/2010號)

50.	主席報告，關於香港國際創價學會(下稱“申請人”)向城市規劃委員會(下稱“城規會”)申請於大埔山南路發展靈灰安置所事宜，區議會主席張學明議員及他本人收到汀角鄉村民投訴，投訴內容已載於81/2010號文件。由於時間緊迫，張主席及他遂於本年8月16日致函城規會向該會表達關注，並強烈要求該會擱置審議有關的申請。城規會其後覆函表示，按照《城市規劃條例》的

規定，該會必須於收到申請後兩個月內舉行會議考慮該項申請，故未能擱置審議工作，但若大埔區議會對該項申請有任何意見，可由大埔民政事務專員轉交該會考慮。此外，載有上述意見的文件已存放於規劃署的規劃資料查詢處，供公眾查閱，而城規會將於2010年9月10日考慮該項申請，公眾可向該會預留座位觀看會議轉播，亦可於會議後向該會查詢決議內容。有關覆信內容載於81a/2010號及81b/2010號文件。

51.	許惠強先生補充表示，城規會秘書處於會議前一天通知他，有關申請人要求城規會延期審議上述申請。換言之，城規會不會在2010年9月10日考慮該申請。城規會下次考慮有關申請的日期尚待確定，預計約在兩個月之後。

52.	盧三勝先生表示，他收到汀角鄉各村村代表及村民投訴，表示反對上述的骨灰龕發展計劃。他身為當區區議員，也強烈反對該計劃。主席表示，政府正計劃規管靈灰安置所，區議會亦十分關注類似事件。他強調，靈灰安置所興建計劃必須尊重附近居民的意願和顧及計劃對居民起居和四周環境的影響。因此，當得悉汀角村村民反對該項計劃時，他和張主席便立即去信城規會，要求城規會在申請人諮詢區議會後才考慮有關申請。現在因應申請人的要求，城規會將會延期考慮該申請，雖然會議日期尚未確定，但區議會會密切關注上述事情的發展。

(二)	2011年立法會議員與大埔區議會議員舉行會議

53.	主席表示，秘書處收到民政事務總署的通知，立法會秘書處建議於2011年6月23日(星期四)上午10時45分舉行上述會議，並安排兩會議員於會後共進午餐。他請區議員預留時間出席該會議。

(三)	邀請區議會擔任“長者日”支持機構

54.	主席報告，秘書處在會議之前一天收到香港社會服務聯會的來信。該會邀請區議會擔任“長者日”的支持機構，協助呼籲區議員及地區團體響應、宣傳及推廣敬愛長者訊息，並請區議會同意該會把區議會會徽印於海報等宣傳品內。該信的副本已放置在會議桌上。

55.	經討論後，區議會議決同意接受上述邀請。

## XI.	下次會議日期

56.	下次會議訂於2010年11月2日(星期二)上午9時30分舉行。

57.	餘無別事，會議於下午12時05分結束。

大埔區議會秘書處

2010年10月