大埔區議會

地區設施管理委員會

2011年第一次會議記錄

日 期﹕2011年1月18日(星期二)

時 間﹕上午9時30分至上午10時15分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員, GBS, JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 上午10時05分 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午10時正 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧光榮先生, BBS | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 上午9時55分 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 呂幸倫小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 李國彬太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 黎旨軒先生 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 曹康成先生 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 梁麗芳女士 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 杜嘉榮先生 | 工程師(新界西及北)15／新界西及北拓展處／ 土木工程拓展署 |
|  | 陳漢鈞先生 | 高級聯絡主任(2)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 梁淑美女士 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳小姐 | 聯絡主任(7)／大埔／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔／民政事務總署 |

缺席者：

|  | 李國英太平紳士, BBS | 委員 |
| --- | --- | --- |
|  | 黃容根議員, SBS, JP | 委員 |

開會詞

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2011年第一次會議。

2.	主席報告，黃容根議員因出席立法會會議未能出席是次會議，李國英先生亦因事而缺席。主席續稱，根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議而提出的缺席申請。因此，黃議員的申請獲得批准，而李先生的申請則不獲批准。

## I.	通過地區設施管理委員會2010年11月16日第六次會議記錄

## (大埔區議會文件DFM 1/2011號)

3.	主席報告，秘書處沒有收到上次會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂建議，上次會議記錄獲委員會通過作實。

## II.	地區小型工程撥款使用情況及獲批工程進度報告

## (大埔區議會文件DFM 2/2011號修訂版)

4.	主席歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(iii)	葉福全建築工程師樓建築師徐耀鴻先生；

(iv)	葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士；

(v)	湯瑪士顧問工程有限公司工程師吳嘉沛先生；以及

(vi)	杜志成父子有限公司助理工料測量師高詠欣女士。

5.	主席請委員備悉載於DFM 2/2011號文件(修訂版)內有關地區小型工程撥款使用情況及獲批工程進度的報告。大埔區議會在2010/11年度獲得的地區小型工程撥款為1,761萬元。截至目前，委員會已承擔約7,233萬元工程預算，當中涉及50項已完成的工程及55項現正進行或將會進行的工程。有關地區小型工程撥款使用情況的詳情，請參看上述文件附件一。

6.	地區工程工作小組已於2010年12月20日舉行第六次會議，討論已獲通過工程的進度，詳情載於上述文件附件二。主席請大埔民政事務處(“民政處”)、康樂及文化事務署(“康文署”)及合約工程顧問公司(“工程顧問”)的代表匯報有關工程的進度。

(一)	由工程顧問擔任工程代理人的工程項目
	(大埔區議會文件DFM 2/2010號附件二第(1)至第(25)項)

7.	梁慶怡女士報告如下：

(i)	第(1)項“大埔區歡迎標誌”：工程已經完成。

(ii)	第(2)項“於林村河設置燈飾工程(第一期)”：工程承建商現正更換未能正常運作的燈帶部分。

(iii)	第(3)項“於林村河設置燈飾工程(第二期)”：工程顧問現正擬備邀請報價圖則及文件，以供審批。

(iv)	第(5)項“西徑村斜路行車通道改善工程”：承辦商已完成並提交斜坡土地勘探評估分析報告，並已提交分析報告。工程顧問現正擬備工程的設計細則。

(v)	第(6)項“於南運路新興花園外加建行人路上蓋”：工程承建商現正擬備工程圖則及處理物料審批事宜。

(vi)	第(7)項“於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建上蓋”：預計工程可於農曆新年前完成並開放予公眾使用。

(vii)	第(8)項“開闢24區土地為休憩用地”：渠務署已批准有關申請，預計工程可於農曆新年後完成。

(viii)	第(9)項“新塘村翻新現有的半個籃球場”：工程承建商的表現未如理想。工程顧問會繼續密切監察工程承建商的表現，以期工程可於農曆新年前完成。

(ix)	第(10)項“要求於白牛石下村提供休憩花園”：已就邀請報價圖則及文件進行修訂，並正向建築署提交有關圖則，以供審批。

(x)	第(11)項“要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園”及第(12)項“西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園”：工程顧問現正擬備邀請報價圖則及文件，以供審批。

(xi)	第(13)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”：工程顧問現正按地政總署、路政署及消防處的意見修訂邀請報價圖則。

8.	此外，梁女士表示，關於第(16)至第(24)項的工程，工程顧問與各工程倡議人及民政事務總署代表已到工地視察，稍後會進行可行性研究。關於第(25)項“拆除安祥路近昌運中心花槽以及加設避雨亭”，工程顧問將於會後聯同工程倡議人進行實地視察。

9.	委員備悉合約顧問的報告，並對報告內容沒有意見。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 2/2011號附件二第(26)至第(27)項)

10.	王惠芳小姐報告，大埔區社區中心／社區會堂改善工程的進度載於DFM 2/2011號文件附件二。王小姐補充，第(26)項“廣福社區會堂改善工程”

及第(27)項“太和鄰里社區中心改善工程”進展順利，並已分別於2010年12月21日及11月22日完成。

11.	主席建議為本屆區議會撥款進行的地區小型工程編撰一份報告。他補充大埔區各社區中心及社區會堂的改善工程作為本屆大埔區議會最早推行的地區小型工程項目之一，受惠者眾，故建議將工程的經過輯錄於該報告內。

12.	委員備悉民政處的報告，並通過主席的建議。

(B)	由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 28/2010號附件二第(28)至第(48)項)

13.	徐益權先生表示已於2010年12月20日地區工程工作小組會議上匯報所有由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃的進度，詳情載於DFM 2/2011號文件附件二。徐先生報告，有關工程如期進行，暫時沒有新資料須予補充。

14.	委員備悉民政處工程組的報告。

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 28/2010號附件二第(49)至第(56)項)

15.	曹康成先生報告，康文署已於2010年12月20日地區工程工作小組會議上，匯報由該署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃的最新進度，詳情載於DFM 2/2011號文件附件二。曹先生就第(56)項“‘健體／遊樂場設施’設置工程(2010/11)”作出補充，表示位於翠樂街花園的健體設施設置工程已經完成。

16.	有委員指出，她曾於數年前建議在翠樂街花園加建長者健體設施，並與康文署職員作三次實地視察。她希望當康文署於該處再加設設施時，她可以繼續參與有關工作。此外，她建議康文署在增設長者健體設施時要考慮各方的意見，以便在適當位置設置有關設施。

17.	胡錦貴先生回應表示，康文署在決定各項康體設施的設計及設置地點時，會考慮多方面的因素，例如工程的技術可行性及市民的需要。胡先生續說，康文署在落實工程的詳細設計前，必定先與工程倡議人及相關人士商討及到場地視察規劃，並會諮詢本委員會，以聽取各方的意見。

18.	委員備悉並通過康文署的報告。

(B)	由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 28/2010號附件二第(57)至第(61)項)

19.	黃文傑先生表示，由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃的進度載於DFM 2/2011號文件。他於會上就第(59)項“於泰亨鄉興建籃球場”作出補充，表示康文署已聯同民政事務總署工程組、渠務署、工程倡議人及泰亨鄉公所代表，於2011年1月11日到擬議工地視察。由於這項工程的擬議工地位於渠務署的渠務設施上面，在詳細考慮擬議工地的可用面積(經扣除涉及的私人土地和渠務署工地)及有關建築限制後，泰亨鄉公所代表同意擱置這項工程計劃。

20.	有委員作出補充，表示泰亨鄉公所並不希望擱置這項工程，惟現時興建籃球場的方法並不可行，故泰亨鄉公所正考慮把有關地點改作其他康樂用途。待泰亨鄉公所有所決定後，倡議人會作出修訂建議。

21.	委員備悉康文署的報告。

## III.	2011至2012年度地區小型工程計劃建議
(大埔區議會文件DFM 3/2011號)

22.	主席請委員備悉DFM 3/2011號文件。主席報告，大埔區議會秘書處(“秘書處”)合共收到56份有關2011至2012年度地區小型工程計劃的建議書。各委員會已分別於上星期的會議上討論有關的56項工程，討論結果載於DFM 3/2011號文件。在56項工程中，委員會通過支持當中43項工程建議交由地區小型工程撥款進行，另有11項工程則建議先考慮利用其他資源進行。地區工程工作小組將於本年2月的會議上討論獲相關委員會通過的工程，並會為工程排列緩急優次。

23.	主席續說，剛才報告提及約有10項2010至2011年度工程最近轉交合約顧問研究，初步估價超過1,500萬元。民政事務總署規定，在一個財政年度內，獲批工程的成本總額最多不得超過該年獲分配撥款的百分之二百。為免出現因工程過多以致超支或工程進展緩慢的情況，地區工程工作小組或需以更審慎的方式定出工程的緩急優次。為方便地區工程工作小組進行討論及提出建議，主席建議秘書處發信予各工程的倡議人，請他們先就自己所提出的工程建議排列緩急優次。

24.	有委員表示，在2011至2012年度地區小型工程計劃的建議中，有一項建議的工程地點正有另一項地區小型工程在進行中，故相關委員會已於會上決定不推薦該項工程建議。惟她得悉數日後在富善邨有宣傳物品，指其所屬政黨於此事上“事後孔明”。她對此做法不表認同。

25.	有委員就此作出澄清，表示沒有掛出該名委員所述的“事後孔明”橫額。他續表示，該項工程的倡議人在有關委員會會議上只表示有類似的工程正在附近進行，並沒有再加以評論。

26.	主席表示，鑑於各委員會已於上星期就各項工程建議進行討論並作出推薦，故希望本委員會的討論集中於監控工程金額及定出工程建議的緩急優次等事宜上。主席建議，若委員會認為有需要改善倡議工程的流程，可於日後詳加討論。主席總結，地區工程工作小組將於2月的會議上討論2011至2012年度地區小型工程計劃建議的緩急優次。

## IV.	大埔區公共圖書館推廣活動計劃

## (大埔區議會文件DFM 4/2011號)

27.	主席表示，DFM 4/2011號文件為政府部門提交的區議會撥款申請。他詢問委員會是否同意撥款19,226元予康文署，以供舉辦“2011年4月至2012年3月大埔區公共圖書館推廣活動”。

28.	委員會通過上述由康文署提出的區議會撥款申請。

## V.	續議地區設施管理委員會2010年11月16日第六次會議事項

29.	主席表示，因應上次會議就龍尾泳灘工程計劃的討論和建議，他已聯同大埔區議會轄下各委員會的主席於2011年1月17日與民政事務局局長會面，以表達區議會的訴求。在會議中，他們就大埔區內一些前區域市政局遺留的工程

項目的進展向民政事務局局長提出了意見。而龍尾泳灘工程計劃雖然於2005年的《施政報告》中列為優先項目，但進展一直未如理想，故他與各委員會主席特別向民政事務局局長表示關注。主席補充，民政事務局局長於該次會面中表示，大埔區內個別擬建的文康項目，特別是龍尾泳灘工程，應盡快進行。民政事務局局長續表示，如順利獲得立法會通過撥款，他期望龍尾泳灘工程可在2014年完成。民政事務局局長亦重申，修訂龍尾泳灘工程的單車及車輛停泊位並不會影響整體的施工時間。

30.	有委員表示，鑑於有市民查詢龍尾泳灘工程計劃的資料，而這項工程計劃的現況可能已與當初的情況有所不同，因此希望康文署可提供有關工程的最新資料，例如設計圖則及圖片，以便委員了解情況，回應市民的查詢。主席希望康文署能向各委員提供有關資料。

31.	黃文傑先生回應，康文署會請有關部門盡快完成龍尾泳灘工程計劃的概念設計，然後諮詢委員會的意見。

32.	此外，黃先生亦就“在大埔第33區發展一個11人人造草地足球暨欖球場”工程計劃向委員會匯報。因應主席於2010年11月16日委員會會議上提出的要求，康文署在2011年1月14日漁農工商、旅遊及文娛康體委員會(“漁委會”)的會議上就該工程計劃擬建設施的細節諮詢漁委會的意見。總結而言，漁委會就擬建設施提出兩項建議，包括在人造草地足球暨欖球場範圍內闢建棒球練習設施，以及在署方建議的公眾停車場內增設更多私家車停泊位。黃先生續說，如委員會對擬建設施無其他意見，康文署會盡快草擬工程界定書予民政事務局審批，然後請建築署進行工程技術可行性研究，以早日制訂工程發展時間表。

33.	委員備悉康文署的報告及建議。主席請有關部門繼續跟進是項工程。

## VI.	工作小組報告

(一)	地區工程工作小組

34.	地區工程工作小組於2010年12月20日舉行2010年第六次會議。工作小組主席何大偉先生匯報，由工作小組所跟進獲批地區工程計劃的進度詳情，以及工作小組的建議，已載於相關的會議文件內，委員會亦已在議程第III項中加以討論。

(二)	設施管理工作小組

35.	設施管理工作小組於2010年12月21日舉行2010年第六次會議。工作小組主席朱景玄先生表示，民政處代表已向工作小組作出匯報，指過去兩個月大埔區內各社區中心及會堂設施的維修及保養情況正常。民政處代表亦向工作小

組報告12月份於大埔資訊屏幕播放的節目概況。朱先生續報告，康文署代表向工作小組匯報10月及11月康體設施的使用情況、承辦商的服務評估、場地翻新及綠化工程的進度。

36.	委員備悉並接納上述報告。

## VII.	其他事項

37.	主席表示，地區小型計劃自2008年起推行已三年，委員或對計劃的運作有所意見。有見本屆區議會將於2011年年底完結，他建議秘書處於農曆新年後特別安排一個會議，讓有興趣的委員就倡議工程的流程及定出緩急優次的安排作出討論和總結，並就有關的安排向下一屆區議會提出建議。主席續請秘書處了解新界區其他區議會的做法，以助委員會進行討論。

38.	有委員表示贊成主席的建議。他認為每位工程倡議人應先就自己提出的工程建議安排緩急優次，以便地區工程工作小組進一步討論有關事宜。該委員亦建議考慮限制每位委員可提出的工程建議數目，以便有效監察地區小型工程撥款的使用情況。

39.	委員備悉並贊成主席的建議。

## VIII.	下次會議日期

40.	委員會下次會議訂於2011年3月15日(星期二)上午9時30分舉行。

41.	議事完畢，會議於上午10時15分結束。

大埔區議會秘書處

2011年2月