大埔區議會

交通及運輸委員會

2011年第三次會議記錄

| 日 期﹕ | 2011年5月13日(星期五) |
| --- | --- |
| 時 間﹕ | 下午2時30分 |
| 地 點﹕ | 大埔區議會秘書處會議室 |

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文春輝先生 | 主席 | 會議開始 | 下午3時30分 |
|  | 譚榮勳先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 下午2時40分 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 下午4時40分 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 區鎮樺先生 | 委員 | 下午3時正 | 會議完畢 |
|  | 陳鋕漒先生 | 委員 | 會議開始 | 下午4時55分 |
|  | 張國慧先生 | 委員 | 會議開始 | 下午4時40分 |
|  | 黎建民先生 | 委員 | 會議開始 | 下午4時35分 |
|  | 林啤先生 | 委員 | 會議開始 | 下午3時50分 |
|  | 黃元生先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃詠瑜小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者：

|  | 謝善怡小姐 | 高級運輸主任(大埔)／運輸署 |
| --- | --- | --- |
|  | 盧杰慧女士 | 工程師／大埔一／運輸署 |
|  | 張秉權先生 | 工程師／大埔二／運輸署 |
|  | 杜嘉榮先生 | 工程師15／新界西及北拓展處／土木工程拓展署 |
|  | 梁國強先生 | 大埔警區交通部警長／香港警務處 |
|  | 鍾兆文先生 | 區域工程師(大埔)／路政署 |
|  | 陳玉好女士 | 副房屋事務經理／租約(大埔)(五)／大埔區租約事務管理處／房屋署 |
|  | 張志寶先生 | 高級車務主任／九龍巴士(一九三三)有限公司 |
|  | 胡銘基先生 | 策劃及發展經理／九龍巴士(一九三三)有限公司 |
|  | 黎旨軒先生 | 民政事務助理專員／大埔／民政事務總署 |
|  | 陳漢鈞先生 | 高級聯絡主任(2)／大埔／民政事務總署 |
|  | 梁少強先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔／民政事務總署 |

請假者：

|  | 周國榮先生 | 委員 |
| --- | --- | --- |

開會詞

主席歡迎各與會者出席會議，並宣布以下事項：

(i)	區議會秘書處高級行政主任梁少強先生接替已調職的劉君偉先生列席委員會今後的會議。

(ii)	大埔警區行動主任羅志富先生因事未能出席是次會議。

(iii)	周國榮先生因身體不適未能出席是次會議，他已向秘書處提交缺席通知及醫生證明書。

(iv)	根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議而提出的缺席申請。按照上述規定，周國榮先生的缺席申請獲批准。

### I.	通過交通及運輸委員會2011年3月11日第二次會議記錄

(大埔區議會文件TT 21/2011號)

2.	秘書處沒有收到有關上次會議記錄的修訂建議，席上並無委員提出修訂。上次會議記錄無須修訂，獲通過作實。

### II.	續議交通及運輸委員會2011年3月11日第二次會議事項

(大埔區議會文件TT 22/2011號)

(一)	“舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程”的進展

3.	主席請委員備悉路政署提交的進度報告，委員並無發表意見或提問。

(二)	建議在廣福橋附近加設行車橋

4.	主席表示，《在廣福橋附近加設行車橋研究報告》已經備妥，負責進行研究的香港中文大學(“中大”)的代表將於討論第六項議程“工作小組報告”時報告研究結果。主席請運輸署代表屆時一併報告最新情況。

(三)	大埔鄉事會街的交通安排

5.	梁國強先生報告，由本年3月至今，警方於上述地點採取了13次檢控行動(3人被控違例踏單車，10人被控亂過馬路)，情況可以接受。

6.	主席告知委員，新界電召的士聯會有限公司致函委員會，要求有關部門擴闊鄉事會街現有的士上落客點的範圍。

7.	委員的意見和提問如下：

(i)	有委員查詢擴闊鄉事會街近大光里行人過路處的工程進度。

(ii)	有委員認為鄉事會街本已狹窄，擴闊上述的士上落客點的範圍可能會令交通更加擠塞。

(iii)	有委員指出自從設立了該的士上落客點，已引致鄉事會街交通更加擠塞。他建議與其擴闊該的士上落客點，不如在附近另覓合適的地點(如獅子會大埔青年空間前的位置)設立的士站。

(iv)	有委員建議運輸署聯同警方到場視察，評估擴闊上述的士上落客點的範圍是否可行。

8.	盧杰慧女士回應，鄉事會街近大光里行人過路處的工程將於一個月內完成。另外，上述的士上落客點已設置了六個月，這段期間交通情況大致良好。不過，由於鄉事會街交通繁忙，她對上述建議有所保留。她建議委員考慮物色其他地點設置的士站。

9.	梁國強先生認為鄉事會街的交通情況可以接受。他續表示，警方若發現的士排隊等候上落客，會酌情作出處理。

10.	主席建議運輸署與警方評估擴闊上述的士上落客點的範圍是否可行，並於下次會議上作出報告。

(四)	跟進於大埔墟鐵路站設立邨巴上落客點事宜

11.	盧杰慧女士報告，運輸署建議繼續使用南運路的停車彎位作為邨巴上落客點。她表示該署在這議題上沒有新資料補充。

12.	主席接受委員建議，把是項議題交回跟進大埔區公共巴士服務工作小組跟進，並於有進展時向委員會匯報。

(五)	有關疏導大埔墟交通事宜

13.	主席表示，委員會於上次會議上決定於《在廣福橋附近加設行車橋研究報告》發表後繼續討論是項續議事項，故建議在第六項議程“工作小組報告”中一併討論有關事宜。

14.	委員同意上述安排，並沒有提出意見或問題。

## III.	標題為“要求擴闊汀角路(汀角路與三門仔路交界往返大尾督”信件

(大埔區議會文件TT 23/2011號)

15.	林泉先生介紹上述文件。他表示，由於即將有兩個大型項目(包括龍尾泳灘及慈山寺觀音像)於汀角路附近進行，而且政府有計劃於區內興建骨灰龕場，故要求運輸署擴闊汀角路(與三門仔路交接至大美督一段)，以應付日益增長的交通量。

16.	張秉權先生回應，運輸署在考慮是否擴闊汀角路時，須評估該路的容車量能否應付新增的車流，並顧及鄰近居民的意見。他表示，現時汀角路的交通流量尚未達至飽和。雖然根據交通統計及有關預測，上述兩個大型項目落成後，或會吸引市民在周末前往該處，但現時汀角路仍有剩餘容量，可以吸納新增的交通流，令行車不致受阻。他表示，由三門仔至大美督的一段汀角路現為雙線雙程行車，現時該路段的行車量／容車量比例為0.75，即使加上龍尾泳灘及慈山寺觀音像兩項發展項目所產生的交通流量，有關比例仍處於可接受的範圍。就慈山寺觀音像發展項目而言，發展商亦需作出改善措施，解決發展項目所引發的交通問題。他續稱，假如政府落實在大埔工業邨附近興建骨灰龕場，需進行一項詳細的交通評估，以配合每年春秋二祭所引發的人流問題。

17.	委員的意見及提問如下︰

(i)	有委員表示，現時汀角路於假日及節日期間的交通實在十分擠塞，影響該處居民的生活。他希望運輸署顧及居民的需要，考慮擴闊上述路段。

(ii)	有委員認為運輸署有責任作前瞻性的規劃，解決當區的交通問題。

(iii)	有委員建議運輸署調查汀角路的交通流量，並於下次會議上作出報告。

(iv) 	有委員預計該區的發展項目，如龍尾泳灘、觀音像及水療酒店等將吸引大量人流。他認為有逼切需要擴闊汀角路，以應付日後的交通流量。

(v)	有委員表示，汀角路一帶的居民一向受交通擠塞的問題影響。他認為大部分居民均支持擴闊上述路段。他希望運輸署認真研究上述建議，不要倉促地下結論。

18.	主席建議運輸署調查汀角路的交通流量及重新仔細審視這建議，並於下次會議上向委員報告。

19.	主席在下午3時30分離席，餘下會議由副主席譚榮勳先生主持。

## IV.	標題為“要求開設經大埔之口岸直通巴士”信件

(大埔區議會文件TT 18/2011號)

20.	張國慧先生介紹上述文件，並要求運輸署研究及招標開辦由馬鞍山開出經大埔前往皇崗口岸的直通巴士線，以滿足區內居民的需要。

21.	謝善怡小姐回應，政府的政策是以鐵路為往返各口岸的主要交通工具。由於各口岸的空間有限，現有的口岸巴士服務不多，主要行走沒有鐵路服務的地區。而現時各口岸(如皇崗及深圳灣等)的空間已告飽和，無法開辦新的巴士服務。因此，運輸署暫時未能接納上述建議。但運輸署備悉有關訴求，在日後的新發展策劃中將列入考慮。此外，為照顧大埔區居民，運輸署會向現時的過境巴士營辦商反映有關的訴求，鼓勵他們開辦經大埔的過境巴士服務。

22.	委員第一輪的意見及提問如下︰

(i)	有委員表示，由於皇崗口岸提供24小時過境服務，不少大埔區居民會於羅湖口岸關閉時經皇崗口岸過境。因此他認為有需要開設經大埔往返皇崗口岸的巴士服務，以方便居民。他希望日後有新口岸(如蓮塘/香園圍口岸)投入服務時，能提供新的過境巴士服務予區內居民。

(ii)	有委員表示，若運輸署增設經大埔前往皇崗口岸的巴士線，該線宜途經區內的公共屋邨及主要住宅區，以方便居民。

(iii)	有委員表示，既然皇崗口岸的空間已告飽和，運輸署應積極尋求解決方法，應付日益增長的過境旅客的需求。

23.	謝善怡小姐回應，皇崗口岸主要提供貨運過境服務，故沒有為口岸巴士預留太多空間。運輸署研究後發現，該口岸已沒有地方擴闊現有的巴士站。不過，待蓮塘／香園圍口岸落成後，該署會積極研究開設巴士線經大埔前往該口岸是否可行。

24.	委員第二輪的意見及提問如下︰

(i)	有委員表示，運輸署應汲取皇崗口岸設施迅速飽和的教訓，在口岸設計及規劃工作方面，應顧及未來發展的需要。

(ii)	有委員建議運輸署在製訂未來的計劃時，應更具前瞻性，並應更積極地聽取區議員及委員的意見。

(iii)	有委員建議除過境巴士營辦商外，可考慮讓其他私營公司以試驗方式提供有關服務，為市民提供多一項選擇。

(iv)	有委員建議把是項議題交由跟進大埔區公共巴士服務工作小組跟進。

25.	謝善怡小姐重申，運輸署會向現有過境巴士營辦商反映委員的意見，並會鼓勵他們開辦經大埔的過境巴士服務。

26.	副主席同意委員的建議，是項議程會交由跟進大埔區公共巴士服務工作小組研究。

## V.	路政署(大埔區)過去兩個月內完成及未來三個月內完成的交通改善項目及時間表

(大埔區議會文件TT 25/2011號)

27.	副主席請委員備悉上述文件。

28.	委員的意見及提問如下︰

(i)	有委員希望路政署加快進行廣福道迴旋處附近的重鋪路旁地帶工程。

(ii)	有委員詢問第4項工程的確實地點。

(iii)	有委員就第6項工程發表意見。他指出，現時完善路的車速限制較高(每小時70公里)，故擔心加設行人過路處後，行人的安全會受到影響。他建議有關部門於行人過路處前設置告示牌，提醒駕駛者小心行人。

(iv)	有委員查詢第13、第14及第15項的工程內容。

29.	鍾兆文先生表示會於會後回覆委員的查詢。

30.	張秉權先生補充，第13至15項工程是因應更改大埔汀角路近雅景花園至三門仔路段的車速限制(由現時每小時50公里調整至70公里)而進行。

31.	副主席請有關部門於會後回覆委員的查詢。

(會後補註：路政署會後回覆委員會，廣福道迴旋處附近的重鋪路旁地帶工程已於今年6月初完工。)

## VI.	工作小組報告

(一)	大埔區道路及交通安全運動工作小組

32.	秘書報告，工作小組將於五月下旬召開本年度第一次會議，跟進及討論各項活動的推行情況，工作小組會定期向委員會匯報有關進度。

(二)	跟進大埔區公共巴士服務工作小組

33.	黃碧嬌女士報告，工作小組已於2011年3月23日召開本年度第二次會議，跟進以下事項：

(i)	2011至2012年度大埔區巴士路線發展計劃

九龍巴士有限公司(“九巴”)計劃增設兩班307號線早上特別班次，並建議藉新增資源把現時由運頭塘開往富亨的兩個班次重新組合為307A及307B路線。工作小組支持四班特別班次分兩條路線行走，但尚未就特別班次的行走路線取得共識。工作小組請九巴及運輸署考慮工作小組的意見，然後再作出研究，並於下次會議上跟進有關事項。

另外，九巴計劃增派一部巴士行走74X號線，以配合把74A號線的總站遷往九龍灣的建議。工作小組支持74A號線改道，以及把其總站遷往九龍灣，但不支持九巴計劃改以空調巴士行走74A號線全線。

龍運巴士有限公司(“龍巴”)表示會因應客量需求及轉變而決定是否實施發展計劃中增派一部巴士行走E41號線的建議。工作小組成員認為龍巴應履行該項建議。

對於九巴計劃分階段以空調巴士代替非空調巴士行走七條路線(包括71A、71S、72A、73、74A、73A及72)，工作小組表示反對。

(ii)	建議延長271或N271號線的服務時間

九巴計劃提早5分鐘開出N271號線的頭班車，工作小組對此沒有意見。

(iii)	建議增設大埔往返馬鞍山的巴士線

運輸署表示，在考慮現有公共交通服務供應、乘客需求，以及資源運用等因素後，暫時沒有計劃增設大埔往返馬鞍山的巴士線，但會密切監察乘客需求情況，並會在有需要時建議加密專線小巴26號線的班次。

(iv)	2010至2011年度跟進大埔區公共巴士工作小組活動

“2011年大埔區巴士服務諮詢論壇”已於本年3月5日舉行。工作小組成功收集約50份有關市民對區內巴士服務意見的調查問卷。工作小組希望運輸署考慮市民的意見，改善區內的巴士服務。

34.	工作小組會繼續跟進有關事宜，並會向委員會匯報有關進度。

(三)	跟進“舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程”工作小組

35.	秘書表示，工作小組已於本年4月11日召開本年度第三次會議，主要討論事項如下：

(i)	第一期工程(第一份合約)

自動工以來，工程進展大致順利。現正進行的工程包括建造新行車天橋的樁柱、橋墩及橋樑，以及挖掘護土牆和隔音屏障的地基。承建商開始建造新翠榕橋，並在廣福西橋旁邊建造隔音屏障的樁柱。承建商又把完善路支路出吐露港公路往沙田方向的一段道路的車速限制由每小時70公里改為每小時50公里，並將於本年4月至5月期間在元洲仔交滙處的一段吐露港公路實施臨時夜間封路及改道安排。鑑於今年年初在吐露港公路發生三宗交通意外，路政署已於3月下旬在舊政務司官邸附近道路交匯處至石蓮路的一段吐露港公路實施來回線減速方案，以確保交通安全。

工作小組讚揚顧問公司的公關工作，同時希望有關部門及顧問公司繼續與當區區議員及相關居民代表保持溝通，並於實施封路及改道措施前盡早通知有關人士。

(ii)	第一期工程(第二份合約)

工程進展順利，承建商現正建造地基、橋墩及擋土牆，以及進行鈄坡的泥釘安裝工程。交通管理聯絡小組會議已於2011年4月7日舉行，會上討論及通過多項有關工地出入口和臨時交通改道的建議。為配合工程，承建商於2011年4月下旬至5月期間在吐露港公路搭建臨時支架，屆時須在不同日子依次封閉大埔太和路至林錦公路交匯處。有關臨時交通改道措施會在獲得批准後才實行。

工作小組希望顧問公司就圍頭村加建隔音屏障工程與相關村代表及當區區議員保持溝通，並希望有關部門注意來年農曆新年期間的封路及交通安排。

(iii)	第二期工程

路政署已處理有關第二期工程的反對意見，並已把反對意見轉交行政長官會同行政會議，預計有關程序快將完成。

工作小組關注第二期工程的收地及工程時間表，並希望有關部門協調跟進收地的工作。

36.	工作小組會繼續跟進上述事宜，並會向委員匯報有關進度。

(四)	跟進“建議在廣福橋附近加設行車橋”工作小組

37.	副主席表示，是項議程將與第五項續議事項“有關疏導大埔墟交通事宜”一併討論。

38.	副主席報告，工作小組與香港中文大學(“中大”)環境政策及資源管理研究中心合作撰寫的《在大埔廣福橋附近加設行車橋研究報告》已經備妥，工作小組已邀請該研究中心派代表出席是次會議，向委員報告研究結果。由於工作小組的任期已於2011年3月屆滿，但研究報告尚未正式發表，他建議把工作小組的任期延長至2011年8月。

39.	委員對上述建議沒有反對，工作小組的任期將延長至本年8月。

40.	副主席歡迎中大環境政策與資源管理研究中心項目主任李慧瑩博士、研究助理馬嘉欣小姐及地理與資源管理學系副教授鄒桂昌先生就是項議程出席會議。

41.	李博士及鄒教授介紹文件TT 22a/2011號。

42.	委員的意見及提問如下︰

(i)	有委員讚揚中大的研究十分詳細及全面。他希望工作小組將研究報告轉交立法會議員，供他們參閱。

(ii)	有委員希望工作小組盡快發表研究報告，以助爭取復建廣福行車橋。

(iii)	有委員表示，中大就上述建議進行深入研究後，發現有迫切需要復建廣福行車橋，足以證明大埔區議會多年來致力爭取復建廣福道行車橋理據充分。他希望運輸署詳細考慮研究報告，盡快落實有關建議。

(iv)	有委員認為，中大所作交通流量統計欠缺有關廣福道西行車輛右轉寶鄉橋的數字，未能如實反映廣福道西行的交通情況。另外，他表示農墟附近有公共屋邨及救護站，所餘空間不多，故“經寶雅路與農墟接連太和路”的走線未必可行。

43.	鄒教授回應，行車橋的設計及走線上的技術問題不屬於研究範圍。

44.	副主席表示，研究報告除探討復建廣福行車橋這項建議外，亦就大埔墟的交通問題進行研究。他請盧杰慧女士就上述兩方面的研究結果作出回應。

45.	盧女士感謝中大研究在廣福橋附近加建行車橋這項建議。她表示運輸署將聘請顧問公司就同一項建議進行研究，預計研究會於未來數月內展開。她續表示，顧問公司進行研究時會諮詢其他部門，並會考慮中大的研究報告，屆時希望中大可以提供有關資料。

46.	李博士歡迎運輸署向中大索取相關資料。

47.	副主席感謝中大就上述建議進行研究。他表示工作小組會盡快發表研究報告。

## VII.	2011至2012年度交通及運輸委員會區議會撥款分配預算

(大埔區議會文件TT 26/2011號)

48.	副主席報告，大埔區議會已於2011年5月3日的會議上通過於本財政年度撥款230,000元予委員會，詳情請參閱上述文件。

49.	委員備悉上述文件，並沒有提出意見或問題。

## VIII.	其他事項

(一)	申請區議會撥款

50.	副主席報告，委員會已於2010年10月27日以傳閱文件方式通過跟進“建議在廣福橋附近加設行車橋”工作小組申請2010至2011年度區議會撥款$200,000元，以進行有關在大埔廣福橋附近加建行車橋的研究計劃，當中39,750元是用作印製研究報告及製作光碟。支付有關費用的支票已於2011年3月25日發出，但印刷公司表示未有收到，並於4月11日致函要求註銷該未兌現的支票及重發支票。由於印刷公司於2010至2011財政年度完結後才要求重發支票，按政府的會計安排，有關費用須以本財政年度的“備用款項”支付。不過，委員會本財政年度的預留撥款不會因此而受到影響。

51.	委員同意上述安排，並沒有提出意見或問題。

(二)	投訴九巴72號線服務欠佳

52.	副主席表示接獲市民投訴，指72號線的班次疏落，該號線非空調巴士的班次亦經常脫班。他請委員備悉該宗投訴。若有需要，他認為跟進大埔區公共巴士服務工作小組可作出跟進。

(三)	建議在大窩西支路口加設“禁止7米長汽車進入”交通標誌

53.	副主席表示，運輸署向委員會提交一份題為“建議在大窩西支路口加設‘禁止7米長汽車進入’交通標誌”的文件。他請張秉權先生介紹文件。

54.	張先生表示，運輸署在研究如何加強倒車安全時，發現全港共有132個“須優先處理”的路段，大窩西支路是其中一個。經研究後，該署建議在大窩西支路進入圍頭村路口加設“禁止7米長汽車進入”交通標誌，以加強道路安全。

55.	委員的意見及提問如下︰

(i)	有委員詢問如何界定“須優先處理”路段。

(ii)	有委員查詢大窩西支路口7米長汽車的流量。

56.	張先生回應，由於近年發生多宗大型車輛倒車意外，運輸署建議禁止7米長汽車進入死胡同，以加強道路安全。該署詳加研究後，發現全港共有132個較危險的地點須優先處理。他表示，該署沒有大窩西支路進入圍頭村路口的交通流量數據，但他會於會後進行調查。

57.	副主席總結，由於運輸署暫時未能提供有關數據，故建議該署於調查後聯絡當區議員，以討論上述建議。

(四)	標題為“要求關注大埔區面臨貨車車位嚴重不足問題”信件

58.	王秋北先生介紹信件。他表示現時大埔區貨車車位嚴重不足，故希望有關部門於區內物色地方闢設貨車停車場。

59.	副主席補充，由於區內停車場貨車車位不足，部分車主被迫將貨車停泊在電子停車收費錶位。不過，電子停車收費錶的停泊時間最長為一小時，車主須每小時入錶一次，十分不便。因此，他希望有關部門盡快於區內物色地方闢設貨車停車場。

(五)	標題為“要求早上繁忙時間新增307特快線”信件

60.	黃元生先生介紹信件，並要求運輸署307號線增設早上繁忙時間特別班次。

61.	謝善怡小姐表示，運輸署及九巴代表於2011至2012年度大埔區巴士路線發展計劃中建議增設兩班307號線早上特別班次，跟進大埔區公共巴士服務工作小組亦曾討論這項建議。由於工作小組支持四班特別班次分兩條路線行走，運輸署正朝着這個方向研究，並會在下次工作小組會議上提出詳細路線建議，供工作小組考慮。

62.	副主席請運輸署在下次工作小組會議上報告有關事項。

(六)	大埔工業邨指示牌不足事宜

63.	有委員表示，他曾於會議上提出大埔工業邨內指示牌不足的問題。他詢問最新的情況。

64.	張秉權先生回應，運輸署計劃於大埔工業邨內增加兩個指示牌。他表示會於會後將圖則轉交委員參閱。

IX.	下次會議日期

65.	下次會議訂於2011年7月15日(星期五)下午2時30分舉行。

66.	議事完畢，會議於下午5時10分結束。

大埔區議會秘書處

2011年7月