(修訂版)

大埔區議會

交通及運輸委員會2005年

第四次會議記錄

| 日期﹕ | 2005年7月14日(星期四) |
| --- | --- |
| 時間﹕ | 上午9時40分 |
| 地點﹕ | 大埔區議會秘書處會議室 |

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 關永業先生 | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 區鎮樺先生 | 委員 | 上午9時45分 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 中午12時30分 |
|  | 鄭俊平先生,JP | 委員 | 上午10時10分 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午10時05分 | 會議完畢 |
|  | 張國耀先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李志成先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 會議開始 | 下午1時05分 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 溫學濂先生 | 委員 | 會議開始 | 中午12時30分 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 中午12時30分 |
|  | 黃天龍先生 | 委員 | 上午10時10分 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員,JP | 委員 | 會議開始 | 中午12時20分 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 易健卿女士 | 委員 | 上午9時50分 | 會議完畢 |
|  | 陳鋕漒先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 張任有先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李友偉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李偉文先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 溫興財先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭翹楚小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者：

|  | 康淑儀小姐 | 客務關係經理／九廣鐵路公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 胡銘基先生 | 策劃及發展經理／九龍巴士有限公司 |
|  | 張志寶先生 | 車務主任／九龍巴士有限公司 |
|  | 譚石友先生 | 高級運輸主任(大埔)／運輸署 |
|  | 施淑慧小姐 | 運輸主任(大埔)／運輸署 |
|  | 胡廣明先生 | 工程師(大埔)／運輸署 |
|  | 梁樹人先生 | 工程師(大埔)／運輸署 |
|  | 歐陽效成先生 | 區域工程師(大埔)／路政署 |
|  | 高達理先生 | 大埔區行動主任／警務處 |
|  | 黃遠強先生 | 大埔區交通組主管／警務處 |
|  | 廖振新先生 | 高級工程師／新界西及北拓展處／土木工程拓展署 |
|  | 黃海文先生 | 副房屋事務經理(租約)(大埔二)／ 大埔區租約事務管理處／房屋署 |
|  | 徐詩妍小姐 | 民政事務助理專員／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 張詠絲小姐 | 聯絡主任(4)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 龍小冰小姐 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |

請假者：

|  | 張學明議員，SBS,JP | 委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 李國英議員 | 委員 |  |  |
|  | 李耀斌先生,JP | 委員 |  |  |
|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 |  |  |
|  | 陳國強先生 | 委員 |  |  |
|  | 雷佩儀小姐 | 委員 |  |  |
|  | 孫偉健先生 | 委員 |  |  |

缺席者：

|  | 黃淑芬女士 | 委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

開會詞

主席歡迎與會者出席會議，並介紹新任大埔民政事務助理專員徐詩妍小姐。主席並報告下述事項：

(一)	張學明議員申請加入交通及運輸委員會，其申請已在本年7月5日的大埔區議會會議上獲得通過；

(二)	下列委員因事未能出席會議。他們已在會前以書面向秘書處申請告假，原因如下︰

| 請假委員 | 請假原因 |
| --- | --- |
| 張學明議員,SBS,JP、鄧光榮先生,BBS、 陳國強先生 | 因事離港 |
| 李耀斌先生,JP、李國英議員 | 出席其他會議 |
| 雷佩儀小姐、孫偉健先生 | 工作需要 |

委員會根據《大埔區議會常規》第31(15)條，通過批准上述人士的告假申請。

I.	通過交通及運輸委員會2005年第三次會議(12.5.2005)記錄
(大埔區議會文件TT 19/2005號)

2.	上次會議記錄的修訂建議已臚列於上述文件中。席上委員並無提出其他修訂建議。上次會議記錄按文件所載修訂後，作實通過。

II.	續議交通及運輸委員會2005年第三次會議(12.5.2005)事項
(大埔區議會文件TT 20/2005號)

(一)	大埔墟火車站至沙田市中心28K專線小巴營運事宜
(第3至9段)

3.	譚石友先生報告，上述小巴專線的乘客量一直上升，其乘客量在本年7月11日創出最高紀錄，達1 200人次。

4.	黃碧嬌女士讚賞28K號線營辦商的經營態度。黃女士表示，28K號線在開辦初期，乘客寥寥可數。後來營辦商調低車費，乘客量便漸漸上升。她希望其他公共巴士營辦商也效法該營辦商的經營態度。

5.	李志成先生表示他經常乘搭28K號線，發現該線的乘客量日漸上升，司機的服務態度也值得嘉許。但李先生希望署方和營辦商安排該小巴專線繞經禾及瀝源一帶，並延長服務時間至晚上10時。

6.	陳笑權先生感謝運輸署向28K號線提供協助，使該線得以繼續營運。陳先生又表示曾與沙田區議會副主席商討，希望署方和營辦商考慮准許28K號線小巴駛經駿景園、禾及瀝源一帶，以吸引更多乘客。沙田區議會副主席也會就上述事宜向沙田區議會交通及運輸委員會提交議題，供該委員會討論。

7	李偉文先生表示他也曾要求署方和營辦商安排28K號線繞經禾及瀝源。他希望署方和營辦商認真考慮上述建議，以吸引更多乘客。

8.	譚石友先生表示，28K號線的營運情況漸入佳境，運輸署也曾向營辦商提出增加班次及延長服務時間的建議。但由於28K號線在刊憲和招標時已清楚訂明其行車路線，假如現在更改路線，便須按繁複的程序重新作出安排。至於委員提出安排28K號線繞經駿景園的建議，譚先生回應表示，由於該項修訂建議涉及沙田區，署方須先行諮詢沙田區議會、政府有關部門和有關人士。署方在收集各方面的意見後，再向委員會作出匯報。

9.	李偉文先生表示，他對署方不允許28K號線繞經禾及瀝源，但考慮容許該線繞經駿景園一事感到疑惑。他請譚先生詳細解釋署方作出上述兩項安排的原因。

10.	譚榮勳先生指出，以往出席本委員會會議的運輸署代表曾表示，署方不允許28K號線繞經禾及瀝源，是要避免28K線與行走上述地區的小巴專線產生惡性競爭。但譚先生翻查記錄後發現，上述地區與大埔區之間並沒有設立小巴路線。譚先生又表示，署方在這次會議又以“程序繁複”為理由，再次拒絕考慮讓28K線繞經禾和瀝源，實在並不合理。譚先生請署方認真考慮委員的意見。

11.	易健卿女士也對署方考慮容許28K線繞經駿景園但拒絕安排該線繞經禾和瀝源，表示疑惑。

12.	陳鋕漒先生表示，委員會一直爭取開辦28K號線，為區內居民提供服務。上述路線開辦當時，署方代表曾表示可先行開辦路線，然後才就行車路線作出修改。但署方現時卻拒絕修改行車路線。由於上述專線小巴由大埔區議會交通及運輸委員會提出要求開辦的，陳先生表示不明白署方為何須要就修改路線的建議諮詢沙田區議會及刊登憲報。

13.	譚石友先生回應表示，雖然28K號線小巴由大埔區開出，但其行車路線涉及沙田區，署方因此也須在修改路線前諮詢受影響的區域。譚先生並表示會就委員提出的建議，向各方收集意見，於下次會議向委員會匯報。

(二)	2005至2006年度大埔區巴士路線發展計劃(第10至23段)

14.	主席報告，委員會已於上次會議向署方重申下列要求︰

(i)	安排278P號線繞經大窩西支路；

(ii)	把71B號線納入巴士轉乘優惠計劃。

主席續說，跟進大埔區公共巴士服務工作小組在本年6月23日召開的會議上，曾討論要求巴士公司在大埔區全面實施巴士轉乘優惠計劃。此外，有委員提交了一項議題，要求委員會在本會議上討論全面推行區內巴士轉乘優惠計劃。委員可於稍後就該議題作出提問及表達意見。

15.	譚石友先生表示已知悉委員要求署方和巴士公司安排278P號線繞經大窩西支路。署方和九龍巴士有限公司(下稱“九巴”)會將上述建議納入下年度的“巴士路線發展計劃”內一併考慮。

16.	任啟邦先生引述上次會議記錄第11段指出，運輸署代表於上次會議上表示，假如九巴增加278P號線的班次，北區區議會交通及運輸委員會便會考慮讓新增班次車輛繞經大窩西支路。任先生希望署方及九巴認真考慮上述建議，讓兩區的乘客都能受惠。

17.	文春輝先生表示，大窩西支路居民對巴士服務的需求一直遭受忽視。巴士公司雖安排278P線巴士駛經吐露港公路，卻沒有在大窩西支路一帶設站接載居民。況且，委員會只要求署方和九巴安排部分278P線或278X線班次繞經大窩西支路，相信這項安排不會對北區居民造成太大影響。此外，文先生希望北區區議會交通及運輸委員會在維護北區居民利益之餘，也能顧及大埔區居民的交通服務需求。文先生又表示希望九巴為大窩西支路的居民提供在太和轉乘巴士的車費優惠。另一方面，文先生指出，九巴以往一直未能向委員會清楚回覆關於巴士站上蓋廣告收益的查詢，而其他巴士營辦商現時推行“八達通8折回程優惠計劃”的方式也非常取巧。該計劃規定乘客必須在回程時乘搭相同的巴士路線，才可享受優惠。

18.	張國耀先生請署方和九巴認真考慮安排278P線繞經大窩西支路的建議。他希望以委員會的名義去信北區區議會交通及運輸委員會，重申委員會的建議。此外，張先生表示，船灣淡水湖一帶的居民不斷增多，對公共交通服務的需求也與日俱增。張先生請署方和九巴考慮增加64K號線的班次，以及增加來往大埔墟和船灣淡水湖的巴士服務班次。

(會後記：委員會已於本年7月27日去信北區區議會交通及運輸委員會。)

19.	陳鋕漒先生表示，既然上述建議未能獲得採納，他建議署方和九巴增加273P號線的班次，以服務大窩西支路一帶的居民。該線巴士現時由太和開出前往荃灣，他建議九巴為該線加開特別班次由粉嶺開出，但不接載乘客而直接駛往大窩西支路，接載在該區登車的乘客返回太和巴士總站，並於太和站接載其他乘客前往荃灣。

20.	李志成先生和黃容根議員均支持陳鋕漒先生的建議。他們表示，現時273P線每天只開出4班班次，而且巴士通常駛至運頭塘後便告客滿，實在未能滿足居民對服務的需求。

21.	譚石友先生回應表示，署方和九巴經常緊密合作，每年均會根據各區域的人口增長情況和其他資料，制訂每年度的巴士路線發展計劃。署方備悉委員提出的意見，並會把上述意見納入下年度的巴士路線發展計劃一併考慮。

22.	胡銘基先生表示，委員會已多次討論安排278X及278P號線繞經大窩西支路的建議。另一方面，九巴在編配服務方面，需要與署方詳細研究各巴士線的乘客量和資源運用等問題。況且，上述建議沒有納入本年度的巴士路線發展計劃內，假如實施上述建議，九巴便需尋找額外資源。胡先生又澄清表示，現時273P號線每天開出5班班次。

23.	主席表示他曾與北區區議會交通及運輸委員會主席商討安排278X或278P號線繞經大窩西支路的建議。他促請署方和九巴增加該兩條巴士路線的班次，使兩區的居民受惠。另外，主席請署方和九巴積極考慮增加273P號線的班次。

(三)	九巴第265S號線的服務(天水圍市中心至大埔工業)
	
	(第24至27段)

24.	主席報告，跟進大埔區公共巴士服務工作小組於本年4月13日召開會議，討論上述議題。委員會現再次要求運輸署和九巴增加265S號線的周日班次，並請署方考慮讓其他公共巴士營辦商承辦上述路線的服務。

25.	譚石友先生報告，7月期間，265S號線往大埔方向班次的乘客量約為每班次50人次，而往天水圍方向班次的乘客量則約為17人次。按現時的乘客量而言，署方和九巴未能為該路線增加班次或加開假日班次。此外，署方也留意到該線在香港回歸假期翌日，即7月2日的乘客量較平日更少。當天往大埔方向班次的乘客量約為30多人，往天水圍方向班次的乘客量則有6人。因此，署方預計265S號線於假日的乘客量將較平日為少。然而，署方和九巴會繼續留意該線的乘客量。譚先生又表示，現時已有不少來往大埔和天水圍兩地的公共交通工具，他建議市民可轉乘不同的公共交通工具來往兩區。

26.	陳鋕漒先生表示不滿署方代表的回應。他指出，265S號線的班次於早上約7時開出，居民不會在假日清晨時分來往兩區。因此，陳先生認為以265S號線平日的乘客量預測該線的假日服務需求並不恰當。此外，對於署方代表認為居民可轉乘不同交通工具來往兩區的觀點，陳先生表示不滿。他指出，委員會以往多次要求署方和九巴開辦新巴士路線，但署方和九巴總是以“乘客量不足”作為拒絕試辦新路線的藉口。可是，這些試辦的巴士線往往成為非常成功的

路線。陳先生請九巴向委員會匯報以往成功及不成功開辦的新巴士路線的資料，以

證明委員會的意見與民意相合。另外，陳先生不明白為何委員提問後，總是由署方代表首先作出回應。他希望改由九巴代表先作回應。

27.	譚榮勳先生指出，乘客在平日和假日乘搭265S號線巴士的時間是不相同的。署方根本不應以星期六的265S號線班次，預測假日的乘客量。

28.	區鎮樺先生認為，265S號線的早上班次根本不適合用以預計平日和假日的乘客量。倘若署方和九巴願意開辦平日和假日的服務，並以這些班次的乘客量作為指標，委員才會視之為合理。

29.	黃碧嬌女士表示，居民除了為上班和上學的需要而來往大埔和天水圍外，也有為家庭團聚而來往兩區的。然而，兩區的居民不會於清晨時分乘坐265S號線探訪親友。故此，署方和九巴應顧及這些乘客的服務需求，為他們提供平日和假日的巴士服務。黃女士請運輸署向房屋署和社會福利署索取每月由大埔調遷往屯門或天水圍的家庭數目和家庭成員人數等資料。黃女士認為運輸署應根據這些資料，檢討各種公共交通工具的資源分配。此外，黃女士對譚石友先生的回應表示失望。她表示，巴士服務的水平應與時並進。香港的交通網絡發展完善，況且香港只是片彈丸之地，假如署方和巴士公司仍是要求市民轉乘公共交通工具前往某些地方，是極不合理的事情。

30.	李偉文先生表示，跟進大埔區公共巴士服務工作小組曾經討論上述議題，並建議署方把開辦265S號線假日服務和平日服務的計劃分開處理，因為乘客在平日和假日乘搭265S線巴士的習慣並不一樣。

31.	李友偉先生表示，天水圍的人口不斷增加，不少大埔區居民亦被調遷往天水圍。假如這些居民需要扶老攜幼，多次轉乘不同的交通工具來往兩區，實在令人無法接受。

32.	譚石友先生就建議居民轉乘公共交通工具來往大埔和天水圍一事致歉。但譚先生認為市民如為了前去某地方而需中途轉乘1次公共交通工具，是合理並可以接受的。他表示，署方和巴士公司若要設立“點到點”式的巴士路線，需要作出更詳細的策劃。至於委員建議署方向房屋署和社會福利署索取的資料，譚先生表示會把委員的要求交由署方總部的策劃組負責跟進。

33.	主席總結各委員的意見，並請署方認真考慮委員會的建議。

(四)	過海隧道巴士第307號線的服務(第28至29段)

34.	主席報告，307號線的更改路線措施已於本年6月11日實施。更改路線後307號線服務大致運作正常，行車時間也因而縮短。

35.	譚石友先生報告，更改行車路線後307線的整體行車時間較以往縮短約5至10分鐘，其他方面的服務運作大致正常。

36.	黃碧嬌女士表示，乘客大致滿意307號線的更改行車路線措施。但她認為有需要加密該線的班次。她表示曾於晚上9時半乘搭由中環開出的307號線，巴士行駛至告士打道便告滿座，而於興發街登車的乘客也有36人，可見乘客對307線晚上的服務需求十分殷切。此外，黃女士希望署方和九巴考慮增加星期六下午1時至2時往大埔的班次，方便市民下班回家。

37.	陳鋕漒先生表示他數天前乘搭上午10時半開出前往中環的307號線班次。據他估計，該班次的乘客量達130人。陳先生指出，乘客對非繁忙時間的307線服務需求也十分殷切，他請署方和九巴考慮增加該線巴士的班次。

(五)	改善林村許願樹一帶於農曆新年期間的交通擠塞問題
(第30至35段)

38.	主席報告，運輸署於上次會議表示，署方擬於林錦公路迴旋處闢設通往林村的獨立行車線。署方並於本會議前把上述工程的圖則送交秘書處，供委員參閱。

39.	胡廣明先生表示，署方已將圖則送交路政署，徵詢該署對圖則的意見，現正等待路政署的回覆。

40.	歐陽效成先生表示，路政署已收到上述工程的設計圖則，並正研究和檢討工程的細節。歐陽先生表示，工程範圍內有一條架空高壓電纜，將會影響工程進行。如要遷移該電纜，需要中華電力有限公司(下稱“中電”)介入協助。此外，該處長有數棵樹木，署方也須通知有關部門遷移那些樹木。假如有需要，署方會在該處進行地形測量。

41.	張國耀先生相信該處的架空高壓電纜和樹木對工程的影響不大。張先生表示，現時不少架空高壓電纜已改為敷設於地底，他可協助與中電磋商有關事宜。此外，張先生希望民政處協助聯絡漁農自然護理署和有關部門，要求各部門遷移該處的樹木。

42.	鄭俊平先生表示，據他所知，在座某些委員是中電客戶諮詢委員會的顧問，這些委員應可協助與中電商討上述事宜。

43.	文春輝先生表示，他是中電客戶諮詢委員會的主席，可以協助與中電商討上述工程所遇到的問題。

44.	主席感謝委員的支持，並希望負責部門盡快開展上述工程。

(六)	大埔綜合大樓一帶及大埔墟的交通安排及改善措施

(第36至45段)

(大埔區議會文件TT 20a/2005號)

45.	主席報告，文春輝先生於會前提交文件，即大埔區議會文件TT 20a/2005號。主席請文先生介紹文件。

46.	文春輝先生介紹文件，委員備悉文件內容。文先生指出，由於君城酒樓門外的一段道路沒有劃上雙黃線禁止停車標記，一些大型旅遊巴士經常在鄉事會街大埔綜合大樓外面上落客，造成交通阻塞。

47.	梁樹人先生報告，署方於上次會議介紹各項改善大埔綜合大樓一帶交通情況的建議措施。署方已就各項建議進行諮詢。期間署方收到反對延長鄉事會街的禁止停車地帶和反對在該處加設欄杆的意見。就取消寶鄉街的咪錶停車位和在鄉事會坊設立上落貨物區的建議，署方沒有收到反對意見，故署方會優先處理這兩項建議措施。另一項建議是取消位於運頭街和鄉事會街交界的行人過路處，同時在大光里及運頭街，分別設置兩組行人過路處連接鄉事會街。署方已就該項工程準備了設計圖則，供委員參閱。梁先生又表示，署方設立上述兩組過路處後，便會協調附近過路處的交通燈號。梁先生相信實行這項措施將更方便行人過路。為配合推行該項措施，署方將會延長上述過路處附近路段的禁止停車時間。署方會在擬定有關方案後，再次進行諮詢。就取消鄉事會坊部分停車位的建議，署方也收到反對意見。另一方面，李國英議員也就該建議諮詢該處一帶的商戶。有些商戶建議署方在鄉事會坊近浸信會幼稚園位置設立上落貨區。

48.	黃容根議員指出，建議在大光里和鄉事會街之間設立的行人過路處位置接近鄉事會坊停車場入口。黃議員憂慮設立該過路處後，將會引致交通擠塞問題。

49.	鄭俊平先生請署方詳細考慮在鄉事會坊設立上落貨停車位的數目，避免日後令該處出現交通擠塞情況。此外，鄭先生詢問署方會否收窄寶鄉街的中央分隔欄花槽。他表示，早上寶鄉街一帶的交通擠塞情況特別嚴重，他建議署方把位於寶鄉街近屈臣氏商店的中央分隔欄花槽收窄約1至2呎。他相信這樣做不會影響該處的樹木。此外，鄭先生重申反對署方把寶鄉街的的士站遷往華立餐廳門外的位置。

50.	李偉文先生表示，由於署方擬分別於大光里及運頭街設立兩組獨立行人過路處連接鄉事會街，而該兩組過路處的位置相近，他建議署方在接近福安樓的位置豎立路標，提醒駕駛者前面設有行人過路處。

51.	陳笑權先生建議署方延長位於浸信會幼稚園位置的禁止停車地帶，避免造成不必要的交通擠塞情況。

52.	羅舜泉先生表示，由於擬設於運頭街和大光里的兩組行人過路處的位置相當接近，他建議署方協調兩處位置的交通燈燈號，避免造成交通秩序混亂。羅先生又建議署方在運頭街大埔綜合大樓停車場出口處的一段道路，沿路中心設置欄杆，分隔兩條行車線，防止行人在該處胡亂橫過馬路。

53.	李志成先生也表示，他憂慮運頭街和大光里兩組位置接近的交通燈的燈號可能引致交通秩序混亂。

54.	黃碧嬌女士表示，大埔綜合大樓外的兩個巴士站只設有兩個非常細小的巴士站上蓋。她請九巴考慮擴建該兩個巴士站上蓋。

55.	就建議於大光里和運頭街設立的兩組行人過路處，文春輝先生表示，為避免車輛高速駛過該兩組過路處而釀成交通意外，他建議在過路處附近設置“拱壆”，令車輛慢速駛過。此外，文先生建議署方延長鄉事會街的禁止停車地帶至浸信會幼稚園對出的道路。

56.	譚榮勳先生讚賞署方提出的改善措施。他表示，現時不少行人在大埔綜合大樓停車場出入口處附近和大光里與鄉事會街交界的位置胡亂橫過馬路，容易引致交通意外。他相信推行上述改善措施，可引導行人前往行人過路處橫過馬路。此外，譚先生請署方在實行各項改善措施後，密切監察鄉事會街一帶的交通情況。

57.	陳鋕漒先生支持署方提出的建議改善措施。他並詢問署方會否擴闊運頭街和鄉事會街交界的彎位置，以及把該處一棵樹木遷移。陳先生又表示，擬於鄉事會街設立行人過路處的前後位置，現時劃設了兩個在不同時段限制車輛停泊的禁止停車地帶。在這情況下，假如前段道路有車輛停泊在右線，當後段道路兩條行車線的車輛同時駛往前段道路時，車輛便需一同駛進左線，因而容易釀成交通意外。就搬遷寶鄉街的士站的建議，陳先生申報利益，表示他是兼職的士司機。他認為由於現時的士可於禁止車輛在上午7時至下午7時停車的禁止停車地帶上落乘客，設立的士站對司機停車等候乘客不會有太大幫助。

58.	溫興財先生表示反對把寶鄉街的的士站遷往華立餐廳對出位置，因為司機和乘客都已習慣在原有位置等候的士。

59.	梁樹人先生回應如下︰

  - 為避免鄉事會街和鄉事會坊一帶出現交通擠塞情況，運輸署會謹慎考慮在上述路段劃設單黃線或雙黃線。待擬定有關方案後，署方將再次諮詢有關部門和地區人士。此外，署方會向警方反映駕駛者違例泊車的問題，並會請警方考慮作出檢控。

  - 署方將會擴闊運頭街和鄉事會街交界的彎位置，並已聯絡有關部門協助遷移該處的一棵樹木，費用約為5萬元。

  - 署方將會適當調控位於運頭街和鄉事會街設立的3組行人過路處的交通燈燈號。梁先生相信該3組交通燈的燈號可以互相協調。署方也會一併考慮在適當位置豎立路標，提醒駕駛者注意交通安全。

  - 至於委員建議收窄寶鄉街中央的分隔欄花槽，梁先生表示，在不搬遷花槽內樹木的情況下，署方預計若收窄花槽闊度約2至3呎，可騰出空間，加設一條僅能容納一輛車輛駛過的行車線。然而，這樣的道路設計並不理想。車輛也容易在狹窄的道路互相碰撞。

  - 就於鄉事會街設置“拱壆”的建議，梁先生表示，“拱壆”的設計可避免車輛高速駛過某些地方，這種設施在外國的鄉郊區較為常見。然而，鄉事會街屬於市中心範圍，因此不宜設置“拱壆”。

60.	黃遠強先生表示警方不反對運輸署提出的建議措施。但警方但警方指出，擬於鄉事會街和大光里交界設立的過路處(由交通燈控制)前面將劃設一段禁止車輛在上午8時至10時及下午5時至7時停車的限制區，但擬於鄉事會街41至49號路段闢設的雙線行車道則將會劃設連續雙白線。假如過路處前面有車輛在限制區的非禁止停車時段停車上落客貨，必定會影響過路處後面的車輛前駛。故此，警方建議運輸署將擬設立的過路處前面限制區的禁止停車時間改為上午7時至午夜12時，避免車輛在上述路段停車，造成交通阻塞。

61.	主席感謝運輸署提出各項改善計劃，並感謝警方提出意見。委員會會在下次會議繼續跟進有關事項。

(七)	位於新達廣場的巴士站落客站的改善措施(第47至56段)

62.	主席報告，運輸署於上次會議上表示會評估拆除花槽對大廈結構的影響。此外，羅舜泉先生於會議前向委員會提交兩封新達廣場業主立案法團(下稱“法團”)發出的信件副本，供各委員參閱。

63.	梁樹人先生報告，運輸署已將最新的建議改善措施提交各有關政府部門和居民團體，進行諮詢工作。署方並已去信屋宇署，諮詢拆除花槽將會對大廈結構造成的影響。屋宇署回覆表示拆除花槽不會對大廈結構造成影響。另一方面，法團兩度去信大埔民政事務處(下稱“民政處”)，表達反對進行上述工程的意見。該兩封信件已由羅舜泉先生轉交予各委員。梁先生引述法團於本年6月13日發給民政處的信件內容：“

若日後(於該處)出現交通意外或對在該站的使用者所造成的影響，而各動議人士能同意一力承擔的話，本苑是支持的”。梁先生表示，運輸署認為拆除花槽有助疏導於該處位置下車的乘客。但署方不能確保工程完成後，該處不會發生任何意外。市民如適當使用該處的行人設施，則署方認為工程不會對市民構成任何危險。梁先生續說，假如委員會認為上述工程切實可行，署方將會開展有關工程，施工期約為3個月。

64.	羅舜泉先生申報利益，表示他是新達廣場的業主，也是法團的委員。他希望署方澄清花槽的業權問題。他指出，K17和K18號線巴士的落客站原設於新達廣場的有蓋巴士站內。但該巴士站多年前被遷往現時的位置，令部分新達廣場居民飽受噪音滋擾，也令在該處下車的乘客遭受“日晒雨淋”之苦。羅先生質疑

K17和K18號線現時落客站的地點是否適當。羅先生又表示他曾實地觀察乘客於K17和K18號線巴士站下車的情況，發現只有兩班巴士班次的落客情況較為擁擠。即

使署方拆除部分花槽，他認為該處的柱躉仍會阻礙乘客通過，根本不能有效疏導該處的乘客人流。況且，拆除部分花槽會令乘客蜂擁前往行人隧道，將對乘客構成更大危險。羅先生又表示，法團於本年6月13日發給民政處的信件，已充分表達法團對署方有意進行上述工程的決定感到無奈。政府雖已多次就上述擬議工程諮詢法團，法團也已清楚表達反對意見。但眾人仍忽視法團發出的反對聲音。羅先生認為這是“假諮詢”的表現，沒有真正尊重民意。他希望委員會明白和尊重法團的意見。

65.	區鎮樺先生表示他曾主動聯絡法團，希望了解法團的憂慮，但卻沒有收到回覆。他表示法團在本年3月21日發給民政處的信中，提及K17和K18號線的巴士站原本並非設於現時的位置。他請署方解答上述疑問。區先生認為既然法團反對進行上述工程，委員會需要了解他們提出反對的原因，並嘗試釋除法團的疑慮。區先生建議委員會聯同政府有關部門和該法團，再次進行實地視察，並於視察後召開非正式的會議，就擬議工程的各項問題交換意見。

66.	任啟邦先生表示，乘客於K17和K18號線巴士站下車的情況確實非常混亂。由於該處沒有足夠空間，乘客便爭先恐後地快步走往隧道，對他們構成危險。委員會在以往的會議已詳細討論各方面的意見。委員會也於本年2月聯同新達廣場的管理公司、運輸署、政府產業署和民政處的代表實地視察該處情況。政府產業署代表已清楚

說明上述地點的業權屬政府所有，管理權則屬運輸署。任先生相信，運輸署在研究這項改善計劃時，已充分考慮行人安全的問題。況且，署方已就工程對大廈結構的影響徵詢屋宇署的意見。有見及此，任先生希望了解法團仍然存有哪些疑慮。

67.	李偉文先生表示，他對羅舜泉先生未能參與本年2月進行的實地視察，以及對法團於本年6月13日去信民政處所表達的意見感到遺憾。李先生又指出，法團在致民政處的信中表示希望提出改善工程建議的人士承擔一切後果，他認為上述言論並不合理。李先生認為，現時K17和K18號線巴士站已非常擁擠，如不拆除該處的花槽，可能危害乘客的安全。李先生反問，假如乘客因該處過分擁擠而受傷，反對進行工程的人士會否為此而承擔責任。李先生希望各方面能以理性及客觀的思維分析及討論問題，不宜意氣用事。

68.	主席表示，委員會已於過往的會議詳細討論上述議題，但支持和反對工程的人士各持理據，委員會仍然未能就是否進行工程作出決定。主席認為，雖然改善工程將利便乘客下車前往火車站，但由於法團強烈反對工程，委員會不宜勉強通過進行該項工程。主席希望委員就如何處理上述事宜表達意見。

69.	李偉文先生建議以投票方式表決是否通過進行上述工程計劃。

70.	譚榮勳先生表示，委員當初建議拆除花槽，是希望疏導該巴士站的乘客。但經過研究後，譚先生認為上述方法不會對疏導乘客帶來顯著效果，況且法團也反對拆除花槽的工程，因此，譚先生認為委員若以表決方式作出決定，便會令公眾認為委員會“輸打贏要”。他認為委員應盡量收集和仔細審議各方面的意見，並積極消減各方面的分歧。

71.	黃俊煒先生表示，委員會在作出決定前，應尊重民意、權衡各方面的意見及利益。黃先生認為委員會可從使用該巴士站乘客的角度考慮問題，排除其他利害因素，作出最終決定。黃先生又建議委員會再次了解法團仍然存有的憂慮。

72.	陳鋕漒先生建議委員會再次了解法團的疑慮，並積極釋除法團的疑慮。陳先生舉例說明，假如新達廣場的居民憂慮拆除花槽後將受到乘客的嚴重噪音所滋擾，委員會可要求署方考慮在該處加建上蓋，解決噪音問題。陳先生希望委員會積極了解法團的憂慮，並與對方商討，盡量提出處理問題的建議方法。

73.	鄭家富議員表示，委員會過去也曾處理同類問題。他認為委員會面對居民的反對聲音和各方面的意見，確實難以作出取捨。但他希望委員會衡量各方面的意見，不應輕率和急躁地作出決定。況且，委員會也不應忽視法團在致民政處的信中所表達的意見。既然法團強烈反對進行上述工程，而該項工程也不是非進行不可的計劃，委員會大可繼續與法團保持聯繫，他本人也非常樂意與法團溝通。鄭議員又表示，由於委員會需要顧及小眾的意見，他不贊成以投票方式作出表決。他建議委員會相約當區區議員羅

舜泉先生、法團和有關部門的代表，再次詳細商討上述事宜。

74.	李偉文先生表示收回剛才提出以投票方式作出表決的言論，並接納鄭家富議員提出的建議。

75.	羅舜泉先生表示，委員會應尊重市民的意見，並應就上述事宜作出廣泛諮詢。委員會雖於本年2月進行實地視察，但參與的區議員只有寥寥數人，根本不具代表性。就花槽的業權問題，羅先生表示，據悉花槽的業權屬新達廣場所有，管理權則屬政府。況且，拆除花槽必定會影響連接該處的柱躉。至於與委員、法團和有關部門的代表一同商討有關事宜的建議，羅先生認為假如他參與該等商討，可能會引起角色衝突的問題。原因是這議題是由他以前所屬政黨的區議員提出的。以往遇到提及或討論這項議題時，他都有避席，以免受人非議，指他偏幫某一政黨。有見及此，羅先生認為他不宜出席有關會議。

76.	主席回應表示，羅舜泉先生已成為獨立人士，在此事上已無角色衝突之嫌。主席請民政處協助聯絡各有關組織和政府部門，共同商討上述事宜。

(八)	跟進74X號線搬遷巴士站及改善行車路線的事宜(96至104段)

77.	主席報告，跟進大埔區公共巴士服務工作小組近日召開會議，討論74X號線巴士站搬遷和改善行車路線的事宜。與會者對有關問題各持贊成或反對的理據，工作小組因此請署方或九巴就上述事宜向乘客和司機進行問卷調查，讓委員掌握更多資料，商討適合設立巴士站的地點。工作小組並請署方和九巴考慮縮短74X號線的行車路線。

78.	譚石友先生報告，署方已於會前和九巴商討上述事宜。九巴將會就設站的地點進行乘客問卷調查。至於縮短74X號線行車路線的建議，九巴曾於本年7月8日在鑽石山荷里活廣場站進行乘客量統計，發現於該站登車的乘客共有1 036人，下車的則有44人。因此，署方認為不宜取消74X號線於荷里活廣場的巴士站，以免對乘客構成不便。

79.	胡銘基先生表示，有關74X號線設站的意見調查，對象只限於乘客。雖然早前某些巴士進入創紀之城巴士站時出現混亂情況，但情況已經得到改善。

80.	主席請九巴完成問卷調查後，盡快向委員會匯報調查結果。委員會和工作小組會繼續跟進上述事宜。

## III.	“介乎舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程”的進展

(大埔區議會文件TT 21/2005號)

81.	主席歡迎下列人士出席會議︰

(一)	路政署主要工程管理處高級工程師／吐露港公路(北)林日明先生；

(二)	路政署主要工程管理處工程師／吐露港公路(北)張競文先生。

82.	林日明先生介紹文件，委員備悉文件內容。

83.	文春輝先生表示，按文件所載，上述工程的範圍只包括舊政務司官邸附近道路交匯處至圍頭的路段。他詢問工程計劃是否包括擴闊泰亨村前的一段天橋。文先生又表示，吐露港公路和粉嶺公路的交通擠塞情況已伸延至南華莆和九龍坑一帶。另一方面，泰亨至和合石一段道路雖較上述路段平坦，但也並非沒有擴闊路面的迫切需要。加上粉嶺公路建有不少密封式行人天橋，成為匪徒犯案的溫床。鑑於上述情況，署方更應考慮把粉嶺公路一併納入這項擴闊工程的範圍內，並就第二期道路擴闊工程提供明確的施工時間表。文先生又指出，局方

及署方曾表示，全段公路擴闊工程的造價約為30億港元，但他估計現時擬進行的第一期工程(約覆蓋全段公路的3分之2路段)的造價大約已達20億港元。鑑於香港經濟已逐漸復甦，文先生詢問當局為何不考慮一併進行整段道路的擴闊工程。此外，政府當年就上述工程進行刊憲時，曾

要求工程範圍一帶的居民暫緩處理他們的物業。其後工程遭到擱置，但工程的刊憲尚未失效，不少居於泰亨村的原居民申請在受工程影響的地點興建丁屋，卻因工程刊憲的限制而不獲批准。然而，政府卻沒有就居民處理土地和物業的問題，作出詳細和清楚的交代及解釋。受影響的居民也一直不敢維修物業或將物業出租，因而蒙受經濟損失。文先生請署方就居民處理物業的事宜作出詳細交代。假如署方未能於這次會議上作出解釋，他希望署方可於短期內去信受影響的居民，清楚說明當局的決定。

84.	李志成先生表示，路政署提交予委員會的工程圖則顯示，這項道路擴闊工程將涉及沿路的數座公路橋。他憂慮日後車輛駛經這些公路橋時發出的噪音，會直接影響沿路的運頭塘和宏福苑的居民。李先生請署方在落實工程前，就工程細節諮詢受影響的居民。雖然署方多年前曾就擬進行的隔音屏障工程諮詢委員會，但鑑於署方現正修訂工程的規劃，李先生請署方完成修訂後，把新擬的工程設計、所選用的物料、豎立隔音屏障的範圍等各項詳細資料，提交委員會審閱和向各界人士進行諮詢。此外，李先生指出，工程的範圍只伸延至圍頭，署方並未擬訂泰亨至和合石一段道路擴闊工程的施工時間表。但吐露港公路和粉嶺公路全程的交通負荷現時已接近飽和。當局必須正視進行第二期道路擴闊工程的需要，擬訂工程的時間表，解決上述路段的交通擠塞問題。就工程的造價方面，李先生指出，上述兩段公

路的擴闊工程原本造價為30億元。當局現把工程分作兩段進行，他預計第一期工程的造價將超過20億，較之前預計的造價更高。

85.	張國耀先生詢問署方以何準則劃分第一期和第二期道路擴闊工程的範圍。張先生認為，現時吐露港公路和粉嶺公路的交通擠塞情況已伸延至南華莆一帶，只進行局部的擴闊工程將會令交通擠塞情況更趨惡化。張先生又指出，村民多年前曾就上述工程計劃向當局反映意見和所關注的問題，他希望當局在展開第一期工程前，重新考慮這些意見和向村民作出回應。此外，張先生表示也關注第二期擴闊工程的計劃。他認為當局如無意在短期內進行第二期擴闊工程，便應取消於憲報刊登的徵收私人土地計劃，把那些土地重新納入鄉村發展區(V Zone)內，容許受影響的居民申請興建小型屋宇，避免居民蒙受重大經濟損失。當局也須向受影響的居民作出詳細及清楚的交代。張先生希望當局於下次會議前，就上述問題回覆委員會。

86.	黃碧嬌女士指出，工程圖則顯示第一期工程將涉及數座公路橋，其中一座靠近宏福苑。她相信工程必會直接影響該處一帶的居民。黃女士認為公路的噪音一旦達到某一程度，當局便應遵照法例規定，沿路興建隔音屏障。黃女士詢問署方會否考慮擴大興建隔音屏障的範圍，保障該處一帶的居民不受噪音滋擾。黃女士希望署方在擬定隔音屏障工程計劃後，把計劃的詳細資料提交委員會討論。此外，黃女士指出，公路橋和道路交匯處的接駁位往往沒有以物料填平，對駕駛者構成危險。她請當局趁開展工程的機會，一併解決上述問題。黃女士又認為，當局雖擬於2007年展開工程，但現時該段吐露港公路和粉嶺公路的使用量已大大超出負荷。她促請署方盡快進行工程計劃。

87.	陳笑權先生相信工程完成後，車輛駛過公路和駛經公路橋和公路之間的接駁位時，將會發出噪音，直接影響下碗村、黃宜和御峰苑的民居。陳先生強烈要求署方在受上述情況影響的路段設置隔音屏障。假如署方擬於上述地點量度噪音分貝或進行實地視察，陳先生也希望參與其中。

88.	黃容根議員表示，委員會曾於多年前討論上述工程計劃，當局也曾預計工程可於2007年竣工。但署方這次提交的文件顯示，署方檢討工程計劃後，現決定只會擴闊部分路段。黃議員希望署方就此提出合理解釋。另外，黃議員也十分關注沿路興建隔音屏障的工程。他請署方盡快就隔音屏障工程的詳情諮詢委員會，並徵詢受影響人士的意見，確保居民不受噪音的滋擾。黃議員又詢問署方是否已就第二期工程擬定時間表。

89.	任啟邦先生表示，吐露港公路和粉嶺公路的交通擠塞情況十分嚴重。使用上述道路的職業司機日漸增加，進行局部的道路擴闊工程只會令交通擠塞情況惡化。任先生強調，當局必須顧及全港的經濟發展，全面考慮同步進行兩期的道路擴闊工程。

90.	區鎮樺先生表示，擬進行擴闊工程的一段道路非常接近民居，車輛行走時發出的噪音必定會影響沿路的居民。區先生請署方在研究興建隔音屏障時，全面考慮該處一帶居民的意見。

91.	陳鋕漒先生表示，雖然署方提交的文件以“介乎舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程”作為標題，但文件所述工程的範圍只伸延至圍頭村。署方實不應將擴闊部分路段的工程計劃，取名為整條公路的擴闊工程計劃。他又認為署方進行部分路段的擴闊工程，只會加劇泰亨、南華莆和九龍坑一帶的交通擠塞問題。陳先生又表示，當局取消原定的工程計劃，然後提交另行修訂的計劃，無疑是浪費公帑之舉。況且，吐露港公路和粉嶺公路的車輛流量已經超出負荷。他請署方在會後查考近日簽發的中港車牌數目，便會知道公路的負荷量已達飽和程度。此外，工程圖則顯示，吐露港公路沿路有數座行人天橋，陳先生詢問署方會否把該數座行人天橋一併納入工程範圍內。陳先生又指出，署方雖已提交工程的施工範圍，但並未就工程涉及的隔音屏障工程向委員會提交有關資料。陳先生強調，不少市民對密封式隔音屏障非常反感。因此，他請署方仔細考慮工程的各項細節，並諮詢委員會及有關人士。

92.	李友偉先生請當局加快處理第二期的道路擴闊工程。

93.	主席綜述委員的意見表示，委員會非常關注第一期工程涉及的各項細節，包括興建隔音屏障的工程等。他請署方在擬定工程計劃的細節時，把有關資料提交委員會審閱，並請當局考慮盡快落實第二期的擴闊道路工程。此外，主席請署方於本年年底再次向委員會匯報上述兩期工程的進展。

94.	林日明先生就委員的提問及意見回應如下︰

(i)	就公路與公路橋之間的接駁位問題，署方將於上述工程施工期間一併改善有關問題。此外，署方會把現時雙線行車的林錦天橋擴建為三線行車的天橋。林先生相信當擴闊工程完成後，該處的交通必定會有所改善。

(ii)	就施工期間或工程完成後可能出現的噪音問題，林先生表示署方會遵照環境影響評估條例的規定，在受影響民居附近路段興建隔音屏障。林先生明白委員會和居民都關注隔音屏障的設計、製造物料、設置地點和規模等事宜。署方會在施工前，就隔音屏障工程的設計及各項細節，徵詢委員會及居民的意見。

(iii)	當局十分關注因收地而對居民造成的影響。林先生表示，當局會在這項工程計劃重新刊憲前，取消原有工程計劃的刊憲內容。當局也會以書面通知受影響的居民。

(iv)	就第一期工程的各項細節，署方會在收集所有資料及刊憲前，再次徵詢委員會對工程細節的意見。

(v)	就第二期工程的進度，當局會密切留意泰亨至和合石一段道路的交通情況及需求，並將委員所關注的事項轉告局方。

(vi)	就粉嶺公路沿路的數座行人天橋，有關工程屬於第二期的工程項目，而並不納入現時第一期的工程範圍內。

95.	胡廣明先生補充表示，由於舊政務司官邸附近道路交匯處至圍頭一段道路的交通較為繁忙，沿路也有不少交通匯合點，因此需要優先進行擴闊工程。另一方面，由於泰亨至和合石一段的道路較為平坦，交通需求也較上述路段為少，署方因此仍在檢討進行第二期工程的必要性。

96.	主席請署方在收集工程的有關資料後，於本年年底把上述工程計劃再次提交委員會討論。

## IV.	建議全面推行大埔區巴士轉乘優惠計劃

## (大埔區議會文件TT 22/2005號、TT 22a/2005號及TT 22b/2005號)

97.	李志成先生介紹文件，委員備悉文件內容。

98.	主席促請九巴切實考慮於區內全面推行巴士轉乘優惠計劃。他表示，九巴雖為收費15元以上的巴士路線提供8折回程優惠，但307線是九巴和城巴有限公司聯營的路線，乘客無法享用這項優惠。

99.	陳鋕漒先生認為上述安排對大埔區居民並不公平，況且在開辦307號線時，運輸署亦沒有就兩家公共巴士營辦商共同營辦上述路線一事諮詢委員會，乘客也無法選擇巴士路線的營辦商。

100.	文春輝先生表示，據悉九巴推出的“8折回程優惠”計劃規定，乘客須在乘搭第一程巴士時，讓“八達通”系統同時扣除回程的車資，當乘客乘搭同一路線的回程巴士時，九巴才利用“八達通”系統把多付的車資回贈給乘客。文先生認為上述做法十分取巧。

101.	易健卿女士也促請九巴為71B號線提供轉乘車費優惠。

102.	就文春輝先生的提問，胡銘基先生澄清表示，九巴沒有採用上述方法向乘客提供優惠。乘客的車資都是按每次車程計算的，九巴不會於乘客乘搭第一程巴士時，一併扣除回程的車資。胡先生又表示，雖然307號線的車資超逾15元，但由於該線是由兩家巴士營辦商聯營的，故此“8折回程優惠”計劃並不適用於307號線。現時大埔區內只有N271號線提供回程車費優惠。

103.	主席請署方認真考慮在大埔區全面推行巴士轉乘優惠計劃，讓更多乘客受惠。主席並請工作小組繼續跟進有關事宜。

## V.	九廣東鐵及馬鐵服務報告(2005年5月至6月)

(大埔區議會文件TT 23/2005號)

104.	康淑儀小姐介紹文件，委員備悉文件內容。

105.	李偉文先生表示，現時九廣東鐵安排於車廂內播放某電子傳媒的新聞，李先生認為播放的聲浪過大，對乘客造成滋擾。他建議九鐵除以列車的第4卡作為“靜音車廂”外，也安排頭、尾兩卡作為“靜音車廂”，讓乘客有更多選擇。

106.	文春輝先生表示，不少來自國內或其他國家的自由行旅客，都攜帶很多大型行李乘坐東鐵列車。但也有不少乘客是為上班和上學而乘搭東鐵的。為了有效控制人流，文先生建議九鐵採用分流方式，安排以不同的車廂接載該兩類乘客。

107.	康淑儀小姐回應如下︰

- 現時九廣東鐵安排了兩列列車試播新聞節目。北行線列車的第2和9卡為“靜音車廂”，南行線列車的“靜音車廂”則設於第4和11卡；而頭等車廂也分成兩個區域，新聞節目只會在其中一個區域播放。九鐵也會陸續安排在更多列車車廂進行試播，並收集乘客的意見。康小姐表示會將李偉文先生的意見，轉交有關組別考慮。

- (ii)

- 九鐵是香港其中一個集體運輸系統，也是來往中港兩地的鐵路運輸系統。因此九鐵在訂定行李限制時，須要平衡各方面的意見和需求。九鐵已為一些北行線列車的尾卡拆除部分座椅，騰出更多空間讓乘客擺放大型行李。長遠而言，九鐵也會研究分流接載乘客的可行性。

## VI.	工作小組報告

(一)	大埔區道路及交通安全運動工作小組

108.	召集人文春輝先生報告，工作小組和一個地區團體於本會議上提交撥款申請，分別向區議會申請75 000元及55 000元。文先生將於稍後向委員介紹撥款申請的詳情。

(二)	改善大埔區內迴旋處交通安排專責小組

109.	召集人張國耀先生報告，專責小組近期未有召開會議。小組會於適當時候召開會議，跟進有關事項。

(三)	跟進大埔區公共巴士服務工作小組

110.	召集人任啟邦先生報告，工作小組於本年6月23日召開會議，討論307號線和265S號線的服務情況，以及就搬遷74X號線巴士站和擴大區內巴士轉乘優惠計劃的事宜。此外，工作小組決定沿用上年度公共巴士服務調查的形式，詳細研究某些路線的服務情況。工作小組將再次召開會議，討論本年度的工作計劃。

VII.	其他事項

## (一)	《強烈要求增設大埔專線小巴路線20C(大埔火車站至大美督)雙程特快班次》

(大埔區議會文件TT 24/2005號及TT 24a/2005號)

111.	張國耀先生介紹文件，委員備悉文件內容。張先生並詢問九巴75K號線的班次編排情況。

112.	文春輝先生表示，上屆委員會已促請九巴增加75K號線的班次，但九巴卻未有理會。

113.	任啟邦先生促請署方增加專線小巴20C號線的班次。

114.	譚榮勳先生表示，由於火車站內的指示牌不足，大部分從其他地區前來大埔的乘客，只能按照站內唯一的指示牌的指示，前往乘坐專線小巴。譚先生建議九巴於火車站加設指示牌，指導乘客前往乘搭75K號線，藉此疏導乘客。

115.	張志寶先生回應表示，九巴會為各巴士路線進行非定期的乘客量調查。本年6月九巴在船灣進行75K號線乘客量調查，發現當天上午繁忙時間在該站候車的乘客仍然能夠登車。另一方面，75K線屬於季節性的巴士路線。秋、冬季的郊遊人士較多，因此乘客量也較夏季為多。九巴會因應不同季節的服務需求編排巴士班次。就區議員查詢相隔班次推測，應屬非繁忙時間。75K線上述時間班次一直正常，維持以5部車輛行走。

(二)	《要求改善專線小巴26線服務》

(大埔區議會文件TT 25/2005號及TT 25a/2005號)

116.	李偉文先生介紹文件，委員備悉文件內容。運輸署已就文件所載的建議作出書面回應。李先生不滿署方在回應文件中表示拒絕採納上述建議。他請署方認真與專線小巴26號線的營辦商商討，考慮把小巴路線延長至烏溪沙。

117.	易健卿女士表示，她經常乘搭專線小巴26號線，但由於該專線小巴經常客滿，她往往需要等候非常長的時間才能登車。

118.	區鎮樺先生表示，上述專線小巴通常在駛經廣福已告客滿，乘客需要久候一段時間才能登車。此外，區鎮樺先生認為上述專線小巴的車費仍然偏高，他促請營辦商調低收費。

## VIII.	申請區議會撥款

## (大埔區議會文件TT 26/2005號)

119.	主席報告，根據民政事務總署的會計指引，申請團體提交的區議會撥款申請，即使已獲委員會或區議會通過，也必須按會計程序，在得到民政事務專員或民政事務助理專員確認有足夠撥款支付所批出的款項後，才正式生效，有關撥款才能批出。屆時申請團體方可動用該筆撥款以支付任何開支。此外，如申請團體在申請獲得批准前，已繳付租用場地的按金，該團體只會在非常特殊及無可避免的情況下，才會獲准把撥款用以支付已繳付的按金。

(一)	大埔區道路及交通安全運動工作小組的申請

120.	主席表示，大埔區道路及交通安全運動工作小組擬於2005年9月至2006年1月，與警務處大埔警區警民關係組和新界北總區交通部聯合舉辦2005至2006年度大埔區道路及交通安全運動。工作小組申請區議會撥款75,000元。

(二)	警務處新界北總區道路安全運動委員會的申請

121.	主席表示，新界北總區道路安全運動委員會擬於2006年2月12日，於屯門兆麟廣場舉行2005至2006年度新界北精明駕駛音樂CAR年華。新界北總區道路安全運動委員會申請區議會撥款55,000元。

122.	委員沒有提出反對上述兩項撥款申請的意見。主席表示該兩項撥款申請獲得通過，並獲豁免各項支出上限。

## IX. 下次會議日期

123.	交通及運輸委員會下次會議定於2005年9月15日(星期四)上午9時30分舉行。

124.	議事完畢，會議於下午1時30分結束。

大埔區議會秘書處

## 2005年8月