(修訂版)

大埔區議會

環境、房屋及工程委員會2005年

第三次會議記錄

日期：2005年5月13日(星期五)

時間：下午2時30分

地點：大埔區議會秘書處會議室

出席者：

|  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 何大偉先生 | 臨時主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 鄭家富議員 | 委員 | 下午3時40分 | 會議完畢 |
| 張國耀先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 何安妮,BBS,太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 林祿榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 李志成先生 | 委員 | 下午2時50分 | 會議完畢 |
| 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 羅舜泉先生 | 委員 | 下午3時10分 | 會議完畢 |
| 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 黃碧嬌女士 | 委員 | 下午2時40分 | 會議完畢 |
| 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 易健卿女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 蔡錦光先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 林 啤先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 文仁炳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 夏雪兒女士 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

請假者：

| 李耀斌太平紳士 | 主席 |
| --- | --- |
| 陳笑權先生 | 委員 |
| 鄭俊平太平紳士 | 委員 |
| 張學明議員,SBS,太平紳士 | 委員 |
| 鄧光榮先生,BBS | 委員 |
| 夏家興先生 | 委員 |
| 劉志成先生 | 委員 |
| 梁錦明先生 | 委員 |
| 譚儉榮先生 | 委員 |
| 易新來先生 | 委員 |

缺席者：

| 區鎮樺先生 | 委員 |
| --- | --- |
| 李國英議員 | 委員 |
| 郭志仁先生 | 委員 |

列席者：

|  | 吳國英先生 | 高級環境保護主任(區域北)(1)／環境保護署 |
| --- | --- | --- |
|  | 袁煥新先生 | 環境保護主任(環境基建規劃)(32)／環境保護署 |
|  | 黃漢強先生 | 大埔區環境生總監／食物環境生署 |
|  | 吳司徒慧萍女士 | 副房屋事務經理(物業服務)(大埔、北區、沙田及西貢)(3)／房屋署 |
|  | 江達明先生 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 陳慰僑先生 | 副康樂事務經理(大埔區)(2)／康樂及文化事務署 |
|  | 謝周堂先生 | 工程師／新界西及北拓展處／土木工程拓展署 |
|  | 吳逸帆先生 | 小隊指揮官(行動支援)／大埔警署／警務處 |
|  | 簡炎輝先生 | 高級工程師(工程管理)／渠務署 |
|  | 林啟文先生 | 工程師(工程管理)／渠務署 |
|  | 葉鎏新先生 | 署理民政事務助理專員／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 龍小冰小姐 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 何雯琪小姐 | 行政主任(發展)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 盧偉文小姐 | 聯絡主任(5)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 李嘉璞先生 | 工程督察(2)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

開會辭

龍小冰小姐歡迎各委員和政府部門代表出席環境、房屋及工程委員會2005年第三次會議。龍小姐報告，環境、房屋及工程委員會主席李耀斌先生因要事離港，未能主持這次會議。他已於會前去信秘書處申請告假。

2.	根據《大埔區議會常規》第31條第8項，如委員會主席未能出席該委員會的會議，則出席的委員會成員須以簡單多數票方式，在出席的委員會成員當中，選出一名區議員擔任臨時主席，主持該次會議。臨時主席享有《大埔區議會常規》賦予主席主持會議的一切權力。她請委員會推選一名具區議員身分的委員擔任這次會議的臨時主席。

3.	何安妮女士提名何大偉先生擔任臨時主席。

4.	文春輝先生和議，委員沒有提出反對或提名其他人選。

5.	何大偉先生表示願意擔任臨時主席。

6.	龍小冰小姐宣布由委員何大偉先生擔任本會議的臨時主席，並請何先生主持會議餘下的議程。

7.	主席歡迎與會者出席本會議，並歡迎下列人士：

- 大埔民政事務處(下稱“民政處”)署理大埔民政事務助理專員葉鎏新先生；

- 大埔地政處(下稱“地政處”)行政助理(地政)江達明先生。江先生代替謝汝榮先生出任行政助理一職，並將定期出席委員會今後的會議；

- 大埔警署小隊指揮官(行動支援)吳逸帆先生，吳先生接替黃志明先生出任上述職位，並將定期出席委員會今後的會議；以及

- 房屋署副房屋事務經理吳司徒慧萍女士，司徒女士代表司徒耀宗先生出席這次會議。

8.	主席報告，環境、房屋及工程委員會主席李耀斌先生因事離港；委員鄭俊平先生因須離港出席會議；張學明議員因須出席立法會內務會議；鄧光榮先生因事；陳笑權先生因須離港出席會議；劉志成先生因離港公幹；易新來先生因須辦理親友喪事；夏家興先生和梁錦明先生因須離港，以及譚儉榮先生因須工作而未能出席這次會議。他們已於會前去信秘書處申請告假。委員會根據《大埔區議會常規》第31(15)條，通過批准上述委員的告假申請。

I.	通過環境、房屋及工程委員會2005年第二次會議(11.3.2005)記錄
(大埔區議會文件EHW 25/2005號(修訂版))

9.	主席報告，2005年第二次會議記錄的修訂建議已羅列於文件上。席上，委員並無提出其他修訂建議。上次會議記錄按文件所載修訂後，作實通過。

II.	續議環境、房屋及工程委員會2005年第二次會議(11.3.2005)事項

(大埔區議會文件EHW 26/2005號)

(一)	迅速回應系統(第6段)

10.	葉鎏新先生報告，迅速回應系統自2003年6月開始運作，至2005年4月為止，共接到703宗市民舉報的個案。其中52%(即367宗個案)屬隨地拋垃圾的個案，佔個案總數的最高比率。其次21%(即146宗個案)為有關禽畜便溺、發現蟑螂及老鼠的個案。2005年3月及4月分別接到11宗及15宗個案，大部分屬隨地拋垃圾的個案，其次為有關禽畜便溺、發現蟑螂及老鼠的個案。所有個案已由民政處轉介有關政府部門處理，並已得到圓滿解決。

(二)	於富雅花園至大埔墟火車站的一段行人路加建上蓋(第7至8段)

11.	葉鎏新先生報告，民政處得悉路政署已完成上述工程的“預刊憲”程序，期間並無收到任何反對意見。署方已將正式的刊憲文件提交環境運輸及工務局審閱，並會根據《道路(工程─使用及補償)條例》，於本年5月中至5月底展開為期60天的法定刊憲程序。刊憲期間如沒有人反對是項工程，路政署可把是項工程提交局方審批及授權，工程可望於本年9月進行招標，並於本年年底展開。但刊憲期間如有公眾人士反對是項工程，署方便需處理反對意見，工程也會因而延遲展開。

(三)	九龍坑四村要求政府落實興建跨鐵路救援車道(第9至16段)

12.	葉鎏新先生報告，民政處得悉環境運輸及工務局已於本年4月30日去信大埔區議會，以書面報告上述擬議工程的進展。局方表示由於消防處已制定適當的應變計劃，以配合在九龍坑範圍內進行救援工作，而渠務署的雨水排放系統工程亦預計可於2008年完成，屆時將可改善該區一帶的水浸問題，因此是項工程並非急需展開的工程項目。局方表示會繼續跟進興建九龍坑四村救援車道的建議，在有需要時爭取資源，以興建該救援車道。

13.	委員發表意見如下：

- 文春輝先生對當局處理是項議程的做法表示失望及遺憾，認為局方不理會民間疾苦。他指出，當年四村村民為配合九廣鐵路的發展，在當局承諾會為村民重建另一條通道的情況下，犧牲原有的車道以供發展九廣鐵路。但當局沒有兌現承諾，遲遲沒有為村民提供另一條行車通道。他表示，立法會議員亦曾表示支持村民向當局爭取興建該條通道，以解決現有通道只能讓小型消防車通過的問題。他質疑政府當局在分配資源時所考慮的因素。他又以彩虹行人天橋和新界單車徑網絡計劃為例指出，政府在安排工程項目的先後次序上，未能按工程項目的必需性及迫切性來分配資源。他重申他的建議── 有關部門應考慮同步落實新界單車徑網絡計劃和九龍坑救援車道的工程。文先生又指出，政府未能為四村村民提供一條合乎標準的救援車道，但卻以村民申請興建小型屋宇的地點缺乏緊急救援車道為理由，不批准村民於該區興建小型屋宇，署方的做法並不合理。他要求委員會在當局確切回覆有關興建救援車道的事宜前，繼續跟進是項議題。他表示，四村村民已向當局和立法會提交申訴書，並要求立法會議員協助安排他們與運輸署副署長會面，直接向副署長提出興建九龍坑四村救援車道的要求。他又指出，運輸署代表曾於2002年5月17日召開的委員會會議上，表示是項工程的設計、籌劃、徵收私人土地及刊憲等工作，最快可望於6年內完成。他認為署方的回覆誤導村民，使村民以為署方能落實工程。文先生表示他曾多次於民政事務局局長到訪大埔區的場合和區議會議員與立法會議員召開的會議上，向當局反映是項工程的急切性。

- 林祿榮先生表示不滿有關部門沒有正視村民的要求，村民只能使用不合標準的車道，這情況顯然並不理想。雖然消防處表示已為該區制定一套緊急應變救援措施，但當局還是不應按經濟效益來衡量應否興建該條救援車道，漠視村民的性命安危。他認為現有的通道不能應付緊急情況下的交通需求。他支持文春輝先生的意見，建議委員會繼續以“續議事項”形式跟進是項議題。

- 黃碧嬌女士表示，運輸署的書面回覆也令她感到局方並不重視村民。她認為署方不應漠視村民的實際需要，以消防處已制定應變措施為理由，遲遲不落實興建救援車道。她對當局分配資源的方法不表認同。她認為署方應將新界單車徑網絡計劃的推展時間，安排在興建九龍坑救援車道工程之後，這才是合理的工程次序安排。她指出，村民爭取興建一條標準救援車道已多時，但仍得不到當局重視，但新界單車徑網絡計劃只是署方近期提出的發展項目，卻可於短時間內獲得有關部門支持，這是不恰當分配資源的現象，政府當局有漠視村民性命安危之嫌。她同意委員的上述意見，認為委員會應定期跟進是項議題，直至當局向村民作出合理的回覆。

14.	主席同意上述委員的意見。他支持村民向當局爭取重建一條原來已存在的車道，當局不應拖延落實是項工程。他請當局切實考慮同步落實新界單車徑網絡計劃和九龍坑救援車道的工程，以解決該區的交通問題。主席指出，當局一直以來均以財政緊絀為理由而拖延落實是項工程，但現時經濟環境已稍有改善，政府的財赤問題理應較為紓緩。當局應盡快落實興建九龍坑救援車道，正視有關問題及滿足居民的需求。

15.	葉鎏新先生回應，若然多位委員均認為委員會應繼續定期跟進是項工程，他亦不會反對這項提議。

16.	主席總結表示，委員會將繼續以“續議事項”形式跟進是項議題。

(四)	北區污水收集系統第一階段第2B、2C期及第二階段第1期
(第19至23段)

17.	主席報告，渠務署已應委員會的要求，每6個月提交上述工程的進展報告。署方已於上次委員會會議提交報告，但有委員建議邀請渠務署代表出席這次會議，詳細報告是項工程的最新進展。主席歡迎渠務署高級工程師(工程管理)簡炎輝先生及工程師(工程管理)林啟文先生，以及環境保護署(下稱“環保署”)環境保護主任(環境基建規劃)袁煥新先生出席會議。

18.	袁煥新先生表示，環保署在是項工程上擔當規劃角色，而渠務署則負責在成功爭取資源後，逐步展開工程。

19.	簡炎輝先生報告，是項工程的部分項目將於大埔區進行，地點在九龍坑一帶的7條村落，即圍頭、泰亨、南華莆、九龍坑新圍、九龍坑老圍、元嶺和大窩。這項工程也涉及沿大窩東支路和大窩西支路敷設一條長約4公里的主幹渠，以收集上述7條村落的污水。該主幹渠會把污水輸送至石湖墟的污水渠，再經污水系統排放至石湖墟污水處理廠，以待處理。由於署方在去年年底才獲當局撥款進行是項工程，署方現正展開工程的前期工作及制訂有關聘請顧問的工作條款。預計工程的設計工作可於本年年底展開，而工程則預計可於2008年展開。如進展順利，工程可望於2011年完工。然而，工程籌劃期間如有村民反對署方徵收土地，工程或需延遲1年才能完成。他表示必須待工程的主幹渠敷設後，才可改善該區一帶的污水處理。渠務署將密切監察工程的進度，以期依時完成工程。

20.	委員提問及發表意見如下：

(i)	張國耀先生欣悉是項工程得以落實。由於擬建的污水渠位於九龍坑一帶7條村落，他建議署方在設計敷設污水渠的路線時，先行徵詢該7條村落的村代表和村民的意見，讓村民盡量與署方的工程配合。此外，由於工程涉及徵收土地，村民或會憂慮收地後將影響村內祠堂的風水。他認為署方如能與村代表互相配合，相信工程定能順利展開。

(ii)	文春輝先生認為如渠務署願意與村民和村代表溝通，村民不會無理阻礙署方進行工程。他建議署方在工程刊憲之前，先與村代表成立小組或召開會議，協調施工的安排。文先生指出，吐露港公路擴闊工程將有部分工程涉及泰亨一帶，他詢問工程的確實施工位置。他建議各負責部門互相配合，盡量協調主幹渠工程和吐露港公路擴闊工程的施工，減少施工期間對市民和工程範圍附近環境造成的影響。他又表示欣悉渠務署能夠訂定工程的時間表。他建議署方維持現行做法，每6個月向委員會提交是項工程的進展報告。

21.	主席表示渠務署會每6個月向委員會提交是項工程的進展報告。他建議署方在擬訂工程設計的初稿後，就該初稿徵詢大埔鄉事委員會及當區區議員的意見。

22.	簡炎輝先生回應表示，由於當局未能於2002至2003年批出是項工程的撥款，署方只可在有關款項於2004年年底批出後，才正式落實是項工程。他同意委員的意見，認為村民可能因收地事宜而反對展開工程。他也同意在完成工程設計的初稿後，邀請大埔鄉事委員會協助徵詢村民的意見，盡量避免因村民反對施工而拖延工程的進展。他表示，署方得悉吐露港公路擴闊工程將會展開，但該項工程的工程地界尚未落實，需要再作跟進。他又表示，各負責部門會盡量協調各項工程。他也同意維持每6個月向委員會提交工程進展報告的安排。

23.	文春輝先生重申，雖然是項工程稱為“北區”的工程項目，他請署方定期向大埔區議會匯報工程的最新進展。

24.	簡炎輝先生回應表示，是項工程除有少部分污水渠工程涉及北區的和合石外，大部分工程均在大埔區內進行。署方定會分別向大埔區議會和北區區議會報告是項工程的最新進展。

25.	主席總結表示，委員會同意要求渠務署繼續每6個月向委員會提交工程的進展報告，委員會可在有需要時，再次邀請署方代表出席會議，向委員會詳細介紹工程的細節。

III.	2005至2006年度環境、房屋及工程委員會的區議會撥款分配

(大埔區議會文件EHW 27/2005號)

26.	主席報告，大埔區議會已於2005年5月3日的會議上，通過於2005至2006財政年度撥款130,000元(包括超額撥款)予環境、房屋及工程委員會。他請委員參閱上述文件。委員備悉2005至2006財政年度環境、房屋及工程委員會所得的區議會撥款及其分配情況。

IV.	正式採用《大埔區議會分配區議會撥款予地方組織舉辦社區參與計劃、地區節資助計劃及地區文化活動資助計劃的準則》修訂本

(大埔區議會文件EHW 28/2005號)

27.	主席報告，大埔區議會已於2005年5月3日的會議上，通過《大埔區議會分配區議會撥款予地方組織舉辦社區參與計劃、地區節資助計劃及地區文化活動資助計劃的準則》的修訂建議。修訂後的撥款準則已於2005年5月3日起生效。

V.	食物環境生署2005年大埔區滅蚊運動(第二期)

(大埔區議會文件EHW 29/2005號)

28.	黃漢強先生介紹文件，委員備悉文件內容。

29.	委員提問及發表意見如下：

(i)	蔡錦光先生表示得悉署方計劃於本年5月23日和6月14日在山唐新村進行滅蚊工作。他指出，近日山賢路近寶馬山及悠然山莊一帶的山頭，出現頗嚴重的蚊患。他建議署方將上述地點列入滅蚊地點名單內，一併於上述地帶展開滅蚊工作。

(ii)	王秋北先生表示，富亨除要求管理公司定期於內進行滅蚊工作外，該的業主立案法團也撥出資源，於內加強滅蚊工作。他指出，通向大埔那打素醫院的一段道路旁邊，以及富亨附近的公園都長滿野草。他建議食物環境生署(下稱“食環署”)盡快清理該處一帶的野草，以免蚊蟲滋生。

(iii)	羅舜泉先生表示得悉署方計劃於本年5月25日和6月16日在蓮澳村和半春園一帶進行滅蚊工作。他認為該區一帶的範圍甚廣，涉及多個地點。他質疑署方能否有效地於該兩天內完成多個地點的滅蚊工作。

(iv)	文春輝先生同意羅舜泉先生的意見。他指出區內近年蚊患嚴重，他質疑這現象是否與署方外判滅蚊工作有關。他建議署方密切監察承辦商的滅蚊工作成效，以及在村落進行滅蚊工作前，事先通知村代表，讓村代表能於進行滅蚊工作當日，在現場監察滅蚊工作的成效，並指導工作人員在經常出現蚊患的地點進行滅蚊工作。

30.	主席表示，有漁農工商委員會的委員請他代為向食環署反映——西貢北深灣一帶近日出現嚴重蚊患。他建議署方提早於深灣進行滅蚊工作。

31.	黃漢強先生回應如下：

(i)	他會查詢滅蚊工作的地點是否包括悠然山莊，有需要時會把有關地點一併列入滅蚊工作的行動清單之內。

(ii)	就提早進行剪草工作的建議，他表示地政處和康樂及文化事務署也會負責剪除路旁和公園的野草，以期減少蚊患。

(iii)	他表示可考慮提早於西貢北深灣進行滅蚊工作。

(iv)	他表示可邀請有關村落的村代表，到場監察署方滅蚊工作的成效，而署方也會加強監察承辦商的工作表現。

32.	主席感謝食環署於區內進行滅蚊工作，也感謝署方答應考慮採納委員提出的意見。

VI.	大埔區環境管制工作小組進度報告

(大埔區議會文件EHW 30/2005號)

33.	委員備悉報告內容。

VII.	食物環境生署大埔區環境生辦事處報告

(大埔區議會文件EHW 31/2005號)

34.	委員備悉報告內容。

VIII.	工作小組報告

(一)	環境保護活動工作小組

35.	工作小組召集人陳笑權先生因事未能出席這次會議，由主席代為報告：工作小組在2004至2005財政年度進行的各項環保推廣工作，已經全部完成。工作小組擬於本財政年度，運用區議會撥款於區內種植更多樹木，美化環境。工作小組將盡快召開會議，以展開有關籌備工作。

(二)	跟進單車停泊問題工作小組

36.	召集人李志成先生報告，工作小組於2005年4月14日召開會議。工作小組各項工作的進展如下：

(i)	於行人路加強執法和加強教育及宣傳

警方表示大埔警署和新界北交通組正定期在新界區的旅遊熱點和市中心，推行宣傳及教育的工作，向市民宣傳踏單車時的正確使用道路守則。警方更會於完成有關宣傳及教育工作後，於新界各區加強執法，檢控在行人路上踏單車的市民，避免發生單車傷及途人的意外。

(ii)	於區內闢設單車停泊處

工作小組曾向運輸署建議多個闢設單車停泊處的地點，但署方認為大部分建議地點均沒有與單車徑連接，因而不接納工作小組的建議。工作小組認為署方就闢設單車停泊處所制定的指引不切實際，未能照顧市民使用單車的實際需要。工作小組日前去信運輸署反映意見。工作小組認為署方應修訂闢設單車停泊處的指引，並制訂一套完善監管單車問題的機制，以整頓新界地區的單車違例停泊問題。

(iii)	定期展開清理棄置單車的行動

工作小組建議民政處聯同各有關政府部門，定期在區內的單車違例停泊黑點展開聯合清理行動。另外，工作小組建議食環署定期清洗單車停泊處的地面，並於各停泊處張貼通告，預先通知停泊處的使用者政府部門將會清洗單車停泊處。工作小組認為政府可藉清洗單車停泊處地面的行動，清理長期棄置於單車停泊處的單車。

(iv)	向運輸署建議設置警告牌的行人路位置

工作小組已將區議員就設置上述警告牌所建議的位置，轉交運輸署考慮。

(v)	印製宣傳橫額

工作小組擬於區內各個單車違例停泊黑點懸掛宣傳橫額，警告市民政府會定期展開清理違例停泊單車的行動，並呼籲市民使用單車停泊處停泊單車，同時宣傳正確使用單車停泊處的信息。工作小組擬於2005至2006財政年度，申請區議會撥款以推行上述工作。

37.	盧偉文小姐報告，民政處聯同警方、食環署和地政處於本年3月17日及18日，採取了兩次清理單車行動。清理地點已詳列於委員會上次會議記錄第49段。上述清理行動中，地政處共張貼了591張告示及充公了216部單車。房屋署亦於清理行動當日，清理違例停泊在太和巴士總站內的單車。該署共充公了221部單車。此外，由於須配合選舉委員會界別分組補選，民政處須清理停泊於區內部分地點欄杆位置的單車，方便候選人懸掛宣傳橫額，展開宣傳工作。因此，有關部門已把原定為每兩個月一次的聯合清理行動，提前於本年4月13日執行。清理行動的目標地點如下：

(i)	聖公會阮鄭夢芹小學附近的欄杆；

(ii)	錦山路兩旁的欄杆；

(iii)	運頭塘運來樓行人隧道附近；

(iv)	廣福道兩旁的欄杆；

(v)	常安樓附近的欄杆；

(vi)	大埔政府合署附近的欄杆；以及

(vii)	太湖花園、太和中心及翠怡花園一帶的欄杆。

上述清理行動中，負責部門共發出783張告示及充公126部單車。

38.	委員提問及發表意見如下：

(i)	林祿榮先生詢問民政處會如何處理在清理行動中充公的單車；地方組織或學校可否向處方申請利用該類單車作教育用途，教育市民正確使用單車的方法。

(ii)	羅舜泉先生指出，太和近麥當勞餐廳外的一幅空地，經常有單車違例停泊，情況只會在每次清理行動結束後稍有改善，不久即“故態復萌”。他認為清理行動只是治標不治本的方法。他贊同應教育市民正確使用單車的方法，這才是改善單車違例停泊問題的有效方法。此外，他指出國內部分村落缺乏交通工具，他詢問將充公得來的單車轉贈這些村落的可行性。

(iii)	文春輝先生表示得悉有關部門可將充公的單車作拍賣用途。

39.	盧偉文小姐回應表示，現時上述部門是按地政處所援引的法例在聯合行動中充公單車的。充公後的單車會由食環署送往堆填區。由於所充公的單車屬政府財物，有關部門無權在運送單車往堆填區的途中，擅自抽調單車。至於有關部門在2003年採取的清理行動，則是由警方引用法例作為充公違例停泊單車的法律依據。根據該等條例，警方有權將充公的單車扣押在地政處的官地，維期14天。這些單車如無人認領，處方便會在3個月後，將單車用作拍賣用途。她重申，現時的清理行動均是以地政處所援引的法例，作為充公單車的法律依據，與以往的做法並不相同。

40.	江達明先生回應表示，被充公的單車均屬政府所有，部門可酌情決定如何處置該類單車，相信有關部門可選擇將單車用作堆填或拍賣用途。他表示可於會後跟進委員提及有關處置被充公單車的事宜，並於下次會議向委員會報告。

41.	主席認為，處理被充公的單車涉及大量人手及行政費用，他認為政府只應在有地方組織向民政處申請拍賣該類單車時，才考慮採用這種處理方法。

42.	委員繼續提問及發表意見如下：

(i)	林祿榮先生認為，讓地方組織和學校利用被充公的單車作教育用途，較把單車送往堆填區更有意義。他建議處方去信各地方組織，通知各組織可申請使用被充公的單車，讓有興趣的地方組織向處方提出申請。

(ii)	張國耀先生指出，有關部門在展開清理行動前，均會發信給目標地點附近的地方組織，以通知居民盡快將違例停泊的單車移走。他相信沒有被移走的單車，多為無人認領及長期棄置的單車，大都非常破舊，不能正常操作。因此，他認為將該類充公單車作拍賣用途的建議未必可行。

(iii)	何安妮女士同意張國耀先生的意見，認為仍能正常行駛的單車均會於清理行動展開前，由車主移離有關地點。她認為購買單車所費不多，政府不應浪費資源處理遭棄置而且破爛的單車。

43.	主席總結表示，除非有地方組織直接去信民政處要求申請拍賣被充公的單車，否則，他建議處方沿用現行處理充公單車的安排。

(三)	改善圍河工程小組

44.	召集人文春輝先生報告，工程小組於2005年2月25日召開會議。渠務署於該次會議上向工程小組詳細介紹改善圍河的工程方案E，供工程小組考慮。該方案建議提升洞梓路的路面水平，以及於路邊加建透明防洪牆。工程小組經考慮後，決定不接受該個方案，並要求渠務署與各有關部門研究可否改為採納方案B，即於圍河上游加建密封式暗渠，作為治理圍河水浸問題的方案。此外，工程小組亦得悉船灣聯村村公所也反對渠務署採納方案E。其後，渠務署建議由工程小組安排署方代表再次與船灣聯村村公所代表會面，讓署方詳細介紹各個工程方案的細節。但工程小組和當區區議員盧三勝先生均認為沒此必要。在上次委員會會議上，委員會同意由船灣聯村村公所去信渠務署，強調村公所只支持署方採納方案B，作為治理圍河水浸問題的方案。渠務署在得悉船灣聯村村公所及工程小組的意願後，表示會

再與其委聘的顧問公司，進一步研究及確定方案B的工程造價及設計詳情，預計可於本年5月中得出結果。其後，民政處、有關村代表、當區區議員盧三勝先生還曾聯同文先生本人參與本年5月11日的實地視察。民政處並同意在雨季來臨前，在圍河上游處方管轄的範圍內，修補崩缺的部分，做好防洪工作。渠務署亦於同日去信工程小組，表示既然工程小組及當區村代表均堅持要求署方以方案B作為治理圍河水浸問題的方案，署方需就方案B、方案C、方案D和方案E進行詳細的環境影響評估(署方早前已完成方案A的環境影響評估報告)，以確保所採用的方案既得到區議會和當區村民的支持，同時亦能盡量減低對自然保育區的影響，符合環境影響評估的要求。署方預計或會於本年年底至明年年初，完成上述環境影響評估報告，屆時便可向區議會匯報有關結果。文先生表示屆時工程小組將召開會議，繼續跟進上述事宜。

45.	盧三勝先生表示支持工程小組的安排。

46.	主席表示，既然當區村代表和工程小組均支持方案B，委員會也支持工程小組的議決。他並對採用方案B作為治理圍河水浸問題的方案表示樂觀。

(四)	監察林村社山村填泥工程工作小組

47.	召集人何安妮女士報告，立法會議員與大埔區議會議員曾在本年4月28日召開的會議上討論這項議題。根據有關部門回覆立法會的資料顯示，政府現正建議透過修改分區大綱圖，限制私人農地用途的堆填活動—— 堆泥高度如超出1.2米，必須事先申請。首批大綱圖的修訂內容已經刊憲，當中包括大埔林村社山村的大綱圖。立法會將要求有關部門就新規定的執行細節，如生效日期是否具追溯力、由哪個部門負責執行工作，以及如何執行等具體問題作詳細解釋。待新規定落實後，本工作小組將參考新規定的細節，再擬訂未來的監察工作計劃。

IX.	其他事項

(一)	房屋署協助區內公屋擠迫戶分戶及配屋的安排

48.	主席表示，有非本委員會委員的區議員擬就房屋署處理區內公屋擠迫戶的分戶和配屋安排提出意見，並請他代為向署方反映意見。該區議員指出，部分居住在區內6大公共屋的居民，由於已成立家庭，希望能與父母分戶，因此向署方申請另一個公屋單位，以解決住所過分擠迫的問題。根據署方現行的配屋政策，申請人可得到3個配屋機會。申請人如不接納第一個配屋地點，便需等待署方安排第2次配屋，並且不可重選第一個配屋地點，如此類推。據申請人反映，署方多會以屯門和天水圍區的公共屋，作為第一個及第二個配屋地點。申請人多會放棄第一個配屋機會，但往往由於憂慮第三個配屋地點更不理想，只好接納署方分配的天水圍區單位。事實上，大部分申請人的子女均於區內就讀，因此遷往天水圍區令他們大感不便。該區議員認為署方的分戶安排，可導致區內適齡學童人口下降，不利本區發展。

49.	吳司徒慧萍女士回應表示，署方轄下位於天水圍的公屋單位面積較大，故可解決擠迫戶的居住問題。她表示有關的分配單位安排，是按署方的房屋政策而作出的。

50.	主席表示，區內仍有空置的公屋單位，他認為署方可原區安置分戶的居民，同樣可解決住所過分擠迫的問題。

51.	黃碧嬌女士發表意見如下：

(i)	她以署方分配牛頭角區重建公屋單位的安排為例指出，署方於該區重建一些樓齡較高的單位。原有單位的住戶大部分為獨居長者。署方雖然得悉這情況，但仍把大部分新建的單位，規劃為3至4人的單位，以致獨居人士的需要未能得到照顧。該類獨居人士因而需要遷至大埔區的單身人士單位居住。事實上，該類獨居人士均希望獲得原區安置，卻礙於重建後的大單位租金高昂，無法負擔，只好迫於無奈地搬遷到大埔區居住。黃女士認為署方應衡量居民的收入和實際居住情況，從而釐定租金的水平和決定單位的面積。

(ii)	署方多會為現居於區內的公屋申請人編配屯門區的單位，作為首個配屋選擇。第二及第三個選擇多為天水圍和屯門區的公屋單位。申請人在這情況下，多會接納署方第二次編配的單位。但事實上，這些申請人均認為天水圍和大埔區相距太遠，需於本區就讀和照護長者的居民實在感到非常不便。

(iii)	署方的配屋和建屋政策應互相配合。署方應按照每一地區居民的實際需要，為居民興建和提供切合所需的單位。

(iv)	署方的申請公屋單位表格有誤導申請人之嫌。黃女士不明白署方將屯門、天水圍和元朗區列入新界東分區的原因。大部分申請人均會因此而作出錯誤的選擇。

(v)	她請房屋署認真考慮委員的意見及建議，為居民提供適合的居所。

52.	吳司徒慧萍女士回應表示，她會向署方反映委員的上述意見，並於下次會議向委員會作出報告。

53.	文春輝先生同意委員的上述意見，並指出於本區就讀的學生，確實非常需要署方的協助。另外，他指出，政府因發展公共設施而徵收一些鄉郊區村民在私人或政府土地上搭建的房屋，以便工程順利展開。他認為署方應豁免該類村民的入息審查條件，為村民提供合適的安置單位，因為居民已犧牲了自己家園以遷就工程進行，署方也應修訂現行的配屋政策，以配合居民的實際住屋需求。

54.	主席請房屋署於下次會議報告署方就委員會的意見所作的回應。

(二)	建議於廣福道與寶鄉街交界增設行人過路設施

55.	蔡錦光先生指出，廣福道與寶鄉街交界處欠缺供行人橫過廣福道直接前往陸鄉里的行人過路設施。市民需利用鄰近的過路設施，繞道橫過廣福道和寶鄉街，才能前往陸鄉里。他建議邀請運輸署代表出席下次會議，研究有關建議的可行性。

56.	主席認為有關交通及運輸的事宜，應交予交通及運輸委員會跟進。

57.	交通及運輸委員會主席關永業先生回應表示，交通及運輸委員會亦有跟進大埔墟鄉事會街及寶鄉街一帶的交通問題，並會定期進行檢討。他表示交通及運輸委員會會跟進蔡先生的建議。

(三)	運頭街行車通道的水浸問題

58.	羅舜泉先生指出，每逢大雨，運頭街火車橋底的一段車路均出現水浸問題，造成交通擠塞。他表示已去信交通及運輸委員會要求跟進有關問題。該委員會認為上述水浸問題應由本委員會跟進。他建議邀請有關部門代表出席委員會下次會議，跟進上述問題。

59.	主席回應表示，委員會將去信邀請渠務署代表出席委員會下次會議，詳細跟進有關問題。

(會後記：渠務署於會議後以書面回覆表示，署方在接到2005年5月10日在運頭街火車橋下馬路發生水浸的報告後，已即時派員到現場了解情況，並清理路邊集水溝和集水井的淤塞物。路政署同時亦派員到場疏導有關的地下排水渠，並以臨時水泵排走積水。渠務署表示，由於該段馬路和有關的雨水排放系統是由路政署負責管理及維修，路政署報告稱，當天的水浸是有關路段地下排水渠淤塞所引致的，路政署將會加強檢查和疏導該處的雨水排放系統。渠務署又表示，署方設有一投訴熱線(電話：2300 1110)，一旦收到渠道淤塞投訴或水浸報告，便會立刻派員處理。

羅舜泉先生得悉署方將採取的跟進措施後，認為無須把本議題提交下次委員會會議再作跟進。)

(四)	近廣福火車橋一段大埔河的淤泥積聚問題

60.	李志成先生指出，近廣福火車橋的一段大埔河於冬季後出現淤泥積聚的情況。他又指出，土木工程拓展署每年夏季均會進行清理河道淤泥的工作，他詢問署方會否於本年展開有關清理工作。

61.	主席請土木工程拓展署於下次會議報告有關情況。

X.	申請區議會撥款
(大埔區議會文件EHW 32/2005號)

62.	主席請委員考慮是否通過文件所載的一項撥款申請，並就該項申請申報利益。

63.	有委員建議根據區議會撥款準則，向申請團體批出有關款項。該委員並詢問撥款準則有否訂明租用渡輪的限制。

64.	龍小冰小姐回應表示，根據區議會撥款準則，區議會只規定旅行活動的交通費津貼為每人20元。至於非旅行性質的活動，準則內沒有訂明交通津貼的最高資助限額。她表示委員會可按需要參考上述旅行活動的資助模式，向申請團體批出有關款項。

65.	主席表示，經討論後，委員會同意撥款12,597元予大埔環保協進會，以舉辦“‘大埔燕鷗愛護日’暨海岸清潔”。

XI.	下次會議日期

66.	環境、房屋及工程委員會下次會議定於2005年7月15日(星期五)下午2時30分舉行。

67.	議事完畢，會議於下午4時15分結束。

大埔區議會秘書處

2005年6月