(修訂版)

大埔區議會

環境、房屋及工程委員會2005年

第五次會議記錄

日期：2005年9月16日(星期五)

時間：下午2時30分

地點：大埔區議會秘書處會議室

出席者：

|  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李耀斌太平紳士 | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 區鎮樺先生 | 委員 | 下午2時52分 | 會議完畢 |
| 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 下午4時25分 |
| 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 下午3時50分 | 會議完畢 |
| 鄭家富議員 | 委員 | 下午2時52分 | 下午4時 |
| 張國耀先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 何安妮,BBS,太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 何大偉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 林祿榮先生 | 委員 | 下午2時38分 | 會議完畢 |
| 李志成先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 羅舜泉先生 | 委員 | 下午2時40分 | 會議完畢 |
| 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 易健卿女士 | 委員 | 會議開始 | 下午4時05分 |
| 蔡錦光先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 林 啤先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 文仁炳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 夏家興先生 | 委員 | 下午2時55分 | 會議完畢 |
| 易新來先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 夏雪兒女士 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

請假者：

| 鄧光榮先生,BBS | 委員 |  |
| --- | --- | --- |
| 黃碧嬌女士 | 委員 |  |
| 郭志仁先生 | 委員 |  |
| 劉志成先生 | 委員 |  |
| 梁錦明先生 |  | 委員 |

缺席者：

| 譚儉榮先生 | 委員 |
| --- | --- |

列席者：

|  | 廖振新先生 | 高級工程師(大埔及北區)／新界西及北拓展處／ 土木工程拓展署 |
| --- | --- | --- |
|  | 陳漢添先生 | 工程師(新界北)(4)／新界西及北拓展處／土木工程拓展署 |
|  | 謝周堂先生 | 工程師／土木工程拓展署 |
|  | 王耀光先生 | 工程師(排水工程)(11)／渠務署 |
|  | 吳國英先生 | 高級環境保護主任(區域北)(1)／環境保護署 |
|  | 黃漢強先生 | 大埔區環境生總監／食物環境生署 |
|  | 司徒耀宗先生 | 屋宇裝備工程師(物業服務)(大埔、北區、沙田及西貢)(3)／ 房屋署 |
|  | 何志強先生 | 房屋事務經理(新界東清拆辦事處)／房屋署 |
|  | 蘇耀駒先生 | 副房屋事務經理(新界東清拆辦事處)／房屋署 |
|  | 江達明先生 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 陳慰僑先生 | 副康樂事務經理(大埔區)(2)／康樂及文化事務署 |
|  | 吳逸帆先生 | 小隊指揮官(行動支援)／大埔警署／警務處 |
|  | 金鈺偉先生 | 主任／社會福利署 |
|  | 曾慶佳先生 | 首席工程師／茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 |
|  | 徐詩妍小姐 | 民政事務助理專員／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 龍小冰小姐 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 郭忠良先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 何雯琪小姐 | 行政主任(發展)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 陳耀銘先生 | 聯絡主任(1)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 鄧建明先生 | 聯絡主任(5)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

## 開會辭

主席歡迎委員出席會議，並歡迎新任高級行政主任(區議會)劉君偉先生。劉先生將接替龍小冰小姐出任高級行政主任(區議會)一職。

2.	主席報告，委員鄧光榮先生因出席鄉議局會議；黃碧嬌女士和劉志成先生因離港公幹；梁錦明先生因進修上課，以及郭志仁先生因事而未能出席這次會議。他們已於會前去信秘書處申請告假。委員會根據《大埔區議會常規》第31(15)條，通過批准上述委員的告假申請。

I.	通過環境、房屋及工程委員會2005年第四次會議(15.7.2005)記錄
(大埔區議會文件EHW 42/2005號)

3.	主席報告，2005年第四次會議記錄的修訂建議已臚列於文件上。席上委員並無提出其他修訂建議。上次會議記錄按文件所載修訂後，作實通過。

II.	續議環境、房屋及工程委員會2005年第四次會議(15.7.2005)事項

(大埔區議會文件EHW 43/2005號)

(一)	迅速回應系統(第4段)

4.	徐詩妍小姐報告，迅速回應系統自2003年6月開始運作。至2005年9月12日為止，共接到754宗市民舉報的個案。該系統在2005年3月至8月期間，共接獲77宗市民舉報的個案，其中53%(即41宗個案)屬隨地拋垃圾的個案，佔個案總數的最高比率。其次23%(即18宗個案)為有關禽畜便溺、發現蟑螂及老鼠的個案；第三位10.4%(即8宗個案)為漏水或大廈滴水的個案。上述所有個案已由大埔民政事務處(下稱“民政處”)轉介有關政府部門處理，大部分個案已圓滿解決。

(二)	於富雅花園至大埔墟火車站的一段行人路加建上蓋(第5至6段)

5.	徐詩妍小姐報告，民政處得悉這項工程的刊憲程序公眾諮詢期已於本年8月2日結束。環境運輸及工務局已授權路政署展開工程，路政署計劃於本年9月進行有關招標工作。

(三)	九龍坑四村要求政府落實興建跨鐵路救援車道(第7至15段)

6.	徐詩妍小姐表示，民政處得悉運輸署認為無需急切進行這項工程。但署方承諾會繼續跟進興建上述救援車道的需要，並在有需要時，向當局反映委員會的意見，爭取資源以展開工程。

7.	文春輝先生表示，區議會爭取落實上述工程接近20年之久，但當局仍然未能落實工程，他感到村民的性命安危毫無保障。他促請當局盡快向村民表明意願和作出詳細交代，確切回覆會否落實這項工程及解釋有關決定的理據。

8.	主席同意區議會爭取展開這項工程多年，至今仍沒有顯著進展。運輸署曾一度讓村民以為這項工程可隨即展開，但署方最終遲遲沒有落實工程。主席請民政處協調有關部門盡快落實這項工程計劃。

(四)	北區污水收集系統第一階段第2B、2C期及第二階段第1期
(環境、房屋及工程委員會2005年5月13日會議記錄第17至25段)

(大埔區議會文件EHW 43a/2005號)

9.	主席報告，渠務署已應委員會的要求，每6個月提交上述事項的進展報告。委員備悉報告的內容。

10.	文春輝先生認為，這項工程須待2008年年底才動工，距離現時尚有3年之多。署方在這段期間不接納村民興建小型屋宇的申請，做法並不合理。另一方面，有關部門要求村民在興建小型屋宇時，必須將污水渠接駁至附近的污水排放主幹渠，但渠務署至今仍未敷設有關主幹渠，令村民無法把小型屋宇的污水渠接駁至附近的主幹渠。他建議署方在這3年過渡期間，批准村民採用環保化糞池或生物處理污物的技術，處理小型屋宇排出的污水，好讓村民盡早在其土地上興建小型屋宇。他又指出，林村一帶的敷設排污幹渠工程，至今仍未有施工時間表，有關部門無了期地拖延處理村民的興建小型屋宇申請。

11.	江達明先生回應表示，他將於會後直接與文春輝先生跟進有關個案的事宜。

12.	主席認為文先生所提述的情況並非單一例子，而是村民申請興建小型屋宇時普遍遇到的困難。他憂慮該情況會成為社會的大趨勢，認為政府擱置考慮村民興建小型屋宇的申請，並不合理。他認同文先生的意見，也建議政府在渠務署敷設有關排污幹渠前，批准村民採用化糞池或生物處理污物技術，處理污水。主席對上述情況與現行的小型屋宇政策互相違背表示感慨。

13.	江達明先生回應表示，假如有關部門在渠務署的污水排放主幹渠尚未敷設前，以村民未能將擬建屋宇的污水渠接駁至污水排放主幹渠為理由，而不接納村民興建小型屋宇的申請，實在不合理。他相信文先生提及的個案涉及其他原因，以致負責部門未能批核申請。他認為有關情況並未形成大趨勢或成為村民普遍面對的問題。他會於會後與文先生跟進有關個案。

14.	文春輝先生認為有關處理手法，並非出於地政總署的政策安排，而是渠務署尚未於該區敷設污水排放主幹渠所致。他詢問以環保化糞池處理小型屋宇所排放污水的可行性。他表示會於會後直接與江達明先生聯絡，盡快聯絡村民召開會議，跟進有關個案。

15.	主席請江達明先生於會後與文春輝先生跟進上述個案，並建議大埔地政處調查該類個案的數字、有關原因及跟進結果，然後向大埔鄉事委員會介紹有關統計資料。

III.	大埔發展計劃第12區(部分)及第39區的土地開拓及提供公共設施第2A期工程

(大埔區議會文件EHW 44/2005號)

16.	主席歡迎為本議題出席會議的土木工程拓展署(下稱“拓展署”)新界西及北拓展處高級工程師(大埔及北區)廖振新先生、工程師(新界北)陳漢添先生，以及茂盛(亞洲)工程顧問有限公司首席工程師曾慶佳先生。

17.	廖振新先生及曾慶佳先生以投影片介紹文件，委員備悉文件內容。

18.	陳笑權先生指出，有關工程進行前，很多原居民的土地被當局凍結。他欣悉當局在推展這項工程的第一期後，仍容許原居民繼續發展其土地。他表示曾與有關村民商討這項工程的事宜，村民都表示支持展開工程。大部分新界東選區的立法會議員也支持展開這項工程。他代表該區一帶的村民向拓展署及民政處致謝。

19.	主席指出，拓展署曾於上次諮詢會上，提及擬於鄰近優景里的私家貨車停車場附近，興建隔音屏障，而該選址頗為接近樟樹灘。他詢問署方會否利用樹木取代隔音屏障，以美化環境。

20.	廖振新先生回應表示，上次諮詢會曾介紹第2期工程的全部內容，當中提及污水泵房旁邊的巴士站範圍，或會出現噪音問題，因此當時建議興建隔音屏障。然而，由於這項工程第2A期第39區樟樹灘以北的地方，尚未有確實的發展計劃，因此上述興建隔音屏障的計劃尚未落實。廖先生表示會在需要興建隔音屏障等緩減噪音設施時，考慮利用樹木或採用填高地面等方法，代替興建隔音屏障。

21.	主席總結表示，委員會一致支持這項工程，並請署方如期於2009年完成工程。

IV.	政府部門處理工務計劃項目第112CD號的麻笏河改善工程所涉及的安置及補償問題

(大埔區議會文件EHW 45/2005號及EHW 45a/2005號)

22.	主席歡迎為本議題出席會議的下列部門代表：

- 渠務署工程師(排水工程)(11)王耀光先生；

- 房屋署房屋事務經理(新界東清拆辦事處)何志強先生及副房屋事務經理(新界東清拆辦事處)蘇耀駒先生；以及

- 社會福利署主任金鈺偉先生。

23.	文春輝先生介紹文件，委員備悉文件內容。

24.	何志強先生回應表示，入息資產審查的政策是獲得香港房屋委員會通過而生效的。因此，所有受1998年9月11日或以後宣布的清拆行動所影響的寮屋居民，必須通過入息資產審查，才可獲編配租住公屋。這次受麻笏河工程影響而需搬遷的九龍坑村民共有84戶(共162人)。得到村民的充分合作，清拆安置的登記手續進行順利，現時已有 82 戶村民接受安置登記，只有兩戶因其他原因仍未向署方登記。資料顯示，已登記的82戶當中，其中43戶或已接受公屋單位編配或獲房屋署批出特惠津貼，或已自願遷出；而房屋署也積極處理餘下的39戶個案。同時，何先生表示，房屋署會以民為本，盡量協助各受影響的村民。當然，誠如文春輝先生所說，現時仍有若干九龍坑村民，因入息超出入息資產審查的上限，未能獲署方分配公屋單位。不過，他們可按其資格申領特惠津貼，或“居屋第二市場計劃”綠表申請人資格證明書，以購買二手居屋單位。他補充表示，受平房區清拆影響的村民，有別於受寮屋清拆影響的居民。鑑於平房區的特殊情況，居住在平房區的居民，須在1998年9月10日或之前是平房區的認可住客，才可獲豁免接受入息和資產審查。總括而言，假如村民在清拆登記日起沒擁有私人物業，大多能獲署方發放特惠津貼或編配公屋單位。何先生重申，公共房屋是政府的珍貴資源，這是社會的共識，他希望大家明白這點，因此房屋署只會向符合資格的村民，適當地編配公屋單位。

25.	委員提問及發表意見如下：

(i)	文春輝先生認為房屋署只概述了有關個案的情況，並未說明全部真實情況。雖然大部分受麻笏河工程影響的村民已向署方登記，但他們最終未必獲得署方編配公屋單位。他表示不明白署方的入息資產審查的計算方法。受麻笏河工程影響的田主與業主有別。大部分田主由於其土地已荒廢多時，他們比業主較為願意向政府出售土地。文先生認為村民因受公共工程影響以至喪失家園，理應獲當局重新安置，編配公屋單位，以作補償。他認為署方的房屋政策應具備靈活性，以處理村民的個別個案，而不應只受制於政策的條文規定。他又指出，渠務署早於1992年籌劃麻笏河的工程，當時房屋署尚未實施有關房屋政策。他表示明白署方推行有關房屋政策的目的，是防止申請人濫用政府的寶貴資源。但他認為房屋署理應為受到公共工程影響及沒有私人物業的村民編配公屋單位。他認為署方可在安排村民入住公屋後，以管理富戶的政策來管理該類村民。他表示得悉署方曾於

2000年，即有關房屋政策實施後，向受延文禮士道寮屋區清拆項目影響的居民，豁免申請公屋的入息資產審查，他詢問有關原因。

(ii)	鄭家富議員認為委員會應向政府施加壓力及進一步提供意見，反映現時村民面對的房屋問題。他表示，立法會規劃地政及工程事務委員會也曾討論房屋署處理因公眾利益而徵收村民土地所涉及的安置及賠償問題。他建議委員會去信立法會有關委員會，反映委員會的意見，並要求政府修訂現行的房屋政策。他另建議由各區議員協助村民去信立法會的申訴部，要求跟進個別個案。他認為在現今富裕的香港社會裏，不應存在上述問題。

(iii)	羅舜泉先生同意鄭家富議員的意見，認為在如此進步的香港社會，不應發生有關問題。他表示得悉中國政府曾於興建長江水壩時，向全部受影響的村民作出賠償。他認為香港應效法中國內地的做法，向全部受影響村民作出賠償。他請署方彈性處理為公眾利益而喪失家園的村民的公屋申請。

26.	何志強先生回應表示，該類未能符合入息資產審查的受影響村民，如能符合署方其他有關條件，署方可向他們發放每平方米2,556元的特惠津貼。

27.	金鈺偉先生表示，如有需要，社會福利署可向受影響的村民提供協助。

28.	文春輝先生表示知悉受影響的村民可申請署方的特惠津貼，但認為該項津貼金額微簿，根本不足夠村民重建家園或租住房屋。他又表示，有村民向他反映有署方職員引導村民隱瞞部分資料，以求通過入息資產審查。他請署方正視有關紀律問題，盡快考慮修訂現行的房屋政策。

29.	蘇耀駒先生回應表示，申請編配公屋的人士必須通過入息資產審查，才可獲編配租住公屋，而編配公屋單位只是其中一個安置受影響村民的方法。假如有村民未能通過入息資產審查，他們可按其資格申領特惠津貼，或申請“居屋第二市場計劃”綠表申請人資格證明書，購買二手居屋單位。有關延文禮士道寮屋區清拆項目的個案，基於私隱理由，不便討論。不過，鑑於其個案特別，有關人士獲署方酌情批准以綠表資格申請購買居屋或參加首置居所貸款計劃；而部分受麻笏河工程影響的村民，假如他們未能通過入息資產審查，但符合“置業資助貸款”計劃白表申請人資格，他們也可獲得署方酌情處理申請
“居屋第二市場計劃”綠表申請人資格證明書。例如受影響村民住戶的兩名家庭成員的收入介乎10,401元至23,000元，署方會考慮酌情處理該類家庭的申請，批准他們以白表申請購買二手居屋。他又表示相信署方職員不會引導申請人隱瞞資料，有關情況相信是申請人與職員的溝通出現問題所致。

30.	主席總結表示，委員會關注有關安置及賠償的問題，並同意去信立法會申訴部，以及將信件副本送交房屋事務委員會和房屋及規劃地政局，要求立法會申訴部協助委員會促請當局考慮委員會的建議──修訂現行的房屋政策／法例，以免再次發生政府工程導致受影響村民無法獲得合理安置的情況。

(會後記：委員會於2005年9月28日向立法會申訴部發出上述信件，並將副本送交房屋事務委員會和房屋及規劃地政局。)

V.	為保育許願樹而於大埔林村放馬莆實施的小販管理安排
(大埔區議會文件EHW46/2005號)

31.	主席歡迎民政處聯絡主任(1)陳耀銘先生就本議題出席會議。

32.	徐詩妍小姐表示，自林村放馬莆許願樹於2005年2月發生折枝事件後，保護許願樹的工作一直引起市民的關注。民政處除了為許願樹進行支架鞏固工程外，亦不時進行宣傳，勸籲遊人把寶牒繫在許願樹旁的祈福架上。雖有部分遊人仍然把寶牒拋到樹上，但民政處會繼續加強宣傳工作及清理祈福架上的寶牒。此外，民政處與有關部門於本年3月成立跨部門工作小組(下稱“工作小組”)，商討保育林村許願樹的工作安排。工作小組也就農曆新年期間林村放馬莆的小販管理問題提出建議，有關建議已載於文件EHW 46/2005號。經諮詢後，林村鄉公所表示不反對有關建議。因此，假如委員會支持上述方案，工作小組將於來年農曆新年期間實施有關安排。

33.	黃漢強先生補充表示，由於去年不少商販在林村放馬莆一帶售賣寶牒等物品，為保留以往新年的歡樂氣氛，工作小組擬仿效去年商販的擺賣形式，在該地點設立新春市場。黃先生續說，工作小組會先在上述地點劃出約50個面積約2米乘2米的攤檔，供有興趣的人士公開競投，並只容許售賣指定的貨品(並不包括縳有生果的寶牒)。新春市場會由農曆年初一開始運作至年初十結束，而商販每天的營業時間為上午8時至下午6時。

34.	黃先生補充，工作小組於早前與地區人士開會，徵詢意見。部分與會者建議：把攤檔遷往離許願樹較遠的地方；必須大幅削減新春市場的範圍和減少攤檔的數目；容許商販售賣鮮花、蔬菜和縛有生果的寶牒；以及保留部分攤檔予林村居民作圍內競投等。另外，地區人士亦關心商販在該處擺賣的長遠安排。黃先生表示，根據食物環境衞生署(下稱“食環署”)現行的小販管理政策、管理商販經驗及資源編配，署方可考慮容許商販擺賣鮮花及蔬菜外，而不能接受地區人士的其他建議。

35.	何安妮女士欣悉工作小組能於短時間內，就農曆新年期間在林村放馬莆實施的小販管理措施擬備建議書。何女士表示，市民以往以橙或其他水果縛寶牒，拋到許願樹上的祈福方式，既不合生，也妨礙樹木生長。因此，工作小組建議在當地設立新春市場，並規範該處的小販擺賣方式。此舉除有助加強樹木的保育工作外，也可確保當地的村民不會受到商販的滋擾。然而，鑑於在該處擺賣的小販只靠微薄的利潤維持生計，因此她促請食環署在邀請小販公開競投攤檔時，把投標底價調低，避免加重小販的經濟負擔。何女士又促請工作小組於農曆新年期間，加派人手清理許願架上的寶牒並加強宣傳工作，以免許願架不勝負荷。至於長遠的保育工作，何女士建議有關部門於日後全面禁止商販及遊客採用拋擲縛有水果的寶牒到樹上的祈福方式，以保持許願樹一帶的環境清潔。

36.	張國耀先生支持工作小組提出的小販管理方案。自許願樹折枝事件發生後，在該處擺賣的小販曾經一度起鬨。張先生亦於事發當晚相約該處的小販召開會議，以了解情況。現時，許願樹兩旁均設有許願架供祈福者繫上寶牒。雖有部分小販不同意採用該做法，但對新祈福方式表示支持者也不少。自該次會議後，該處的商販選出了3名代表，繼續與張先生溝通聯絡。至於工作小組所提建議的細節，則需要作進一步的討論。張先生表示，雖然該處的無牌小販眾多，但他們已在該處擺賣十多年。故此，張先生希望在實施規管措施之餘，仍能保持小販在該處擺賣的和諧氣氛。他本人也非常樂意與民政處和食環署商談有關措施的細節，況且放馬莆村村長也答應向有關部門提供協助。張先生促請工作小組於農曆年初一至年初五的遊覽人潮高峰期，加派人手清理許願架的寶牒。

37.	林祿榮先生相信村民、小販和遊客都希望政府規範在該處擺賣的小販。農曆新年期間前往許願樹祈福的人士眾多，林先生憂慮現有的許願架將不敷應用。他建議工作小組考慮加設許願架，以及加派人手清理繫在許願架上的寶牒。林先生又建議把有關措施的實施日期延至農曆年初十五，使更多人士有機會前往該處許願。此外，林先生指出，工作小組在是次會議上，只是就農曆新年期間的小販管理安排提出建議措施。他詢問工作小組會否定立長遠計劃，規管在該處擺賣的小販。林先生又表示，有少數小販於私人土地上設置攤檔售賣寶牒，雖然政府不能禁止這些情況，但他建議政府加強宣傳，勸籲遊人切勿把寶牒拋到樹上。

38.	任啟邦先生支持工作小組提出的規管措施。他表示，以往商販的擺賣方式較為混亂，他希望實施有關規管措施後，情況可得以改善。任先生又表示，以往部分商販在該處售賣熟食，食物未必符合生標準。他詢問實施規管後，工作小組會否容許小販售賣熟食或未經預先包裝的食品。

39.	主席表示曾於會議前一天與林村鄉公所的代表就工作小組提出的措施交換意見。他表示，林村鄉公所並不反對政府在該處實施規管小販的措施。況且，他們認為政府有責任維持該處的秩序。此外，主席支持工作小組提出的建議，但憂慮當農曆新年過後，該處沒有合法商販售賣寶牒，便會失去當地祈福許願的特色。主席詢問工作小組會否就該處的小販運作情況，制定長遠的規管措施。

40.	徐詩妍小姐回應如下︰

(i)	民政處非常關注農曆新年後林村許願樹的小販管理安排。但由於時間緊迫，工作小組需開始籌備擬議措施的前期工作。徐小姐希望在來年農曆新年試行上述措施後，再作詳細檢討，以制定日後的規管措施。

(ii)	工作小組了解委員憂慮於農曆新年期間，許願架不敷應用的問題。工作小組將會研究可否加設許願架。

(iii)	就有小販於私人土地售賣寶牒的問題，徐小姐表示，工作小組會重以教育市民及遊客的方式，呼籲遊人把寶牒繫在許願架上，加強市民保護許願樹的意識。此外，公民教育委員會也正舉辦“許願樹祈福物設計比賽”，希望藉教育及宣傳工作，改變市民慣常採用的許願方式。

41.	黃漢強先生回應如下︰

- 工作小組在是次會議上提出的規管小販措施，只限於農曆新年期間實施。假如委員會希望政府在其他時間也實施有關措施，則署方需要全面禁止無牌小販於林村許願樹一帶擺賣。

- 就委員提及降低攤檔投標底價的問題，由於攤檔的最低定價由差餉物業估價署釐訂，署方會將委員的意見轉交該署考慮。

- 許願架的設置及使用安排均由民政處負責，黃先生相信民政處會作出適當的安排。

- 署方擬容許商販在林村的新春市場售賣亁貨，另一方面會嚴禁商販售賣熟食及沒有預先包裝的食品。然而，署方會考慮讓商販售賣鮮花或蔬菜。

- 署方同意延長實施小販管理安排的日期至農曆年初十五。該天之後，署方將不再容許無牌小販在林村許願樹一帶擺賣。可是，假如商販在私人土地上擺賣縳有生果的寶牒，署方便不能作出規管。因此，署方認為需要各方面同時配合，並詳細討論如何有效阻止有關的擺賣活動。

42.	主席總結表示，委員會支持跨部門工作小組提出的方案，而工作小組則須研究如何長期深化教育工作，以改變市民拋寶牒到許願樹上的祈福方式。主席表示，由公民教育委員會舉辦的“許願樹祈福物設計比賽”具有深化教育的意味。主席建議委員會屬下的環境保護活動工作小組和公民教育委員會合作，加強宣傳工作。此外，主席建議大量製作上述比賽的冠軍設計祈福物，也建議有關部門人員聯同地區人士及民政事務局局長等，於農曆年初一前往林村許願樹進行宣傳，勸籲遊人把祈福物繫在許願架上。委員贊成主席提出的建議，並希望張國耀先生協助籌備有關宣傳活動。

43.	主席邀請環境保護活動工作小組聯同張國耀先生和公民教育委員會，手制訂有關宣傳計劃。

VI.	食物環境生署2005年大埔區滅蚊運動(第三期)

(大埔區議會文件EHW 50/2005號)

44.	黃漢強先生介紹文件，委員備悉文件內容。

45.	主席詢問大埔區最新一期的誘蚊產卵器數字。

46.	黃漢強先生回應表示，本年8月及9月區內的誘蚊產卵器指數分別為3.7及3.9。

47.	主席總結表示，委員會支持這項滅蚊運動，並感謝食環署及有關部門所付出的努力。

VII.	大埔區環境管制工作小組進度報告

(大埔區議會文件EHW 47/2005號)

48.	委員備悉報告內容。

VIII.	食物環境生署大埔區環境生辦事處報告

(大埔區議會文件EHW 48/2005號)

49.	委員備悉報告內容。

IX.	工作小組報告

(一)	環境保護活動工作小組

50.	陳笑權先生報告，工作小組於2005年8月8日舉行本年度第一次會議，計劃本財政年度的工作。工作小組建議在錦和橋的兩旁種植花卉，以美化環境。康樂及文化事務署和路政署已接納上述建議，並已手跟進有關工作。此外，工作小組計劃於本財政年度，聯同嘉道理農場暨植物園合辦“2005-2006年度大埔社區參與植樹計劃”，於區內種植更多樹木，綠化和修復生態環境，同時讓區內市民直接參與植樹活動，親身體會保育自然的意義，以實現環保教育的目的。工作小組將於稍後向委員會提交區議會撥款申請，以推展這項計劃。

(二)	跟進單車停泊問題工作小組

51.	李志成先生報告，工作小組於2005年9月12日召開會議，各項跟進工作的進展如下：

(i)	加強教育及宣傳工作

交通及運輸委員會屬下的大埔區道路及交通安全運動工作小組於本年8月，在區內一些地點，向市民派發紀念品，宣傳交通安全信息。

(ii)	於區內闢建單車停泊處

工作小組認為，各有關部門在區內建成單車停泊處後，應妥善管理和定期清理各單車停泊處，將長期棄置於停泊處的破爛單車移走，騰出空間供其他人士使用，以善用單車停泊處。工作小組又認為，只在區內加建單車停泊處，不能真正解決單車違例停泊的問題。工作小組建議有關部門向市民灌輸正確使用及妥善管理單車的知識和方法。

(iii)	定期展開清理棄置單車的行動

工作小組建議民政處繼續聯同各負責的政府部門，定期在區內的單車違例停泊黑點展開聯合清理行動。

(iv)	定期清洗單車停泊處的地面

食環署表示，署方會定期清洗單車停泊處的地面，保持環境衞生。署方進行清洗期間，假如發現非常破爛的單車棄置在停泊處內，也會一併將該類單車移走，以騰出空間，供其他人士使用。

(v)	於區內的單車違例停泊黑點懸掛宣傳橫額

工作小組計劃於本財政年度，運用區議會撥款，在區內部分單車違例停泊黑點懸掛宣傳橫額，警告市民政府部門會定期展開清理違例停泊單車的行動，同時呼籲市民使用單車停泊處停泊單車。民政處已向大埔地政處提出懸掛宣傳橫額的申請，並正跟進宣傳橫額的設計和字句的事宜。

52.	主席認為，單車違例停泊的問題是新界地區獨有的問題，他感到各政府部門和工作小組，在處理單車違例停泊的問題上束手無策。主席認為，目前最有效打擊單車違例停泊問題的做法，是由各負責部門，定期於區內單車違例停泊的黑點，進行清理單車的工作。他認為闢建更多單車停泊處不是真正解決單車違例停泊問題的方法。實施有效的管治措施，才能真正解決單車違例停泊的問題。

53.	何安妮女士認為工作小組和各有關部門，已非常努力跟進區內單車違例停泊的問題。她認為區內的單車違例停泊情況已較過往大為改善。她又指出，處理違例停泊單車的程序，在各政府部門與工作小組的努力下，已逐漸簡化。

54.	李志成先生感謝委員會的支持。他表示工作小組確實面對來自居民的壓力，他也感謝各負責部門的鼎力合作。

(三)	改善圍河工程小組

55.	文春輝先生報告，渠務署得悉工程小組、當區區議員及村代表都支持署方採納方案B，即於圍河上游加建密封式暗渠，作為治理圍河水浸問題的方案。署方認為除了較早時已完成的方案A環境影響評估報告外，署方同樣須就其他方案，即方案B、方案C、方案D及方案E，進行詳細的環境影響評估，以確保署方最後選取的方案，既得到區議會及當區村民的支持，又能盡量減低工程對附近自然保育區的影響，並符合環境影響評估的要求。渠務署預計可於本年年底至明年初，完成上述環境影響評估報告，並向區議會詳細匯報有關結果。屆時工程小組將召開會議，繼續跟進有關事宜。

(四)	監察林村社山村填泥工程工作小組

56.	主席請委員參閱放於上由民政處擬備的文件。

57.	何安妮女士報告，工作小組於本年7月27日舉行本年度第一次會議。主要跟進事項的進展如下：

(i)	填泥活動

社山村填泥活動自本年1月已停止。

(ii)	水浸問題

填泥活動導致社山村渠道阻塞，雨季時水浸問題嚴重。由於填泥活動在私人地段進行，渠務署表示該署並無法定權力可強制有關人士疏通渠道。署方已勸喻有關人士作出改善，可惜有關人士沒有採取行動。工作小組已促請民政處協調各部門跟進上述事項。

民政處於8月18日安排渠務署、大埔地政處及工作小組成員前往視察本年6月24日出現水浸的社山村部分地方，發現排水情況較差的渠道位於私人地段。渠務署重申該署沒有法定權力可強制有關人士疏通渠道，但署方會繼續去信勸喻有關業主作出改善。此外，民政處已去信路政署，要求改善由塘面通往社山的雨水渠，以協助改善情況。

(iii)	貨櫃及建築廢料

規劃署已於去年2月，指令有關業權人清理擺放於社山村的貨櫃及建築器材，清理工作已經完成。至於堆放在地盤的建築廢料，署方已於本年6月指令有關人士進行清理。

(iv)	危險斜坡

土力工程處的評估結果顯示，社山村的泥堆可能構成危險。因此，屋宇署於去年9月向業權人發出22份斜坡修葺令。業權人已遵照命令聘請認可人士，並已開展探土及勘察工作，預計可於本年9月向署方提交補救／預防工程建議。工作小組促請負責部門，密切監察有關進展。

(iv)	新規劃管制

新的規劃管制措施於2005年4月1日公布——  任何擬在農業地帶進行的填土工程，除了為耕種而鋪上厚度不超過1.2米的泥土，以及獲地政總署批准的填泥活動外，都必須事先取得城市規劃委員會的批准，方可進行。新規定對於在上述措施公布前已進行的填泥活動沒有約束力。至於措施公布後在社山村進行的填泥活動，規劃署可根據本年4月初在社山村進行的測量及拍攝記錄及照片，作出規管。

58.	文春輝先生指出，上述新的規劃管制措施尚未正式通過，大埔鄉事委員會和鄉議局已去信規劃署提出反對意見。因此，有關指引尚未定案。他詢問上述由屋宇署向業權人發出的22份斜坡修葺令的最新進展。他又指出，工作小組到社山村實地視察當日，曾研究可否由業權人清理河道的問題，他詢問有關跟進情況。

59.	徐詩妍小姐回應表示，民政處現時未有有關資料。她將於會後與規劃署及有關部門聯絡，了解最新的進展。

60.	何安妮女士回應表示，工作小組將於下次會議跟進文春輝先生的查詢。

X.	其他事項

(一)	有關停車場運作事宜

(大埔區議會文件EHW 49/2005號)

61.	李志成先生介紹文件，委員備悉文件內容。李先生建議邀請領匯管理有限公司(下稱“領匯”)委派代表，出席委員會下次會議，詳細跟進這項議程。

62.	司徒耀宗先生指出，現時運頭塘的停車場由房屋署管理。當運頭塘出售後，將會移交領匯管理。他表示得悉運頭塘停車場外面的通道並不屬領匯的管轄範圍。該條通道為該的業主擁有，故應由業主負責管理。

63.	主席表示，雖然該條通道並不是領匯所有，但通道旁邊的停車場屬領匯管轄，因此應由業主和領匯共同管理該條通道。

64.	委員提問及發表意見如下：

(i)	李志成先生表示，他希望邀請領匯的代表出席委員會下次會議，跟進該條通道的管理問題。此外，他指出停車場的收費閘口，設於運頭塘的出口。假如領匯不管制該條通道的車輛進出情況，運頭塘業主立案法團便需額外聘請人手，負責管理該條通道，加重法團的財政負擔。他又表示，有關問題不只在運頭塘發生，他相信其他將要出售的公共屋，也面對相同的問題。

(ii)	王秋北先生表示，運頭塘的居民也曾與他商討有關問題。根據運頭塘的大廈公契，該條通道由運頭塘的業主擁有，因此應由業主負責管理。他補充表示，該條通道上的47盞路燈的維修及保養費用，也應由業主承擔。

(iii)	羅舜泉先生表示，假如該條通道屬法團擁有，則有關的管理、維修及保險開支，均須由法團承擔。他又指出，該條通道通往領匯所管理的停車場，而領匯會向使用該停車場的人士徵收費用。因此，由業主管理該條通道的安排，並不合理。

(iv)	文春輝先生同意委員的意見，認為有關安排並不合理。他認為在領匯成功上市之前，房屋署應協助法團與領匯詳細釐清各項細節安排。他表示，既然該通道為通往運頭塘邨停車場的唯一通道，法團可向領匯收取費用，以容許進入停車場的車輛駛經該條通道。

(v)	蔡錦光先生表示，法團必須根據大廈公契訂明的條款，履行業權人的職責，因此必須承擔該通道的管理、維修及保養開支。他同意文春輝先生的意見，認為法團可向領匯收取通過該通道的費用。

65.	主席總結表示，房屋署出售公屋並由領匯接手管理有關公屋的做法，的確還有許多細節安排需要雙方深入研究、制訂長遠的處理方法。主席表示富善亦曾出現同類問題，其後得到房屋署協助才得以解決。主席請房屋署協助運頭塘邨的法團與領匯進行商討。他並同意委員會發信邀請領匯委派代表出席委員會下次會議，作進一步的討論。

(會後記：委員會於2005年9月26日發信邀請領匯委派代表出席委員會下次會議。)

(二)	對新界地區出現食肉菌侵襲狗隻的問題表示關注

66.	文春輝先生表示近日從報章得悉，新界地區如大埔、沙田及元朗，出現食肉菌侵襲狗隻的問題。他詢問漁農自然護理署及食環署有否實施防範措施。他對有關問題表示關注。

67.	黃漢強先生回應表示已知悉有關問題，並得悉漁農自然護理署已加緊捕捉新界地區的流浪狗隻。他表示該類食肉菌多於動物的腐屍繁殖，因此加緊捕捉流浪狗能改善有關問題。他表示食環署會繼續負責消滅蒼蠅的工作。

XI.	下次會議日期

68.	環境、房屋及工程委員會下次會議定於2005年11月11日(星期五)下午2時30分舉行。

69.	議事完畢，會議於下午5時05分結束。

大埔區議會秘書處

2005年11月