(修訂版)

大埔區議會

環境、房屋及工程委員會2006年

第二次會議記錄

日期：2006年3月17日(星期五)

時間：下午2時35分

地點：大埔區議會秘書處會議室

出席者：

|  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李耀斌太平紳士 | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 區鎮樺先生 | 委員 | 下午3時14分 | 會議完畢 |
| 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 下午4時45分 |
| 鄭家富議員 | 委員 | 下午4時07分 | 下午5時20分 |
| 張國耀先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 何安妮,BBS,太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 何大偉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 下午6時 |
| 李志成先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 下午5時33分 |
| 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 下午6時 |
| 易健卿女士 | 委員 | 下午2時55分 | 會議完畢 |
| 蔡錦光先生 | 委員 | 會議開始 | 下午6時30分 |
| 郭子倫先生 | 委員 | 會議開始 | 下午5時45分 |
| 林 啤先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 李燕荷女士 | 委員 | 會議開始 | 下午5時40分 |
| 梁錦明先生 | 委員 | 會議開始 | 下午5時 |
| 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 下午5時10分 |
| 邱仕生先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 夏雪兒女士 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

請假者：

| 羅舜泉先生 | 委員 |
| --- | --- |
| 鄧光榮先生,BBS | 委員 |
| 李永強先生 | 委員 |
| 邱榮光先生 | 委員 |

列席者：

|  | 謝周堂先生 | 工程師／新界西及北拓展處／土木工程拓展署 |
| --- | --- | --- |
|  | 吳國英先生 | 高級環境保護主任(區域北)(1)／環境保護署 |
|  | 楊信成先生 | 高級環境保護主任(環境基建規劃)(3)／環境保護署 |
|  | 戴滿光先生 | 高級環境保護主任(評估及噪音)(2)／環境保護署 |
|  | 黃漢強先生 | 大埔區環境生總監／食物環境生署 |
|  | 周進華先生 | 總工程師(主要工程)(3-2)／路政署 |
|  | 胡榮生先生 | 高級工程師(緩減噪音)(1)／路政署 |
|  | 朱偉麟先生 | 工程師(緩減噪音)(3)／路政署 |
|  | 梁慧敏小姐 | 工程師(工程部)／路政署 |
|  | 司徒耀宗先生 | 屋宇裝備工程師(物業服務)(大埔、北區、沙田及西貢)(3)／ 房屋署 |
|  | 江達明先生 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 陳慰僑先生 | 副康樂事務經理(大埔區)(2)／康樂及文化事務署 |
|  | 吳逸帆先生 | 行動支援小隊指揮官／大埔警署／警務處 |
|  | 吳偉強先生 | 高級工程師(顧問工程管理)／渠務署 |
|  | 黃緒勤先生 | 高級工程師(顧問工程管理)(1)／渠務署 |
|  | 鍾雙怡小姐 | 工程師(顧問工程管理)／渠務署 |
|  | 林志權先生 | 工程師(顧問工程管理)(2)／渠務署 |
|  | 梁瀚雲先生 | 工程師(顧問工程管理)(3)／渠務署 |
|  | 陳英健先生 | 副項目工程經理／茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 |
|  | 袁智恒先生 | 項目工程師／茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 |
|  | 黃詠儀小姐 | 項目環境小組組長／茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 |
|  | 潘太平先生,JP | 民政事務專員／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 徐詩妍小姐 | 民政事務助理專員／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 郭忠良先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 何雯琪小姐 | 行政主任(發展)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 鄧建明先生 | 聯絡主任(5)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

### 開會辭

主席歡迎委員出席環境、房屋及工程委員會2006年第二次會議，並歡迎新任大埔民政事務專員潘太平太平紳士出席會議。主席報告，鄧光榮先生及李永強先生因事、羅舜泉先生因離港公幹，以及邱榮光先生因須出席其他會議，未能出席這次會議。上述委員已去信秘書處申請告假。委員根據《大埔區議會常規》第31(15)條，批准他們的申請。

I.	通過環境、房屋及工程委員會2006年第一次會議(13.1.2006)記錄
(大埔區議會文件EHW 12/2006號)

2.	主席報告，2006年第一次會議記錄的修訂建議已臚列於文件上。席上委員沒有提出其他修訂建議。上次會議記錄按文件所載修訂後，作實通過。

II.	續議環境、房屋及工程委員會2006年第一次會議(13.1.2006)事項

(大埔區議會文件EHW 13/2006號)

(一)	迅速回應系統(第6段)

3.	徐詩妍小姐報告，為統一全港18區的統計方法和向委員會提供更全面的數據，大埔民政事務處(下稱“民政處”)已於本年1月開始，向委員會報告由政府熱線1823轉交食物環境衞生署(下稱“食環署”)的個案數字。在2006年1月至2月期間，處方共接到242宗市民致電政府熱線1823舉報的個案，其中71%(即173宗個案)屬隨地拋垃圾的個案，佔個案總數的最高比率；其次15%(即37宗個案)為有關禽畜便溺、發現蟑螂及老鼠的個案；第三位4%(即12宗個案)為漏水或大廈滴水的個案。上述所有個案已由民政處轉介有關政府部門處理，大部分個案已圓滿解決。

(二)	於富雅花園至大埔墟火車站的一段行人路加建上蓋(第7至10段)

4.	主席歡迎路政署工程師(工程部)梁慧敏小姐出席會議。

5.	梁慧敏小姐報告，路政署審批標書的工作已接近完成階段。署方估計可於本年4月中批出合約，盡快展開工程。

6.	徐詩妍小姐報告，民政處清楚知道區議會希望工程能盡快展開。處方已與有關部門保持緊密聯絡，跟進工程的最新進展。她表示在這項工程施工期間，有關部門需於工地附近的政府土地上設立臨時工地辦公室。經有關部門考慮大埔區可選用的政府土地後，認為在山塘路的一幅政府土地設立工地辦公室最為合適，惟有關建議遭附近一座屋苑的居民反對。該批居民所關注的問題包括：工地選址的位置，與選址有關的諮詢工作、選用該幅土地的原因，以及在該地點設立工地辦公室後，將對四周環境所造成的影響。徐小姐向委員會詳細介紹放於枱上的工地位置圖則，委員備悉文件內容。

7.	梁慧敏小姐補充表示，根據路政署進行工程的一般做法，署方會為承辦商及駐地盤的工程人員，提供一幅政府土地，作為設置臨時辦公室及存放工程物料之用。署方早前向大埔地政處(下稱“地政處”)申請臨時撥出山塘路的一幅政府土地，作為上述用途。

8.	江達明先生表示，地政處經常協助其他部門在區內尋找合適土地，供有關部門就所進行的工程設立臨時工地辦公室，以及存放工程物料。於大埔區尋找合適地點作為上述用途，並不容易。地政處在選址時需要考慮的因素眾多，例如選址必須接近工程地盤等。就路政署的申請，地政處已分別研究利用區內3幅土地的可行性，其中兩個選址均遭其他部門反對。因此，處方認為山塘路的一幅政府土地最為合適。

9.	委員的意見及提問如下：

(i)	鄭俊平先生表示，委員會歷年來爭取興建富雅花園至大埔墟火車站的行人路上蓋，現今再次臨近雨季，他十分希望工程能盡快展開，讓居民早日使用行人路上蓋。他表示得悉除了山塘路附近一屋苑的居民反對在上述地點設立工地辦公室外，其餘兩個屋苑的居民並沒有提出反對意見。事實上，該幅土地與提出反對意見的屋苑相距頗遠，而該幅土地只會用作設立臨時辦公室及存放工程物料，不會用以進行產生噪音的工序(例如燒焊)，因此他相信不會對附近居民造成嚴重滋擾。此外，提出反對的屋苑居民曾經表示，山塘路交通燈的准許行車訊號持續時間太短。民政處得悉該項意見後，已通知運輸署改善有關問題。

(ii)	蔡錦光先生表示十分期待這項工程盡快展開。他指出，悠然山莊較提出反對意見的屋苑—— 大埔寶馬山更為接近該幅土地。居民所憂慮的，是當選址用作上述用途後，可能產生噪音及引致狗隻滋擾的問題。他表示，山塘路一帶現時已有兩個分別屬土木工程拓展署(下稱“拓展署”)和路政署轄下的工程地盤。該兩個地盤在每天早上的繁忙時間，均有大量車輛進出，阻塞地盤附近路段的交通。

(iii)	任啟邦先生詢問工地選址的面積，以及該幅土地是否只用作設立臨時辦公室及存放工程物料，而不會用以進行任何產生廢氣及噪音的工程。他指出，現時路政署於東昌街近麗湖閣附近也設有臨時工地，用以存放工程物料。他詢問利用該幅土地作為這項工程工地的可行性。

(iv)	李志成先生表示得悉山塘路一帶現時設有其他工地，但那些工地沒有對附近居民構成嚴重騷擾。他表示明白居民會對工地存有一定的疑慮，但另一方面，這項工程已拖延多時，他希望工程進度加快，並請有關部門盡快完成有關的文件工作。

(v)	文春輝先生表示，居民對工地存有疑慮是可以理解的。他建議有關部門向居民詳細解釋該幅工地的用途及運作詳情；又建議有關部門與居民配合，例如避免讓工程車輛在早上繁忙時間進出工地等，以免影響居民。鑑於工程的施工期約為9個月至1年，他希望工地選址附近的居民能稍為忍耐，讓工程盡快展開。

10.	主席詢問工程合約上是否必須列明工地的確實位置，有關合約才可批出予承辦商。

11.	梁慧敏小姐回應如下：

(i)	路政署也曾研究利用東昌街附近的地盤作為這項工程工地的可行性，但該建議遭地政處和運輸署以地盤的出入口位置不合適為理由而否決。

(ii)	擬用作臨時工地的土地，佔地約1 275平方米。

(iii)	地政處曾協助路政署研究把區內多幅土地用作這項工程臨時工地的可行性，但要選出合適並且與這項工程的施工時間配合的土地，實為困難。署方明白居民憂慮工地或會對其日常生活造成滋擾，署方會於工程合約上訂明有關細則，要求承辦商遵守，例如承辦商必須遵守環保條例，避免在工地造成環境及噪音污染等。

(iv)	承辦商會於工地設置貨櫃作為臨時辦公室，駐地盤的工程師會每天往返工地和工程地盤，以監察工程的進度。承辦商也會在工地存放工程物料，例如混凝土磚及用以建造上蓋的膠片等。擬於山塘路闢設的工地除了用作上述用途之外，承辦商不會在工地進行任何工程。

(v)	承辦商可與居民配合，只選擇於非繁忙時間進出工地，避免阻礙居民出入。

(vi)	署方必須把工地的確實位置列入工程合約。假如工地的位置有所變動，承辦商有權要求署方作出賠償。

12.	徐詩妍小姐補充表示，拓展署並沒有採用山塘路的政府土地作為工程地盤。民政處已把居民提出的要求，即延長山塘路交通燈的准許行車訊號時間，轉交運輸署考慮，並得悉運輸署已作出相應的調較，改善有關問題。居民也表示滿意現時的行車訊號時間。至於流浪狗的問題，處方已把該問題轉介漁農自然護理署(下稱“漁護署”)跟進，並得悉署方已加緊捕捉該處一帶的流浪狗。此外，有居民組織詢問處方沒有徵詢山塘路一帶居民組織的原因。她指出，由於工程的施工期約為1年，施工時間較短，以及由於工地只用作設立臨時辦公室及存放工程物料，處方認為不會對附近居民造成嚴重的滋擾，因此沒有廣泛徵詢附近居民的意見。

13.	江達明先生補充表示，地政處向各個部門批出工地之前，均會在有關工地張貼告示，讓市民反映意見，而處方在山塘路工地張貼告示期間，並沒有收到居民提出的反對意見。他指出，興建行人路上蓋的工程會於本年4月展開，位於山塘路的土地是眾多土地之中，最適合用作這項工程工地的唯一地點。

14.	主席指出，拓展署早前在黃石碼頭進行重建工程時，該署也需在施工地點附近的政府土地闢設工地，當地居民也曾反對署方所提出的建議，即反對署方徵用碼頭附近停車場的一半面積，用以設立臨時辦公室。但期後有關部門和當區區議員多次與居民協調，居民最終沒有堅持反對署方的做法。主席認為居民應在適當的時候，稍為作出讓步及包容，避免阻礙工程的進度。

15.	委員提出意見如下：

(i)	蔡錦光先生指出，路政署現時使用的一處同樣位於山塘路的工地，每年均會於6月續約。悠然山莊的居民曾就該續約的問題向署方提出反對意見，但不為署方所理會。署方繼續使用該處作為工地，漠視居民的意見。他表示，居民認為於民居附近闢設工地，必定會對居民構成某程度的滋擾。居民認為另選其他地點闢作工地，是最理想的解決方法。他又表示，一旦有關部門堅持於山塘路闢設工地，他請有關部門承諾不會延長工程的施工期，以及不會在這項工程完工後，再以該幅土地作為其他工程的工地。

(ii)	陳笑權先生感謝民政處於早前在山賢路興建行人通道。他表示明白居民對於在民居附近闢設工地的關注。他同意於民居附近闢設工地，會對居民造成一定程度的影響。他又表示得悉地政處和路政署曾經研究能否利用區內其他土地，作為該項工程的工地，而事實上，區內適合闢設工地的地點很少，他希望工程不會因工地地點的問題而受到阻延。

(iii)	鄭俊平先生認為，更改工地的地點會影響工程的進度，也讓承辦商可藉着工地地點改變的理由，向民政處收取更昂貴的工程費用。鑑於路政署會密切監察在工地所進行的活動，他相信工地不會發出噪音或造成環境污染，影響附近的居民。他又指出，工地的出入口位於山塘路的天橋下面，因此認為工程車輛進出工地，不會對居民造成太大的滋擾。

(iv)	文春輝先生表示明白居民的憂慮。他舉例指出，康樂園的居民也曾面對同類的問題，但居民經詳細了解情況後，也願意作出配合，讓有關部門在康樂園附近暫時存放木湖供水系統工程的水管。他希望山塘路附近的居民能予以包容，讓有關部門在該處闢設工地，使工程盡快展開。他建議有關部門日後進行其他工程時，就闢設工地的事宜廣泛徵詢附近居民的意見。

(v)	張國耀先生表示，由於時間緊迫，他認為需要盡快達成共識，讓工程盡早展開。因此他建議成立監察小組，密切監察承辦商在工地範圍內所進行的活動及工程進度。

16.	徐詩妍小姐表示，民政處收到居民所提出的反對意見及關注事項後，已進行各項跟進工作，例如與漁護署跟進流浪狗的問題，以及與運輸署跟進山塘路交通燈訊號的問題等。處方每次收到居民的意見後，必會作出跟進。她重申，現時民政處提及位於山塘路的土地，是最合適並能與興建行人路上蓋工程的施工時間配合的土地。她表示這項工程的施工期約為一年，地政處批出該幅土地用作工地直至2007年9月。至於工地的主要用途，是設立臨時辦公室及存放工程物料，預計不會對環境及附近居民造成嚴重的影響。此外，民政處會與各有關部門互相配合，視乎施工期間的實際情況，跟進期間所發生的問題。民政處也可向居民提供承辦商和各有關部門的查詢電話，讓居民在有需要時，直接與有關方面聯絡。

17.	主席總結表示，委員會明白當地居民的憂慮和感受，但鑑於工程的時間緊迫，他希望居民能包容及忍耐，讓有關部門於山塘路闢設這項工程的工地，使工程盡快展開。主席請陳笑權先生、李志成先生、羅舜泉先生及蔡錦光先生，密切監察這項工程的進度，並定期向委員會匯報工程的最新進展。

(三)	九龍坑四村要求政府落實興建跨鐵路救援車道(第11至12段)

18.	徐詩妍小姐報告，處方沒有這項工程的最新進展資料。

19.	主席表示，區議會已決定將這項議題，提交區議員與立法會議員於本年6月22日一同召開的會議討論和跟進。

(四)	北區污水收集系統第一階段第2B、2C期及第二階段第1期

(環境、房屋及工程委員會2005年9月16日會議記錄(修訂版)第9至15段)

(大埔區議會文件EHW 13a/2006號)

20.	主席報告，渠務署已應委員會的要求，每6個月提交上述工程計劃的進展報告。委員備悉報告的內容。

21.	委員提出意見如下：

(i)	文春輝先生指出，渠務署曾於委員會過往的會議表示，這項工程涉及九龍坑一帶7條村落，預計可於2008年展開。他得悉渠務署已聘請顧問公司進行工程的設計工作，他建議邀請渠務署代表出席委員會的會議，向委員會提交及介紹這項工程的設計圖則。

(ii)	張國耀先生表示支持文先生的建議。

22.	主席表示，除了要求渠務署每6個月向委員會提交這項工程的進展報告，委員會可同時要求署方在完成工程設計圖則後，派代表出席委員會的會議，提交及介紹該份圖則。

(會後記：渠務署回覆表示，這項工程的第一階段第2B及2C期的工程範圍，均落入北區。署方預計可於本年年底完成工程第二階段第一期的設計圖則。屆時署方可派代表出席委員會的會議，向委員會詳細介紹有關設計圖則。)

(五)	改善船灣圍河水浸問題(第70段)

(大埔區議會文件EHW 13b/2006號)

23.	主席歡迎下列人士出席會議：

渠務署：

- 高級工程師(顧問工程管理)吳偉強先生；以及

- 工程師(顧問工程管理)鍾雙怡小姐。

茂盛(亞洲)工程顧問有限公司：

- 副項目工程經理陳英健先生；

- 項目工程師袁智恒先生；以及

- 項目環境小組組長黃詠儀小姐。

24.	吳偉強先生及陳英健先生介紹文件，委員備悉文件內容。

25.	委員的意見和提問如下：

- 文春輝先生表示，上屆委員會成立“改善圍河工程小組”(下稱“工程小組”)，負責跟進圍河的水浸問題。他以工程小組召集人的身分向身兼小組成員的委員致謝。他讚揚渠務署能夠聽取及採納村民的意見。他希望工程能如期於2007年動工，盡快為當地村民解決水浸問題。

- 梁錦明先生詢問這項工程的施工期及署方會否選擇在旱季施工，以及會否選用預製組件來進行這項工程，以減低對附近環境所造成的滋擾。

- 盧三勝先生表示欣悉這項工程能於2007年動工，該區一帶的村民也感到莫大的喜悅。他感謝渠務署於籌劃這項工程期間所作出的貢獻，也感謝署方派人多次到圍河視察，向村民詳細介紹工程的細節，以及對村民的要求作出深入的研究及評估，體察民情。他又感謝其他有關部門及工程小組的協助，經多番努力後定出現時採用的方案。他希望該工程方案的環境影響評估能順利獲得通過，讓工程盡快展開，保障該區一帶村民的性命財產。

26.	主席指出，署方擬於洞梓路下面鋪設一條雙管道的箱型暗渠。他詢問該暗渠可否完全藏於洞梓路的地下，並詢問鋪設管道期間，洞梓路會否保留一條行車線供車輛進出。

27.	陳英健先生回應如下：

(i)	整項工程的施工期約為30個月，實際時間則需視乎環境影響評估報告何時獲得通過而定。

(ii)	由於部分工程需於現有圍吓河附近內進行，署方將選擇在旱季進行該部分的工程，以減低對圍吓河的影響。

(iii)	署方可考慮採用預製組件進行部分工程，但需視乎技術上是否可行。

(iv)	洞梓路的闊度約為5.5米，而擬鋪設在洞梓路地下的箱型暗渠約闊7米。為了減少對自然保育區的影響，部份箱型暗渠需藏於桐梓路路底。但在工程施工期間，署方仍會在桐梓路保留闊約3.5米的行車道供車輛出入。

28.	鄭俊平先生指出，洞梓路一帶建有大量小型屋宇，村民主要利用洞梓路出入。他又得悉有團體將於慈山寺興建觀音像，他請渠務署作出安排，使這項工程與興建觀音像的工程配合，避免嚴重影響該區一帶的交通。

29.	主席總結表示，委員會支持渠務署盡快展開這項工程，他感謝渠務署和各有關部門協助委員會與該區一帶的村民解決水浸問題。主席請署方擬定詳細的設計圖則後，提交委員會參閱。主席同意鄭先生的意見，也建議渠務署與規劃署聯絡，盡量安排這項工程與興建觀音像的工程配合，減低工程對附近居民的影響。

30.	吳偉強先生感謝委員會和村民的支持。他表示署方會盡快完成環境影響評估報告，提交環境保護署(下稱“環保署”)審閱。當報告獲得通過後便可落實工程。他表示署方會定期與規劃署聯絡，查詢觀音像工程的最新進展。署方會盡可能安排這項工程與興建觀音像的工程互相配合。

(六)	要求解決放紙鳶活動所引致的問題(第79至86段)

31.	徐詩妍小姐報告，民政處擬於下周聯同各有關部門視察泥涌碼頭附近一帶，了解該區的放紙鳶活動情況。她會於會後聯絡當區區議員和西貢北約鄉事委員會，研究如何解決放紙鳶活動所引致的問題。

32.	何大偉先生表示，最近一次放紙鳶活動的“高峰期”已經過去，殘留在大樹上的紙鳶已被近期的天雨沖去。因此，有關部門實地視察時，可能發現殘留在大樹上的紙鳶不多。他指出，放紙鳶活動於冬季較為活躍，他建議有關部門探討完善的方法，解決放紙鳶活動所引致的問題。

33.	主席表示，他曾在其他會議場合與警方商討有關放紙鳶活動所引致的問題。警方也同意有關問題不是大埔區獨有的，而且涉及多個部門，在執行檢控和舉證上也有一定程度的困難。主席建議由民政處負責協調各有關部門共同尋求解決方法，嚴加遏止罔顧他人安全的放紙鳶活動。

34.	吳逸帆先生回應表示，他同意其他地區同樣面對放紙鳶活動所引致的問題。他得悉有地區曾發生放紙鳶活動影響在高速公路駕駛電單車人士的問題，政府已開始關注有關問題，並會作出調查及研究。

III.	環境、房屋及工程委員會委員名單

(大埔區議會文件EHW 14/2006號)

35.	主席報告，大埔區議會已於2006年3月7日的會議上，通過環境、房屋及工程委員會的委員名單。主席請委員備悉文件的內容。

IV.	《大埔區議會常規》及《大埔區議會議員及區議會屬下委員會成員操守指引》

(大埔區議會文件EHW 15/2006號)

36.	主席請委員參閱《大埔區議會常規》及《大埔區議會議員及區議會屬下委員會成員操守指引》，並請各位委員遵守常規和操守指引的條文。

V.	大埔區議會屬下委員會2006年3月至12月的會議時間表

(大埔區議會文件EHW 16/2006號)

37.	主席請委員參閱環境、房屋及工程委員會2006年3月至12月的會議日期，並準時出席環境、房屋及工程委員會的會議。

VI.	完善路近廣福鋪設低噪音物料的成效及建議的加建隔音屏障工程

(大埔區議會文件EHW 17/2006號)

38.	主席歡迎下列就本議題出席會議的部門代表：

(i)	環保署高級環境保護主任(評估及噪音)(2)戴滿光先生；

(ii)	路政署總工程師(主要工程)(3-2)周進華先生；

(iii)	路政署高級工程師(緩減噪音)(1)胡榮生先生；以及

(iv)	路政署工程師(緩減噪音)(3)朱偉麟先生。

39.	周進華先生介紹文件，委員備悉文件內容。

40.	委員的提問和意見如下：

(i)	何安妮女士指出，署方的文件顯示，廣福和宏福苑仍有部分單位的居民所承受的噪音，超逾現行加建道路隔音屏障政策採納的70分貝標準。她詢問署方量度道路交通噪音水平的方法。此外，她建議署方假如採用透明的隔音屏障，便需定期清理屏障上的雨水漬及油漬，以保持屏障清潔美觀。

(ii)	陳笑權先生表示同意政府必須為完善路一帶居民加設隔音屏障，而採用透明的隔音屏障將較為合適。他又指出，吐露港公路向九龍方向的路段曾經豎立不透明的隔音屏障，那些屏障現已更換為透明的隔音屏障。他詢問署方有否就有關更改徵詢附近居民的意見。

(iii)	文春輝先生表示，委員會協助完善路的居民向署方爭取加設隔音屏障多時。當時署方也曾就這項工程徵詢委員會的意見。他憶述當時委員會建議署方採用透明的隔音屏障，避免阻礙低層住戶單位的景觀。

(iv)	梁錦明先生指出噪音是向上升的，因此較高層單位居民所承受的噪音，會較低層單位居民所承受的嚴重。有見及此，他認為不同樓層單位的居民會對加設隔音屏障持有不同的意見。

(v)	黃碧嬌女士表示她是宏福區的區議員，已經就這項工程多次徵詢該區居民的意見。她表示明白路政署已處理這項工程的多項跟進工作。但完善路一帶的居民在署方鋪設該路段的低噪音物料後，認為低噪音物料的緩減噪音效果並不顯著。她又指出，鋪上低噪音物料的路面長期經汽車車輪所磨損，逐漸喪失緩減噪音的功效。對於完善路一帶的全體居民來說，長期承受高於70分貝噪音的滋擾，會對身心都造成不良影響，她認為豎立隔音屏障才是緩減噪音的長遠方法。她已就興建隔音屏障一事徵詢宏志閣和廣禮樓居民的意見。居住在宏志閣4至6樓的居民均反對加設隔音屏障，認為屏障會影響單位的景觀及風水。反之，居住在較高樓層的居民則期待署方盡快興建隔音屏障。居民建議署方採用透明的屏障，盡量減低屏障對附近景觀的影響。她又建議署方在工程進行期間，不時徵詢宏志閣和廣禮樓居民的意見。

41.	周進華先生回應如下：

(i)	署方在鋪設低噪音物料之前和之後，曾分別在宏志閣的高和中層單位，以及在廣禮樓的高、中層單位和地面共5個地點，量度噪音水平，以衡量完善路鋪設低噪音物料後的緩減噪音成效。經量度後，署方發現完善路鋪設的低噪音物料能將該處的噪音水平減少2至3分貝，即將噪音減少約一半。他也得悉有居民認為鋪設低噪音物料前、後的噪音水平分別不大，緩減噪音的效果並不顯著。他表示這是由於部分居民的單位除了承受完善路的噪音外，也接收附近道路的噪音所致。因此只在完善路鋪設低噪音物料，對減低該類單位所承受噪音的功效，並不明顯。

(ii)	署方人員曾於2003年聯同黃碧嬌女士前往一些居民的單位，了解居民受影響的實際情況。視察期間，署方人員在有關單位拍攝由居民單位朝向完善路觀看的景觀，並利用電腦模擬技術，在照片模擬完善路加建隔音屏障後的景觀。他指出，現時一些面向完善路的單位的主要景觀，是一排大樹，樹的高度與擬設置的吸音板相若。署方計劃在設置隔音屏障後，在屏障背後種植大樹。因此預計當屏障設置後，由居民單位朝向完善路觀看，所見的景觀將與現時的大樹景觀相若。

(iii)	署方當時也曾以問卷調查居民的意見。他明白展開每項工程均會引發居民提出不同的意見，委員會應首先衡量工程對公眾的整體利益，然後定出一個最可行的解決方法。這項工程計劃假如得到委員會支持，署方會按照正常程序進行刊憲。刊憲期間，假如接到居民提出的反對意見，署方也會按照既定的程序，處理有關反對意見。

42.	區鎮樺先生詢問署方所進行的問卷調查的結果。他認為既然擬建隔音屏障的高度與現有大樹的高度相若，他相信廣禮樓單位的景觀，在隔音屏障加設前和後的分別不大；而宏志閣單位的景觀，則可能受到輕微影響。他認為委員會應以居民的整體利益為大前提。他支持在完善路加設隔音屏障，以解決該路段一帶的噪音問題。

43.	主席詢問加設吸音板或透明隔音屏障，是否同樣可行，以及兩種物料的優點和缺點。主席並詢問假如採用主要功能是反射噪音的透明板，將會對駕駛者造成怎樣的影響。

44.	周進華先生回應如下：

(i)	署方曾於2003年向受影響的居民發出約600份問卷，調查居民對興建隔音屏障的意見。居民提交的問卷顯示，約一半居民表示支持加建隔音屏障；三分之一的居民表示反對，其餘的則沒有提出特別意見。

(ii)	於完善路加設吸音板或透明板同樣可行。吸音板能有效防止噪音反射，而透明板則予人較寬廣的空間感，但會把噪音反射到駕駛者耳中，對駕駛者的影響較大。署方了解居民對單位景觀的關注，因而希望採用透明的隔音屏障。署方樂意向居民詳細介紹工程的細節，盡量釋除居民的疑慮。

45.	主席表示，居民要求興建隔音屏障多時，但當初礙於法例所限，未能成功向政府申請撥款，興建隔音屏障。後來因為當局獲得額外撥款，路政署才獲分配資源加建完善路的隔音屏障。他指出，路政署於2003年向委員會進行詳盡的諮詢，其後更實施緩減噪音的措施，只是該項措施的功效並不顯著，但他認為該段完善路非加建隔音屏障不可。他請居民平衡公眾和本身的利益，先行支持興建隔音屏障，稍後再就所採用的隔音屏障物料進行磋商。

46.	委員的意見及提問如下：

(i)	梁錦明先生表示，曾有環保團體表示關注透明的道路隔音屏障對雀鳥的影響。該類屏障令雀鳥難以察覺屏障的存在，因而誤飛向隔音屏障，以致撞傷。他表示支持在完善路興建隔音屏障，但認為委員會不應忽視居民的反對聲音。

(ii)	蔡錦光先生詢問透明的隔音屏障是否需要定期清洗。他認為如果署方不會定期予以清洗，則採用不透明的隔音屏障較為合適。此外，他建議召開居民大會，於會上進行另一次問卷調查，以該次調查的結果，作出興建隔音屏障與否的最終決定。

(iii)	黃碧嬌女士認為居民的反對聲音應同樣受到重視，假如委員會不理會居民的反對意見，署方在施工時也會遇到居民的阻力。她表示得悉數個受影響的住戶由於風水問題而強烈反對署方興建隔音屏障。她建議民政處和路政署與有關的互助委員會和業主立案法團會面，讓路政署在會面期間，詳細介紹擬採用物料的優點和缺點，同時聽取居民所關注的問題和意見。她又建議路政署研究混合採用透明和不透明的隔音屏障的可行性。假如得到居民支持，工程便可順利進行。

(iv)	區鎮樺先生表示不反對委員會要求署方再次展開諮詢工作，但認為委員會應同時訂立工程的時間表，避免讓工程因不斷進行諮詢而無了期地拖延。他相信在進行另一次諮詢後，仍會有居民反對興建隔音屏障，屆時委員會仍須作出議決。

(v)	李志成先生表示了解低樓層住戶對於景觀將受到隔音屏障阻擋的關注，但他請那些居民也顧及公眾的利益，在權衡工程的利弊後，支持興建隔音屏障。他同意區先生的意見，認為委員會應訂立工程的時間表。

(vi)	關永業先生認為大多數居民的意見固然應得到體察，而少數居民的意見也應受到關注。他懇請反對興建隔音屏障的居民，從宏觀角度分析這項工程的利弊。

(vii)	何安妮女士表示明白低樓層居民對於景觀將受到隔音屏障阻擋的憂慮。但她仍籲請該批居民體察長期受噪音滋擾居民的苦況，支持進行這項工程，以解決該處一帶的噪音問題。

(viii)	任啟邦先生認為，署方日後假如以栽種樹木的方式遮掩所加設的隔音屏障，相信工程完成後居民的單位景觀將與現時的分別不大。此外，他建議署方藉興建隔音屏障的機會，一併解決現時部分路面出現下陷的問題。

(ix)	文春輝先生表示，委員會爭取落實這項工程多時，路政署也曾以問卷廣泛徵詢居民的意見，因此他請委員會盡快作出議決，讓路政署得到清晰的指引，繼續跟進工程。他建議有關部門只就所採用的隔音屏障物料徵詢居民的意見，讓工程盡快展開。

(x)	何大偉先生表示支持興建隔音屏障。

47.	主席總結表示，委員會支持路政署於完善路興建隔音屏障。就委員建議署方混合採用透明和不透明隔音屏障的意見，他請署方研究該建議的可行性。主席又請民政處聯同路政署，就所採用的隔音屏障物料與有關的業主立案法團和互助委員會會面。他建議委員會於下次會議的續議事項環節，繼續商討這項工程的事宜，並請有關部門報告有關結果。

### VII.	為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第二階段工程

(大埔區議會文件EHW 18/2006號)

48.	主席歡迎渠務署高級工程師(顧問工程管理)吳偉強先生和工程師(顧問工程管理)鍾雙怡小姐；以及環保署高級環境保護主任(環境基建規劃)(3)楊信成先生。

49.	吳偉強先生和鍾雙怡小姐介紹文件，委員備悉文件內容。

50.	委員的意見及提問如下：

(i)	文春輝先生表示支持展開這項工程，並請署方在需要徵收村民的土地時，盡量避免徵收個別村民土地的一部分，令村民的土地永久分割。另一方面，他指出，渠務署於1997年在大埔鄉事委員會的會議上表示，村民所興建的小型屋宇假如距離署方的污水收集系統尾井多於1 000尺，村民便可利用化糞池處理有關小型屋宇的污水。他詢問署方該項指引有否改變。他認為署方應准許建於尚未敷設污水主幹渠地帶的小型屋宇，利用化糞池處理污水，以免村民興建小型屋宇的申請，由於署方未能敷設污水渠而受到阻礙。他指出，上述情況於林村集水區和九龍坑集水區一帶非常普遍。他又建議有關部門在渠務署的污水處理系統鋪設完成後，在有需要的地區，例如新圍仔等，利用渠務署的渠面闢建消防通道。

(ii)	陳笑權先生表示支持展開這項工程。他又指出，若干鄉郊村民的興建小型屋宇申請，由於渠務署未能在建屋選址所處的地區敷設污水渠，而嚴重受到阻礙。他建議署方盡快在該類受影響地區進行渠務工程。他又指出，大部分村代表均非常熟悉有關村落的地形，他建議署方在敷設污水渠和設置尾井之前，徵詢村代表的意見。他詢問署方可否在這時將打鐵屻村，列入這項工程的村落名單。

(iii)	何大偉先生指出，這項工程的村落名單包括西貢北的14條村落，而西貢北約鄉事委員會也支持展開這項工程，他希望工程能夠盡快展開。他又表示，署方要求尚未把污水渠接駁至渠務署排污系統的小型屋宇，利用化糞池處理污水，這項要求無疑加重村民興建小型屋宇的成本。他請署方盡快為尚未敷設排污渠的地區敷設排污系統，以便村民興建小型屋宇。

(iv)	蔡錦光先生表示支持展開這項工程。他詢問這項工程的建造費用，以及擬建排污系統內的尾井，是否會接駁至工程範圍內的每幢小型屋宇。他又詢問署方日後會否立法要求村民自行支付尾井的建造費用。

51.	主席詢問，村民是否只須把其小型屋宇的污水排放喉管，接駁至渠務署提供的尾井，便可把屋內的污水，輸送至署方的污水處理系統。他並詢問尾井是否等同終端沙井。

52.	吳偉強先生回應如下：

(i)	他感謝多位委員支持展開這項工程。渠務署會在工程進行期間盡量避免徵收私人土地。假如在無可避免的情況下必須徵收私人土地，署方會與地政處緊密聯絡，避免在徵收村民的土地後，令村民的土地永久分割。署方在徵收私人土地前，必須按照既定的程序刊憲，村民可在刊憲期間提出反對意見。

(ii)	署方委聘顧問公司之後，會派員到各村落實地視察，就敷設渠道的路線徵詢當區村民和區議員的意見。

(iii)	林村集水區和九龍坑集水區已獲得資源分配，進行敷設排污系統的工程。

(iv)	這項工程的建造費用約是2億6千萬元。

(v)	署方希望在技術上可行的情況下，盡量為該區每一戶村民提供接駁渠位，供村民在設置終端沙井(即尾井)後，自行把屋內的污水喉管，接駁至署方所提供的接駁渠位，以便把屋內的污水輸送至署方的污水處理系統。他表示大埔區一直沿用這種做法。

53.	鍾雙怡小姐補充表示，這項工程目前只在初步籌劃階段。署方會在委聘顧問公司後，聯同顧問公司就工程的初步設計藍圖徵詢當區村民和區議員的意見，供村民就擬設置的接駁渠位發表意見。署方希望盡量為該區每一戶村民提供接駁渠位，讓村民自行在接駁渠位建造尾井和接駁至屋內的污水喉管，把污水收集至署方的污水處理系統。她又表示，署方會因應該區的地勢和地理環境，從技術角度決定向每一村戶提供接駁渠位的可行性。

54.	楊信成先生補充表示，環保署也希望盡量為工程範圍內每一村戶提供接駁渠位，但技術上是否可行，則需視乎實際的地理環境而定。此外，假如有長期荒置的小型屋宇，而署方無法與該類屋宇的業主聯絡，署方便不能在有關地點設置接駁渠位。根據現行的法例，村民在一般情況下必須與署方配合，讓署方在其小型屋宇附近設置接駁渠位。

55.	文春輝先生指出，打鐵屻村既無自來水供應，也沒有渠務署所敷設的排污渠。有關部門卻以該村的擬建小型屋宇未能與渠務署的排污渠系統連接為理由，而長期擱置辦理村民的興建小型屋宇申請，是不合理的做法。他認為以化糞池處理污水的方法行之有效。他建議有關部門准許申請人以化糞池處理污水及興建小型屋宇。此外，他詢問署方所提供的接駁渠位，與該區的小型屋宇相距最遠的距離是多少。

56.	主席詢問渠務署的圖則所顯示的集水區，是用以收集食水還是污水的。主席又表示得悉西沙路將進行擴闊工程，他建議渠務署與有關部門配合，在擴闊道路工程進行期間，一併敷設有關的污水渠，避免於短期內重複挖掘該段道路。

57.	吳偉強先生回應如下：

(i)	渠務署沒有清晰列明所提供的接駁渠位與小型屋宇的最短距離。署方會因應每個地段的實際環境，選擇在最合適及利便村民的地點，設置污水渠接駁渠位。

(ii)	署方在委聘顧問公司後，會與同期在該區一帶進行工程的部門和機構聯絡，盡量配合各項工程的施工時間，盡量減少工程對附近居民所造成的滋擾。

(iii)	署方提供的地圖所顯示的集水區，是指收集污水的區域，即吐露港污水集水區。

58.	張國耀先生詢問，是否在工程範圍內，只有小型屋宇可獲提供接駁渠位，寮屋可否同樣獲提供接駁渠位。他請環保署向委員會提供有關環保化糞池的指引。

59.	楊信成先生回應表示，署方不會向已納入清拆計劃的寮屋提供接駁渠位。根據現行法例，任何獲得渠務署提供接駁渠位的村戶，都必須將屋內的排污喉管接駁至附近的污水處理系統。

60.	吳國英先生補充表示，根據現行的法例，村戶在一般情況下，都應把污水排放到鄰近的完善污水處理系統，加以處理。假如有關地點已設有完善的排污系統，村民便應將污水排放到該個污水處理系統。

61.	主席總結表示，委員會支持展開這項工程。他請渠務署在選擇設置接駁渠位的位置時，徵詢村民和當區區議員的意見。他又請環保署於會後向委員會提交有關環保化糞池的資料。

VIII.	林村谷污水收集系統工程

(大埔區議會文件EHW 19/2006號)

62.	吳偉強先生介紹文件，委員備悉文件內容。

63.	委員的意見和提問如下：

(i)	張國耀先生表示非常支持展開這項工程，村民對此已期待多時。但他根據署方提供的圖則認為，擬建的污水渠太短。他詢問有關污水渠能否接駁至村內的小型屋宇，以及該設計圖則會否再次修改。他建議署方於會後與林村鄉公所和村代表召開會議，詳細商討敷設渠道的路線。

(ii)	文春輝先生表示，大埔鄉事委員會也支持署方進行這項工程。這是一項村民期待已久的工程，他希望能如期展開。他又認為，當地村民和鄉公所較署方和其顧問公司更加了解當地的地勢。他建議署方就這項工程的詳細設計和敷設渠道的路線，徵詢當地村民和鄉公所的意見。

(iii)	何大偉先生詢問這項工程的建造費用。

64.	吳偉強先生回應如下：

(i)	渠務署現時提交的圖則，只顯示工程的主要渠道的敷設路線，並沒有顯示各條接駁至村落的渠道。有關顧問公司會於稍後就渠道的路線徵詢當區村民的意見。

(ii)	署方會在工程進行期間，徵詢林村鄉公所、當區村民和區議員的意見。

(iii)	這項工程的造價約為3億港元。

65.	委員的意見和提問如下：

(i)	文春輝先生指出，署方的文件顯示這項工程需等待至2008年才展開，施工期約為3年。然而，在工程範圍內的排污系統建設完善之前，環保署和地政處均會以該區的污水渠尚未敷設完成為理由，而擱置辦理村民興建小型屋宇的申請。但事實上，有關村民的興建小型屋宇申請早已獲規劃署批出。就此，他認為有關部門無限期拖延辦理村民興建小型屋宇的申請，是不公平的做法。他認為採用環保化糞池處理污水的方法行之有效，他建議有關部門准許村民在渠務署的污水渠敷設完成之前，暫時利用環保化糞池處理污水。他又建議署方在合約上訂明：村民必須在渠務署完成敷設污水渠的工程後，將小型屋宇的污水渠接駁至署方的污水處理系統。

(ii)	張國耀先生建議委員會把有關問題列入下次會議的續議事項，並邀請環保署派代表出席會議，介紹利用環保化糞池處理污水的指引，以及直接回應委員就環保化糞池所提出的查詢及意見。

66.	主席總結表示，委員會支持展開這項工程，並請渠務署在擬定詳細的工程設計及渠道路線圖則時，徵詢林村鄉公所和該區村民的意見。此外，主席贊同張先生的建議，認為委員會可把有關環保化糞池的問題，列入下次會議的續議事項議程，並邀請環保署派代表出席會議，介紹運用環保化糞池處理污水的指引，以及直接回應委員就環保化糞池提出的查詢及意見。

IX. 工務工程計劃編號4348DS北區及吐露港區域污水收集系統改善工程

(大埔區議會文件EHW 20/2006號)

67.	主席歡迎就本議題出席會議的以下部門代表：

- 環保署高級環境保護主任(環境基建規劃)(3)楊信成先生；

- 渠務署高級工程師(顧問工程管理)(1)黃緒勤先生；

- 渠務署工程師(顧問工程管理)(2)林志權先生；以及

- 渠務署工程師(顧問工程管理)(3)梁瀚雲先生。

68.	黃緒勤先生介紹文件，委員備悉文件內容。

69.	委員的意見和提問如下：

(i)	文春輝先生表示，早前他和當區區議員李國英議員接受民政處的邀請，在這次會議召開前，與渠務署代表會晤，商討這項工程的事宜。李國英議員支持在廣福橋公園建造大埔墟的污水泵房，並建議署方分段進行有關工程，盡量減低工程對附近居民所造成的滋擾。李議員並表示不贊成在北盛街公共停車場建造該個污水泵房，以免當泵房建成後，該停車場給署方取消。文先生建議署方在建成大埔頭水圍的污水泵房後，於泵房附近種植樹木，保持綠化的環境。

(ii)	張國耀先生指出，渠務署早於兩年前，已就大埔頭的泵房去信徵詢有關村代表的意見。他建議署方與有關村代表聯絡，並利用色粉在擬建泵房的位置，劃出擬建泵房的佔地範圍，供有關村代表參考和具體地考慮擬建泵房的位置是否合適。他又表示得悉有關村落有意在附近地點加設遊樂設施。

(iii)	蔡錦光先生詢問擬建泵房的體積，以及署方假如選擇在廣福橋公園建造污水泵房，是否因此而需要額外建造一段污水渠，由該公園伸延至公園對面的北盛街停車場。他指出，廣福道和北盛街交界是通向仁興街一帶的主要通道，假如署方需於該路段進行工程，他憂慮工程會對該處一帶的交通造成影響。此外，他詢問擬建的泵房會否產生廢氣。

(iv)	何大偉先生認為署方應尊重當區區議員和村民的意願。他贊同在廣福橋公園建造污水泵房較為合適的觀點，認為在北盛街建造該個泵房，較為影響景觀。

70.	黃緒勤先生回應如下：

(i)	他感謝有關區議員抽空出席署方較早前召開的會議。他重申，署方目前所進行的，只是這項工程的初步籌劃工作。署方會在收集委員會的意見後，把顧問工作綱要做好，待顧問公司擬定初步設計的圖則，會再次徵詢委員會的意見。

(ii)	就張國耀先生所提出的建議，署方會於會後邀約有關的村代表以作跟進。

(iii)	擬建泵房的體積約為15米乘15米。署方會要求受委聘的顧問公司，在聽取委員會的意見後，才進行泵房的詳細設計及落實環境影響檢討工作。署方也會於工程完成後，在泵房附近種植樹木，保持綠化的環境。署方初步預計可於2007年年中向委員會提交初步設計圖則，然後才正式確定各項工程細節。

(iv)	署方會要求受委聘的顧問公司，研究採用無坑挖掘法以進行這項工程的可行性，從而避免在施工期間影響附近一帶的交通。

71.	主席詢問假如在北盛街停車場建造污水泵房，署方是否仍需於泵房附近，敷設喉管以連接該個泵房及其他污水渠。

72.	黃緒勤先生回應表示，由大埔墟一帶收集的污水，現時是經林村河河底輸送到大埔中心的污水泵房。當完成這項工程後，署方計劃利用擬建的泵房，把大埔墟的污水截流，然後輸送到大埔頭水圍的污水泵房。但敷設有關喉管的確實路線圖，則需待顧問公司完成更詳細的研究後，才可落實。就主席的提問，他回應表示署方須要敷設喉管，以接駁泵房和其他污水渠。

73.	主席表示，委員會認為北盛街停車場鄰近大量商舖，停車場的使用率也頗高，因而不適宜在該場地建造污水泵房。委員會支持署方在廣福橋公園建造大埔墟的污水泵房。

74.	陳慰僑先生表示，康樂及文化事務署(下稱“康文署”)會協助其他部門，在區內進行對民生有利的工程。他指出，現時大埔墟市中心相當缺乏休憩用地，署方曾就擬建泵房選址的問題，聯同渠務署及規劃署召開會議。康文署對廣福橋公園的選址有所保留。他建議渠務署在徵詢本委員會及當區居民的意見後，也徵詢文娛康體委員會的意見。

75.	蔡錦光先生詢問署方可否把污水泵房建造在北盛街停車場的地下，以期建造該個泵房的同時，也能保留該個停車場。

76.	黃緒勤先生回應表示，署方明白擬建泵房的選址問題頗具爭議性。署方較早前已與康文署和運輸署召開會議，商討有關問題。他表示會在顧問工作綱要訂明，顧問公司在設計污水泵房的同時，必須就受影響的公園或停車場設施，研究可行的補償方法，以便決定建造泵房的地點。

77.	主席總結表示，區內缺乏休憩用地的問題，確實值得委員會的關注。主席請渠務署探討一個雙贏的解決方法，以選擇合適的地點，建造大埔墟的污水泵房。他請渠務署在擬定工程的詳細設計圖則後，把圖則提交委員會審議。

X.	食物環境生署2006年大埔區滅蚊運動(第一期)

(大埔區議會文件EHW 21/2006號)

78.	主席請委員備悉文件內容。

79.	黃漢強先生補充表示，根據署方過往的經驗，預計現時是白紋伊蚊出沒的高峰期。他呼籲市民提高警覺及與署方配合，加緊進行滅蚊工作。

80.	委員的意見及提問如下：

(i)	文春輝先生表示得悉署方擬通過一條新法例。假如居民在私人土地把貯有積水的土地填平，有機會遭受規劃署檢控。但假如有關業主不理會積水的問題，則會被食環署檢控。他詢問食環署，居民應如何處理私人土地上的積水問題。他又表示，署方委聘的滅蚊工作承辦商的表現參差，他建議署方邀請當區區議員和村代表一同到場參與有關滅蚊工作，加強監察承辦商的工作成效。

(ii)	何大偉先生表示，曾有塔門高流灣和東平洲的村代表向他反映，署方所聘請的承辦商工作表現參差。他建議署方的滅蚊隊前往鄉郊進行滅蚊工作之前，通知有關村落的村代表，並邀請他們一同出席，監察承辦商的滅蚊工作成效。

(iii)	陳笑權先生表示，若干小型屋宇的業主長期荒廢其小型屋宇。在日久失修的情況下，一些小型屋宇會出現倒塌情況，造成環境污染和積水問題。他詢問在有關新法例生效後，署方會否在該類地方進行清理工作，期後再向有關業主徵收清理費用。

81.	主席表示食環署可通過兩個鄉事委員會，通知有關村落的村代表進行滅蚊工作的日期，並邀請村代表一同參與滅蚊工作。

82.	黃漢強先生回應如下：

(i)	文先生所提及的法例仍未生效。該條法例一旦生效，署方便可行使該法例賦予的權力，進入長期無人理會的私人土地，進行滅蚊工作。期後，署方會視乎需要，向有關業主徵收清理費用。

(ii)	署方會跟進邀請當區區議員和村代表一同參與滅蚊工作的建議，藉此加緊監察承辦商的工作成效。

(iii)	署方會在進行滅蚊工作之前，與區內兩個鄉事委員會聯絡，把有關村落進行滅蚊工作的日期，通知其村代表，並邀請村代表一同參與。

XI.	食物環境生署大埔區2006年度歲晚清潔大行動的成果

(大埔區議會文件EHW 22/2006號)

83.	主席請委員備悉文件內容。

84.	黃漢強先生表示居民一致非常支持署方所進行的歲晚清潔大行動。

XII.	食物環境生署大埔泥涌旱廁(SK-72)及馬牯纜垃圾站(SK-68)搬遷及重建工程

(大埔區議會文件EHW 23/2006號)

85.	黃漢強先生介紹文件，委員備悉文件內容。

86.	委員的意見及提問如下：

(i)	何大偉先生表示支持署方把泥涌的旱廁改建為沖水式廁所。他詢問署方有否就馬牯纜垃圾站的重建工程徵詢有關村代表及居民的意見。

(ii)	文春輝先生建議署方在興建或重建公廁時，設置坐廁，供長者使用。他表示得悉若干垃圾站內擺放了少量傢具。他詢問署方是否准許有關承辦商在垃圾站內設立辦公室。

87.	主席總結表示，委員會支持展開這項工程。他請食環署就搬遷垃圾站的事宜，與有關村代表協調及徵詢他們的意見。他又認為，泥涌公廁改建後的男、女廁格數目比例也算恰當。他建議署方不但提供傷殘人士使用的廁所，也在公廁內提供照顧嬰兒的設施。主席請署方跟進上述意見及建議。

XIII.食物環境生署丙戌年大埔區年宵市場工作報告

(大埔區議會文件EHW 24/2006號)

88.	黃漢強先生介紹文件，委員備悉文件內容。他表示，由於年宵市場的營業情況不錯，大部分售賣年花的攤檔均把全部年花售出，署方需到其他地區尋找年花以送贈區內的慈善機構。

89.	委員的意見如下：

(i)	陳笑權先生表示支持來年繼續在大埔天后宮風水廣場（下稱“風水廣場”）開設年宵市場。他又表示，有本年在風水廣場擺賣的檔主向他表示，有食環署的人員禁止檔主於市場開放期間搬運貨物。他建議署方來年向各個檔主派發署方的緊急聯絡電話號碼，以便檔主在應付緊急情況時，即時與署方聯絡。他又建議全體區議員來年一同前往年宵市場參觀，以行動支持檔主，讓檔主有機會向各區議員直接反映意見。

(ii)	易健卿女士指出，本年年宵市場的人流較去年為多。她認為在風水廣場開設年宵市場，比在大埔頭足球場開設年宵市場較受市民歡迎。她支持署方來年再次在風水廣場開設年宵市場。她又指出，本年度年宵市場的攤檔位置規劃理想，濕貨與乾貨可分別在不同區域擺賣。

(iii)	何安妮女士認為，政策制訂者應以用家的意見作為依歸。既然大部分受署方訪問的人士均支持署方來年在風水廣場開設年宵市場，她建議署方尊重民意，繼續在風水廣場開設年宵市場。

90.	主席總結表示，委員會支持食環署來年繼續在風水廣場開設年宵市場。他請署方屆時再就年宵市場的詳細設計及安排徵詢區議會的意見。

XIV.	食物環境生署改善香港環境生的策略和工作

(大埔區議會文件EHW 25/2006號)

91.	委員備悉文件內容。

92.	委員的意見及提問如下：

(i)	文春輝先生詢問本年年初在林村放馬莆開設新春市場的情況。

(ii)	張國耀先生表示，有新春市場的檔主向他表示市場的開放時間過短，若干署方人員早於下午5時左右，便開始要求檔主執拾攤檔，準備結束市場。他建議署方來年檢討市場的營業時間和開放日期，將市場的每天營業時間延長至晚上7時，以及延長市場的開放日期至整個正月。

(iii)	李志成先生支持張先生的建議。此外，他指出現時很多遊人於周末前往林村遊覽。他建議署方定期於每個周末在放馬莆開設市場。

(iv)	邱仕生先生表示他曾發現地上有雀鳥屍體，於是致電署方要求跟進，但署方要求他清楚說出發現雀鳥屍體的位置是否屬政府土地，他認為這種處理方法不能有效處理雀鳥屍體。他建議署方採用劃一及較清晰的跟進方法。

93.	黃漢強先生回應如下：

(i)	保育林村許願樹跨部門工作小組將會召開會議，檢討林村放馬莆新春市場的情況。他表示該市場的人流不算太多，在正月初一至初十五期間錄得的最高人流量約為

10 000人。市場開設期間，署方並無發現有檔主非法售賣繫有重物的寶牒，也沒有發現遊人把繫有重物的寶牒拋到許願樹上。

(ii)	保育林村許願樹跨部門工作小組將會檢討本年新春市場的營運模式。他澄清表示，由於放馬莆市場沒有電力供應，因此署方人員在警方的呼籲下，便於下午6時着手請檔主開始執拾攤檔，避免因環境光線過暗而發生危險。

(iii)	就處理雀鳥屍體的問題，食環署與漁護署均已定立清晰的權責分工指引。市民一旦發現雀鳥屍體，可致電政府熱線1823，接線生會協助市民將個案轉介有關部門跟進。

94.	主席總結表示，委員會支持署方擬於2006至07年度推行的地區行動計劃。

XV.	大埔區環境管制工作小組進度報告

(大埔區議會文件EHW 26/2006號)

95.	委員備悉報告內容。

XVI.	食物環境生署大埔區環境生辦事處報告

(大埔區議會文件EHW 27/2006號)

96.	委員備悉報告內容。

XVII.	工作小組報告

(一)	環境保護活動工作小組

97.	召集人陳笑權先生報告，環境保護活動工作小組(下稱“工作小組”)於過去兩個月沒有召開會議。工作小組計劃待各增選委員加入工作小組後，才召開本年度第一次會議，詳細策劃工作小組在本年度推行的工作。上屆工作小組所跟進的工作進展如下：

(i)	“環保社區多面睇”暨“活出環保身心嘉年華”

上述活動已於2005年12月31日順利舉行，參加該項活動的人數多達700人。

(ii)	2005－2006年度大埔社區參與植樹計劃

工作小組早前獲區議會通過撥款11,125元，以供籌辦這項活動。活動的舉行日期原定於本年3月4日，但由於工作小組一直未能確定舉行活動的地點，因此打算把活動延遲至2006至07財政年度才舉行。期間，工作小組已於2005年12月底，運用區議會撥款510元訂購公文袋，以備展開有關宣傳工作。但是由於小組仍未能落實舉行活動的地點，因此尚未展開有關宣傳工作。

鑑於上述情況，工作小組現向委員會申請取消擬於本年3月4日舉行這項活動的計劃，但會在日後籌備舉行這項活動時，利用該批公文袋推展宣傳工作。他請委員會考慮是否向工作小組發還訂購公文袋的款項。

此外，工作小組計劃聯同其他地方組織，於下個財政年度運用區議會撥款，推行有關回收廢物的計劃。

98.	何大偉先生建議工作小組在下個財政年度運用區議會撥款，在西貢北近帝琴灣附近，舉行植樹活動。

99.	主席報告，經討論後，委員會同意酌情處理上述發還撥款申請，向工作小組全數發還訂購公交袋的款項。主席請工作小組跟進何先生的建議。

- 跟進單車停泊問題工作小組

100.	主席報告，由於召集人羅舜泉先生因事未能出席會議，由主席代為報告工作小組的事項：跟進單車停泊問題工作小組(下稱“工作小組”)於過去兩個月沒有召開會議。工作小組計劃待各增選委員加入工作小組後，才召開本年度第一次會議，詳細策劃工作小組在本年推行的工作。此外，工作小組已於本年2月底，拆除早前於區內單車違例停泊黑點懸掛的宣傳橫額。

XVIII.	其他事項

(一)	增選委員申報利益及個人資料

101.	主席請增選委員於2006年3月24日或之前，填妥個人利益登記表格和個人履歷表，交回秘書處存檔。

(二)	區議會議員與立法會議員舉行會議的擬議討論事項
	(大埔區議會文件EHW 28/2006號)

102.	主席報告，本年區議會議員與立法會議員舉行的會議將於6月22日舉行。大埔區議會於2006年3月7日的會議上，已選出5項擬提交該次會議討論的議題，其中兩項屬本委員會所跟進的事項。區議會建議委員會先就該兩項議題達成共識，然後把有關共識提交區議會審議，以便區議會提交立法會討論。

(1)	在九龍坑闢建另一條救援車道

103.	主席總結表示，委員會經討論後，認為無須更改文件所載有關“區議會的要求”的內容。

(2)	爭取於大埔區興建新的公共屋邨

104.	主席總結表示，委員會經討論後，認為不應規限有關部門必須研究於竹坑興建新公共屋邨的可行性，也無須於文中“區議會的要求”一段內，指明竹坑這個地點。

(三)	小規模環境改善工程

105.	徐詩妍小姐報告，本年度的10項小規模環境改善工程已經全部完成，工程費用合共783,312元。她計劃於下次委員會會議，向委員會提交下個財政年度，有關小規模環境改善工程的撥款申請。

XIX.	申請區議會撥款

(大埔區議會文件EHW 29/2006號)

106.	主席請委員備悉文件內容。

XX.	下次會議日期

107.	環境、房屋及工程委員會下次會議定於2006年5月12日(星期五)下午2時30分舉行。

108.	議事完畢，會議於晚上7時2分結束。

大埔區議會秘書處

2006年5月