(修訂版)

大埔區議會

環境、房屋及工程委員會2004年

第四次會議記錄

日期：2004年7月23日(星期五)

時間：下午2時30分

地點：大埔區議會秘書處會議室

出席者：

|  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李國英先生 | 委員(臨時主席) | 會議開始 | 會議完畢 |
| 區鎮樺先生 | 委員 | 下午2時45分 | 會議完畢 |
| 陳笑權先生 | 委員 | 下午2時55分 | 會議完畢 |
| 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 下午2時45分 | 下午4時50分 |
| 鄭家富議員 | 委員 | 會議開始 | 下午5時 |
| 張國耀先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 何安妮,BBS,太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 何大偉先生 | 委員 | 下午2時45分 | 下午4時50分 |
| 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 李志成先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 黃碧嬌女士 | 委員 | 下午3時20分 | 下午4時40分 |
| 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 易健卿女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 蔡錦光先生 | 委員 | 會議開始 | 下午4時10分 |
| 林 啤先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 梁錦明先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 文仁炳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 易新來先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
| 夏雪兒小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

請假者：

| 李耀斌太平紳士 | 主席 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 張學明,SBS,太平紳士 | 委員 |  |  |
| 林祿榮先生 | 委員 |  |  |
| 羅舜泉先生 | 委員 |  |  |
| 鄧光榮先生,BBS | 委員 |  |  |
| 夏家興先生 | 委員 |  |  |
| 劉志成先生 | 委員 |  |  |
| 譚儉榮先生 | 委員 |  |  |

列席者：

|  | 吳國英先生 | 高級環境保護主任(新界北)(1)／環境保護署 |
| --- | --- | --- |
|  | 黃漢強先生 | 大埔區環境生總監／食物環境生署 |
|  | 吳司徒慧萍女士 | 署理副房屋事務經理／新界北及沙田分區辦事處／ 房屋署 |
|  | 何志強先生 | 房屋事務經理／新界東清拆辦事處／房屋署 |
|  | 鄧秀珍小姐 | 房屋事務主任／新界東清拆辦事處／房屋署 |
|  | 蔡幗珍小姐 | 高級產業測量師／大埔地政處／地政總署 |
|  | 岑永強先生 | 高級地政主任(工程)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 謝汝榮先生 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 陳慰僑先生 | 副康樂事務經理／大埔區(2)／康樂及文化事務署 |
|  | 謝周堂先生 | 工程師／新界北拓展處／土木工程拓展署 |
|  | 魏永群先生 | 高級督察(行動)／大埔警署／警務處 |
|  | 彭國勳先生 | 工程師(新界東區)(供應及保養)(1)／水務署 |
|  | 鍾志明先生 | 高級工程師(工程管理部)／渠務署 |
|  | 甄國旺先生 | 高級工程師(排水工程部)／渠務署 |
|  | 吳偉強先生 | 高級工程師(顧問工程管理)／渠務署 |
|  | 馬慎政先生 | 工程師(工程管理部)／渠務署 |
|  | 李兆聰先生 | 工程師(排水工程部)／渠務署 |
|  | 朱展強先生 | 工程師(土地排水部)／渠務署 |
|  | 陳志明先生 | 工程師(顧問工程管理)／渠務署 |
|  | 梁慧敏小姐 | 工程師／路政署 |
|  | 陳英健先生 | 副項目經理／茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 |
|  | 馮興業先生 | 項目工程師／茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 |
|  | 區般仙先生 | 項目交通工程師／茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 |

|  | 張國豪先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 何宗永先生 | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 |
|  | 蔡楊健小姐 | 高級環境顧問／茂盛環境管理顧問有限公司 |
|  | 張秉鈞先生 | 副董事／百泰工程顧問公司 |
|  | 吳柏鴻先生 | 項目工程師／百泰工程顧問公司 |
|  | 詹淑貞小姐 | 民政事務助理專員／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |
|  | 李碧君女士 | 署理高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |
|  | 何雯琪小姐 | 行政主任(發展)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 陳嘉慶先生 | 聯絡主任(1B)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 李詠恩小姐 | 聯絡主任(5B)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 李嘉璞先生 | 工程督察(2)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

缺席者：

| 郭志仁先生 | 委員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

開會辭

李碧君女士歡迎委員及各政府部門代表出席環境、房屋及工程委員會2004年第四次會議，並表示由於大埔區議會秘書龍小冰小姐正在休假，故由她代表龍小姐出席今次會議。她亦報告，環境、房屋及工程委員會主席李耀斌先生因事須離港，未能出席主持今次會議。他已於委員會上次會議及於今天的會議前向委員會請假。

2.	根據《大埔區議會常規》第31條第8項，如委員會主席未能出席該委員會會議，則出席的委員會成員須以簡單多數票的方式，在出席的委員會成員當中，選出一名區議員擔任臨時主席，主持該會議。臨時主席享有《大埔區議會常規》賦予主席主持會議的一切權力。她請委員會推選一名具區議員身分的委員擔任今次委員會的臨時主席。

3.	何安妮女士提名李國英先生擔任臨時主席。

4.	李志成先生和議，委員並沒有提出反對或提名其他人選。

5.	李國英先生表示願意擔任臨時主席。

6.	李碧君女士宣布，現由委員李國英先生擔任環境、房屋及工程委員會今次會議的臨時主席，並請李國英先生主持會議餘下的議程。

7.	主席歡迎各委員出席環境、房屋及工程委員會2004年第四次會議，並代表環境、房屋及工程委員會恭賀以下人士：

- 李耀斌先生獲委任為太平紳士；

- 黃容根議員獲委任為太平紳士；

- 文春輝先生獲頒榮譽勳章；

- 李國英先生獲頒榮譽勳章；

- 盧三勝先生獲頒行政長官社區服務獎狀；

- 周水先生獲頒行政長官社區服務獎狀；

- 梁啟明先生獲頒行政長官社區服務獎狀；以及

- 陳志超先生獲頒行政長官社區服務獎狀。

主席另宣布以下事項：

- 大埔區議會已於本年7月6日的會議上，通過區議會主席鄭俊平先生加入環境、房屋及工程委員會的申請，主席代表委員歡迎鄭先生加入委員會。

- 增選委員鄧銘泰先生因工作繁重，現向委員會辭去增選委員一職。請委員會備悉鄧先生的申請。根據《大埔區議會常規》第31(14)條，提名鄧先生的區議員不可因鄧先生的離任而再作出提名。

- 歡迎大埔民政事務處(下稱“民政處”)何雯琪小姐。何小姐現接替林麗華小姐出任行政主任(發展)一職，並會定期出席委員會今後的會議。

- 歡迎大埔警署巡邏小隊指揮官(1)魏永群先生。魏先生代表高級督察(行動)李蔭祥先生出席今天的會議。李蔭祥先生將接替李泰康先生出任高級督察(行動)一職，但李先生今天因事未能出席會議。

- 請歡迎房屋署吳司徒慧萍女士，司徒女士代表物業服務經理(物業)(3)司徒耀宗先生出席今天的會議。

- 請歡迎民政處聯絡主任(5B)李詠恩小姐，李小姐代表聯絡主任(5)盧偉文小姐出席今天的會議。

8.	主席報告，環境、房屋及工程委員會主席李耀斌先生及委員羅舜泉先生因須離港、鄧光榮先生因須出席會議、林祿榮先生因公幹、張學明先生和夏家興先生因事及劉志成先生和譚儉榮先生因須離港公幹未能出席這次會議。他們已於會前致函秘書處申請告假。委員會根據《大埔區議會常規》第31(15)條，通過批准他們的申請。

I.	通過環境、房屋及工程委員會2004年第三次會議(14.5.2004)記錄

(大埔區議會文件EHW 36/2004號)

9.	主席報告，上次會議記錄的修訂建議已羅列在文件內。席上，委員並無提出其他修訂建議。上次會議記錄按文件所載修訂後，作實通過。

II.	環境、房屋及工程委員會新修訂的職權範圍

(大埔區議會文件EHW 37/2004號)

10.	主席報告，大埔區議會已於本年7月6日的會議上，通過修訂環境及工程委員會的名稱及職權範圍，新修訂的名稱為“環境、房屋及工程委員會”，主席請委員參閱文件和備悉新修訂的職權範圍。

III.	續議環境、房屋及工程委員會2004年第三次會議(14.5.2004)事項

(大埔區議會文件EHW 38/2004號)

(一)	迅速回應系統(第4段)

11.	詹淑貞小姐報告，迅速回應系統自去年6月開始運作，至本年6月為止，共接到525宗市民舉報的個案。其中47%(即247宗個案)屬隨地拋垃圾的個案，佔個案總數的最高比率。其次23%(即121宗個案)為有關禽畜便溺、發現蟑螂及老鼠的個案。本年5月及6月，分別接到20宗及30宗個案。在6月接到的個案當中，17宗為隨地拋垃圾的個案；而6宗則屬滋生蚊蟲的個案。處方已將所有6月的個案轉介有關部門，其中3宗個案在跟進當中，而其他個案則已完成跟進工作。

(二)	於富雅花園至大埔墟火車站的一段行人路加建上蓋(第5段)
(大埔區議會文件EHW 38a/2004號)

12.	主席歡迎路政署工程師梁慧敏小姐、百泰工程顧問公司副董事張秉鈞先生及項目工程師吳柏鴻先生。上述人士為本議題出席今天的會議。

13.	梁慧敏小姐及張秉鈞先生分別以投影片介紹文件，委員備悉文件內容。張先生表示，就是項工程的臨時交通安排，路政署亦已徵詢大埔區議會交通及運輸委員會的意見，該委員會表示支持有關安排。

14.	鄭俊平先生建議署方留意在臨時交通安排下，道路使用者的安全。他詢問改道後市民是否需要步行較長的路線。

15.	張秉鈞先生回應表示，實施臨時交通措施時，行人只須改用另一段現有的行人路，因此，十分安全。顧問公司亦曾估計在臨時交通措施實施後，市民步行該段改道後的路段約只須多花1分鐘而已。

16.	主席指出，交通及運輸委員會主席曾詢問富雅花園外一段路段業權問題，主席詢問署方的跟進情況。

17.	梁慧敏小姐回應表示，根據路政署的記錄，在有關臨時交通安排內所涉及的道路全屬政府土地，並沒有涉及私人土地。

18.	主席總結表示，委員會同意支持交通及運輸委員會的議決，支持有關的臨時交通安排，並請署方如期進行工程。

(三)	九龍坑四村要求政府落實興建跨鐵路救援車道(第6至9段)
(大埔區議會文件EHW 38b/2004號)

19.	主席報告，運輸署已應委員會的要求，每6個月向委員會提交上述事項的進展報告。委員備悉運輸署的報告。

另外，環境運輸及工務局於本年4月20日的立法會個案會議上，答應立法會將於會後再與消防處及運輸署商討是項工程的優先次序，並會於商討後向立法會提交報告，惟秘書處於委員會會議前聯絡立法會秘書處，立法會秘書處表示仍未收到局方的回覆。

20.	文春輝先生表示，環境運輸及工務局於本年4月20日的立法會個案會議上答應於該次個案會議後1個月內，向立法會就是項工程優先次序的決定作出匯報，惟局方仍未向立法會作出匯報。他建議邀請局方委派代表出席委員會下次會議，即席回應委員會局方就是項工程優先次序的決定。

21.	主席請秘書處向局方作出上述邀請，委員會將於下次會議再作詳細跟進。

(會後記：秘書處已於2004年8月4日去信邀請環境運輸及工務局委派代表出席委員會下次會議。)

(四)	擬建西澳調壓及檢管站(第13段)

22.	詹淑貞小姐報告，香港浸信會神學院(下稱“神學院”)於本年4月與中華煤氣有限公司(下稱“煤氣公司”)會晤後，神學院現正考慮是否繼續對是項工程持反對意見，院方表示會於本年8月以書面正式回覆煤氣公司。另外，處方已與帝琴灣業主立案法團聯絡，該法團表示已向煤氣公司要求提交是項工程對附近環境影響的評估及有關緊急應變措施等資料，以供該法團考慮是否反對是項工程。處方將繼續跟進有關進展，並於委員會下次會議匯報。

(五)	林村社山填泥問題(第14至33段)

23.	主席歡迎民政處聯絡主任(1B)陳嘉慶先生為本項議程出席今天的會議。

24.	詹淑貞小姐報告，處方已於委員會上次會議後，要求各有關部門定期向處方提交各部門就社山填泥問題已採取及將採取的行動，處方並將各部門提交的資料整理成“大埔社山村大規模填泥工程── 有關政府部門已採取／將採取的行動核對清單(2004年6月)”(下稱“清單”)，她請委員備悉放於上有關清單的內容。她表示各有關部門均表示會定期到社山村一帶作實地視察。有部門並表示有關填泥工作雖仍然進行，但運泥車進出該處的數目已經減少及堆泥活動的速度亦已稍為減慢。她向委員會簡述清單的內容。

25.	委員提問及發表意見如下：

- 張國耀先生表示，近日部分香港傳媒亦以林村社山村的填泥問題作為專題特輯，可見該處填泥問題確實嚴重，引起外界的關注。他指出，清單未能如實反映現況及向委員會報告最新的進展。他表示現時該處的堆泥活動，已擴展至塘上路一帶，他請大埔地政處(下稱“地政處”)跟進。他又指出，該處的堆泥活動多於上午9時前進行，致使有關部門未能及時發現堆泥活動。他建議成立工作小組，專責跟進有關問題。

- 文春輝先生同意張國耀先生的建議，並表示如現行的法例未能監管堆泥問題，他建議將堆泥活動規範化，要求進行堆泥活動的人士向政府申領牌照。他同意成立工作小組專責跟進有關事項。

- 何安妮女士表示了解村民及當區區議員均被該處的堆泥活動造成巨大的心理威脅及壓力。她指出，有關電視特輯亦認為該堆泥活動是不合情理，但做法卻合乎法例。她同意成立工作小組跟進有關問題。

- 陳笑權先生同意成立工作小組，專責跟進有關問題。

26.	詹淑貞小姐回應表示，處方於本年7月初要求各有關部門向處方提交各部門在本年6月份就是項問題所採取及將會採取的行動，但為清晰起見，有個別部門的行動內容中亦有提及過去數月所採取的行動，因此引起清單未能向委員反映最新進展的誤會。

27.	主席表示，多位委員均支持成立工作小組專責跟進有關問題。他請委員推選工作小組的召集人及替工作小組定立名稱。主席建議邀請清單內所有有關部門代表加入工作小組。

28.	主席報告，經討論後，由於沒有其他提名及反對意見，委員會一致同意由何安妮女士擔任工作小組的召集人，並將工作小組命名為“監察林村社山村填泥工程工作小組”。

29.	何安妮女士表示願意擔任工作小組的召集人，並呼籲委員踴躍加入工作小組，共同解決有關堆泥問題。

30.	陳嘉慶先生指出，清單中有關屋宇署 “觀察所得”一欄中的“大埔發展有限公司”應為“大地發展有限公司”。他又表示，有關部門均同意應將上述填泥活動對市民造成的影響減至最低。他指出，屋宇署表示可於本年7月至8月，向該土地業權人發出危險斜坡修葺令。

31.	謝汝榮先生回應表示將於會後與張國耀先生聯絡，以了解塘上路一帶堆泥問題的情況。

(六)	大埔第24區空置土地的處理方法(第39至46段)

32.	主席歡迎地政處高級產業測量師蔡幗珍小姐出席今天的會議。

33.	詹淑貞小姐報告，民政處已於委員會上次會議後聯同路政署、教育統籌局(下稱“教統局”)、地政處及黃碧嬌女士於本年6月及7月到該處兩次進行實地視察，她請地政處報告有關詳情。

34.	蔡幗珍小姐表示，地政處已計劃於該處每年進行最少4次剪草工程，減少野草叢生。該片土地已預留給教統局興建學校，但該局於未來3年均未有發展計劃，故她歡迎區議會向處方提議使用該片土地的短期方案。

35.	黃碧嬌女士表示，路政署、地政處、教統局及民政處已於委員會上次會議後到該處實地視察。她表示鑑於教統局於未來3年均沒有發展該土地的計劃，她建議地政處最少每年於該處剪草4次，以防蚊患及保持環境生。她建議由民政處負責統籌各有關部門，研究該片土地的短期用途。

36.	蔡幗珍小姐回應表示，地政處亦曾研究該片土地的短期用途。由於該土地較接近民居及學校，故在考慮該片土地的短期用途時，需要特別考慮有關用途對附近民居及學校的影響。處方曾考慮於該處設置短期停車場，但有關建議受到附近居民強烈反對。她表示歡迎區議會向處方提供短期用途的建議。

37.	主席建議將該片土地短期用途的研究工作，交予漁農工商委員會屬下的推動大埔區本土經濟發展工作小組(下稱“本土經濟小組”)跟進。

38.	委員提問及發表意見如下：

- 文春輝先生指出，本港現時出現學校收生不足的情況，他相信教統局於短期內不會進一步興建學校。他表示，每年於區內舉辦大型蘭花展的主辦團體在尋找合適場地方面經常遇到困難，他建議利用該片土地舉行每年的大型蘭花展。

- 作為廣福的居民，區鎮樺先生指出該片土地已空置長達二十多年。他認為教統局長期荒廢該片土地，浪費資源。他建議以混凝土鋪設該片土地，以防野草叢生及防止蚊患，這樣，更可節省每年剪草工程的費用。另外，他詢問於該土地闢建康樂設施或單車公園的可行性。他同意將該片土地的短期用途交予本土經濟小組作深入探討。

- 張國耀先生指出，地政處曾於其他地區進行栽種花卉的美化環境工作。他詢問處方可否同樣於該片土地進行美化環境的工作。

- 李志成先生同意區鎮樺先生的意見，認為政府不應浪費資源。他建議善用該片土地，如設置單車公園及闢建單車停泊處等。他同意將該片土地的短期用途交予本土經濟小組深入研究。

- 黃碧嬌女士表示，她曾於清潔環境專責組建議當局關注第24區空置土地的生情況，上述委員會其後撥款資助更換該處的鐵絲圍網及進行剪草工程，使該處的環境暫時得以改善。她建議當局研究於該土地設置康體設施或租予區內非牟利團體設置攤檔的可行性，以善用該片土地。她又表示，當局曾建議於該片土地設置單車公園，但建議遭附近居民反對，她提醒有關部門在研究各項短期用途，須徵詢當區居民的意見。

39.	蔡幗珍小姐回應表示，處方將聯同各有關部門，研究各項善用該片土地的短期方案。處方歡迎區議會提出各項短期用途的建議。她同意應保持該土地的環境生，地政處計劃於該處每年進行最少4次剪草工程。

40.	主席總結表示，就第24區空置土地的短期用途問題，委員會同意請民政處負責統籌各有關部門，聯同本土經濟小組作出詳細的探討。

(七)	有關檢控亂拋垃圾行為的細則(第63至65段)

41.	黃漢強先生報告，就委員於委員會上次會議分別提出有關將垃圾拋棄於商鋪門外竹籮及路旁單車籃子的查詢，他指出，根據有關法例，食物環境生署(下稱“食環署”)只可檢控將垃圾拋棄於公眾地方的人士，而停放於路邊的單車則屬私人物品，故將垃圾拋棄於單車籃內的行為並不屬違法。他同意將垃圾拋棄於路邊單車籃子內屬缺德的行為，但法律沒有賦予署方權力檢控有關人士。署方只可對有關人士作出口頭警告。此外，他指出，如市民將垃圾拋棄於商鋪門外的竹籮內，由於大部分竹籮均殘舊及滿布污積，故會被視為垃圾處理。因此，市民若將垃圾拋棄於上述竹籮內，等同將垃圾拋棄在公眾地方的垃圾堆上，署方可檢控該類人士。

42.	委員提問及發表意見如下：

- 黃碧嬌女士指出，市民一般會將垃圾拋棄於棄置多時的單車籃子內，她認為該類單車顯然亦等同垃圾。她指出，既然現時有關法例未能監管該類行為，她建議食環署加強清理該類單車籃子內的垃圾及棄置單車。

- 區鎮樺先生不明白食環署只將被人遺棄的單車視為私人物品，而將商鋪門外的竹籮視為垃圾的理據。他認為該有關條例存有灰色地帶。

- 任啟邦先生了解食環署在沒有法例的支持下，難以檢控將垃圾拋棄於單車籃子內的市民。他建議署方酌情處理同類個案，加強清理該類單車籃子內的垃圾。

- 張國耀先生指出，太和火車站附近一帶有大量被棄置的單車，部分單車的籃子已滿布垃圾，他請署方加強清理該類單車。

43.	黃漢強先生回應表示，署方難以介定單車籃子內的物品屬於垃圾或是私人物品，故難以檢控將垃圾放於單車籃子內的市民。

44.	主席表示，現時的有關法例存有灰色地帶，令署方在上述情況下難以執行檢控亂拋垃圾的市民。主席請跟進單車停泊問題工作小組跟進區內單車違例停泊及被棄置的問題。

IV.	新界北部雨水排放系統改善計劃── Ａ部分

麻笏河及在九龍坑、元嶺、南華莆、泰亨及康樂園附近一帶的排水系統改善工程

(大埔區議會文件EHW 39/2004號)

45.	主席歡迎

(i)	渠務署：

─高級工程師(工程管理部)鍾志明先生；

─高級工程師(排水工程部)甄國旺先生；

─工程師(工程管理部)馬慎政先生；

─工程師(排水工程部)李兆聰先生；

(ii)	水務署工程師(新界東區)(供應及保養)彭國勳先生；

(iii)	地政總署高級地政主任(工程)岑永強先生；

(iv)	茂盛(亞洲)工程顧問有限公司代表張國豪先生及何宗永先生；以及

(v)	房屋署房屋事務經理(新界東清拆辦事處)何志強先生及房屋事務主任(新界東清拆辦事處)鄧秀珍小姐。

上述人士為本議題出席今天的會議。

46.	鍾志明先生以投影片介紹文件及該區以往的水浸情況，委員備悉文件內容。

47.	委員提問及發表意見如下：

(i)	文春輝先生表示支持渠務署於區內進行各項改善河道的工程。但他認為署方不應以改善河道工程為大前提而間接令居民喪失家園，違背了原本改善河道的良好出發點。他又澄清表示，署方代表提及曾與受影響的居民召開達50多次會議，他認為該言論與事實不符。他指出，署方只與受影響的居民召開2至3次會議，署方所述的50多次會議，實為與受影響居民個別會面的會議。他表示於本年7月10日，曾聯同受影響的居民召開居民大會，向署方表達居民的不滿及訴求。他認為該區居民因政府須進行工程而喪失家園，故政府有責任向受影響的居民作出合理賠償或安置。他認為上述情況屬特殊情況，不應與一般申請公共屋的個案同樣處理。另外，

他指出現時塘坑村一帶的河道約有30米闊，但近粉嶺工業一帶的只有約19米闊，他詢問有關原因。

(ii)	張國耀先生同意文春輝先生的建議，認為署方必須為受工程影響的村民作出妥善安排後，方能開展工程。他詢問署方，若工程進行期間須清拆道路及停車位，工程完成後，署方會否負責補建有關道路及停車位。他認為署方就是項工程所聘用的顧問公司未能真正顧及受影響居民的訴求，他建議署方另聘其他顧問公司，繼續跟進是項工程。

48.	主席表示他亦有出席於本年7月10日舉行的居民大會，他同意委員的觀點，認為署方應為受影響村民作出妥善安排及妥善處理土地問題後，才可展開工程。

49.	鍾志明先生回應表示，署方提及的50多次會議，實屬署方統計與反對工程村民會面的次數，署方亦有邀請民政處、房屋署及地政處等有關部門代表列席會議，並有會議記錄存案。他理解委員就須妥善安置村民的觀點。另外，他表示署方亦有定期於九龍坑一帶的河道進行清理工程，以防沙石阻塞河道。署方分別於2003年10月及2004年5月於九龍坑一帶進行兩次清理工程。他又表示，現時部分塘坑村的村民也反對是項工程，他重申如因有村民反對而須縮細工程範圍，是會直接影響是項改善工程的成效。

50.	何宗永先生回應表示，建議的麻笏河闊為28米，才足夠疏導暴雨期間流入河道的雨水。他表示近粉嶺工業一帶的河道，約為24米闊，而過往進行治理洪水的河道會較為狹窄。

51.	何志強先生回應表示，公共房屋屬於社會的珍貴資源，這是全港市民的共識，因此房屋委員會接納政府的建議，公屋資源是要合理分配，所以自1998年9月開始，所有申請入住公屋的人士，包括受清拆影響的寮屋居民，都要進行全面入息及資產的經濟狀況評審，以確保公屋能合理及適當地被編配給真正有需要人士。

52.	委員提問及發表意見如下：

(i)	張國耀先生指出，上水區亦曾有類似的個案，受工程影響的居民因而可得到房屋署妥善的安置。他認為村民因政府的工程而被要求遷離居所及徵收土地，當局務必妥善安置受影響的村民或作出合理的賠償。

(ii)	文春輝先生指出，房屋署處理有關安置問題的機制並不合理。他認為署方應酌情個別處理那些受工務工程影響村民的安置事宜。他重申，他支持改善河道，但他強調渠務署必須在妥善安置村民的情況下方能進行工程。他表示如村民的權益不被保障，他不會支持有關工程。

53.	主席表示理解渠務署河道改善工程的原意旨在改善河道的排洪能力，並同意房屋署就妥善分配房屋的原則。然而，主席同意委員的意見，認為署方應酌情個別處理受是項工程影響村民的訴求。

54.	鍾志明先生回應如下：

(i)	是項工程是根據既定的程序進行。署方於工程刊憲後收到居民的反對意見，因反對意見未能得到解決，故須將反對個案及署方支持工程的理據，一併提交行政會議作出議決，由行政會議衡量反對者及署方所持的理據，來決定是項工程是否應該進行。他指出大眾利益及私人利益確較難配合。署方理解委員就照顧村民的實際需要為大前提的觀點。

(ii)	他表示是項工程是由大埔區議員在數年前提出，當時區議員要求署方進行是項改善工程，以解決該區於暴雨期間出現的水浸問題。如現時區議會不支持是項工程，署方便不能再繼續進行該項工程。

(iii)	他指出部分村民現正居於政府的土地上，並與當局簽訂合約，定期向當局繳交定額的租金。但該合約訂明當局在有需要時有權收回該片政府土地。

(iv)	他表示受是項工程影響的村民如有需要，可向社會福利署尋求協助。

(v)	他表示渠務署因收到村民反對是項工程的意見，故向區議會匯報有關工程的進展，以及告知區議會是項工程有可能因反對意見而須延遲。

55.	文春輝先生重申不反對署方進行渠務改善工程，但他堅持要求署方必須妥善安置受影響的村民。

56.	甄國旺先生指出，該項工程分兩階段進行，而第二期工程，即麻笏河上游部分，在稍後時才會就《道路(工程、使用及補償)條例》進行刊憲。署方明白委員會原則上支持署方的渠務改善工程，但委員會認為署方必須合理處理反對者的意見。他建議委員會支持是項工程繼續進行，而署方及有關部門承諾盡力解決受影響村民的安置問題，以便行政會議一併考慮委員會的意見。

57.	文春輝先生表示，他收到90多個村民反對是項工程的意見，當中涉及土地賠償問題，他表示不接納渠務署的建議。

58.	鍾志明先生表示明白委員會原則上支持是項渠務改善工程。他建議依照署方早前訂立的時間表，於本年9月提交行政會議考慮是項工程的必要性。他建議委員會繼續支持進行是項工程，另一方面，署方及各有關部門在現有機制及政策下，盡力解決受影響村民的房屋問題。

59.	主席總結表示，委員會在渠務署及房屋署解決居民就房屋問題及土地賠償問題而作出的合理訴求後，才會支持署方繼續進行是項工程。

V.	沙田及大埔雨水排放系統改善工程大埔區雨水排放系統及河道改善工程

(大埔區議會文件EHW 40/2004號)

60.	主席歡迎以下為本議題出席會議的人士：

(i)	渠務署：

─高級工程師(顧問工程管理)吳偉強先生；

─工程師(顧問工程管理)陳志明先生；以及

─工程師(土地排水部)朱展強先生。

(ii)	茂盛(亞洲)工程顧問有限公司：

─副項目經理陳英健先生；

─項目工程師馮興業先生；以及

─項目交通工程師區般仙先生。

(iii)	茂盛環境管理顧問有限公司高級環境顧問蔡楊健小姐。

61.	吳偉強先生以投影片介紹文件，委員備悉文件內容。

62.	委員提問及發表意見如下：

(i)	張國耀先生表示，署方亦已就是項工程徵詢林村鄉公所，他表示於該次會議上，他曾請署方研究有關近嘉道理農場一段林村河的水流問題，他詢問有關研究結果。

(ii)	文春輝先生表示是項工程已獲上屆區議會支持，他請署方盡快展開工程。另外，他詢問於河道兩旁闢建道路的可行性，以便署方在有需要時維修河道。他並詢問文件中所指的船灣布心排是否包括圍河。

(iii)	區鎮樺先生詢問近美援新村的工程將於哪段時間進行，以及工程進行期間會否影響九廣鐵路公司路軌的結構。

(iv)	陳笑權先生表示曾徵詢大埔河一帶居民的意見及與渠務署到該處作實地視察，村民及有關村代表均支持是項工程。

63.	主席表示，富善街一帶的商戶曾向他反映，表示希望工程進行期間，盡量減少工程對附近商舖造成的負面影響。

64.	陳英健先生回應如下：

(i)	自與林村鄉公所會面後，署方已利用電腦研究嘉道理農場一帶林村河的水流問題。研究數據顯示，該段河道於改善工程後的水流不會出現問題。署方計劃於稍後聯同林村鄉公所及有關村代表實地視察，進行詳細研究。

(ii)	署方亦曾研究於河道兩旁闢建道路的可行性。由於闢建道路會擴大收地範圍，故署方計劃只會於工程範圍內部分地方闢建道路，以在有需要時讓工作人員維修河道。另外，署方亦會於工程範圍內，重建受工程影響而被拆卸的行車橋及行人路。

(iii)	由於是項工程涉及沙田區，而部分工程亦涉及九廣鐵路公司的範圍，該部分工程已獲九廣鐵路公司批準於列車停止服務期間進行，故他相信九廣鐵路公司亦會同樣處理涉及大埔區有關部分的工程。

65.	吳偉強先生回應表示，是項工程涵蓋船灣布心排的範圍中，並未包括圍河。就圍河的河道改善工程，署方將繼續與委員會屬下的工作小組再作跟進。另外，為了減少收地及拆卸河道兩旁的房屋，署方不會於工程範圍內所有河道兩旁，闢建道路。他感謝委員會對是項工程的支持。

66.	主席總結表示，委員會支持是項工程，並請署方考慮委員的各項建議，盡快展開工程。

VI.	食物環境生署2004年大埔區深化期滅鼠運動

(大埔區議會文件EHW 41/2004號)

67.	委員備悉文件內容。

VII.	大埔區環境管制工作小組進度報告

(大埔區議會文件EHW 42/2004號)

68.	委員備悉文件內容。

69.	主席表示，黃碧嬌女士於本年7月6日的大埔區議會會議上，要求地政處於本會議提交處方過往於區內各處進行剪草工程的地點。主席請委員參閱放於上由地政處提交的資料文件。

VIII.	食物環境生署大埔區環境生辦事處報告

(大埔區議會文件EHW 43/2004號)

70.	委員備悉文件內容。

IX.	工作小組報告

(一)	環境保護活動工作小組

71.	陳笑權先生報告，工作小組於2004年5月31日召開本年第二次會議，詳細討論各項擬於本財政年度舉辦的環保推廣工作，有關詳情如下：

(i)	全民種花大行動——  大埔區啟動禮

上述活動已於2004年6月19日，假大元中央公園舉行。參與活動的市民眾多，反應良好。參加者均獲贈由康文署贊助的花苗，供帶回家中自行種植。

(ii)	於寶鄉橋欄杆設置花架

工作小組建議於寶鄉橋欄杆設置花架。該項建議已轉交路政署及運輸署考慮。工作小組將跟進有關進展。

(iii)	“齊踏步環保路，共創健康香港”環保步行活動

為配合環境保護運動委員會2004年的世界環境日，工作小組計劃於本年7月31日，假大埔富善廣場舉行上述活動。工作小組計劃於開步禮後，由主禮嘉賓率領參加者沿大埔海濱公園步行到終點廣福平台。參加者均可於活動結束後，獲贈小盆栽及紀念狀作為紀念，以示鼓勵。

(二)	跟進單車停泊問題工作小組

72.	李志成先生報告，工作小組於過去兩個月並未召開會議。工作小組所跟進的各項工作進展如下：

(i)	於行人路加強執法和加強教育及宣傳

工作小組建議警方加強教育市民不要在行人路踏單車，並於區內的單車意外黑點設置告示牌或橫額，向市民宣傳正確踏單車的信息。另外，工作小組建議警方除加強教育及宣傳的工作外，亦應於行人路加強執法，檢控於行人路踏單車的市民，盡量避免發生單車傷及途人的意外。但由於有關事宜均不屬本工作小組的職權範圍，故工作小組同意向交通及運輸委員會屬下的大埔區道路及交通安全運動工作小組反映有關意見。

(ii)	於區內闢建單車停泊處

工作小組同意延續上屆工作小組的工作，於區內繼續尋找更多合適的地點，闢建單車停泊處，解決區內單車違例停泊的問題。

(iii)	定期展開清理單車的行動

工作小組建議民政處繼續聯同各有關政府部門，定期於區內的單車違例停泊黑點，展開聯合清理行動。

73.	李詠恩小姐報告，地政處、大埔警署、食環署及民政處於本年6月30日進行本年第3次的清理單車行動，地點包括大埔墟12個地方，共充公100架單車。

(三)	改善圍河工程小組

74.	文春輝先生報告，小組已於2004年7月7日召開本年度第一次會議，詳細討論改善圍河水浸問題的各種方法。小組成員同意將小組的建議向渠務署反映。有關建議包括於圍河河口加設電動抽水泵及單向式的排水筏，以及於圍河上游加建密封式的暗渠，分流部分從圍河上游流下的河水。另外，小組亦建議署方考慮參考天文台公布的天氣預告，於雷暴警告生效期間，自動啟動抽水泵，以抽走雨水，防止圍河水浸。

渠務署已答應派代表出席小組下次會議，向小組詳細報告有關建議的研究結果。

## X.	小規模環境改善工程

(大埔區議會文件EW 44/2004號)

75.	李嘉璞先生介紹文件，委員備悉文件內容。

76.	經討論後，委員一致同意撥款20,000元予民政處以於廣福展開建造行人路的工程。

## XI.	其他事項

— 拍攝委員會照片

77.	主席報告，由於大埔推廣及宣傳工作小組須更新設於大埔墟火車站大堂資訊亭內的資料，他請委員於9月17日舉行下次會議當天下午2時20分到達本會議室，以便拍攝委員會的照片。

XII.	下次會議日期

78.	環境、房屋及工程委員會下次會議定於2004年9月17日(星期五)下午2時30分舉行。

79.	議事完畢，會議於下午6時20分結束。

大埔區議會秘書處

2004年8月