大埔區議會

2004年度第四次會議記錄

日 期﹕2004年7月6日(星期二)

時 間﹕上午9時35分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 溫學濂先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 區鎮樺先生 | 區議員 | 上午9時55分 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 張學明太平紳士,SBS | 區議員 | 會議開始 | 上午11時45分 |
|  | 張國耀先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何安妮太平紳士,BBS | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 區議員 | 上午9時41分 | 會議完畢 |
|  | 林祿榮先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李志成先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李耀斌太平紳士 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 區議員 | 上午9時43分 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧光榮先生,BBS | 區議員 | 會議開始 | 中午12時10分 |
|  | 黃俊煒先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃天龍先生 | 區議員 | 上午9時55分 | 會議完畢 |
|  | 黃容根太平紳士 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 易健卿女士 | 區議員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 龍小冰小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者:

|  | 陳貴春太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 詹淑貞小姐 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 吳錦榮先生 | 大埔區指揮官／警務處 |
|  | 廖振新先生 | 署理總工程師／新界北／土木工程拓展署 |
|  | 霍麗棪女士 | 大埔地政專員／地政總署 |
|  | 謝汝榮先生 | 行政助理(地政)／大埔／地政總署 |
|  | 凌志德先生 | 沙田﹑大埔及北區規劃專員／規劃署 |
|  | 尹浩球先生 | 北區／大埔區高級總監／食物環境生署 |
|  | 麥治齊先生 | 康樂事務經理／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 謝小舟女士 | 總運輸主任／新界東／運輸署 |
|  | 梁桂玲女士 | 大埔及北區福利專員／社會福利署 |
|  | 陳升惕先生 | 物業管理總經理／大埔／北區／沙田及西貢／ 房屋署 |
|  | 湛家聲先生 | 高級學校發展主任／大埔及北區／教育統籌局 |
|  | 黃王婉玲女士 | 高級聯絡主任／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 李碧君女士 | 一級行政主任(區議會)／大埔／民政事務總署 |

歡迎辭

主席歡迎區議員出席會議，並代表大埔區議會恭賀以下人士：

- 李耀斌先生獲委任為太平紳士；

- 黃容根議員獲委任為太平紳士；

- 文春輝先生獲頒授榮譽勳章；

- 李國英先生獲頒授榮譽勳章；

- 盧三勝先生獲頒授行政長官社區服務獎狀；

- 周水先生獲頒授行政長官社區服務獎狀；

- 梁啟明先生獲頒授行政長官社區服務獎狀；以及

- 陳志超先生獲頒授行政長官社區服務獎狀。

2.	主席告知與會者，教育統籌局總學校發展主任(大埔及北區)關啟泰先生因事未能出席今天的會議，由高級學校發展主任(大埔)湛家聲先生代表出席。

3.	主席建議，為了讓議員有充足時間就討論事項發表意見，待通過上次會議記錄後，即議程第I項，大會可先行討論議程第V至VII項，然後才再討論其他議題。區議員同意上述安排。

I.	通過大埔區議會2004年度第三次會議(4.5.2004)記錄

4.	上次會議記錄毋須修訂，獲大會通過。

II.	續議大埔區議會2004年度第三次會議(4.5.2004)事項

(大埔區議會文件55/2004號)

5.	主席報告，康樂及文化事務署(下稱“康文署”)已	把有關大埔文娛中心事宜的進展臚列於上述文件中，供議員參考。康文署曾表示，當署方擬備大埔新文娛中心的發展大綱後，會再諮詢區議會。

6.	有關大埔官立中學及新界鄉議局大埔區中學是否有合併計劃一事，朱景玄先生表示，曾在不同的會議上向教育統籌局(下稱“教統局”)代表查詢，但卻得不到確實回應。他表示，假若該兩所中學因學額過剩而在未來3至5年有合併的計劃，大埔官立中學便可改建為大埔文娛中心，康文署便無須花費時間研究以“私營機構斥資興建及管理”的模式發展大埔新文娛中心。

7.	文春輝先生認為，署方在意向邀請書列明新文娛中心須包括一個不少於600座位的主要表演場地，這規模比現時的文娛中心的規模還小，該項目並不值得發展。

8.	湛家聲先生回應表示，目前兩間學校仍未有計劃合併，他會把議員的意見轉達上級考慮。

9.	朱景玄先生建議，由區議會致函教統局局長，表達區議會就該兩間學校合併的關注及建議。

10.	李耀斌先生認為，教統局在考慮學校的合併問題上，須顧及各方面的因素及效益問題。區議會致函教統局這做法有干預之嫌，並不恰當。

11.	經討論後，主席總結時表示，區議會不宜致函教統局。他請湛先生向上級反映區議會在這方面的意見，並盡早提供有關資料。

## III.	呈交區議會審閱的地區管理委員會報告

(大埔區議會文件56/2004號)

12.	區議員備悉報告內容。

13.	文春輝先生指出，2004年4月至今，大埔地政處只批准了6宗舊屋重建的個案，而正在審批的個案多達301宗。他希望處方加快這方面工作，他並詢問大埔地政處處理一宗簡單及資料齊全的舊屋重建申請所需的時間。

14.	張國耀先生詢問，大埔地政處可否優先處理超過65歲的年長人士的舊屋重建申請。

15.	陳笑權先生也認為，現時小型屋宇及舊屋重建的處理進度實在過於緩慢，不能接受。他促請霍麗棪女士向地政總署反映問題，從速處理申請個案。

16.	羅舜泉先生贊同陳笑權先生的意見，他表示據他所知，廣州最近只花了兩年八個月的時間，便興建了一所全球排名第二的會議展覽中心。他認為香港政府應向國內政府多多學習。

17.	霍麗棪女士回應表示，她已調配多一名人員處理舊屋重建的申請，但由於大多數個案都牽涉複雜的問題，因此跟進需時。至於簡單的個案所需的時間，她會在會後向同事了解，並告知文先生。

18.	就張國耀先生的建議，霍女士回應表示，所有個案均會依照遞交申請的日期按序處理，不過在特殊的情況下，處方會酌情處理特別的個案。

19.	就陳笑權先生的建議，霍女士表示她已向總部反映問題，她會繼續爭取資源，加快處理積壓的個案。

20.	文春輝先生請大埔地政處在進度報告將簡單及複雜個案的數字區分，方便大埔鄉事委員會向有關村民交代。

21.	主席請大埔地政處跟進區議員的建議。

22.	文春輝先生表示，泰亨公立學校將於本年夏季停辦，該校現址為業權人當年為教育用途而捐出，文先生詢問該校停辦後，政府會否把土地歸還有關業權人。

23.	湛家聲先生回應表示，泰亨公立學校的地權若屬政府所有，學校停辦後，局方會通知地政總署，由該署決定該幅地將來的用途。湛先生會在會後了解有關資料，再告知文先生。

## IV.	大埔區議會委員會報告

(大埔區議會文件57/2004號)

漁農工商委員會

24.	漁農工商委員會上次會議已於2004年5月14日舉行。議員備悉報告內容。

25.	何大偉先生報告，漁農工商委員會將於本年7月11日假大埔三門仔廣場舉行“大埔區休漁期‘三防’清潔及保育活動”，何先生請區議員及政府人員出席及支持。

環境及工程委員會

26.	環境及工程委員會上次會議已於2004年5月14日舉行。議員備悉報告內容。

27.	李耀斌先生報告，委員會在上次會議通過成立“改善圍河工程小組”以跟進圍河的水浸問題。文春輝先生獲委任為工作小組的召集人。

文娛康體委員會

28.	文娛康體委員會上次會議已於2004年5月12日舉行。議員備悉報告內容。

社會服務委員會

29.	社會服務委員會上次會議已於2004年5月13日舉行。議員備悉報告內容。

交通及運輸委員會

30.	交通及運輸委員會上次會議已於2004年5月13日舉行。議員備悉報告內容。

討論事項

V.	大埔區主要工程項目進度報告

(大埔區議會文件58/2004號)

31.	主席歡迎以下人士出席會議：

- 土木工程拓展署高級工程師劉國明先生；

- 路政署工程師張世良先生；

- 渠務署高級工程師／顧問工程管理吳偉強先生；

- 渠務署工程管理部高級工程師鍾志明先生；

- 渠務署工程管理部工程師馬慎政先生；

- 建築署工程策劃經理唐耀添先生；以及

- 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)湯紀玲小姐。

32.	廖振新先生表示，自2004年7月1日開始，拓展署已與土木工程署合併，成為新的土木工程拓展署。故此，上述的報告屬土木工程拓展署向區議會提交的報告。該報告的內容，屬署方聯同其他工務部門向區議會匯報大埔區主要工程項目的進度。除了向區議會簡介各項主要工程的最新進展外，有關部門也希望藉此機會聽取區議員對各項工程的意見及回應區議員對工程的查詢。

33.	廖先生扼要介紹報告的背景。過往拓展署每年均會向區議會提交大埔發展計劃，介紹大埔新市鎮發展工程計劃及進展。隨大埔新市鎮發展大致完成，以及有更多其他工務部門在大埔區進行主要工程項目，故此，從本年開始，署方會改變形式，聯同各個工務部門向大埔區議會提交一份主要工程項目進度報告，以取代舊有的大埔發展計劃。廖先生及劉國明先生接分別簡介署方主要工程的最新進展，包括汀角路改善工程第1階段第2期(193TH)、大埔發展計劃—— 第12區(部份)及第39區的土地開拓及提供公共設施工程第2期(460CL)，以及白石角發展計劃的餘下工程(695CL)和白石角發展計劃基礎設施工程(704CL)。

34.	鍾志明先生扼要介紹新界北部雨水排放系統改善計劃—— A部分(112CD)。該工程包括在麻笏河的改善工程，以及九龍坑、南華甫、元嶺及泰亨排水渠工程。工程原訂於2004年年底動工，但按現時最新的工程計劃，工程將於2005年4月動工。上述工程於2003年12月5日按道路條例刊憲後，署方收到多封反對信件。為此，署方於本年2月至6月會晤反對者，並已召開多達52個獨立會議。但為了盡快落實工程計劃，署方計劃於本年9月將所有反對意見及工程計劃的理據提交行政會議裁決。屆時若得到行政會議的裁決及授權進行工程，工程最快可於2005年4月動工。就該工程計劃，署方已於本年7月2日向區議會提交了一份較詳細的文件，相信文件稍後便會分發給區議員，以供參考。署方希望工程能於明年4月動工，以解除麻笏河上游一帶的水浸威脅。

35.	至於水務署的工程，該署並無代表出席今日的會議，但廖振新先生表示，曾於會前與水務署聯絡，該署表示有關工程已臚列於報告內，該署並無補充。

36.	就新界北部雨水排放系統改善計劃—— A部分(112CD)，秘書申報利益，表示她及其家人已就該計劃提出反對。

37.	區議員的意見如下：

(一)		文春輝先生指出，就新界北部雨水排放系統改善計劃九龍坑段，署方收到很多反對信，並已在過去半年內召開50多個獨立會議處理。但據他了解，50多個個案中，卻沒有一個可以成功處理。就居民的訴求方面，泰亨至九龍坑一帶的問題，原則上大部分可獲解決。然而下游一帶，即橋頭至塘坑東方面，該處建有很多小型屋宇，當區居民卻因工程需要收地而面臨失去家園之困。文先生表示，曾與這些居民開會十多次，他們均要求渠務署考慮收窄渠道，將原來‘U’形設計改為垂直設計，以減低收地的範圍及對居民的影響。

另外，文先生指出，受影響的屋宇如屬私人物業，業主可獲賠償。但租客卻因資產審查問題，難以符合分配公屋的資格，因為根據修訂後的有關條例，家庭的資產若超過18萬元，便不符合分配公屋的資格。文先生質疑一般家庭的資產怎會不超過18萬元。此外，當局基於工務工程需要清拆居民的家園，但卻未能為受影響的居民安排另一住所，文先生認為，有關政策徹底失敗。在上述情況下，文先生更質疑居民怎會願意讓當局清拆其居所。居民認為改善河道是一件好事，喪失家園卻是一宗慘事，無家可歸將是更悽慘的事。居民無家可歸是因為有些政府部門按本子辦事，令居民因而需要露宿街頭。而其中一個可望解決問題的個案，是將一戶共十數人的家庭分拆為三個單位分別安置，這樣卻將一個完整家庭分割，影響他們在生活上及對子女的安排。文先生認為當局應作出更妥善的安排，方可減低民怨。倘若當局不理

會居民的訴求，強行將工程提交行政會議，只會造成對抗。事實上，塘坑東及橋頭的居民將於本年7月10日中午11時就上述事項召開記者招待會，並已通知警方。文先生希望戾氣可以化解，更不希望看到事情鬧大，令曾在北區發生的問題，在大埔區歷史重演。

(二)		陳笑權先生發現白石角工程範圍內的L7天橋興建工程並未列入署方提供的報告內，他詢問該工程現時的進度。

(三)		李志成先生查詢完善路加建隔音屏障工程(776TH)是否已落實進行，以及工程的時間表。

(四)		就完善路加建隔音屏障工程，黃碧嬌女士查詢署方在今年三至四月期間在附近民居所進行的噪音測試及問卷調查的結果。黃女士提醒署方要把研究結果提供予有關地區的居民組織。黃女士並詢問屏障將選用何種物料。

(五)		關永業先生詢問有關白石角近鹿茵山莊行人天橋的拆卸工程，據他了解，該天橋只啟用了不足兩年，他不明白為何在短時間內要拆卸該天橋。

(六)		黃容根議員查詢馬料水交匯處填海及現有碼頭重置工程的進度，以及報告內的預計完成日期2005年3月是否已可確定。報告內列出工程內容包括三道公眾登岸台，黃議員欲知新碼頭的數目共有多少。

(七)		就馬料水交匯處填海工程，何大偉先生詢問現有的碼頭會否拆卸，他關注公眾登岸梯台的設施若不足夠，如欠上蓋，則不能用以替代碼頭。

(八)		主席建議把白石角四幅剛平整的土地的其中一幅，用作興建酒店。

38.	政府部門代表回應如下：

- 鍾志明先生多謝文春輝先生的意見並回應表示，署方剛向大埔區議會提交了一份文件，已詳細匯報署方在過去數月內如何回應居民的訴求。就改善工程範圍可否縮小以減低對居民的影響方面，鍾先生表示，在52個獨立個案會議上，署方不斷解釋，上述河道改善工程，須承接北區梧桐河下游的改善工程，以減低九龍坑及南華甫一帶的水浸情況，因為九龍坑及南華莆均是大埔區的水浸黑點。署方也關注居民的情況，不過工程的規模及設計往往受客觀環境影響。該改善工程的規模，均得到外間獨立顧問工程師與署方工程師確認為必須的。鍾先生建議區議員可先行參考署方所提交的文件，若有需要，署方可派員在7月16日的環境及工程委員會會議上再作詳細解釋。

- 就受工程影響居民的住屋賠償問題，陳升惕先生解釋有關的房屋政策涉及法例的規定。他會在會後研究有關的個案，並向區議會作出報告。

- 劉國明先生表示，L7天橋屬白石角發展計劃的餘下工程的其中一部分，由於附近用地的發展時間表仍未確定，署方仍未展開有關的工程。署方會待附近用地的發展時間表確定後，安排進行有關工程，以資配合。

(四)

- 就完善路隔音屏障的工程(776TH)，張世良先生表示，署方現正檢討早前試鋪物料的成效，並會進行第二次數據收集，預計會於今年年底向區議會匯報結果，並就工程的發展方向諮詢區議會。

- 就關永業先生的查詢，劉國明先生解釋表示，白石角近鹿茵山莊的天橋為一供行人及單車使用的臨時天橋，以配合在該區附近工程施工期間的需要，並用作連接因工程而分隔的單車徑。現時，有關的工程已完成，而路面的單車徑已重鋪，署方於是安排拆卸該臨時天橋。

- 就黃容根議員及何大偉先生的查詢，劉國明先生表示，為了配合填海工程，署方已安排拆卸馬料水舊有兩個碼頭的其中一個。至於三個登岸梯台中的其中兩個，已於本年4月完成，第三個梯台正在興建。登岸梯台可供使用現有碼頭的同類型船隻泊岸，並設有上蓋。

- 劉國明先生表示，會把主席就白石角土地用途的意見轉達規劃署。

39.	文春輝先生同意把新界北部雨水排放系統改善計劃—— A部分(112CD)列入環境及工程委員會7月16日的會議議程內，並要求有關部門就受影響居民的房屋分配及補償方案、河道可否收窄等問題作清晰回答。文先生表示，部分受影響居民建議水務署考慮在暴雨期間把泰亨一帶的集水井打開以排洪，這方法可縮少橋頭及九龍坑一帶的工程範圍。文先生請署方考慮居民的建議。

40.	另外，文先生查詢為何文件欠缺大埔圍頭至九龍坑一帶污水排放工程的資料。由於該工程覆蓋圍頭、泰亨、九龍坑及南華莆一帶但卻被列為北區工程，文先生表示曾多次要求渠務署將有關資料呈交大埔區議會審閱。

41.	吳偉強先生回應表示，會在下次會議向大埔區議會呈交有關資料。

## VI.	大埔區議會環境及工程委員會職權範圍修訂建議

(大埔區議會文件59/2004號)

42.	主席介紹文件並表示，鑑於現時區議會屬下的委員會，並沒有一個委員會專責跟進有關區內房屋及地區發展事宜，故有議員建議將上述兩項事宜納入環境及工程委員會的職權範圍內，讓委員會可就區內的房屋及地區發展事宜，提出建議及意見。

43.	主席邀請區議員就是項建議發表意見。區議員的意見如下：

(一)	文春輝先生贊成建議。然而，就興建小型屋宇的申請，文先生認為現時諮詢所有區議員的做法並不妥當，因為個別興建小型屋宇的申請只涉及某條鄉村，大多數區議員對個別申請的背景都不了解，實在無從表達意見。文先生認為小型屋宇的申請只須諮詢當區區議員、鄉事委員會及有關村代表已足夠。

(二)		陳笑權先生非常贊同文春輝先生的意見，認為現時向所有區議員諮詢興建小型屋宇申請的做法阻礙了申請小型屋宇的進度，拖長了處理申請的時間。

(三)		李耀斌先生認為，規劃署就興建小型屋宇申請而諮詢所有區議員，目的是希望增加透明度。他建議規劃署提供指引，以協助區議員審核這些申請。

(四)		何大偉先生贊同文春輝先生及陳笑權先生的意見，認為向所有區議員諮詢興建小型屋宇申請的做法既費時又擾民。

(五)		張學明先生查詢文件第三段的擬議新增職權範圍的第一項內的“規劃”及第二項內的“城市規劃”有何分別。另外，他對第二項內的“鄉村發展”表示保留，並要求澄清“鄉村發展”是否包括興建小型屋宇的申請。

(六)		李耀斌先生表示，興建小型屋宇申請的諮詢機制，與現正討論有關環境及工程委員會的職權範圍修訂建議是兩回事，不應混為一談。是次修訂建議的目的，只是希望把區內的大型房屋及地區規劃及發展事宜，納入環境及工程委員會的職權範圍內。因此，他認為新修訂的職權範圍不應包括個別興建小型屋宇的申請個案。

(七)		張學明先生建議把擬議新增職權範圍第二項內的“鄉村發展”刪去。

(八)		鄭家富議員建議修改委員會名稱為“環境、房屋及工程委員會”，以反映新增的職能。

44.	主席表示，經討論後，區議員一致贊成張學明先生及鄭家富議員的建議。上述委員會的新職權範圍及名稱，分別按張學明先生及鄭家富議員的建議修訂後，獲大會通過，並即時生效。

45.	就興建小型屋宇的諮詢機制，凌志德先生表示，現時的安排是因應公眾人士的訴求而定立的。至於李耀斌先生提及的審核興建小型屋宇申請指引，署方可為有需要的區議員提供上述指引，以作參考。

46.	陳貴春先生補充表示，規劃署曾就有關安排與民政事務總署討論，而有關安排是因應部分區議會的建議而定立的。陳先生表示，假如大埔區議員一致認為興建小型屋宇的申請，只須諮詢當區區議員及村代表，而規劃署又無異議，大埔區議會可採用上述做法。

47.	張學明先生表示，現時興建小型屋宇申請只須諮詢有關村代表及受影響居民的意見，並不須要諮詢區議員的意見。

48.	李耀斌先生回應表示，興建小型屋宇的申請分為兩類，在“鄉村式發展”範圍內的申請，由地政總署處理，不須諮詢區議員，在“鄉村式發展”範圍外而又在鄉村的300呎範圍內的申請，則須取得規劃署的同意，規劃署近期開始就這類申請諮詢區議員。

49.	經討論後，區議員一致認為，關於在“鄉村式發展”範圍外的興建小型屋宇申請，當局只須諮詢當區區議員及村代表的意見。

50.	凌志德先生對於這項建議並無異議。

## VII.	阻止社區爆發登革熱—— 加強滅蚊工作

## (大埔區議會文件60/2004號及60a/2004號)

51.	主席歡迎以下人士出席會議：

(一)		生署社區聯絡部署理首席社會醫學醫生譚秀醫生；

(二)		路政署高級維修工程師(新界東北)李偉彬先生(李先生代表環境運輸及工務局屬下工程部門出席會議)；以及

(三)		漁農自然護理署高級農林督察(北區)黃柏禧先生。

52.	主席邀請黃碧嬌女士介紹文件。

53.	黃碧嬌女士代表聯署要求討論這議題的區議員介紹文件。她表示，區議員對大埔北區的誘蚊產卵指數曾一度急升至46.3%甚為關注，加上本港近期在短短一個月內出現三宗日本腦炎個案，情況令人憂慮。黃女士表示，在最近召開的大埔區清潔香港地區委員會的會議上，她了解到各有關的部門已加強了滅蚊的工作，大埔民政事務處負責統籌及協調。大埔民政事務專員陳貴春先生對滅蚊的工作態度積極。黃女士表示，據她觀察，近日區內積水的情況已有改善，不過仍有一些地方需加強工作，例如富亨頌雅路沙井附近雜草叢生，而又不屬任何部門的管轄範圍，以及區內違例停泊的單車阻礙清理污水渠內積水等問題。她要求部門加緊合作，並在今次會議匯報工作的進展。

54.	主席請區議員先就這議題發表意見，然後請部門代表回應。區議員提問及發表意見如下：

(一)		李國英先生表示，政府各有關部門雖已加強預防登革熱病爆發的工作，但缺乏宣傳，他呼籲有關政府部門藉此機會交代他們的工作，好叫市民大眾放心。

(二)		李志成先生介紹於會上提交有關大埔河雜草事宜的文件。他表示，大埔河河道兩側(近景雅苑)的雜草叢生，容易滋生蚊蟲。他於本年6月初向有關部門反映問題，但直至現在，雜草仍未清除，並已長至4、5呎高。他不希望各部門因工作外判或溝通不足而影響有關的工作。他要求有關部門盡快處理問題，以保障市民健康。

(三)		任啟邦先生促請食物環境生署(下稱“食環署”)在大埔南及鄉郊區域加設誘蚊產卵器，以廣泛測量地區的蚊患情況，使有關部門及居民更能掌握資料，提高警覺。他又關注學校的控蚊工作，他呼籲食環署及生署加強與學校溝通及技術支援，以改善學校的滅蚊工作。

(四)		朱景玄先生表示，教統局應增撥資源，以資助學校加強滅蚊及清潔的工作。

(五)		黃容根議員擔心食環署近期大量噴灑殺蟲劑會對環境造成嚴重的破壞。他認為，政府應有長遠及治本的預防蚊患政策。

(六)		張學明先生表示，規劃為農業優先區、自然保育區或沼澤濕地的私人土地，大多雜草叢生，容易大量滋養蚊蟲，私人業權人因受制於有關環境保護署的規例，不敢亂用殺蟲劑。他查詢哪一個政府部門負責在這些私人土地上監察或協助滅蚊的工作。

55.	尹浩球先生回應表示，由於大埔北2004年5月的誘蚊產卵器指數為46.3%，屬於超過40%警戒水平的地區，食環署已即時加強區內的控蚊工作，包括在發現病媒蚊卵的誘蚊產卵器100米半徑範圍內展開滅蚊行動，並分別在本年5月20日及6月28日與區內各有關政府部門、屋、醫院、學校及物業管理公司代表舉行跨部門會議，商討滅蚊措施。在本年5月24日至7月3日第二期滅蚊運動期間，加強視察區內情況，監察控蚊工作，以及加強宣傳及教育工作，以提高區內居民及團體對防治蚊患的警覺。經各有關政府部門及機構組織的努力後，大埔北在本年6月的誘蚊產卵器指數已降至26.2%，署方會繼續努力防止登革熱病在港蔓延。

56.	湛家聲先生多謝任啟邦先生對學童的關注。他表示，教統局已分別於本年5月21日向大埔區所有學校發出傳真文件，及在本年6月25日向全港所有學校發出通告，提醒學校採取適當措施預防登革熱病及其他由蚊子傳播的疾病，包括成立防治蚊子糾察隊，最少每周一次巡視學校周圍環境。師生進行戶外活動時，應穿長袖衫褲及塗上驅蚊劑等。局方與食環署在本年6月2日為新界東區各中、小學及幼稚園舉辦預防登革熱講座。

57.	霍麗棪女士表示，大埔地政處已利用內部調配的資源，加強剪草工作。截至本年6月30日，已緊急安排進行50項剪草工程，相對於以往每年4次的剪草工程，工程數目大幅上升。另外，處方亦會去信各短期租約承租人，要求他們加強滅蚊工作。就張學明先生的提問，霍女士表示，規劃為濕地或保育區的私人土地業權人應在進行滅蚊工作前，徵詢環境保護署的意見，以免所使用的殺蟲劑污染或破壞環境。

58.	區議員繼續提問或發表意見如下：

- 李國英先生指出，寶湖花園近林村河及停車場一帶的空地蚊患嚴重，在那裏晨運的長者經常忍受蚊釘蟲咬之苦。

- 黃碧嬌女士請大埔地政署在本年7月16日舉行的環境、房屋及工程委員會會議上提供剪草的地點，供區議員參考。她又請食環署提交跨部門會議的會議記錄，供區議員參考。

- 主席表示，個別的生或蚊患黑點可在會後向有關部門反映。

- 區鎮樺先生建議，在政府土地除草後鋪上三合土，這樣既可解決環境生問題，又可省卻日後除草所需的資源。

- 任啟邦先生詢問食環署可否在大埔南區域加設誘蚊產卵器。

- 文春輝先生表示，蚊患問題除涉及環境清潔、個人生等方面，也關乎政府部門間的溝通、協調，以及土地規劃等問題。他認為，規劃署應改善土地規劃的工作，如放寬規劃農地作其他商業用途，以減少土地荒廢及雜草叢生的情況，又可增加商機及經濟收益。

他又同意張學明先生的意見，認為很多大集團擁有的私人土地，缺乏監管，以致雜草叢生。他又不滿大埔地政處五年來仍沒有清除新圍仔一帶的雜草。他批評有關政府部門缺乏協調，致使路旁常出現雜草叢生的情況，由於分屬不同部門的管理範圍，因而未能將雜草全部清除。

- 林祿榮先生建議效法外國的做法，在野草叢生的地方鋪上樹木碎片，既可避免積水，又可減低野草生長的速度。

- 陳笑權先生指出，部分除草後的地方實應以英坭填塞，以免日後需要再修剪野草或噴灑殺蟲劑，浪費資源。陳先生同意文春輝先生的意見，認為規劃署應詳細檢討鄉郊土地的用途，使鄉郊土地得以善用，減少土地荒廢。

- 黃容根議員重申，噴灑蚊油對環境造成嚴重污染，並非長遠政策。政府中央應制定長遠及未雨綢繆的方法，杜絕蚊患。食環署因有充足資源，應擔當統籌角色，以避免某些部門可獲分配充沛甚或過剩的資源或人手，而另一些部門則資源不足，影響服務質素。

59.	尹浩球先生回應任啟邦先生的提問指出，當局在全港38處不同的地點放置誘蚊產卵器，包括香港及離島10處、九龍11處、新界東7處及新界西10處。在大埔北選擇放置誘蚊產卵器，是因為該區人口較為密集，而且包括多個大型公共屋、醫院及學校，在該區放置誘蚊產卵器相信能發揮有效監察作用。尹先生表示，控蚊的工作並非只限於誘蚊產卵器附近的範圍。當局會在整個大埔區定期進行控蚊工作。

60.	就黃容根議員的提問，尹先生指出，食環署控蚊工作的基本方針，首先是清除容易滋生蚊蟲的雜物及器皿，署方原則上盡量避免使用蚊油，只在存有積水的地方施用。

61.	陳貴春先生回應表示，大埔地區管理委員會轄下的跨部門工作小組，負責跟進全城清潔策劃小組所制定有關改善大埔區環境生的措施，以及監察各政府部門在改善環境生方面的工作進展。跨部門小組已在上次會議邀請各有關部門交代滅蚊工作。小組將在下次會議檢討各部門的工作成效，並會研究各部門間的人手及資源的分配問題，以有效推動大埔區整體的滅蚊工作。陳先生表示，雖然大埔區的誘蚊產卵器指數在本年6月已回落至26.2%，各方面的滅蚊工作不會鬆懈。大埔區清潔香港地區委員會已把滅蚊工作定為委員會的重點工作。陳先生表示，他已在不同場合呼籲各界人士，包括屋、鄉郊地區及學校的負責人，配合政府的工作，全力滅蚊。陳先生又呼籲區議員把沒有部門負責或跟進的“三不管”蚊患黑點，通知大埔民政事務處，民政處定必妥善跟進及處理，不容大埔區出現“三不管”的現象。

62.	李偉彬先生表示，各工務部門非常重視滅蚊工作，並會與大埔民政事務處合作，在有需要的時候，全力支持協助處理“三不管”的蚊患黑點。

63.	譚秀醫生回應任啟邦先生就學校的宣傳工作建議表示，生署一向配合政府的公眾宣傳，聯同各有關部門如食環署，向市民宣傳個人防蚊措施。該署又透過不同的途徑，包括電台、電視台、互聯網、24小時資訊熱，以不同形式如宣傳短片、專題網頁、單張、海報及巡迴展覽等，廣泛向公眾宣傳防蚊訊息。針對學生的興趣，該署已製作專題網頁提供防蚊的資訊，並透過電台廣播宣傳網頁的網址。該署現正安排透過教統局，向學校派發有關防蚊的單張。該署也備有預防登革熱的單張、海報及有關滅蚊的展板，以供公眾人士包括學校使用。

64.	黃柏禧先生表示，現時大埔民政事務處在收到有關“三不管”地點的蚊患投訴後，會聯絡各有關部門，共同商討跟進方案，他表示，上述做法可有效解決部門間的協調問題。

## VIII.	其他事項

區議員申請加入及退出委員會

65.	秘書報告，主席日前致函秘書處，要求加入環境、房屋及工程委員會及退出社會服務委員會。根據《大埔區議會常規》第31(7)條規定，有關申請須由區議會通過，方能生效。主席的申請獲區議會通過，即時生效。

IX.	申請區議會撥款

(大埔區議會文件61/2004號、62/2004號及64/2004號)

66.	主席申報利益，表示本身為大埔體育會副主席，林祿榮先生申報利益，表示本身為大埔體育會活動委員會委員。

67.	經討論後，區議會議決如下：

(一)	所有撥作宣傳橫額製作費的撥款為每條200元；

(二)	大埔體育會“大埔盃羽毛球隊際邀請賽”財政預算第13項內的工作人員如非義工，他們的制服不應獲得撥款資助。另外，第6項駐場幹事如屬大埔體育會職員，也不應獲得資助。大埔體育會須就上述事項提供補充資料；

(三)	大埔體育會須就“第三十二屆吐露港渡海泳賽(2004-2005)”財政預算內第11項清潔雜工，提供時薪資料。

68.	除上述議決事項外，區議會通過第61/2004號、62/2004號和64/2004號文件所載的各項撥款申請，並豁免文件所載的其他各項支出上限。

XII.	下次會議日期

69.	下次會議訂於2004年9月7日(星期二)上午9時30分舉行。

70.	餘無別事，會議於中午12時37分結束。

大埔區議會秘書處

2004年8月