文娛康樂及體育委員會

第十五次（六／零五至零六）會議記錄

日期：二零零六年三月十日

時間：下午二時三十五分

地點：荃灣民政事務處會議廳

出席者：

| 區議員 陳金霖先生（主席） 陳偉明先生（副主席） 林發耿先生 黃家華先生 陶桂英女士 周厚澄先生, SBS, JP 楊福琪女士 鄒鑑傳先生 趙葭甫先生 蔡子民先生 鍾偉平先生, BBS 田世鳴先生 李潔明女士 鄒秉恬先生 鄺來興先生 | 增選委員 古揚邦先生 阮文森先生 朱德榮先生 林福泉先生 屈穎儀女士 梁月明女士 陳起馨先生 黃焯良先生 賈文杰先生 伍淑兒女士 李麗容女士 吳振利先生 林啟興先生 |
| --- | --- |

政府部門代表

黃杏雲女士	文化事務高級經理／新界南　康樂及文化事務署

蘇志聰先生	荃灣區副康樂事務經理  康樂及文化事務署

陳國強先生	社會工作主任（策劃及統籌）  社會福利署

王德發先生	荃灣學校發展主任  教育統籌局

吳瑞美女士（秘書）	行政主任／區議會（二）  荃灣民政事務處

列席者：

何秀萍女士	高級工程師／新界西2  新界西及北拓展處  土木工程拓展署

葉鴻偉先生	高級工程師／大埔及北區2 新界西及北拓展處 土木工程拓展署

簡達成先生	總行政主任（策劃事務）2　康樂及文化事務署

劉銘德先生	高級行政主任（策劃事務）3　康樂及文化事務署

楊仲文先生	荃灣區康樂事務經理　康樂及文化事務署

張美馨女士	高級工程策劃經理　建築署

陳玉華女士	工程策劃經理　建築署

吳振麒先生	董事　吳振麒園境規劃師事務所有限公司

程德強先生	董事合夥人　鍾華楠建築師有限公司

程兆康先生	工程經理　瑞安承建有限公司

林翠玲女士	高級行政主任／區議會　荃灣民政事務處

盧偉綾女士	東區聯絡主任主管　荃灣民政事務處

因事缺席者

| 區議員 周鎮榮先生 蔡成火先生 文裕明先生 | 增選委員 阮文華先生 曾國輝先生 劉偉雄先生 胡文龍先生 黃笑霞女士 |
| --- | --- |

會議內容

I	歡迎及介紹

負責人

主席歡迎各委員及政府部門代表出席委員會第十五次會議，並報告阮文華先生、曾國輝先生、劉偉雄先生、周鎮榮先生、蔡成火先生、文裕明先生及黃笑霞女士因事未能出席是次會議，並於會前向秘書處提交請假信。此外，劉偉雄先生、阮文華先生及鄒秉恬先生已補交缺席一月十三日會議的請假信。各委員遂根據荃灣區議會常規（下稱“會議常規”）第42(1)條的規定，批准上述委員的缺席申請。

（會後按：	秘書處已於會後收到胡文龍先生的請假信，他的缺席申請將於下次會議提交，以供各委員考慮是否批准。）

II	第1項議程：通過二零零六年一月十三日第十四次委員會會議記錄

2.	主席表示，秘書處較早前將上述會議記錄分發給各委員。截至會議舉行前，秘書處並無收到任何修訂建議，委員會一致通過上次會議記錄，無須修訂。

III	第2項議程：續議事項

(A)	二零零六年一月十三日會議記錄第4至第11段﹕有關委員對荃灣區文康設施工程計劃進展的建議

3.	主席報告，委員會在上次會議除了要求政府盡快落實在荃灣區興建單車徑外，亦要求土木工程拓展署派代表向各委員介紹該署於二零零三年就興建由荃灣通往屯門的單車徑所作的初步可行性研究報告內容，並提供在區內興建單車徑的可行性、單車徑的長度及進行青山公路擴闊工程規劃時一併興建單車徑的可行性等相關資料。他續介紹應邀出席回應的政府部門代表﹕

(1)	土木工程拓展署新界西及北拓展處高級工程師／新界西2何秀萍女士；以及

(2)	土木工程拓展署新界西及北拓展處高級工程師／大埔及北區2葉鴻偉先生。

(按﹕鄒秉恬先生於下午二時三十七分到席。)

4.	何秀萍女士表示，她特別邀請前任負責研究興建由屯門通往荃灣的單車徑項目的葉鴻偉先生出席是次會議，以便解答委員的即時查詢。她續介紹會上提交的文體第75/05-06號文件。她指出前拓展署（即現時的土木工程拓展署）曾於二零零一年至二零零三年就屯門往荃灣之間的單車徑事宜進行初步的可行性研究，然後分別於二零零二年一月及八月向屯門區議會及荃灣區議會介紹該研究報告，以及諮詢兩區區議員對研究制定的初步首選方案的意見。根據研究所得的資料，該署初步制定了一條由荃灣通往屯門，全長約20公里沿海邊而建的單車徑路線。該署亦計劃沿單車徑增設輔助設施。上述路線可分為荃灣至深井、深井至小欖及小欖至屯門三段。該署考慮興建上述單車徑涉及的技術困難及有關路段的吸引程度後，認為上述三段單車徑路線的初步建議興建次序如下：由荃灣通往深井、由小欖通往屯門及由深井通往小欖。此外，由於上述單車徑沿海邊而建，因此須興建高架路連接，因此其建築成本會較一般單車徑昂貴。如果上述單車徑工程項目得到落實的話，該署會進一步檢討設計方案及相關的輔助設施。

5.	葉鴻偉先生向各委員介紹興建由屯門至荃灣的單車徑及其支援設施的可行性研究報告背景、研究過程、工程實施的限制、首選路線方案、提供的配套設施及單車徑設計等資料（見附件一）。

(按﹕楊福琪女士及鄒鑑傳先生均於下午二時四十二分到席，而鄺來興先生則於下午二		  時四十五分到席。)

6.	主席感謝土木工程拓展署代表詳盡介紹有關的可行性研究。他支持該署代表提及遊人可於單車徑起點上車，然後於其中一個路段的終點下車的建議。他指出，委員會支持先行落實興建由荃灣至深井的路段，各委員亦十分關注荃灣段的單車徑於何時落實興建。他邀請各委員發表意見。

(按﹕陳起馨先生於下午二時五十分到席。)

7.	鍾偉平先生表示知悉興建由荃灣至深井的單車徑路段不涉及收地問題，他欲進一步了解該署在興建上述路段的單車徑時會面對何種技術困難，以及如果上述路段落實興建的話，工程會於何時展開。此外，他支持該署先行落實興建荃灣至深井的一段單車徑。他詢問因興建高架道路的高昂建築成本對落實單車徑項目的可行性有何影響。

(按﹕黃家華先生於下午二時五十五分到席，田世鳴先生於下午二時五十五分離席。)

8.	葉鴻偉先生回應表示，雖然高架支撐建築物的建築成本較在一般道路興建的單車徑高出數倍，但基本上整項工程在技術上仍是可行的。他續指出，由於興建費用高昂，基於資源分配及其他相關的因素，政府在考慮是否撥款興建單車徑時態度十分審慎。隨着政府財政狀況得到改善，該署會於本年度再與決策局探討以先行興建一段單車徑或以分段等形式興建單車徑的可行性。他再次表示，興建上述單車徑所需的費用會較興建在一般道路的單車徑的高出數倍，但該署會積極檢討資源分配。

9.	林福泉先生表示，他歡迎政府或於將來落實由荃灣通往屯門的單車徑工程計劃。他指出，一些大型馬拉松比賽在本港舉行時均要實施封路措施，大會安排的賽道似乎欠理想。他詢問在設計單車徑時有否考慮將其用作舉行長跑比賽或單車比賽。

(按﹕朱德榮先生於下午三時零一分到席。)

10.	鄺來興先生詢問興建荃灣通往屯門的整條單車徑所需費用為何。

11.	葉鴻偉先生重申，他剛才向各委員介紹的單車徑可行性研究建議報告只屬初步可行性研究方案，政府設計單車徑的原意是給一般家庭及公眾使用，而並非專為比賽而設。據他了解，土木工程拓展署進行研究時，初步擬定單車徑的闊度為3.65米，他估計是不適宜舉辦單車比賽。不過，如果政府將來落實興建單車徑的話，單車徑作比賽之用的建議或會納入考慮之列。此外，由於可行性研究報告於三年前完成，基於時間的差距，設計及建築價格上或會有所不同。現時由荃灣通往屯門的整條單車徑建築成本約為4億元，由荃灣至深井的一段則約需1億元。

12.	林發耿先生歡迎有關單車徑工程計劃。他指出，單車徑屬於重要的康體設施，希望有關部門能切實考慮居民的需要，並繼續跟進，避免淪為空談。就興建由荃灣通往深井的單車徑建築成本約需1億元，他詢問落實興建上述單車徑路段的可行性如何。

13.	葉鴻偉先生備悉各委員的意見。他知悉委員會希望能夠盡快落實興建單車徑，並承諾土木工程拓展署會向決策局反映委員會的意見及期望，亦會積極檢討工程項目的資源分配。

14.	副主席表示，他支持可行性研究報告和其首選方案內提及的路線圖。他相信委員會亦希望土木工程拓展署能繼續研究上述單車徑工程項目，並能盡快爭取撥款進行終期研究，並進行相關的跟進工作。

15.	周厚澄先生認為委員會應先行向政府爭取興建荃灣段單車徑。至於荃灣段單車徑將來如何與屯門段連接，則留待有關部門稍後再行探討。他知道大部分委員均同意先行興建由荃灣至深井的一段單車徑，並認為委員會須在是次會議通過上述決議，以便委員會或區議會與該署及相關部門作出適當的跟進。

16.	鄒秉恬先生表示，據他記憶所及，在興建由荃灣通往屯門的單車徑計劃的研究階段，單車徑的起點是在海濱花園的，跟土木工程拓展署在是次會議向委員會介紹以西鐵荃灣西站為起點的方案有出入。他詢問更改起點是否因為以海濱花園作起點在技術上不可行，抑或另有原因。

17.	葉鴻偉先生回應表示，土木工程拓展署就興建由荃灣通往屯門的單車徑工程計劃作過兩次諮詢。有委員曾建議將單車徑的起點設於海濱花園，該署認為在技術上是可行的，並已將建議記錄在案。如果興建單車徑的工程計劃得到落實，該建議及其他在諮詢會所收集的建議將於下一階段的設計研究反映。他強調，該署已知悉有關提議。

18.	鄒秉恬先生希望秘書處能將葉鴻偉先生的回應記錄在案，並指出由於土木工程拓展署向委員會介紹的單車徑興建方案以西鐵荃灣西站為起點，他憂慮如果委員會正式通過先行興建由荃灣至深井的一段單車徑的話，有關政府部門會誤以為委員會亦同意應以西鐵荃灣西站而非海濱花園為起點，因而無須再商議單車徑的起點。

19.	葉鴻偉先生回應表示，如果單車徑的工程計劃得到落實，土木工程拓展署會要求顧問公司在設計時參考有關意見，以探討是否須修訂單車徑的路線。

20.	主席詢問以哪處作起點是由土木工程拓展署抑或所聘用的顧問公司決定。

21.	葉鴻偉先生回應表示，單車徑的研究和設計可能由兩間不同的公司負責。由於單車徑初步可行性研究報告於二零零三年完成，該署須待工程計劃得到落實並有確定的施工時間表後，才可聘用另一間顧問公司進行單車徑的設計，因此他重申該署在兩次諮詢會所收集的意見及鄒秉恬先生的意見均會交予負責設計單車徑的顧問公司一併考慮和檢討。

秘書處

土木工程拓展署

22.	主席請秘書將會議記錄的副本送交土木工程拓展署，以便該署知悉委員會對興建單車徑的意見。

23.	鍾偉平先生認為，土木工程拓展署向委員會介紹的單車徑初步可行方案已經完成，而鄒秉恬先生提出欲將單車徑的起點改在海濱花園並要求顧問公司考慮的建議屬新建議，秘書須將建議記錄在案，以免雙方日後出現無謂的爭拗。

24.	主席詢問有否就是項工程項目進行終期研究訂定確實時間表。

25.	葉鴻偉先生回應表示，土木工程拓展署在完成興建單車徑項目的初步研究後，須要取得撥款才能再進行跟進工作。政府如果落實該工程項目的話，會將研究的建議正式納入實施的工程項目之一，並進行分類和編排予適當組別，待該工程項目正式列為實施的工程項目後，該署才可進一步爭取撥款為工程項目進行設計監工，繼而正式施工。他續表示，由於政府目前未為興建單車徑訂立施工時間表，因此該工程至目前為止還未正式納入實施的工程項目。

26.	主席認為，過往區議會已向有關政府部門爭取落實單車徑的工程計劃，而是次會議各委員均支持盡快落實興建單車徑。此外，他指秘書會將是次會議記錄送交土木工程拓展署，以協助有關政府部門爭取撥款進行終期研究和盡快施工。

27.	林發耿先生建議應以動議形式要求土木工程拓展署盡快落實興建單車徑。

28.	主席就委員會是否須提出以上動議徵詢各委員的意見。他指出，委員會應只向有關部門爭取盡快落實興建荃灣至深井段的單車徑。

29.	鄒秉恬先生表示，他希望擬將單車徑的起點由原來的西鐵荃灣西站改為海濱花園的建議並非純屬他個人意見，而是整個委員會的意向。他認為，如果是次會議記錄能反映出上述建議是委員會的意見之一，有助委員會向有關政府部門爭取盡快落實興建荃灣至深井一段單車徑。

30.	主席回應表示，鄒秉恬先生可考慮就興建單車徑的工程項目提出動議，然後由委員會考慮。

31.	鄒秉恬先生提出以下動議：

“本委員會同意荃灣區的單車徑路線起步點由海濱花園至深井為第一階段的優先項目。”

沒有委員和議上述動議。

32.	葉鴻偉先生表示，他剛從康文署於會上提交的文件得悉該署將於稍後向委員會介紹荃灣公園第二期的設計及相關設施。他指出，如果康文署能在公園內預留部分空間興建單車徑的話，會較土木工程拓展署提出興建高架支撐物經濟。

33.	鄒秉恬先生指出，由於單車徑擬沿着海邊興建，才需要在高架支撐建築物上興建單車徑，他詢問這樣理解是否正確。

34.	葉鴻偉先生回應表示，如果康文署能在荃灣公園內預留部分土地興建單車徑，政府或不須額外支付於該處興建高架支撐建築物的費用。

35.	副主席贊同林發耿先生提出委員會應就興建單車徑通過相關動議，才能較有效地向政府爭取撥款為興建單車徑進行終期研究。他遂提出以下動議：

“本會強烈要求土木工程拓展署盡快爭取撥款為荃灣至屯門之間闢建單車徑

作最後可行性研究及跟進相關程序。”

沒有委員和議上述動議。

36.	周厚澄先生認為應在動議中加上“第一段單車徑路段”的字眼，以清晰指出委員會希望盡快落實由荃灣通往屯門單車徑的荃灣路段，否則未經修訂的動議或會令人認為政府須要再行諮詢屯門區議會的意見才可以考慮落實興建。

37.	主席及鄒秉恬先生均指出，副主席提出的動議未有提及委員會亦希望將單車徑的起點更改為海濱花園的建議。

38.	副主席回應表示，他認為目前能成功爭取為興建單車徑取得撥款作終期研究最為重要。如果政府部門能成功取得撥款的話，可以一併考慮將單車徑的起點更改為海濱花園的可行性。

39.	周厚澄先生認為，委員會在是次會議上取得共識，要求政府先行落實興建荃灣至深井的單車徑工程已經足夠，無須通過相關動議。

40.	林發耿先生憂慮如果委員會不就興建單車徑通過動議，土木工程拓展署或未能掌握充足理據向決策局爭取盡快落實興建荃灣至深井的單車徑。

41.	主席詢問土木工程拓展署代表，委員會在是次會議僅就興建單車徑工程項目取得共識，希望有關政府部門先行落實興建荃灣至深井的一段單車徑，是否已經足夠讓該署有理據向決策局爭取盡快落實工程計劃，抑或委員會通過相關動議較為合適。

42.	葉鴻偉先生回應表示，他對委員會以何種形式表達對單車徑工程項目的意見沒有特別意見。他指出，該署會將是次會議的記錄提交決策局方考慮。

43.	主席總括表示，委員會無須就興建單車徑通過動議。他綜合各委員對興建單車徑事宜的意見如下：

(1)	委員會支持興建由荃灣至屯門的單車徑工程計劃，並要求有關政府部門能盡快

先行落實興建荃灣至深井的一段單車徑；

(2)	委員會要求有關政府部門能考慮將單車徑的起點由原來的西鐵荃灣西站更改為	海濱花園的建議；以及

(3)	委員會希望有關政府部門能成功爭取撥款為興建單車徑的工程計劃進行終期研	究，從而盡快落實興建荃灣至深井的一段單車徑。

44.	葉鴻偉先生補充，鄒秉恬先生提出欲將單車徑的起點改在海濱花園的建議是否能付諸實行，須視乎康文署能否預留部分荃灣公園第二期的土地興建單車徑，或該署是否同意將單車徑的規劃納入荃灣公園第二期的規劃。

45.	周厚澄先生建議委員會稍後去信給他，反映委員會對興建單車徑的意向，以便他可與土木工程拓展署和民政事務局等相關部門作適當跟進。

秘書處

土木工程拓展署

(B)	二零零六年一月十三日會議記錄第70至第89段：有關委員對活動評估報告的意見

46.	主席報告，評估荃灣葵青區婦女會舉辦的“媽咪寶貝聖誕嘉年華暨粵曲欣賞會”活動的委員對“達到計劃的目標”和“有效運用撥款的程度”兩個評估項目不滿意。委員會在上次會議經過討論，決定要求該會對評估報告附件一和附件二的意見作書面回應。他請各委員參閱會上提交的文體第74/05-06號文件，並表示此事交由會後召開的審核小組會議跟進。

(會後按﹕	審核小組於小組會議上討論上述團體舉辦的活動涉及政治宣傳及有委員提			出取消發還活動撥款的建議作過討論，大部份小組成員認為由於目前採用			的撥款準則內只列明區議會撥款不能用於為個別人士或一小撮人士帶來專			有及／或個人利益的項目，而沒有列明區議會撥款不得用於涉及政治宣傳			的活動及取消發還涉及政治宣傳活動的撥款，因此小組不接納有關取消發			還活動撥款的建議。)

IV	第3項議程：自然生態公園（荃灣曹公潭谷）

（文體第65/05-06號文件）

47.	主席介紹負責是項議程的政府部門代表：

- 康樂及文化事務署總行政主任(策劃事務)2簡達成先生；

- 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)3劉銘德先生；

- 康樂及文化事務署荃灣區康樂事務經理楊仲文先生；以及

- 建築署高級工程策劃經理張美馨女士。

48.	簡達成先生表示，康文署曾於去年安排區議會及委員會主席和副主席前往曹公潭谷實地視察，其後亦與他們就公園的設計概念交換意見。該署收集和綜合有關的意見後，已請建築署訂出初步設計概念圖。建築署代表介紹自然生態公園（荃灣曹公潭谷）（下稱“自然生態公園”）的綜合設計概念圖，旨在繼續收集委員會對該設計構思的意見。自然生態公園佔地達32公頃，康文署考慮過各方面的意見後，計劃一併發展目前位於愉景新城的曹公潭苗圃及荃景圍附近的遊樂場。由於曹公潭苗圃接近巴士總站及地鐵站，交通便利，地勢也較為平坦，適合作為主要進場地點，方便公眾使用。由於荃景圍遊樂場較接近自然生態公園的中部，該處部份地方會闢作車輛的緊急通道，及為公眾提供多一個進場地點及供旅遊車輛上落客之用。康文署興建自然生態公園設施時會採納以下主要原則：

- 不會在曹公潭谷地盤內大興土木，以免破壞現有的自然環境；以及

- 盡量減少興建大型建築物，以保存原有的自然面貌及景觀。

他指出，康文署只會進行必須的山坡及路徑等規模較小型的工程，確保遊人安全；擬提供的設施包括觀景吊橋、行山小徑、觀景台和主題花園等。至於在苗圃附近，康文署則擬提供生態展館、攝影地點和飲品售賣處等。此外，康文署亦擬同時將翻新荃景圍遊樂場的現有設施納入自然生態公園工程範圍內，提供戶外攀石牆和車輛停泊處等。

49.	張美馨女士向委員會介紹自然生態公園的初步概念圖，並指出該圖是經建築署和康文署就公園的發展方向討論後得出的，及只屬早期的初步可行性研究方案。建築署目前並未正式為自然生態公園進行可行性研究。此外，她詳細介紹自然生態公園的位置、交通及園內擬提供的設施（見附件二）。

(按﹕周厚澄先生於下午三時四十三分離席。)

50.	主席指出，過往區議會曾向政府爭取落實興建自然生態公園，目前公園亦已列入優先動工的工程項目，他請各委員就公園的設計和擬提供的設施發表意見。

51.	楊福琪女士憂慮大量旅遊巴士集中在荃景圍接載公眾參觀自然生態公園，會導致附近住宅區交通擠塞。如果是周末或假日，交通擠塞的情況會更加嚴重。她詢問車輛停泊處有否預留空間給大型旅遊巴士使用。此外，康文署在文件中並無交代擬用作臨時泊車處的荃景圍遊樂場西背面的確實用途，該處會否用作停泊旅遊巴士，或有否足夠空間供巴士停泊。最後，建築署擬於荃景圍遊樂場提供攀石牆和小食亭等設施，她詢問該些設施是改建或加建設施，或取代現有設施。

52.	鄒秉恬先生支持公園的設計和提供所建議的設施，並認為自然生態公園可以吸引全港市民前往參觀，部門應參考外國的遊樂設施，以提供更多獨特和新穎的設施。部門如果仍興建攀石牆和繩網等過時的遊樂設施，會令公眾感覺欠缺新意。至於建築署擬以三合土興建吊橋方面，周厚澄先生在離席前向他表示三合土吊橋會破壞附近的自然環境，周先生認為應採用新穎的吊橋設計。至於四季花園的構思，是藉不同季節栽種不同品種的花卉或植物，向公眾展現四季不同的景象。他認為本港缺乏主題花卉／植物公園的概念，如果部門能在公園栽種一種具代表性的主題花卉／植物，更能顯現公園的主題和特色，像加拿大的楓葉和日本的櫻花一樣，使遊人留下深刻的印象。此外，在擬興建跨越溪澗的小橋方面，他希望部門能考慮其地理環境和安全因素，興建新穎的設施，例如可用“街渡”代替小橋。公園亦可與其戶外康樂中心合作安排歷險活動，例如以繩索和滑輪往返兩地等，除吸引公眾外，又可增加收入。他重申，希望部門可考慮採納獨特和具代表性的意念來設計公園及其設施，令其有別於一般的公園。

53.	張美馨女士回應表示，現時自然生態公園的概念只屬初步的可行性方案，仍可作適當的修改。至於擬提供的設施和相關設計能否落實，須視乎交通、渠務、洪水疏導和生態等評估報告的結果而定。至於公園的車輛停泊處有否預留足夠的空間供旅遊車停泊，以及荃景圍遊樂場作為臨時泊車處的問題，建築署須進行相關的交通評估，才能擬定旅遊車或其他車輛由苗圃進出公園的可行方案。荃景圍遊樂場作為臨時泊車處、其附設的行政中心、車輛接載乘客的地點等配套設施將一併發展。就興建吊橋的建議，該署亦將構思納入規劃中，惟吊橋能否以其他物料取代三合土以營造搖晃的效果，則視乎技術和資源是否可行。對於擬以“街渡”代替小橋的建議方面，該署曾於冬季和夏季到曹公潭實地視察，發現該處水量不多，未必能安排類似“街渡”的活動。興建小橋跨越溪澗的原意是確保遊人的安全，曹公潭亦為排洪水道，能否興建小橋須視乎該橋會否影響水流，以及渠務署批准與否而定。至於公園及戶外康樂中心擬提供的設施，以及種植主題植物的建議，建築署稍後會與康文署再行研究，嘗試發掘一些較為新穎的設施。她重申，擬建設施會否落實，須視乎相關研究結果而定，而她剛才介紹的是建築署與康文署初步同意的發展方向。

54.	副主席表示，他歡迎部門在設計公園和擬提供的設施時考慮委員會的意見，並希望吊橋的設計能融合四周的自然環境並較具特色，而不要以三合土興建。他建議部門可考慮在公園的適當地點設立緊急通訊系統，以便為有需要者提供協助。他歡迎在公園興建溫室，因為內地不同的主題溫室大受遊人歡迎。他希望部門能提供足夠的地方興建溫室，擺放不同種類的植物供遊人觀賞。

55.	鄺來興先生表示，部門擬種植花卉和果實植物，吸引野生動物在公園棲息。他詢問部門計劃從哪裏引進野生動物，以及是甚麼品種。他認為自然生態公園的設計過於表面，似乎未能提供足夠空間反映真實的自然生態。他詢問部門會否考慮劃出部分地方容納老虎或豹等動物，以便向遊人展現大自然真實的一面。他希望部門能切實考慮在自然生態公園的設計中加入反映自然生態的項目／構思，以便符合公園的主題。

56.	主席希望部門能聽取各委員的意見，使公園的設計和擬提供的設施更趨完善。而建築署的介紹只是初步的可行性方案，如有需要，仍可以作出適當的修改。

57.	張美馨女士指出，建築署計劃在徵詢各委員對自然生態公園的設計和擬提供設施的意見後，聯絡環保組織，以便商討進一步提升公園的生態價值的方式，以及向公眾展現公園的自然生態價值較高的一面。至於在公園另設地方供老虎等大型動物棲息的建議，建築署須與康文署再商討。康文署較早前曾進行簡單的生態研究，亦曾考慮興建接連設施，讓在郊野公園棲息的小動物可進入自然生態公園的範圍活動。至於構思的詳情，建築署須與康文署深入討論和研究。

58.	主席感謝張美馨女士的回應，並請建築署和康文署將會上介紹的報表交給秘書處，以便分發給其他議員。委員會原則上支持自然生態公園的工程項目，並希望建築署和康文署能採納各委員的意見，使公園的設計和擬提供的設施更為完善。

建築署及康文署

土木工程拓展署

V	第4項議程：荃灣第35區地區休憩用地──第二期（荃灣公園第二期）

（文體第73/05-06號文件）

59.	主席介紹負責講解文件的政府部門代表和顧問公司代表：

- 講解第3項議程的康文署和建築署代表；

- 建築署工程策劃經理陳玉華女士；

- 吳振麒園境規劃師事務所有限公司董事吳振麒先生；

- 鍾華楠建築師有限公司董事合夥人程德強先生；以及

- 瑞安承建有限公司工程經理程兆康先生。

60.	簡達成先生表示，荃灣公園第二期為第一期的延續，其位置貼近海邊。他請各委員參閱會上提交的荃灣公園第二期園林概念圖。是項工程屬甲級工務工程項目，康文署諮詢委員會對公園的設計和擬提供設施的意見後，如有需要，會再將方案提交區議會討論。待建築署批出工程合約後，整項工程預計需時24個月完成。康文署曾於二零零四年十二月十三日就荃灣公園第二期的設計徵詢委員會的意見，並將委員會提出改善海濱長廊、增設園景區、歷奇遊樂設施、涼亭、健身器材和按摩徑等設施的建議納入目前的設計方案。

(按﹕鍾偉平先生及朱德榮先生均於下午四時十分離席。)

61.	吳振麒先生介紹文件（見附件三）。

62.	鄒秉恬先生不滿相關政府部門未能於會前提交資料。他認為，部門應盡早提交資料給各委員，讓各委員有更多時間了解資料。就在介紹中提及市民可在公園內放風箏方面，他對此設計有所保留。此外，他不明白擺放在公園入口作為公園標誌的球型雕塑有什麼意義，並認為應考慮以一些較具特色和容易為人識別的物件作為公園的標誌，例如以晶瑩通透的水母及八爪魚作為公園標誌，突出主題以吸引遊人拍照。至於公園擬設的健身器材方面，他早前在澳門曾發現一批內地製造的優質健身器材組合，希望部門能參考和採用。他又建議增設一些設計較新穎和略為刺激的設施，鍛鍊兒童的意志。至於四季花園的設計，他再次要求部門能考慮撥出地方種植主題植物，並認為種植主題植物較四季植物更為理想。最後，他認為公園的燈柱和旗杆的設計十分重要，希望部門可採用介紹中提及設計新穎獨特和極具創意的燈柱和旗杆。總括而言，他認為公園的設計和擬提供的設施可以改善，並希望建築署、康文署，以及相關政府部門可接納委員會的意見，並於區議會會議介紹經修訂的設計。

63.	主席認為，由於荃灣接近機場，不宜接納可於公園放風箏的建議。此外，他贊同鄒秉恬先生對健體設施和公園標誌的意見。各委員提出的意見是保障區內居民的利益，令公園的設計和擬提供的設施更趨完善，他希望相關政府部門在落實興建公園設施前能參考委員會的意見。

64.	趙葭甫先生指出，過去曾有一批街坊經常在路德圍附近公開表演，其後由於噪音問題轉往荃灣公園第一期。目前約有十個地區團體申請租用荃灣公園第一期表演場地表演，他憂慮租用團體的數目與日俱增，令場地不敷應用。雖然近日有公眾在屯門公園表演時製造噪音而引致居民投訴，但他認為荃灣社區較為和諧，理應不會出現投訴的情況。荃灣區可供地區團體或街坊公開表演的場地較少，他詢問部門會否在荃灣公園第二期加設公眾表演場地。

65.	林福泉先生指出，荃灣公園第二期適合長者、中年人及青年使用，部門應在興建公園時顧及他們的需要。他十分歡迎在公園設立緩跑徑，因為荃灣市中心較為缺乏運動場地，設立緩跑徑會吸引大量居民使用。他認為在公園內設立緩跑徑能有效分隔跑步人士及其他遊人，避免造成不必要的阻塞。他詢問爬山牆的高度和其具體設計。此外，他贊成部門應向公眾提供略為刺激和具創意的設施。

66.	副主席支持部門繼續以海洋為主題設計荃灣公園第二期，由於施工地點接近九鐵物業發展地盤，他希望相關政府部門與九鐵在工程的設計和採用物料的範疇上保持良好溝通，確保兩項工程互相配合，避免出現不協調的情況。

(按﹕吳振利先生於下午四時三十分離席。)

67.	張美馨女士的回應如下：

- 在公園提供放風箏的地方：屬顧問公司的初步建議，建築署會與康文署再行商討是否合適；

- 公園的球型雕塑：雕塑表面有海洋、河川和陸地，以此作為公園的標誌是希望突出以海洋作主題的特色。至於擬修改公園標誌的建議，由於修改可能涉及額外費用，建築署須審慎和更深入考慮；

- 健體器材：建築署提供給青年及長者使用的健體設施均須符合既定的安全標準。由於供長者使用的部分健體器材未獲康文署或其他部門採納為符合既定標準的健體器材，因此所選購的健體器材的種類有一定限制。建築署會與康文署再行商討健體器材的種類，惟是項工程的細節已大致敲定，可以修改的空間不大，建築署須視乎實際情況考慮可行的修改；

- 歷奇設施：有委員曾提出擬建的設施過於保守，建築署提供的設施必須符合康文署訂立的標準，因此改變設施的空間不大；

- 四季花園：四季花園只適合設於公園的某一部分。整體而言，公園的不同區域均設有不同主題和種植一種別具特色的植物作主題；

- 燈柱和旗杆的設計：建築署在選擇燈柱和旗杆方面限制較少，因此可選用設計較新穎獨特的燈柱和旗杆；

- 公眾表演場地：擬興建圓形多用途廣場供地區團體公開表演，或舉辦其他大型活動，建築署已應委員會早前提出的建議，在原設計的階梯上加設一個小型平臺，可作為表演舞台；

- 緩跑徑：增設緩跑徑是為了分隔遊人與緩跑人士，除部分路段因設計問題不能分隔遊人與緩跑人士外，其餘部分可達到目的；以及

- 爬山牆：該項設施高一米多，為兒童或初學攀石者而設，並非為專業攀石者或有豐富攀石經驗者而設。

最後，她表示如有需要，建築署會與康文署及九鐵就公園設計和採用的建築物料等細節保持溝通。

68.	簡達成先生表示，康文署已將荃灣公園第二期的草擬設計圖送交九鐵，希望九鐵能與該署配合。由於九鐵目前仍未為擬發展的物業展開設計工作，而荃灣公園第二期亦應較九鐵發展的物業早些落成，因此他認為如果區議會在公園設計和擬提供的設施等範疇上達成共識，該署會將設計送交九鐵，以便九鐵在籌劃物業發展時參考。

69.	鄒秉恬先生對建築署代表的回應表示失望，他認為既然康文署及相關政府部門將荃灣公園第二期的設計和相關設施的方案交由委員會討論，理應提供一定的修改空間。他不滿建築署代表指部分設計及設施改動的空間有限，並指出如果相關政府部門可盡早提交資料給各委員參考，應能作出較多的修改，令整個設計和擬提供的設施更臻完善。他不同意建築署代表指可供長者健體器材有限，政府應與時並進，另行採購符合現今市民需要的器材。他批評政府審批健體器材的程序過於繁複而時間過長，亦指委員會無從知悉建築署和相關政府部門是否已盡力選擇健體器材。他並對建築署未能完全採納委員會的意見表示失望，希望有關方面日後檢討這種諮詢機制能否取得最大成效。

70.	主席總結表示，委員會原則上通過荃灣公園第二期工程方案，惟他希望建築署和相關政府部門能切實考慮委員在設計和擬提供設施方面的意見。縱使方案獲委員會通過，康文署仍須將方案提交區議會討論，他希望康文署向區議會提交方案前將委員會的意見納入方案內。他續表示，擬作公園標誌的球形雕塑的象徵意義欠清晰，他希望部門在資源許可下，研究修訂設計。至於主題植物方面，公園栽種具特色的主題植物可吸引更多遊人參觀，他再次要求部門能認真考慮委員會的意見。

71.	林發耿先生提出以下建議：

- 建築署或相關政府部門可考慮採用由荃灣區促進經濟委員會製造的荃灣地標的設計；

- 康文署應考慮預留部分土地供土木工程拓展署興建單車徑，或批准單車進入公園的範圍；以及

- 由於荃灣區人口日漸老化，長者對公開表演場地的需求十分殷切，因此公園表演場地的設計可參考荃灣大會堂露天廣場的模式。

72.	鄒秉恬先生指出，如果康文署和建築署能就委員會提出的意見作出修訂，他希望兩個部門可於三月底舉行的區議會會議前提交資料，供各議員參考和考慮。

73.	主席贊成鄒秉恬先生的意見。他請建築署和康文署盡早提交經修訂的設計方案予各議員參考和考慮。

VI	第5項議程：荃灣文藝康樂協進會遞交的二零零六／零七年度區議會撥款申請

（文體第66/05-06號文件）

74.	主席表示，鑑於早前區議會主席收到關於區議會撥款的投訴，因此區議會須加強監察撥款的用途。由二零零六至零七年度開始，區議會撥款申請（委員會轄下工作小組遞交的撥款申請除外）經秘書處初步審核和委員會原則上通過後，須交由委員會轄下審核小組決定實際撥款額和撥款項目。他表示，秘書處收到一份由荃灣文藝康樂協進會（下稱“文康會”）遞交的區議會撥款申請，申請款額合共22,000元。

(按﹕阮文森先生於下午四時五十二分離席。)

75.	林啟興先生介紹文件。

76.	秘書報告，如果是項撥款申請獲委員會通過，款項將由二零零六至零七年度文娛康樂及體育委員會“支持文藝康樂協進會舉辦活動”撥款項目下撥出，而有關活動將以資助計劃形式進行。此外，由於是項申請屬二零零六至零七年度的撥款項目，因此申請須再交予荃灣區議會審批。截至會議舉行前，秘書處收到鍾偉平先生和林啟興先生遞交的利益申報表格，鍾先生為該會副會長，而林先生則為該會主席。

77.	主席詢問各委員是否須即時申報利益，沒有委員即時申報利益。他遂根據會議常規第39(12)條的規定，批准已申報利益的委員可留在席上旁聽，但不能就相關事項發言或參與表決。他指出，如果委員會原則上通過上述撥款申請，實際撥款額和撥款項目將由會後召開的審核小組決定。

78.	委員會一致通過以下撥款申請，以供區議會審批：

| 活動名稱 | *批核款額（元） |
| --- | --- |
| 荃灣兒童合唱團培訓 | 22,000 |

* 實際批核款額由審核小組在會後召開的會議決定。

（會後按：區議會已於三月二十八日舉行的會議批准是項撥款申請。）

VII	第6項議程﹕成立二零零六至二零零七年度文娛康樂及體育委員會轄下工作小組及審核小組

（文體第67/05-06號文件）

79.	秘書介紹文件。

80.	經過討論，各委員一致通過成立下列工作小組及審核小組，並沿用各小組現有的職權範圍（附件四）：

- 活動工作小組；

- 文藝康體發展小組；

- 場地發展小組；以及

- 審核小組。

81.	經過討論，各委員一致通過各工作小組及審核小組的任期與委員會的相同，即直至二零零七年十二月三十一日止。

82.	各委員舉手表示加入工作小組及／或審核小組，成員名單載於附件五。

（會後按：秘書處已於會後邀請各委員加入工作小組及審核小組。）

83.	委員會同意待各工作小組於下屆召開第一次會議時，選出正、副召集人。

VIII	第7項議程：委員會轄下各工作小組及資助團體的報告

- 文藝康體發展小組

84.	召集人陳起馨先生報告，小組分別於一月十五日和二十二日在荃灣大會堂露天廣場舉辦“荃灣舞蹈推廣日”和“荃灣區賀歲揮春大賽”，前者有現代舞、民族舞、社交舞等示範表演，後者則吸引眾多水準甚高的學生和區內居民參與，兩項活動的反應理想。

- 場地發展小組

85.	召集人黃家華先生報告，小組於三月七日開會，並於會前到荃灣公園、荃富街休憩處和二坡坊實地視察，各成員對上述地點的設施提出不少改善建議。此外，各成員在會上亦討論在荃灣區適當地點設置釣魚區、將城門谷公園的網球場改為籃球場和射箭練習場，以及擬在區內加設游泳池等建議。他指出，小組過去曾接獲區內居民反映城門谷游泳池的使用量過高，未有足夠空間暢泳，他希望委員會於下次會議跟進小組要求康文署檢討現時所採用的泳池興建與人口比例事宜。各委員如果對區內的文娛康樂設施有任何意見，可向小組反映或與他聯絡。

- 活動工作小組

86.	召集人古揚邦先生報告，小組於二月十二日在荃灣西約體育館舉辦“翩翩起舞賀新春2006”活動，反應理想，他希望小組下屆考慮續辦此項活動。此外，小組亦於二月十六日在荃灣大會堂演奏廳舉辦“樂韻悠揚賀新春──粵曲欣賞會（日場）、名歌金曲音樂會（夜場）”活動。兩場節目的舉行時間分別為下午二時三十分和晚上七時三十分。由於較早前有報章批評是項活動的排隊和劃位安排，小組其後於二月十四日召開緊急會議，討論活動的排隊及劃位安排及如何確保所有持券人士均能獲安排座位。在活動當日，小組雖然能夠安排座位予所有持券人士，惟部分人士表示不滿意所獲安排的座位。不過，仍有很多觀眾（包括長者）讚賞小組能採取彈性的劃位安排。他表示小組日後須檢討派發門券和劃位的安排，但他強調小組舉辦是項活動是為了提供文娛活動給區內居民參加，小組亦特地邀請區內的老人中心觀賞日場節目。小組感謝荃灣大會堂在短時間內因應事件作出適當的配合，包括增派人手協助維持秩序和提供展覽館安置等候入場觀賞夜場節目的觀眾，亦感謝各小組成員的支持。

87.	主席表示，小組召集人古揚邦先生及其他成員在籌辦活動上一直盡心盡力，小組應從這次事件汲取經驗，日後避免在同日安排兩場節目，以及在區議會入口處公開派發門券。他表示，區議會轄下財政及內務工作小組較早前曾討論如何改善活動門券分發安排，會上各成員同意以電腦抽籤分發非常受觀迎活動的門券及須派發已劃位的門券。他指出，小組只要繼續秉承服務區內居民的原則辦事，最終亦會獲得居民的認同和支持。

88.	林福泉先生希望即使他及古揚邦先生未有加入下屆的活動工作小組，小組能繼續舉辦精采的節目供區內居民參與。他認為所有受歡迎的節目，無論是由哪家機構主辦，觀眾都必須排隊索取或購買門券，是次發生問題純屬巧合。他再次感謝荃灣大會堂作出適當的配合，並建議委員會去函向大會堂致謝。他感謝秘書處及荃灣民政事務處職員在活動當日留守現場並提供協助，也感謝有份參與和提供協助的委員及小組成員。他批評報章的報導不盡不實，他贊同主席所言，小組應繼續籌辦精采的節目供區內居民觀賞。

秘書處

土木工程拓展署

89.	主席接納林福泉先生的建議，並請秘書處以委員會名義去函荃灣大會堂致謝。

- 荃灣文藝康樂協進會（下稱“文康會”）

90.	林啟興先生報告，文康會逢星期六在石圍角社區會堂為荃灣兒童合唱團提供培訓，而逢星期日則在雅麗珊社區中心會議室為圓玄中樂團提供培訓。此外，文康會分別於二月十五日和十八日舉行第十一屆委員就職典禮及新春團拜，並參與區議會「荃」面睇──荃灣議會知多D等活動。該會亦於二月二十五日參與荃灣區新春敬老慈幼大會舉辦的演出。最後，該會感謝委員會在過去一年的支持。

- 荃灣區體育康樂聯會（下稱“體聯會”）

91.	林福泉先生報告，體聯會於二月二十六日在城門谷運動場舉辦門球比賽，並因應參賽隊伍的要求，較早前與康文署安排先舉行初賽和複賽。比賽過往吸引較多長者參加，但這次亦有不少年青人參與。體聯會亦感謝委員會在過去一年的支持。

- 荃灣體育節統籌委員會

92.	古揚邦先生報告，第二十一屆體育節已圓滿結束，籌委會較早前已向秘書處遞交發還撥款申請，秘書處正審核該申請。

- 荃灣足球會

93.	秘書報告，足球會在香港足球總會舉辦的二零零五至零六年度地區丙組聯賽九勝兩和，在績分排名榜以總分29分排名第六，成績令人滿意。該會希望今年能透過不同種類的活動，招募對足球有濃厚興趣和具潛質的青少年加入，增強球隊的實力。

IX	第8項議程：其他事項

94.	林福泉先生表示，荃灣德華公園經過翻新，其外觀及設施均改善了很多，他希望康文署可考慮在德華公園多舉辦一些較小型的活動，吸引更多公眾前往該處。

康文署

土木工程拓展署

95.	蘇志聰先生回應表示，康文署會考慮和研究林福泉先生的建議。

96.	古揚邦先生表示，委員會本年度預留撥款聘請活動幹事協助跟進活動，惟幹事的流失率頗高。他認為，委員會在下屆招聘幹事時，應考慮是否須要調整幹事的薪酬和探討造成幹事流失率偏高的原因，以免影響各工作小組推行活動。此外，據他了解，區議會過往曾修訂一直沿用的撥款申請準則，部分地區團體不了解修訂的詳情。他希望秘書處可考慮舉辦簡介會，向地區團體闡釋撥款準則的修訂及其他較為重要的細則，以免部分發還撥款申請因為遞交的資料及單據未符合撥款準則要求而延誤審批工作。

康文署

土木工程拓展署

秘書處

土木工程拓展署

97.主席備悉古揚邦先生的意見。他認為活動幹事的流失率偏高，可能與其薪酬及合約期限有關。他並請秘書處考慮安排簡介會。

98.陶桂英女士表示，有很多書法愛好者向她反映，目前區內缺乏適合他們練習的場地，她希望下屆委員會可討論此事，並探討協助他們在區內物色合適場地的可行性。

99.主席備悉陶桂英女士的意見。他指出，文藝康體發展小組下屆可考慮提供更多途徑或機會供書法愛好者即席揮毫。

100.各委員知悉以下五份資料文件的內容：

- 康樂及文化事務署在荃灣區舉辦文化活動的工作匯報

（文體第68/05-06號文件）；

- 康樂及文化事務署於二零零五年十二月及二零零六年一月份在荃灣區內舉辦的康樂體育活動和設施管理的匯報

（文體第69/05-06號文件）；

- 文娛康樂及體育委員會截至二零零六年二月二十五日的撥款財政報告

（文體第70/05-06號文件）；

- 節目評估報告

（文體第71/05-06號文件）；以及

- 文娛康樂及體育委員會二零零六年五月至二零零七年三月的會議日期

（文體第72/05-06號文件）。

101.黃杏雲女士表示，附件丙列出二零零六年二月十八日在荃灣大會堂文娛廳舉行並獲場地贊助的“我和民歌有個約會”出席人數為256人，出席率達93%。二月二十一日在同一地點舉行的“學校文化日計劃2005/06：王國潼二胡示範講座”出席人數為130人，出席率為60%。據大會堂了解，由於有學校因事未能出席，以致出席率較低。大會堂關注此情況，並考慮日後採取適當措施以免浪費資源。

102.古揚邦先生詢問為何由活動工作小組舉辦的“樂韻悠揚賀新春”活動的出席人數及出席率未有載列於附件。

103. 黃杏雲女士回應表示，文件附件資料只包括康文署主辦或贊助的活動。由於區議會轄下工作小組舉辦的活動不在上述提及的範圍內，因此未有載列於有關附件。

104. 蘇志聰先生表示，所有載列在有關文件第2及第3頁的工程已於三月動工。他特別指出，康文署除了在沙咀道遊樂場進行文件提及的改善工程外，該署亦接納委員會提出在上址增設旗杆的建議。該署稍後會與建築署跟進該建議，希望加設旗杆的工程能跟其他相關的改善工程一併如期完成。

105.主席表示，委員會本年度的撥款使用率約為95%，使用情況應較上屆理想。最後，他感謝各委員對本屆委員會的貢獻。

X	會議結束

106.論事完畢，會議於下午五時三十六分結束。

荃灣區議會秘書處

二零零六年四月二十八日