環境及生事務委員會

第二十三次會議（二／零七至零八）會議記錄

日期：二零零七年七月五日（星期四）

時間：下午二時三十分

地點：荃灣民政事務處會議廳

出席者：

| 區議員 鄒秉恬先生（主席） 趙葭甫先生（副主席） 王銳德先生 田世鳴先生 李潔明女士 林發耿先生 陳金霖先生 陳恒鑌先生 黃家華先生 陳偉明先生 陳偉業議員 楊福琪女士 蔡子民先生 鍾偉平先生, BBS 李洪波先生 鄺來興先生 陳崇業先生 | 增選委員 歐陽靜儀女士 周填方先生 周燕萍女士 方閏發先生 傅立棠先生 廖永泰先生 吳麗容女士 王雪香女士 邱錦平先生 陳崇祿先生 劉維鳳女士 黃倩娟女士 岑小雄女士 |
| --- | --- |

政府部門代表

邵靜妍女士	荃灣民政事務助理專員　荃灣民政事務處

莫慶祥先生	高級地政主任／管制　荃灣葵青地政處

譚智敏女士	生總督察　食物環境生署

黎美玲女士	荃灣區副康樂事務經理（二）　康樂及文化事務署

文天豪先生	高級環境保護主任（區域西）3　環境保護署

寇暭賢先生	工程師／19　土木工程拓展署

曾慶明先生	高級工程師／九龍及新界南2（荃灣、葵涌及青衣）

渠務署

何偉廉先生	高級物業服務經理（葵青、荃灣及離島）　房屋署

李寶均先生	城市規劃師／荃灣3  規劃署

李遂勤先生	高級工程督察　荃灣民政事務處

劉詩雅女士	署理聯絡主任主管／郊區  荃灣民政事務處

黃果茵女士	行政主任／發展　荃灣民政事務處

何安怡女士（秘書）	行政主任／區議會（一）　荃灣民政事務處

列席者：

林翠玲女士	高級行政主任／區議會　荃灣民政事務處

應邀出席者：

討論第3項議程

李偉深先生	區域工程師（馬灣及青衣）  路政署

吳達源先生	環境美化組園境師（新界南）  路政署

因事缺席者：

| 區議員 文裕明先生 陶桂英女士 蔡成火先生 鄺國全先生 | 增選委員 李潤金先生 劉永寧先生 趙志豪先生 郭樹深先生 羅志宏先生 雷德鴻先生 周梓迪先生 麥鴻傑先生 |
| --- | --- |

政府部門代表

甘錫鴻先生		高級助理船務主任  海事處

會議內容

I	歡迎及介紹

主席歡迎各委員和政府部門代表出席是次會議，並特別歡迎新任秘書何安怡女士。他續報告，文裕明先生、鄺國全先生、蔡成火先生、李潤金先生、劉永寧先生、郭樹深先生、雷德鴻先生及周梓迪先生因事未能出席是次會議並已來信請假，而林發耿先生、岑小雄女士及劉永寧先生因事缺席五月三日的會議，他們的書面通知亦已送達秘書處。委員會遂根據荃灣區議會常規（下稱“會議常規”）第42(1)條的規定，批准上述委員的缺席申請。此外，陶桂英女士、趙志豪先生、麥鴻傑先生及羅志宏先生因事未能出席是次會議。由於他們未能在會議前提交請假信，因此秘書處會請他們補交。他們的缺席申請會在下次會議提交，以供各委員考慮是否批准。

（會後按：	秘書處已在會後收到陶桂英女士、趙志豪先生、麥鴻傑先生及羅志宏先生的請假信。他們的缺席申請在下次會議提交，以供各委員考慮是否批准。）

2.	是次會議有三項新加的議程項目，經修訂的議程已在會上提交。各委員根據會議常規第13(2)條，批准加入該三項議程。

II	第1項議程：通過上次會議記錄

3.	委員一致通過上次會議記錄，無須修訂。

（按：陳金霖先生於下午二時四十五分到席。）

III	第2項議程：續議事項

(A)	二零零七年五月三日會議記錄第6至第8段：如何改善馬灣大街之街燈照明系統

4.	劉詩雅女士報告，路政署街燈部將會於七月中旬前提交實際街燈的數量及建議位置予馬灣鄉事委員會考慮。據她了解，該委員會正就街燈的位置進行諮詢工作，以便了解居民的實際需要。

5.	陳崇業先生表示，由於部分擬設置街燈的位置未能切合居民需要，因此馬灣鄉事委員會正諮詢居民，並會於九月的會議前向荃灣民政事務處反映該等意見。

6.	主席希望盡快根據居民的意見，在九月初前決定十支街燈的確實位置和完成日期。

(B)	二零零七年五月三日會議記錄第3至第4段：如何解決大河道荃灣運輸大樓被露宿者長期霸佔對周遭行人及市民所產生的各項環境滋擾問題

7.	邵靜妍女士表示，已與運輸署了解情況，建築署計劃於八月在大樓內進行加建障礙物工程，而運輸署會統籌一次清理行動，以便進行工程。

（按：	楊福琪女士、田世鳴先生、劉維鳳女士、周燕萍女士於下午二時五十五分到席。）

IV	第3項議程：商討由海安路至海興路交匯處的荃灣海濱路面美化計劃

（環境第11/07-08號文件）

8.	吳達源先生介紹文件。

9.	田世鳴先生建議路政署盡量利用整幅平地，將花槽向後移近路旁，而花槽不宜擺放過密。此舉不但讓視覺效果更好，而且如果將來該處舉行活動，花槽亦不會造成阻礙。

10.	吳達源先生回應表示，路政署會考慮田世鳴先生的意見以修改計劃。

11.	周燕萍女士關注重鋪地磚的質料。她表示，荃灣區多處地點重鋪地磚後，在天雨和沖洗街道後地磚便沉降，引致路面不平，令不少行人跌倒。

12.	吳麗容女士關注行人安全。她詢問路政署如何解決地磚沉降的問題。

13.	李偉深先生回應表示，路政署在重鋪地磚前會在路面不平的地方鋪上鞏固地基的瀝青和碎石，防止沙石因天雨流失，減低地磚沉降的機會。

14.	主席表示，委員會支持是項美化計劃，但希望路政署能密切監察路面不平的情況。他並詢問康樂及文化事務署（下稱“康文署”）對計劃的意見。

15.	黎美玲女士表示，康文署暫時未有發展海旁的確實時間表，現時該地方為政府土地，路政署已就是項美化計劃諮詢康文署意見，康文署原則上同意在工程完成及植物的保養期完結後，負責保養花槽內的植物。

16.	吳達源先生回應主席提問表示，花槽不會加設欄杆。

17.	主席表示，荃灣公園二期以海洋為主題，希望康文署及路政署的設計互相配合。

（按：鍾偉平先生於下午三時到席，李洪波先生於下午三時二十分到席。）

V	第4項議程：環境及衞生事務委員會二零零七至零八年度財政撥款分配修訂建議

（環境第23/07-08號文件）

18.	秘書介紹文件。

19.	委員會同意將增加的可供使用撥款分配予工作小組舉行活動，如仍有餘款，則撥歸小型環境改善工程使用。

20.	委員會通過以下經修訂的財政撥款分配安排：

|  | 項目 | *供二零零七年四月至十二月使用/擬定用途的撥款額 （元） |  |  | *供二零零八年一月至三月使用的撥款額（元） |  | *二零零七/零八年度 總撥款額（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 小型環境改善工程 - 新建設工程 - 維修工程 |  | 1,368,472.00 68,453.80 |  | 0 31,546.20 |  | 1,368,472.00 100,000.00 |
| (2) | 實地視察交通費用 |  | 3,422.00 |  | 0 |  | 3,422.00 |
| (3) | 支持工作小組活動 |  | 476,056.00 |  | 0 |  | 476,056.00 |
| (4) | 活動幹事 |  | 81,600.00 |  | 0 |  | 81,600.00 |
| (5) | 荃灣安全健康社區督導委員會 |  | 10,000.00 |  | 48,355.00 |  | 58,355.00 |
| (6) | 儲備 |  | 0 |  | 51,115.00 |  | 51,115.00 |
|  | 總數： |  | 2,008,023.80 |  | 131,016.20 |  | 2,139,040.00 |

* 此為赤字預算，是根據本年度撥款額加5%計算。

VI	第5項議程：由荃灣安全健康社區督導委員會遞交的荃灣區議會撥款申請

（環境第12/07-08號文件）

21.	秘書介紹文件。

22.	主席詢問各委員是否須申報利益。鍾偉平先生申報為荃灣安全健康社區督導委員會名譽會長，田世鳴先生和陳偉明先生申報為該委員會副主席，而林發耿先生、陳崇業先生、李潔明女士和邱錦平先生則為該委員會委員。

23.	主席根據會議常規第39(12)條，決定已申報利益的委員不可就撥款申請發言和參與表決，但可留在席上旁聽。

24.	陳金霖先生動議，陳恒鑌先生和議，委員會通過以下一項撥款申請﹕

| 活動名稱 | 批核款額（元） |
| --- | --- |
| 提升安健屋苑獎勵計劃 | 10,000.00 |

VII	第6項議程：各工作小組遞交的荃灣區議會撥款申請

(A)	公眾衞生及食物安全監察專責小組遞交的區議會撥款申請

（環境第21/07-08號文件）

25.	秘書介紹文件，並宣讀身兼公眾衞生及食物安全監察專責小組成員的委員名單（見附件一），以作為該等委員已就其小組成員身分申報利益。

26.	主席申報為該小組成員，因此根據會議常規第33(8)條，由副主席暫代主持會議。

27.	沒有委員申報其他利益。副主席根據會議常規第39(12)條，批准工作小組成員可就該事項發言及參與表決。

28.	陳崇業先生動議，鍾偉平先生和議，委員會通過以下一項撥款申請：

|  | 活動名稱 | 批核款額（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 荃灣區“最緊要健康”社區推廣計劃 | 163,700.00 |

(B)	環境污染及環境改善專責小組遞交的區議會撥款申請

（環境第22/07-08號文件）

29.	秘書介紹文件，並宣讀身兼環境污染及環境改善專責小組成員的委員名單（見附件一），以作為該等委員已就其小組成員身分申報利益。

30.	主席申報為該小組成員，因此根據會議常規第33(8)條，由副主席暫代主持會議。

31.	沒有委員申報其他利益。副主席根據會議常規第39(12)條，批准工作小組成員可就該事項發言及參與表決。

32.	鄺來興先生動議，李潔明女士和議，委員會通過以下一項撥款申請：

| 活動名稱 | 批核款額（元） |
| --- | --- |
| 舊區大廈天台、天井及樓梯環境改善及宣傳活動 | 130,000.00 |

(C)	荃灣區改善樓宇滲漏水問題監察小組遞交的區議會撥款申請

（環境第24/07-08號文件）

33.	秘書介紹文件，並宣讀身兼荃灣區改善樓宇滲漏水問題監察小組成員的委員名單（見附件一），以作為該等委員已就其小組成員身分申報利益。

34.	由於主席是小組召集人和副主席是小組成員，因此根據會議常規第33(8)條，各委員同意由鍾偉平先生擔任臨時主席。沒有委員申報其他利益。臨時主席根據會議常規第39(12)條，批准工作小組成員可就該事項發言及參與表決。

35.	鍾偉平先生動議，邱錦平先生和議，委員會通過以下一項撥款申請：

| 活動名稱 | 批核款額（元） |
| --- | --- |
| 樓宇滲漏問題探知計劃 | 42,120.00 |

36.	主席補充，是項活動會與荃灣海濱海灣居民協會合辦。

(D)	環境保護及綠化社區監察小組遞交的區議會撥款申請

（環境第25/07-08至第27/07-08號文件）

37.	秘書介紹文件，並宣讀身兼環境保護及綠化社區監察小組成員的委員名單（見附件一），以作為該等委員已就其小組成員身分申報利益。

38.	主席補充，街市減少膠袋計劃會與荃灣葵青區婦女會合辦，並申請一半預支款項。而大河道天橋底之壁畫設計及維修的合辦團體為香港青年協會荃灣青年空間，及申請一半預支款項。

39.	由於主席為該小組召集人和副主席是小組副召集人，因此根據會議常規第33(8)條，各委員同意由鍾偉平先生擔任臨時主席。

- 臨時主席根據會議常規第39(12)條，批准工作小組成員可就該事項發言及參與表決。

41.	臨時主席詢問有否委員需要申報其他利益。李潔明女士申報為荃灣葵青區婦女會會長，而黃雪香女士及吳麗容女士則為該會成員。臨時主席根據會議常規第39(12)條，決定已申報利益的委員不可就撥款申請發言和參與表決，但可留在席上旁聽。

42.	陳崇業先生動議，方閏發先生和議，委員會通過以下三項撥款申請：

| 活動名稱 | 批核款額（元） |
| --- | --- |
| (1) 澳水漁風“大澳漁村”生趣之旅 (2) 街市減少膠袋計劃 (3) 大河道天橋底之壁畫設計及維修 | 50,660.00 49,576.00 10,000.00 |

# VIII	第7項議程：二零零七／零八年度小型環境改善工程及維修工程的進展報告

（環境第13/07-08號文件）

43.	李遂勤先生報告小型環境改善工程及維修工程進展如下：

| 項目 | 進展 |
| --- | --- |
| - 荃灣區綠化計劃——購買花盆、種植花草樹木及維修保養 | 已交予康文署進行。 |
| - 新村停車場附近避雨上蓋建造工程 | 預計於七月招標。 |
| - 青山公路灣景花園附近遊樂設施建造工程 | 已從供應商取得相關遊樂設施的資料，待選定設施和獲批准後便會招標。 |
| - 青山公路深井村牌樓側避雨上蓋建告工程 | 會先探討地底水管和電線的分布情況。預計從撥款中撥出5,000至6,000元為探土費用。 |
| - 川龍新開田信箱建造工程 | 正諮詢有關居民。 |
| - 海盛路荃灣大會堂附近避雨上蓋建造工程 | 由於海盛路荃灣大會堂附近會興建行人天橋，工程可能妨礙建造避雨上蓋，荃灣民政事務處正與其他部門商討。 |
| - 青山公路深井海韻臺附近避雨上蓋建造工程 | 預計可於七月與承建商簽約。 |
| - 光板田村第一段信箱建造工程 | 預計於七月招標。 |
| - 永順街海灣花園對出巴士站避雨上蓋建造工程 | 已招標，預計於七月與承建商簽約並動工。 |

44.	主席表示，因區議會選舉冷靜期，委員會須於九月的會議就所有小型環境改善工程仍未解決的問題作出決定。此外，假如其他工作小組有剩餘的區議會撥款會供小型環境改善工程使用。

IX	第8項議程：食物環境衞生署環境衞生工作報告

（環境第14/07-08號文件）

45.	譚智敏女士表示，應田世鳴先生的要求，食物環境衞生署（下稱“食環署”）會請衞生署控煙辦公室每兩個月提交違反禁煙規定的檢控數字。

食環署

46.	陳恒鑌先生指出，不少荃灣居民投訴區內蚊患問題，他查詢誘蚊產卵器的指數。

47.	譚智敏女士回應表示，會在日後的工作報告交代該項指數。由於荃灣及馬灣四、五月的指數有所上升，該署已通知相關部門及馬灣私人物業管理公司加強控蚊工作。該署會應陳恒鑌先生的要求，請防治蟲鼠事務諮詢組在下次會議介紹新型的誘蚊產卵器。

48.	楊福琪女士詢問，為何本年度正在處理的樓宇滲水投訴個案，以及潔淨服務所收集和處理的糞泥數字大幅下降。

49.	譚智敏女士回應表示，由於部分滲水個案已解決，因此個案減少。至於收集和處理的糞泥數字下降，是因為食環署去年進行不少改善工程，部分旱廁已改成沖水式廁所。

50.	譚智敏女士應吳麗容女士的要求，會在下次會議提交冷氣機滴水的資料。

51.	鍾偉平先生表示，由於大河道天橋底行人通道的壁畫不斷受易拉架和膠紙破壞，他要求食環署跟進清理工作。

52.	主席同意鍾偉平先生的意見，並查詢有關情況有否違反法例。

53.	譚智敏女士表示，由於部分易拉架和膠紙並沒有阻礙食環署的清潔工作，所以在執行清理行動方面會有困難。

54.	鍾偉平先生詢問可否以驅趕方式處理該問題。他並表示，一些地區團體的標誌亦遭破壞。

55.	陳偉明先生表示，由於該行人通道人流量高，因此要求警方以阻街的理由協助處理問題。

56.	主席綜合各委員的意見，同意以委員會名義去信警務處要求協助。他並促請食環署跟進此事。

（會後按：秘書處已於七月九日去信警務處和食環署，另副本分送荃灣民政事務處和路政署。）

X	第9項議程：環境保護署區域辦事處（西）工作報告

（環境第15/07-08號文件）
57.	文天豪先生介紹文件。

XI	第10項議程：委員會轄下工作小組的進展報告

(A)	環境保護及綠化社區監察小組

58.	主席報告，小組除了已提交區議會撥款申請外，亦會向環境保護委員會申請撥款舉辦“荃民”保持空氣清新推廣計劃。他續報告，路政署在青山公路近中國染廠及深井段所進行的一系列綠化計劃預計於九月完成。他請康文署報告另一項由小型環境改善工程撥款推行的綠化計劃。

59.	黎美玲女士報告，本年度荃灣區市中心綠化計劃，康文署除了繼續保養現行在路旁欄桿的花盆外會在區內加設146個花盆，安裝工作預計可於七月中完成。

60.	主席補充，所有花盆會種植時花。

61.	主席表示，小組會於本年度舉辦澳水漁風“大澳漁村”生趣之旅、街市減少膠袋計劃和大河道天橋底之壁畫設計及維修。

(B)	荃灣區改善樓宇滲漏水問題監察小組

62.	主席表示，食環署和屋宇署聯合辦事處的跟進工作進度太慢，小組希望透過樓宇滲漏水問題探知計劃了解實際情況，而聯合辦事處願意配合小組推行該計劃。小組會邀請相關顧問公司出席下次會議，以便了解情況。

(C)	公眾衞生及食物安全監察專責小組

63.	吳麗容女士報告，小組於七月至九月舉行荃灣區“最緊要健康”社區推廣活動，小組邀請多個團體合辦活動，並誠邀各委員參加啟動禮和閉幕禮。

(D)	環境污染及環境改善專責小組

64.	王雪香女士報告，小組本年度再次舉辦舊區大廈天台、天井及樓梯環境改善及宣傳活動。

XII	第11項議程：其他事項

(A)	有關其他綠化計劃

65.	邵靜妍女士報告，前環境運輸及工務局考慮荃灣民政事務處的建議，計劃於青山公路（荃灣段），近荃昌中心一段的中央分隔欄進行綠化計劃，民政事務處會與路政署跟進有關計劃。

66.	林發耿先生查詢荃灣市中心三條行人天橋綠化計劃的進度。

67.	黎美玲女士表示，由於人流問題，運輸署對該項綠化計劃有所保留。

68.	林發耿先生認為，如果在人流少的地點進行綠化，計劃便會失去意義。他希望運輸署和康文署能互相合作，解決行人天橋綠化計劃的技術問題。

69.	主席請秘書處去信運輸署表達不滿。

（會後按：秘書處已於八月三日去信運輸署。）

- 資料文件

70.	各委員知悉下列五份資料文件的內容：

(1)	環境及生事務委員會截至二零零七年六月二十一日的撥款財政報告

- （環境第16/07-08號文件）；

- (2)	二零零七年四月期間在海濱花園進行的氣味評估及到荃灣屠房的巡查

（環境第17/07-08號文件）；

(3)	荃灣藍巴勒海峽的海水污染問題的工作報告（二零零七年五月至六月）

（環境第18/07-08號文件）；

(4)	二零零七年荃灣區深化期滅鼠運動

（環境第19/07-08號文件）；以及

(5)	社區清潔指數

（環境第20/07-08號文件）。

XIII	會議結束

71.	主席提醒委員，下次會議定於二零零七年九月六日（星期四）下午二時三十分舉行，而討論文件的截止遞交日期為八月二十二日。

72.	議事完畢，會議於下午四時十五分結束。

荃灣區議會秘書處

二零零七年八月二十八日