環境及生事務委員會第八次會議記錄

日期：二零零五年一月六日（星期四）

時間：下午三時

地點：荃灣民政事務處會議廳

出席者：

主席

鄒秉恬先生

區議員

文裕明先生

王銳德先生

田世鳴先生

李洪波先生

林發耿先生

陳金霖先生

陳恒鑌先生

陳偉明先生

陳偉業議員

陳琬琛先生

黃家華先生

趙葭甫先生

蔡子民先生

蔡成火先生

鍾偉平先生, BBS

鄺國全先生

增選委員

方發先生

雷德鴻先生

周填方先生

林慕容女士

邱錦平先生

陳惠蘭女士

曾國輝先生

劉潔萍女士

廖永泰先生

鄭榮宗先生

王雪香女士

劉偉雄先生

周燕萍女士

鍾明女士

黎錦浩先生

政府部門代表

林瑋琦女士	荃灣民政事務助理專員　荃灣民政事務處

麥桂勳先生	高級地政主任／土地管制　荃灣葵青地政處

黃少薇女士	高級城市規劃師／荃灣　規劃署

梁偉雄先生	生總督察　食物環境生署

霍兆傑先生	荃灣區副康樂事務經理（二）　康樂及文化事務署

徐興世先生	荃灣區助理警民關係主任  香港警務處

何偉廉先生	高級物業服務經理╱物業管理╱葵青╱荃灣及離島

房屋署

呂兆先生	高級環境保護主任　環境保護署

張家亮先生	署理高級工程師（特別職務2）　土木工程拓展署

新界西及北拓展處

甘錫鴻先生	高級助理船務主任  海事處

李遂勤先生	高級工程督察　荃灣民政事務處

黃汝恒女士	聯絡主任主管／郊區  荃灣民政事務處

黎慧韻女士	行政主任／發展  荃灣民政事務處

鄺善恒女士（秘書）	行政主任／區議會（一）　荃灣民政事務處

列席者：

林翠玲女士	高級行政主任／區議會　荃灣民政事務處

陳土聯先生	高級產業測量師　荃灣葵青地政處

梁綺眉女士	聯絡主任主管／大廈管理  荃灣民政事務處

應邀出席者：

討論續議事項

陳志明先生	高級工程師／九龍及新界南  渠務署

蔡繼聲先生	工程師／荃灣及葵青（二）　路政署

梁植思女士	助理維修工程師／荃灣　路政署

因事缺席者：

區議員

陶桂英女士

楊福琪女士

鄒鑑傳先生

增選委員

周梓迪先生

劉永寧先生

傅立棠先生

胡文龍先生

吳翠霞女士

負責人

會議內容

Ⅰ	歡迎及介紹

主席歡迎各委員及政府部門代表出席委員會是次會議，並介紹接替方燕燕女士出任荃灣民政事務處高級行政主任／區議會的林翠玲女士、接替尹應鵬先生出任荃灣民政事務處聯絡主任主管／郊區的黃汝恒女士及接替食物環境生署（食環署）荃灣區環境生總監崔慶賢先生出席本委員會會議的荃灣區生總督察梁偉雄先生。

2.	主席報告，陶桂英女士、楊福琪女士、劉永寧先生、傅立棠先生、吳翠霞女士及胡文龍先生因事未能出席是次會議並已來信請假。此外，鄒鑑傳先生及周燕萍女士已補交因事缺席二零零四年十一月所舉行會議的請假通知。委員會遂根據荃灣區議會常規（會議常規）第42(1)條批准上述委員的缺席申請。

（會後按：	秘書處於會後得悉周梓迪先生及鄒鑑傳先生因事未能出席是次會議，而有關的請假通知已送達秘書處。有關缺席申請將於下次會議上提交，以供各成員考慮是否批准。）

3.	主席報告，是次會議有一項新增議程，即由黎錦浩先生遞交的“討論馬灣主題公園施工”文件（環境第69/04-05號文件）。根據會議常規第13(2)條的規定，如果得到超過半數出席會議的委員同意，主席可於會議開始前和會議期間，批准加入某一項議程或更改議事項目的次序。因此，他請各委員投票決定是否增加該項議程，並於委員會轄下工作小組的進展報告完畢後討論該項新增的議程。經投票後，委員會通過增加有關議程。

II	第1項議程：通過上次會議記錄
4.	主席表示，秘書處已於較早前將上次會議記錄分發給各委員，截至會議開始前，秘書處並無收到任何修訂建議。文裕明先生動議，蔡成火先生和議，委員會通過上次會議記錄。

III	第2項議程：續議事項

(A)	二零零四年十一月四日會議記錄第9、10、21及28段：討論如何徹底解決荃灣藍巴勒海峽的海水污染及臭味滋擾問題

5.	主席介紹出席是次會議的政府部門代表如下：

- 渠務署九龍及新界南高級工程師陳志明先生；

- 渠務署荃灣及葵青工程師蔡繼聲先生；及

- 路政署荃灣助理維修工程師梁植思女士。

（按：雷德鴻先生於下午三時二十分到席。）

6.	主席報告，秘書處已於十二月十六日及二十日將渠務署提供的工程照片及進度報告、環境保護署（環保署）提供的海水樣本化驗結果及食環署提供有關在荃灣區推行安裝閉路電視的計劃回覆送交各委員參閱。此外，環境污染問題專責小組已於二零零四年十二月十七日與有關部門舉行會議，跟進渠口的臭味問題，並到西樓角路、路德圍、大河道、川龍街及河背街等地點進行實地視察。

7.	陳志明先生報告，渠務署在聯仁街進行的沉積物清理工程已於二零零四年十一月中完成，而在馬頭壩下水道的工程也已於十二月六日展開，預計可於農曆新年前完成。

(B)	二零零四年十一月四日會議記錄第34段：討論蚊患及日本腦炎的風險評估事宜

8.	主席報告，秘書處已於二零零四年十二月十六日向各委員回覆荃灣葵青地政處與政府產業署跟進清拆田寮村空置村屋的事宜。

(C)	二零零四年十一月四日會議記錄第65段：討論荃灣葵青地政處批准於公眾地方放置舊衣物回收籠事宜

9.	主席報告，秘書處已於二零零四年十二月十六日向各委員回覆荃灣葵青地政處有關批准於公眾地方放置舊衣物回收籠的建議改善方案。

（按：陳偉業議員於下午三時二十八分到席。）

IV	第3項議程：二零零四／零五年度小型環境改善工程、剪草項目及維修工程的進展報告

（環境第61/04-05號文件）

10.	李遂勤先生介紹文件，並指出老圍三疊潭（近鍾記士多）信箱建造工程已經竣工。此外，荃景圍近匯利工業中心行人路上蓋建造工程的預計費用修訂為86,884元，而下花山地台建造工程的預計費用則修訂為116,140元。至於本年度小型環境改善工程排名第18項及第19項工程――照潭徑近荃灣中心“按摩石路”建造工程及照潭徑近荃灣中心健身設施和綠化工程，因招標及向荃灣葵青地政處申請掘路准許需時約兩個月，而工程組也須向康樂及文化事務署和建築署提交圖則，連同施工時間，工程合共需時約六個月。由於估計工程未能於本財政年度內完成，因此沒有選擇進行有關工程。至於第20項及第23項工程――城門引水道（近里程編號S5300）避雨亭建造工程及青龍頭龍如路空地改善工程，因本財政年度並無足夠撥款進行有關工程，因此也不選擇進行。此外，委員會於二零零四年十二月三十一日以傳閱文件方式通過進行荃灣灣景廣場二樓通往祈德尊新平台避雨上蓋建造工程（第二期工程）及荃景圍近匯利工業中心行人路上蓋建造工程（第二期工程），工程組在根據工程建造所需時間及技術性等因素評估兩項工程的可行性後，認為荃景圍近匯利工業中心行人路上蓋建造工程涉及地權問題，所以不選擇進行該項工程，而荃灣灣景廣場二樓通往祈德尊新平台避雨上蓋建造工程（第二期工程）由於只涉及政府產業署所管轄的土地，因此可進行該項工程。

（按：鍾明女士於下午三時三十分到席。）

11.	主席表示，工程組已進行所有可以於本年度進行的小型環境改善工程項目。由於受到財政年度的限制，部分工程項目未能於財政年度結束前施工。

12.	蔡成火先生詢問能否於下年度優先進行本年度未能進行的小型環境改善工程。

13.	主席表示，根據以往慣例，各委員須重新提出小型環境改善工程的建議，並按委員會實地視察評分訂定優先次序。不過，各委員也可在下一年度的委員會會議上就是否依循此做法進行討論。

14.	鄺國全先生詢問能否向路政署申請全年度的掘路准許，以節省時間及支出。李遂勤先生回應表示，有關掘路准許的收費是按工程的面積及時間計算，因此不能一次過申請全年度的准許。

V	第4項議程：食物環境生署荃灣區環境生工作報告

（環境第62/04-05號文件）

15.	梁偉雄先生報告該署的荃灣區環境生工作報告內容。

VI	第5項議程：環境保護署區域辦事處（西）的工作報告

（環境第63/04-05號文件）

16.	呂兆先生報告該署區域辦事處（西）於二零零四年十月一日至十一月三十日期間的工作。

VII	第6項議程：委員會轄下工作小組的進展報告

(A)	環境保護及綠化社區監察小組的進展報告

17.	蔡成火先生報告，小組於二零零四年十二月八日舉行第六次（五／零四至零五）會議，以訂定本年度餘下各項活動計劃的籌備事宜。小組定於二零零五年一月二十二日在沙咀道遊樂場舉行荃灣區綠化環保嘉年華暨頒獎禮。有關有機種植樂趣多活動，活動合辦團體綠田園基金於二零零四年十一月一日至二零零五年一月三十一日會舉辦荃灣金色有機園圃免費導賞服務，而綠田園基金已為13間參加有機盆栽種植講座及比賽的學校及機構舉辦講座，介紹有機耕種原理及教授有機盆栽種植要點。有關比賽的作品會於荃灣區綠化環保嘉年華暨頒獎禮內展出。至於環保回收及交易廣場活動，合辦團體長春社已於二零零四年十二月十九日在象山舉行回收活動，稍後也會於海濱花園、福來

及愉景新城舉行回收活動，並於二零零五年一月二十二日舉行環保回收及交易廣場。

（按：王銳德先生及趙葭甫先生於下午三時四十分到席。）

18.	主席報告，小組已向環境保護運動委員會申請撥款舉辦活動，現正等待該會審批。

（按：蔡子民先生於下午三時四十一分到席。）

19.	蔡子民先生建議小組如在區內舉辦活動，應先通知當區議員，以便向居民推廣有關活動。

20.	蔡成火先生表示，有關環保回收及交易廣場活動是由合辦團體長春社負責推行。小組會請長春社日後在舉辦活動前通知當區議員。

21.	主席表示，小組上次舉行會議時長春社代表因需出席拆卸紅灣半島的抗議活動而未能出席小組會議，小組已透過活動幹事向長春社反映各成員的不滿，並會考慮將來會否繼續與長春社合作。

(B)	公眾生及食物安全監察專責小組的進展報告

22.	秘書報告，小組於二零零四年十二月六日舉行第八次（七／零四至零五）會議。有關食物安全講座／展覽，小組已於二零零四年十月中至十二月初期間，在荃灣區內舉行六次巡迴食物安全講座或展覽。此外，食物安全知多D為你健康大匯演暨頒獎典禮已於十二月十二日在沙咀道遊樂場順利舉行。小組透過活動向參加者宣傳食物安全的信息，而參加者的反應十分熱烈。

23.	秘書在回應趙葭甫先生詢問小組在舉辦活動前向傳媒機構發出的採訪邀請中有否包括蘋果日報及商業電台時表示，小組已邀請蘋果日報及商業電台。

（按：陳偉業議員於下午三時四十五分離席。）

24.	主席表示，小組十分重視新聞自由，因此所有傳媒機構均獲邀請採訪活動情況。

(C)	環境污染問題專責小組的進展報告

25.	林發耿先生報告，小組已於二零零四年十二月十七日舉行第四次（三／零四至零五）會議，並邀請有關部門代表出席會議討論解決荃灣區內道路噪音問題的措施、荃灣區內下水道和集水隔氣彎管污物積聚和臭味問題，以及有關解決措施，會後小組前往西樓角路、路德圍、大河道、川龍街及河背街等進行實地視察。此外，小組會在荃灣海濱長廊設置四幅橫額呼籲市民切勿亂拋垃圾，並於二零零五年二月底或三月初舉行推廣減少污染大行動。

（按：田世鳴先生於下午三時五十分離席。）

(D)	環境改善監察工作小組的進展報告

26.	王雪香女士報告，小組及荃灣民政事務處合辦的“十八區聯合社區參與計劃”2004/05年度荃灣區優質樓宇管理比賽已圓滿結束，並於二零零四年十二月十八日在荃灣雅麗珊社區中心禮堂舉行頒獎典禮。

（按：陳金霖先生及鄭榮宗先生於下午三時五十二分到席。）

27.	陳恒鑌先生表示，區內曾有居民向他反映，對本委員會否決小組有關改善及監察市中心天井、天台生大行動的荃灣區議會撥款申請表示遺憾，希望政府部門多加關注舊樓居民成立居民組織的困難以及因而產生的清潔問題，並指出大部分居於舊樓的居民是長者，而且樓宇的空置率也相當高，居民難以成立居民組織。他續請食環署介紹荃灣區二零零五年度歲晚清潔大行動的詳情。

28.	梁偉雄先生表示，上年度全城清潔策劃小組為向舊樓居民示範清潔公眾地方的重要，曾於五月至八月期間為全港800棟生情況欠佳的舊樓清洗公眾地方。由於有關行動已經結束，現時舊樓居民需自行負上清潔的責任。食環署可為有特別需要的居民安排到樓宇地下的街道上收集家居垃圾，或向有特殊情況的舊樓公用地方髹上灰水。

（按：陳琬琛先生及李洪波先生分別於下午三時五十五分及五十六分到席。）

29.	陳恒鑌先生表示，舊樓居民較關注天台及天井的清潔問題，並詢問區議員能否向食環署就歲晚清潔大行動建議生黑點清掃行動的地點。

30.	主席建議小組與食環署舉行會議，商討生黑點清掃行動的詳情，利用該署的資源為有需要的居民提供服務。他認為小組較早前提交有關改善及監察市中心天井、天台生大行動因政治原因而未獲委員會通過撥款，他建議小組日後與荃灣民政事務處及食環署合作舉辦相關的活動。

（按：劉潔萍女士於下午四時到席。）

31.	趙葭甫先生認為公帑不應用於私人地方，而上述撥款申請未能獲得通過與政治無關。

32.	王銳德先生同意不少舊樓日久失修，存在清潔問題，居民生活困苦。他認為全城清潔策劃小組應繼續清潔舊樓的公眾地方，也建議政府考慮以外判形式將清潔工作交由社會服務機構負責。他認為由於小組有關改善及監察市中心天井、天台生大行動存有保險及公共責任的問題，而非政治因素，所以不能支持有關撥款。

33.	陳偉明先生表示，上年度支援弱勢社群防炎工作隊曾購置抗炎禮物包、防蚊裝備及印製生常識單張，並動員義工探訪區內有需要人士，介紹生常識。他建議小組參考有關做法。

（按：陳金霖先生於下午四時十分離席。）

34.	文裕明先生同意陳恒鑌先生的意見，並認為有關改善及監察市中心天井、天台生大行動具教育社區意義，並有示範及組織居民的作用。

35.	蔡成火先生建議由荃灣區清潔香港地區委員會與食環署跟進處理舊樓的清潔問題。

（按：雷德鴻先生於下午四時十五分離席。）

36.	林發耿先生同意陳恒鑌先生的意見及陳偉明先生的建議。由於居於舊樓多為弱勢社群，他建議與食環署採取補救措施，清潔舊樓的公眾地方。

37.	主席表示，小組有關改善及監察市中心天井、天台生大行動原意是與社會服務機構合作推行有關計劃。

38.	陳恒鑌先生感謝各委員關注舊樓的清潔問題，並希望食環署協助進行有關清潔工作。

39.	梁偉雄先生指出，有關舊樓清潔事宜，食環署現時只餘下為舊樓的公用地方髹上灰水的服務，而有關服務會於二零零五年二月結束。每棟私人樓宇的業主或管理公司均有責任保持樓宇的清潔生，而該署在處理舊樓清潔問題時，會確定有關物業及結構物的擁有人，並請有關人士負責清理。如果由政府承擔有關責任，則會對其他市民不公平。此外，由於現時承辦商合約並沒有包括上樓清潔等工作，因此承辦商不能承擔有關工作。

（按：趙葭甫先生於下午四時二十分離席。）

40.	主席表示，荃灣區議會以往也曾與社會服務機構合作推行類似計劃，所以他不明白為何是次撥款申請不獲通過，他建議小組與食環署商討補救措施。

（按：林發耿先生及陳恒鑌於下午四時二十一分離席。）

VIII	第7項議程：討論馬灣主題公園施工

（環境第69/04-05號文件）

41.	主席介紹出席會議的荃灣葵青地政處高級產業測量師陳土聯先生。

42.	黎錦浩先生介紹文件，並詢問馬灣主題公園會否延期落成，發展商如未能依時完成工程，政府會否要求發展商作出賠償及有關賠償條款的內容。他續詢問，政府同意延期的相關理據，以及有否任何計劃協助發展商於二零零六年年底完成有關工程。

43.	陳土聯先生報告，根據政府與馬灣主題公園發展商新鴻基地產發展有限公司（新鴻基）達成的協議，新鴻基須於二零零六年六月完成馬灣主題公園第一期工程，而該處每月會與新鴻基舉行定期會議，監察馬灣主題公園的工程進度。

44.	主席表示，有關事項並無向荃灣區議會提交討論。

45.	鄺國全先生表示，規劃署曾就馬灣發展藍圖諮詢本委員會對馬灣主題公園的意見，並詢問發展商有否以書面形式向荃灣葵青地政處提出延期申請。發展商如曾提出申請，荃灣葵青地政處如何監督發展商，假如發展商不興建馬灣主題公園，該處又會如何處理有關問題。

（按：林慕容女士於下午四時三十五分到席。）

荃灣葵青地政處

46.	鍾偉平先生請陳土聯先生稍後向委員會提供有關回覆，陳土聯先生同意有關提議。

（會後按：	秘書處已於一月十九日去信荃灣葵青地政處，請該署就各委員提出的提問作出回應。）

IX	第8項議程：其他事項

(A)	資料文件

47.	各委員知悉下列7份資料文件的內容：

(1)	環境及生事務委員會截至二零零四年十二月二十九日止的撥款財政報告

（環境第64/04-05號文件）；

(2)	環境及生事務委員會截至二零零五年一月五日止的撥款財政報告

（環境第71/04-05號文件）；

(3)	鄉郊小工程的進展報告

（環境第65/04-05號文件）；

(4)	剪草工程項目名單

（環境第66/04-05號文件）；

(5)	食物環境生署荃灣區二零零五年度歲晚清潔大行動
（環境第67/04-05號文件）；

(6)	二零零四年十月至十一月期間在海濱花園及荃灣屠房的氣味評估

（環境第68/04-05號文件）；及

(7)	環境及生事務委員會二零零五年三月至二零零六年三月的會議日期

（環境第70/04-05號文件）。

X	會議結束

48.	議事完畢，會議於下午四時四十分結束。

荃灣區議會秘書處

二零零五年二月十六日