荃灣區議會第十二次（三／零五至零六）會議記錄

日期︰二零零五年九月二十七日

時間︰下午二時三十分

地點︰荃灣民政事務處會議廳

出席者︰

周厚澄先生, SBS, JP（主席）

鍾偉平先生, BBS（副主席）

周鎮榮先生

文裕明先生

王銳德先生

田世鳴先生

李洪波先生

李潔明女士

林發耿先生

陳金霖先生

黃家華先生

陶桂英女士

陳偉明先生

陳偉業議員

陳琬琛先生

鄒秉恬先生

楊福琪女士

鄒鑑傳先生

趙葭甫先生

蔡子民先生

蔡成火先生

鄺來興先生

鄺國全先生

缺席者︰

陳恒鑌先生

列席者︰

劉陳淑珍女士, JP	荃灣民政事務專員　荃灣民政事務處

林瑋琦女士	荃灣民政事務助理專員　荃灣民政事務處

湯泳波先生	荃灣高級聯絡主任　荃灣民政事務處

顧履勤先生	荃灣區指揮官　香港警務處

鄭羅焯筠女士	荃灣區警民關係主任　香港警務處

林喜松先生	荃灣及葵青區福利專員　社會福利署

鄔世鏘先生	荃灣葵青地政專員　荃灣葵青地政處

張立華先生	行政助理／地政　荃灣葵青地政處

梁偉雄先生	總運輸主任（新界西北）　運輸署

蕭壽澄先生	新界西總工程師　土木工程拓展署

譚梁潔孺女士	高級房屋事務經理（青衣、荃灣及離島）　房屋署

崔慶賢先生	荃灣區環境生總監　食物環境生署

楊仲文先生	荃灣區康樂事務經理　康樂及文化事務署

荃灣區議會秘書處代表︰

林翠玲女士（秘書）	高級行政主任／區議會　荃灣民政事務處

廖美芳女士	一級行政主任／區議會　荃灣民政事務處

應邀出席者：

為討論第3項議程

鄭柏榮醫生	仁濟醫院行政總監　醫院管理局

為討論第4項議程

周進華先生	總工程師　路政署

林宗建先生	署理高級工程師　路政署

為討論第5項議程

張家亮先生	高級工程師（新界西）4　土木工程拓展署

麥家俊先生	高級策劃經理(222)　建築署

何偉建先生	顧問工程管理部高級工程師　渠務署

陳志明先生	顧問工程管理部工程師　渠務署

劉銘德先生	高級行政主任（策劃事務）　康樂及文化事務署

為討論第6項議程

陳煥兒女士	首席助理秘書長（生）　生福利及食物局

朱偉星醫生	基層醫療工作小組  健康與醫療發展諮詢委員會

沈允堯醫生	第二層醫療工作小組  健康與醫療發展諮詢委員會

黎鏡堯醫生	第三層及特別醫療工作小組  健康與醫療發展諮詢委員會

為討論第7項議程

梁斌鰲先生	總土力工程師／九龍及新界西　土木工程拓展署

徐廣勳先生	高級土力工程師　土木工程拓展署

麥兆鴻先生	高級房屋事務經理／行動（西）　房屋署

陳志明先生	署理高級工程師／九龍及新界南(2)　渠務署

蔡繼聲先生	工程師／荃灣葵青(2)　渠務署

張國華先生	工程師／排水系統整體計劃(2)　渠務署

李耀文先生	高級工程師／新界西(1)　水務署

為討論第16項議程

黃少薇女士	高級城市規劃師（荃灣）  規劃署

黃嘉雯女士	新鴻基地產有限公司代表

會議內容

I	歡迎及介紹

負責人

主席歡迎劉陳淑珍女士出任荃灣民政事務專員。劉太曾出任黃大仙民政事務助理專員，所以對區議會事務非常熟識。他歡迎劉太在上任當天便出席是次會議，並希望大家合作愉快。他表示，前任專員陸仿真先生已調任民政事務總署助理處長(3)。主席藉此機會感謝陸先生在任期間對地區事務及區議會的卓越貢獻，並祝陸先生工作愉快、事事順遂。

2.	主席歡迎各議員及政府部門代表出席是次會議，特別是第一次出席的梁偉雄先生。梁先生已接替樊容權先生出任運輸署新界西北總運輸主任。

3.	主席表示，陳恒鑌先生因事未能出席是次會議，並已來信請假，議員遂根據荃灣區議會常規（會議常規）第42(1)條批准其缺席申請。

4.	主席表示，規劃署及新鴻基地產發展有限公司會在第16項議程（即其他事項），報告有關擴闊楊屋道西行線（近爵悅庭）一段的路口改善措施的最新進展。

II	第1項議程：通過二零零五年六月十七日第九次特別會議記錄及二零零五年七月廿六日第十一次會議記錄

5.	主席表示，截至會議前，秘書處並無收到任何修訂建議。議員通過上述兩份會議記錄，無須修訂。

III	第2項議程：續議事項

(A)		二零零五年七月二十六日會議記錄第124段：其他事項

6.	主席表示，區議會於九月六日參觀迪欣湖，並獲土木工程拓展署及香港迪士尼樂園的代表簡介迪欣湖的設施。

IV	第3項議程：醫院管理局2005/06年度工作計劃書

（荃灣區議會第61/05-06號文件）

7.	主席表示，醫院管理局（下稱“醫管局”）每年也會向區議會介紹該局的工作計劃，出席是次會議向各議員介紹本年度計劃的是仁濟醫院行政總監鄭柏榮醫生。

8.	鄭柏榮醫生介紹文件及附件一的投影片。

9.	蔡成火先生詢問病人或家屬須簽署手術同意書的意義及原因何在。

10.	趙葭甫先生表示，仁濟醫院的中醫服務收費昂貴，他希望醫管局可向長者提供中醫醫療優惠。他建議該局可聘請國內中醫來港提供醫療服務，並建議仁濟醫院因應區內長者需要，發展跌打及推拿服務。最後，他促請生福利及食物局早日批撥款項重建仁濟醫院。

11.	周鎮榮先生表示，如果將來公、私營醫療機構病人的病歷可以互通，有助改善公營醫院的醫療服務。

12.	鄭柏榮醫生回應各議員意見如下：

| (1) | 醫生必須得到病人的同意，才可為其進行手術。如果病者昏迷而未能簽署手術同意書，在現行的指引下，必須獲得兩名醫生同時同意才可為他進行拯救性命的必要手術； |
| --- | --- |
| (2) | 仁濟醫院中醫診所的主管級醫護人員是由廣東省中醫醫院調派到來的； |
| (3) | 政府規定現時仁濟醫院中醫診所每次收費為120元，醫管局已提供資助。長者如有經濟困難，可向醫院董事局申請資助。此外，醫管局亦不時提供長者的義診服務； |
| (4) | 會積極跟進仁濟醫院重建計劃，計劃亦包括擴展中醫服務；以及 |
| (5) | 公、私營醫療機構共享病人資料是醫管局的發展方向，而該局的中央發展組已在積極籌劃這項工作。 |

13.	林發耿先生建議，醫管局可安排本港的中醫學生跟隨由內地來港而富經驗的中醫師實習，讓他們能汲取更多經驗。此外，他建議在區內舉辦更多推廣中醫的活動。

14.	鄺國全先生認為，訂定中醫服務收費的機制並不透明，而120元的收費對長者構成沉重負擔。長者向醫院董事局申請資助，既浪費醫院行政時間，又對長者造成不便，因此他希望局方可把收費調低，使長者直接受惠。

15.	鄭柏榮醫生回應各議員意見如下：

| (1) | 他同意發展醫療服務必須提供足夠的培訓機會。他表示醫管局會致力提供培訓學生的機會。此外，仁濟醫院現正研究在區內增設一所中醫診所，並會提供五個初級醫生的職位。他表示會向醫管局反映在該局服務網下提供更多中醫服務的意見；以及 |
| --- | --- |
| (2) | 120元的收費包括診金及兩天藥物。他解釋這收費只是成本的一半，另一半（即120元）則已由政府津貼。 |

16.	鄒秉恬先生認為120元的收費偏高。他建議醫管局考慮以流動中醫車提供中醫服務，此舉既可節省成本，又可方便長者。

17.	主席請鄭柏榮醫生向醫管局反映議員的意見。

V	第4項議程：青荃橋青衣及荃灣引道的隔音屏障加建工程

（荃灣區議會第62/05-06號文件）

18.	主席表示，路政署擬在青荃橋青衣及荃灣引道加建隔音屏障，以紓減道路噪音對附近居民的影響，並希望就此諮詢區議會的意見。出席是次會議的路政署代表有：

(1)	總工程師周進華先生；以及

(2)	署理高級工程師林宗建先生。

19.	周進華先生介紹文件、附件二的投影片及於會上播放有關青荃橋（從海濱花園往荃灣方向）的動畫。

（按：王銳德先生於下午三時三十分到席，而文裕明先生則於下午三時五十五分離席。）

20.	鄒秉恬先生表示，從動畫中顯示，橋上部分位置並沒有加建隔音屏障，因此他建議青荃橋毗鄰建有樓宇的位置也應設有隔音屏障。他詢問如何計算隔音屏障的高度須為六至七米，以及這個高度是否能有效阻隔道路噪音。此外，他希望路政署可提供隔音屏障顏色的樣板和播放的動畫，以便他可諮詢海濱花園居民的意見。

21.	鄺國全先生希望加建隔音屏障工程可盡早完成。此外，他表示青荃橋的交通非常繁忙，因此希望知悉施工期間的交通安排，以及工程噪音會否滋擾附近居民。

22.	陳金霖先生詢問，路政署現時計劃設置的隔音屏障是否為最新引入的建造模式，以及有否計劃在荃灣區其他地方加建這款屏障。他表示，祈德尊新對開的荃灣路交通非常繁忙及擠逼，但因天橋負荷問題而未能加設舊式隔音屏障。他詢問現時介紹的隔音屏障是否適合在該處加建。

23.	周進華先生回應各議員意見如下：

| (1) | 鄒秉恬先生提及沒有加設隔音屏障的地方是現有的緊急通道，以供緊急車輛使用； |
| --- | --- |
| (2) | 在行車天橋上加建隔音屏障有頗多限制。在考慮加建隔音屏障時，必須研究行車天橋的設計是否有足夠的承托力抵受隔音屏障引致的風力負荷，而現時荃灣區部分舊式行車天橋並沒有足夠的承托力； |
| (3) | 路政署已就青荃橋進行較詳細研究。該橋屬箱孔式設計，該署可為加建隔音屏障而進行額外鞏固工程。在鞏固工程完成後，該橋可承托高至六米的隔音屏障； |
| (4) | 在隔音屏障的顏色方面，該署可提供多種色板供議員考慮，而該署亦會提供會上播放的動畫光碟予區議會秘書處供議員使用；以及 |
| (5) | 有關工程將於二零零七年年中招標，並於二零零七年年底動工。該署會跟各部門研究施工期間的交通安排，再就方案諮詢交通及運輸委員會，以期盡量減低工程對居民的影響。 |

（按：陳偉業議員於下午三時四十二分到席。）

24.	陳偉明先生表示，青荃橋的車速將放寬至每小時70公里。他關注如果屆時附近住宅的居民因而受到70分貝或以上的噪音影響，則現時的消減噪音屏障是否適用。

25.	陳偉業議員表示，在討論工程計劃的初期曾經進行多次顧問研究，並曾就消減噪音問題提出一些建議，他希望知悉現時青荃橋的工程是否根據當時顧問提出的建議而進行。他續表示，隔音屏障對解決部分單位（特別是高層單位）的噪音問題並沒有太大幫助。他希望路政署稍後可進行電腦模擬測試，以計算在工程完成後可減低多少分貝的噪音，從而衡量工程計劃的成本效益。

26.	王銳德先生表示，在工程完成之後，青荃橋附近大部分居民都會得益。他續詢問，路政署會否計劃在五號幹線愉景新城段加建隔音屏障。

27.	周進華先生回應各議員意見如下：

在車速方面，他解釋無論是把青荃橋的車速維持在每小時50公里，還是放寬至每小時70公里，兩者的噪音水平只是相差約0.2至0.3分貝，因此對隔音屏障的設計影響不大；以及

路政署

- 路政署所採用的隔音板對消除附近住宅的噪音的效果會因不同單位而有所不同。現在的建議對消除低層單位的噪音較高層的為佳。該署會在下一次向區議會匯報進展時，提供這方面的數據。

28.	林宗建先生表示，經討論後，現時所提出的措施與前顧問所提出的建議確有分別。現時建議的隔音屏障是以隔音板為主，而前顧問所建議的是一個非連貫半密封式隔音罩。由於隔音罩的地基因受現有樓宇阻擋不可連續地興建，因此隔音效果及不上現時建議採用的隔音板。據路政署資料顯示，在現時的建議下，海濱花園90%以上受交通噪音影響的居民可以受惠。

29.	陳偉業議員要求路政署以書面提交上述兩個噪音消減模式的比較（包括噪音消減的情況）。

路政署

30.	主席請路政署把書面回覆交區議會秘書處，該署表示同意。

31.	林發耿先生支持上述建議的方向，但他建議路政署考慮其他可行而更具成本效益及環保的方法，例如在有關路段鋪設吸音物料等。

32.	周進華先生回應表示，噪音緩減工程主要包括加建隔音屏障及低噪音路面。事實上，青荃橋現已採用低噪音路面物料，然而低噪音路面有兩個問題，其一是只可緩減約3分貝噪音，其二是物料壽命短和維修次數頻密，但他表示會積極研究於其他地點推行有關措施。

33.	鄺國全先生希望路政署向交通及運輸委員會提交討論文件，清晰交代招標後隔音屏障的加建時間表、封路安排的方案，以及方案對居民影響的評估報告。

路政署

34.	鄒秉恬先生希望路政署可解釋隔音屏障空隙的正確位置，並提供前顧問及現時該署所提出的噪音消減措施效果的資料。

35.	王銳德先生表示，五號幹線對愉景新城造成嚴重噪音問題，他希望路政署盡快研究加建隔音屏障。

36.	陳金霖先生希望路政署可重新考慮是否可在祈德尊新對開的荃灣路加建新式隔音屏障。

37.	主席請路政署考慮各議員意見，並把意見向有關部門反映。

VI	第5項議程：荃灣區主要工程進度報告（截至二零零五年八月三十一日止）

（荃灣區議會第63/05-06號文件）

38.	主席表示，土木工程拓展署及有關部門一向也會定期向各議員匯報區內主要工程的進展。出席是次會議的政府部門代表有：

(1)	土木工程拓展署高級工程師／新界西4張家亮先生；

(2)	建築署高級策劃經理麥家俊先生；

(3)	渠務署顧問工程管理部高級工程師何偉建先生；

(4)	渠務署顧問工程管理部工程師陳志明先生；以及

(5)	康樂及文化事務署高級行政主任（策劃事務）3劉銘德先生。

39.	劉銘德先生表示，康樂及文化事務署（下稱“康文署”）已於五月十二日就荃灣區文康設施工程計劃的進展諮詢區議會轄下文娛康樂及體育委員會。區議會亦於六月十七日召開特別會議，詳細討論各工程項目的需要及優先次序，並且達成共識。由於區議會較關注區內文康設施的發展情況，劉先生向議員進一步滙報最新情況如下：

- 自然生態公園（荃灣曹公潭谷）：康文署已安排建築署到曹公潭實地視察。目前正就議員提出的寶貴意見，與建築署覆檢工程計劃的發展範圍，稍後會就擬建設施諮詢區議會；

- 荃灣第50區深井鄰舍休憩用地：因應區議會希望工程能盡早展開的意見，康文署已積極與各相關部門作出安排。建築署目前已完成工程可行性研究，而民政事務局亦已提前在二零零五年資源分配工作中爭取預留撥款進行該項工程。預計工程可提早動工，並較原訂時間表提早約一年半落成；以及

- 至於未來其他工程項目的發展計劃，康文署會參考區議會通過的優先次序跟進籌備。為方便議員全面了解荃灣區文康設施工程計劃的最新情況，該署會透過秘書處向議員提供資料文件以作參考。

（按：陳金霖先生於下午四時十五分離席。）

（會後按：秘書處已於十一月三日把康文署提交的資料文件向各議員轉達。）

40.	鄺國全先生就文件提出下列意見：

| 工程編號 | 工程名稱 | 意見／提問 |
| --- | --- | --- |
| (1) 399RO | 荃灣第35區地區休憩用地――第二期工程 | 康文署是否已與九廣鐵路公司（九鐵）商討工程細節 |
| (2) 743TH及771TH | 荃灣路改善工程和荃灣路改善工程土地勘測及初步設計 | 兩個工程之間的關係 |
| (3) 145TH | 荃灣行人天橋網絡擴展工程 | 工程曾於區議會和交通及運輸委員會會議討論，他希望知悉工程的檢討時間表。 |

41.	黃家華先生建議房屋署在梨木樹與巴士總站之間加建行人路上蓋。

42.	陳琬琛先生接續表示，該巴士總站共有三條行人過路線，但全部沒有上蓋，引起居民不便。他希望房屋署可考慮居民的實際需要。

43.	張家亮先生回應表示，771TH號屬顧問設計項目，而非施工項目，而743TH號則屬施工項目。荃灣路改善工程的初步設計現仍在進行，待初步設計完成後，土木工程拓展署便可檢討和落實施工時間表。由於荃灣路改善工程較為複雜，因此須用較多時間進行初步設計。此外，該署會向路政署反映議員對145TH號項目檢討時間表的關注。

44.	劉銘德先生解釋，399RO號工程――荃灣第35區地區休憩用地會以“設計及興建”模式發展。在這發展模式下，中標的公司會提交公園的詳細設計，屆時康文署會聯同建築署就設計諮詢區議會的意見。公園西北海旁的一段海濱地段會由九鐵TW5綜合發展項目的發展商負責。該署會密切留意，確保該海濱地段在設計上能配合荃灣公園第二期，以達致統一的效果。

房屋署

45.	譚梁潔孺女士解釋，梨木樹商場與巴士總站之間的行車路為緊急車輛通道，根據規定，須預留最少4.5米高的空間，以便緊急車輛通過。如果在高於四米的位置加設上蓋，則上蓋遮擋風雨及陽光的效果並不顯著。此外，加建上蓋或會影響商場走火安全通道及建築物結構，她會向該署建築部反映議員要求加建上蓋的意見，並請他們以書面回覆議員。

VII	第6項議程：討論《創建健康未來――探討日後醫療服務模式》諮詢文件

（荃灣區議會第64/05-06號文件）

46.	主席表示，生福利及食物局近日就未來醫療服務模式所發出的諮詢文件廣受關注，因此鄺國全先生和趙葭甫先生提交文件，希望在會上詳細討論。是次出席會議的生福利及食物局代表有：

(1)	首席助理秘書長（生）陳煥兒女士；

(2)	健康與醫療發展諮詢委員會基層醫療工作小組委員朱偉星醫生；

(3)	健康與醫療發展諮詢委員會第二層醫療工作小組委員沈允堯醫生；以及

(4)	健康與醫療發展諮詢委員會第三層及特別醫療工作小組委員黎鏡堯醫生。

- 47.	鄺國全先生和趙葭甫先生介紹文件。

48.	陳煥兒女士介紹附件三的投影片。

（按：李洪波先生於下午四時三十六分到席。）

49.	鄺來興先生同意諮詢文件的改革方向。他表示，家庭醫生的醫療模式在歐美等國家已推行一段時間，但對香港來說卻是一個較新的概念，因此他希望知悉生福利及食物局如何向市民灌輸這個概念，以及推行該醫療模式的時間表。此外，他詢問中醫可否擔當家庭醫生，以及現時醫生與病人的比例為何。最後，他同意實施病歷互通和醫療保險計劃。

50.	蔡成火先生希望知悉家庭醫生與一般醫生的分別和其運作模式。

51.	王銳德先生表示，現時私家醫生的醫療水準良莠不齊，因此生福利及食物局應設立檢討和監管機制，以監管私家醫生的質素。

52.	陳煥兒女士解釋，家庭醫生的概念是醫生與病人之間建立長期的夥伴關係，以便醫生可提供更恰當的治療和日常的保健知識。她解釋，現時的諮詢文件主要是諮詢市民對日後醫療服務模式的意見，而在下一階段，生福利及食物局將會就醫療融資（包括醫療保險）諮詢市民的意見。她續表示，現時醫管局轄下醫院的病歷已經互通，而生福利及食物局會繼續探討公、私營醫療機構病歷互通的可行性。

（按：陳偉業議員於下午四時五十五分離席。）

53.	朱偉星醫生回應表示，現時本港約有8,000至10,000名執業醫生，但醫療服務缺乏連貫性。由於現時愈來愈多市民患長期疾病，因此醫生須花更多時間跟進和治療病人，以及認識和了解病人的背景和其他問題，從而給予病人最合適的治療。他續表示，生福利及食物局會研究提高整體醫療水平的方案，為市民提供更好的服務。

54.	周鎮榮先生反映在晚間或許難以聯絡家庭醫生作出診治。他建議所有醫生也可共用病人的資料，以便知悉病人的病歷和其他醫生的處方。在這情況下，病人即使看不同的醫生，也可獲適當的治療。

55.	李洪波先生認為，現時醫療改革的方向是以私營醫療服務逐步取代公營服務作主導，但他希望政府可設立機制來監管醫療保險的成本和收費，以及確保私營醫療服務收費合理。

56.	楊福琪女士希望知悉家庭醫生的運作模式可如何減低公營醫院的負擔。

57.	陳煥兒女士表示，現時建議的改革方向並非以由私營醫療服務取代公營服務作主導，而是鼓勵公、私營醫療機構合作，共同為病人提供更好的護理和治療。她表示，在家庭醫生的運作模式下，私家醫生需改變現時的服務模式，以便為市民提供更全面的醫療服務。此外，家庭醫生更可為病人初步診斷，再把病人轉介至合適的專科治療，此舉既可善用社會資源，又可節省病人四出求醫的時間。

58.	朱偉星醫生表示，建立公、私營醫療機構共用的病人資料庫是生福利及食物局未來的目標，但該資料庫並不能取代家庭醫生的角色，因家庭醫生可更全面了解病人的病歷和背景，從而作出更妥善的跟進。家庭醫生亦會向病人提供預防疾病的建議，從而協助病人建立健康生活。

59.	陶桂英女士同意家庭醫生的概念，但她對政府如何改變現時私家醫生的運作模式，以及一般市民尋求醫療服務的文化存疑。

60.	田世鳴先生表示，在實施急症室收費後，急症室的使用量並沒有明顯減低。市民使用急症室主要是因為晚間沒有其他醫療服務，而在日間則為得到更快捷的醫療服務。因此，他建議醫管局考慮在其聯網轄下部分醫院提供24小時診症服務，解決這個問題。此外，他建議該局醫院服務和護理服務分開，使長期病患者可到護理院接受治療，從而減輕醫院服務的壓力。最後，他支持公、私營醫療機構合作的方向。

61.	黃家華先生支持改革，但認為必須循序漸進。他表示，24小時開放的私營醫療中心／診所的地點必須方便，才可吸引市民使用，從而減低急症室和醫院診症服務的壓力。不過，政府亦要顧及市民對私營醫療中心／診所的需求是否足夠，使有關醫療中心可繼續運作。

62.	陳煥兒女士回應議員對中醫服務的意見時表示，健康與醫療發展諮詢委員會認同中醫服務在香港的醫療服務中擔當一定角色，但委員會現階段會先就未來的醫療服務模式和醫療融資進行諮詢，在下一階段便會檢討本港的中醫服務發展和融合。

63.	沈允堯醫生回應表示，要改善急症室的使用情況，須由基層的醫療服務做起。他解釋，由醫管局轄下醫院提供24小時診症服務會影響私營醫生的經營情況，並衝擊整個醫療體制。不過，該局會研究私人執業的家庭醫生聯合執業，以便在晚間提供醫療意見，甚至24小時提供服務。

64.	黎鏡堯醫生表示，大部分急症室的非急症個案主要集中在上午九時至十一時、下午五時至七時和下午九時至十一時，而非如一般人認為是在深宵時分，因此家庭醫生應可聯合執業和調整診症時間來應付和吸納這些病人，以達致減輕急症室負擔的目的。

65.	趙葭甫先生建議政府在每區興建一所安老院，以集中資源照顧獨居和單身長者，使他們可安居樂業，而此舉亦有助減少房屋署在為獨居和單身長者提供房屋方面的資源。此外，他希望政府可加強宣傳健康生活，從而建立一個更健康的社區。

66.	鄺來興先生認為推行家庭醫生的概念時，政府必須平衡醫生之間的利益，因此須較長時間才可普及。他認為政府應先就醫療融資進行諮詢，之後才推行家庭醫生的概念。最後，他認為在諮詢的最後階段才考慮中醫服務對該界別不公平，而中醫界可能會提出反對。

67.	鄺國全先生表示，會上只討論了文件的小部分，對於融資問題和財務安排仍未有清晰的交代。他表示，現時的公、私營醫療服務供求失衡，但文件只著眼於未來醫療服務的發展方向，並沒有就保障市民權益提出確實的建議。

68.	蔡成火先生認為，家庭醫生是一項很好的醫療概念，但他關注有關收費會為市民帶來沉重的負擔。

69.	鄺國全先生表示，諮詢期於二零零五年十月三十一日結束，因此他希望周一嶽局長可於十月份探訪荃灣區，聽取居民的意見。他隨即提出“本會要求生福利及食物局局長周一嶽先生於十月份親臨荃灣區，聽取市民對醫療報告諮詢的意見。”的動議，此動議獲趙葭甫先生和議，經投票後獲得通過。

（會後按：秘書處已於二零零五年十月三日去信生福利及食物局轉達上述動議。）

70.	陳煥兒女士表示，周一嶽局長在諮詢文件公布後已立即接見各區議會主席和副主席、病人組織、醫療及非醫療界別，並安排兩場諮詢會，聽取各界和公眾的意見。此外，在區議會討論該份文件時，生福利及食物局亦有派員出席。她續表示，由於本港日後醫療模式是一項長遠的計劃，因此在諮詢期結束後，市民仍可表達意見。周局長不時會到各區訪問，稍後亦會探訪荃灣區。生福利及食物局會與民政事務總署聯絡和作出安排，讓周局長到訪時聽取各議員和市民的意見。

71.	主席希望周局長可盡早探訪荃灣區，與區議員和地區人士會面，聽取他們對醫療、福利及社區服務等方面的意見。

VIII	第7項議程：山泥傾瀉堵塞城門引水道所導致的問題

（荃灣區議會第65/05-06號文件）

- 72.	主席表示，上月連場大雨，區內發生山泥傾瀉並堵塞城門引水道，導致附近交通嚴重擠塞，危及村民安全，因此林發耿先生、文裕明先生及楊福琪女士提交文件，希望就事件深入討論。出席回應是項議題的部門代表如下：

- (1)	土木工程拓展署總土力工程師／九龍及新界西梁斌鰲先生；

- (2)	土木工程拓展署高級土力工程師徐廣勳先生；

- (3)	房屋署高級房屋事務經理／行動（西）麥兆鴻先生；

- (4)	水務署高級工程師／新界西(1)李耀文先生；

- (5)	渠務署署理高級工程師／九龍及新界南(2)陳志明先生；

- (6)	渠務署工程師／荃灣葵青(2)蔡繼聲先生；以及

- 渠務署工程師／排水系統整體計劃(2)張國華先生。

73.	林發耿先生及楊福琪女士介紹文件。

74.	梁斌鰲先生就是項議題回應如下：

| (1) | 八月十九日及二十日的降雨量是自一八八四年以來八月份日降雨量最多的，共有546毫米。自八月中及在這場暴雨之前，已延續不斷地下了約400毫米雨； |
| --- | --- |
| (2) | 八月二十日在老圍、荃錦公路及芙蓉山村發生山泥傾瀉後，土木工程拓展署緊急視察有關斜坡，相關政府部門亦迅速地完成所需的緊急措施及維修工程，以便重開馬路，使臨時撤離的居民得以返回居所； |
| (3) | 政府有計劃鞏固在最近暴雨中沿引水道崩塌的斜坡，並已將在荃錦公路旁兩個崩塌的斜坡納入斜坡鞏固計劃； |
| (4) | 水務署會招聘顧問工程師為沿引水道的斜坡進行狀況調查，以決定短期及長期的改善工程，減低山泥傾瀉對在引水道下面的設施影響的風險； |
| (5) | 土木工程拓展署亦將於今年內發出兩份顧問合約，以研究、設計和鞏固經篩選的斜坡，包括荃灣區內經篩選的斜坡。政府會根據風險排列系統排列的優先次序，並考慮最新斜坡資料及背景，例如山泥傾瀉記錄等，進行斜坡篩選，令較高風險的斜坡得以優先鞏固；以及 |
| (6) | 自一九七七年制定防止山泥傾瀉計劃至今，政府已鞏固了約160個位於荃灣區的斜坡，並正在鞏固另外22個區內的斜坡，工程預計於二零零六年年中完成。再者，政府已有計劃於未來數月展開工程，鞏固其他八個區內的斜坡。 |

75.	蔡成火先生表示，寮屋在空置後被人佔用，影響附近環境，甚至令渠道淤塞。他認為這是社會倒退的表現，因此促請房屋署檢討現時的安置（上樓）政策。

76.	陳琬琛先生認為政府監管不力，導致現時非法佔用和黑市買賣寮屋的情況非常嚴重。他請政府平整空置寮屋的土地，以防非法佔用，並檢討在一九八五年訂立的寮屋上樓政策，令有需要的人可盡快獲得安置。

77.	李潔明女士希望知悉政府已鞏固了約160個位於荃灣區的斜坡，及正在鞏固的22個區內斜坡的位置，以及正在施工工程的時間表。此外，她認為區內危險斜坡的問題嚴重，有關部門應予以正視。

78.	王銳德先生認為，政府缺乏長遠的斜坡維修及保養政策。他表示，現時的維修工程簡單粗劣，導致樹木枯萎和山坡滲水。他促請政府盡快檢討整體的斜坡維修及保養政策，並研究切實可行的解決方法。此外，他請渠務署及土木工程拓展署稍後向區議會介紹區內斜坡維修的最新情況。

79.	梁斌鰲先生回應表示，正在鞏固的22個斜坡的位置及工程時間表已上載土木工程拓展署網頁，供市民查閱。他表示，該署已就維修和美化斜坡向公眾及政府部門發出《斜坡維修指南》及人造斜坡和擋土牆應用園林和生物工程技術指引文件。該署亦會定期審核政府部門有否遵行斜坡維修及綠化斜坡的政策。

80.	主席詢問在這次山泥傾瀉事故後，土木工程拓展署會否重新評估區內的斜坡。

（按：鄒鑑傳先生於下午六時離席。）

81.	梁斌鰲先生重申，政府將於今年內發出兩份顧問合約，以研究、設計和鞏固經篩選的斜坡，包括荃灣區經篩選的斜坡。政府會根據風險排列系統排列的優先次序，並考慮最新斜坡資料及背景，例如山泥傾瀉記錄等，進行斜坡篩選，令較高風險的斜坡得以優先鞏固。

82.	主席請土木工程拓展署在完成區內斜坡的重新評估後，把報告交議員參閱。他隨即請渠務署回應文件第2項提問。

土木工程拓展署

83.	陳志明先生回應如下：

| (1) | 八月中持續多日的大雨，令到老圍上游上角山一帶的山頭於八月二十日出現嚴重的土地侵蝕，引發泥石流從山上沖下。由於泥石堵塞了沿途大部份排水渠，所以該區的排水系統沒法發揮應有的排水作用； |
| --- | --- |
| (2) | 在八月二十日老圍事故發生之後，渠務署除了清除河道上堆積的泥土和垃圾、修理有危險的河道和行人橋外，亦對老圍一帶的渠務設施進行初步評估。結果發現上角山一條過路渠通的容量可能須要改善，現正與荃灣民政事務處研究可行的方案；以及 |
| (3) | 荃灣區的排水系統大部分都在七十年代建造，故此有些未能達到現時的標準。因此，渠務署在一九九九年研究荃灣的雨水排放整體計劃，並提出兩項渠務改善工程，包括為荃灣及葵涌市區進行雨水排放系統改善工程，以及在荃灣半山興建雨水排放隧道。前者已於去年底展開，而後者亦計劃於二零零七年年底動工。擬建隧道亦會有一個收水口設於老圍，以減輕該區排水系統的負荷。 |

84.	蔡成火先生詢問，有關部門會否定期清理或鞏固山坡上的石塊，以免石塊因泥土鬆脫掉下。

85.	陳志明先生回應表示，天然河道有其自然調節的機制，在過程中，渠務署如果發現河道的泥土鬆脫，並對附近民居或建築物構成威脅，或者發現河道堆積淤泥／沙石，導致排水困難，便會清理淤泥及沙石。

86.	林瑋琦女士表示，荃灣民政事務處工程組會研究上角山路的維修工程，並在資源情況許可下進行改善上角山路的渠務系統的工作。

87.	林發耿先生表示，前拓展署曾於一九九二年提出芙蓉山有危險斜坡，而在一九九七年該處曾發生山泥傾瀉。他認為土木工程拓展署表示會再重新評估危險斜坡，然後再跟進，是監管不力及不負責任的做法。他促請該署立即處理引水道上的危險斜坡，並設立跨部門通報機制，以便盡快疏散受影響的居民。此外，他表示上角山的渠道系統屬舊式設計，未知能否應付現今雨水流量，因此他請有關部門跟進。

88.	主席請水務署回應文件第3項提問。

89.	李耀文先生回應表示，在一般情況下，城門引水道會把收集到的雨水引入城門水塘，同時亦減輕了荃灣區水浸的風險。不過，當雨量很多而引水道的流量超出了其輸送能力時，多出來的水便須從引水道附設的多個溢水堰溢走。因此，根據現時引水道的設計，把過量的雨水從引水道溢出是不能完全避免的。在八月的豪雨時，引水道被多處塌下的山泥堵塞，令塌下斜坡附近的溢水堰流量增多，增加了附近地區水浸的風險。城門引水道上的水務署斜坡，都有根據政府的指引定時檢查和維修，以減低倒塌風險。由於發生了這次事故，水務署現正考慮聘請工程顧問對城門引水道上的斜坡，以及引水道的結構，作進一步安全評估。至於增設監察和通報設施方面，該署現正研究在引水道安裝水位測定儀器。訊號會傳送到相鄰的水務設施（例如濾水廠），以便監察。當水位上升至一定高度時，該署將通知渠務署，使他們能作出相應安排，並會與有關的民政事務處商討是否需要疏散受影響的居民。此外，該署亦正考慮把引水道在曹公潭附近的水閘由現場人手操作改為可以在附近的油柑頭濾水廠遙控。有了這裝置，在緊急情況下，水閘可以很快啟動，把部分引水道的水分流入曹公潭，減輕引水道的流量，最終減低水浸的風險。

90.	陳偉明先生建議水務署應制訂在惡劣天氣下巡邏引水道的機制，及在引水道加設安全欄。此外，他認為該署沒有足夠人手及裝備應付突發的塌樹及山泥傾瀉事故。

91.	李耀文先生回應表示，他同意並會考慮上述建議。他續表示，水務署現正考慮在引水道加設安全欄的可能性，但必須同時平衡環保人士要求保留自然景色的意見。該署稍後會再就建議諮詢區議會的意見。

水務署

（按：王銳德先生於下午六時十二分離席。）

92.	麥兆鴻先生解釋，房屋署有訂定危險地區的機制。首先，土木工程拓展署會評估哪些斜坡有即時危險，而哪些沒有。當房屋署收到評估報告後，便會立即派員到有即時危險的斜坡為受影響的人士登記，並按現行安置準則盡快安排編配公共房屋給受影響的居民。對於沒有即時危險的斜坡，該署也會盡快派員到場為居民登記，但由於政府在一九九五年修訂政策，容許寮屋居民選擇繼續在寮屋居住或接受編配公共房屋單位的安排，居民是可以繼續在沒有即時危險斜坡附近的寮屋居住。他續表示，該署已就土木工程拓展署最近在荃灣區內評估為建築在危險斜坡的16間寮屋展開行動，而該署亦有既定指引清拆長期空置失修的寮屋。此外，該署職員亦會定時巡查寮屋區，如果發現有新建的寮屋便會立即清拆。他表示，該署現時已把市民輪候公屋的時間維持在平均三年的水平。

（按：田世鳴先生於下午六時二十五分離席。）

93.	副主席表示，荃灣民政事務處及相關部門，包括地政總署、渠務署及水務署在八月二十日山泥傾瀉事故中表現出色。他表示，有關引水道屬舊式設計，發生山泥傾瀉等事故時，部門不能第一時間作出應變，因此他建議部門全面檢討和定期評估危險斜坡。

94.	鄒秉恬先生表示，部門過往並沒有認真處理寮屋問題。他要求主席把寮屋問題交環境及生事務委員會跟進。

95.	鄺國全先生表示，荃灣區的寮屋問題討論已久，但始終未能解決，因此他促請各部門共同研究徹底解決問題的方法。

96.	楊福琪女士表示，由引水道引致的危險斜坡問題存在已久，但部門並沒有積極跟進和改善情況。在重新評估危險斜坡方面，她表示，多年前政府已表明私人地方的危險斜坡由私人業主及業主立案法團負責，而非私人地方的危險斜坡則由政府負責評估和維修。她希望知悉現時是否沿用這個做法，並希望部門可向區議會介紹非私人地方的危險斜坡維修的記錄。最後，她反映荃威花園業主立案法團曾在二零零四年收到屋宇署的維修令，表示該屋苑附近的一幅斜坡屬危險斜坡，然而信中所述的危險斜坡令是在二零零零年發出。她投訴土木工程拓展署對危險斜坡監管不足，導致本港很多斜坡有潛在危險。

（會後按：	土木工程拓展署表示，根據該署記錄，屋宇署於二零零三年十二月五日向荃威花園業主立案法團發出危險斜坡修葺令（DH0145/NT/03/C），著令對斜坡6SE-D/CR8作出補救工程建議。該修葺令是因應土力工程處根據工程顧問在二零零一年向屋宇署所提交的報告的建議。因個案涉及多個業主，政府需時以清楚確定斜坡維修責任。該斜坡的加固工程現已展開。）

97.	林發耿先生希望知悉檢討維修危險斜坡的時間表。他又建議渠務署在引水道的合適地點安裝閉路電視，以便隨時監察。最後，他促請房屋署落實清拆寮屋，並把土地交還地政總署，以徹底解決寮屋問題。

98.	副主席表示，現今社會不應再存在寮屋問題，因此房屋署應加快清拆寮屋。此外，各部門應定期檢討危險斜坡的情況，並向區議會報告，以避免八月二十日山泥傾瀉事故再次發生。

99.	主席請土木工程拓展署盡快重新評估區內危險斜坡的情況，並把資料交區議會跟進。

土木工程拓展署

（會後按：	土木工程拓展署回應表示，鑒於多位議員對斜坡安全與政府斜坡維修的關注，現謹付上《政府斜坡的維修審核》參考便覽給各議員參考之用（附件四）。）

IX	第8項議程：荃灣分區委員會區域範圍罪案簡報――二零零五年六月至七月

（荃灣區議會第66/05-06號文件）

100.	顧履勤先生報告荃灣分區委員會區域範圍的罪案情況。

（按：陳偉明先生於下午六時四十七分離席。）

X	第9項議程：馬灣之罪案總數――二零零五年六月至七月

（荃灣區議會第67/05-06號文件）

101.	顧履勤先生報告馬灣的罪案情況。

XI	第10項議程：荃灣區推廣使用資訊科技統籌委員會遞交的區議會撥款申請

（荃灣區議會第68/05-06號文件）

102.	秘書介紹文件。

103.	秘書表示，王銳德先生、李潔明女士及黃家華先生是荃灣區推廣使用資訊科技統籌委員會委員，作為該等議員已就其身分申報利益。

104.	主席根據會議常規第39(11)條的規定，決定已申報利益的議員可發表意見和參與表決。

105.	議員一致通過下列撥款申請：

| 活動名稱 | 申請團體 | 申請款額（元） |
| --- | --- | --- |
| 荃灣區推廣使用資訊科技嘉年華 | 荃灣區推廣使用資訊科技統籌委員會 | 42,120 |

106.	有關活動將以資助計劃形式進行。

XII	第11項議程：荃灣西分區委員會遞交的區議會撥款申請

（荃灣區議會第69/05-06號文件）

107.	秘書介紹文件。

108.	秘書表示，李洪波先生、田世鳴先生、陶桂英女士、王銳德先生及楊福琪女士是荃灣西分區委員會委員，作為該等議員已就其身分申報利益。

109.	主席根據會議常規第39(11)條的規定，決定已申報利益的議員可發表意見和參與表決。

110.	議員一致通過下列撥款申請：

| 活動名稱 | 申請團體 | 申請款額（元） |
| --- | --- | --- |
| 荃灣西分區委員會開心一天遊 | 荃灣西分區委員會 | 18,000 |

111.	有關活動將以資助計劃形式進行。

XIII	第12項議程：荃灣中分區委員會遞交的區議會撥款申請

（荃灣區議會第70/05-06號文件）

112.	秘書介紹文件。

113.	秘書表示，陳金霖先生、趙葭甫先生、陳恒鑌先生及李潔明女士是荃灣中分區委員會委員，作為該等議員已就其身分申報利益。

114.	主席根據會議常規第39(11)條的規定，決定已申報利益的議員可發表意見和參與表決。

115.	議員一致通過下列撥款申請：

| 活動名稱 | 申請團體 | 申請款額（元） |
| --- | --- | --- |
| - 荃灣中分區旅行同樂日 | 荃灣中分區委員會 | 12,000 |
| - 荃灣中分區兒童歌唱比賽 | 活動工作小組 | 6,000 |

116.	第(1)項活動將以資助計劃形式進行，而第(2)項活動則以非資助計劃形式進行。

XIV	第13項議程：荃灣東分區委員會遞交的區議會撥款申請

（荃灣區議會第71/05-06號文件）

117.	秘書介紹文件。

118.	秘書表示，陳琬琛先生、鍾偉平先生、蔡子民先生、林發耿先生、文裕明先生及黃家華先生是荃灣東分區委員會委員，作為該等議員已就其身分申報利益。

119.	主席根據會議常規第39(11)條的規定，決定已申報利益的議員可發表意見和參與表決。

120.	議員一致通過下列撥款申請：

| 活動名稱 | 申請團體 | 申請款額（元） |
| --- | --- | --- |
| 荃灣東分區逍遙一天遊 | 荃灣東分區委員會 | 18,000 |

121.	有關活動將以資助計劃形式進行。

XV	第14項議程：荃灣區節日燈飾籌備委員會遞交的區議會撥款申請

（荃灣區議會第72/05-06號文件）

122.	秘書介紹文件。

123.	秘書表示，蔡成火先生及陳金霖先生是荃灣區節日燈飾籌備委員會委員，作為該等議員已就其身分申報利益。

124.	主席根據會議常規第39(11)條的規定，決定已申報利益的議員可發表意見和參與表決。

125.	議員一致通過下列撥款申請：

| 活動名稱 | 申請團體 | 申請款額（元） |
| --- | --- | --- |
| 2005／06年度荃灣區除夕倒數活動 | 荃灣區節日燈飾籌備委員會 | 580,000 |

126.	有關活動將以資助計劃形式進行。

XVI	第15項議程：資料文件

127.	各議員知悉下列文件：

|  | 文娛康樂及體育委員會報告 （荃灣區議會第73/05-06號文件） |
| --- | --- |
|  | 環境及生事務委員會報告 （荃灣區議會第74/05-06號文件） |
|  | 工商業委員會報告 （荃灣區議會第75/05-06號文件） |
|  | 社會服務及社區宣傳委員會報告 （荃灣區議會第76/05-06號文件） |
|  | 交通及運輸委員會報告 （荃灣區議會第77/05-06號文件） |
|  | 荃灣區議會截至二零零五年九月十五日止的財政報告 （荃灣區議會第78/05-06號文件） |
|  | 荃灣地區管理委員會工作報告 （荃灣區議會第79/05-06號文件） |
|  | 荃灣區議會二零零五年七月十九日至九月十五日期間以傳閱文件方式通過的區議會撥款申請 （荃灣區議會第80/05-06號文件） |

XVII	第16項議程：其他事項

128.	主席表示，規劃署、運輸署、路政署及土木工程拓展署已研究擴闊楊屋道西行線（近爵悅庭）一段的路口改善措施的施工安排，現在向區議會報告最新進展。出席會議的有：

- 規劃署高級城市規劃師（荃灣）黃少薇女士；以及

- 新鴻基地產發展有限公司代表黃嘉雯女士。

129.	黃嘉雯女士報告，發展商在過去數月曾與運輸署、土木工程拓展署、地政總署、路政署、規劃署等部門磋商，並已對工程範圍達成共識。工程包括開闢一段新左轉行車專線，以及相關的遷移公共設施地底管道工程。工程費用全數由發展商承擔。新闢車路完成後會移交政府有關部門管理、保養和維修。發展商將於日內提交工程圖則給運輸署審批，並向路政署申請“掘路許可證”。工程擬於二零零六年第一季動工，第四季完成。

130.	各議員對有關工程表示贊同及支持。

131.	主席表示，民政事務局常任秘書長李麗娟女士將提前於十月六日上午十時三十分至十二時與荃灣區議員會面，並於會前與議員在美心酒樓茶聚，請各議員踴躍出席。

XVIII其他事項

132.	議員並無提出其他事項討論。

133.	主席提醒各議員下次會議日期為二零零五年十一月二十九日。

荃灣區議會秘書處

二零零五年十月二十五日