荃灣區議會第五次（二／零四至零五）會議記錄

日期︰二零零四年七月二十七日

時間︰下午二時三十分

地點︰荃灣民政事務處會議廳

出席者︰

周厚澄先生, SBS, JP（主席）

鍾偉平先生, BBS（副主席）

文裕明先生

王銳德先生

田世鳴先生

李洪波先生

李潔明女士

林發耿先生

周鎮榮先生

陳金霖先生

陳恒鑌先生

黃家華先生

陶桂英女士

陳偉明先生

陳偉業議員

陳琬琛先生

鄒秉恬先生

楊福琪女士

鄒鑑傳先生

趙葭甫先生

蔡子民先生

鄺來興先生

鄺國全先生

列席者︰

陸仿真先生, JP	荃灣民政事務專員  荃灣民政事務處

林瑋琦女士	荃灣民政事務助理專員  荃灣民政事務處

劉蘇偉玲女士	荃灣高級聯絡主任  荃灣民政事務處

陳慶群女士	高級聯絡主任（大廈管理）  荃灣民政事務處

劉永禮先生	新界西總工程師　土木工程拓展署

李景瑞女士	署理荃灣區指揮官　香港警務處

鄭羅焯筠女士	荃灣區警民關係主任  香港警務處

茹建文先生	荃灣葵青地政專員  荃灣葵青地政處

黃胡少英女士	行政助理／地政　荃灣葵青地政處

樊容權先生	新界西總運輸主任　運輸署

戴剛先生	物業管理總經理（葵青、荃灣及離島）  房屋署

張煒英先生	荃灣及葵青區高級總監  食物環境生署

李就勝先生	荃灣區康樂事務經理  康樂及文化事務署

林喜松先生	荃灣及葵青區福利專員  社會福利署

荃灣區議會秘書處代表︰

方燕燕女士（秘書）	高級行政主任／區議會　荃灣民政事務處

廖美芳女士	一級行政主任／區議會　荃灣民政事務處

缺席者：

蔡成火先生

應邀出席者：

為討論續議事項議程

黃世銓先生	分區指揮官（新界南）  消防處

周世榮先生	荃灣消防局局長  消防處

為討論第3項議程

劉震先生	首席助理秘書長（環境）1  環境運輸及工務局

黃耀錦先生	助理署長（廢物及廢水）  環境保護署

王德威先生	首席環境保護主任（污水基礎建設規劃）  環境保護署

呂兆衛先生	高級環境保護主任  環境保護署

徐永華先生	總工程師（淨化海港計劃）  渠務署

為討論第4項議程

黃思平先生	首席助理秘書長（保安）  保安局

黃德誠先生	高級監督（工程及計劃）  懲教署

李錦生先生	署理總工程師／土地工程  土木工程拓展署

游啟浩先生	工程師／土地平整24  土木工程拓展署

楊建明先生	項目經理  萬隆工程顧問有限公司

為討論第5項議程

楊志萍女士	高級建築師／20  房屋署

劉賜添先生	建築師／32  房屋署

潘成達先生	助理董事  奧雅納工程顧問公司

為討論第6項議程

黎承晚先生	工程師（荃灣）  土木工程拓展署

何偉基先生	工程師（五號幹線）  土木工程拓展署

劉銘德先生	高級行政主任（策劃事務）3  康樂及文化事務署

盧智鴻先生	高級工程策劃經理  建築署

林秀生先生	高級工程師（顧問工程管理）  渠務署

方學誠先生	高級工程師（顧問工程管理）  渠務署

李永強先生	工程師（顧問工程管理）  渠務署

黃國強先生	工程師（顧問工程管理）  渠務署

張世良先生	工程師1／緩減噪音／主要工程管理處  路政署

劉偉傑先生	工程師4／青山公路／主要工程管理處  路政署

楊世喜女士	工程師（新界）3-3／工程部  路政署

黃華麒先生	工程師（新界）4-1／工程部  路政署

為討論第8項議程

李欣明先生	總工程師／交通工程（新界西）  運輸署

張家亮先生	高級工程師  土木工程拓展署

會議內容

I	歡迎及介紹

主席歡迎各議員及政府部門代表出席是次荃灣區議會會議，並表示鍾偉平副主席及周鎮榮先生分別榮獲香港特別行政區行政長官頒發銅紫荊星章及榮譽勳章，他藉此機會向兩位致以衷心祝賀。

II	第1項議程：通過二零零四年四月十六日特別會議記錄及二零零四年五月二十五日第四次會議記錄

- 主席表示，秘書處較早前已把四月十六日及五月二十五日的會議記錄分發給各議員，而截至是次會議前，秘書處共收到1項修訂建議，詳見附件一。各議員一致通過經修訂的會議記錄。

III	第2項議程：續議事項

(A)	二零零四年五月二十五日會議記錄第83段：荃灣眾安街假日行人專用區計劃試行建議

- 主席表示，荃灣區議會已於六月二十一日召開特別會議討論是項議程，會上各議員同意進行有關試行計劃。

- 林瑋琦女士表示，有關試行計劃將由八月一日開始，連續在四個星期日實施，時間為中午十二時至晚上十時。實施計劃期間，荃灣民政事務處、運輸署及警務處均會派員到場當值，以維持交通及處理任何緊急事故。此外，荃灣民政事務處會安排各議員於八月二十二日實地視察計劃的實施情況。

- 鄺國全先生表示，小巴商會較早前曾與他聯絡，認為實施行人專用區計劃對有關小巴在該路段的運作，特別是上落客方面的影響很大，因此希望運輸署及警務處可提供支援，使計劃不會影響他們的日常營運。

(B)	二零零四年五月二十五日會議記錄第118段：有關五號幹線對怡景園的環境影響事宜

- 主席表示，秘書處已於六月十八日去信環境保護署（環保署），促請該署積極考慮各議員的建議及研究其他方法，以減低噪音對怡景園居民的影響。

(C)	二零零三年九月三十日會議記錄第43段：先遣急救員計劃的實施

- 主席表示，消防處在二零零三年九月三十日舉行的區議會會議上，曾向各議員介紹該處推行的“先遣急救員”試驗計劃。該計劃的目的是希望能更有效地運用現有的消防資源，及加強該處的緊急救護服務。由於有關計劃的試驗期現已屆滿，因此消防處代表再次出席區議會會議，並向各議員匯報計劃的成效及檢討結果。出席是次會議向各議員匯報的消防處代表有：

(1)	消防處分區指揮官（新界南）黃世銓先生；及

(2)	消防處荃灣消防局局長周世榮先生。

- 黃世銓先生表示，先遣急救員計劃於二零零三年九月八日開始推行，實施期間的整體效果令人滿意，因此消防處已把計劃由8間消防局擴展至在44間消防局實施，並計劃分階段推展至全港64間消防局，為市民提供緊急的救護服務。他解釋，所有符合資格的先遣急救員皆已接受進階救護課程的訓練，以便為心跳驟停、氣道受阻、呼吸停頓及嚴重出血的傷者提供緊急救護服務。此外，他們也會為火場及遇到特別事故的傷者提供基本急救服務。計劃在荃灣區推行至本年七月初，先遣急救員共出動266次。

- 主席表示，由於該計劃實施的成效良好，所以值得繼續支持。

IV	第3項議程：淨化海港計劃的未來路向

（荃灣區議會第24/04-05號文件）

- 主席表示，“淨化海港計劃”是本港歷來最重要的環保項目之一，其主要目的是改善海港的水質，該計劃的第一期設施在二零零一年十二月已全面投入服務。出席是次會議向各議員介紹計劃的內容及未來路向的代表有：

(1)	環境運輸及工務局首席助理秘書長（環境）1劉震先生；

(2)	環境保護署助理署長（廢物及廢水）黃耀錦先生	；

(3)	環境保護署首席環境保護主任（污水基礎建設規劃）王德威先生；

(4)	環境保護署高級環境保護主任呂兆衛先生；及

(5)	渠務署總工程師（淨化海港計劃）徐永華先生。

- 劉震先生及黃耀錦先生介紹文件及附件二的投影片。

- 王銳德先生表示，現時的污水消毒設施只達第一期計劃所訂指標的一半，因此他希望了解是否早期設計出現錯誤。他並希望該局可詳細介紹有關的消毒設施及盡快增設相關設備的可行性，以期荃灣區泳灘可盡快重開。

- 陳偉明先生支持污者自付的原則及分階段實施淨化海港計劃的建議，但他認為政府必須審慎處理，並減少填海區域，以免相對減弱海水的沖刷力，因而導致污染物沉積在海港內。由於該局現時估計待二零零八至零九年才可重開荃灣區的泳灘，因此他詢問政府有否計劃於這段期間在有關泳灘為荃灣區居民提供其他消閑活動。此外，由於深井區的污水處理廠將開始運作，因此他建議該局就汀九、深井、青龍頭及馬灣的泳灘定期進行水質測試並提交報告，如發現任何泳灘的水質達至標準，便立即開放供市民使用。最後，他反映馬灣養魚區漁民憂慮在進行淨化海港計劃工程期間，海草會吸收有機物質或細菌，從而引發紅潮，因此他希望該局正視有關情況。

- 鄒秉恬先生支持淨化海港計劃，但對有關計劃的成效存疑及欠缺信心，原因是該局在數年前曾就第一期計劃諮詢區議會，當時並表示在推行計劃後，全港包括荃灣區的海港水質皆會有所改善，然而現時荃灣的泳灘卻因推行該計劃而導致海水中的大腸桿菌含量大增。他認為第二期計劃仍需分階段進行的主要原因屬財政問題，但他認為一次過推行該計劃效果會較為理想，因為在實施污者自付計劃後，市民已支付有關費用以淨化海港，然而效果並不理想，現時如不能一氣呵成推行有關計劃，則不能達致最佳效果，且可能令計劃出現延誤。他強調有關方案必須能切實改善海港水質，而不能只憑空想象。

- 劉震先生感謝各議員支持淨化海港計劃，並就議員所提意見回應。他表示政府在推行第一期計劃前，曾評估有關工程的影響，但可能礙於當時（即一九九四年）的技術水平所限，未能十分準確評估有關影響。儘管挖掘隧道的過程因承建商的問題出現延誤，以致工程於二零零一年才正式完成，但第一期工程完成後，其成效與當時的評估也十分相近。他表示現時維港絕大部份水域的主要水質指標皆有所改善，但礙於當年的模擬技術所限，未能準確預計昂船洲污水處理廠的排放對局部水域的影響，例如所排放的污水會隨水漂流至荃灣區的泳灘範圍，令有關泳灘的細菌含量上升而要關閉。此外，他解釋第二期甲計劃建議興建連接港島的深層污水隧道，以接收港島區現時仍未能妥善處理的污水，擴建化學處理設施及增設消毒程序，正是要針對目前尚餘的主要水質問題，包括減低荃灣水域的細菌含量，以便該區泳灘可盡快重開。他指出在第二期甲工程完成後，海港水質將會有更大改善，尤其消毒程序將可有效解決現時荃灣區泳灘海水細菌含量過高的問題。至於第二期乙計劃工程――生物處理系統，主要是為應付一旦本港人口持續上升而導致污水量不斷增加，令海水的自我潔淨能力不足以應付僅經化學處理的廢水以致水質轉差的情況。不過，由於生物處理系統的費用非常高昂，因此該局必須審慎處理。此外，他解釋政府自一九九五年推行污者自付計劃至今不曾調整排污收費，即使淨化海港計劃第一期全面投入服務引致開支上升，政府仍然維持一九九五年的收費水平，因此第二期計劃對排污費的影響並非目前首要考慮的問題。他強調現時最重要的是社會盡快達成共識，以便第二期淨化海港計劃可盡快推行，以解決荃灣區的污水問題。

- 黃耀錦先生解釋，第一期淨化海港計劃的評估並非錯誤，因第一期計劃旨在遏止水質長期惡化趨勢，政府並不期望在完成該期工程後能全面達到水質指標，因此現時需推行第二期計劃以繼續作出改善。他指出污水消毒大致有三種方法：(1)加入氯氣或漂白水；(2)利用紫外光；及(3)臭氧。政府的計劃是採用加入氯氣，但有關建設成本會高達7億元，而每年的操作費用約為8,000萬元。為盡快改善荃灣泳灘水質，政府會優先興建污水消毒設施，但因為需向立法會申請撥款、進行環境評估及向有關團體及公眾解釋消毒過程對環境的影響，以及有關消毒設施的設計和施工，因此預計最快需待二零零八至零九年消毒設施才可投入服務。至於馬灣養魚區方面，他解釋有關養魚區距離污水排放口約7公里，而該水域中對魚類有影響的無機氮及磷的指標皆有所改善，而大腸桿菌的含量也沒有超出漁農自然護理署（漁護署）的標準，因此第一期淨化海港計劃改善工程並沒有對馬灣養魚區的魚類造成影響。

- 鄺國全先生提出下列問題：

  - 政府屬意的選址方案為方案甲，就政府現時對該方案的評估，能否在實施計劃後徹底解決現時青山道沿岸泳灘的污染問題；

  - 在第二期計劃施工期間，本港海港水質會否轉差；

  - 工程的費用會否轉嫁於市民，增加他們的財政負擔；及

  - 使用氯氣對整體海洋生態（包括藍巴勒海峽一帶）的影響。

- 林發耿先生表示，在籌備及進行龐大工程時難免會在細節上有所錯漏。他表示，由於政府就第一期淨化海港計劃的評估出現偏差，以致荃灣區泳灘的大腸桿菌含量增加而需封閉泳灘，因此他希望知悉第二期計劃在收集餘下的25%污水時，會否因水流等因素導致荃灣區泳灘的細菌進一步增加。他並促請該局注意在使用化學物質進行消毒的過程中，可能引致的其他環保問題。

- 陳恒鑌先生原則上同意有關計劃，但促請該局必須關注興建深層污水隧道可能令地下水因而流失以致地陷的可能性，以及使用氯氣消毒而引致的其他環境污染問題，以免食物鏈及海床受到污染。最後，他建議該局研究在本港引進興建污水隧道的技術及購置所鋪設喉管的可行性，以減低本港資金外流的機會。

- 劉震先生回應各議員的意見如下：

  - 就鄺國全先生所提意見，他解釋政府經詳細研究及評估後，認為方案甲在環境及選址上較為可取，因為昂船洲對開一帶並無敏感生態存在，反觀方案乙可能會影響南丫島附近的海洋生態。此外，方案甲亦較具成本效益，且由於是在現址附近進行擴建，相對較容易為市民接受。他解釋兩個方案對解決荃灣海灣水質問題的效果大致相同，因為兩者都包括了化學及消毒處理程序，分別可清除水中50%及99.9%的細菌。此外，興建深層污水隧道工程只在地底進行，並不會對水質造成影響，而擴充化學處理及加建消毒設施不會影響已建廠房的日常運作，因此不會中斷現有的服務，使水質變壞。相反，在新增設施落成後，便可收集及處理維港兩岸餘下的25%污水，令水質持續改善，而政府也會清除消毒過程中殘餘的氯氣，以確保海水中不會留有殘餘的氯氣。就污者自付的政策方面，他表示政府現時的收費政策是根據提供污水處理服務的營運成本向市民徵收費用，當中並不包括建設成本。以第一期計劃的費用超出預算為例，政府也沒有把有關支出計算於排污服務的成本內。他表示政府知悉市民十分關注第二期計劃對排污費的影響，當局稍後會詳細檢討排污費政策，以回應市民及業界對有關政策的關注。他續解釋，由於政府需要進行十分詳細的環境評估工作，以釋各界對消毒過程所產生影響的疑慮，因此增建消毒設施的工程預計最快可於二零零八至零九年完成；

  - 就林發耿先生所提意見，他表示在興建深層污水隧道連接港島以收集餘下25%的污水，然後輸往昂船洲污水處理廠處理的同時，政府會相應提供消毒設施，以確保荃灣的污水問題不會更趨嚴重。此外，在化學處理過程所加入的三氯化鐵並不會引發其他環保問題，因為該物質中的氯離子普遍存於海水中，而其中的鐵也會在處理過程中耗盡，因此不會有剩餘的鐵殘留在海水中；及

  - 就陳恒鑌先生所提意見，劉先生解釋會在地下80至100米鑽挖深層隧道，並會進行鞏固工程，但不會在隧道內鋪設喉管。由於鑽挖工程的費用高昂，而增設消毒及生物處理設施的造價不菲，因此整項計劃的支出非常龐大。

- 黃耀錦先生就使用大量氯氣而產生二噁英方面的憂慮解釋，以現時政府估計將會使用的氯氣劑量，應不會出現有關情況，而政府也會在海水中加入其他物質消除殘餘的氯氣，以免水質受到影響。由於市民及有關團體均非常關注推行計劃的過程所造成的影響，因此政府會進行詳細環境評估，並實地測試有關情況，以釋公眾的疑慮。

- 陳偉業議員對政府延遲處理污水及大幅修改有關計劃表示失望及遺憾。他認為由最初的污水處理策略至現時的淨化海港計劃均存在不少疑團及問題，因在最初期的設計中，政府曾建議興建深層管道把污水輸往深海，再以自然水流沖淡以解決污水問題，惟至今並沒有興建該深層管道，只是依靠昂船洲污水處理廠處理污水。昂船洲污水處理廠啟用至今不斷接收全港污水，並經水流漂至荃灣海灣，令區內的污水問題不斷惡化。他對現時建議興建深層隧道以收集餘下25%污水的做法表示擔憂及不認同，而對淨化海港計劃的設計及建造以合約形式外判的做法亦有所保留。最後，他詢問除昂船洲污水處理廠外，有否其他合適的選址可處理污水問題，並指全港的問題不應只由荃灣承受。

- 劉震先生表示，在最早期策略性排污計劃的設計中，確實曾計劃利用深海排放管道把經過化學處理的污水輸往南丫島南面排放，但現時的淨化海港計劃中已放棄了深海排放的安排，而更改為提升處理水平和近岸排放。他表示雖然政府在推行第一期淨化海港計劃時有所延誤，但現時維港水質得到改善卻是不爭的事實，而兩項計劃最大的分別是策略性排污計劃的設計是以低程度處理及深海遠距離排放處理污水；而淨化海港計劃則著重消毒，並經化學及生物處理過程，務求消除水中90%以上的污染物才在近岸排放。由於前者的設計受當時環保團體及社會人士反對，因此政府在二零零零年聘請國際專家檢討該計劃，最後顧問建議放棄原有設計，並改用高程度處理方法，因而推行淨化海港計劃。他承認第一期計劃對荃灣泳灘造成影響，因計劃令海水的含菌量提高，所以政府已建議盡快加建消毒設施以改善有關問題。就外判合約的意見方面，他表示政府也非常關注有關問題，因此需要更多時間就推行第二期乙計劃作準備。他歡迎各界人士向政府提出任何意見，並會詳加考慮。

- 黃耀錦先生解釋導致藍巴勒海峽受污染的其中一個原因是荃灣舊區存在非法接駁污水渠道的問題，而有關部門會盡力協助以解決問題。至於就合約形式運作的意見方面，他表示環境保護署（環保署）現時已採用“設計、建造、營運”合約外判10多宗大型廢物處理工程，有關工程都運作良好，且與各承辦商保持良好合作關係，並沒有出現法律訴訟問題。

- 鄺來興先生表示，由於淨化海港計劃所費不菲，因此他希望知悉施工期間會否對本港的經濟活動造成影響。此外，他詢問文件中所述“擴建昂船洲污水處理廠，以期最終每日可以對280萬立方米污水進行化學處理和消毒”中的280萬立方米，是否指本港屆時每天的污水量，而在進行淨化海港計劃後，污水的改善情況可維持多久。此外，他希望知悉該計劃一旦影響馬灣的漁民，例如出現紅潮等情況，政府有否制定相應的緊急應變措施，及在污者自付的政策下，政府有否就食肆等業界所需付出的費用作出評估。

- 鄒秉恬先生希望知悉政府有否相應措施以解決荃灣舊區非法接駁污水渠道以致藍巴勒海峽受到嚴重污染的問題，以及全港舊區直接排放污水入海港的比例。此外，他詢問如選擇方案乙，將對第二期淨化海港計劃有何影響，並指假如方案甲及方案乙的內容大致相同，他會傾向選擇方案乙，因該方案可分散處理污水。

- 陳偉業議員不滿在第一期淨化海港計劃下，其他地區海灣的水質均有改善，惟荃灣卻成為該計劃的受害者。他並不認同荃灣舊區非法接駁污水渠導致藍巴勒海峽受污染的解釋，因該問題已存在近20年，而渠務署亦不斷跟進以改善有關情況。最後，他表示反對方案甲，認為該方案對荃灣並不公平。

- 劉震先生表示，政府曾就該計劃的經濟效益進行初步評估，認為計劃對經濟有正面影響。計劃的其中一項目標，是希望改善荃灣區的泳灘，以便盡快開放供市民使用。長遠來說，政府亦須進行淨化海港計劃第二期以配合維港兩岸的新發展。他解釋現時維港大部分污水來自市民日常的生活污水，因此來自市民及一般企業的排污費收入佔整體排污費收入約70%是合理的。此外，文件中“最終每日可以對280萬立方米污水進行化學處理和消毒”所述的280萬立方米，是指維港兩岸最終可能產生的污水量。該局較早前曾邀請規劃署評估未來人口的增長情況，假設維港兩岸市區所有可發展土地經發展至現行法例容許的最高密度，經計算後，得出最終可能產生280萬立方米的污水量上限。他續解釋即使採用方案乙，其中80%的污水都是經由昂船洲污水處理廠處理後排放，所以關鍵並非在於分散或集中處理，而是污水的處理水平是否足夠，若是污水處理水平不足，即使部分污水於其他地方處理及排放，亦會隨水流漂移影響整個維港，因此政府現時建議增設消毒設施，提升污水的處理水平以改善有關情況。該局的網頁載有該研究的詳細數據，歡迎各議員瀏覽。

- 黃耀錦先生表示，政府會繼續解決舊區非法接駁污水渠的問題，並會與淨化海港計劃同步進行。他指出去年曾安排各議員參觀昂船洲污水處理廠，以了解其運作，各議員如有興趣，該局可再次作出安排，以便各議員實地視察該廠所排放經處理污水的水質。就可能對馬灣漁民造成影響方面，他解釋引致紅潮的原因是由於海水中的磷和無機氮有所增加，然而根據第一期淨化海港計劃投入服務海水水質變化報告顯示，藍巴勒海峽及馬灣海峽的磷和無機氮的含量皆有所減少，因此如出現紅潮，必須先確定成因，而處理有關紅潮問題的程序及賠償機制，他相信漁護署已有所安排。

- 田世鳴先生促請政府加快增設消毒設施，以期荃灣的泳灘得以盡快重開。他表示，第一期計劃因失誤以致荃灣泳灘受到污染，如第二期計劃在選址方面仍會令荃灣承擔風險，則區內居民會再次成為受害者，因此他希望該局審慎考慮及提供更多這方面的數據供區議會參考。

- 黃耀錦先生表示，政府明白盡快重開荃灣泳灘的訴求，並已計劃把有關的污水消毒設施提升為優先處理項目，而政府在諮詢期間聆聽各方意見後，會審慎考慮才決定落實哪一個方案。

- 主席希望知悉環保署有否定期化驗荃灣區海灣的水質，及除昂船洲污水處理廠排出污水導致荃灣泳灘受到污染外，是否存在其他導致污染的原因。

- 呂兆衛先生回應指荃灣區內建有數條主要雨水渠道，沿渠一帶都有不少生活污水流入，其中以馬頭壩道雨水渠內積聚沉澱物的情況最為嚴重。雨水渠內沉澱的污染物主要是由於舊區錯誤接駁渠道的情況甚為普遍，生活污水在沒有經過處理的情況下便已排放到雨水渠所致。他解釋環保署為此已積極地進行巡查，較早前更聘請顧問公司進行探察，發現荃灣區內存在多個錯誤的渠道接駁點，但由於部分接駁點並不能單從地面觀察可以確定，而樓宇內的渠道也可能出現有關情況，因此該署已聯同屋宇署及食物環境衛生署積極跟進。最後，他表示荃灣區航道內不同區域的水質會有所不同，雖然整體水質有所改善，但靠岸區域的水質則較易受上述污水排放問題及潮汐漲退因素影響而會較差。

- 劉震先生強調在淨化海港計劃第一期系統於一九九七年局部啟用後，令荃灣區水質指標有所改善。第一期系統於二零零二年全面投入服務後，荃灣區內大部分的水質指標更有進一步改善，只有馬灣海峽的氨及大腸桿菌含量指標有所轉差，但有關大腸桿菌含量的指標亦只是倒退至在一九九七年第一期計劃局部啟用前的水平，因此計劃並沒有導致荃灣區的水質變差。至於糾正區內非法接駁污水渠及追尋污染源則屬環保署及有關部門的執法工作，這與淨化海港計劃兩者間並無抵觸，而後者更有助改善泳灘的水質。

- 鄺國全先生表示原則上同意進行有關計劃，但希望待諮詢期完結及聽取更多意見及資料後，荃灣區議會才落實支持哪一個方案，他並強調各議員有責任確保荃灣區的水質不會繼續轉差。

- 陳恒鑌先生認為昂船洲污水處理廠以至珠江口一帶的污水皆流入新界西部，對區內居民非常不公平及造成極大影響，因此他對計劃有所保留，並建議政府考慮修訂方案乙等其他方案，使之更具效益，讓市民有更多選擇。

- 林發耿先生關注第二期淨化海港計劃將會收集的餘下25%污水會進一步污染荃灣海灣的水質，因此他促請政府積極考慮其他徹底的處理方法，例如把污水輸往公海作深海排放，以解決有關問題。

- 黃耀錦先生表示，興建深層排污隧道，把經過二級處理的污水輸往深海排放無疑是最徹底的做法，然而該項工程所需費用將會非常高昂及不符合成本效益，並會加重市民的財政負擔，因此政府現時希望透過諮詢各界意見，從而落實一個既可保護環境，又可平衡成本效益的方案。

- 主席綜合各議員的意見表示，大部分議員也支持淨化海港計劃，惟對其內容細節有所保留。由於第一期計劃對荃灣區造成頗大影響，因此他希望該局如就第二期計劃有任何最新資料，請盡快通知荃灣區議會，及在有需要時再作討論。

V	第4項議程：喜靈洲監獄發展土地平整及基建工程可行性研究

（荃灣區議會第25/04-05號文件）

- 主席表示，本港一直存在監獄擠迫的問題，而監獄內許多設施都已過時及殘舊，這些問題預計將日趨嚴重，因此政府建議在喜靈洲興建一所可提供7,000多個懲教名額的新綜合監獄。出席是次會議介紹文件的政府部門代表有：

  - 保安局首席助理秘書長（保安）黃思平先生；

  - 懲教署高級監督（工程及計劃）黃德誠先生；

  - 土木工程拓展署署理總工程師／土地工程李錦生先生；

  - 土木工程拓展署工程師／土地平整游啟浩先生；及

  - 萬隆工程顧問有限公司項目經理楊建明先生。

- 楊建明先生介紹文件及附件三的投影片。

- 鄺國全先生表示明白現時監獄的使用量已達飽和水平，但他希望知悉如興建該綜合監獄以集中收納囚犯，懲教署是否可更有效率地管理監獄及更具成本效益。此外，他希望知悉8項初步土地平整方案及4項固定渡海通道方案的成本效益評估資料。

- 黃德誠先生解釋，綜合監獄的構思是把多個不同類型的監獄或院所集中設於同一地方，而該綜合監獄共分為3個區域，包括收押中心及兩個各自有5所監獄的區域。各區域均會以高身圍牆分隔，並各自獨立運作，因此與現時監獄的運作模式大致相同，只是規模較為龐大。

- 李錦生先生回應表示，各個初步方案的估計建造費用相差不大，而有關數字已詳列於諮詢摘要的附件A和附件B。現時顧問公司估計文件所述的最可取方案的土地平整及基建工程的建造費用約為25億元，其中土地平整工程約佔15億元，而固定渡海通道則約佔10億元。此外，興建橋樑的造價將較隧道明顯為低，根據顧問公司估計，以隧道形式建造的固定渡海通道約需25億元。

- 副主席表示，周公島是一個獨立島嶼，如在該島興建綜合監獄則無需填海，而興建過程應較為容易處理。

- 李錦生先生表示，周公島面積約有60公頃，而興建綜合監獄所需面積約為80公頃，加上周公島的生態價值較高，喜靈洲避風塘範圍內的生態價值則相對較低。至於視覺影響方面，喜靈洲的地形將能有效地作為天然屏障，在坪洲及愉景灣均不會看見土地平整範圍，而在梅窩也只會看見部分土地平整範圍。因此在喜靈洲避風塘填海興建綜合監獄是一個較為可取的方案。此外，顧問公司將會考慮各種影響視覺的緩解措施，包括在土地平整範圍引入園林山丘，將可有效地遮蔽監獄設施。

- 蔡子民先生詢問現時監獄的擠逼情況。

- 黃德誠先生表示，現時懲教署的院所普遍非常擠逼，其中尤以高設防監獄、收押所及女子監獄三類的情況最為嚴重。他舉例指荔枝角收押所原本可以容納960名人士，但現時已收押1,560名人士，而大欖女子監獄原本可以容納278名囚犯，但現時已接收近700名犯人，擠逼情況十分嚴重，加上配套設施不足，以致囚犯之間出現很多磨擦及衝突，因此實有需要興建綜合監獄。

- 陳偉明先生希望土木工程拓展署可提供更多有關興建綜合監獄對生態環境的影響、交通安排、社會因素及土地使用等各方面的更詳盡資料。

- 蔡子民先生反對在喜靈洲興建綜合監獄，認為興建綜合監獄會對附近生態造成影響，他建議擴建現有監獄以增加懲教名額。此外，他認為女子監獄擠逼的主因是內地妓女來港賣淫人數與日俱增所致，因此有關部門應積極打擊有關罪案，從而徹底解決監獄擠逼的問題。

- 李錦生先生指出此可行性研究會分兩個階段進行。第一階段的研究目的主要是評估各個初步方案及選出一個最可取的方案，而在第二階段會就最可取方案進行各方面的詳細評估，其中包括法定的環境影響評估。至於初步評估的主要結果，各議員可參考諮詢摘要內的附件A和附件B。

- 黃德誠先生表示，懲教署在過去五年間已增加逾千個監獄宿位，例如於一九九九年在赤柱監獄毗鄰的足球場興建一所監獄（即白沙灣監獄），此外，該署亦曾在大欖女子監獄增加260個懲教名額。然而，其他監獄因受地理及位置所限，已不能再增添額外宿位。

- 黃思平先生表示，現時女子監獄共囚禁約3,000名囚犯，而過半以上是內地人士。政府有關部門會依照既定程序即時遣返非法入境的內地人士。不過，內地人士如觸犯本港法例，無論他們是否非法入境，有關部門均會提出檢控，並交由法庭作出裁決，以收阻嚇作用，並維持香港的治安。

- 主席表示，本港監獄擠逼問題是不爭的事實，而該計劃亦可節省政府的資源及行政開支，但他希望有關部門同時關注環保及生態等問題。

VI	第5項議程：葵涌至國瑞路公園內――大窩口地鐵站之行人天橋規劃方案

（荃灣區議會第26/04-05號文件）

- 主席表示，在二零零二年三月二十六日，房屋署曾向荃灣區議會介紹及諮詢葵涌至國瑞路公園內大窩口地鐵站的行人天橋規劃方案。該署在過去兩年已就該計劃進行技術研究，出席是次會議向各議員交代研究結果的有：

(1)	房屋署高級建築師楊志萍女士；

(2)	房屋署建築師劉賜添先生；及

(3)	奧雅納工程顧問公司助理董事潘成達先生。

- 楊志萍女士及劉賜添先生介紹文件。

- 陳琬琛先生認為房屋署（房署）在二零零二年就興建該行人天橋諮詢荃灣區議會時所作的介紹與現時擱置興建工程的解釋前後矛盾，他對此表示不滿。他表示，該行人天橋確實可為區內長者帶來方便，因此房署不應只著眼於財政方面的因素，而應審慎考慮工程的實際需要。最後，他對房署欠缺遠見及只以金錢衡量價值的做法表示失望及遺憾。

- 趙葭甫先生對房署擱置興建有關行人天橋表示不滿及遺憾，認為該天橋確實可為葵涌居民帶來方便。此外，他認為地鐵公司亦是興建天橋的受益者，因此房署應和地鐵公司商討共同承擔有關建設費用。就文件所述，有關“擱置這天橋計劃沒有影響國瑞路公園附近居民的交通配套安排，反而可以消除天橋工程可能對居民產生的滋擾”一點，他認為這解釋並不符合邏輯，因擱置興建天橋當然不會對現時的交通配套有任何影響，而假如施工期間會對居民造成滋擾便需要擱置有關工程，那本港大部分的建造工程便不必進行。因此，他希望房署可重新考慮有關計劃，並以大眾市民的利益為依歸。

- 鄺國全先生認為房署此舉是愚弄及不尊重區議會，且有欺騙市民之嫌，因此並不能接受，否則他便無從向市民交代。他促請房署重新考慮計劃，否則他稍後會動議要求該署落實興建有關行人天橋。

- 楊志萍女士表示，該署在二零零二年諮詢荃灣區議會的原因，是由於擬建行人天橋的橋塔座落於國瑞路公園之內，並會影響公園內部分設施及樹木，而大窩口地鐵站亦需進行一些改建工程，因此該署希望盡早諮詢區議會的意見，以落實進行詳細研究。期間，房署曾聘請顧問公司就天橋計劃進行人流評估，而房署也進行了多項技術研究，發現計劃存在技術困難，且建設費用非常高昂。就人流的評估方面，根據顧問報告顯示，使用天橋由葵涌至大窩口地鐵站的步行時間約為10至20分鐘，這時間是超出或接近運輸署交通習慣調查報告反映一般市民可接受的13分鐘上限。此外，顧問公司估計早上繁忙時間使用天橋的每小時人流約為2,700人，佔全葵涌人口的7.7%。由於待葵涌第三期的巴士總站啟用後，將有10線專利巴士及專線小巴服務葵涌，而其中7條路線會途經葵興地鐵站，因此交通配套設施應足以應付葵涌居民的需要。基於上述因素及現時的經濟環境，房署認為需要擱置有關天橋計劃。

- 李洪波先生表示，房署在二零零二年諮詢荃灣區議會可能只是希望聽取意見，而非落實有關工程，因此他建議該署將來在進行諮詢時，應清晰表示諮詢目的及該署立場，以避免再次發生同樣誤會。此外，他希望知悉房署有否就興建天橋計劃諮詢當區的居民組織及葵青區議會。

- 蔡子民先生反對擱置興建行人天橋，認為待天橋落成後，市民可有更多選擇，而長者更喜以步行作為有益身心的活動，因此，他希望房署多為葵涌居民著想。此外，他希望知悉該署聘請顧問公司進行天橋的可行性研究所需支付的費用。

- 黃家華先生質疑房署就使用該行人天橋人流評估的準確性，及認為該署忽略區內居民的需要。他表示葵涌毗鄰的新建樓宇將陸續落成，因此附近交通及道路，包括有關的擬建天橋的使用量亦會相應增加，所以房署應落實興建有關行人天橋。

- 楊志萍女士指如較早前所述，兩年前諮詢荃灣區議會的目的只是初步諮詢意見，其後經顧問進行詳細研究，便得出現時結果。她表示，該署下月初會諮詢葵青區議會，但由於葵涌現時只有第一期樓宇入伙，其他部分尚在建築階段，因此未能確定所有居民的意見。由葵涌經內樓梯步行至大窩口地鐵站需時約20多分鐘，因此一般市民不會選擇步行至大窩口這途徑，而會選用接駁交通工具往返地鐵站。此外，她表示房署已就葵涌的發展及附近的重建項目提供交通配套安排，以應付將來人口增加的需求，而運輸署亦同意有關交通設施安排。

- 潘成達先生表示，顧問公司的研究範圍主要是就使用天橋的人流及升降機的設計承載量進行評估，而所收取費用不多，其他技術研究是由房署內部進行。他表示顧問公司根據區內人口、居民生活習慣及一般慣例等進行詳盡的交通習慣調查，估計每小時使用行人天橋的人數最多約為2,700人，而天橋可為葵涌內第5期居民節省兩分鐘的步行時間，至於其他期數的居民仍需步行13至21分鐘至大窩口地鐵站，因此主要受惠者為第5期居民。

- 趙葭甫先生對房署聘請有關顧問公司進行研究表示遺憾，並對該公司所提供的數據存疑。

- 副主席不接受房署擱置興建行人天橋的決定，他認為該天橋可為葵涌及大窩口的居民帶來莫大的裨益，令居民不必再受日曬雨淋之苦，是一個很好的構思，因此促請房署落實興建該行人天橋。

- 主席表示，有關擱置興建行人天橋的決定對荃灣區議會並不公平。議員一致反對房署擱置葵涌至國瑞路公園內大窩口地鐵站之行人天橋規劃方案。

VII	第6項議程：荃灣區主要工程進度報告（截至二零零四年五月三十一日止）及

第8項議程：動議討論荃灣楊屋道擴闊工程

（荃灣區議會第27/04-05及29/04-05號文件）

- 主席表示，土木工程拓展署一向也會定期向各議員匯報區內主要工程的進度，出席是次會議向各議員報告的有：

(1)	土木工程拓展署總工程師（新界西）劉永禮先生；

(2)	土木工程拓展署工程師（荃灣）黎承晚先生；

(3)	土木工程拓展署工程師（五號幹線）何偉基先生；

(4)	康樂及文化事務署高級行政主任（策劃事務）劉銘德先生；

(5)	建築署高級工程策劃經理盧智鴻先生；

(6)	渠務署高級工程師（顧問工程管理）林秀生先生；

(7)	渠務署高級工程師（顧問工程管理）方學誠先生；

(8)	渠務署工程師（顧問工程管理）李永強先生；

(9)	渠務署工程師（顧問工程管理）黃國強先生；

(10)	路政署主要工程管理處工程師張世良先生；

(11)	路政署主要工程管理處工程師劉偉傑先生；

(12)	路政署工程師楊世喜女士；

- 運輸署總工程師／交通工程（新界西）李欣明先生；及

- 土木工程拓展署高級工程師張家亮先生。

- 劉永禮先生介紹荃灣區議會第27/04-05號文件。

- 陳琬琛先生希望知悉梨木樹重建工程可否在預訂時間之內完成。他表示，房署曾承諾進行多項跟進工作，但至今仍未展開，例如梨木樹天橋、清拆社區會堂之後加建上蓋、在內騰出空置地方供車輛停泊，以及解決因重建梨木樹而遷移和宜合道的交通燈位置，引致居民出入不方便等問題。他對房署不負責任的態度表示不滿，及希望該署會後可向當區議員作出交代。

- 黃家華先生反映梨木樹內巴士站的位置對居民出入構成不便，並認為房署在進行有關設計時應先諮詢當區區議員及居民的意見。此外，他表示整個梨木樹只有一個主要的行車出入口，該出入口一旦被堵塞，內的交通便會頓時陷入癱瘓狀態，每逢節日有關情況更為嚴重，因此他希望房署能關注有關問題。

- 文裕明先生表示，梨木樹第4期重建工程因不能預見的地質問題，以致地基工程有所延誤，所以他希望房署能注意有關工程監管及土質監察方面的工作。

- 戴剛先生表示，有關工程是由房署的發展及建築處負責，由於該處未有派員出席是次會議，因此他會代為反映議員的意見。至於道路配套設計方面，則由房署發展及建築處、路政署及運輸署共同設計。

（按：趙葭甫先生於下午五時五十一分離席。）

- 陳琬琛先生指部門派出多名代表出席是次會議，卻未能回覆他的提問，他對此表示失望，並希望有關政府部門可於會後聯絡當區區議員，共同商討有關問題。

土木工程拓展署

- 劉永禮先生承諾會後派員作出跟進。

- 鄒秉恬先生詢問荃灣大會堂增闢休憩用地的進度及完成日期，以及荃灣第35區地區休憩用地第二期工程現已列為乙級工務工程，有關部門有否信心於估計的時間表內完成工程。

- 田世鳴先生希望知悉在青山公路及麗志路交界韻濤居毗鄰休憩用地的初步設計方案中，有否包括較早前建議興建的籃球場，以及交收土地事宜的進展。

- 劉銘德先生就各議員有關康樂文化設施工程的提問回應如下：

  - 荃灣大會堂增闢休憩用地

該工程包括興建新路及休憩用地，現時進展順利。路政署興建新路的進度甚至較預期快，工程可望由原來的二零零四年十一月提前至八月完成。估計該新建道路可於八月十六日開始啟用。建築署可緊接進行增闢休憩用地的工程，希望可按原訂時間表於二零零五年十二月或之前完成。

（會後按：上述新建道路已於八月十六日開始啟用。）

  - 荃灣第35區地區休憩用地――第二期工程

康樂及文化事務署（康文署）非常重視有關工程，因此已提前進行策劃工作。目前的工作目標是在明年年初把提升該項目至甲級工務工程的要求提交立法會審議。如一切順利，該項目會由原來的二零零五年十二月提前至五月動工。

  - 青山公路及麗志路交界韻濤居毗鄰休憩用地

建築署已完成計劃的初步設計方案，擬建設施包括籃球場，但需待收回有關土地後才可訂定施工時間表。康文署明白區內居民對籃球場的殷切需求，因此已在荃景圍一帶物色合適地點，並以小型工程形式興建籃球練習場，預計本年八月可落成啟用，以配合區內居民的需要。

（會後按：荃灣葵青地政處已於八月十六日與發展商開會討論土地回收事宜。至於以小型工程形式興建的籃球練習場，由於八月份下雨的日數較多，所以預計有關工程需延至九月才完成。）

- 田世鳴先生詢問荃灣葵青地政處現時有否收回青山公路及麗志路交界韻濤居毗鄰休憩用地的時間表。

- 茹建文先生表示會繼續跟進有關業權的問題，並在有需要時與發展商舉行會議。此外，該處也會與康文署及建築署商討解決其中涉及的技術問題。

- 陳金霖先生表示，根據文件所述，楊屋道擴闊工程的完工日期由原訂的二零零五年十二月改為“正在檢討當中”，並表示運輸署正密切監察楊屋道的交通流量。他指出荃灣區主要有兩個工業區，一個位處柴灣角街，另一個則位於楊屋道、橫龍街、灰角街及龍德街一帶，現時該區一帶經常出現交通擠塞的情況，估計二零零五年爵悅庭入伙後，交通擠塞的情況會更為嚴重，因此他認為政府擱置楊屋道擴闊工程是沒有長遠目光，且沒有察覺問題的嚴重性。

- 主席表示，陳金霖先生較早前曾提交文件以討論楊屋道擴闊工程，並已納入是次會議的第8項議程內，但由於現時土木工程拓展署提交的荃灣區主要工程進度報告中也提及該工程的進展，因此他建議在是項議程中一併討論陳金霖先生提交的文件。陳先生同意有關安排。

- 王銳德先生希望知悉如在二零零六年六月五號幹線（石圍角至柴灣角）工程完成後，發現噪音超出標準，屆時環境運輸及工務局將有何對策，及會否考慮興建隔音蓋

罩。

- 鄺國全先生表示，有關屯門與荃灣之間闢建單車徑及有關輔助設施的初步可行性研究已討論多時，但一直沒有進展，而現時文件只述該工程仍在檢討有關的推行安排及其時間表的階段。此外，他希望知悉荃灣路改善工程有否具體的興建時間表，因為祈德尊新的居民長期受到荃灣路噪音的滋擾，所以他促請土木工程拓展署盡快進行有關工程。

- 李欣明先生表示，楊屋道現時每方向各有兩條行車線，而大河道的交通燈位是交通擠塞的關鍵所在，因駛經楊屋道的車輛需於該燈位前停車。此外，另一個出現擠塞的地點在橫龍街的入口，因在附近不斷有貨櫃車輪候進入國際信通中心大廈。他表示，運輸署了解有關情況，但由於擴闊工程需獲環境運輸及工務局批准，且需申請撥款，而擴闊近交通燈位附近路口，以增加行車流量能更有效地疏導交通，工程的費用也相對較低，所以該署已聯同路政署在大河道路口進行有關擴闊工程。此外，當爵悅庭發展項目落成後，該署更會擴闊馬頭壩道的入口，而待發展商讓出如心廣場物業範圍部分工地，運輸署會進一步擴闊大河道路口。至於橫龍街的擠塞情況，他表示已與國際信通中心大廈的管業處及警方積極探討改善方法，並同意實施下列措施，希望能紓緩擠塞情況：

  - 把大廈的閘門盡量移入樓宇內；

  - 擴闊等候範圍的位置；及

  - 把橫龍街至楊屋道一段的禁區時間由上午七時至下午七時延長至上午七時至午夜十二時。

他續解釋，西鐵啟用後，附近的實際交通流量較九廣鐵路公司的估計為低，因此擴闊楊屋道的需要也相對減低，但他承諾會每年與環境運輸及工務局檢討楊屋道的交通情況，以解決有關交通擠塞的問題。

（按：鄒秉恬先生於下午六時十二分離席。）

- 主席表示，事實上前運輸局局長吳榮奎先生已於二零零二年二月二十一日向荃灣區議會作出書面承諾，表示會於二零零五年年底完成楊屋道擴闊工程，因此他並不接受有關需要獲得環境運輸及工務局批准的解釋。他強調楊屋道確實存在交通擠塞的問題，因此他希望知悉該局是否因財政問題而擱置有關工程。

- 何偉基先生表示，至今仍未收到環境運輸及工務局有關於五號幹線加設工程範圍以外隔音蓋罩的指示。他解釋指愉景新城段的天橋部分具有足夠的承托力，以便在有需要時加設隔音蓋罩，因此日後如發現天橋行車的噪音水平或附近環境有所改變，及經過環境運輸及工務局檢討認為有實際需要，屆時加設有關隔音蓋罩在技術上是可行的。

（按：鄒鑑傳先生於下午六時十八分離席。）

- 黎承晚先生就各議員的提問回應如下：

  - 在介乎屯門與荃灣之間闢建單車徑

前拓展署已完成有關工程的研究報告，並曾向各議員介紹建議的單車徑路線，而有關路線也獲得規劃土地發展委員會的批准。環境運輸及工務局在現階段正研究工程推行的安排及時間表，並會就有關工程與其他工程項目分撥資源及撥款。一俟該局擬訂工程時間表及撥款分配後，土木工程拓展署便可落實進行有關工程。

  - 荃灣路改善工程

荃灣路改善工程工地勘測及初步設計（編號771TH）是從荃灣路改善工程（編號743TH）中分拆為甲項工程，並已獲批撥款以進行初步設計（包括交通及環境評估）及土地勘測等工作。由於荃灣路改善工程是一項大型工程項目，涉及的範圍相當複雜，因此暫時未有落實的工程時間表，但顧問公司已進行研究及評估工作，預計本年年底或明年年初會有初步結果。

- 林發耿先生關注五號幹線工程象鼻山路直接紓減噪音措施加建工程的進展，並希望土木工程拓展署可派員到區內直接向居民解釋工程的進展。此外，他希望有關部門可派員出席環境及生事務委員會轄下環境污染問題專責小組會議，以商討象鼻山路直接紓減噪音措施加建工程的影響。

- 陳金霖先生表示，荃灣區議會非常重視前運輸局局長吳榮奎先生的承諾，並要求政府落實擴闊楊屋道。他表示運輸署會上提出的其他改善措施並不能徹底解決問題，因此他希望該署可實地視察以了解情況。

（按：楊福琪女士及陳金霖先生於下午六時二十五分離席。）

- 陳偉明先生表示，荃灣、屯門及元朗的居民普遍支持闢建單車徑的計劃。他表示青山公路一帶環境優美，該單車徑更可成為跨區消閑活動設施，因此他希望政府切勿因財政問題而擱置有關計劃。此外，由於青山公路改善工程預計於二零零六至零七年完成，發展商可能會因而對青山公路一帶的物業發展產生興趣，政府如能同時放寬土地規劃的限制，並把興建單車徑納入為發展商發展計劃的其中一個項目，相信可有助紓緩政府在財政方面的壓力。

- 陳恒鑌先生希望荃灣區議會可動議去信環境運輸及工務局，要求該局落實進行楊屋道擴闊工程，及派出有關官員實地視察楊屋道的交通擠塞情況。此外，他表示曾收到愉景新城業主委員會的信件，反映環境運輸及工務局曾承諾在五號幹線（愉景新城段）興建隔音蓋罩，但該局最終也沒有履行有關承諾，他認為這種處事方式非常不負責任。

- 劉永禮先生感謝陳偉明先生所提的寶貴意見，表示該署會探討有關建議的可行性。就林發耿先生要求該署派員到區內向居民解釋五號幹線工程的進展，及派員出席環境污染問題專責小組會議，以討論象鼻山路直接紓減噪音措施加建工程，他表示該署會作出相應安排。至於陳恒鑌先生要求到楊屋道實地視察交通擠塞的情況，他相信運輸署可作出有關安排。

（會後按：土木工程拓展署已於八月二十六日派員到荃灣綠楊新向區內居民解釋有關的工程進展。）

- 何偉基先生表示，他會向環境運輸及工務局反映各議員的意見，如有任何最新消息，他會立即向各議員轉達。

- 田世鳴先生表示，屯門公路即將展開擴闊工程，假如荃灣路改善工程及楊屋道擴闊工程不能同時配合進行，則將來荃灣區會成為交通樽頸地帶，及為區內交通構成很大壓力。他認為環境運輸及工務局應同時一併考慮三項工程，以便各項工程互相配合，並促請該局與荃灣區議會討論有關問題。此外，他希望知悉“直接緩解噪音設施在海安路”工程（編號775TH）的確實位置，並指麗城花園三期及韻濤居的居民同樣受交通噪音所影響，因此他希望政府可考慮在有關路段採取隔音措施，以減低噪音對居民造成的影響。

- 鄺國全先生表示，繼續討論是項議程只會浪費時間，因此他同意邀請環境運輸及工務局與荃灣區議會進行直接討論。

- 張世良先生回應表示，“直接紓解噪音設施在海安路”工程位於麗順路及麗志路之間，即麗城花園對開位置。他表示有關工程的施工時間表正在檢討中，工程如有任何最新進展，路政署會盡快向各議員匯報。

- 主席表示，荃灣發展日趨蓬勃，並且是新界西的交通樞紐，未來發展項目包括迪士尼樂園、如心廣場附近的酒店及七街重建項目等，因此他促請環境運輸及工務局履行較早前作出的承諾，使荃灣的交通配套能配合未來的發展需要。

- 鄺國全先生提出動議，“要求政府落實前運輸局局長吳榮奎先生於二零零二年二月二十一日向荃灣區議會作出的書面承諾，即於二零零五年年底完成楊屋道的擴闊工程”，此提議獲田世鳴先生和議通過。

（會後按：秘書處已於二零零四年七月二十九日去信環境運輸及工務局局長轉達上述動議。）

VIII	第7項議程：要求地鐵公司更改以25歲來界定學生身份的政策

（荃灣區議會第28/04-05號文件）

- 主席表示，地鐵公司較早前已就文件提交書面回覆，有關文件於會上提交供各議員參閱。

- 鄺國全先生介紹文件。

- 秘書表示，根據荃灣區議會常規附錄VII的規定，各議員如“所持的公共上市公司或私人公司股份（如佔公司已發行股本的1%或以上）”，便須申報利益。

- 主席詢問各議員有否需要就是項議程申報利益，並無議員就是項議程申報利益。

- 田世鳴先生表示，政府一直鼓勵在職人士繼續進修，而事實上很多25歲以上的人士也是全日制學生，因此在公平原則下，地鐵公司應同樣為這群學生提供乘車優惠，以鼓勵他們繼續進修。即使地鐵公司提供有關優惠，對該公司的盈利亦不會造成重大影響。

- 陳琬琛先生表示支持有關文件。他認為本港交通費用高昂，而有關費用佔許多學生的大部分日常支出，因此可能影響他們參與各項課餘活動的機會。他同意地鐵公司應向25歲以上的全日制學生提供乘車優惠，以鼓勵年青人積極參與不同的活動。

- 鄺國全先生感謝各議員的支持，並提出動議“要求地鐵公司將25歲以上的全日制學生納入乘車優惠計劃內”。

- 周鎮榮先生提出修訂動議，“要求地鐵公司將本港25歲以上的全日制學生納入乘車優惠計劃內”，以期文意更為清晰。此提議獲王銳德先生和議通過。

（會後按：秘書處已於二零零四年七月二十九日去信地鐵公司表達上述動議，並於二零零四年八月十六日向各議員轉達地鐵公司的回覆。）

IX	第9項議程：荃灣分區委員會區域範圍罪案簡報――二零零四年四月至五月；及

第16項議程：資料文件(i)項――2004年警政大綱中期報告

（荃灣區議會第30/04-05及45/04-05號文件）

- 主席表示，由於顧履勤先生現正休假，因此由署理荃灣警區指揮官李景瑞女士出席是次會議，並向各議員報告荃灣及馬灣的罪案資料。此外，李景瑞女士亦會同時向各議員介紹2004年警政大綱中期報告。

- 李景瑞女士報告荃灣區的罪案情況及2004年警政大綱中期報告。

- 陳琬琛先生關注公共屋發生爆竊案件的情況。他表示知悉房署曾為舊式公共屋進行鞏固門窗工程，然而新建成屋的閘門並不牢固，因此他促請房署積極考慮及研究加強公共屋的防盜設施，以協助防止罪案發生。

- 蔡子民先生表示同意陳琬琛先生的意見，認為公共屋的閘門形同虛設，匪徒能輕易進入單位之內，因此他希望房署能加強屋閘門的保安功能。

- 戴剛先生感謝各議員的意見，並表示有關建議亦曾作廣泛討論，而房署會配合警方的建議，及繼續研究加強屋的保安設施。

- 李景瑞女士表示，警方的防止罪案科人員在得悉發生入屋犯法案件後，便會隨即到案發現場視察可如何改善保安設施，並會向有關部門提出建議。

- 戴剛先生表示，閘門只是其中一項保安設施，而撲滅罪行實有賴警方及社會人士等多方面配合才能取得成功。

（按：陳恒鑌先生於下午七時零五分離席。）

X	第10項議程：馬灣之罪案總數――二零零四年四月至五月

（荃灣區議會第31/04-05號文件）

- 李景瑞女士報告馬灣的罪案情況。

XI	第11項議程：荃灣藝術節統籌委員會遞交的區議會撥款申請

（荃灣區議會第32/04-05號文件）

- 秘書介紹文件。

- 主席表示，根據新修訂的荃灣區議會撥款準則第53至55條的規定，為免有可能影響區議會的聲譽，區議員（包括增選委員）應避免與獲區議會撥款舉辦活動／計劃的受款人有任何商業交往。因此，所有區議員及增選委員均須在審批區議會撥款申請前以書面申報有關的利益衝突，並提交區議會秘書處備案。截至會議前，秘書處並無收到議員就上述委員會撥款申請所提交的利益申報表格。主席詢問各議員有否需要即席申報利益。如有議員需要申報利益，秘書處職員會將利益申報表格交予有關議員，並請有關議員即時或於會後將填妥的表格交回秘書處存檔。

- 陳偉業議員表示，民政事務總署（總署）必須清晰界定利益申報表格內(a)項中所述“聯繫”一詞的定義，否則各議員便不清楚在何種情況下才需要作出申報。此外，他認為各議員擔任荃灣民政事務處轄下委員會的職務屬義務性質，並無牽涉任何利益衝突，理應無需作出申報。

- 秘書解釋，議員如與申請撥款組織有任何商業交往，包括他是向該組織提供報價公司的東主或他已向遴選人員提名某個投標者或競投人，或議員是該組織的執行委員會成員或普通成員，均需作出申報。此外，秘書處較早前曾向總署反映，大部分議員同時擔任荃灣民政事務處轄下委員會的職務，因此如他們亦需就有關委員會申請區議會撥款作出申報，有關議員便不能參與表決，以致因法定人數不足而無法就撥款申請作出表決，而總署則回覆指區議會主席有權決定已申報利益的議員可否就有關事項發言或參與表決，可否留在席上旁聽，或應否避席，以解決法定人數不足的問題。

- 主席請秘書於會後再次向總署澄清各議員是否需要就荃灣民政事務處轄下委員會擔任職務的身份申報利益，但現時各議員仍需就總署的規定申報利益。

（會後按：秘書處已於二零零四年七月二十九日向總署反映有關意見，得悉議員必須就上述身份申報利益，而區議會主席則可決定已申報利益的議員可否就該事項發言或參與表決，可否留在席上旁聽，或應否避席，以解決法定人數不足的問題。）

- 鄺來興先生、蔡子民先生、李潔明女士、田世鳴先生、文裕明先生、林發耿先生及主席就是項撥款申請申報利益。

- 秘書解釋，由於各議員在申報利益之後，沒有足夠法定人數就是項撥款申請作出表決，以及為使主席可繼續行使“議員可否就撥款申請發言或參與表決，可否留在席上旁聽，或應否避席”的決定權，各議員可考慮根據荃灣區議會常規第13(4)條的規定（即“在討論擱置區議會常規一事上，需由與會議員以簡單多數票方式決定”），擱置有關的會議常規。

- 周鎮榮先生建議擱置會議常規第12條有關法定人數的規定，以及由於各議員在申報利益後，所剩餘人數不足以就撥款申請作出表決，因此同時建議擱置第39(11)條有關主席如有利益衝突需交由副主席主持會議的規定，此提議獲李洪波先生和議通過。主席遂決定已申報利益的議員，包括主席在內，可留在席上旁聽，惟不可參與討論及表決有關的撥款申請。

（按：陳偉業議員於下午七時二十八分離席。）

- 周鎮榮先生提議通過有關撥款申請，此提議獲李洪波先生和議通過。

XII	第12項議程：荃灣區節日燈飾籌備委員會遞交的區議會撥款申請

（荃灣區議會第33/04-05號文件）

- 秘書介紹文件。

- 主席表示，截至會議前，秘書處並無收到議員就上述委員會撥款申請所提交的利益申報表格。主席詢問各議員有否需要即席申報利益。

- 由於周鎮榮先生就是項撥款申請申報利益，主席遂決定周先生不可討論及表決有關的撥款申請，惟可留在席上旁聽。

- 林發耿先生提議通過有關撥款申請，此提議獲李潔明女士和議通過。

XIII	第13項議程：荃灣區清潔香港地區委員會遞交的區議會撥款申請

（荃灣區議會第34/04-05號文件）

- 秘書介紹文件。

- 主席表示，截至會議前，秘書處並無收到議員就上述委員會撥款申請所提交的利益申報表格。主席詢問各議員有否需要即席申報利益。

- 林發耿先生、李潔明女士、陳琬琛先生、陳偉明先生、陶桂英女士、田世鳴先生、鄺國全先生及王銳德先生就是項撥款申請申報利益。

- 蔡子民先生建議擱置會議常規第12條有關法定人數的規定，此提議獲黃家華先生和議通過。主席遂決定已申報利益的議員可留在席上旁聽，惟不可參與討論及表決有關的撥款申請。

- 蔡子民先生提議通過有關撥款申請，此提議獲黃家華先生和議通過。

XIV	第14項議程：荃灣區防火安全委員會遞交的區議會撥款申請

（荃灣區議會第35/04-05號文件）

- 秘書介紹文件。

- 主席表示，截至會議前，秘書處並無收到議員就上述委員會撥款申請所提交的利益申報表格。主席詢問各議員有否需要即席申報利益。

- 副主席、鄺來興先生、李潔明女士及鄺國全先生就是項撥款申請申報利益，主席遂決定已申報利益的議員不可討論及表決有關的撥款申請，惟可留在席上旁聽。

- 陳偉明先生提議通過有關撥款申請，此提議獲周鎮榮先生和議通過。

XV	第15項議程：荃灣區公民教育委員會遞交的區議會撥款申請

（荃灣區議會第36/04-05號文件）

- 秘書介紹文件。

- 主席表示，截至會議前，秘書處並無收到議員就上述委員會撥款申請所提交的利益申報表格。主席詢問各議員有否需要即席申報利益。

- 林發耿先生、李潔明女士、黃家華先生及王銳德先生就是項撥款申請申報利益，主席遂決定已申報利益的議員不可討論及表決有關的撥款申請，惟可留在席上旁聽。

- 周鎮榮先生提議通過有關撥款申請，此提議獲陶桂英女士和議通過。

XVI	第16項議程：資料文件

- 各議員知悉下列文件的內容：

|  | 文娛康樂及體育委員會報告 （荃灣區議會第37/04-05號文件） |
| --- | --- |
|  | 環境及生事務委員會報告 （荃灣區議會第38/04-05號文件） |
|  | 工商業委員會報告 （荃灣區議會第39/04-05號文件） |
|  | 社會服務及社區宣傳委員會報告 （荃灣區議會第40/04-05號文件） |
|  | 交通及運輸委員會報告 （荃灣區議會第41/04-05號文件） |
|  | 荃灣區議會截至二零零四年七月十六日止的財政報告 （荃灣區議會第42/04-05號文件） |
|  | 荃灣地區管理委員會工作報告 （荃灣區議會第43/04-05號文件） |
|  | 民政事務局—弘民基金計劃 （荃灣區議會第44/04-05號文件） |

- 周鎮榮先生就弘民基金計劃建議，如捐款者可同時獲得稅務優惠，會有助推廣有關計劃，而他認為計劃以捐贈者的姓名或其建議的名稱為某項節目或設施命名，但為期只有10至15年的年期則過短。

- 林瑋琦女士表示會向總署反映有關意見，如有進一步消息會向各議員匯報。

（會後按：秘書處已於二零零四年八月十七日向民政事務局反映有關意見。）

XVII第17項議程：其他事項

- 各議員並無提出其他事項。

- 主席表示，剛收到蔡成火先生來信表示因事未能出席會議，各議員遂根據荃灣區議會常規第42(1)條批准其缺席。

- 主席表示，下一次區議會會期原訂於九月二十八日舉行，但由於當天是中秋節，因此建議會議提前於九月二十三日（星期四）舉行。各議員同意有關建議。

會議結束

- 議事完畢，會議於下午七時四十六分結束。

荃灣區議會秘書處

二零零四年八月十八日