荃灣區議會特別會議記錄

日期︰二零零四年十二月十三日

時間︰下午三時

地點︰荃灣民政事務處會議廳

出席者︰

周厚澄先生, SBS, JP（主席）

鍾偉平先生, BBS（副主席）

文裕明先生

王銳德先生

田世鳴先生

李潔明女士

林發耿先生

周鎮榮先生

陳金霖先生

陳恒鑌先生

黃家華先生

陶桂英女士

陳偉明先生

陳琬琛先生

鄒秉恬先生

楊福琪女士

鄒鑑傳先生

趙葭甫先生

蔡子民先生

蔡成火先生

鄺來興先生

鄺國全先生

列席者︰

陸仿真先生, JP	荃灣民政事務專員  荃灣民政事務處

林瑋琦女士	荃灣民政事務助理專員  荃灣民政事務處

劉蘇偉玲女士	高級聯絡主任（荃灣）  荃灣民政事務處

楊仲文先生	荃灣區康樂事務經理  康樂及文化事務署

荃灣區議會秘書處代表︰

林翠玲女士（秘書）	高級行政主任／區議會　荃灣民政事務處

廖美芳女士	一級行政主任／區議會　荃灣民政事務處

缺席者：

李洪波先生

陳偉業議員

應邀出席者：

丘國賢先生, JP	助理署長（康樂事務）3　康樂及文化事務署

李麗芬女士	康樂事務總經理（新界西）  康樂及文化事務署

簡達成先生	總行政主任（策劃事務）2  康樂及文化事務署

劉銘德先生	高級行政主任（策劃事務）3  康樂及文化事務署

張美馨女士	高級工程策劃經理  建築署

陳志威先生	工程策劃經理  建築署

I 歡迎及介紹

主席歡迎各議員及政府部門代表出席是次荃灣區議會特別會議。他續表示，陳偉業議員及李洪波先生因事未能出席是次會議，並已來信請假，各議員遂根據荃灣區議會常規第42(1)條批准他們的缺席申請。

II	第1項議程：荃灣區第35區地區休憩用地—第二期（荃灣公園第二期）工務工程計劃

（荃灣區議會第92/04-05號文件）

2.	主席表示，康樂及文化事務署（康文署）曾就荃灣公園第二期的工務工程計劃分別於二零零二年九月諮詢文娛康樂及體育委員會及於二零零三年七月諮詢荃灣區議會，該署並於二零零四年十月二十七日就該工程計劃向立法會工務小組委員會申請撥款，然而申請卻遭否決。有鑑於立法會工務小組委員會對該項工程的擬建設施及設計主題等表示關注，因此康文署現再次諮詢區議會的意見，以考慮是否需就工程計劃作出修訂。此外，康文署及十多名議員、委員會增選委員及分區委員曾於十二月九日到荃灣公園第一期進行實地視察，期間各人均希望荃灣公園第二期興建工程能盡快動工。出席是次會議向各議員講解的部門代表有：

| i） | 康文署助理署長（康樂事務）3丘國賢先生； |
| --- | --- |
| ii） | 康文署康樂事務總經理（新界西）李麗芬女士； |
| iii） | 康文署總行政主任（策劃事務）2簡達成先生； |
| iv） | 康文署高級行政主任（策劃事務）3劉銘德先生； |
| v） | 康文署荃灣區康樂事務經理楊仲文先生； |
| vi） | 建築署高級工程策劃經理張美馨女士；及 |
| vii） | 建築署工程策劃經理陳志威先生。 |

3.	丘國賢先生、簡達成先生及陳志威先生介紹文件。

4.	李麗芬女士介紹康文署建議於荃灣公園第二期可供考慮的主題植物（見附件一）。

5.	蔡成火先生認為立法會應盡快批准該計劃的撥款申請。他並建議在公園內加設平台，以供年青人跳舞或作多用途文化表演之用。

6.	鄒秉恬先生表示，荃灣公園第二期正是第一期公園的延續。由於現時政府已在本財政年度預留撥款興建該公園，因此他促請立法會盡快批准有關撥款項目，以確保荃灣公園第二期工程能如期進行。他又認為“設計與建造”的興建模式可使部門在獲得撥款後，盡快以招標形式進行詳細設計，因此他支持“設計與建造”的興建模式及建議荃灣公園第二期以海洋為主題，以回應立法會議員的關注。

7.	陳偉明先生認為荃灣公園第二期位處於第一期公園與藍巴勒海峽之間，加上第一期公園也是以海洋為主題，因此他支持荃灣公園第二期沿用同一主題。此外，他贊成以“設計與建造”的興建模式興建公園，使承建商可圍繞海洋主題設計一個別具特色的公園。最後，他希望荃灣區議會可協助康文署於本財政年度爭取有關工務工程的撥款。

8.	陳金霖先生支持盡快進行荃灣公園第二期興建工程。他表示曾聽取文娛康樂及體育委員會的委員較早前在委員會會議上曾就該事項表達的意見，加上隨後進行的實地視察，他同意康文署在文件內建議的7項設施，並希望可在本財政年度獲得立法會撥款，以便康文署以“設計與建造”的興建模式進行招標及設計。由於荃灣區議會可就中標承建商進行公園的詳細設計表達意見，因此他贊同康文署提議的興建模式。

9.	田世鳴先生要求康文署在該署建議的7項設施中加入以海洋為主題的概念。他又認為荃灣公園第一期也設有露天廣場，然而使用率一直偏低，因此他認為無需在荃灣公園第二期公園設置相同設施，並建議興建一個以海洋為主題的水上公園，及利用水力推動以產生特別音響及燈光效果。此外，他建議把第一期公園內的網球場改建為沙灘排球場，並希望知悉康文署有否就他於較早前提出的這個建議諮詢排球總會的意見。他續表示不反對“設計與建造”的興建模式，但有見是次康文署在沒有提交區議會作最後諮詢前便把文件提交立法會討論，而最終遭到否決的情況，他促請康文署必須就荃灣公園第二期的工務工程計劃諮詢區議會，並希望該署可在將來招標的文件上註明興建一個以海洋為主題的公園（包括利用水力推動以產生特別音響及燈光效果的建議）。

10.	鄺國全先生希望康文署及建築署就下列事宜作出回應：

| (1) | 荃灣公園第二期與第一期公園的配合，及康文署為何沒有把荃灣區議會的意見納入已提交立法會的文件內； |
| --- | --- |
| (2) | 建築署如何與承建商協調荃灣公園第二期的設計概念； |
| (3) | 撥款申請如獲得立法會通過後發現計劃需要修改及增加撥款，則康文署及建築署會如何處理；及 |
| (4) | 部門有否信心可於短期內向立法會成功爭取撥款。 |

11.	趙葭甫先生原則上支持興建有特色的主題公園，並建議把露天廣場改建為水族館及展出海洋生態資料，並增設垂釣區及沙灘排球場等設施。此外，他認為第一期公園自啟用後使用率偏低，因此康文署可考慮騰出地方供區內團體申請作表演文化節目之用。

12.	丘國賢先生表示明白議員希望盡快取得撥款進行荃灣公園第二期工程，並表示該署稍後再次向立法會提交申請時，希望計劃獲得批准，因是項工程計劃得到市民及荃灣區議會的支持。此外，他就議員的提問回應如下：

| (1) | 如荃灣公園第二期的工務工程計劃日後發現需稍作修改及增撥款項，政府可以研究從其他撥款項目下調配資源使用； |
| --- | --- |
| (2) | 水族館是造價高昂的建築物，而且有關土地現時闢作休憩用途，如擬更改土地用途，須向城市規劃委員會提出申請，有關申請需時處理，無可避免地會對原有施工的時間表，造成延遲； |
| (3) | 康文署會研究把第一期公園部分網球場改建為沙灘排球場的可行性，但由於計劃會影響現時網球場的使用者，因此必須小心處理，該署會另行諮詢荃灣區議會； |
| (4) | 現時的預留撥款未必足夠興建水上公園，該署會與建築署討論有關構思是否可行；及 |
| (5) | 荃灣公園第二期的露天廣場較第一期的更為廣闊，可進行更多、更大型及多元化的節目。 |

13.	張美馨女士補充表示，建築署會與康文署合作擬備招標的合約條款，並會就每項設施提供詳細的解說及要求，而中標的承辦商必須根據合約內容提供詳細設計及興建公園內的設施，而康文署會就公園的設計概念及配置再行諮詢荃灣區議會的意見。她強調因該份合約對政府具約束力，因此除文件內所述的7項設施外，不可再增加其他設施及對公園的設施作大幅度的修訂，但一些細微的修改則可予以考慮。

14.	鄺來興先生贊成荃灣公園第二期的初步設計，並詢問公園露天廣場可容納的人數，及以4,900萬元興建該公園會否仍有盈餘，如康文署預計仍有餘款可供使用，則各議員在現階段可提供更多新增設施的意見供該署考慮。

15.	蔡子民先生建議可把園內的休憩區改為放置海洋生態標本及海上交通工具模型的地方，並另闢垂釣區，使公園的設施動靜俱備，而露天廣場也可以船型建設，使廣場更富海洋氣色。

16.	周鎮榮先生關注攀石牆的安全問題，並希望知悉有關設施的高度。

17.	田世鳴先生建議在公園內興建一個符合國際標準的沙灘排球場及設有觀眾席，以供日常練習及舉辦國際賽事之用。他認為沙灘排球是時下極受歡迎的運動項目，如能爭取在荃灣興建有關排球場，有助帶動區內的本土經濟發展，因此他希望康文署能積極考慮。此外，他認為荃灣已有足夠的露天廣場作表演場地之用，因此堅持把有關設施改建成可產生特別音響及燈光效果的水上公園。最後，他詢問康文署如區議會在是次會議上同意文件中的7項設施，日後是否不能再作修改，以及如區議會於現時有其他建議，是否必須在是次會議上提出。

18.	鄺國全先生表示，如該項工程獲批撥款後便不能因應情況增加資源，則屆時區議會便處於一個被動的位置，及只可就公園的詳細設計輕微作出修訂。他建議康文署仿效香港公園的安排，提供動物、雀鳥或海洋生態的資料，供遊人欣賞。此外，政府如落實興建露天廣場，則可考慮加入海洋視覺藝術的因素，使廣場成為公園內富有特色的地標。

19.	鄒秉恬先生表示，在工程完成後，政府必須保留往返海濱公園與西鐵荃灣西站的行人通道。他認為海濱長廊及公園內的設施必須予人煥然一新的感覺，因此他建議栽種一些特別的林木，例如即將啟用的香港迪士尼樂園內的棕櫚樹。最後，他同意興建水上公園別具特色，但必須注意設施所產生的噪音及龐大的維修費用。

20.	蔡成火先生希望公園的設計既美觀又實用，以吸引區內居民及區外遊客使用。

21.	黃家華先生建議康文署以本港其他特色公園作參考，考慮在荃灣公園第二期加入下列設施：

| (1) | 海洋生態標本／雕塑及船隻模型； |
| --- | --- |
| (2) | 供市民及遊人拍照的歐陸園林； |
| (3) | 有樂隊及文娛團體表演的消閑區； |
| (4) | 設置光纖燈飾及地面燈；及 |
| (5) | 增加公園內座椅的數目，特別是近海位置，以便市民及遊人欣賞日落景致。 |

22.	蔡子民先生建議把園內的燈飾及椅子模仿雀鳥或海洋生物的形態而建造，使之更具特色。

23.	陳恒鑌先生表示，荃灣公園第二期的工務工程計劃已討論多年，因此居民促請政府盡快落實興建公園，而他也希望康文署能汲取是次教訓，在日後處理同樣事宜上可盡早諮詢區議會的意見。最後，他詢問康文署有否在公園內預留地方興建單車徑。

24.	陳金霖先生建議以地中海風情為主題及加入棕櫚樹等林木，使公園的設計更形象化，而承辦商也更能掌握設計的要點。最後，他希望文件盡快獲得通過，使荃灣公園第二期得以落實興建。

25.	文裕明先生支持進行荃灣公園第二期興建工程，並謂公園如以靜態的主題而興建，則更符合經濟原則，因此他建議在園內加入荃灣區漁村的特色，加上陳金霖先生提議的地中海風情，使公園具中西合壁的特色。

26.	林發耿先生表示，立法會議員否決有關撥款申請可能是由於他們對荃灣公園第二期工務工程計劃的背景及荃灣居民殷切的期望不太了解，因此他希望知悉可如何加強區議會的工作以達致爭取於本財政年度獲得撥款的目標。

27.	丘國賢先生表示，區議會如對公園的擬建設施有建議，該署會把意見交建築師考慮是否可行及是否有足夠資源進行。他解釋，立法會議員否決申請的其中一個主因是“設計與建造”的興建模式是否適合用於興建公園，立法會如知悉有關過程會受區議會監察，而區議會及市民也同意以該模式進行荃灣公園第二期工程計劃，則他有信心立法會會充分考慮區議會意見，通過撥款申請。就公園的設施方面，他有以下回應：

| (1) | 露天廣場的設計及大小可因應用途及需要作出修改，而無需取消； |
| --- | --- |
| (2) | 由於公園面積有限，加上公園臨近海邊，因此不建議設立垂釣區； |
| (3) | 兒童攀石牆約有兩米高，並設有地墊或在地面鋪沙以確保使用者的安全； |
| (4) | 會研究第一期公園是否有足夠位置興建一個符合國際標準的沙灘排球場； |
| (5) | 會保留往返海濱公園與西鐵荃灣西站的行人通道； |
| (6) | 香港迪士尼樂園使用的棕櫚樹是由澳洲入口，每棵約值3至6萬元，非常昂貴，因此並不建議採用； |
| (7) | 會盡量在設計上配以燈光的特別效果；及 |
| (8) | 興建單車徑需配合荃灣區將來的整體規劃才可落實。 |

最後，他希望各議員可在是次會議上就進行荃灣公園第二期工程達成共識，以便該署盡快向立法會重新提交撥款申請。

28.	張美馨女士表示，建築署較早前向立法會提交的撥款申請是根據文件中所列的7項設施而擬訂，因此該筆撥款是足夠用以建設有關設施。然而，各議員如對有關公園設施作出大幅修訂，則該筆撥款或未能應付有關要求。此外，該署如在招標後發現投標的款額遠超現時申請的撥款，該署需要再向立法會提出增加撥款的申請。

29.	王銳德先生表示，整項荃灣公園第二期工務工程的建設費為4,950萬元，但其中渠務和外部工程已佔3,100萬元，因此他希望知悉渠務和外部工程所包括的範圍，以及有關工作可否交由政府其他部門負責，並把減省所得費用作建設公園其他設施之用。

30.	張美馨女士解釋渠務工程包括公園內的渠務及相關的設備，而外部工程即公園內所包括的設施。她表示這是部門一向以來向立法會提交撥款申請的工程造價分類模式。

31.	陳志威先生補充表示，工程預算內的“應急費用”是用作應付工程進行時一些不可預計的開支。

32.	田世鳴先生重申，並無必要在荃灣公園第二期內興建露天廣場。

33.	王銳德先生表示，迷宮設施在其他公園頗受歡迎，因此建議在荃灣公園第二期提供該項設施。

34.	陳金霖先生認為可保留露天廣場，但康文署必須考慮各議員的意見及在標書內列載有關要求。

35.	鄺國全先生關注雖然康文署現就工程計劃諮詢各議員意見，但該工程始終是由承辦商進行，因此承辦商在設計公園時，未必會完全採納議員的意見。此外，他希望知悉有關工程的時間表，以及康文署有否信心申請會獲立法會通過。

36.	主席表示，立法會議員主要關注“設計與建造”的興建模式是否可行，如荃灣區議會支持有關模式，則丘國賢先生會上已表示有信心可於短期內再次向立法會提交撥款申請，並獲得通過。綜合會上討論的意見，他明白議員是支持以“設計與建造”的興建模式及以海洋為主題進行荃灣公園第二期工程計劃，接他詢問各議員是否同意文件中所述的7項設施。

37.	陳恒鑌先生動議“支持康樂及文化事務署於荃灣區議會第92/04-05號文件第5段所列出的7項擬建設施如下：

  - 海濱長廊；

  - 設有休憩處的園景地方；

  - 兒童歷奇遊樂設施（包括攀石牆）；

  - 設有涼亭／避雨處的露天廣場；

  - 設有健身器材的緩跑徑；

  - 長者健體站及腳底按摩徑；以及

  - 輔助設施，包括貯物室和上落貨處。”

此動議獲陳金霖先生和議通過。

38.	王銳德先生、田世鳴先生及鄺國全先生對荃灣公園第二期興建露天廣場有所保留。

39.	陳偉明先生動議“要求康文署從速修訂荃灣公園第二期工程計劃配合原先以海洋為主題的公園，及採用‘設計及建造’方式進行該工程，並強烈要求康文署採取最積極態度務求於本財政年度獲得立法會撥款。”此動議獲陳恒鑌先生和議一致通過。

40.	主席表示，接會討論如何改善荃灣公園第一期內一些使用率偏低的設施，以吸引更多市民使用。

41.	田世鳴先生表示，公園內網球場的使用率一直偏低，有見近日沙灘排球的熱潮及彩虹道沙灘排球練習場的使用率超過80%，他希望區議會可積極爭取在荃灣興建一個標準的沙灘排球場供比賽及練習之用，而這也有利於荃灣的長遠發展，因此他希望康文署認真考慮及落實有關建議。最後，他希望知悉該署有否就該建議諮詢排球總會的意見。

42.	鄺國全先生詢問康文署現時有否提高荃灣公園第一期使用率的具體策略。

43.	趙葭甫先生建議把部分公園闢作表演場地，讓地區團體可在不滋擾居民的情況下表演節目。

44.	黃家華先生表示，除興建沙灘排球場外，康文署也可考慮改善公園內一些使用率偏低的設施，例如單車場及滾軸溜冰場，以推廣現時在本港有較佳發展的體育活動，例如草地滾球及門球等，以期善用公園內的場地資源。

45.	陳金霖先生建議康文署為公園的舞台加添遮蔭的設施，以及團體可懸掛橫額的柱子。此外，他認為康文署也可仿效國內公園的做法，為晨運人士提供公眾電箱，以便他們可自行播放音樂，從而提高公園的使用率。

46.	王銳德先生有感荃灣區的康樂設施相比其他地區遜色，因此促請康文署根據市民的需要及意願而興建康樂設施及場地。

47.	蔡成火先生表示，荃灣公園位處較為偏僻的地點，因此他希望康文署可多利用有關場地舉辦各項活動，以及配合盡快在鄰近位置興建的行人天橋，吸引更多人流。

48.	鄒秉恬先生表示，荃灣區內的網球場使用率一直偏低，因此他建議把有關場地改變為多用途場地，例如五人硬地足球場等。

49.	丘國賢先生表示，該署會成立工作小組，研究荃灣公園第一期的改善工程及各議員的建議，稍後再向區議會匯報。此外，他解釋改善工程由於迫切性較低，因此申請撥款通常需時較長。

50.	主席表示，荃灣公園第一期的改善工程將交由文娛康樂及體育委員會討論及跟進。

III	第2項議程：其他事項

51.	議員並無提出其他事項討論。

會議結束

52.	議事完畢，會議於下午五時十七分結束。

荃灣區議會秘書處

二零零五年一月十九日