荃灣區議會第九次特別會議記錄

日期︰二零零五年六月十七日

時間︰下午三時

地點︰荃灣民政事務處會議廳

出席者︰

周厚澄先生, SBS, JP（主席）

鍾偉平先生, BBS（副主席）

文裕明先生

田世鳴先生

李潔明女士

林發耿先生

周鎮榮先生

陳金霖先生

黃家華先生

陳偉明先生

陳偉業議員

陳琬琛先生

鄒鑑傳先生

趙葭甫先生

蔡子民先生

蔡成火先生

鄺來興先生

鄺國全先生

陳恒鑌先生

陶桂英女士

鄒秉恬先生

楊福琪女士

王銳德先生

列席者︰

陸仿真先生, JP	荃灣民政事務專員  荃灣民政事務處

林瑋琦女士	荃灣民政事務助理專員  荃灣民政事務處

湯泳波先生	高級聯絡主任（荃灣）  荃灣民政事務處

楊仲文先生	荃灣區康樂事務經理　康樂及文化事務署

荃灣區議會秘書處代表︰

林翠玲女士（秘書）	高級行政主任／區議會　荃灣民政事務處

吳瑞美女士	行政主任／區議會（二）　荃灣民政事務處

缺席者：

李洪波先生

應邀出席者：

為討論第1項議程：

陳霖生先生	工程計劃傳訊總經理　地鐵公司

為討論第2項議程：

簡達成先生	總行政主任（策劃事務）　康樂及文化事務署

劉銘德先生	高級行政主任（策劃事務）　康樂及文化事務署

曾巧儀女士	高級行政助理（策劃事務）　康樂及文化事務署

何偉建先生	高級工程師（顧問工程管理部）　渠務署

黃國強先生	工程師（顧問工程管理部）　渠務署

鍾德民先生	部門董事　萬隆工程顧問有限公司

會議內容

負責人

I	歡迎及介紹

主席歡迎各議員及政府部門代表出席荃灣區議會第九次特別會議。他表示，李洪波先生因事未能出席是次會議，並已來信請假，各議員遂根據荃灣區議會常規（會議常規）第42(1)條批准其缺席申請。

II	第1項議程：地鐵迪士尼線工程進度及服務資料

（荃灣區議會第27/05-06號文件）

2.	主席表示，部分議員曾於五月二十八日參觀迪士尼線欣澳站，並登上迪士尼列車。地下鐵路公司（地鐵公司）職員亦曾向議員講解車站的設計及列車服務的資料。出席是次特別會議向議員介紹地鐵迪士尼線工程進度及服務資料的地鐵公司代表為工程計劃傳訊經理陳霖生先生。

3.	陳霖生先生介紹文件及附件一的投影片。

4.	鄺國全先生詢問若來往欣澳站及迪士尼樂園（迪士尼）的列車系統發生故障，則地鐵公司有何緊急應變措施。他又認為，由香港站乘地鐵到迪士尼的單程收費需26元是定價過高，他希望知悉釐定票價的準則，並建議地鐵公司考慮提供票價優惠。

5.	蔡成火先生認為欣澳站月台面積較小，可容納的人數不多，可能會出現擠迫的情況。此外，他建議在該站加設荃灣區議會的徽號和張貼荃灣區活動／節目通告的壁報板。

6.	陳霖生先生就各議員所提意見回應如下：

| (1) | 迪士尼線列車採用單向迴環式設計，可同時容納數列列車行走。若列車發生故障，地鐵公司會根據既定程序處理，立刻派員搶修。若未能即時完成維修工作，地鐵公司便會根據運輸署指引通知公眾，並召喚緊急巴士以疏導人潮； |
| --- | --- |
| (2) | 迪士尼線的票價是參考整體地鐵系統的票價結構及路線性質等因素而釐定。地鐵公司亦會因應市場需要而考慮推出優惠，以吸引更多人乘搭地鐵。此外，市民亦可因應喜好而選擇其他陸路交通工具； |
| (3) | 欣澳站月台的面積跟現時地鐵其他轉車站的相約，而該線單向載客量約為每小時10,000人次；以及 |
| (4) | 地鐵公司會研究加設區議會徽號的意見，但他們須整體考慮18區的情況。 |

7.	林發耿先生建議地鐵公司多與荃灣區內的團體聯繫和合辦活動，以帶出迪士尼是屬於荃灣區的信息。

8.	陳偉明先生提出意見如下：

| (1) | 希望欣澳站的月台服務有助推廣本港優質服務的形象； |
| --- | --- |
| (2) | 欣澳站的公廁、傷殘人士設施及垃圾筒設施不足；以及 |
| (3) | 荃灣區缺乏直達迪士尼的交通網絡。 |

9.	田世鳴先生建議在欣澳站及迪士尼站設置更多不同語言的指示牌，方便不同國籍的遊客。

10.	陳霖生先生回應各議員意見如下：

| (1) | 地鐵公司會積極研究與荃灣區團體聯絡，以推廣荃灣區的活動； |
| --- | --- |
| (2) | 地鐵公司現正改善傷殘人士設施；至於洗手間方面，現有的洗手間仍未全數開放予公眾使用； |
| (3) | 垃圾筒是放置於月台的兩端，以免阻礙轉線的乘客，若垃圾筒不敷應用，地鐵公司會考慮增加；以及 |
| (4) | 地鐵公司會不時檢討廣播及指示牌的內容，以方便乘客。 |

11.	陳偉明先生強調垃圾筒的重要性，他表示迪士尼會吸引很多內地遊客到訪，垃圾筒設施不足會嚴重影響環境生。

12.	鄺國全先生促請地鐵公司就危機處理措施作出妥善安排，以便一旦發生意外，可盡快疏散人流。

13.	陳金霖先生表示欣澳站附近環境優美，將來可能亦會成為景點，因此他希望知悉該站附近哪些是政府土地，而康樂及文化事務署在該處有否提供任何康樂設施。

14.	陳霖生先生表示，地鐵公司會就車站的人潮管理問題與政府保持緊密聯繫。事實上，政府已成立專責委員會統籌有關部門，以計劃迪士尼開幕前後的人潮管理安排，而地鐵公司亦會在既定系統中發揮作用和予以配合。

15.	趙葭甫先生建議除指示牌外，地鐵公司還可利用電子熒幕介紹站內設施。此外，他表示隨著地鐵支線不斷擴展，乘搭地鐵的路程亦隨之而增長，因此他建議在某些地鐵站加設洗手間設施，以方便乘客使用。

（按：蔡子民先生、鄒秉恬先生及王銳德先生於下午三時三十分到席。）

16.	蔡成火先生詢問地鐵公司有否為迪士尼線各站進行誘蚊測試，以及有否購備捕蚊器。

17.	陳霖生先生回應各議員意見如下：

- 地鐵公司會在有關車站播放短片，介紹迪士尼線各站的設施及使用方法；

- 現時，市民乘搭地鐵時若有需要使用洗手間，可要求車站站務員讓他們使用職員洗手間。由於現時地鐵沿線的車站大部分建於地底，設立洗手間會有困難，因此該公司暫未有在沿線車站設立洗手間的計劃；以及

- 他會向有關組別反映捕蚊方面的意見。

（按：陳恒鑌先生於下午三時三十五分到席。）

III	第2項議程：跟進兩個前市政局遺留下來的康樂及文化設施工程

（荃灣區議會第28/05-06號文件）

18.	主席表示，他於較早前收到立法會民政事務委員會來函，邀請區議會就政府提交關於跟進兩個前市政局遺留下來的康樂及文化設施工程的文件提出意見，因此他召開是次特別會議討論此事。出席是次特別會議的代表有：

- 康樂及文化事務署總行政主任（策劃事務）簡達成先生；

- 康樂及文化事務署高級行政主任（策劃事務）劉銘德先生；

- 康樂及文化事務署荃灣區康樂事務經理楊仲文先生；

- 渠務署高級工程師（顧問工程管理）何偉建先生；

- 渠務署工程師（顧問工程管理）黃國強先生；以及

- 萬隆工程顧問有限公司部門董事鍾德民先生。

主席續表示，渠務署代表已於較早前舉行的環境及生事務委員會會議上簡介荃灣雨水渠排放隧道工程。是次會議該署代表會就曹公潭的工程回答議員的提問。

19.	簡達成先生介紹文件及附件二的投影片。

（按：楊福琪女士於下午三時四十分離席。）

20.	陳偉業議員表示，政府在八十年代已聘請顧問研究興建荃灣曹公潭谷自然生態公園（自然生態公園），因此區議會應積極跟進，他並要求康樂及文化事務署（康文署）提交公園的設計圖則及興建時間表。此外，他關注到荃灣第2區休憩用地工程的進展。他表示，政府在一九八八年已就該工程擬訂初步計劃，但該工程至今只屬“有待進一步覆檢的基本工程計劃”。他不滿政府多番拖延，並促請康文署盡快落實展開工程和提交工程的細節。

21.	蔡成火先生促請政府盡快興建自然生態公園，以吸引更多遊客到荃灣區旅遊。此外，他認為應盡快清拆區內的木屋及寮屋，以改善民生。

22.	鄺國全先生不滿文件內的工程項目已討論多時，但政府仍未正式展開任何興建工程。他促請康文署向區議會提交各項工程的詳細資料，包括工程的日程表。

23.	林發耿先生就兩項優先推行的工程計劃提出意見，他表示深井人口不斷增加，荃灣第50區深井鄰舍休憩用地的工程必須盡快動工。此外，他認為自然生態公園可成為荃灣區另一個地標，既具旅遊及經濟效益，又可作自然教育用途，因此他請政府盡快興建自然生態公園。

24.	簡達成先生回應議員意見如下：

- 早前因經濟環境變差，政府的財政壓力沉重，以致部分工程的籌劃工作受到影響，現時該等工程已陸續恢復籌劃或會盡快展開；以及

- 建築署現正就第50區深井鄰舍休憩用地進行技術可行性研究。待研究完成後，康文署會向區議會匯報工程的詳細時間表。

（按：陳偉業議員於下午四時離席。）

25.	田世鳴先生支持盡快展開建議優先推行的兩項工程計劃，並希望康文署可盡快提交工程的詳細資料。對於荃灣公園與荃灣路之間的地區休憩用地及體育館工程，他表示香港有越來越多機會參與舉辦大型國際體育賽事，因此，他希望體育館的設計與時並進，加入新的設施。

26.	王銳德先生表示，中產階層須繳交大筆稅款，但可享福利相對來說卻很少。由於自然生態公園位處中產階層住宅區附近，因此他希望政府加快興建該公園，使中產階層可享用該處的文康設施。他建議政府可分階段興建該公園，卻絕不能再拖延。

27.	陳偉明先生促請政府盡快提交第50區深井鄰舍休憩用地及自然生態公園的進度表，內容須包括工程的初步及最後研究、發展規模、設施細項、工程撥款及動工時間表。他反映居民希望第50區深井鄰舍休憩用地的設施可包括綜合排球及籃球場、寵物公園、觀賞橋、公廁、小食亭、特別園藝設計、停車處，以及方便青山公路行人過路的設施。他表示，政府在自然生態公園進行排洪設施隧道工程時，不應導致地下水流失而影響公園的自然保育工作。此外，部門亦應及早釐訂洪水級數的警報及信號系統，以提高市民的警覺性。最後，他希望康文署及渠務署加強溝通，以及使公園更具自然特色。

（會後按：	就第50區深井鄰舍休憩用地工程計劃，康文署已於本年五月十二日諮詢荃灣區議會文娛康樂及體育委員會。經仔細考慮委員對擬建設施提出的寶貴意見，康文署將工程計劃發展建議提交民政事務局審批，民政事務局於六月初完成審批工作。批准的發展範圍包括籃球場兼排球場、海濱長廊、健身站、卵石步行徑、兒童遊樂場、園景區、狗公園及輔助設施。建築署現正進行工程技術可行性研究，希望工程能夠較原定二零一零年年底完工的日期提早落成啟用。）

28.	陳恒鑌先生認為自然生態公園在荃灣經濟及地區特色的發展方面扮演非常重要的角色，因此他強烈要求政府提早展開該工程。此外，他希望知悉屬於“有待進一步覆檢的基本工程計劃”的荃灣公園與荃灣路之間的地區休憩用地及體育館工程，其確實時間表為何。他又表示，隨著該區逐漸發展，人口增加，對體育設施的需求也相應增加，因此政府應盡快落實興建有關設施。

29.	簡達成先生回應各議員意見如下：

- 興建自然生態公園是一項規模非常龐大的工程，該署已跟建築署、渠務署及有關部門研究公園發展的範圍。渠務署已獲撥款進行荃灣區的排洪工程，當中包括自然生態公園的中心範圍。康文署會配合渠務署的排洪工程，並計劃在排洪工程完成後展開公園的建設工程；

- 除生態設施外，可考慮在自然生態公園加設其他的輔助設施；

- 至於第50區深井鄰舍休憩用地方面，建築署初步預計工程可提前展開和完竣。該署會在完成技術可行性研究後，再向區議會匯報；以及

- 荃灣公園與荃灣路之間的地區休憩用地及體育館是納入九廣鐵路的綜合發展計劃範圍內，康文署現正與九廣鐵路商討體育館的未來發展。

（按：田世鳴先生於下午四時二十分離席。）

30.	文裕明先生表示，自然生態公園是迪士尼以外荃灣區的另一自然景點。該公園不但可吸引更多遊人到荃灣遊玩，更有助培訓生態導遊、創造就業機會，以及提高市民的環保意識，因此他支持盡早興建該公園。

31.	鄺來興先生表示，自然生態公園應提供更多的自然空間來容納不同野生動物，而其設施亦應有別於一般公園的設施。他詢問這項工程是否只由康文署及渠務署負責，並建議成立跨部門工作小組跟進。

32.	陶桂英女士表示，曹公潭谷環境優美，該處的樹木屬香港獨有品種，因此應盡快發展，使荃灣擁有另一個具價值的景點。由於工程規模龐大，因此她建議分階段進行。

33.	蔡子民先生認為自然生態公園可提供自然教育的機會、發展荃灣區的旅遊業、有助培訓青少年旅遊大使和協助青少年就業。他又建議康文署可把公園劃分為多個區域，分別以本港歷史、恐龍歷史等不同題材為主題。

34.	簡達成先生表示，該署會小心考慮能否配合渠務署的工程，分期興建該公園。此外，該署亦會詳細考慮議員就該公園所提出的各項建議。

35.	何偉建先生表示，渠務署已分別於二零零一年及本年五月出席荃灣區議會和環境及生事務委員會會議，介紹荃灣雨水排放隧道工程。他強調，工程的選址及自然生態公園的排水口位置均經過該署及顧問公司詳細研究及評估，因此工程不會對自然生態公園的環境造成不良影響。

36.	鍾德民先生介紹附件三關於荃灣雨水排放隧道的投影片。

37.	鄒秉恬先生表示，政府不應基於經濟因素而決定是否進行文康設施的工程。他表示，除“荃灣第3區地區休憩用地”及“近水灣泳灘設施改善工程”外，文件內其他工程皆有逼切需要而須盡快進行。此外，他建議政府應盡快騰空“荃灣第2區休憩用地”以進行該工程，並制止其他人佔用該幅土地，以免工程涉及賠償問題。最後，他促請政府盡快展開TW5、TW6及TW7地盤的工程，他又表示對渠務署雨水排放隧道工程有所保留，憂慮工程會加劇區內雨水渠的臭味問題，因此他建議康文署聘請顧問研究有關問題。

38.	鄺國全先生希望知悉文件註釋“階段IV – 初步理由已獲接納”的定義。他表示，自然生態公園應保存原有的自然生態，除基本的行政配套設施外，不應加添現代的建築物，以免破壞原有的自然生態。他並提醒康文署必須監察私人發展商的工程，以確保發展商遵守合約的內容。

39.	陶桂英女士表示，荃灣公園與荃灣路之間的地區休憩用地及體育館工程附近一帶的屋苑逐漸落成，人口亦隨之而增加，因此她希望政府可重新考慮該工程的優先次序。

40.	陳琬琛先生表示，深井區人口不斷增加，卻缺乏休憩用地，而自然生態公園亦已討論良久，政府應盡快展開第50區深井鄰舍休憩用地及自然生態公園這兩項工程。此外，他希望康文署可就自然生態公園的設施及內容進行諮詢，又強調雨水排放隧道工程必須於自然生態公園工程展開前完成。

41.	簡達成先生回應各議員意見如下：

| (1) | 康文署與建築署會密切注視渠務署雨水排放隧道工程的進展，以確保自然生態公園日後的發展不會受到影響； |
| --- | --- |
| (2) | 前市政局及區域市政局的文康工程共分四類，其中“初步理由已獲接納”是指工程可繼續進行籌劃工作，現時康文署已沒有採用有關分類； |
| (3) | 因應議員寶貴的意見，該署與建築署在籌劃自然生態公園時會盡量保留現有的自然生態及面貌，盡可能減少興建人工化的建築物；以及 |
| (4) | 該署會與九廣鐵路密切聯絡，配合TW6綜合發展區體育館的發展。 |

（按：陳金霖先生及鄒秉恬先生於下午四時四十五分離席。）

42.	文裕明先生詢問渠務署有否其他改善區內渠道臭味及污泥積聚等問題的計劃。

43.	王銳德先生質疑雨水排放隧道的收水口設於自然生態公園內的設計是否恰當，因該處並沒有發生過水浸，這個問題反而在荃灣市中心時有發生，因此他請渠務署仔細研究收水口的位置。此外，他反映如渠道的水流減少，會導致荃景圍渠道臭味加劇，因此他希望渠務署可提供工程資料和諮詢居民的意見。

44.	陳恒鑌先生強烈要求政府盡快進行荃灣公園與荃灣路之間的地區休憩用地及體育館的工程，以及提交興建時間表及計劃的初步構思。

45.	副主席表示，雨水排放隧道的設計可能會導致大河道及大涌道渠道的臭味問題更為嚴重。此外，他希望康文署可盡早訂定自然生態公園的興建時間表，以及考慮分階段興建該公園，並就公園的設施細項諮詢區議會的意見。

46.	何偉建先生回應解釋，現時雨水排放隧道只會在每小時平均雨量超越30毫米時才啟動收集雨水，因此屆時仍會有大量雨水經現有的河道流入市中心，足可達致沖刷現有渠道的效果，系統導致市中心渠道臭味加劇的情況應不會發生。此外，他強調公園內受影響的河道面積只有0.02公頃，根據環境評估報告顯示，工程對公園整體的環境影響非常輕微，因此他請各議員放心。

47.	黃國強先生表示，渠務署在計算渠道的沖刷力時已有一套既定指引作為藍本。他續解釋，系統只會在黃色暴雨警告發出時才啟動，估計當時曹公潭溪澗的流量每秒超過14立方米。而隧道收水量亦只是每秒0.01立方米，而平日渠道的流水量則不會受到影響。他強調，該署必須在保護荃灣及葵青區免受水浸風險威脅的同時，也保持流經渠道的雨水的沖刷力。

48.	主席總結表示，荃灣區議會一致通過荃灣區的工程計劃優先次序為：

- 自然生態公園；

- 荃灣第50區深井鄰舍休憩用地；

- 荃灣公園與荃灣路之間的地區休憩用地及體育館；以及

- 荃灣第2區休憩用地。

雖然荃灣第50區深井鄰舍休憩用地及自然生態公園已被列入2005年施政報告建議優先推行的25項工程計劃中，但區議會不同意該兩項工程計劃預計分別於二零一零年及二零一三年完工的時間表。區議會要求有關部門盡早展開該兩項工程計劃，並提交設計草圖予區議會考慮，而有關部門亦須盡早進行上述第(3)及第(4)項工程計劃。此外，他希望政府可保存自然生態公園的自然環境，並建議在公園內建造一道吊索橋，貫穿曹公潭度假中心及園內其他景點。

康文署

（按：陳偉明先生及趙葭甫先生於下午五時離席。）

IV	其他事項

49.	周鎮榮先生表示，荃灣民政事務專員於本年六月一日成立荃灣區促進經濟委員會。該委員會在第一次會議上，討論了如何向公眾宣傳香港迪士尼樂園是屬於荃灣區的信息，委員建議在合適的地點加設歡迎路牌，而路牌須具特色及代表性。此外，該委員會希望獲得荃灣區議會授權使用荃灣區議會的徽號以製作有關路牌。

50.	鄺國全先生建議，路牌的設計應富迪士尼樂園的色彩，但委員會必須留意版權問題。

51.	周鎮榮先生表示，該委員會會與迪士尼公司商討設計及版權等問題。此外，他表示路牌可加上“荃灣歡迎你”、“多謝蒞臨荃灣”及“珠寶金飾坊歡迎你”等字眼。

52.	議員一致通過准許荃灣區促進經濟委員會在路牌上使用荃灣區議會的徽號。

53.	主席表示，民政事務總署將於七、八月期間為各區區議員及議員助理舉辦區議會撥款及區議員發還營運開支津貼的講座，他鼓勵議員及他們的助理踴躍參與。

V	會議結束

54.	議事完畢，會議於下午五時四十五分結束。

荃灣區議會秘書處

二零零五年七月二十日