交通及運輸委員會第二十二次（一／零七至零八）會議記錄

日期：二零零七年五月八日

時間：下午二時三十分

地點：荃灣民政事務處會議廳

出席者：

| 區議員 鄺國全先生（主席） 陳恒鑌先生（副主席） 陳偉業議員 陳琬琛先生 陳金霖先生 陳崇業先生 蔡子民先生 趙葭甫先生 鄒秉恬先生 文裕明先生 王銳德先生 田世鳴先生 黃家華先生 林發耿先生 李洪波先生 蔡成火先生 陶桂英女士 | 增選委員 陳桂芳先生 郭偉強先生 羅少傑先生 葉國華先生 曾亞年先生 盧炳生先生 曾文典先生 陳煥林先生 黎錦浩先生 謝浪先生 吳翠霞女士 周一風先生 林國安先生 秦偉忠先生 |
| --- | --- |

政府部門代表

邵靜妍女士	荃灣民政事務助理專員　荃灣民政事務處

譚佩華女士	高級運輸主任／荃灣　運輸署

雷達明先生	工程師／荃灣　運輸署

黃少薇女士	高級城市規劃師／荃灣　規劃署

寇暭賢先生	工程師／19  土木工程拓展署

包立群先生	區域工程師／荃灣　路政署

李潔玲女士	中區聯絡主任主管　荃灣民政事務處

黃果茵女士	行政主任／發展　荃灣民政事務處

梁靜雯女士（秘書）	行政主任／區議會（三）　荃灣民政事務處

列席者：

林翠玲女士	高級行政主任／區議會  荃灣民政事務處

張國良先生	荃灣區交通隊主管　香港警務處

梁宏昌先生	荔枝角車廠高級車務主任  九龍巴士（一九三三）有限公司

嘉賓講者：

專責討論第2項議程

陳志文先生	高級運輸主任／巴士及鐵路科　運輸署

陳子杰先生	工程師　渠務署

石文華先生	交通顧問　萬利仕顧問有限公司

蘇偉廉先生	交通顧問　萬利仕顧問有限公司

專責討論第3項議程

羅文添先生	高級工程師　土木工程拓展署

伍振祥先生	工程師　土木工程拓展署

鄧錦新先生	董事　茂盛（亞洲）工程顧問有限公司

郭家駿先生	工程師　茂盛（亞洲）工程顧問有限公司

專責討論第4項議程

黃其光先生	高級工程師　路政署

王煒培先生	工程師　路政署

專責討論第5項議程

張錦偉先生	新界南總區交通部執行及管理組高級督察（行動）

香港警務處

李佩兒女士	荃灣區副康樂事務經理（一）　康樂及文化事務署

專責討論第8項議程

甄靜琪女士	工程師／工程項目南　運輸署

因事缺席者：

| 區議員 李潔明女士 楊福琪女士 陳偉明先生 | 增選委員 李鎮波先生 鍾世民先生 伍勵持先生 陳定華先生 周東成先生 陸偉成先生 |
| --- | --- |

會議內容

負責人

I	歡迎及介紹

主席歡迎各委員、政府部門代表、公司代表出席委員會第二十二次會議，並介紹新加入的委員陳崇業先生。

2.	主席報告，陳偉明先生、李潔明女士及陳定華先生因事未能出席是次會議，並已於會前向秘書處提交請假信。此外，文裕明先生、陳金霖先生、鄒鑑傳先生、周東成先生、秦偉忠先生及李鎮波先生已補交缺席第二十一次會議的請假通知。各委員遂根據荃灣區議會常規第42(1)條的規定，批准上述委員的缺席申請。

（會後按：秘書處在會後收到楊福琪女士、李鎮波先生、鍾世民先生、伍勵持先生、周東成先生及陸偉成先生的請假信。他們的缺席申請在下次會議提交，以供各委員考慮是否批准。）

II	第1項議程：通過二零零七年三月六日委員會會議記錄

3.	主席表示，各委員通過經修訂的會議記錄，修訂事項見附件一。

III	第2項議程：續議事項

(A)	二零零七年三月六日會議記錄第29段：有關象山邨來往沙田的巴士服務

（交通第9/07-08號文件）

4.	譚佩華女士表示，運輸署得悉象山居民希望在星期六及公眾假期實施往沙田的特別班次。該署與九巴計劃在星期六及公眾假期早上時段安排兩班車（暫擬分別在上午七時三十分及八時三十分由麗城花園開出）試行繞經象山，方案預計在六月實施。

5.	蔡子民先生表示，象山邨居民爭取往返象山邨及沙田的巴士服務多時，至今運輸署建議提供特別班次總算是踏出第一步，他歡迎有關建議並希望實施後再檢討乘客的需求。

6.	陳琬琛先生表示，建議方案算是踏出第一步，僅在星期六及公眾假期提供服務，對其他地區的交通影響十分小。他希望該特別服務日後可轉為恒常服務的路線。

7.	田世鳴先生希望九龍巴士（一九三三）有限公司（下稱“九巴”）在開辦該路線後進行調查，以了解兩班車的服務是否足夠。運輸署同意他的建議。

8.	陳偉業議員詢問運輸署會以甚麼準則衡量是否繼續開辦該路線。他指出，特別班次只於星期六及公眾假期提供服務，而這些日子的乘客數目較平日少，未能真正反映乘客需求。

9.	譚佩華女士表示，日後在檢討乘客需求時，會考慮上述意見。

10.	主席請運輸署在六月實施特別班次後，再考慮於平日提供一班特別班次，以便測試乘客的需求。

(B)	二零零七年三月六日會議記錄第35段：強烈要求梨木樹增設來往東九龍（觀塘）巴士線

（交通第8/07-08及第12/07-08號文件）

- 陳志文先生介紹文件。該兩份文件的要點如下：

(1)	運輸署早前建議由九巴第38、40及42C號路線盡力調撥資源以便試辦由石圍			角開出前往觀塘的兩班早上特別巴士服務(即第40P號)的方案；

(2)	在四月十九日舉行的葵青區議會交通及運輸委員會會議上，該會通過以下動			議：

“葵青區議會交通及運輸委員會强烈反對運輸署及九巴抽調38及42C資源開辦		40P特別班，服務荃灣區居民，漠視東北葵居民需要，未有開辦往來東九龍巴		士服務。”；以及

(3)	運輸署經綜合荃灣和葵青區議會就署方早前提出原諮詢方案的意見後，將安排		開設一班九巴第40P號早上特別服務由石圍角前往觀塘。

12.	陳琬琛先生表示，當區議員及梨木樹邨的居民爭取往返梨木樹邨及東九龍的巴士線多時，但運輸署一拖再拖，建議新增的班次更由兩班減至一班。他希望新增特別班次是第一步，日後該線能轉為恒常路線。他續詢問，如果該特別班次於早上由梨木樹邨開出，到達觀塘需時多久。

- 蔡子民先生歡迎運輸署試辦該路線，但對於該署只能提供一班車的服務有所保留，他憂慮中途站乘客因未能掌握該班車的到達時間而浪費時間等候。此外，他希望該署在實施特別班次後再因應乘客需求增加班次。

（按：謝浪先生於下午二時五十七分到席。）

14.	黃家華先生歡迎運輸署試辦該路線，但對該署僅能提供一班車的服務感到遺憾。他促請該署密切調查乘客需求，並相應增加班次。他續表示，無意影響38號、40號及42C號線的服務，但希望該署日後將特別班次轉為恒常服務，方便居民。此外，他希望在試辦初期，該署能因應居民的意見調整班次時間。

15.	趙葭甫先生表示，一班車的服務僅較沒有服務好。他認為，建議方案只提供去程服務而不提供回程服務實不合理。

16.	陳志文先生表示，運輸署及九巴開辦特別班次後，會留意乘客需求再作檢討。如果該線深受居民歡迎，會考慮增加班次。此外，他歡迎各委員從居民角度就開車時間提供意見，該署及九巴可調整開車時間。此外，特別班次旨在方便石圍角一帶居民於早上時段往東九龍上班或上學，因此不包括下午時段的回程服務。

17.	吳翠霞女士詢問建議路線全程的行車時間多久。她認為，提早班次時間較能滿足往東九龍上班的乘客需求。

18.	陳琬琛先生認為，特別班次於早上七時三十分在石圍角開出較為合適，而日後再按居民的意見調整班次時間。

19.	梁宏昌先生表示，預計全程行車時間約一小時。參考其他前往東九龍的路線，大部分乘客在彩虹及牛頭角附近已經下車，而乘客需求最高的時段大約於早上八時。如果各委員建議特別班次於較早時間開出，九巴也樂意作出調整。

20.	主席表示，請運輸署及九巴實施特別班次後，密切留意乘客需求，有需要便即時增加至少多一班車的服務。

運輸署、

九巴

21.	陳志文先生表示，會於會後跟進各項意見。因應會議討論結果，開車時間暫訂為早上七時三十分，待該線實施以後，運輸署及九巴亦可能會再因應乘客需求模式微調開車時間，並會密切跟進乘客需求，以便檢討。

(C)	二零零七年三月六日會議記錄第80段：麗城花園附近的渠務改善工程

（交通第6/07-08號文件）

22.	主席介紹負責講解是項議程的嘉賓講者：

(1)	渠務署工程師陳子杰先生；

(2)	萬利仕顧問有限公司交通顧問石文華先生；以及

(3)	萬利仕顧問有限公司交通顧問蘇偉廉先生。

23.	陳子杰先生及蘇偉廉先生介紹文件。陳子杰先生補充，因應工程需要，如要保留麗志路及麗順路之間的青山公路雙線行車，必須擴闊近發業里的青山公路的行車路。同時，現時在發業里旁有兩棵樹，必須遷移該兩棵樹才可以擴闊行車路。渠務署曾於較早前就移植地點諮詢康樂及文化事務署（下稱“康文署”），暫未收到該署的回覆。根據其他專家的意見，在搬遷樹木前須分作三次修剪，而因樹身龐大，修剪和搬樹期間也須實施特別交通安排。此外，因為青山公路相關路段兩端也有行人天橋，所以搬遷樹木離開青山公路會十分困難，而且須大幅修剪樹木的根部及冠部，對其生命及外觀有所影響。另一方面，如果採取雙線行車，渠務工程的施工範圍會被收窄，施工期須延長三個月以上，再加上遷樹安排需時10至15個月，導致整個施工時間大幅延長至 22 至 25 個月。經考慮施工時間及工程開支後，渠務署認為單線行車的安排較為合適。

（按：陳偉業議員於下午三時十四分退席。）

24.	田世鳴先生詢問，如果實行單線行車，遇上意外或緊急事故時的交通安排為何。他續詢問，運輸署及九巴對有關交通安排有何意見。

25.	郭偉強先生表示，搬遷巴士站的安排實不能接受，青山公路相關路段改為單線行車並不可行。他續指出，渠務署較早前曾建設一條雨水隧道，該隧道穿過麗城花園附近的山坡，該署只在麗城花園位置增加一個收集雨水的入口，便可解決問題，而無須改動現有交通安排及巴士路線等。他認為，是次交通安排並沒有顧及居民的利益。

26.	雷達明先生回應表示，運輸署於會前只就單線行車的方案與渠務署討論。

27.	梁宏昌先生表示，根據建議的巴士線改道方案，預計各相關路線的行車時間會增加至少五分鐘，當中對34M號線等短程路線的班次影響最大。此外，也會引致各線巴士重複在相關路段繞圈的問題。相對來說，將巴士站遷往海安路對巴士班次的影響較少，但居民須步行較長距離往該處乘車。

（按：陳崇業先生於下午三時二十七分退席。）

28.	譚佩華女士詢問渠務署建議將麗順路（南行方向）的小巴站遷往青山公路（南面路旁）近荃灣官立小學的交通安排，以及實施青山公路單線行車（東行方向）後的小巴站位置安排。

（按：曾亞年先及黎錦浩先生於下午三時三十分退席。）

29.	陳子杰先生表示，根據設計，在發業里行車路地底的暗渠能收集青山公路路面及後面山坡的雨水。至於委員建議更改這系統的設計方面，他會將建議轉交有關組別考慮。

30.	蘇偉廉先生補充，在施工期間，行車道會收窄為4至5米，此寬度合乎消防處的規定。工地範圍亦只限於發業里對開的位置，所以即使是單線行車也會有足夠位置給緊急車輛通過。

31.	盧炳生先生表示，因應道路工程而須作單線行車的安排有時無可避免。他贊成將巴士站遷往海安路，並詢問渠務署會否考慮將單線行車由東行方向改為西行方向，因為此舉會較方便車輛進入麗城花園第三期。

32.	郭偉強先生表示，麗城花園第三期的業主立案法團已表明，如果渠務工程涉及單線行車的安排，則他們寧可不進行工程，而麗城花園第一期及蔚景花園的居民也認為渠務署的方案完全不可接受。

33.	蘇偉廉先生表示，現時介乎麗志路及海安路的路口並沒有燈號控制交通，如果改為單程行車後車流量會增加，必須在該路口加設燈號才可以配合車流的增長。由於加設燈號需時，為使渠務工程得以盡快展開，顧問公司不建議採納將西行方向改為單線行車的方案。

34.	田世鳴先生表示，實施單線單程行車對麗城花園第三期的影響最大，包括可能須更改閘口位置，渠務署應諮詢居民的意見。此外，陳偉業議員因事提前退席，他代陳議員反映意見。他們希望維持雙線行車的安排，以期將工程對區內交通的影響減至最低。他們憂慮如果實行單線安排，除了遇上緊急事故時會導至區內交通癱瘓外，亦會引致搬遷小巴站和巴士班次受影響等問題。鑑於現時運輸署及九巴未能就單線行車方案對區內巴士及小巴的影響作具體評估，而麗城花園第三期是否支持有關的交通改動也是未知之數，因此他對進行是項渠務工程有所保留。

35.	副主席認為安全至為重要，如果因避免搬遷兩棵樹而影響交通安全實在不值得。他詢問渠務署有否考慮將該兩棵樹移往較就近的位置，例如附近的學校，待工程完竣後再搬回原來位置。

36.	陳子杰先生表示，兩棵樹樹齡甚高，渠務署希望如要遷樹的話能一次過永久遷移該兩棵樹。最佳的移植位置是介乎青山公路相關路段兩端行人天橋之間，但須康文署同意提供合適位置。事實上，經與各委員、居民代表及康文署多次討論，將兩棵樹遷往海安路較為被接受。此外，他希望各委員在是次會議選定工程方案，以及就是採納單線行車安排抑或必須保留雙線行車發表意見，以便渠務署能盡快開展防洪工程，避免再度水浸。

37.	吳翠霞女士反對遷移兩棵樹，因為樹齡已十分高，而且搬遷安排也耗用很多資源，並會阻礙工程進展。她續詢問渠務署可否縮短施工時間。

38.	曾文典先生表示，根據顧問公司的解釋，單線西行的主要問題是麗志路及海安路之間並無燈號，他相信如果有關部門願意加以配合，因增加燈號而延長的工程時間不會十分長。此外，因道路工程關係而須單線行車並輔以臨時燈號控制交通的安排十分普遍。如果單線西行的方案可行，而加設臨時燈號所需的時間不長和工程不算複雜，則渠務署應考慮這個方案。

39.	陳子杰先生表示，因為施工期間有必要改動地底公共設施，加上其他工序的時間配合，整項渠務工程的確需時九個月。如果須遷移樹木，則另需10至15個月作安排和實地遷樹。

40.	蘇偉廉先生表示，有關在麗志路及海安路加設燈號方面，因為海安路來回程各有兩條行車線，但在每個行車方向只能設置一個燈號，所以必須將海安路收窄至單線雙程行車才可實行。如果在有關位置加設永久燈號，渠務署須與運輸署擬定詳情，並交由機電工程署製作所需的電子零件，還要鋪設一系列的管道，所需時間至少三至四個月。

41.	經討論後，郭偉強先生動議“要求渠務署維持雙程行車”。此動議獲田世鳴先生和議，表決結果為11票贊成，15票棄權，主席宣布動議獲得通過。

42.	吳翠霞女士動議“反對搬遷發業里對開的樹木”。此動議獲盧炳生先生和議，表決結果為八票贊成，18票棄權，主席宣布動議獲得通過。

（按：陶桂英女士於下午三時五十六分退席。）

43.	蘇偉廉先生表示，如果要維持雙程行車，必須遷移發業里對開的樹木。

44.	田世鳴先生表示，渠務署可將該兩棵樹沿青山公路移前或移後，而無須一定將其遷往海安路。

45.	陳子杰先生表示，如果將兩棵樹沿青山公路移前或移後，必須得康文署的許可。

46.	主席請渠務署於會後與有關部門、當區議員及委員商討解決方案，再於下次會議提交委員會考慮。

渠務署

(D)	二零零七年三月六日會議記錄第111段：有關如何改善馬灣居民對外交通問題

（交通第7/07-08號文件）

47.	主席表示，委員會已於上次會議後去信環境運輸及工務局，而該局提交的回覆文件於四月二十六日分發給各委員。

48.	譚佩華女士表示，馬灣發展商已提交馬灣日後綜合發展及相關的交通需求數據資料。當局現正就馬灣日後的交通運輸安排作評估，並會研究是否對馬灣的交通安排作出調整，當局會盡快完成檢討。

49.	曾文典先生表示，委員要求准許的士於深夜時分進出馬灣，以及以巴士代替前往中環的深宵渡輪服務均無抵觸整個馬灣日後的交通安排評估，不明白為何政府必須待評估完成後才考慮委員的建議。此外，珀麗灣業主委員會早前曾就車船加價事宜開會，得出的結論是反對珀麗灣的車船加價，以及反對珀麗灣客運有限公司（下稱“珀客”）的續牌申請。然而，運輸署近日未得到居民代表的同意便與珀客續牌，令居民十分不滿。他質疑該署是否有權未經居民同意便批出途經私人屋苑範圍的非公共交通工具服務的牌照。

50.	蔡成火先生表示，近日政府計劃批准旅遊巴士進入馬灣島的酒店，但居民爭取准許的士在深夜時分進出馬灣多時，卻遲遲未獲批准，實在難以理解。他希望運輸署因應馬灣的人口增長靈活處理有關問題。此外，他請該署就珀客車船加價事宜與居民及珀客協商，盡快解決糾紛。

（按：郭偉強先生於下午四時十分退席。）

51.	譚佩華女士表示，政府備悉馬灣居民對馬灣陸上交通服務的訴求。當局在決定是否批准新增的公共交通服務時，其中一項重要考慮因素是增加新的公共交通服務對路面交通所會造成的影響。隨著大嶼山的不斷發展，有關的發展項目及設施的啟用將繼續增加青嶼幹線的交通流量。政府明白隨著地區發展及人口分布的轉變，交通運輸安排亦會有需要作出適當的檢討，政府一直與馬灣發展商保持聯絡，並在最近取得馬灣日後綜合發展及相關的交通需求數據，政府現正審理該等資料，並評估馬灣日後的交通運輸安排。她希望各委員明白，馬灣的交通運輸安排會直接影響青嶼幹線的運作，因此政府在考慮對馬灣的交通安排作任何調整前，必須審慎檢討相關變動對交通流量的影響，因此在完成檢討前，就個別交通服務作獨立評估，未必能全面反映其對青嶼幹線交通流量造成的影響。此外，就珀麗灣居民不支持珀客有關其居民巴士服務的續牌申請，運輸署深感關注，並積極斡旋。她相信各委員也不希望馬灣的車船服務中斷，而且發展商也有責任為馬灣居民提供適當的交通服務。為免居民巴士服務中斷而對居民造成影響，以及考慮到珀麗灣居民對居民巴士的實際需求、珀客現時的服務水平及其他相關因素後，該署認為有需要並同意延續現時往返馬灣及青衣和馬灣及葵芳的居民巴士客運牌照。現時，牌照續期六個月，該署希望珀客及居民能在這段時間就服務水平及收費機制等磋商，尋求共識。

52.	主席表示，委員會難以介入珀客續牌事宜，但促請環境運輸及工務局盡快完成馬灣的交通運輸評估，並在評估期間盡量提供彈性的交通安排。

（按：郭偉強先生於下午四時十六分退席。）

53.	曾文典先生認為，深宵的士及巴士服務不會影響青嶼幹線的交通流量，政府應在可行的情況下調整馬灣的交通服務，長遠開放馬灣的陸路交通則可再審慎考慮。他強調，運輸署應聆聽居民的意見。

54.	主席重申，委員會難以介入續牌事宜。不過，他促請政府盡快根據馬灣居民的實際需要提供服務。

(E)	二零零七年三月六日會議記錄第126段：有關九號幹線的路牌事宜

55.	主席報告，土木工程拓展署感謝陳金霖先生對九號幹線的關注。自主線道路在二月八日開放給公眾使用後，該署聯同運輸署在各方面檢討道路的運作情況，包括在象鼻山道（往屯門方向）增加了大約20個臨時路牌，以提醒駕車者使用正確的路線。其後，該署也會不時與有關部門檢討，以改善道路的運作。

56.	陳金霖先生表示，有關情況近日已有改善。

IV	第3項議程：荃灣大河道與馬頭壩道之間一段楊屋道的擴闊工程

（交通第1/07-08號文件）

57.	主席介紹負責講解是項議程的嘉賓講者：

- 土木工程拓展署高級工程師羅文添先生；

- 土木工程拓展署工程師伍振祥先生；

- 茂盛（亞洲）工程顧問有限公司助理董事鄧錦新先生；以及

- 茂盛（亞洲）工程顧問有限公司工程師郭家駿先生。

58.	鄧錦新先生介紹文件。

（按：曾文典先生於下午四時三十分退席。）

59.	主席表示，各委員在之前的會議表示對隔音罩持保留意見，他再請各委員就是否興建隔音罩發表意見。

60.	陳金霖先生及葉國華先生反對興建隔音罩，各委員均贊成他們的意見。

61.	陳金霖先生認為，丙3-3的方案（即在楊屋道55號至77號前設置5米高隔音屏障，以及在石碧新村前設置2.5米高隔音屏障）較好。

62.	林發耿先生表示，在路面鋪設隔音物料後，噪音問題已大為改善。他反對在市中心興建隔音設施，此舉不但影響市容，也對環境構成影響。他認為，土木工程拓展署改以種植高身樹木取代隔音設施，既可綠化環境，也能消減噪音。

63.	鄧錦新先生表示，因為位置有限，最多只可以在主行車線分隔帶種植約兩米闊的樹木，紓緩噪音的作用不大。

64.	副主席表示，丙3-3及丙3-4方案的分別是在楊屋道55號至77號前設置5米高或2.5米高的隔音屏障，但兩者的隔音效果只相差一個分貝，受惠人士亦只限於讓楊屋道55號至77號的高層單位住戶。因此，他認為丙3-4方案較佳。此外，石碧新村居民對設置隔音屏障深表關注，他希望相關部門向該村村民解釋工程詳情，以釋除他們的疑慮。

65.	羅少傑先生詢問，土木工程拓展署會否在隔音屏障側種植樹木，而直身隔音屏障與頂部為弧形的隔音屏障在隔音效果方面有何差別。

66.	鄧錦新先生表示，會在主行車線的中間分隔帶種植樹木。此外，頂部呈弧形的隔音屏障對高層單位的隔音效果較直身的為佳，不過該設計只適用於高5米以上的隔音屏障。

67.	主席詢問，採用5米及2.5米高隔音屏障的噪音反彈情況如何。

68.	鄧錦新先生表示，現時隔音屏障的設計是在2.5米以下的位置加設吸音物料，噪音不會反彈至其他位置，但2.5米以上的地方則採用透明物料，以減低視覺上的影響。

69.	陳金霖先生表示，經政府部門及顧問公司解釋後，他憂慮在楊屋道街市外設置5米的隔音屏障會影響空氣流通，所以他改為支持方案丙3-4。

70.	謝浪先生詢問，顧問公司先設置2.5米的隔音屏障，並預留位置以便日後有需要時再加高屏障是否可行。

71.	鄧錦新先生回應表示技術上是可行的。

72.	林發耿先生強調，不應在市中心加設隔音屏障，憂慮會影響市容。他促請土木工程拓展署以綠化方式消減噪音。

73.	羅文添先生表示，土木工程拓展署曾與環境保護署（下稱“環保署”）商討以綠化方式消減噪音的方案。據環保署表示，須種植至少10米闊的樹木才可達到隔音屏障的隔音效果。事實上，政府有責任利用楊屋道擴闊工程為受噪音影響的居民提供紓緩噪音的措施，包括隔音屏障，但如果這些居民有清晰及強烈的意願表示反對加設隔音措施，則政府會再作考慮。

74.	副主席詢問可否在石碧新村對開的行車分隔帶種植植物，以美化環境。

（按：李洪波先生於下午四時五十分到席。）

75.	鄧錦新先生回應表示，上述地點並無足夠位置可供種植植物。

76.	副主席表示，他曾諮詢石碧新村居民，他們不反對加設隔音屏障，但希望屏障不要太高，現仍須諮詢天佑小學。

77.	經討論後，各委員一致通過採納方案丙3-4。

V	第4項議程：連接荃灣廣場、灣景廣場及毗鄰環境美化地帶的行人天橋

（交通第2/07-08號文件）

78.	主席介紹負責講解是項議程的嘉賓講者：

- 路政署高級工程師黃其光先生；以及

- 路政署工程師王煒培先生

79.	黃其光先生及雷達明先生介紹文件。

80.	陳金霖先生歡迎是項工程，並指出荃灣行人天橋網絡工作小組成員亦支持是項工程。此外，他希望天橋能早日落成。

81.	黃其光先生回應王銳德先生的詢問表示，擬建天橋會24小時開放予公眾使用。

82.	鄒秉恬先生贊成是項工程，並希望盡快完工。

83.	副主席希望盡快展開工程，並詢問15個月的施工期是從甚麼時候開始計算。

84.	黃家華先生贊成盡快展開工程，並提醒路政署應諮詢鄰近屋苑對工程的意見。此外，現時連接行人天橋的升降機的質素十分參差，部份升降機內十分焗促，他請該署在選購升降機時加以留意。

85.	黃其光先生表示，路政署預算工程在施工日起15個月內完成。如果工程獲得委員會支持，該署會透過荃灣民政事務處諮詢地區人士，期間會同時進行天橋的設計，並預算在其後三個月刊憲，刊憲為時兩個月。他推算如果刊憲期間無反對意見，便可申請撥款，並於二零零八年年中展開工程。否則，該署另需六個月時間處理反對意見，以及交由行政會議考慮。

86.	鄒秉恬先生認為程序過慢。他指出，工程於二零零三至零四年間已經提出，預算居民不會有強烈的反對意見。他請荃灣民政事務處縮短諮詢期，並希望立法會盡快撥款。

87.	主席表示，雖然是項工程於二零零四年交由荃灣行人天橋網絡工作小組考慮，但由於當時該天橋擬由發展商以私人捐獻方式建造，最終因法律問題未能落實，因此當時並沒有就工程諮詢居民。如有需要，委員會會去信立法會，促請該會加快撥款程序，使工程得以早日落實。

88.	黃其光先生表示，是項工程必須先經過刊憲，才可提交立法會申請撥款。路政署現正進行設計工作，待完成後會盡快提交委員會討論。

89.	經討論後，各委員一致通過進行是項工程。

（按：田世鳴先生於下午五時十分退席。）

VI	第5項議程：有關荃灣汀九7號泳屋附近泊車問題

（交通第3/07-08號文件）

90.	主席介紹負責講解是項議程的嘉賓講者：

- 警務處新界南總區交通部執行及管制組高級督察張錦偉先生；以及

- 康樂及文化事務署荃灣區副康樂事務經理（一）李佩兒女士。

91.	陳金霖先生介紹文件。

92.	張錦偉先生表示，青山公路擴闊工程完竣後會改為四線行車，車速限制亦增加至每小時70公里，並為24小時禁區。相關避車處原先設計供私家車或小巴上落乘客，如果有車輛停泊在該處，行經該路段的紅色小巴及其他車輛便須在避車處以外的地點非法上落乘客，造成危險。因此，警方認為泳客應將車輛停泊在500米外的合法車位，或在不阻塞路面和不對路面構成安全威脅的情況下，將車輛停泊在200米外車速限制在每小時50公里的路段。

93.	李佩兒女士表示，由於水質污染問題，青山公路沿岸的泳灘均不適宜游泳及沒有救生服務，該署已在泳灘豎立告示勸喻泳客不要在該處游泳。此外，由於青山公路路段並非該署的管轄範圍，因此未能在泳屋附近提供泊車位。

94.	雷達明先生表示，運輸署不會因為有泳客在早晨游泳而提供停車位，即使設置停車位，也可能給其他人士使用而不可能確保泳客可以使用該些停車位。

95.	鄒秉恬先生同情泳客的情況，他們於清晨時分駕車往該處游泳多年，但近日才遭警方檢控違例泊車。他詢問警方是否於近日收到紅色小巴司機的投訴才採取執法行動。他指出，紅色小巴無固定車站，即使有避車處也不一定會使用。他認為，泳客於早上七時將車輛停泊在避車處也可以接受，因該時段的路面交通不會太繁忙。此外，警方表示因道路車速增加，所以須保持路面暢通和加強執法，他詢問可否將車速限制回復至每小時50公里。此外，既然有關地點有出租泳屋，則有需要在附近提供停車位，要求泳客於清晨時分步行一段距離停車也十分危險。

96.	蔡成火先生表示，雖然康文署認為青山公路的泳灘現時不適宜游泳，但相信這是暫時的，他贊成政府應提供泊車位，方便泳客。

97.	張錦偉先生表示，暫無數字顯示有紅色小巴司機投訴因泳客的車輛停泊在避車處而導致小巴在禁區上落乘客。不過，毫無疑問，如果避車處給車輛佔用，則其他車輛必須在禁區上落乘客。此外，由於該處屬直路，相信泳客前行500米泊車的問題不大。至於車速方面，擴闊青山公路後，如果不相應提高車速限制，駕駛者可能很易會超速。

98.	林發耿先生請運輸署尋找合適位置加設停車位。

99.	陳金霖先生表示，該路段的車速限制回復至每小時50公里是最便捷的解決方法，他請運輸署加以研究。現時在該路段有兩個避車處，他詢問可否指定紅色小巴在其中一個避車處上落乘客，並開放另一個供泳客於早上使用。此外，由於該處並無民居，他相信增設停車位後，停車位遭泳客以外的人佔用的機會不大。他希望警方酌情不要於早上五時至六時三十分期間提出檢控。

100.	羅少傑先生建議，將泳屋附近的路面由24小時禁區改為早上七時至晚上七時的禁區。

101.	張錦偉先生表示，7號泳屋較前的避車處已劃為巴士站，而一半位置用以給食物環境衞生署收集垃圾，所以小巴不可以在該處上落乘客。

102.	陳琬琛先生希望警方體諒泳客泊車困難，在不阻礙交通的情況下，不要在早上七時前執法。他並詢問康文署會否考慮拆除往泳灘附近小路的花圃，騰出位置加設停車收費錶。

103.	李佩兒女士表示，泳灘附近馬路旁的綠化地帶是由路政署建造，康文署只負責植物保養的工作。

104.	黃家華先生請運輸署考慮將該路段改為早上七時至晚上七時的禁區，此舉既可方便泳客，對交通的影響也不大。

105.	主席請相關部門會後與陳金霖先生實地視察，研究解決方案。他並請運輸署再研究將該路段的車速限制回復至每小時50公里的可行性。

運輸署、康文署、警務處

VII	第6項議程：交通及運輸委員會二零零七至零八年度財政撥款分配

（交通第4/07-08號文件）

106.	秘書介紹文件。

107.	委員會通過以下財政撥款分配安排：

|  | 項目 | *供二零零七年四月至十二月使用的撥款額（元） |  | *供二零零八年一月至三月使用的撥款額（元） |  | *二零零七至零八年度總撥款額（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 公共交通運輸網絡專責小組 | 48,053.00 |  | 23,751.00 |  | 71,804.00 |
| (2) | 交通安全教育推廣小組 | 144,159.00 |  | 71,253.00 |  | 215,412.00 |
| (3) | 荃灣行人天橋網絡工作小組 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| (4) | 荃灣工業區道路交通問題工作小組 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| (5) | 活動幹事 | 62,640.00 |  | 0 |  | 62,640.00 |
| (6) | 儲備 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 總數： | 254,852.00 |  | 95,004.00 |  | 349,856.00 |

* 此為赤字預算，是根據本年撥款額加5%計算。

108.	委員會並通過正、副主席在有需要時與相關小組召集人再行調整各小組的撥款額，以配合小組的計劃。

VIII	第7項議程：委員會轄下工作小組的進展報告

(A)	公共交通運輸網絡專責小組

109.	召集人鄒秉恬先生表示，小組於上年度完成荃灣區公共交通工具班次調查，並透過電郵將報告分發給相關委員。此外，小組亦已完成連接青荃橋（青衣北橋）及青衣機鐵站行人通道需求調查，收集到1,554份回覆。結果顯示，每月有27,179人次的青衣居民和15,701人次的荃灣居民會使用該通道，反映居民對通道有一定需求，小組會再詳細討論跟進的方法。

(B)	交通安全教育推廣小組

110.	召集人羅少傑先生表示，小組會於稍後開會訂定本年度的工作計劃。

(C)	荃灣工業區道路交通問題工作小組

111.	副主席表示，小組已透過相關部門在橫龍街工業區實施一系列的交通改善措施，該處的交通擠塞問題已有改善。不過，大涌道一帶工業區的交通擠塞問題據稱日益嚴重，小組稍後會跟進。

- 荃灣行人天橋網絡工作小組

112.	主席表示，行人天橋A計劃已刊憲完畢，期間路政署收到三項反對意見，該署和荃灣民政事務處代表正在跟進。小組在路政署擬定行人天橋A的設計及行人天橋B的定線後會再開會。

IX	第8項議程：其他事項

(A)	要求增設油麻磡路通往昌榮路的行人通道事宜

（交通第10/07-08號文件）

113.	陳琬琛先生及黃家華先生介紹文件。

114.	甄靜琪女士表示，《荃灣分區計劃大綱圖》將擬議道路所在土地的用途劃為休憩用地，如果改作道路用途，必須從交通工程角度上有充足的理據。運輸署的調查結果反映，現時由油麻磡路往昌榮路的公共行人路符合標準，而委員的文件中所指的通道並不是公共行人路。該署進行的人流調查顯示，該處於平日早上繁忙時間單向及雙向的人流量分別為30人次及60人次，而非繁忙時段的最高人流量更只有20人次。該署於本年一月五日與當區議員、村民代表和荃灣民政事務處人員進行的實地視察顯示，正式的路與委員建議加設的道路的步程時間相差約3至5分鐘。此外，油麻磡路與昌榮路的高度差距頗大，興建新路在技術上有一定的困難。基於人流甚少和效益的考慮，現時從交通工程角度上未有充分理據增設額外的行人路。不過，為更改善現有的行人路，該署和路政署準備在行人路上進行小型的路壆改善工程，根據路政署現時估計，該工程將於本年中完成。

115.	陳琬琛先生請運輸署於會後提供有關改善工程的資料。

運輸署

（會後按：運輸署於二零零七年六月十二日將有關工程項目的資料透過荃灣民政事務處		　轉交陳琬琛先生。）

116.	主席表示，委員會會去信規劃署，請該署解釋該土地的用途，以及說明將該土地改為道路用途的程序，以便委員會在下次會議討論。

(B)	有關青荃橋的隔音屏障加建工程的臨時交通安排

117.	鄒秉恬先生指出，路政署較早前已就青荃橋隔音屏障加建工程的臨時交通安排諮詢葵青區議會交通及運輸委員會，但本委員會至今仍未收到相關資料。

118.	主席表示會與路政署跟進。

(C)	有關如何改善馬灣居民對外交通問題

119.	蔡成火先生表示，曾文典先生因事提早退席，他代曾先生詢問為何珀麗灣業主委員會議決不與珀客營運居民巴士服務續牌後，珀客仍獲運輸署續牌。

120.	譚佩華女士表示，運輸署知悉在珀麗灣業主委員會會議上，居民不支持延續珀客的客運牌照。該署十分關注此事，並積極斡旋。經考慮居民的交通需求，而發展商也有責任為居民提供交通服務。為免居民巴士服務中斷而對居民造成影響，以及考慮到珀麗灣居民對居民巴士的實際需求、珀客現時的服務水平及其他相關因素後，該署認為有需要並同意延續現時往返馬灣及青衣和馬灣及葵芳的居民巴士客運牌照。現時，牌照延期六個月，該署希望珀客及居民在這段時間能就服務水平及收費機制等磋商，尋求共識。

(D)	資料文件

121.	主席請各委員參閱以下資料文件：

交通及運輸委員會二零零六至零七年度的撥款財政結算報告

（交通第5/07-08號文件）。

會議結束

122.	議事完畢，會議於下午五時四十九分結束。

荃灣區議會秘書處

二零零七年五月三十日