交通及運輸委員會第五次（二／零四至零五）會議記錄

日期：二零零四年七月六日

時間：下午二時三十分

地點：荃灣民政事務處會議廳

出席者：

主席

鄺國全先生

副主席

陳恒鑌先生

區議員

陳金霖先生

陳偉明先生

陳偉業議員

陳琬琛先生

趙葭甫先生

蔡成火先生

鄒秉恬先生

蔡子民先生

林發耿先生

李潔明女士

李洪波先生

文裕明先生

田世鳴先生

陶桂英女士

黃家華先生

王銳德先生

楊福琪女士

增選委員

陳桂芳先生

陳崇業先生

陳煥林先生

趙志豪先生

周一風先生

鍾世民先生

金震聲先生

郭偉強先生

黎國光先生

李潤金先生

盧炳生先生

羅少傑先生

陸偉成先生

伍勵持先生

曾亞年先生

曾文典先生

王化民先生

政府部門代表

譚佩華女士	高級運輸主任／荃灣　運輸署

張秉權先生	工程師／荃灣  運輸署

顧建康先生	高級城市規劃師／荃灣　規劃署

黎承晚先生	工程師／荃灣  新界西拓展處

郭彥安先生	荃灣區行動主任  香港警務處

湯泳波先生	荃灣中區聯絡主任主管  荃灣民政事務處

黎慧韻女士	行政主任（發展）  荃灣民政事務處

梁廷毅先生（秘書）	行政主任／區議會（三）　荃灣民政事務處

列席者：

方燕燕女士	高級行政主任／區議會  荃灣民政事務處

梁宏昌先生	荔枝角車廠高級車務主任  九龍巴士（一九三三）有限公司

董偉釗先生	荃灣區交通隊主管  香港警務處

嘉賓講者：

專責討論第2項議程

黃秀娟女士	襄理／策劃及發展  九龍巴士（一九三三）有限公司

專責討論第3項議程

黃洪澤先生		區域工程師（荃灣）　路政署

李妙蘭女士		高級產業測量師（中區）　荃灣葵青地政處

羅瑞興先生		高級地政主任（徵地組）　荃灣葵青地政處

李就勝先生		荃灣區康樂事務經理　康樂及文化事務署

專責討論第6項議程

王鎮先生		葵涌區分區助理指揮官（行動）　香港警務處

李添才先生		葵青警區交通隊主管　香港警務處

專責討論第7項議程

張銳輝先生		高級工程師　路政署

蘇偉兼先生	工程師　百泰工程顧問有限公司

高永年先生	工程經理　中國建築工程（香港）有限公司

蕭統斌先生	工程師　中國建築工程（香港）有限公司

潘寶麟先生	駐地盤高級工程師　萬碩合樂聯營工程顧問公司

鄧長基先生	駐地盤工程師　萬碩合樂聯營工程顧問公司

專責討論第8項議程

梁植思女士		助理維修工程師／荃灣　路政署

專責討論第9項議程

李潔玲女士		署理荃灣西區聯絡主任主管　荃灣民政事務處

因事缺席者：

區議員

鄒鑑傳先生

增選委員

伍月紅女士

李鎮波先生

梁永基先生

政府部門代表

林瑋琦小姐	荃灣民政事務助理專員  荃灣民政事務處

會議內容

負責人

I 歡迎及介紹

主席歡迎各委員及政府部門代表出席委員會是次會議，並介紹接替佘敏小姐擔任荃灣民政事務助理專員的林瑋琦小姐及接替關詠琴小姐擔任委員會秘書的梁廷毅先生。

2.  主席報告，鄒鑑傳先生、李鎮波先生及梁永基先生因事未能出席是次會議，並已於會前向秘書處提交請假信。此外，陸偉成先生及金震聲先生已分別補交缺席二月十九日及五月四日所舉行會議的請假通知。各委員遂根據荃灣區議會常規第42(1)條的規定，批准上述委員的缺席申請。

（會後按：秘書處於會後知悉伍月紅女士亦因事未能出席是次會議，伍女士並已於會後補交請假通知。有關缺席申請將於九月份的會議上提交，以供各委員考慮是否接納。）

3.  主席另表示，根據荃灣區議會新訂定的議事規則，他建議委員會考慮採納以下兩項議事規則：

| (1) | 各委員只可於會議上就每項議程提問及跟進各一條問題；及 |
| --- | --- |
| (2) | 每名委員每次的發言時間不得多於三分鐘。 |

4.  委員會通過由是次會議開始採納上述議事規則。

II 第1項議程：通過五月四日委員會會議記錄

5.  主席表示，秘書處較早前已將二零零四年五月四日委員會第四次會議記錄分發給各委員，截至會議舉行當日的中午為止，秘書處並無收到任何修訂建議。各委員亦無即席提出其他修訂建議，並一致通過有關會議記錄，無需修改。

（按：陳偉明先生於下午二時三十五分到席。）

III 第2項議程：續議事項

(A) 二零零四年五月四日會議記錄第13及14段：有關“儘速改善荃錦公路危險路段”動議

6.  主席表示，路政署已於六月十日就改善荃錦公路危險路段事宜提交回覆，秘書處隨即將該份回覆文件分發予各委員。根據該份文件所述，路政署已完成其中三項工程，包括加設路標及路牌用以提醒駕駛人士減慢車速、於香港鎗會正門等顯眼位置以大型的急彎指示路牌代替原有的指示牌及加長現有的防撞欄。待運輸署發出施工通知後，該署會優先進行採用防滑物料重鋪路面的工程。主席邀請張秉權先生報告有關工程的最新進展。

（按：陳偉業議員及李潤金先生於下午二時四十分到席。）

7.  張秉權先生表示，有關改善工程共分兩期進行，第一期工程包括上述已完成的三項改善措施；至於第二期工程，即採用防滑物料重鋪路面的工程，則需待運輸署監察已完成第一期工程後的路面一段時間後，才可進行。

（按：蔡子民先生及楊福琪女士於下午二時四十二分到席。）

(B) 二零零四年五月四日會議記錄第17及30段：建議930號──荃灣（西）往金鐘（東）巴士服務延至深井（碧堤半島站）

8.  主席請秘書報告有關進展。

9.  秘書回應表示，城巴有限公司（城巴）郭劍虹先生口頭回覆表示，該公司已向運輸署提交建議文件，而該署現正審議有關建議，因此暫時未有實質回應。

10. 譚佩華女士補充說，由於930號巴士線所途經的地方較多，有關建議未必能切合乘客需求，因此運輸署在現階段會先積極考慮962號巴士線的方案，而秘書所述由城巴提交運輸署的建議文件，相信是有關伸延962號巴士線服務的文件。

11. 陳偉明先生表示，他一直就有關事宜與譚佩華女士保持緊密聯繫，並感謝運輸積極進行跟進工作。

(C) 二零零四年五月四日會議記錄第48及51段：討論荃景圍區增設城門隧道巴士線事宜

（交通第19/04-05號文件）

12. 主席介紹負責講解是項事宜的九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴）襄理／策劃及發展黃秀娟女士。

13. 黃秀娟女士報告，在九巴會上提交的交通第19/04-05號文件中，已載列將43X號、73X號及278X號等三條城門隧道巴士線的總站，從荃灣碼頭及如心廣場遷移至愉景新城對現有乘客影響的分析。由於上述三條巴士線服務範圍覆蓋多個地區，所以九巴希望先諮詢荃灣區議會，以期在荃灣區就遷移哪一條巴士線達成共識後，再向其他區議會提出有關建議以作諮詢。此外，由於有關文件資料及數據繁多，她明白各委員需要時間閱覽文件及討論，因此她就需要會上提交有關文件致歉，並建議在稍後時間再作詳細討論。

14. 主席表示，上次會議與是次會議之間相距整整兩個月時間，他不能理解九巴為何需要待是次會議上才提交有關文件，並認為這樣會拖慢工作進度，而各委員也難以細閱有關文件。

15. 鍾世民先生表示，會上提交的文件內容繁多及複雜，各委員均需要更多時間細閱，但若留待下次會議才再作討論，則會使有關工作的進度受阻，所以他請主席建議更有效的方法加快委員會處理有關事宜的速度。

16. 田世鳴先生建議將有關事項交由委員會轄下的公共交通運輸網絡專責小組討論及跟進。

17. 主席同意田世鳴先生所建議的處理方法，並希望九巴派員出席公共交通運輸網絡專責小組的會議，以便進行相關討論，並盡量接納該小組的建議。委員會通過有關處理方法。

18. 周一風先生表示，各委員已於上次會議上表明希望九巴考慮於荃景圍新增一條城門隧道巴士線，但會上提交的文件並未提及有關建議，所以他希望九巴確切考慮上述建議，並於公共交通運輸網絡專責小組下次會議上討論有關建議。

19. 譚佩華女士補充表示，政府現時的公共交通運輸政策是以協調各種公共交通工具，善用鐵路，令資源得以充分利用，同時鼓勵利用現有路線及轉乘計劃以減少開設長程及“點到點”的巴士服務，所以該署暫不會考慮於荃景圍開設新增的城門隧道巴士線。在現有的巴士線中，將48X號路線繞經愉景新城巴士總站的方案較為直接，對現有乘客的影響較少；而在考慮搬遷43X號、73X號及278X號三條以荃灣碼頭一帶為總站的巴士線時，亦需顧及西鐵未來的乘客量增長及七街重建後居民對該三條巴士線的服務需求，因此必須審慎考慮。

20. 陳恒鑌先生表示，委員會於上次會議已知悉搬遷總站及重組有關巴士線是有困難的，所以才提出於荃景圍加設城門隧道巴士線的建議，但在會上提交的文件中完全未有提及上述建議。因此，陳先生希望九巴及運輸署認真考慮及評估上述建議的可行性，並提交進一步的資料和數據，以及派員出席公共交通運輸網絡專責小組的會議，以討論有關事宜。

21. 主席表示，委員會要求於荃景圍新增城門隧道巴士線的訴求已十分清晰，並促請九巴及運輸署評估有關要求及提交資料和數據，以便與公共交通運輸網絡專責小組進行討論。

IV 第3項議程：改善老圍路短期改善建議

（交通第9/04-05號文件）

22. 主席介紹負責講解是項議程的嘉賓講者如下：

- 路政署區域工程師（荃灣）黃洪澤先生；

- 荃灣葵青地政處高級產業測量師（中區）李妙蘭女士；

- 荃灣葵青地政處高級地政主任（徵地組）羅瑞興先生；

- 香港警務處荃灣區交通隊主管董偉釗先生；及

- 康樂及文化事務署荃灣區康樂事務經理李就勝先生。

23. 主席表示，有關問題已擾攘了一段時間，而荃灣區議會主席也曾和政府各部門商討解決方法。他邀請張秉權先生介紹文件。

24. 張秉權先生介紹文件。

25. 主席指出，每年的清明節及重陽節，老圍路的有關路段均會出現交通擠塞問題，而如按照預計的施工進度，有關工程將會於本年八至九月開始，他詢問張秉權先生有關部門在重陽節的工程安排為何。

26. 張秉權先生回應表示，由於工程事宜已交路政署進行，故此有關問題會由路政署黃洪澤先生解答。

27. 黃洪澤先生表示，路政署明白荃灣區議會對有關改善工程甚表關注，因此已將是項工程列為優先項目。根據暫定的工程進度，荃灣葵青地政處（地政處）可於本年九月將有關地段交予路政署進行第一期工程，而路政署可於約二零零五年一月完成第一期工程。地政處如可提早交地，則路政署可相應提前第一期工程的完成日期。此外，第二期工桯因涉及圓玄學院的私人土地，因此亦需地政處協助與圓玄學院商討工程事宜，第二期工程預計於二零零五年一月展開，並於二零零五年六月完成。

28. 田世鳴先生詢問老圍附近的居民對是項改善工程有否反對意見，並希望有關部門可嚴格依從預計的進度施工，以期趕及於二零零五年六月完工。

29. 蔡子民先生表示，由於在星期日及每年的清明節、重陽節均有大量市民前往圓玄學院而造成老圍路交通擠塞，因此他對有關改善工程表示支持。不過，他憂慮即將來臨的雨季會阻誤工程進度，希望有關部門加以注意。

30. 陳桂芳先生表示，十月的重陽節正值有關工程的施工期間，他詢問屆時的交通安排為何。

31. 林瑋琦小姐在回應田世鳴先生的查詢時表示，荃灣民政事務處曾就是項工程諮詢荃灣區議會、荃灣鄉事委員會、荃灣東分區委員會、圓玄學院、西方寺，以及老圍村和老圍寮屋區的居民，他們大致對是項工程沒有反對意見，但寮屋區居民要求在進行第一期工程時，將建議保留的旅遊車泊車位由兩個增加至三個，並保留現有的小巴站。

32. 黃洪澤先生在回應蔡子民先生及陳桂芳先生詢問有關雨季期間的工程安排問題時表示，路政署於施工前會諮詢運輸署及香港警務處交通部的意見，及提交交通建議書，有關部門如認為工程會對附近交通構成影響，路政署可於重陽節期間暫停施工，而改為進行其他不會影響交通的工作，以期盡量減低對交通構成的影響。

- 陳琬琛先生表示，部分居於老圍村的旅遊巴士司機也曾向他反映，表示希望保留三個旅遊車泊車位，陳先生希望有關部門可盡量配合村民的要求。此外，他認為路政署應盡快完成有關工程，並應以不影響現有交通為施工的大前提，他同意在重陽節期間安排進行其他不會影響交通的工作。

- 陳偉明先生贊成以有關工程作為老圍路的中期改善計劃，長遠而言，則應考慮將老圍路伸延以連貫其他道路，從而在大帽山山麓一帶發展與宗教及歷史文化有關的景點，以便該處成為荃灣區的重要旅遊點。

- 蔡成火先生表示，不少市民喜歡駕駛私家車前往圓玄學院附近地點，因此，除設立旅遊巴士泊車位外，當局亦應考慮在有關地點設立私家車泊車位，以配合需求。

- 羅少傑先生詢問小巴及旅遊巴士在擬增設的兩個避車處的上落客安排。

（按：陳偉業議員於下午三時十分離席。）

- 張秉權先生在回應蔡成火先生所提增設私家車泊車位的建議時表示，泊車位的數目是根據規劃署現有的標準而制訂的，而圓玄學院及圓玄安老院內均將會根據標準提供足夠數目的私家車泊車位。至於節日期間，由於人流較多，市民宜盡量乘搭公共交通工具前往該處，以免造成交通擠塞。此外，張先生就擬增設的兩個避車處補充說，小巴將在擬增設的避車處落客及暫時停泊，然後駛往山上較高位置接載乘客及調頭下山，有關運作旨在盡量配合附近居民的要求，並會盡量保留兩至三個旅遊巴士泊位，及將擬取消的兩個泊車位遷往附近的公共停車場。

- 主席表示，他在會後會與運輸署代表及受影響的居民繼續商討有關工程的細節事宜，以解決旅遊巴士可能於長假期時長期停泊在工地附近旅遊巴士泊車位的問題。

- 陳崇業先生詢問，荃灣葵青地政處（地政處）可否縮短向路政署交出土地所需的預計三個月時間，以期加快工程進度。

- 李妙蘭女士回應表示，地政處明瞭是項工程的重要性，因此已加快有關交收土地的程序，並可即時將有關地段交由路政署展開工程。

（按：李洪波先生、林發耿先生及陳金霖先生於下午三時十五分到席。）

- 李就勝先生在應主席要求解釋為是項工程所作遷樹安排時表示，康樂及文化事務署（康文署）會盡量以修剪方法處理樹木以免影響施工，但若必須遷走樹木，他將協助盡快完成有關工序。

- 羅少傑先生表示，主席及有關部門代表在與受影響居民商討工程細節時，應提醒有關居民擬增設的小巴站只供小巴落客及作停泊之用。

- 委員會一致通過贊成有關改善工程建議。主席希望運輸署及路政署在落實施工日期後盡快通知荃灣區議會。

- 林瑋琦小姐表示，荃灣民政事務處十分關注有關工程的進度，並會於短期內與圓玄學院再次召開會議進行商討，並可望加快現有的工程進度。

V第4項議程：要求運輸署批准開放的士進出馬灣

（交通第10及21/04-05號文件）

- 曾文典先生介紹交通第10/04-05號文件。

- 蔡成火先生補充表示，有關方面在二零零二年已開始向運輸署申請要求批准的士進出馬灣，但該署似乎並不重視有關要求。由於馬灣人口不斷增加，而根據問卷調查結果顯示，該區居民對的士服務的需求頗為殷切，他認為運輸署提出因預期青嶼幹線汽車流量增加而反對的士進出馬灣的理由並不成立，因此他希望運輸署慎重考慮有關要求。

- 譚佩華女士回應說，青嶼幹線是連貫東涌、機場及市區的唯一幹道。隨著大嶼山、東涌新市鎮、機場及迪士尼主題公園的發展，青嶼幹線的汽車流量預期會不斷增加，在規劃馬灣發展及其對外交通及運輸模式時，為配合該區以環保發展為主題及盡量減少該區交通對青嶼幹線通車容量的影響，馬灣的對外交通是以水路為骨幹，陸路為輔助，而整個發展亦沒有提供私家車停車場設施。基於此項原則，馬灣路現時全日24小時劃為禁區。（除貨車在每日非繁忙時段（上午十時至下午四時）及經由運輸署署長發出許可證者外，其他車輛（包括私家車及的士）一律不得進入禁區）隨著迪士尼主題公園及港珠澳大橋的落成及啟用，運輸署預期青嶼幹線的汽車流量會增加，因此該署在現階段仍需詳細研究開放的士進出馬灣的建議。

（按：陸偉成先生於下午三時二十五分到席。）

- 蔡子民先生支持開放的士進出馬灣的建議。他指出運輸署在回覆文件中亦表明馬灣對外交通以陸路為輔助，足見陸路交通對馬灣相當重要。此外，他認為乘客如非必要，也不會選擇的士作為交通工具，特別在交通擠塞時更不會乘搭的士，因此運輸署提出批准的士進出馬灣會增加青嶼幹線汽車流量的理由並不成立。

- 陳崇業先生支持新界的士及市區的士進出馬灣的建議。他認為如非情況緊急，市民也不會選擇乘搭車費高昂的的士進出馬灣，而且他預計大部分的士進出馬灣的時間將於深夜時分，因此應不會對青嶼幹線的汽車流量構成壓力。

（按：陶桂英女士於下午三時三十分離席。）

- 郭偉強先生理解大部分馬灣居民希望運輸署批准的士進出馬灣的要求，但他表示曾有小部分馬灣居民向他反映，指出由於珀麗灣的最初發展是以環保作為概念，所以才會在珀麗灣置業，因此對運輸署容許的士進出馬灣有一定程度的保留，並憂慮運輸署如批准的士進出馬灣，便會陸續開放其他交通工具進出馬灣。此外，由於迪士尼樂園將於一、兩年後落成啟用，在沒有其他新建道路作配套的情況下，預期增加的汽車流量對青嶼幹線所造成的影響亦值得關注。郭先生建議運輸署可嘗試於午夜十二時至凌晨五時期間開放的士進出馬灣，因為這樣安排對青嶼幹線的影響會較少，而且既可滿足居民對的士服務的需求，亦可兼顧部分著重環境保護的居民的要求。

- 主席表示，大部分馬灣居民對的士服務有需求是無容置疑的事實，但有關細節安排則需再作商討。

- 趙葭甫先生支持批准的士進出馬灣，並認為現時本港仍有禁止的士進出的地點實是荒謬，他對此表示遺憾。他指出，除的士外，運輸署亦應考慮在馬灣加設往返九龍及荃灣的巴士線，以方便該區居民及減低他們的交通費用，並促請該署認真考慮有關建議。

- 陳偉明先生表示，現時馬灣對外交通主要是以屋巴士及船隻為主，但在凌晨時分，大部分交通工具均會停止服務，令居民感到十分不便，因此他建議運輸署於午夜十二時至凌晨六時期間批准的士進出馬灣。他同意迪士尼樂園開幕及大嶼山西北部的發展可能會為青嶼幹線的交通流量構成壓力，但現時馬灣的交通設施不足確實令居民感到十分不便，也未能滿足居民的緊急需要，因此他要求運輸署認真考慮上述建議。

- 曾文典先生指出，青嶼幹線的使用量及每小時汽車流量均為全港最低的公路之一，而其交通流量的增長也是相對穩定及輕微的，因此現時並無交通流量的問題。此外，迪士尼主題公園預計將於15年後才會達至每日2萬人次的遊客量，而計劃中亦有船隻及鐵路可供遊客乘搭前往該公園，因此對青嶼幹線的影響是極微的。他認為運輸署所提不開放的士進出馬灣的原因只屬藉口，並指最初運輸署以水路運輸工具為主作目標，但現時實際情況卻變成以陸路為骨幹，是犯了規劃上的錯誤。最後，他認為即使開放的士進出馬灣，乘搭的居民也不會太多，因此並不會大幅增加交通流量，但可減少馬灣居民電召救護車的次數。

- 鍾世民先生認為運輸署多年來不斷藉詞推搪，故意不考慮有關建議，而該署就開放的士進出馬灣一事的回覆亦頗為反覆，欠缺實質數據支持該署不批准的原因，也沒有建議實際解決問題的方法。

- 陳琬琛先生指出，運輸署禁止私家車進出馬灣後，該島現時的汽車流量已大為減少，加上該署也批准貨車於非繁忙時間進出馬灣，因此他支持批准的士進出馬灣的建議。此外，現時馬灣對外的陸上交通相當轉折，居民甚感不便，而家長及學童等均有實際交通需求，因此他希望增設直接進出馬灣的陸上交通工具，以應所需。最後，他建議先嘗試批准的士於限制時段內進出馬灣，並逐步達至全日開放馬灣的道路。

- 陳恒鑌先生表示，運輸署並未諮詢馬灣居民有關他們的交通需要，他贊成先試行批准的士在限制時段內進出馬灣，然後再作評估。

- 主席表示，即使需要保護馬灣的自然環境，也並不代表需要犧牲馬灣居民的權益。他希望運輸署慎重考慮批准的士於限制時段內進出馬灣的建議。

- 譚佩華女士回應表示，運輸署在現階段並非以“一刀切”的方法解決有關問題，該署在現階段仍需詳細研究開放的士進入馬灣的建議。她表示會向環境運輸及工務局反映各委員的意見。

- 至於主席所提政策局是否因既定政策而不批准的士進出馬灣的查詢，譚佩華女士回覆指環境運輸及工務局現時不批准的士進出馬灣，是由於該局仍詳細研究該區的交通流量。

- 主席總結指出，委員會大致要求運輸署嘗試批准的士在限制時段內進出馬灣，他希望譚佩華小姐向運輸署及環境運輸及工務局反映有關建議，並請秘書處於會後去信環境運輸及工務局反映委員會對上述事項的要求。

（會後按：秘書處已於會後去信環境運輸及工務局，反映委員會的建議，並在八月三十日將該局的回覆文件分發予各委員。）

- 羅少傑先生表示，由於現時許多的士已使用石油氣作為燃料，因此對環境的影響應該不大。除凌晨時分外，羅先生建議運輸署考慮在水路交通因颱風襲港而停頓時，也容許的士進出馬灣，以方便居民。

VI第5項議程：要求新界專線小巴85號在繁忙時間增加班次

（交通第11及22/04-05號文件）

- 曾亞年先生介紹交通第11/04-05號文件。

- 譚佩華女士回應表示，在收到有關投訴後，運輸署已即時與該線營辦商跟進，敦促營辦商必須依照服務詳情表所規定的時間表經營該線，並即時作出改善。為跟進改善情況，該署曾翻查該線最近一星期的行車記錄，記錄顯示在下午四時至下午七時三十分的繁忙時段內，該線開出的總班次大致正常，惟班次稍欠穩定。因此，該署再要求營辦商密切監察該線的服務，在有需要時靈活調配車輛，配合乘客需求。

- 陳琬琛先生表示，曾亞年先生在超過半年前已要求運輸署增加有關小巴的班次，但該署並未積極跟進，而他亦不相信由營辦商提交的班次記錄，他詢問運輸署翻查的記錄是由營辦商提交，還是由該署派員監察所得。他質疑由於運輸署向營辦商提出要求，營辦商才作出相應改善。他指出，如班次不足是由於乘客的需求增加而引致，運輸署應考慮增加該線專線小巴的班次，以徹底解決問題。

- 林發耿先生指出，運輸署最初在與85號專線小巴的營辦商達成協議時，應曾要求營辦商提供行走該線專線小巴的數量及班次的密度，他希望該署提供有關數據。此外，他認為85號專線小巴的班次在非繁忙時間尚可接受，但在繁忙時間則較為疏落。

- 譚佩華女士回應說，運輸署除翻查營辦商提供的行車記錄外，亦會派員實地視察，現時營辦商調配了兩輛專線小巴行走85號線，早上及下午繁忙時間的班次為16至17分鐘一班，而根據行車記錄，該線小巴的班次大致正常，亦會按照乘客的需求而加密班次。

- 主席詢問，現時營辦商提供兩輛專線小巴行走有關路線的安排，是運輸署發牌時的規定還是有關營辦商的商業決定。

- 譚佩華女士回應說，運輸署在批出85號專線小巴的服務詳情表時，已訂明營辦商需要有兩輛專線小巴行走有關路線，及該線的班次時間表。

- 主席詢問，乘客量如有所增加，運輸署會否要求營辦商增加提供服務的小巴數目。

- 譚佩華女士回應說，運輸署會要求營辦商密切留意乘客量的情況，並在有需要時靈活調配小巴以應付需求。

- 林發耿先生表示，運輸署最初與營辦商達成協議時只要求提供兩輛專線小巴行走該線，因此他希望運輸署進行調查，如確定乘客量有所增加，則應要求營辦商加密班次或增加專線小巴的數目。

- 曾亞年先生表示，由於85號專線小巴線途經地點甚多，因此兩輛專線小巴不足以應付乘客的需求。

- 文裕明先生表示，85號專線小巴於繁忙時間所提供的班次並不足夠，該線小巴需途經多處地點，只得兩輛專線小巴提供服務略嫌不足。他認為應先解決繁忙時間服務供不應求的問題，然後再商討應否需要增加該線小巴的數目。

- 曾文典先生詢問運輸署有否訂定清晰的服務標準，並要求有關營辦商遵守。

- 譚佩華女士回應說，有關營辦商必須遵守服務詳情表中所載列的服務要求，而運輸署會密切留意乘客量，並會要求營辦商在乘客量突然增加時，靈活調配車輛以配合乘客的需求。

主席請運輸署在下次會議向委員會提交85號小巴線於七月及八月的乘客量統計報告，以期確定乘客需求有否改變，讓委員會討論相應的改善措施。

運輸署

盧炳生先生要求運輸署翻查85號小巴線的營辦商有否在荃灣區內營辦其他小巴線，並在下次會議一併報告。

運輸署

- 曾文典先生表示，有關問題已出現超過半年，他對有關方面仍未改善班次不足的情況感到奇怪。他促請運輸署及營辦商盡快採取具體行動以解決有關問題。

（按：李潔明女士及郭偉強先生於下午三時五十五分離席。）

- 主席表示，委員會可待運輸署提交乘客量資料後，再在下次會議討論有關事項，並促請運輸署密切注意85號小巴線的乘客量，如遇緊急情況應盡速處理。

VII第6項議程：討論如何改善每年春、秋二祭在荃灣永順街近海濱花園及海灣花園往返荃灣華人永遠墳場的交通封路而引起區內的交通擠塞問題

（交通第12及13/04-05號文件）

- 主席介紹負責講解是項議程的嘉賓講者如下：

(1) 香港警務處葵青警區葵涌分區助理指揮官（行動）王鎮先生；及

(2) 香港警務處葵青警區交通隊主管李添才先生。

- 鄒秉恬先生及王鎮先生分別介紹交通第12/04-05號及第13/04-05號文件。

- 鄒秉恬先生表示理解有關交通封路安排的作用，並認為運輸署及巴士公司如在春秋二祭等期間安排特別路線行走荃灣華人永遠墳場，將有助疏導往返掃墓的市民及紓緩車輛集中停泊在海濱花園及海灣花園的情況。此外，他指出在交通第12/04-05號文件附錄甲的地圖中顯示，在永順街“封路1”近渠務署的位置其實有一路口可讓車輛駛離該處，惟該路口卻圍上鐵絲網，並禁止車輛駛入。他認為如開放該路口讓車輛離開將有助改善交通擠塞的情況，並可有效紓緩因現時交通封路安排以致車輛被迫駛進海濱花園而造成的嚴重交通擠塞情況，而海濱花園的管理公司亦無需因此投放大量資源以控制車輛進出。他認為疏導交通應是警務處的責任，若要由海濱花園承擔並不公平。他建議警務處考慮使用永順街近醉酒灣一端疏導人流，以避免過分倚賴近荃灣的一段永順街而導致交通擠塞。

- 羅少傑先生表示，警務處在鑽石山墳場並無實施類似的封路措施，安排上亦似乎較為妥善，的士亦可直達該墳場入口，只須在落客後立即駛離該處。他不理解為何警務處並不使用葵青區一端的永順街以疏導交通，並表示過分倚重近荃灣一端的永順街會導致頗為嚴重的交通擠塞。

- 陸偉成先生表示，有關封路措施除影響永順街的交通外，擠塞問題更會伸延至德士古道。他同意鄒秉恬先生提及開放永順街“封路1”近渠務署的路口以供車輛使用的建議。此外，他建議警務處在實施封路期間，應在永順街預留一條行車線供疏導交通之用，以避免特別在上午十時至下午二時的一段繁忙時間出現擠塞情況。

- 王鎮先生回應說，除近海濱花園的永賢街入口外，在葵青區的永孝街亦有另一入口可進入荃灣華人永遠墳場，而警務處亦在該入口實施類似的封路措施及設立的士站。此外，九巴的38S號巴士及404M號專線小巴亦已於二零零二年四月開始獲准於實施封路期間駛進永順街上落客，而警務處亦有派員協助有關車輛上落乘客。至於永順街“封路1”近渠務署的路口，由於需要進行工程關係而需封閉，且該段道路並不適宜車輛使用，因此未能開放以疏導交通。

- 主席建議警務處考慮縮窄文件中“封路1”及“封路2”之間的距離，以便乘客於更接近墳場入口的位置上落，而車輛則可駛往葵青方向離開，從而減少在海濱花園出現交通擠塞的機會。他促請警務處嘗試作出上述安排以評估建議是否可行。

- 王鎮先生回應表示，警務處可考慮將現時“封路1”的位置移至青衣北橋橋底。

- 鄒秉恬先生認為縮窄“封路1”及“封路2”之間的距離對解決交通擠塞問題並無作用，且認為主席應在具爭議的議題運用酌情權准許委員發言多於一次。

- 主席回應表示，由於委員會已通過每名委員只可就每一議程作一次提問，他必須遵守有關規定。他請鄒秉恬先生就有關事宜提出較具體的解決方案。

- 鄒秉恬先生回應表示，警務處在柴灣華人永遠墳場同樣容許車輛在墳場入口上落客，只要求有關車輛在上落客後即時離開。他認為警務處應在荃灣華人永遠墳場試行類似安排，警務處如沒有誠意解決問題，及不考慮取消封路安排，海濱花園也有權禁止車輛駛入。

- 羅少傑先生表示，警務處代表仍未回答為何鑽石山墳場如此大型的墳場亦無需採取封路措施，而該處的交通亦頗為暢順，但卻要在荃灣華人永遠墳場一帶作出封路安排。

- 王鎮先生表示，由於春秋二祭期間有大量市民橫過永順街進入荃灣華人永遠墳場，因此警務處才需要封閉一段永順街，讓市民盡快往返墳場及避免造成“人車爭路”以致發生危險的情況。

- 主席詢問取消封路安排的建議是否可行。王鎮先生回應說，導致交通擠塞的原因除與封路有關外，大量車輛希望使用墳場附近的兩個時租停車場亦是引致交通擠塞的主要原因，而且由於停車場的泊車位在該段時間供不應求，因此大量車輛停泊在停車場外的街道，以致交通更為擠塞。此外，在實施交通封路期間，警務處會容許車輛在永順街近怡樂街的位置掉頭離開，以減少車輛進入怡樂街阻塞交通的機會。

- 陳恒鑌先生建議警務處考慮開放海灣花園旁的空地，供車輛在春、秋二祭及時租停車場車位供不應求時作臨時停泊之用，以減低該區的路面負荷。

- 陸偉成先生表示，在海濱廣場的時租停車場沒有剩餘泊位後，警務處應要求等候進入停車場的駕駛人士即時在永順街掉頭離開，才可保持海濱花園的交通暢通。

- 王鎮先生回應說，以海灣花園旁空地作為臨時停車場的建議雖有助解決交通擠塞問題，但是否可行將取決於荃灣葵青地政處（地政處）是否同意安排而定。至於禁止車輛等候進入停車場的建議，王先生表示警務人員雖有權力要求駕車人士駛離該處，但他們仍可在停車場附近街道慢駛等候進入停車場，因此仍有機會影響附近一帶的交通。

- 主席詢問地政處代表會否考慮開放海灣花園旁空地作臨時停車場的建議。羅瑞興先生表示，需先確定有關空地的用途才可決定，而警務處需先向地政處提出申請，該處才會作出考慮，即使地政處考慮有關建議，亦只限於每年春、秋二祭時作為臨時安排。

- 鄒秉恬先生重申要求警務處取消永順街的封路安排。此外，現時38S號巴士線未能於春、秋二祭期間滿足乘客的需求，因此大部分市民均會乘搭238M號及238X號巴士前往荃灣華人永遠墳場。他詢問運輸署及九巴會否考慮開辦更多往返墳場至荃灣或葵青的特別路線，以疏導人流。

- 梁宏昌先生回應主席的提問時表示，九巴已於春、秋二祭期間增加38S號、238M號及238X號三條巴士路線的班次，以疏導人流，而38S號巴士的乘客量更較238M號及238X號兩條巴士線的乘客量總和為高。市民前往墳場多會選擇乘搭38S號巴士，但由於市民掃墓後會前往海濱廣場一帶消遣，因此多乘搭238M路或238X號路線離開，以致在海濱花園一帶造成交通擠塞，而即使38S號路線的班次已頗為頻密亦未能疏導離開的人流。

主席總結希望警務處考慮取消在春、秋二祭期間在永順街實施的封路安排，並安排永順街的車輛駛往葵青區方向離開，以期減少車輛駛進海濱花園而造成擠塞的機會。他請警務處於下次會議前回覆有關事宜。

警務處

（按：王銳德先生於下午四時三十分到席。）

（會後按：警務處已於會後提交回覆文件，秘書處已於八月三十日把有關文件分發予各		　委員。）

鄒秉恬先生要求九巴在會後提交38S號巴士線的路線及班次資料。

（會後按：九巴已於會後提交38S號巴士線的路線及班次資料，秘書處已於七月二十七日將有關資料分發予各委員。）

VIII第7項議程：海安路安裝行人天橋FB09預製混凝土橫樑臨時交通改道方案

（交通第14/04-05號文件）

- 主席介紹負責講解是項議程的嘉賓講者如下：

    - 中國建築工程（香港）有限公司工程師蕭統斌先生；

    - 百泰工程顧問有限公司工程師蘇偉兼先生；

    - 路政署高級工程師張銳輝先生；

    - 中國建築工程（香港）有限公司工程經理高永年先生；

    - 萬碩合樂聯營工程顧問公司駐地盤高級工程師潘寶麟先生；及

    - 萬碩合樂聯營工程顧問公司駐地盤工程師鄧長基先生。

- 張銳輝先生及蕭統斌先生介紹文件。

（按：李洪波先生於下午四時三十五分離席。）

- 盧炳生先生讚賞路政署提供的文件資料及數據十分詳盡，並支持有關文件提出的建議。

- 田世鳴先生希望路政署在預定時間內完成安裝工程，以及在進行工程時能盡量減低發出的噪音，以免影響工地附近的居民。

- 陳偉明先生支持有關文件，但希望路政署注意16米長車駛經近翠景臺的臨時路口的安排，並指出應在深井交匯處或麗城花園等較前位置安排人手預早通知16米長車的司機有關的改道安排，以確保安全。

- 主席同意應在深井一帶預先知會16米長車司機有關的改道安排。此外，他建議路政署擬備緊急應變計劃，並詢問該署有否提供電話熱線，以便市民就有關工程提出意見。

- 張銳輝先生回應表示，承建商會就有關工程向環境保護署申請建築噪音許可證。此外，若因突發事故致令路政署未能在施工當天的凌晨五時四十五分前完成有關工序，承建商將會即時停止施工，留待下一星期繼續進行，以免影響附近交通。

- 蕭統斌先生補充指在翠景臺至灣景花園一段較窄的路段如有壞車阻路，有關方面會將有關壞車移走，以免阻塞交通。此外，如遇大型機械發生故障，現場亦會有維修人員負責修理。因應預計的交通情況及交通部的建議，承建商已選擇在星期日進行工程，即使大型機械發生故障，亦可盡量減少對交通構成的影響。

IX第8項議程：荃灣區行人路改善計劃

（交通第15/04-05號文件）

- 主席介紹負責講解是項議程的路政署助理維修工程師（荃灣）梁植思女士。

- 梁植思女士介紹文件。

- 鄒秉恬先生表示，荃灣區內仍有部分行人路尚未鋪設環保磚，其中包括近海濱花園的永順街。他表示永順街的路面凹凸不平，希望路政署在推行鋪設環保磚計劃時考慮永順街的行人路路面情況，及荃灣區內其他尚未鋪設環保磚的地點。

- 陳恒鑌先生表示，路政署現時鋪設地磚的技術甚有問題，每當下雨後便會發現有地磚鬆脫，而以渠蓋周圍的地磚最為嚴重，影響行人安全。他建議路政署在鋪設地磚時考慮在磚下的沙礫中混入混凝土，以助防止沙礫因雨水沖刷而流失。他促請路政署盡快改善鋪設地磚的技術，否則將直接危害行人的安全。

- 趙志豪先生詢問路政署有否訂定於荃灣區內鋪設地磚的時間表及所需的時間。此外，他希望知悉有關工程會否影響附近居民或商舖。

- 梁植思女士回應說，路政署歡迎各委員提供鋪設地磚地點的建議，但該署需考慮有關街道的人流數量及重型車輛經過的密度以決定鋪設地磚的優先次序，例如永順街一類人流較多的街道，該署會把有關地點納入考慮範圍內。至於地磚鬆脫的問題，該署亦已察覺並會不斷改良鋪磚技術，但由於該署已有既定及劃一的鋪磚方法，她會向該署的有關組別反映各委員提出改良技術的建議。最後，路政署在進行較大型的維修工程前均會通知工地附近的居民及店舖，以盡量減低對他們的影響。

（按：鄒秉恬先生於下午四時五十六分離席。）

- 田世鳴先生表示，雖然路政署美化環境的精神值得支持，但鑑於現時經常出現地磚鬆脫或因磚下沙礫流失以致路面凹凸不平的情況，影響行人安全，路政署必須先改良鋪磚技術，才在區內展開大規模鋪設地磚工程，否則該署將需承擔大量維修費用。

- 陸偉成先生表示，現時鋪磚的方法出現問題，並導致路面凹凸不平，對長者行人尤其危險，而路政署亦需妥善監管公共服務公司在行人路施工後重鋪地磚的質素，否則該署便可能需承擔有關維修費用。

- 文裕明先生表示，石圍角居民因地磚不平而引致受傷的情況經常發生，他希望路政署特別留意在長者聚居地區的斜路鋪設地磚時必須先改良現有技術，否則將引起高昂的維修費用。

- 梁植思女士回應說，她會向路政署負責研究的組別反映各委員提出的意見，以便作出跟進。她亦表示該署會加強監管公共服務公司在行人路施工後重鋪地磚的質素，以保障行人安全。

- 楊福琪女士表示，荃威花園內的行人路已完成鋪設地磚工程，但路面仍凹凸不平，對長者或穿著高跟鞋的女士甚為不便，她希望路政署注意有關情況。

- 陳琬琛先生表示，鋪設地磚後會令路面凹凸不平，這情況在荃灣區內甚為普遍，他並促請路政署關注有關情況，否則將可能引致大量因此受傷的市民向政府索取賠償。此外，路政署亦應主動巡視路面情況，並在發生問題後即時作出改善。他認為現時的地磚物料並不理想，容易令行人滑倒，因此他建議路政署參考國內鋪設地磚的技術及物料，以改善有關情況。最後，他指出鋪設地磚的街道容易被行人以口香糖等弄污，希望路政署留意有關情況。總括而言，他認為現時鋪設的地磚計劃是華而不實的。

- 盧炳生先生支持文件中在德士古道北東面的行人路、石圍角路及青山公路近大涌道鋪設地磚的建議，但對在大帽山郊野公園停車場的選址則有所保留。他認為路政署應先在荃灣市中心鋪設地磚，而在較後時間才在大帽山郊野公園等人流較少的地點進行有關工程。

- 王銳德先生表示，斜路並不適宜鋪設地磚，因鋪設地磚後容易因天雨路滑而引致行人滑倒受傷，而鋪磚技術欠佳令地磚之間產生空隙會增加地磚鬆脫的機會。他指出現時路政署在一些停車場出入口亦會鋪設地磚，但有關路面卻經常損壞而令路政署的維修費用大增，他詢問該署最近數年在有關地點進行維修所需的費用。他認為有關部門應早知悉鋪設地磚的效果並不理想，但卻未見改善，他強調市民如因路面情況欠佳而引致受傷是可以向政府索取賠償的，因此他促請路政署成立專責委員會研究如何改善鋪設地磚後的路面情況。

- 陳桂芳先生指出老圍路的行人路已鋪設地磚，而曾有行人在該處滑倒受傷，為此他曾向路政署作出書面投訴，但該署回覆表示有關路段的地磚並無問題，他認為在斜路及平路應分別使用不同類型的地磚，以配合路面情況及防止市民受傷。

- 林發耿先生表示，他欣賞路政署美化環境的目的，但卻認為該署在選址方面出現問題。他表示在大帽山郊野公園停車場人流較少地點鋪設地磚並不符合經濟效益，並認為該署應先訂出完善的規劃，才展開有關工程。

（按：伍勵持先生於下午五時十五分離席。）

- 梁植思女士回應說，各委員如認為現時使用的地磚物料容易令行人滑倒，路政署會考慮暫停鋪設或在有關路段改鋪普通混凝土物料，以保障行人安全，並會特別意斜路的路面安全情況。此外，該署亦會派員每天巡查路面情況以確保行人安全。有關口香糖污損地磚的事宜，路政署會向食物環境生署（食環署）反映有關情況。至於停車場出入口地磚的物料，是適合車輛駛過的，有關路面如有所損毀，路政署會盡快進行維修。最後，她指大帽山郊野公園在假日的人流亦相當高，因此在有關地點鋪設地磚符合經濟效益，由於通往大帽山郊野公園的路面較為狹窄，因此運送大型機器到該處進行混凝土鋪設路面工程會較為困難，而鋪設地磚則會較為便利。

- 田世鳴先生建議將文件中擬定進行鋪設地磚工程的大帽山郊野公園改為人流較多的路德圍。

- 羅少傑先生表示，據他觀察所得，路政署職員並無每天巡查區內路面的情況，並詢問路政署巡查區內街道的機制及時間。

- 梁植思女士回應說，路政署每六個月會為每條街道進行一次詳細檢查，而每天則會派員巡查區內的街道。

路政署

- 主席請路政署在會後提交有關巡查區內主要街道的資料，以供各委員參考。由於委員會對有關工程表示支持，主席遂邀請各委員就鋪設地磚的建議地點發表意見。

（會後按：路政署已於會後提交有關資料，秘書處已於七月二十七日將資料發放予各委員。）

- 陳恒鑌先生表示，由於鋪設地磚的工序較使用混凝土鋪設路面更為便捷，因此他支持文件中提出在大帽山郊野公園停車場鋪設地磚的建議。

- 陳崇業先生表示，根據文件的圖片顯示，大帽山郊野公園停車場的路面並無嚴重破損，因此他反對在有關地點鋪設地磚。

- 田世鳴先生建議以路德圍停車場代替大帽山郊野公園停車場作為鋪設地磚的地點。

- 林發耿先生建議先由路政署評估以地磚及混凝土兩種方法鋪設大帽山郊野公園停車場路面的成本並作出比較，才落實在文件所述四個建議地點展開工程。

- 曾文典先生建議應先為德士古道北東面行人路、石圍角路及青山公路近大涌道等地點進行工程，而只暫停位於大帽山郊野公園停車場的建議。委員會通過有關建議。

路政署

- 主席請路政署於會後盡快提交以地磚及混凝土兩種方法鋪設大帽山郊野公園停車場路面的成本比較分析。

（按：田世鳴先生及陳崇業先生於下午五時三十五分離席。）

（會後按：路政署已於會後向委員會就有關事宜作出回覆，有關信件已於七月二十七日分發予各委員。）

X第9項議程：有關“擴闊荃景圍街市對開行人路”動議

（交通第16/04-05號文件）

- 主席介紹負責講解是項議程的荃灣民政事務處署理西區聯絡主任主管李潔玲女士。

- 楊福琪女士介紹文件。

- 張秉權先生回應表示，運輸署同意有關行人路的闊度有所不足，因此建議在現有路段靠近街市大樓的部分位置闢為行人路，以擴闊有關路面。不過，他表示由於有關建議涉及食環署、康文署、地政處、路政署及運輸署等多個部門，因此需由荃灣民政事務處協助統籌。

荃灣民政事務處

- 林瑋琦小姐回應說，荃灣民政事務處會與食環署及康文署商討及跟進有關工程建議。

- 盧炳生先生表示，他曾聯同荃灣民政事務處及運輸署的代表於一年前在有關地點進行視察，並即時建議擴闊有關路面及要求拆除該處的一支街燈，並改在荃景圍街市大樓的外牆安裝街燈，以免阻礙通道，當時運輸署代表承諾會作出跟進，但直至目前為止仍未有具體回覆，他請運輸署解釋此事。

- 張秉權先生回應說，根據記錄，路政署半年前已將該處的一支街燈改掛在荃景圍街市大樓的外牆重新裝置街燈。正如張先生已回應，由於擴闊該路面工程會涉及多個政府部門，程序較為繁複，因此所需的時間亦較長。

- 主席表示，由於文件和議人鄒秉恬先生已經離席，因此他詢問各委員是否即時和議有關文件所提的動議。盧炳生先生和議，委員會通過文件所提出的動議。

- 主席表示，委員會在有需要時會去信涉及有關擴闊路面工程的政府部門，以期盡快完成有關工程。

- 曾文典先生表示，由於盧炳生先生提出，有關擴闊路面的要求已於一年前向運輸署提出，但當時該署並無向作出要求的人士交代有關工程需涉及如此多數目的政府部門，因而拖延工作進度，他詢問應向哪個政府部門追究有關責任。主席表示會在稍後嘗試翻查會議記錄，以找出應承擔有關責任的部門。

（按：李潤金先生於下午五時四十五分離席。）

（會後按：根據秘書處過去兩年，即二零零二及零三年的記錄，有關擴闊路面事宜並未曾於交通及運輸委員會或其轄下的工作小組作出討論。）

XI第10項議程：有關“盡速改善荃錦公路寶雲匯居民交通”動議

（交通第17及23/04-05號文件）

- 楊福琪女士介紹交通第17/04-05號文件。

- 譚佩華女士回應說，為配合寶雲匯的乘客需求，80號專線小巴在早上七時至九時及下午五時至七時的繁忙時段內，已分別安排了約八及五班特別車接載寶雲匯的乘客，平均載客量分別約為40%及20%，可見現有服務已足以應付乘客需求。因此，運輸署在現階段不會考慮開辦居民巴士服務。不過，該署仍會繼續留意荃錦公路沿線乘客量，以及寶雲匯和朗逸峰相繼入伙帶來的乘客需求，並會與營辦商研究調整及加強該線的服務，應付未來的乘客需求。

- 陳恒鑌先生表示，他也收到部分居民要求改善寶雲匯一帶的交通情況，他促請運輸署盡快跟進。

- 林發耿先生表示，他曾與運輸署商討寶雲匯一帶交通設施不足的問題，並建議在寶雲匯入口加設51號線巴士站等，該署亦已採取跟進行動。他並要求運輸署盡快加密行走該區的專線小巴班次，以應付寶雲匯居民的需求。此外，他希望九巴可加密51號巴士線的班次，以方便該區居民乘搭。

- 盧炳生先生支持文件的建議，並指出由於現時運輸署批准的合法公共交通工具班次不足，以致出現違法的交通工具，該等交通工具更因佔用寶雲匯附近路面，迫使其他車輛須在雙白線的位置違法超前，他促請有關政府部門關注有關情況。

- 王銳德先生表示，有關地點將有數個屋苑相繼落成入伙，居民的交通需求殷切，因此他建議加強專線小巴的服務，或至少增設及改善行人過路設施和增設臨時的屋巴士服務。

- 主席邀請委員即時和議有關動議，以代替已離席的原和議人鄒秉恬先生。曾文典先生和議，委員會一致通過有關動議。

- 主席希望運輸署與80號專線小巴的營辦商討論如何配合居民的交通需求，並考慮開設一條新的小巴線以服務該區居民。

XII第11項議程：委員會轄下工作小組的進展報告

(A) 公共交通運輸網絡專責小組

- 副召集人黃家華先生報告，專責小組已於六月十八日舉行會議，並初步決定邀請珠海書院及香港專業教育學院就九巴於區內的服務進行評估及研究，作為專責小組本年度的主要工作方向。

(B) 荃灣行人天橋網絡工作小組

- 主席報告，由於荃灣行人天橋網絡擴充工程已被列為乙級預備工程，在二零零四╱零五年度並無撥款以供推行，因此小組暫時不會召開會議，但會在稍後與受影響的團體接觸及進行跟進工作。

(C) 交通及運輸委員會活動工作小組

- 召集人陳恒鑌先生報告，工作小組已於七月二日舉行會議，討論本年度的活動計劃，由於工作小組獲委員會分配的撥款與預算有所出入，因此已將擬舉辦的三項計劃減至兩項，即模範行人表揚日及交通安全嘉年華。

(D) 交通及道路安全教育工作小組

- 召集人羅少傑先生報告，工作小組已於七月二日舉行會議，討論本年度的活動計劃，並決定舉辦兩項活動。第一項以五至八歲小童為對象的活動將於十月十二日舉行，預算經費為三萬元；另一項以長者為對象的活動將於十二月十九日舉行，預算經費為六萬元。兩項活動均會於荃灣大會堂進行。

（按：金震聲先生於下午五時五十五分離席。）

XIII第12項議程：其他事項

(A) 跟進改善海灣花園往海濱花園巴士總站的行人過路設施事宜

（交通第20/04-05號文件）

- 陳恒鑌先生介紹文件。

- 張秉權先生回應表示，運輸署在收到陳恒鑌先生的意見後，已於二零零四年二月九日進行實地視察及解決海灣花園外的非法泊車問題。此外，運輸署經分析後發現該處已有足夠的行人過路設施，包括交通燈及行人天橋等，因此建議延長行人交通燈綠燈信號的時間，以便居民橫過馬路。

- 主席表示，他本人會於會後與陳恒鑌先生及運輸署代表進行實地視察，以確定是否需要增設行人過路設施。

- 陳恒鑌先生表示，該處的行人天橋因位置並不便利，以致使用率甚低。此外，他重申長遠而言，希望運輸署在不影響車輛交通的情況下，在該處增設一組交通燈以便利行人橫過馬路。

(B) 委員會議事規則

- 主席建議，由下次會議開始，將實行每名委員只可就每次會議提交一份文件（包括聯署文件）的規則，以期令會議更有效地進行。委員會同意上述安排。

(C) 梨木樹的巴士服務事宜

- 黃家華先生表示，由於九巴於梨木樹提供的巴士服務存在問題，因此會聯同內居民前往九巴公司請願，要求九巴正視有關問題。

(D) 資料文件

- 各委員知悉以下一份資料文件的內容：

(1) 交通及運輸委員會截至二零零四年六月二十五日止的撥款財政報告

（交通第18/04-05號文件）

XIV會議結束

- 議事完畢，會議於下午六時十五分結束。

荃灣區議會秘書處

二零零四年七月二十七日