香港特別行政區

第二屆灣仔區議會屬下

規劃、交通及環保委員會

第二次會議記錄

日 期：二○○四年三月二十三日（星期二）

時 間：下午四時正

地 點：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓

灣仔民政事務處區議會會議室

出席者

主席

吳錦津議員, MH

副主席

李慶偉議員

委員

黃英琦議員, JP

謝永齡議員

李繼雄議員

金佩瑋議員

鄭其建議員

黃宏泰議員

盧健明議員

陳耀輝議員

蕭志雄議員

徐尉玲議員, BBS, JP

政府部門代表

黃寶蓮專員, JP	灣仔民政事務專員

黃敦明先生	灣仔民政事務助理專員

余嘉齡小姐	灣仔民政事務處高級行政主任

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任

鍾啟然先生	灣仔民政事務處行政主任

黃國維先生	地政總署高級產業測量師

陳本標先生	拓展署高級工程師

謝建菁小姐	規劃署高級規劃師

楊國安先生	環境保護署高級環境保護主任

陳國基先生	香港警務處灣仔區行動主任

李美鳳小姐	運輸署高級運輸主任

張世光先生	運輸署灣仔交通工程師

黃少文先生	運輸署灣仔交通工程師

蕭鏡泉先生	路政署高級工程師

秘書

林宛萱小姐	灣仔民政事務處行政主任（區議會）2

|  |  |  |  |  |  |  |  | 負責人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開會辭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主席歡迎各委員及政府部門代表出席灣仔區議會屬下規劃、交通及環保委員會第二次會議，並介紹以下人士︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (i) | 路政署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 區域工程組/高級工程師 | 蕭鏡泉先生 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) | 水務署 |  | ) | 出席議程第7項 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級工程師 | 陳儉立先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水務署 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程師 | 劉偉良先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 茂盛偉信聯營 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 駐地盤工程師 | 容浩基先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 茂盛偉信聯營 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共關係主任 | 劉冬麗女士 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高捷達 - 中國港灣 - 派爾聯營公司 |  | ) ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 承建商代表 | 袁以德先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高捷達 - 中國港灣 - 派爾聯營公司 |  | ) ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 承建商代表 | 余強先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (iii) | 路政署 |  | ) | 出席議程第8項 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市區(港島部)區域工程師 | 溫良謙先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路政署 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 環境美化組園境師 | 吳達源先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (iv) | 路政署 |  | ) | 出席議程第9項 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程部高級工程師 | 楊鉅偉先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路政署 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程部工程師 | 余詩奇先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 運輸署 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級工程師(行人設施) | 陳展榮先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 運輸署 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程師(行人區策劃) | 許學東先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 運輸署 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級運輸主任(巴士調整及 行人事務) | 莫英傑先生 | ) ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 奧雅納工程顧問 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 項目經理 | 李達強先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 奧雅納工程顧問 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 項目工程師 | 鄧思威先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 奧雅納工程顧問 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 項目工程師 | 張偉智先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雅博奧頓國際設計有限公司 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市規劃設計師 | 鄺美娟女士 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) | 土木工程署 |  | ) | 出席議程第10及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級土力工程師 | 李漁陽先生 | ) | 11項 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土木工程署 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級土力工程師 | 麥智明先生 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土木工程署 |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 園境師 | 周玉嫻女士 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1項︰通過灣仔區議會屬下規劃、交通及環保委員會第一次會議記錄 2. 委員閱悉附件甲的會議記錄修訂建議。經黃宏泰議員動議，金佩瑋議員和議，委員會一致通過上述會議記錄及修訂建議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 續議事項 第2項︰灣仔區議會屬下規劃、交通及環保委員會行動清單 (規劃、交通及環保委員會文件第10/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) 灣仔交通管制及行人環境改善措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 主席表示，路政署已提供有關文件(規劃、交通及環保委員會文件第16/2004號)，委員會將於議程第8項進行討論。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) 灣仔區斜坡保養及改善問題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 主席表示，土木工程署已提供有關文件(規劃、交通及環保委員會文件第18/2004號)，委員會將於議程第10項進行討論。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) 堅拿道行車天橋的噪音問題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 主席表示，環境保護署已提供書面回覆，請委員參閱附件一。委員備悉有關文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) 百德新街新的士站實施情況及改善方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 運輸署代表何紹南先生向委員簡報有關情況。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 經討論後，委員原則上同意運輸署就的士噪音問題提供的初步改善方案，但認為運輸署的方案無法長遠解決上述問題，故建議運輸署考慮其他改善方案，例如行人專用區等。委員亦請運輸署留意告士打道及加寧街交界的交通情況，並請警方繼續加強執法，打擊的士非法鳴喇叭的行為。運輸署表示會作出跟進。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報告事項 第3項︰拓展署︰灣仔區工程概覽 (規劃、交通及環保委員會文件第11/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 黃英琦議員就工程概覽提出以下意見︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 工務計劃編號︰048BL、049BL及050BL三項斜坡工程均有延誤，令人關注； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 請拓展署考慮以道路作為分類類別，並列明每段道路現時及將會展開的工程計劃，以方便議員分析； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 九鐵的計劃是否有考慮路政署的「銅鑼灣天橋重建工程及維園道擴闊工程」。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 李繼雄議員詢問有關「鵝頸熟食中心加裝空調系統工程」的開始及完工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 陳本標先生回覆表示︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 048BL、049BL及050BL三項工程由同一承建商負責，土木工程處正在跟進，並考慮是否於短期內作全面評估，以避免工程繼續延誤； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 署方會考慮黃議員提出的道路工程分類建議，並會與有關部門詳細討論； |  |  |  |  |  |  |  | 拓展署 |  |  |  |
| (iii) 「鵝頸熟食中心空調系統工程」將於二○○四年四至五月展開招標工作，並預計於二○○四年年底完成工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 蕭鏡泉先生回覆表示，九鐵沙中線方案已顧及路政署的行車天橋擴闊工程，九鐵會配合工程計劃作有關改道措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 委員備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料文件 第4項︰二○○三/二○○四年度撥予交通運輸委員會的灣仔區議會撥款使用情況 (規劃、交通及環保委員會文件第12/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 委員備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第5項︰灣仔市區小工程計劃工作小組： 二○○三/二○○四年度工程計劃概覽表及進度報告 (規劃、交通及環保委員會文件第13/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 委員備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第6項︰二○○三/二○○四年度灣仔區「工務工程委員會」小型工程進度報告 (規劃、交通及環保委員會文件第14/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 委員備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 討論事項 第7項︰水務署︰更換及修復水管工程第一階段第一期 (規劃、交通及環保委員會文件第17/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 水務署高級工程師陳儉立先生向委員簡介文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 黃英琦議員表示︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 關注黃泥涌道工程對交通造成的影響； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 希望了解摩理臣山道工程對「蟠龍匯瑞」雕塑所造成的影響； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 希望水務署能定期向委員會報告工程的進度，例如每兩個月提交工程報告予委員會備悉； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) 請水務署於封路前通知區議會。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 蕭志雄議員詢問，剩餘百分之五十五的水管，即不包括是次工程的水管，會否於日後進行修復及更換；另外，下司徒拔道會否有水管工程進行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 黃宏泰議員希望水務署盡量縮短工程時間，以及把工程進度告知受影響的居民及大廈立案法團。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 水務署陳先生回覆表示︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 工程進行時，署方會實施臨時交通改道措施，使對交通的影響減至最低，並會盡量不採取封路措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 署方會小心處理，以避免工程對「蟠龍匯瑞」雕塑造成影響，但因為技術上的限制，並非每一段路均可進行無開掘式工程； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 署方會於工程進度及對居民影響之間作出平衡，避免因加快工程，而導致多處地點同時受到影響； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) 署方的聯絡小組會在施工前(包括封路措施)通知受改道措施所影響的居民及當區議員。 |  |  |  |  |  |  |  | 水務署 |  |  |  |
| 21. 主席多謝水務署及顧問公司出席是次會議，並希望政府盡快通知受影響的居民，並定期向委員會報告工程的進度。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水務署 |  |  |
| (水務署陳儉立先生、劉偉良先生、茂盛偉信聯營容浩基先生、劉冬麗女士、高捷達 - 中國港灣 - 派爾聯營袁以德先生及余強先生於此時離席。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第8項︰ 路政署及運輸署︰大坑道及勵德道交界迴旋處的交通改善計劃 (規劃、交通及環保委員會文件第16/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 運輸署工程師黃少文先生、路政署工程師溫良謙先生及路政署園境師吳達源先生向委員簡介文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 李慶偉議員表示︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 運輸署可考慮以大坑道公廁附近的空地，作舒緩交通之用； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 希望政府部門會由教育方面著手，提醒司機禮讓的重要性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 蕭志雄議員表示︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 車輛由福群道直接轉入大坑道時，較容易發生意外，故請運輸署特別留意； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 請運輸署考慮擴闊大坑道往渣甸山的路面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 盧健明議員表示，運輸署可考慮興建行車天橋或隧道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 陳耀輝議員希望運輸署能提供大坑道及勵德道繁忙時段的車流量，以及未來交通流量的估計。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 運輸署黃少文先生回覆表示︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 由於現時可供旅遊車停泊的地方不足，而於上學及放學時間，有不少校巴需要停泊於真光學校的停車場內，因此目前計劃，希望能保留公廁旁現有的停車設施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 由於福群道斜度較大，因此運輸署現時已禁止4噸以上之車輛使用該道路。運輸署考慮於將來的交通改善計劃中採用不同措施，避免意外發生，有關措施包括禁止長車直接左轉入大坑道，並必須駛經迴旋處，以及豎立指示牌提醒駕駛人士等等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 大坑道及勵德道於繁忙時段的車輛流量約為600多架次，詳細資料將於會後提交陳議員； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) 由於可使用的空間有限及礙於技術性問題，興建天橋及隧道的計劃目前未必可行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (會後備註︰運輸署已於會後把車流數量交予陳耀輝議員。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. 主席多謝路政署溫良謙先生及吳達源先生出席是次會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (路政署溫良謙先生及吳達源先生於此離席。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第9項：路政署︰灣仔交通管制及行人環境改善措施 (規劃、交通及環保委員會文件第15/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. 路政署高級工程師楊鉅偉先生及工程顧問公司奧雅納向委員簡介文件及工程細節。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. 黃英琦議員提出以下意見： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 交通及行人環境改善計劃須由社區角度出發，並應邀請市民一起參與設計，路政署可考慮舉行公開設計比賽，讓社會不同人士，包括學生，一起參與； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 有關設計須顧及傷殘人士的需要； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 設計應配合九鐵、地鐵及其他發展商將來擬於灣仔進行的工程和計劃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) 運輸署應考慮舉辦大型諮詢活動，收集市民的意見； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (v) 路政署可考慮要求顧問公司製作深入淺出的展板，介紹有關改動計劃，方便市民了解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. 陳耀輝議員表示十分贊同黃英琦議員的意見，特別是社區公共空間的發展須有公眾參與，才能顧及各方面的需要；此外，由於諮詢時間過短，市民未必能及時反映意見，故請路政署留意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. 謝永齡議員表示： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 由於建議的計劃對交通及行人有重大影響，故擔心有關改動會對許多人士造成不便，甚至令到灣仔區的交通意外上升； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 雖然計劃可容許興建菲林明道天橋，但其他方面的改善並不足以彌補巨大改動所帶來的不便； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 駱克道車速增快，可能會間接削減駕駛人士於灣仔停留消遣的意願； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) 將譚臣道變為倔頭路的設計未必可行，並很可能會令到譚臣道嚴重擠塞； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (v) 交通改動會影響有關店舖業主的利益，故需諮詢他們的意見； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vi) 運輸署可考慮將莊士敦道改為24小時行人專用區及實施電子道路收費； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vii) 支持興建菲林明道天橋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. 鄭其建議員及李慶偉議員均支持興建菲林明道天橋。李慶偉議員補充表示，計劃應顧及灣仔未來十年至二十年的人口增長，以及單向迴旋設計的緊急應變和配套設施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. 鄭其建議員指出，有居民向他反映，不希望巴士行經駱克道，以及贊成實施行人專用區計劃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. 金佩瑋議員表示對計劃感到有些失望，因為行人專用區雖然有助改善莊士敦道的行人環境，但皇后大道東、交加街及春園街的交通很可能會嚴重惡化，故請政府部門留意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. 蕭志雄議員表示： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 應考慮設立試用期，測試整個計劃的效果是否能如理想運作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 駱克道應保留上落貨區，以免對商戶造成影響； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 路政署須關注計劃對皇后大道東交通的負面影響； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) 考慮把行人專用區計劃的實施時間延長至晚上8時後，以免影響商戶生意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. 運輸署陳展榮先生回覆表示： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 由於灣仔的路面沒有擴闊空間，故此惟有透過簡化交通燈的運作程序，才能加快車流速度。單向迴旋系統已於北角英皇道及渣華道實施一段長時間，效果十分良好，故希望能將設計用以改善灣仔區的交通； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 顧問公司已就區內的人口增長作出估計，並認為現時設計可配合區內人口的增長； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 只有甚少數量的巴士會路經駱克道，巴士將主要使用軒尼詩道，並只會行走巴士專線； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) 由於路面面積有限，故此目前情況不容許興建菲林明道天橋，惟有透過單向迴旋系統，使交通改善及路面得以擴闊，才有興建天橋的可能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (v) 署方會聯同民政處，繼續諮詢區內居民及受影響的人士； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vi) 署方顧問公司曾於國際比賽上多次獲得天橋設計獎項，相信對於天橋的興建及設計有一定的水準； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vii) 駱克道將繼續保留上落貨區，以免影響兩旁的商戶；此外，交加街的商戶將會遷至市建局新建立的街市，而交加街將開放供車輛使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. 主席總結稱，委員會支持政府提出方案改善灣仔區的交通，惟希望計劃能於效益及改變兩者之間取得平衡，並請政府部門與各發展項目的發展商協調，作出配合，達致相輔相成的效果；另外，政府可盡量考慮於可行的地點建隧道或其他改善措施及延長諮詢期，以便區內立案法團及商戶有時間了解計劃及提出意見。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (運輸署代表、路政署代表及顧問公司代表於此時離席。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第10項：土木工程署︰灣仔區斜坡保養及改善情況 (規劃、交通及環保委員會文件第18/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. 土木工程署高級土力工程師李漁陽先生簡介文件，並就第11項書面問題：綠化斜坡問題(規劃、交通及環保委員會文件第22/2004號)，作出回覆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. 黃宏泰議員詢問，政府為何於未來12個月只跟進人造斜坡的工程，而不包括天然山坡，並希望政府會正視天然山坡的危險問題。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. 謝永齡議員表示，目前政府的維修斜坡工程，可能沒法有效修復所有斜坡，他希望土木工程署會於日後提交灣仔區內高、中及低風險的斜坡名稱及有關資料。陳耀輝議員表示同意，並希望政府能提供工程計劃的時間表。 |  |  |  |  |  |  |  | 土木工程署 |  |  |  |
| 42. 黃英琦議員希望政府部門能留意區內斜坡的綠化問題。目前司徒拔道的斜坡植物大部份呈現黃色，特別是友邦大廈對面的人造斜坡，故希望政府部門會採取行動。蕭志雄議員表示同意，並詢問有關司徒拔道斜坡的情況。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. 盧健明議員詢問，政府部門會否定期檢查斜坡的狀況。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. 土木工程署李漁陽先生回覆表示： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 由於本港天然山坡的山泥傾瀉風險低於人造斜坡，故此，署方在灣仔區內，會優先處理未合符標準的人造斜坡。但若發現任何天然山坡可能造成即時危險，署方會立刻採取跟進工作。至於新發展項目，政府會要求發展者就靠近天然山坡的有關項目，進行山泥傾瀉風險研究和採取必要的緩減措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 政府在持續十年的防止山泥傾瀉計劃中，會根據風險評估，鞏固優先次序高的斜坡。目前計劃進度理想，而每年的目標是完成鞏固250幅不合安全標準的政府斜坡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 根據風險評估，司徒拔道斜坡的優先次序較低，故未來12個月未有計劃於該處進行斜坡鞏固工程。但在過去署方已鞏固了22幅沿司徒拔道的人造斜坡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) 現在所有的政府斜坡鞏固工程，都會包括綠化工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (v) 政府部門及私人業主需根據署方的斜坡維修手冊，每年及定期對斜坡進行檢查、維修及保養。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vi) 政府會盡量採用不同的植物來綠化區內的斜坡，有關植物包括本土植物。目前灣仔區內的斜坡亦包括本地植物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. 主席總結稱，希望政府加強鞏固及綠化區內斜坡，並於日後提交區內斜坡風險的情況予委員參考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. 李漁陽先生表示，為讓區議員詳細了解香港的斜坡安全系統，土木工程署將安排各位議員參觀土力工程處。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (會後備註：土木工程署已安排在二○○四年五月六日上午邀請區議員參觀土力工程處。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. 主席多謝土木工程署代表出席是次會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (土木工程署李漁陽先生、麥智明先生及周玉嫻女士於此時離席。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第12項︰二○○四/二○○五年度規劃、交通及環保委員會撥款申請： 清潔區議會小型設施 (規劃、交通及環保委員會文件第19/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. 經過討論，委員通過上述撥款申請。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第13項︰二○○四/二○○五年度規劃、交通及環保委員會撥款申請： 維修及保養與區議會有關的小工程設施 (規劃、交通及環保委員會文件第20/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. 經過討論，委員通過上述撥款申請。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第14項︰二○○四/二○○五年度規劃、交通及環保委員會撥款申請： 「蟠龍匯瑞」雕塑美化配套設施 (規劃、交通及環保委員會文件第21/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. 經過討論，委員通過上述撥款申請。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第15項︰其他事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) 集思會活動工作報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. 委員備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) 堅拿道天橋底近告士打道地盤用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. 主席表示，香港各界婦女聯合協進會主席林貝聿嘉女士致函委員會，反映有關問題。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. 經討論後，委員會希望運輸署能就區內電單車的停泊問題進行規劃，並考慮各界婦女聯合協進會的意見。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (會後備註：運輸署表示，經考慮諮詢結果後，署方已於會後取消於堅拿道橋底介乎內告士打道及軒尼詩道的地方，申請提供電單車車位。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第16項︰下次會議日期 54. 下次會議將於二○○四年五月二十五日(星期二)下午四時正舉行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. 議事完畢，會議於下午八時正結束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○四年四月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |