香港特別行政區

第二屆灣仔區議會屬下

規劃、交通及環保委員會

第三次會議記錄

日 期：二○○四年五月二十五日（星期二）

時 間：下午四時正

地 點：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓

灣仔民政事務處區議會會議室

出席者

副主席

李慶偉議員

委員

黃英琦議員, JP

謝永齡議員

李繼雄議員

金佩瑋議員

鄭其建議員

黃宏泰議員

盧健明議員

陳耀輝議員

蕭志雄議員

徐尉玲議員, BBS, JP

增選委員

李流錫先生

廖  強先生

顧明仁博士

吳國雄先生

政府部門代表

黃敦明先生	灣仔民政事務署理專員

余嘉齡小姐	灣仔民政事務處高級行政主任

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任

鍾啟然先生	灣仔民政事務處行政主任

黃國維先生	地政總署高級產業測量師

陳本標先生	拓展署高級工程師

李志先生	規劃署高級城市規劃師

楊國安先生	環境保護署高級環境保護主任

邵源泉先生	香港警務處灣仔區行動主任

林德全先生	香港警務處灣仔區交通隊主管

李美鳳小姐	運輸署高級運輸主任

張世光先生	運輸署灣仔交通工程師

黃少文先生	運輸署灣仔交通工程師

李文傑先生	路政署工程師

秘書

林宛萱小姐	灣仔民政事務處行政主任（區議會）2

缺席

吳錦津議員, MH(主席)

陳汝平先生(增選委員)

杜立基先生(增選委員)

----------------------------------------------

|  |  |  |  |  |  |  |  | 負責人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開會辭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副主席李慶偉議員歡迎各位出席灣仔區議會屬下規劃、交通及環保委員會第三次會議，並表示由於主席吳錦津議員今天未能出席，故會議由他代為主持。副主席歡迎以下人士： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (i) | 規劃、交通及環保委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 增選委員 | 陳汝平先生 | ) | 陳汝平委員及杜立 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 廖 強先生 | ) | 基委員因事未能出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吳國雄先生 | ) | 席是日會議 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顧明仁博士 | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 李流錫先生 | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杜立基先生 | ) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) | 路政署 |  | ) | 代替蕭鏡泉先生 |  |  |  |  |  |
|  |  | 區域工程組/工程師 | 李文傑先生 | ) | 出席是日會議 |  |  |  |  |  |
|  | (iii) | 渠務署 |  | ) | 出席議程第2項 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級工程師 | 劉天祥先生 | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 渠務署 |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程師 | 方學誠先生 | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 渠務署 |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程師 | 麥健明先生 | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 博威工程顧問有限公司 |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 駐地盤工程師 | 李暘輝先生 | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 博威工程顧問有限公司 |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 駐地盤工程師 | 邢 寧先生 | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 禮頓熊谷組聯營公司 |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地盤總管 | 朱其祥先生 | ) |  |  |  |  |  |  |
|  | (iv) | 土木工程署 |  | ) | 出席議程第8項 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級土力工程師 | 余大海先生 | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土木工程署 |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高級土力工程師 | 李民強先生 | ) |  |  |  |  |  |  |
| 第1項︰通過灣仔區議會屬下規劃、交通及環保委員會第二次會議記錄 2. 經李繼雄議員動議，蕭志雄議員及鄭其建議員和議，會議記錄獲得通過。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 續議事項 第2項︰灣仔區議會屬下規劃、交通及環保委員會行動清單 (規劃、交通及環保委員會文件第23/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) 改善灣仔污水系統工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 渠務署高級工程師劉天祥先生及工程師方學誠先生向委員介紹灣仔區內污水主幹渠及污水支渠的目前進度及預計完成日期，以及署方如何與受影響的商戶及業主立案法團溝通。在環境美化方面，渠務署採用了半透明或全透明圍欄，以美化工程附近的環境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 鄭其建議員詢問，工程進行至今，政府已收到的投訴及查詢有多少，以及投訴的內容如何。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 吳國雄委員希望渠務署可留意下列各點： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 政府應通知市民有關軒尼詩道近東角中心部份工程的開始及完工日期； - 計劃應盡量避免對交通造成負面影響； - 應把工程的資料及程序告知受影響的居民及駕駛人士； - 增加整個過程的透明度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 蕭志雄議員希望渠務署能於會後向委員會提供各部份工程的開始及完工日期。 |  |  |  |  |  |  |  | 渠務署 |  |  |
| 7. 謝永齡議員表示： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各部門應相互合作，嚴緊監管工程的進度及其對市民的影響； - 除了地盤的安全，亦應重視清潔及除臭的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 顧明仁委員希望渠務署能向四分區委員會介紹工程，以便更多市民得以了解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 方學誠先生回覆表示： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 工程由2003年開始至今，署方共收到37宗查詢或投訴，收到有關投訴或查詢後，署方會即日回覆，並於2至3日內作出跟進； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 署方於實施任何臨時交通改道措施前，均會先諮詢區議會、警務處及運輸署，並會實施試行，以確保安全及交通暢順； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 署方一直主動接觸工程附近的居民，更探訪部份大廈的業主立案法團達3至4次； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) 於灣仔建造的主幹渠預計於2005年初完成，於百德新街及記利佐治街一帶的支渠將於2004年10月展開，預計於2006年初完成； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (v) 署方至今只收到一宗有關臭味或垃圾的投訴，而工程地盤曾獲得整潔比賽的獎項； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vi) 由2004年8月開始，部份工程位置會逐步開放給公眾使用； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vii) 署方將於會後提供詳細資料予委員參考。 |  |  |  |  |  |  |  | 渠務署 |  |  |
| (會後備註︰渠務署已於會後向委員提供以下資料以作參考︰ (i) 灣仔東及北角污水收集系統污水幹渠 灣仔東區的投訴/查詢摘要； (ii) 灣仔東及北角污水收集系統 - 污水幹渠開工日期及預計完工日期。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 主席總結稱，渠務署進行工程時，應盡量體諒市民的感受，加強與市民溝通，縮短工程的時間，減少對商戶的影響，美化工程附近的環境及留意地盤的大小及安全，以免意外發生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 主席多謝渠務署劉天祥先生、方學誠先生及麥健明先生出席會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (渠務署劉天祥先生、方學誠先生、麥健明先生、朱其祥先生、邢寧先生及李晹輝先生於此時離席。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報告事項 第3項︰拓展署︰灣仔區工程概覽 (規劃、交通及環保委員會文件第24/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 拓展署陳本標先生向委員介紹於會前派發的「現在及未來半年在灣仔區內道路進行的工務工程」一圖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 顧明仁委員詢問銅鑼灣天橋重建時的交通改道安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 黃英琦議員希望了解以下各點： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 水務署於工程進行期間，如何配合觀景台的人流； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 無坑開掘法的豎井面積； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 各項工務工程未來6個月的豎井位置及面積。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 黃宏泰議員詢問，水務工程於司徒拔道進行時，如何與廣安醫院協調，以避免影響交通及急救車的行駛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 陳耀輝議員希望拓展署在「現在及未來半年在灣仔區內道路進行的工務工程」一圖上加上索引，並在「灣仔區工程概覽」報告中對工程項目進度作較詳細說明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 蕭志雄議員詢問告士打道進行的渠務工程是否需掘開路面進行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 陳本標先生回覆表示： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 路政署曾就銅鑼灣天橋重建時的交通安排諮詢區議會。拓展署會與路政署聯絡索取最新資料； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 由於需容納大型機械通過，水務署無坑開掘式的豎井面積需要約十多平方米；進行工程時，水務署會盡量避免使用馬路，以免影響交通； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 水務署已聯絡廣安醫院，並會配合醫院方面的交通安排； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) 拓展署會考慮議員提出的其他意見。 |  |  |  |  |  |  |  | 拓展署 |  |  |
| (會後備註：拓展署於會後向委員提供以下資料︰ 就重建銅鑼灣天橋工程，路政署承建商現正考慮施工時的詳細交通安排，路政署會稍後向區議會交待。經查証後，橫過告士打道的渠務工程是會採用無坑開掘法進行。至於水務署工程的豎井位置及面積，水務署會將資料直接提交區議會參考。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第5項︰灣仔市區小工程計劃工作小組： 二○○四/二○○五年度工程計劃概覽表及進度報告 (規劃、交通及環保委員會文件第26/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 委員備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第6項︰二○○四/二○○五年度灣仔區「規劃、交通及環保委員會」小型工程進度報告 (規劃、交通及環保委員會文件第27/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 委員備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 討論事項 第7項︰區議會籌辦活動的安排 (規劃、交通及環保委員會文件第28/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 委員備悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第8項：土木工程署︰灣仔區斜坡資料 (規劃、交通及環保委員會文件第29/2004號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 副主席歡迎土木工程署的代表出席會議，並多謝土木工程署安排議員參觀該署總部，以及提供有關資料套給區議員，以供參考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 高級土力工程師余大海先生代表署方多謝議員於五月六日抽空參觀總署，並向委員簡介文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 謝永齡議員表示︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 希望土木工程署能提供灣仔區內斜坡(包括天然山坡及人造斜坡)的資料； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 希望了解區內私人斜坡的狀況； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 請土木工程署提供灣仔區勘察斜坡的時間表、進度及跟進情況； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) 希望政府代表講解時，能盡量深入淺出，避免運用太學術性及艱深的字眼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (v) 希望土木工程署能於日後書面回覆，政府是否已鞏固區內學校附近的斜坡。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 土木工程署 |  |
| 25. 陳耀輝議員及蕭志雄議員詢問，1977年後，政府勘察私人斜坡時，是否採用較嚴緊的標準。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 金佩瑋議員詢問，石牆樹(即長於舊式砌石護土牆的樹木)是否可防止該幅斜坡傾瀉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 黃宏泰議員希望政府注意與居民的溝通，並於雨季加強斜坡的檢查及維修保養。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. 余大海先生回覆表示︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 土力工程處一直按防止山泥傾瀉計劃，致力重修對社會構成高風險的不合標準人造斜坡，逐步改善斜坡安全問題。署方的目標是每年完成鞏固至少250個不合標準的政府人造斜坡，以及為至少300個私人人造斜坡進行安全篩選研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 政府已制定按斜坡風險高低排列先後次序的系統，以便篩選須優先處理的斜坡。署方會根據次序進行詳細勘察，確定其穩固程度及所需的跟進工作。在這個系統下，未根據政府斜坡安全系統處理的各個斜坡(主要是早在岩土管制工程推行前建成多年的斜坡)，均獲得評分。雖然斜坡評分愈高，表示愈要優先進行勘察並跟進，但這並不表示這些有待勘察的斜坡是危險斜坡，危險與否，要在勘察完成後才能確定。防止山泥傾瀉計劃採用按風險高低處理的方法，可確保在最短時間內把斜坡對社會構成的整體風險減至最低，達致最高的成本效益。在防止山泥傾瀉計劃下，18區的各區不合標準或 須鞏固的斜坡名單，每月上載土木工程署網頁 (http://www.hkss.cedd.gov.hk/hkss/chi/whatsnew/index.htm)， 供市民瀏覽。根據現有的斜坡資料，估計在未來數年，灣仔區再有約40個須優先處理的政府斜坡會獲考慮納入延續十年(二零零零年至二零一零年)的防止山泥傾瀉計劃，以待勘察，確定其穩固程度及所需的跟進工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 由於以往天然山坡的風險一般較人造斜坡為低，故政府主力於鞏固人造斜坡，但現時由於鞏固人工斜坡已取得一定成效，天然山坡亦逐漸變得較近民居或其他大廈，故政府已開始注重跟進天然山坡； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) 署方會聯絡教育統籌局，提交區內學校附近斜坡資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (v) 私人斜坡和政府斜坡的安全標準要求基本上是一樣的，不會有分別； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vi) 政府目前主要針對1977年前所建造或改動的斜坡進行勘察及研究，以確定其穩固程度及所需的跟進工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vii) 就本署過去記錄，長於砌石護土牆的樹木被強風吹倒引致牆倒塌的例子亦曾發生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (viii) 署方會加強持續推行的宣傳及教育活動，以提高本港市民對斜坡安全問題的認識、鼓勵及協助他們在山泥傾瀉警報生效時採取個人預防措施，以及敦促私人物業業主維修斜坡。除定期維修及保養外，政府維修部門亦進行例行的工程師檢查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ix) 署方會繼續邀請未能抽空出席五月六日參觀的議員到訪總署。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. 主席總結稱，多謝土木工程署余大海先生及李民強先生出席會議，向委員簡介文件及回答提問，並希望署方可稍後回覆議員的意見。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (土木工程署余大海先生及李民強先生於此時離席。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第9項︰其他事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) 白沙道行人專用區 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. 副主席請委員備悉，白沙道行人專用區計劃於五月底開始。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (會後備註：運輸署已於6月3日實施白沙道行人專用區計劃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. 經討論後，副主席總結稱，請運輸署注意以下各項︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) 公關工作可以加強； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) 可嘗試設立試用期； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) 推行計劃時，應更準確地掌握實施時間。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第10項︰下次會議日期 32. 下次會議將於二○○四年七月二十七日(星期二)下午四時正舉行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. 議事完畢，會議於下午六時正結束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○四年六月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |