香港特別行政區

第二屆灣仔區議會屬下

規劃、交通及環保委員會

第七次會議記錄

日 期：二○○五年一月二十五日（星期二）

時 間：下午四時正

地 點：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓

灣仔民政事務處區議會會議室

出席者

主席

吳錦津議員, MH

副主席

李慶偉議員

委員

黃英琦議員, JP

李繼雄議員

金佩瑋議員

鄭其建議員

黃宏泰議員

盧健明議員

徐尉玲議員, BBS, JP

陳耀輝議員

蕭志雄議員

增選委員

李流錫先生

廖  強先生

吳國雄先生

杜立基先生

顧明仁博士

陳汝平先生

政府部門代表

黃敦明先生	署理灣仔民政事務專員

霍謝雪瑜女士	署理灣仔民政事務助理專員

余嘉齡小姐	灣仔民政事務處高級行政主任

鍾啟然先生	灣仔民政事務處行政主任

黃國維先生	地政總署高級產業測量師

劉達遠先生	土木工程拓展署高級工程師

陳震暉先生	土木工程拓展署總土力工程師

林國斌先生	土木工程拓展署高級土力工程師

鄧桂英小姐	規劃署城市規劃師

劉國強先生	環境保護署高級環境保護主任

邵源泉先生	香港警務處灣仔區行動主任

李美鳳小姐	運輸署高級運輸主任

謝善怡小姐	運輸署高級運輸主任

許學東先生	運輸署工程師

黃少文先生	運輸署灣仔交通工程師

張世光先生	運輸署灣仔交通工程師

陳惠忠先生	路政署高級工程師

蕭鏡泉先生	路政署工程師

余詩奇先生	路政署工程師

石建勝先生	路政署工程師

何偉建先生	渠務署高級工程師/顧問工程管理2

方學誠先生	渠務署工程師/顧問工程管理

麥健明先生	渠務署工程師/顧問工程管理

機構代表

廖聖鵬先生	路政署承建商基利 – 惠記(建築及運輸)聯營公司項目經理

賴永堅先生	路政署承建商基利 – 惠記(建築及運輸)聯營公司交通顧問

張秉鈞先生	路政署工程顧問百泰 – 奧雅納聯營顧問公司項目經理

鍾澤文先生	城巴有限公司營運及策劃總監

曾啟亮先生	城巴有限公司策劃及發展經理

魏子民先生	新世界第一巴士服務有限公司營運經理

陳燕玲女士	新世界第一巴士服務有限公司企業傳訊副總監

游妙兒女士	九龍巴士有限公司策劃及發展部副主管

李崇添先生	博威工程顧問有限公司項目經理

羅偉濠先生	博威工程顧問有限公司項目工程師

李炳權先生	博威工程顧問有限公司交通工程師

秘書

林宛萱小姐	灣仔民政事務處行政主任(區議會)2

缺席

謝永齡議員

----------------------------------------------

|  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 開會辭 |  |  |
| 主席歡迎各位出席灣仔區議會屬下規劃、交通及環保委員會第七次會議。主席頒發增選委員證書給六位增選委員，並歡迎他們連任一年。主席介紹以下人士： |  |  |
| (i) | 規劃署 |  | ) | 代替李志先生出席 |
|  | 城市規劃師 | 鄧桂英小姐 | ) | 是日會議 |
| (ii) | 土木工程拓展署 |  | ) | 出席議程第4項 |
|  | 總土力工程師 | 陳震暉先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 土木工程拓展署 |  | ) |  |
|  | 高級土力工程師 | 林國斌先生 | ) |  |
| (iii) | 路政署 |  | ) | 出席議程第5項 |
|  | 高級工程師 | 陳惠忠先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 路政署 |  | ) |  |
|  | 工程師 | 石建騰先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 運輸署 |  | ) |  |
|  | 工程師 | 黃少文先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 路政署承建商 基利 – 惠記(建築及運輸) 聯營公司 |  | ) ) ) |  |
|  | 項目經理 | 廖聖鵬先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 路政署承建商 基利 – 惠記(建築及運輸) 聯營公司 |  | ) ) ) |  |
|  | 交通顧問 | 賴永堅先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 路政署工程顧問 百泰 – 奧雅納聯營顧問公司 |  | ) ) ) |  |
|  | 項目經理 | 張秉鈞先生 | ) |  |
| (iv) | 運輸署 |  | ) | 出席議程第6項 |
|  | 工程師 | 許學東先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 路政署 |  | ) |  |
|  | 工程師 | 余詩奇先生 | ) |  |
| (v) | 運輸署 |  | ) | 出席議程第7項 |
|  | 高級運輸主任 | 謝善怡小姐 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 城巴有限公司 |  | ) |  |
|  | 營運及策劃總監 | 鍾澤文先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 城巴有限公司 |  | ) |  |
|  | 策劃及發展經理 | 曾啟亮先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 新世界第一巴士服務有限公司 |  | ) ) |  |
|  | 營運經理 | 魏子民先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 新世界第一巴士服務有限公司 |  | ) ) |  |
|  | 企業傳訊副總監 | 陳燕玲女士 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 九龍巴士有限公司 |  | ) |  |
|  | 策劃及發展部副主管 | 游妙兒女士 | ) |  |
| (vi) | 渠務署 |  | ) | 出席議程第8項 |
|  | 高級工程師/顧問工程管理2 | 何偉建先生 | ) ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 渠務署 |  | ) |  |
|  | 工程師/顧問工程管理5 | 方學誠先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 渠務署 |  | ) |  |
|  | 工程師/顧問工程管理9 | 麥健明先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 博威工程顧問有限公司 |  | ) |  |
|  | 項目經理 | 李崇添先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 博威工程顧問有限公司 |  | ) |  |
|  | 項目工程師 | 羅偉濠先生 | ) |  |
|  |  |  | ) |  |
|  | 博威工程顧問有限公司 |  | ) |  |
|  | 交通工程師 | 李炳權先生 | ) |  |
| 第1項︰通過灣仔區議會屬下規劃、交通及環保委員會第六次會議記錄 |  |  |
| 2. 經李繼雄議員動議，盧健明議員和議，委員會一致通過上述會議記錄。 |  |  |
| 續議事項 第2項︰灣仔區議會屬下規劃、交通及環保委員會行動清單 (規劃、交通及環保委員會文件第1/2005號) |  |  |
| 灣仔區議會贊助舉辦之社區參與計劃 — 成績評核報告 |  |  |
| (i) 灣仔區免費汽車廢氣測試日 |  |  |
| (規劃、交通及環保委員會文件第1/2005號)(附件一) |  |  |
| 3. 委員備悉上述文件。 |  |  |
| 報告事項 第3項︰土木工程拓展署︰灣仔區工程概覽 (規劃、交通及環保委員會文件第2/2005號) |  |  |
| 4. 委員備悉上述文件。 |  |  |
| 第4項︰土木工程拓展署︰灣仔區砌石護土牆的鞏固工程 (規劃、交通及環保委員會文件第8/2005號) |  |  |
| 5. 土木工程拓展署陳震暉先生向委員簡介砌石護土牆的背景資料、鞏固方法，以及保護砌石面外觀和石牆樹的有關措施。陳先生介紹本港的砌石護土牆都是百多年前經由人手造的，由於當時沒有一套完善的建築標準，以致有些砌石護土牆牆身太薄或結構不穩，導致有倒塌的危險。石牆樹雖可對城市產生綠化作用，其樹身重量及樹根亦可能影響石牆結構。他表示，過往數十年，隨屋宇和基建工程不斷發展，許多砌石牆已被拆卸，遺下的古石牆漸見罕有。由於在石牆上生長的榕樹有助改善繁囂的都市環境，故此署方於進行護土牆鞏固工程期間，會盡力保留石牆的外觀及石牆樹。 |  |  |
| 6. 黃宏泰議員詢問，該署如何平衡古石牆的歷史價值和公眾安全。 |  |  |
| 7. 盧健明議員希望該署可就皇后大道東一堵古石牆的業權問題，提供補充資料。 |  |  |
| 8. 金佩瑋議員表示，區議會正就區內文物及歷史古蹟進行研究，希望該署可提供有關石牆樹及護土牆的詳細資料。 |  | 土木工程拓展署 |
| 9. 鄭其建議員建議土木工程拓展署於下次會議介紹區內的古石牆。 |  | 土木工程拓展署 |
| 10. 蕭志雄議員詢問如何處理出現泥水流失的護土牆。 |  |  |
| 11. 陳震暉先生回覆表示： |  |  |
| (i) 基於業權問題，政府會鞏固政府斜坡，至於私人斜坡，由於業權由私人擁有，故需由業主負責； |  |  |
| (ii) 政府會將護土牆的安全情況放於首位，但亦會盡力保留砌石牆的外觀及石牆樹； |  |  |
| (iii) 若議員有興趣查詢某地的業權，可向地政署查詢，如有需要，署方亦可提供協助； |  |  |
| (iv) 署方歡迎將古石牆列為旅遊觀光點。署方現正從中西區及灣仔區著手，著述一本名冊記載該區石牆及石牆樹的分佈，有關名冊完成後，會提交委員參考； |  |  |
| (v) 若發現護土牆有泥水從疏水孔流出的情況，應聘請合資格土力工程師進行勘察，以確保安全。 |  |  |
| 12. 主席多謝土木工程拓展署陳震暉先生及林國斌先生出席會議。 |  |  |
| (土木工程拓展署代表陳震暉先生及林國斌先生於此時離席。) |  |  |
| 第5項︰路政署︰銅鑼灣行車天橋重建及相關的維園道擴闊工程 — 臨時交通管理建議方案 (規劃、交通及環保委員會文件第6/2005號) |  |  |
| 13. 路政署陳惠忠先生向委員簡介工程計劃背景、擬建的工程合約範圍、施工次序及臨時交通改道措施。 |  |  |
| 14. 顧明仁委員詢問： |  |  |
| (i) 維園道東行的交通改善工程完成後，車輛可否經堅拿道天橋直接駛往大坑； |  |  |
| (ii) 運輸署會否搬遷位於維園道西行方向的油站。 |  |  |
| 15. 廖強委員表示，運輸署除了計劃改善東行的交通，亦應改善西行的交通，尤其目前西行至怡東酒店方向，經常塞車。 |  |  |
| 16. 李繼雄議員詢問： |  |  |
| (i) 臨時交通改道措施的時間表； |  |  |
| (ii) 紅磡海底隧道出口前往北角及銅鑼灣的交通安排。 |  |  |
| 17. 杜立基委員詢問，建築行車天橋時，是否亦需全面封閉維園道數小時。 |  |  |
| 18. 陳耀輝議員表示，由於紅磡海底隧道出口的兩條支路將會對調，路政署、顧問工程公司及隧道公司應一起合作，進行足夠的宣傳工作，以確保市民對維園東行的臨時交通措施有充份了解。 |  |  |
| 19. 蕭志雄議員表示： |  |  |
| (i) 運輸署應全面地去策劃銅鑼灣的交通改善計劃，並配合未來中環灣仔繞道、第二期填海、沙中線銅鑼灣站等的發展，以避免各工程之間有所衝突； |  |  |
| (ii) 工程應盡可能同一時間完成，以避免過多交通改動； |  |  |
| (iii) 由於沙中線未有定案，所以此工程或可考慮於沙中線的細節落實後才展開。 |  |  |
| 20. 黃英琦議員表示，此工程已策劃差不多十年，應盡快展開及完成。沙中線可能仍需一段較長的時間才可落實，故在沒有衝突的情況下，此工程應盡快展開。另外，有關沙中線的時間表及未來去向，政府應盡快告知區議會。 |  |  |
| 21. 主席表示，委員十分關注各工程的協調問題，希望各部門互相溝通及合作，並請部門提供全面封閉維園道的時間表。 |  |  |
| 22. 陳惠忠先生回覆表示： |  |  |
| (i) 路政署曾於一九九七年向灣仔區議會的交通運輸委員會提交是項工程計劃，並獲委員會支持。其後在按照《道路(工程、使用及補償)條例》刊登憲報前，再於二○○一年十月九日及十二月四日諮詢灣仔區議會的交通運輸委員會，並匯報檢討後行車及行人天橋的定線。二○○四年六月，路政署與基利 – 惠記(建築及運輸)聯營公司簽署合約編號HY/2003/27 - 銅鑼灣行車天橋重建及相關的維園道擴闊工程，工程於二○○四年六月十日展開，預計二○○七年中完成； |  |  |
| (ii) 基於公眾安全理由及施工需要，在吊裝行人天橋橋面當夜，署方需要全面封閉維園道數小時，屆時受影響的東行車輛將要改道駛經銅鑼灣行車天橋及高士威道，而西行車輛則要改道駛經英皇道至銅鑼灣區，及經告士打道前往九龍或中環。署方預計於二○○五年三月間進行有關封路措施。當重建行車天橋時，則無需全面封閉維園道； |  |  |
| (iii) 是項臨時交通改道措施預計於二○○五年五月中展開，二○○七年初完成，屆時由紅磡海底隧道往北角及銅鑼灣的兩條支路將會對調； |  |  |
| (iv) 為確保市民對維園道東行之臨時交通措施得到充分的了解，署方將會透過新聞發布及電台廣播，廣泛知會市民，亦會於改道前後在紅磡海底隧道內不斷廣播，提醒駕駛人士有關改道的安排。署方將在改道前兩星期，在交通改道的路段附近放置充足的日期倒數牌，提醒駕駛人士有關是項臨時改道的安排及生效日期，並會在鄰近住宅及商業大廈管理處和隧道收費亭派發宣傳單張，提早通知市民有關改道的安排； |  |  |
| (v) 銅鑼灣行車天橋重建完成後，車輛可直接由堅拿道天橋前往大坑； |  |  |
| (vi) 由於此項工程已於多項環節上作出修訂，故此不會與沙中線工程有任何衝突。 |  |  |
| 23. 運輸署黃少文先生回覆表示，署方現正研究西行方向的交通改善措施，但未來沙中線計劃可能需使用現時油站的土地。 |  |  |
| 24. 主席總結稱，在此計劃沒有與其他工程有衝突的大前題下，委員會認為此項工程值得支持。 |  |  |
| 25. 主席多謝路政署陳惠忠先生、石建騰先生、運輸署黃少文先生、路政署承建商廖聖鵬先生、賴永堅先生及路政署工程顧問張秉鈞先生出席會議。 |  |  |
| (路政署代表陳惠忠先生、石建騰先生、廖聖鵬先生、賴永堅先生及張秉鈞先生於此時離席。) |  |  |
| 第6項︰運輸署︰工務工程計劃20TC︰灣仔區交通管理及行人環境措施改善計劃 (規劃、交通及環保委員會文件第7/2005號) |  |  |
| 26. 運輸署許學東先生向委員介紹單向迴旋交通系統、菲林明道行人天橋及灣仔行人計劃的修訂建議。 |  |  |
| 27. 黃英琦議員表示，去年運輸署就單向迴旋計劃諮詢區議會時，本會已發表了相關的意見及關注，但並非所有灣仔區居民均反對此計劃，如今運輸署不應因為業界的反對聲音而擱置計劃，希望運輸署能平衡居民及業界的利益。 |  |  |
| 28. 主席表示同意，並指出運輸署於進行規劃時，應詳細研究灣仔未來的整體交通發展，不能因某方面的反對而忽視整體利益。 |  |  |
| 29. 李繼雄議員詢問有關莊士敦道各橫街轉為行人專用區的時間表，以及重鋪路面的可行性。另外，由於區議會對於是否搬遷交加街、石水渠街及太原街小販的問題仍有保留，運輸署規劃時需顧及目前的實際情況。 |  |  |
| 30. 李流錫委員詢問，若擱置單向迴旋交通系統，對區內其他計劃，如銅鑼灣行人環境計劃，是否會有影響。 |  |  |
| 31. 陳耀輝議員希望運輸署可提供有關連接莊士敦道橫街的交通流量數據，供委員參考。鄭其建議員表示，若將該些橫街改為行人專用區，可能會造成交通擠塞；另外，菲林明道天橋若無法橫跨至莊士敦道，將會對本區居民帶來許多不便。如果交加街不改為行車道路，容許小販繼續擺放攤檔，是否會對運輸署的行人計劃造成一定的影響。 |  |  |
| 32. 蕭志雄議員表示，運輸署應全面地規劃灣仔交通改善計劃，並考慮未來城市發展對區內交通造成的衝擊。 |  |  |
| 33. 鄭其建議員表示，運輸署須就區內各項發展對交通的影響，如合和Mega Hotel發展計劃、市建局重建等項目，提供相關數據給委員參考，委員才能根據數據提出意見。 |  |  |
| 34. 許學東先生回覆表示： |  |  |
| (i) 署方去年曾諮詢灣仔區議會及灣仔四分區，當時委員均表示對單向迴旋系統有保留，故此署方並非單憑業界的反對而考慮擱置此項計劃； |  |  |
| (ii) 擱置單向迴旋系統和灣仔填海問題無關，也不會對其他規劃項目造成影響； |  |  |
| (iii) 由於推行各橫街行人專用區計劃需配合市建局H9項目及其他重建項目的時間表，故目前未能有詳細的資料，運輸署將來若推行行人專用區計劃，會再諮詢區議會； |  |  |
| (iv) 運輸署於某路段實施行人專用區試用期後，若發現效果滿意，會將該路段規劃為正式行人專用區，並會考慮重鋪該段路面，以美化市容； |  |  |
| (v) 署方研究興建菲林明道天橋時，會考慮委員提出的意見； |  |  |
| (vi) 若交加街小販無法成功搬遷，將會對行人專用區的推行造成一定的影響。 |  |  |
| 35. 署理民政事務專員黃敦明先生表示，希望委員考慮灣仔交通問題時，亦會留意灣仔路窄及人車爭路的問題，行人專用區計劃可以改善行人環境及安全，倘若交加街小販問題無法解決，將可能令運輸署要重新考慮整個連接莊士敦道橫街的行人專區計劃，故請委員特別留意。 |  |  |
| 36. 主席總結稱，委員認為交通改善計劃應有全盤的考慮及能夠顧及各方面不同的利益。原則上，委員不反對運輸署所提交的文件內的建議。 |  |  |
| 37. 主席多謝運輸署許學東先生及路政署余詩奇先生出席會議。 |  |  |
| (運輸署許學東先生及余詩奇先生於此時離席。) |  |  |
| 討論文件 |  |  |
| 第7項︰運輸署︰2005-2006年度灣仔區巴士路線發展計劃 (規劃、交通及環保委員會文件第9/2005號) |  |  |
| 38. 運輸署謝善怡小姐向委員簡介文件，並請委員就各項巴士路線發展計劃提供意見。 |  |  |
| 巴士轉乘計劃 |  |  |
| 39. 李慶偉議員表示： |  |  |
| (i) 擔憂刪除25A及25C線將對前往寶馬山上學的學生有負面影響； |  |  |
| (ii) 由於大部份車程重整後均有所縮短，希望巴士公司會相對調低車費； |  |  |
| (iii) 25號班次需12分鐘一班，未必能夠疏導來往寶馬山的乘客； |  |  |
| (iv) 25M車程較短，故4元車費應可下調； |  |  |
| (v) 詢問減省25A及25C線將可減少多少車輛或班次； |  |  |
| (vi) 8X取代19號後，乘搭8X的乘客是否仍可於銅鑼灣下車轉乘其他巴士前往筲箕灣。 |  |  |
| 40. 顧明仁委員表示： |  |  |
| (i) 25A及25C取消後，乘客是否只能乘搭25X由中環往返寶馬山； |  |  |
| (ii) 25M建議路線將重覆綠色小巴49M號的現時路線，請巴士公司留意，以免浪費資源。 |  |  |
| 41. 黃宏泰議員表示，由於19號路線歷史較悠久，故建議予以保留。 |  |  |
| 42. 陳汝平委員同意保留19號的建議，並表示自從19號路線縮短後，許多跑馬地居民均表示不便，故請巴士公司考慮重開19號原本的路線。 |  |  |
| 43. 吳國雄委員詢問： |  |  |
| (i) 轉乘計劃有否包括免費的轉乘優惠； |  |  |
| (ii) 重整後，乘搭40M號的乘客可否於金鐘轉乘40號前往灣仔。 |  |  |
| 44. 城巴有限公司鍾澤文先生回覆表示： |  |  |
| (i) 除了25X號，乘客亦可乘搭25號往返寶馬山及灣仔會展； |  |  |
| (ii) 25M號將於上學及放學時候提供服務，接載乘客往來天后地鐵站及寶馬山。雖然49M小巴同樣提供該段路線的服務，惟繁忙時間有超過1,500乘客，49M及25號未能滿足乘客需要，才開設25M號； |  |  |
| (iii) 考慮重整路線其中一個主要原則是為乘客提供更優惠的服務，故此，乘客若轉乘其他巴士，將不會付出較高的車資。巴士公司已於可行情況下，盡量減低重整後的車費，部份可下調超過十個百份點，部份轉乘計劃更是全部免費； |  |  |
| (iv) 以8X取代19號，是基於8X號之路程與大部份19號的路程相同，而往跑馬地方向之8X號之乘客在北角已下車，故有空間接載19號之乘客，相反而言，往北角方向之19號之乘客於北角已下車，故若與8X號合併後，有空間接載於北角之乘客往柴灣，此重組可刪減重，有助改善交通擠塞及環保問題； |  |  |
| (v) 重整後40M號的乘客可於花園道站轉乘40號前往灣仔，乘客亦可於金鐘站才轉車，惟40M號會駛往中環，故需時較長。 |  |  |
| (vi) 減省25A及25C號後，軒尼詩道可減少20多班車次。 |  |  |
| 45. 謝善怡小姐回覆表示，運輸署會考慮委員建議保留19號的意見。 |  |  |
| 加強重整計劃的宣傳工作 |  |  |
| 46. 顧明仁委員表示，巴士公司應加強宣傳，以協助市民了解各項重整細節。巴士公司亦可參考地鐵的做法，在到達每一個轉乘站前，透過廣播提醒市民。 |  |  |
| 47. 主席表示，部份巴士，如機場巴士，有螢幕顯示下一站的站名，較其他巴士清晰，許多旅客或外國人士更認為該種螢幕系統十分有用。 |  |  |
| 48. 吳國雄委員建議將轉乘資料貼於車上。 |  |  |
| 49. 陳燕玲小姐回覆表示，每一個巴士站的站柱上均有貼上巴士路線圖、車費及轉乘資料等，以供乘客參閱。另外，新巴和城巴正研究全日通(Day-pass)的可能性。如果全日通成功推出，將可解決委員提出的問題。 |  |  |
| 50. 鐘澤文先生回覆表示，由於目前車長的工作已很繁忙，故未能負責廣播工作，但署方會考慮各委員的意見。 |  |  |
| 51. 主席總結稱，委員會原則上支持巴士公司改善巴士服務，減少交通擠塞及改善空氣質素等建議，惟跑馬地居民曾反映意見，故希望巴士公司能保留19號。 |  |  |
| 52. 主席多謝運輸署及巴士公司代表謝善怡小姐、鍾澤文先生、陳燕玲小姐、曾啟亮先生、魏子民先生及游妙兒小姐出席會議。 |  |  |
| (運輸署及巴士公司代表謝善怡小姐、鍾澤文先生、陳燕玲小姐、曾啟亮先生、魏子民先生及游妙兒小姐於此時離席。) |  |  |
| 第8項︰渠務署︰合約編號DC/2002/02 — 灣仔東部及北角污水收集系統 — 餘下工程 (規劃、交通及環保委員會文件第7/2005號) |  |  |
| 53. 渠務署方學誠先生向委員簡介渠務署在灣仔區進行的最後一期渠務改善工程。 |  |  |
| 54. 李繼雄議員詢問有關啟超道工程的實施日期。 |  |  |
| 55. 李慶偉議員表示支持渠務署監督承建商在可行的情況下盡快完成工程，並贊成透過「施工令」加速工程的進展速度。 |  |  |
| 56. 黃宏泰議員表示，工程旁邊的交通指示牌及工程資料牌應可更加清晰，以便市民了解工程的進度及其他相關交通改動。 |  |  |
| 57. 顧明仁委員認為「施工令」有助更有效地監察承建商，但渠務署仍需多派人手親自前往地盤密切監督工程。 |  |  |
| 58. 鄭其建議員表示，他曾嘗試致電工程熱線，惟電話打不通，請渠務署留意。 |  |  |
| 59. 渠務署方學誠先生回覆表示︰ |  |  |
| (i) 啟超道的工程預計於2005年年中展開，預計於11個月內完成； |  |  |
| (ii) 渠務署已安排在每一個施工路段豎立告示板，標示工程的預計完成日期和24小時投訴熱線號碼，方便市民查詢。如果完工日期會延遲，或工程須暫停，署方會在告示板上說明原因； |  |  |
| (iii) 署方已委派一隊工程人員負責每天巡視各個地盤的情況； |  |  |
| (iv) 渠務署的熱線電話有留言信箱，查詢人士在線路繁忙時或無人接聽時可留言。負責的同事在收到留言信息後，會盡快回覆及跟進。 |  |  |
| 60. 主席總結稱，委員原則上支持渠務署此項工程。 |  |  |
| 61. 主席多謝渠務署代表何偉建先生、方學誠先生、麥健明先生、李崇添先生、羅偉濠先生及李炳權先生出席會議。 |  |  |
| (會後備註︰渠務署代表何偉建先生、方學誠先生、麥健明先生、李崇添先生、羅偉濠先生及李炳權先生於此時離席。) |  |  |
| 第9項︰其他事項 |  |  |
| (a) 就更改土地用途申請進行的諮詢 |  |  |
| 62. 陳耀輝議員表示︰ |  |  |
| (i) 希望規劃署及民政事務處可給予被諮詢者更充裕的時間，以作詳細的商議及考慮； |  |  |
| (ii) 希望能給予被諮詢者更多有關資料，以作參考； |  |  |
| (iii) 由於城市規劃知識仍未普及，規劃署可否提供支援予被諮詢者，如在諮詢期舉辦簡短座談解答有關問題，以消除市民對申請時可能產生的疑感。 |  |  |
| 63. 李慶偉議員表示同意，並希望政府部門能夠提供至少兩個星期的諮詢期給市民，尤其是酒牌申請，往往只有兩至三天的時間可供考慮，實不足夠。他希望部門與部門之間會盡量協調，以提供足夠的時間及資料給市民參考。 |  |  |
| 64. 黃宏泰議員表示，城規會就更改土地用途申請進行諮詢時，應考慮公開所有資料，並改善城規會的透明度。他亦希望可邀請城規會代表出席區議會會議，簡介城規會的運作。 |  |  |
| 65. 杜立基委員詢問有關城市規劃2004年修訂條例的實施日期。 |  |  |
| 66. 規劃署鄧桂英小姐回覆表示，由於仍有細節有待落實，城市規劃2004年修訂條例需待局長正式宣佈才會生效。上述條例生效後，規劃申請的內容，除涉及個人資料外，將可以公開給市民參考。 |  |  |
| 67. 署理民政事務專員黃敦明先生表示，由於地址的問題，導致渣甸山一座大廈的業主立案法團較遲才收到民政處的諮詢文件，但該個案純屬個別事件。一般而言，民政處會盡量向各部門爭取較長的諮詢期及較充裕的資料供市民參考，並於情況許可下，提供至少兩個星期時間作為諮詢期。惟申請有時受到條例限制，時間比較傖促，可提供的諮詢期亦會相對較短。 |  |  |
| 68. 主席總結稱，希望政府部門將來諮詢市民時，會提供至少兩個星期的諮詢期及足夠的資料給委員參考，亦希望民政處會向各政府部門反映委員的意見。 |  | 民政處 |
| 資料文件 第9項︰灣仔市區小工程計劃工作小組： 二○○四/二○○五年度工程計劃概覽表及進度報告 (規劃、交通及環保委員會文件第4/2005號) |  |  |
| 69. 委員備悉上述文件。 |  |  |
| 第10項︰二○○四/二○○五年度灣仔區「規劃、交通及環保委員會」小型工程進度報告 (規劃、交通及環保委員會文件第5/2005號) |  |  |
| 70. 委員備悉上述文件。 |  |  |
| 第11項︰二○○四/二○○五年度撥予規劃、交通及環保委員會的灣仔區議會撥款使用情況 (規劃、交通及環保委員會文件第3/2005號) |  |  |
| 71. 委員備悉上述文件。 |  |  |
| 第12項︰下次會議日期 72. 下次會議將於二○○五年三月二十二日(星期二)下午四時正舉行。 |  |  |
| 73. 議事完畢，會議於下午六時五十分結束。 |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○五年一月 |  |  |