香港特別行政區

第二屆灣仔區議會屬下

規劃、交通及環保委員會

第十八次會議記錄

日 期：二○○六年十一月二十八日（星期二）

時 間：下午四時正

地 點：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓

灣仔民政事務處區議會會議室

出席者

主席

吳錦津議員, MH

副主席

李慶偉議員

委員

黃英琦議員, JP

謝永齡議員, MH

李繼雄議員

金佩瑋議員

鄭其建議員

盧健明議員

蕭志雄議員

徐尉玲議員, BBS, JP

黃宏泰議員

增選委員

李流錫先生

吳國雄先生

葉振都先生

廖  強先生

羅少雄先生

顧明仁博士, MH

政府部門代表

袁貞爾先生	灣仔民政事務處民政事務專員

黃敦明先生	灣仔民政事務處民政事務助理專員

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任

余嘉齡女士	灣仔民政事務處高級行政主任

趙敏超先生              灣仔民政事務處行政主任

李建毅先生	地政總署高級產業測量師

高偉權先生	土木工程拓展署高級工程師

蕭鏡泉先生	路政署高級工程師

譚燕萍女士	規劃署高級城市規劃師

劉國強先生	環境保護署高級環境保護主任

陳永淵先生	香港警務處灣仔區行動主任

梁昌杰先生	運輸署高級運輸主任

張世光先生	運輸署工程師

黃少文先生	運輸署工程師

秘書

鄧凱燕小姐	灣仔民政事務處行政主任（區議會）2

缺席

陳耀輝先生	灣仔區議員

陳汝平先生	增選委員

周錦威先生	增選委員

----------------------------------------------

|  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 開會辭 |  |  |
| 主席歡迎各位出席灣仔區議會屬下規劃、交通及環保委員會第十八會議，並歡迎以下人士： |  |  |
| i) | 渠務署 |  |  |  |
|  | 工程管理部高級工程師 | 湯健成先生 | ) | 出席議程第5項 |
|  | 工程管理部工程師 | 陳偉林先生 | ) |  |
|  | 工程管理部工程師 | 梁家聰先生 | ) |  |
|  | 奧雅納工程顧問公司董事 | 李德明博士 | ) |  |
|  | 奧雅納工程顧問公司工程師 | 葉尚智先生 | ) |  |
| ii) | 路致署 |  |  |  |
|  | 高級工程師/中環灣仔繞道 | 黃釗猷先生 | ) | 出席議程第7項 |
|  | 工程師/中環灣仔繞道 | 石建騰先生 | ) |  |
| iii) | 運輸署 |  |  |  |
|  | 工程師/灣仔及行人設施 | 項穎先生 | ) | 出席議程第8項 |
| 主席報告，陳耀輝議員因事未能出席會議。主席多謝各位 增選委員出席本年度會議，並提供寶貴意見。 |  |  |
| 第1項︰通過灣仔區議會屬下規劃、交通及環保委員會第十七會議記錄 |  |  |
| 2. 經蕭志雄議員動議，李繼雄議員和議，通過上述會議記錄。 |  |  |
| 續議事項 第2項︰灣仔區議會屬下規劃、交通及環保委員會行動清單 (規劃、交通及環保委員會文件59/2006號) |  |  |
| 3. 李繼雄議員詢問有關利園山道1-23號對面工程的詳細資料。 |  |  |
| 路政署蕭鏡泉先生表示將於稍後補充有關資料。 |  | 路政署 |
| 報告事項 第3項︰土木工程拓展署︰灣仔區工程概覽 (規劃、交通及環保委員會文件第60/2006號) |  |  |
| 5. 李繼雄議員詢問有關怡和街工程的進展。 |  |  |
| 6. 土木工程拓展署高偉權先生將於稍後補充有關資料。 |  | 土木工程拓展署 |
| 第4項︰運輸署︰灣仔區主要臨時交通措施概覽 (規劃、交通及環保委員會文件第61/2006號) |  |  |
| 7. 運輸署梁昌杰先生補充表示，二ΟΟ七年一月七日將舉行公益金百萬行，有關的封路安排將於稍後通知各委員。 8. 運輸署張世光先生向委員報告有關皇后大道東合和中心對開行人天橋工程的進展，有關部門與合和中心管理處商討後，將安排於十二月二十五日晚上放置主誇橋，暫定晚上九時半至凌晨一時半封閉部份行車線，凌晨一時半至五時半則全面封閉春園街及皇后大道東，屆時將於附近設立有關的交通改道標誌。 9. 委員備悉上述資料。 |  |  |
| 討論文件 第5項︰渠務署︰港島北部雨水排放系統改善計劃』 港島西雨水排放隧道 (規劃、交通及環保委員會文件第62/2006號) |  |  |
| 10. 渠務署湯健明先生向委員介紹文件，包括對司徒拔道公園和寶雲道公園，以及工程對樹木的影響。 |  |  |
| 11. 蕭志雄議員表示，他支持上述渠務工程，惟擔心日後運作時會出現渠道堵塞或小朋友誤墮渠道的情況， |  |  |
| 黃宏泰議員詢問受工程影響的公園的關閉時間，以及部門通知市民有關工程的方法。 |  |  |
| 13. 李繼雄議員詢問各個地點的工程時間表。 |  |  |
| 14. 渠務署湯健明先生回覆表示︰ (i) 雨水排放隧道共有東西兩個出入口，東面位於虎豹別墅旁，西面位於數碼港海邊。渠務署一般會於每年雨季前檢查及清理雨水排放系統，以確保渠道通。隧道的東西出入口均設有閘門，入水口位置設有阻隔欄，以防止市民進入雨水隧道系統內。 (ii) 因施工安排，隧道鑽挖機會在司徒拔道公園移走，部份公園將要臨時關閉約三年時間。而部份寶雲道公園則需被臨時佔用一年至年半。 (iii) 渠務署稍後將向各分區委員會介紹有關計劃，並派發有關工程的單張。在入水口動工前，亦會諮詢附近居民。 (iv) 每個入水口工程需時約一年至年半，承建商會首先進行兩邊主隧道的工程，然後進行連接隧道以及入水口的工程。 |  |  |
| 謝永齡議員表示，上述工程早於二ΟΟ一年已提出， 希望部門盡快落實。他詢問工程對灣仔區的影響，為何將出口設於南區而非維多利亞海港。 |  |  |
| 蕭志雄議員詢問部門會否於雨水隧道中段設置緊急 出口。 |  |  |
| 17. 黃宏泰議員表示，部門關閉公園時應提供清晰的指示，並詢問有關單張的派發方法。 |  |  |
| 18. 渠務署湯健明先生回覆表示︰ (i) 工程完成後，大部份上游集水區的雨水會被引到數碼港排放，大大紓緩灣仔區水浸問題。渠務署希望隧道路線盡量遠離私人建築物，以目前設於南區的出口最為合適。 (ii) 除了東西面的入水外，司徒拔道亦設有緊急出口。部門將於雨季前進行定期維修，防止出現入水口堵塞的問題。 (iii) 部門將透過民政事務處發放有關的單張，亦會於受影響的公園設置告示牌，同時會考慮委員的意見，加入其他宣傳方法。 |  |  |
| 主席總結表示，委員原則上支持上述工程，並希望有 關工程盡快落實，同時盡量減低對灣仔區交通造成的影響。 |  |  |
| 第6項︰規劃署︰灣仔分區計劃大綱草圖編號S/H5/24 (規劃、交通及環保委員會文件第69/2006號) |  |  |
| 20. 規劃署譚燕萍女士向委員介紹文件。譚女士表示，是次修訂主要為技術性的項目。上述規劃大綱圖已刊憲，公眾人士如有意見，可於限期前以書面形式向城規會提交。 21. 盧健明議員詢問是次修訂的目的。 |  |  |
| 22. 鄭其建議員詢問說明書第十一段文化遺產中為何仍包括即將被拆卸的灣仔街市。 |  |  |
| 23. 譚燕萍女士回覆表示︰ |  |  |
| (i) 修訂項目涉及的私人土地於多年前在灣仔分區計劃大綱圖上被劃為「休憩用地」地帶，及後發展商成功向城規會申請改作住宅用途，而政府短期內不打算收回上述私人土地作休憩用途，近期規劃署就劃作「休憩用地」的私人土地作全面檢討，加上過去以人手繪畫的規劃圖上土地用途地帶界線未夠清晰，故作出上述的修訂。 |  |  |
| (ii) 說明書第十一段有關歷史建築物包括灣仔街市的說明，是希望任何有關或可能影響歷史建築物的工程或發展，必須先諮詢古物古蹟辦事處。 |  |  |
| 24. 主席詢問發展商是否能於被劃作休憩用途的私人土地上興建住宅樓宇。 |  |  |
| 25. 譚燕萍女士回覆表示，如發展商作出規劃圖上<註釋>第一欄中訂定的土地用途以外的建議用途，需根據城規條例作出規劃申請。城規會會根據個別個案考慮每項申請。 |  |  |
| 26. 盧健明議員表示，市民希望爭取更多休憩用地，現時規劃署追認有關休憩用地轉為住宅用地的修訂，將來可用的休憩空間會否減少。 |  |  |
| 27. 黃英琦議員詢問灣仔舊區休憩用地的面積，現時莊士敦道樓宇發展或重建是否受一定的限制。 |  |  |
| 譚燕萍女士回覆表示︰ (i) 上述修訂項目涉及的土地過去雖被劃為休憩用途，但由於有關土地已發展作其他用途，這些土地並沒有計算在休憩用地總面積之內，上述修訂純為技術性，並不會真正減少休憩用地的面積。 (ii) 灣仔區的休憩用地不足夠，修訂前地區休憩用地缺乏3.85公頃，修訂後減少至缺乏3.82公頃﹔大型休憩用地則缺乏5.97公頃，修訂前後不變。 (iii) 市區地方密集，很難於現時的住宅用地騰出足夠空間作休憩用途，政府希望透過大型市區重建或灣仔第二期發展等計劃，預留地方作休憩用途。 (iv) 規劃圖上暫時沒有有關莊士敦道樓宇特定的發展限制。 |  |  |
| 29. 黃英琦議員表示，她擔心若莊士敦道高樓林立，會造成屏風效應或與附近環境不協調，她希望部門馬上檢討有關的發展限制。 |  |  |
| 30. 李流錫委員表示，屏風效應會影響空氣質素及市民的健康。 |  |  |
| 31. 譚燕萍女士回覆表示，規劃署正檢討港島區整體的發展限制，並會考慮有關樓宇高度限制等問題。 |  |  |
| 32. 主席總結表示，現時的更改土地用途申請必須經城規會審批，是次討論主要為追認私人土地用途修訂的項目。委員關注更改土地用途的程序是否過於簡單，希望部門檢討有關的政策。 |  |  |
| 第7項︰路政署︰銅鑼灣行車天橋重建及相關的維園道擴闊工程—工程進度及建造工程的相關交通措施 (規劃、交通及環保委員會文件第68/2006號) |  |  |
| 33. 路政署黃釗猷先生向委員介紹文件。 |  |  |
| 34. 運輸署黃少文先生補充有關大坑方向落橋位斑馬線及維園道東行至西行掉頭支路的交通安排。黃先生表示，有關班馬線的設計符合相關道路標準，而輸署也巳於斑馬線位置實施相應的安全措施，提高駕駛人士的警覺性。有鑒於公眾對進一步改善班馬線的要求，運輸署經研究後，認為其中一可行方案為將斑馬線向大坑方向後移約十四米，提供更長的視覺距離，但當中牽涉改動防撞欄的問題，希望委員提供意見。 |  |  |
| 35. 黃宏泰議員詢問部門為何不考慮將斑馬線向維園方向後移。 |  |  |
| 36. 蕭志雄議員詢問有關堅拿道天橋往電氣道的轉線安排及交通指示。 |  |  |
| 黃少文先生回覆表示︰ (i) 由於受到天橋底柱的限制，斑馬線未能向維園方向 移動。 (ii) 現時堅拿道天橋已設有大型路牌指示前往銅鑼灣及大坑等各區的方向，同時亦已設置「提早選定行車線」的指示牌。 |  |  |
| 38. 蕭志雄議員表示，部門可考慮只容許駕駛者於堅拿道天橋上單方向轉線，而不容許反方向轉線，以策安全。他詢問部門是否會考慮於掉頭處加設交通燈。 |  |  |
| 39. 吳國雄委員表示，維園道為交通要道，車輛行駛速度高，故須特別小心處理掉頭位置的問題，避免出現交通擠塞或影響交通安全。他認為於掉頭位置加設交通燈並不可行。 |  |  |
| 40. 顧明仁委員表示，如上述斑馬線使用量不高，可考慮取消，市民可改用附近的過路設施。 |  |  |
| 41. 謝永齡議員詢問有關遷移維園旁之油站和垃圾站的進度。 |  |  |
| 42. 黃少文先生回覆表示，有關搬遷維園道西行油站及垃圾站以擴闊道路的工程，建築署曾估價高達一千五百萬，最近一次估價則減至八百五十萬元，連同道路工程費用一百五十萬元合共約一千萬，部門現正就有關工程諮詢政策局。 |  |  |
| 43. 謝永齡議員表示，他反對興建掉頭支路，亦不贊成取消斑馬線，因此舉會對斑馬線的慣常使用者造成不便。 |  |  |
| 主席總結表示︰ (i) 希望部門跟進搬遷油站及垃圾站的工程。 (ii) 掉頭支路無疑可節省駕駛者的時間，但同時須謹慎考慮有關的安全問題。 (iii) 建議就斑馬線的問題安排實地視察，讓委員瞭解有關的情況。 (會後備註︰委員於二ΟΟ六年十二月十四日到現場視察有關斑馬線的情況。) |  | 秘書處/運輸署/ 路政署 |
| 第8項︰運輸署︰白沙道行人環境改善計劃 (規劃、交通及環保委員會文件第63/2006號) |  |  |
| 45. 運輸署項穎先生向委員介紹文件。 |  |  |
| 46. 李繼雄議員詢問有關啟超道日後的掘路工程將如何進行。 |  |  |
| 47. 項穎先生回覆表示，啟超道將進行渠務工程，與興利中心重建工程的時間有重疊，故建議將現行白沙道行人環境改善計劃修訂為恆常方案或將計劃延長半年至兩年，以配合工程。 |  |  |
| 48. 經討論後，委員一致通過將上述計劃恆常化。 |  |  |
| 灣仔區議會撥款申請 第9項︰灣仔區議會撥款申請 二ΟΟ七年灣仔節開幕活動 (規劃、交通及環保委員會文件67/2006號) |  |  |
| 49. 委員確認下列撥款申請︰ |  |  |
| 文件 編號 計劃 類別 計劃名稱 申請機構 批款額 (元) 67/2006 資助 二ΟΟ七年灣仔節 開幕活動 灣仔節開幕 活動工作委員會 480,000 |  |  |
| 資料文件 第10項︰二○○六/二○○七年度撥予規劃、交通及環保委員會的灣仔區議會撥款使用情況 (規劃、交通及環保委員會文件第64/2006號) |  |  |
| 50. 委員備悉上述文件。 |  |  |
| 第11項︰灣仔市區小工程計劃工作小組： 二○○六/二○○七年度工程計劃概覽表及進度報告 (規劃、交通及環保委員會文件第65/2006號) |  |  |
| 51. 謝永齡議員表示，二ΟΟ八年將舉辦奧運，他建議工程小組可考慮進行美化工程以配合奧運。 52. 顧明仁委員表示，灣仔區已有奧運橋等能配合奧運主題的地區設施，他建議美化或翻新有關的設施。 53. 委員備悉上述文件。 |  |  |
| 第12項︰二○○六/二○○七年度灣仔區「規劃、交通及環保委員會」小型工程進度報告 (規劃、交通及環保委員會文件第66/2006號) |  |  |
| 54. 委員備悉上述文件。 |  |  |
| 第12項︰下次會議日期 |  |  |
| 55. 下次會議將於二○○七年一月二十三日(星期二)下午四時正舉行。 |  |  |
| 56. 議事完畢，會議於下午六時二十五分結束。 |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○七年一月 |  |  |
| 本會議記錄於二○○七年一月二十三日正式通過。 主席 吳錦津 秘書 鄧凱燕 |  |  |