香港特別行政區

第二屆灣仔區議會屬下

地區工程及設施管理督導委員會

第一次會議紀錄

日 期︰二○○七年一月三日（星期三）

時 間︰下午七時二十五分

地 點︰灣仔民政事務處區議會會議室

出席者

主席

謝永齡博士, MH

副主席

黃英琦議員, JP

委員(按筆劃序)

| 吳錦津議員 |  |
| --- | --- |
| 李慶偉議員 |  |
| 李繼雄議員 |  |
| 邱浩波議員, BBS, MH, JP |  |
| 金佩瑋議員 |  |
| 陳耀輝議員 |  |
| 黃宏泰議員 |  |
| 鄭其建議員 |  |
| 鄭琴淵議員, MH |  |
| 盧健明議員 |  |
| 蕭志雄議員 |  |

政府部門代表

袁貞爾先生	民政事務總署灣仔民政事務專員

黃敦明先生	民政事務總署灣仔民政事務助理專員

霍謝雪瑜女士	民政事務總署灣仔民政事務處高級聯絡主任(社區事務)

余嘉玲女士	民政事務總署灣仔民政事務處高級行政主任(地區管理)

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

戴錫華先生	康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理

吳碧儀女士	康樂及文化事務署文化事務高級經理(港島)

黃高春貴女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(灣仔)

喻慧敏女士			香港大學社會科學系研究統籌

秘書

侯灼彬先生	民政事務總署灣仔民政事務處一級行政主任(區議會)

缺席者

徐尉玲議員（已告病假）

____________________________________

|  |  |  |  |  |  | 負責人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開會辭 主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議，並介紹以下人士： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 香港大學社會科學系 研究統籌 | 喻慧敏女士 |  |  |  |  |  |
|  |  | 康樂及文化事務署 總康樂事務經理(香港東) 灣仔區康樂事務經理 文化事務高級經理(港島) 圖書館高級館長(灣仔) | 香靜儀女士 戴錫華先生 吳碧儀女士 黃高春貴女士 |  |  |  |  |  |
| 討論事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1項： 擬定工程／設施管理的建議項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 主席邀請袁貞爾專員介紹地區工程／設施管理的建議項目文件(「文件」)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 袁貞爾專員請委員參閱文件的建議工程/設施改善項目；他續稱，在先導計劃下，地區工程及設施管理督導委員會(「委員會」)可計劃長期及短期工程。鑑於香港大學的評估報告將包括一項工程項目，一項社區參與計劃，以及另一項工程或社區參與計劃，他希望委員會可選定一項短期可見成效的工程項目作為研究目標。他同時解釋，委員會與灣仔區小工程計劃工作小組於交替時期的工程財務安排。在新安排下，小工程計劃工作小組將承擔二零零六年十二月三十一日之前已確認並已展開的三項主要工程，包括堅拿道天橋底美化工程、箕璉坊配水庫休憩處標示牌設置工程、及灣仔海岸線歷史徑。其餘未確認的工程項目，包括公共藝術設計美化天橋計劃，可交由委員會繼續跟進。袁專員表示，除文件提及的工程項目外，委員未來如有新的工程建議，可以向委員會提出。原則上，委員會今年內可以承擔的工程預算可達1,500萬元，惟本財政年度的現金支出須維持在500萬元之內。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 黃英琦副主席表示，文件中的工程項目，特別是第7項於堅拿道天橋底鋪設鋁板及結合有光元素的藝術裝置及第8項公共藝術設計美化天橋項目，經過長時間的計劃及籌備，亦是一個公共藝術比賽項目的延續，有必要繼續進行。她希望委員會同意支持上述工程，以便有關項目可以按計劃推行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 黃英琦副主席續稱，其他文件內的工程項目如重鋪金督馳馬徑與大坑道之間的行山徑、修建避雨亭等，也經過長時間籌劃，希望委員會一併通過落實有關工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 鄭其建議員及蕭志雄議員均表示，文件內建議工程的費用總額已逾500萬元（約800多萬元），他們擔心會影響委員會將來計劃新工程的可動用資金的數額及有關財務安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 袁貞爾專員回覆提問，表示由於可承擔的上限是1,500萬元，因此委員仍可以提交工程建議予委員會考慮。他亦贊同繼續進行文件內的工程項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 金佩瑋議員亦表示，希望更了解市區小工程計劃工作小組及先導計劃交替時期工程的財務安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 袁貞爾專員表示，市區小工程計劃工作小組，將繼續負責已展開的三項主要工程，及承擔有關的財政支出；而未正式確認的工程項目，則交由本委員會跟進。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 李繼雄議員希望了解有關的財政安排對堅拿道天橋底美化工程計劃的影響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔黃英琦副主席此時離開會議〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 余嘉玲小姐回應表示，堅拿道橋底美化工程最初並沒有包括藝術設計裝置的元素，經詳細討論後，才加入美化天橋柱身的建議。其後，美化天橋柱身項目被列入灣仔區議會舉辦「尋橋：公共藝術設計比賽」選址之一。為配合上述比賽，天橋柱身的藝術設計裝置部分則由本委員會跟進。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 主席邀請各委員考慮文件內的十一個工程項目，如各委員有其他工程項目建議，可透過秘書處向委員會提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 委員會議決，通過文件內的十一個工程項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 李繼雄議員詢問，由於灣仔區內有很多私人街道，他希望了解有關撥款可否包括私人街道內的工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 主席表示，礙於規則所限，委員會的撥款不可支付私人街道美化工程；但如有關工程屬於緊急性質，而未能即時獲得有關部門協助的話，委員會可以考慮議決撥出資源，提供緊急服務。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 袁貞爾專員補充，在緊急情況下，灣仔民政事務處可以協調有關政府部門提供緊急維修服務。假如問題最終未能即時解決，委員會可以提供協助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2項：地區設施意見調查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 主席請各委員參考《灣仔地區設施意見調查》建議文件的研究目標及範疇。他續稱，各委員如對調查計劃有任何意見，請交給秘書處。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 袁貞爾專員表示，署方已預留20萬元，供委員會進行區內設施意見調查。黃敦明助理專員則表示，計劃最好由地區組織作申請團體，並以伙伴形式與委員會合作推動有關計劃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 委員會通過由國際社會服務社作申請團體，執行有關活動計劃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3項：其他事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 主席表示，如有需要，委員會可提早舉行會議；他建議各委員考慮所屬地區的需要，並提出其他工程項目建議，以便下一次會議中討論。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第4項：下次會議日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 灣仔區議會第二次特別會議中，已決定委員會日後的會議日期(見附件)。如有特別需要，下次會議將可能提前舉行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 議事完畢，會議於下午七時五十分結束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○七年二月 |  |  |  |  |  |  |  |  |