香港特別行政區

第二屆灣仔區議會屬下

地區工程及設施管理督導委員會

第三次會議紀錄

日 期︰二○○七年五月八日（星期二）

時 間︰下午四時正

地 點︰灣仔民政事務處區議會會議室

出席者

主席

謝永齡博士, MH

副主席

黃英琦議員, JP

委員(按筆劃序)

| 吳錦津議員 |  |
| --- | --- |
| 李慶偉議員 |  |
| 李繼雄議員 |  |
| 徐尉玲議員 |  |
| 金佩瑋議員 |  |
| 陳耀輝議員 |  |
| 鄭其建議員 |  |
| 鄭琴淵議員, MH |  |
| 盧健明議員 |  |
| 蕭志雄議員 |  |

列席

政府部門代表

袁貞爾先生	民政事務總署灣仔民政事務專員

簡婷芝女士	民政事務總署灣仔民政事務助理專員

霍謝雪瑜女士	民政事務總署灣仔民政事務處高級聯絡主任(社區事務)

余嘉齡女士	民政事務總署灣仔民政事務處高級行政主任(地區管理)

張韻芬女士	民政事務總署高級建築師(工程)

李嬌嬋女士	民政事務總署建築師(工程)2

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

戴錫華先生	康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理

吳碧儀女士	康樂及文化事務署高級經理(港島文化事務)

黃高春貴女士	康樂及文化事務署高級圖書館館長(灣仔)

其他機構代表

徐永德博士	香港大學社會工作及社會行政學會研究顧問

喻慧敏女士	香港大學社會工作及社會行政學會研究主任

趙雨龍博士	香港浸會大學社會工作學系副教授

陳德茂博士	香港浸會大學社會工作學系講師

陳嘉祺女士	香港浸會大學社會工作學系研究助理

黃賜巨教授	伍秉堅香港有限公司代表

李帶褔先生	伍秉堅香港有限公司代表

曾文浠女士	伍秉堅香港有限公司代表

秘書

侯灼彬先生	民政事務總署灣仔民政事務處一級行政主任(區議會)

缺席者

| 邱浩波議員, BBS, MH, JP |  |
| --- | --- |
| 陳耀輝議員 |  |

____________________________________

|  |  |  | 負責人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開會辭 主席歡迎各議員及政府部門代表出席是次會議，並表示邱浩波議員不在香港，陳耀輝議員則因個人理由，未能出席會議。 |  |  |  |  |  |
| 2. 主席提醒各議員填寫「使用區議會撥款推行活動/計劃利益申報表格」，以及於會上申報利益，並於適當時候避席。 |  |  |  |  |  |
| 第1項： 通過地區工程及設施管理督導委員會第二次會議紀錄 |  |  |  |  |  |
| 3. 主席表示，秘書處沒有收到修訂會議紀錄的建議。經李繼雄議員動議，黃英琦副主席和議，通過第二次會議的會議紀錄。 |  |  |  |  |  |
| 報告事項 |  |  |  |  |  |
| 第2項：灣仔地區設施意見調查進度報告 |  |  |  |  |  |
| 4. 主席邀請香港浸會大學陳德茂博士向議員介紹灣仔地區設施意見調查報告的進度。 |  |  |  |  |  |
| 5. 陳德茂博士表示，調查的目的是希望了解區內居民及工作人口對社區設施的意見及期望。研究隊伍將研究計劃分三階段進行；首階段將以分組形式，集中訪問九十位曾經使用區內公園、運動場地及圖書館等設施的人士，以便了解市民對社區設施現況的意見，同時搜集資料，設計第二階段的問卷。進入研究的第二階段時，研究隊伍會向一千六百八十位灣仔市民派發問卷；而在第三階段，將從該一千六百八十位市民中，選擇二百五十位，深入詢問他們的意見。其後，他向各議員介紹第一階段研究的成果；並補充說，第二階段的問卷已草擬，請各議員給予意見。 |  |  |  |  |  |
| 6. 主席表示，中央圖書館及香港維多利亞公園並非灣仔區議會參與先導計劃下與康文署共同管理的設施，建議研究隊伍將該兩項設施從問卷中剔除。他同時希望研究隊伍集中探討如何改善管理及設備，才可令市民更樂於使用政府的文康設施。 |  |  |  |  |  |
| 7. 副主席則認為，區內很多市民並非經常參加康文署舉辦的活動，如果問卷只發給使用社區設施的市民，可能影響評估的準確性；她建議派發問卷時，須包括並那些非經常參與康文署活動的人士。 |  |  |  |  |  |
| 8. 李慶偉議員表示，問卷有部份問題的設計，容易使人產生錯覺，認為社區設施未如人意的主因，是由於管理不善引致。因此，他認為在設計問題時，應側重了解市民對設施未盡滿意的原因。 |  |  |  |  |  |
| 9. 蕭志雄議員說，由於第二階段問卷的訪問對象包括灣仔居民及流動人口，他希望了解研究隊伍如何避免訪問相同的市民。 |  |  |  |  |  |
| 10. 趙雨龍博士贊同須避免訪問相同的市民，並表示會於設計問卷時加入「過濾性」問題，以避免訪問相同的市民。 |  |  |  |  |  |
| 11. 鄭其建議員詢問，訪問區內少數族裔人士時，是否會以受訪者的語言進行。 |  |  |  |  |  |
| 12. 陳德茂博士表示，訪問區內少數族裔人士時，將於需要時安排傳譯人員協助。 |  |  |  |  |  |
| 13. 主席重申，調查的重點應研究如何引導市民樂於使用社區設施；建議深入了解不使用或較少使用社區設施人士的意見，相信有助改善區內公共設施，及令使用率提高。 |  |  |  |  |  |
| 14. 陳德茂博士回覆，表示了解各議員的意見，稍後將按各議員的提議，修改問卷的部份問題。 |  |  |  |  |  |
| 15. 主席表示，各議員如對問卷有任何意見，可透過秘書處向香港浸會大學提交；同時，他歡迎香港浸會大學於適當時候向委員會匯報進度。 |  |  |  |  |  |
| 第3項：地區工程項目進度報告 (地區工程及設施管理督導委員會第 17/2007號文件) |  |  |  |  |  |
| 16. 主席邀請戴錫華先生向各議員簡介。 |  |  |  |  |  |
| 17. 戴錫華先生向各位議員報告，由康文署負責的區內綠化計劃已經展開，工程進度順利，預計部分工程可於六月內完成。此外，關於在蓮花宮花園、銅鑼灣花園、太和街遊樂場及船街遊樂場加裝長者健體設施的工程進展順利，預計可於八月底前完成。 |  |  |  |  |  |
| 18. 主席建議在工程地點加裝牌匾，以標示工程由灣仔區議會地區工程及設施管理督導委員會贊助。他亦提議於適當時候，舉行簡單的開幕儀式。 |  |  |  |  |  |
| 19. 戴錫華先生表示會研究有關安排的可行性。 |  |  |  |  |  |
| 20. 余嘉齡女士則報告有關附加資料內的工程進度，表示重鋪金督馳馬徑與大坑道之間的行山徑工程預計於八月底完成；而清理渠道計劃則將於九月內開始。 |  |  |  |  |  |
| 21. 各議員備悉有關文件的內容。 |  |  |  |  |  |
| 第4項：社區建設委員會屬下公園設施管理小組工作報告 (地區工程及設施管理督導委員會第12/2007號文件) |  |  |  |  |  |
| 22. 鄭琴淵議員向委員會介紹文件。她指出，康文署已將灣仔區內公園分類，希望各議員按公園大小，於各自的選區選定具代表性的公園，提出改善建議。她亦表示，由關注動物褔利小組及公園設施管理小組組成的聯合工作小組，將於五月十七日舉行會議，商討灣仔海濱長廊的管理問題，她建議各議員提出須關注的事項，待小組稍後詳細討論。 |  |  |  |  |  |
| 23. 主席及副主席均認為，灣仔海濱長廊的情況與康文署其他公園有異，建議採取靈活的管理方法，使市民安心使用。主席建議康文署提供第12/2007號文件附件一內，各場地的使用率，以便委員會掌握各項設施的具體使用情況，及提出實質的改善建議。 |  |  |  |  |  |
| 24. 副主席希望康文署提供其他資料，例如各項設施的位置圖，以便議員更了解它們的準確位置。 |  |  |  |  |  |
| 25. 主席提議康文署於下次會議準備簡報，提供設施的圖像，以便議員更了解其選區內的設施。 |  |  | 康文署 |  |  |
| 第5項：文化及康體事務委員會工作報告 (地區工程及設施管理督導委員會第13/2007號文件) |  |  |  |  |  |
| 26. 金佩瑋議員簡單介紹文件後補充，負責駱克道圖書館翻新工程的工作小組，較早前曾舉行公眾諮詢會，並將市民的意見轉達康文署及建築署。此外，文化及康體事務委員會屬下的臨時工作小組，將聯同康文署，於六月二日及十六日在黃泥涌道圖書館舉行使用者諮詢會，以便聽取市民對改善圖書館服務的意見。另外，她報告，灣仔代表隊在第一屆全港運動會，雖未在體育項目奪標，但獲市民投票選為「我最支持的體育社區」獎項。她最後補充，委員會屬下的體育發展小組，已開始籌備訓練區內的體育隊伍，準備參加下一屆全港運動會。 |  |  |  |  |  |
| 27. 各議員備悉金佩瑋議員的報告及有關文件的內容。 |  |  |  |  |  |
| 討論事項 |  |  |  |  |  |
| 第6項：在寶雲道灣坊亭設置六張花崗石座椅 (地區工程及設施管理督導委員會第14/2007號文件) |  |  |  |  |  |
| 28. 主席邀請余嘉齡女士向委員會介紹文件。 |  |  |  |  |  |
| 29. 余嘉齡女士表示，為配合寶雲道的環境，現提交三款石椅的式樣供議員選擇。張韻芬女士則向議員解釋各款物料的特性及設計的要點。 |  |  |  |  |  |
| 30. 委員會聽取兩位的介紹後，認為設計應着重耐用及容易保養。委員會最終決定選取第14/2007號文件附件一內，選項一的設計。 |  |  |  |  |  |
| 在寶雲道灣健身徑沿路修建六個避雨亭及六個標距柱 |  |  |  |  |  |
| 31. 伍秉堅建築有限公司（下稱「顧問公司」）代表曾文浠小姐隨後向委員會介紹各款將於寶雲道改建的避雨亭的設計，並提供古典式及現代式的設計供委員會選擇，以取代現有的避雨亭。 |  |  |  |  |  |
| 32. 徐尉玲議員認為，應以不同的設計配合環境，無須拘泥於指定的設計。 |  |  |  |  |  |
| 33. 副主席建議，如環境容許，應擴展個别避雨亭的地臺，以興建更大的避雨亭，使避雨亭能容納更多人；此外，她表示有部份市民反映，現時位於寶雲道的避雨亭數目太少，建議於合適地點加建避雨亭。 |  |  |  |  |  |
| 34. 余嘉齡女士回答說，若加建新避雨亭，須向土木工程拓展署提供附近山坡及護土牆的詳細勘測工程報告，需時甚長。因此，她建議進行原定的計劃，然後才考慮於其他地點研究可否加建避雨亭。 |  |  |  |  |  |
| 35. 曾文浠小姐補充，如要擴展避雨亭的地臺，須向路政署及有關部門申請許可，需頗長時間，擔心延誤工程的進度。 |  |  |  |  |  |
| 36. 副主席強調，先導計劃並不單重視計劃的成果，亦著重策劃的的過程及所產生的作用。她認為不應為趕及於九月底完成工程，而捨棄其他較為合適的方案，所以請委員會慎重考慮，擴大部份現有避雨亭，及於寶雲道其他合適的地點加建避雨亭。 |  |  |  |  |  |
| 37. 徐尉玲議員亦認同副主席的意見，不應輕易放棄令更多市民獲益的機會。 |  |  |  |  |  |
| 38. 袁貞爾專員表示同意副主席及徐尉玲議員的意見，提議就目前十個避雨亭的位置，先決定那一些可以擴大，以便重新考慮避雨亭的大小及設計；而那些不可擴大的，應按原定計劃進行修建。由於本年度財政預算所限，他建議先就加建避雨亭進行可行性研究，然後在來年的財政年度內，計劃展開有關工程。 |  |  |  |  |  |
| 39. 主席同意袁貞爾專員的意見，建議顧問公司先處理部份可即時動工的地點，並於稍後研究於寶雲道其他地點加建避雨亭的可能性。 |  |  |  |  |  |
| 40. 副主席重申，希望顧問公司著手研究於寶雲道其他地點加建避雨亭的可能性，待適當時候展開工程。 |  |  |  |  |  |
| 41. 鄭琴淵議員同意副主席的見解。她補充，市民對有關的設施需求甚殷，希望委員會支持副主席的意見。 |  |  |  |  |  |
| 42. 主席總結委員會的議決，同意(1)在未能擴展地臺的避雨亭盡快展開工程，(2)如個別避雨亭具備擴展的條件，應考慮進行可行性研究及更改避雨亭的設計；及(3)探討於寶雲道其他地點加建避雨亭的可能性。委員會亦同時議決，選擇以古典式設計，改建現時的避雨亭。 |  |  |  |  |  |
| 43. 蕭志雄議員建議盡可能擴大避雨亭覆蓋的範圍，及將座椅放置於避雨亭中央的位置。 |  |  |  |  |  |
| 44. 曾文浠小姐隨後向委員會介紹更換寶雲道十個標距柱計劃內，各種標距柱的式樣，及講解各款式的特點。 |  |  |  |  |  |
| 45. 副主席認為，舊式的設計實用及配合市民的需要，建議只須更換已破損的標距柱，而無須更換原有的款式。 |  |  |  |  |  |
| 46. 委員會一致同意副主席的建議。 |  |  |  |  |  |
| 第7項：灣仔區議會撥款申請 (地區工程及設施管理督導委員會第 15/2007、16/2007 號，以及18/2007號文件) |  |  |  |  |  |
| (a) 二零零七／零八年度防治社區設施去水渠淤塞計劃 |  |  |  |  |  |
| 47. 余嘉齡女士表示，灣仔小工程計劃以往亦有撥款，清理小工程設施去水渠及沙井淤塞，防治蚊患。她建議委員會支持撥款六萬元，繼續上述工作。 |  |  |  |  |  |
| 48. 委員會通過撥款六萬元，支持上述工作。 |  |  |  |  |  |
| (b) 公共藝術設計比賽美化天橋計劃 |  |  |  |  |  |
| 49. 余嘉齡女士表示，「尋橋：公共藝術設計比賽」已圓滿結束，其中四個得獎作品，已被選定為將來安裝於灣仔區內天橋的藝術裝置。她同時向委員會展示各個作品的模型，並建議委員會支持撥款申請，於區內行人天橋安裝上述的藝術裝置。 |  |  |  |  |  |
| 50. 副主席補充，顧問公司代表已與得獎者緊密聯絡，研究如何將作品的藝術槪念，盡可能表現於實物上，以及商討解決技術問題的辦法。她報告，文化及康體事務委員會屬下已成立專責小組，跟進上述工程，並歡迎各位議員加入，提供意見。 |  |  |  |  |  |
| 51. 蕭志雄議員認為冠軍作品的保養問題比較複雜，建議詳細研究。黃宏泰議員則詢問，比賽規則是否例明必須安裝冠軍作品。 |  |  |  |  |  |
| 52. 副主席回覆說，是否安裝須視乎實際情況，因此賽會不一定須安裝冠軍作品。至於蕭志雄議員的意見，她表示，顧問公司亦留意到日後保養可能帶來的問題，現正與得獎者一起探討解決的方法。她並補充，除冠軍得獎者已選定芬域街附近的行人天橋安裝其作品外，顧問公司正與其他作品得獎者研究選定區內合適的行人天橋，安裝他們的作品。 |  |  |  |  |  |
| 53. 顧問公司代表曾文浠小姐補充說，「W-Design」的得獎者已選擇港灣道行人天橋安裝其作品，而「聲音波動」的作者，正與顧問公司探討選橋的問題。 |  |  |  |  |  |
| 54. 委員會通過撥款一百五十萬元，支持於區內行人天橋安裝上述的藝術裝置。 |  |  |  |  |  |
| (c) 綠化軒尼詩道計劃 |  |  |  |  |  |
| 55. 顧問公司代表黃賜巨敎授向委員會介紹計劃的初步設計，建議於軒尼詩道適當地點，設置三層式花盆或特色組合花盆。其後，顧問公司代表曾文浠小姐，以圖片向委員會介紹組合的式樣及建議選取植物的種類。她建議於循道衛理教堂對出空地，軒尼詩道地鐵站出口或鄰近7-11便利店對出空地，及軒尼詩道與史釗域道交界的行人路，安裝以上組合；但由於預算所限，她建議委員會選定在各建議地點安裝組合的優先次序。 |  |  |  |  |  |
| 56. 委員會經討論後，支持撥款一百二十萬元，推行上述計劃。委員會亦同意選擇三層花盆的設計，並決定以下的安裝優先次序：(1) 軒尼詩道與史釗域道交界的行人路；(2) 軒尼詩道地鐵站出口或鄰近7-11便利店對出空地；(3) 循道衛理教堂對出空地。 |  |  |  |  |  |
| 其他事項 |  |  |  |  |  |
| 新月花園新增公厠設施 |  |  |  |  |  |
| 57. 吳錦津議員建議成立工程項目，於新月花園興建公厠，方便市民。他表示，較早前他聯同康文署及建築署到現場視察，初步評估認為計劃是可行的。預計工程費用約一百二十萬元，預計施工期約七個月，希望委員會支持計劃。 |  |  |  |  |  |
| 58. 袁貞爾專員表示，由於本年度支付地區工程的預算現金流量已超過五百萬元的上限，因此在推行新工程時，須作特別安排，讓部份費用在下一財政年度支付。他認為委員會可支持該項目，並按現金支付需要，安排工程的實施進度。 |  |  |  |  |  |
| 59. 委員會原則上支持項目，但同意須考慮現金流量的問題。 |  |  |  |  |  |
| 60. 康文署香靜儀女士表示，基於委員會於本年度的可用工程款項已經耗盡，為使工程得以順利展開，康文署會與建築處商討，尋求資源以支付相關的工程費用。 |  |  |  |  | 康文署 |
| 香港大學在先導計劃下的研究專案 |  |  |  |  |  |
| 61. 副主席詢問，可否將灣仔海濱長廊的管理，納入香港大學研究先導計劃的重點項目內。 |  |  |  |  |  |
| 62. 徐永德博士表示，由於選定灣仔區的專案時，未有規定研究那些公園，建議待他與研究中心商議後，再行回覆。 |  |  |  |  |  |
| 灣仔峽道六個避雨亭 |  |  |  |  |  |
| 63. 余嘉齡女士表示，在較早前通過撥款時，工程原定由民政事務總署工程組負責；但為統一整體避雨亭的設計，她建議將這項工程交由顧問公司負責。 |  |  |  |  |  |
| 64. 委員會同意余嘉齡女士的建議。 |  |  |  |  |  |
| 第8項：下次會議日期 |  |  |  |  |  |
| 65. 主席宣布，下次會議日期定於二○○七年七月三日（星期二）舉行。 |  |  |  |  |  |
| 66. 議事完畢，會議於下午六時零五分結束。 |  |  |  |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○七年六月 |  |  |  |  |  |